ПРОЕКТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
НА 2018-2038 ГОДЫ

Паспорт программы

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | 1) Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области (на расчетный срок до 2038 года), утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756. 2) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 3. | Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности, департамент образования, департамент культуры, управление физической культуры и спорта, департамент городского хозяйства, город Тольятти |
| 4. | Цель программы | Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти |
| 5. | Задачи программы | 1) развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений; 2) выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства; 3) привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений; 4) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения |
| 6. | Целевые показатели (индикаторы) программы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1) количество спроектированных и построенных объектов; 2) количество объектов, на которых осуществлена реконструкция |
| 7. | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Проектирование, строительство и реконструкция детских садов, школ, физкультурно-спортивных комплексов, объектов культурного назначения и объектов здравоохранения на территории городского округа Тольятти |
| 8. | Сроки и этапы реализации программы | 2018-2038 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| 9. | Объемы и источники финансирования программы | Потребность средств на реализацию Программы в 2018-2038 годах составит 9 784 118,6 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 144 480,8 тыс. руб. - средства областного бюджета – 8 911 376,8 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа Тольятти – 728 261,0 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | 1) увеличение обеспеченности городского округа Тольятти местами в детских дошкольных учреждениях до 81,5%; 2) увеличение обеспеченности городского округа Тольятти общедоступными библиотеками до 53,5%; 3) увеличение количества современных специализированных объектов, способствующих привлекательности культурной жизни городского округа Тольятти и расширению доступа жителей к услугам в области музеев, библиотек, досуговой и театрально-концертной деятельности; 4) увеличение обеспеченности населения спортивными объектами, способствующих созданию условий для занятий физической культурой и спортом. 5) увеличение обеспеченности населения объектами здравоохранения, способствующих созданию необходимых условий для сохранения здоровья населения страны. |

- Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

Общая площадь городского округа Тольятти составляет 284,33 кв.км.

На территории городского округа Тольятти действует Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 
2038 года, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий по строительству, реконструкции и разработке проектно-сметной документации объектов социальной инфраструктуры.

В основу Программы положены следующие документы:

1. Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682.

2. Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56.

3. Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683.

4. Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674.

5. Государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670.

6. Муниципальная программа «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1.

7. Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.

8. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1.

10. Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1.

По отрасли «Образование»

На территории городского округа Тольятти функционируют:

- муниципальные дошкольные образовательные учреждения (52 детских сада - юридические лица, 12 структурных подразделений школ);

- 2 автономных некоммерческих организации дошкольного образования ("Планета детства "Лада", в составе которой 50 структурных подразделений - детских садов; "Ступени");

- 1 ведомственный детский сад;

- 6 частных образовательных учреждений, имеющих в своей структуре группы для детей дошкольного возраста;

- 1 структурное подразделение государственного образовательного учреждения - Центр дошкольного образования;

- 71 муниципальное общеобразовательное учреждение.

В 2017 году услугами дошкольного образования охвачено 40 537 детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет, что на 46 детей больше, по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Из общего количества организованных детей дошкольного возраста:

- 25 165 детей (62%) посещают муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее - МОУ), в том числе 70 детей - группы кратковременного пребывания;

- 14 876 ребенка (36,7%) посещают детские сады АНО ДО "Планета детства "Лада" (далее - АНО);

- 80 детей (0,2%) получают образовательные услуги в государственном образовательном учреждении;

- 416 детей (1%) получают образовательные услуги, посещая частные образовательные учреждения, ведомственный детский сад.

В 2017 году охват детей  дошкольным образованием в городском округе Тольятти составляет 77 % (52 366 чел. - всего детей  в возрасте от 1 года до 6 лет по данным САМАРАСТАТ на 01.01.2017).

#### Динамика охвата дошкольным образованием детей

в возрасте от 1 года до 6 лет

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Прогнозные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Доля охвата детей в возрасте 1 - 6 лет (%) | 77,8 | 79 | 79 | 77 | 76 | 77 | 77 |
| Численность детей в детских садах | 38 000 | 39 600 | 40 491 | 40537 | 40537 | 40 887 | 40887 |
| Общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет | 48 795 | 50 050 | 51 093 | 52366 | 53144 | 53 144 | 53144 |

Действующая сеть обеспечивает удовлетворение потребности в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%. С 2012 года показатель охвата дошкольным образованием детей раннего возраста включен в перечень основных показателей оценки эффективности деятельности муниципалитета, его плановое значение - не менее 35%. По итогам 2017 года показатель обеспечения потребности в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет превысил плановое значение на 12,4 % и составил 47,4%.

#### Динамика количества детей дошкольного возраста

|  | 2012 - 2013 гг. | 2013 - 2014 гг. | 2014 - 2015 гг. | 2015 - 2016 гг. | 2016 - 2017 гг. | 2017-2018 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста в городе | 45 921 | 47 174 | 48 795 | 50 050 | 51 093 | 52 366 |
| Из них организованных детей: | 35 201 | 37 029 | 38 000 | 39 600 | 40 491 | 40 537 |
| в том числе: |
| до 3-х лет | 4 717 | 4 991 | 5 004 | 5 721 | 6 392 | 6 527 |
| старше 3-х лет | 30 484 | 32 038 | 32 996 | 33 879 | 34 099 | 34 010 |

#### Динамика количества дополнительно созданных мест

в дошкольных образовательных учреждениях

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест, в том числе созданных за счет: | 1 748 | 1 552 | 2 029 | 763 | 918 | 463 | 0 | 7 473 |
| открытия дополните-льных групп | 1 040 (53 группы) | 1 135 (58 групп) | 574 (30 групп) | 763 (37 групп) | 898 (38 групп) | 463 (22 группы) | 0 | 4 873 (238 групп) |
| увеличения количества мест в соответст-вии с СанПиН | 708 | 417 | 1 455 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 600 |

Из-за ограниченного проектами зданий количества мест для детей раннего возраста в детских садах в очереди оставалось 2 555 детей младше 3-х лет, претендовавших на получение мест в детских садах в 2017-2018 учебном году.

По состоянию на 01.01.2018 в электронной базе данных претендентов на получение мест в детских садах (далее - ЭБД) зарегистрирован 16 541 ребенок дошкольного возраста.

#### Динамика количества очередников до 3 лет

на получение мест в дошкольных учреждениях

| Количество очередников (чел.) до 3 лет по состоянию на: |
| --- |
| 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| 19 740 | 19 459 | 18 243 | 15 876 |

В прогнозный период до 2020 года численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составит не менее 12 тыс. чел. Это обусловлено стабильно высоким уровнем рождаемости - около 9 тыс. чел. ежегодно.

#### Динамика очередности на предоставление мест в детских садах

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Прогнозные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в детский сад (%) | 26,8 | 24,7 | 22,4 | 14,9 | 14,6 | 14,1 | 12,6 |
| Численность детей в возрасте от 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в детский сад | 13 058 | 12 367 | 11 495 | 7 783 | 7 738 | 7 369 | 6 434 |

#### Статистика за прошлые годы и прогноз актуальной потребности

#### в местах в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность очередников | 11 068 | 12 199 | 9 831 | 10 149 | 10 104 | 9 800 | 9 804 | 9 400 | 9 200 | 9 000 |

На сегодняшний день в 17А, 20, 21 кварталах, мкр. "Калина" Автозаводского района, мкр. "Северный", Тимофеевка-2 Центрального района, мкр. Жигулевское море отсутствуют детские сады. Детские сады, приближенные к вышеуказанным микрорайонам, переукомплектованы детьми, потребность в местах в детских садах, приближенных к вышеуказанным территориям городского округа Тольятти, в 2018 году составляет более 3 000 чел., из них:

- 2 141 чел. ожидают мест в МАОУ д/с N 210, структурное подразделение д/с МБУ "Школа N 86" (17, 18, 19 кварталы);

- 350 чел. - в МБУ д/с NN 23, 125 структурное подразделение д/с МБУ "Школа N 75" (мкр. Жигулевское море);

- 800 чел. - в МБУ д/с NN 2, 27, 90 структурное подразделение д/с МБУ "Школа N 3" (мкр."Северный").

В условиях роста потребности в дошкольном образовании администрацией городского округа Тольятти ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста, планомерно проводится работа по:

- переоборудованию групп, занятых под специализированные кабинеты, в действующих детских садах;

- освобождению площадей от аренды;

- реконструкции и капитальному ремонту зданий бывших детских садов;

- строительству новых детских садов.

Для удовлетворения потребности населения городского округа Тольятти в дошкольном образовании необходимо продолжить комплекс мероприятий по созданию дополнительных мест в детских садах с приоритетной ориентацией на строительство новых детских садов в кварталах-новостройках Автозаводского района (14А, 17А, 18, 18А, 20, 21 кварталы, мкр."Калина"), в мкр. "Северный", Тимофеевка-2 Центрального района, в мкр. Жигулевское море Комсомольского района.

Актуальна также проблема территориальной доступности учреждений общего образования.

В связи с отсутствием школ в 18 квартале, мкр. "Калина" Автозаводского района, обучающиеся, проживающие на территории данных кварталов (более 930 человек), обучаются в школах 15, 19 кварталов. Строительство школ в 18 квартале и мкр. "Калина" обеспечит детям, проживающим в данных микрорайонах, возможность получить общедоступное образование по основным общеобразовательным программам по месту жительства и функционирование школ в 15, 19 кварталах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

В 20 квартале Автозаводского района прогнозируется увеличение количества детей дошкольного и школьного возраста, в связи, с чем требуется строительство детского сада и школы. В настоящее время в 20 квартале имеется только одна школа - МБУ "Школа N 88". Прогноз увеличения количества детей в данной школе до 2020 года приведет к превышению проектной мощности здания МБУ "Школа N 88" на 67%. В данном квартале с 2015 года ведется строительство детского сада на 350 мест.

Потребность строительства объектов образования:

1. Проектирование и строительство школы в 17А квартале не менее чем на 900 мест.

В близлежащих кварталах в МБУ "Школа N 86" (17 квартал) и МБУ "Школа N 93" (21 квартал) обучается 2 928 человек, что превышает проектную мощность зданий на 18,3% (453 мест). Кроме того, в МБУ "Школа N 93" во вторую смену обучается 398 человек (14 классов), что является нарушением требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Прогноз увеличения количества детей в данных школах до 2020 года составит 133% - 3 289 учащихся, что превысит проектную мощность зданий школ на 814 мест.

2. Проектирование и строительство школы в 21 квартале не менее чем на 1 360 мест.

В 21 квартале Автозаводского района находится МБУ "Школа N 93". По состоянию на 01.01.2018 количество учащихся данной школы составляет 179,3% от проектной мощности здания. Школа работает в две смены. Прогнозируемая наполняемость школы к 2020 году превысит норматив численности (на 87%).

3. Проектирование и строительство детского сада и школы западнее Московского проспекта на 180 и 800 мест.

Согласно расчету по жилым площадям, вводимым в 2016 - 2018 годах жилых домов на данной территории, дополнительный приток детей дошкольного и школьного возраста составит соответственно 63 и 125 детей.

4. Проектирование и строительство детского сада не менее чем на 350 мест и школы на 900 мест в микрорайоне "Калина".

5. Проектирование и строительство детского сада в 14А квартале не менее чем на 150 мест.

Актуальный спрос на предоставление мест в детских садах, приближенных к 14 А кварталу составляет более 300 детей от рождения до 7 лет.

6. С учетом строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов в кварталах расположения МБУ "Школа N 4", МБУ "Школа N 58" необходимо строительство пристроев к данным учреждениям.

#### Анализ транспортной доступности для удаленных или

необеспеченных территорий

Согласно пункту 2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" пешеходная доступность является рекомендательной при проектировании и строительстве новых общеобразовательных организаций. Учащиеся, проживающие в кварталах, в которых отсутствуют школы, посещают школы в близлежащих кварталах. Учащиеся в количестве 10 чел. из мкр. Тимофеевка-2 доставляются в МБУ "Школа N 91" школьным автобусом. Обучающиеся, проживающие в кварталах 14А, 17А, 18, мкр. "Калина", за Московским проспектом, обучаются в близлежащих школах в черте транспортной городской доступности.

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области образования в части обеспечения прав граждан на получение дошкольного образования постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2015 N 4050-п/1 муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Тольятти закреплены за конкретными территориями - районами (Автозаводский, Центральный, Комсомольский). Распределение мест в детских садах осуществляется в пределах района, заявленного родителями при регистрации в электронной базе данных очередников.

Анализ обеспеченности населения объектами образования

(приказ министерства строительства Самарской области 
от 24.12.2014 № 526-п)

| Наименование вида объекта регионального значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Факт | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные организации | 110 учащихся на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 78 163 учащихся) | 68 876 учащихся | 88,1% от норматива |
| Дошкольные образовательные организации | 55 мест на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 39 082 места) | 40 491 мест | По нормативу достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности, но согласно данным САМАРАСТАТ на 01.01.2016 общая численность детей в возрасте с 1 до 6 лет составляет 51 093 чел. |
| Организации дополнительного образования детей | 45 мест на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 31 976 места) | 47 528 места | По нормативу достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности, но только 50% учреждений располагаются в приспособленных зданиях |

По отрасли «Культура»:

По состоянию на 01.01.2018 в городском округе Тольятти функционируют 32 муниципальных учреждения культуры, искусства и художественного образования, в том числе:

- 3 учреждения культурно-досугового типа;

- 3 музея;

- 4 профессиональных театра;

- Тольяттинская филармония;

- Тольяттинская консерватория;

- «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова»;

- 2 муниципальные библиотечные системы, включающие в себя 43 библиотеки;

- 17 образовательных организаций дополнительного образования детей (2 музыкальные школы, 4 художественные школы, 8 школ искусств, хореографическая школа, Детский дом культуры, Центр развития творчества детей и юношества «Истоки»).

На территории городского округа Тольятти почти отсутствуют специальные здания целевого назначения для обеспечения услуг отрасли культуры (под музей, театр, выставочный зал, библиотеку, многопрофильные культурные центры, культурно-досуговые учреждения, образовательные учреждения со спецификой художественного, музыкального, хореографического направлений). Появление соответствующей инфраструктуры культуры и искусства обеспечит выполнение вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры на территории муниципального образования. Создание в городском округе Тольятти объектов культуры и искусства, оснащенных современным оборудованием для удовлетворения требований различных категорий потребителя, предполагается через выполнение реконструкции ряда имеющихся объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности.

В городском округе Тольятти отсутствуют зоопарк, многофункциональные культурные центры (современные центры с концертными залами, выставочными пространствами, творческими мастерскими, репетиционными помещениями для творческих коллективов, кафе и другим сервисом), выставочные залы и галереи (актуальны ввиду деятельности в городе профильных образовательных учреждений, 5 творческих союзов художников, дизайнеров, архитекторов), музыкальный театр (при наличии профильных образовательных учреждений) и иные объекты культурного назначения.

Муниципальные учреждения культуры и искусства, включая библиотеки (1 ед. из 43 ед. создана по проекту), музеи, театры, филармонию, размещены в приспособленных помещениях без осуществления реконструкций в соответствии со спецификой уставной деятельности. Только 5 муниципальных образовательных учреждений из 17 функционируют в зданиях, которые построены по специальным проектам.

В целях духовно-нравственного развития различных социальных категорий и возрастных групп населения, совершенствования творческого потенциала и личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, удовлетворения индивидуальных интересов, вовлечения в познавательный, развивающий и творческий досуг действующими в 2017 году муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено 3 823 мероприятия. Количество зрителей, охваченных мероприятиями, в 2017 году составило 1 405,274 тыс. чел. Относительно 2016 года данный показатель в 2017 году увеличился на 1,2% (на 16,2 тыс. чел.) и составил – 1 389,056 тыс. чел.). Предоставляемые муниципальные услуги в области культуры востребованы у населения городского округа Тольятти, увеличение объема услуг подтверждает устойчивый интерес к мероприятиям.

Более широкий спрос возникает у детско-юношеской и молодежной аудитории к использованию интерактивных форм работы, мультимедийных технологий. У взрослой аудитории (родителей обучающихся) повышены требования к комфортной и безопасной среде для занятий детей. Состояние сценических площадок, выставочных залов и других помещений МБУИиК «Тольяттинская филармония», МАУИ «ТЮЗ "Дилижанс"», МБУ ДО «Детский дом культуры», МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», требующих модернизации специализированного оборудования и технологических процессов, и ограниченность количества зрительских мест в культурно-досуговых учреждениях препятствуют развитию деятельности учреждений и созданию новых постановок, концертных программ, стационарных экспозиций.

В 2018 году планируется завершить работы по капитальному ремонту здания МБУК ДЦ «Русич», требует реконструкции и завершения строительства объект МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (с учетом эстакады).

За 2017 год культурно-досуговыми учреждениями проведено 976 мероприятий, что на 7 % больше, чем в 2016 году (910 мероприятий). Число зрителей при этом увеличилось на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (525,089 тыс. чел.) и составило 565,479 тыс. чел.

Значительное количество мероприятий было организовано на открытых площадках в партнерстве с другими организациями.

Отсутствуют условия для расширения количества клубных формирований и творческих коллективов. Расширению количества клубных формирований и творческих коллективов, в том числе с участием детей и молодежи, препятствует ограниченность количества оборудованных помещений для репетиций творческих коллективов (хоровых, эстрадных, хореографических), организации занятий студий и клубов по интересам, выставочных помещений на базе муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности МАУ ДКИТ, а также недостаточность площадей для развития деятельности на базе зданий МАУ КДЦ «Буревестник» и МБУК ДЦ «Русич». В муниципальных учреждениях культуры на 01.01.2018 действовало 79 клубных формирований. Организациями сферы культуры (ОАО ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова, ЧУ «Центр отдыха Тольяттиазот») организовано функционирование только 10 клубных формирований.

Количество посещений библиотек подтверждает интерес к информационным услугам, литературе и интеллектуальному досугу. Общее количество читателей муниципальных библиотек в 2017 году составило 212,568 тыс. чел., что на 0,8 % выше показателя 2016 года (210,764 тыс. чел.).

Для предоставления библиотечно-информационных услуг используются приспособленные помещения, в том числе встроенные в жилые дома. Более 20% от общего количества библиотек осуществляют обеспечение профильными услугами горожан, являясь приближенными пунктами обслуживания по месту жительства. Модернизация технологических процессов, обновление компьютерного парка, оснащение оргтехникой за счет средств бюджетных источников не осуществляется с 2013 года, комплектование книжных фондов прекратилось с 2015 года. Ограниченность площадей библиотек по месту жительства и неблагоустроенная прилегающая территория, отсутствие условий для получения услуг для маломобильных граждан препятствуют наиболее полному удовлетворению современных требований посетителей. Оснащенность центральных библиотек МБУК «Объединение детских библиотек» и МБУК «Библиотеки Тольятти», которые за долгий период функционирования и использования оборудования для абонементного обслуживания, читальных залов, информационных залов с учетом современных технологий, а также профильные библиотеки (искусства, иностранной литературы и др.), в настоящее время требуют модернизации. Сервисные центры, отделы обработки и комплектования вынесены на дополнительные площади.

Спрос на услуги культурно-досугового характера, качественное библиотечное обслуживание, соблюдение необходимых условий в музеях в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры, расширение многофункциональной деятельности театрально-концертных организаций остается высоким. Актуальный вопрос в сфере культуры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам культуры может быть решен в процессе проектирования и выполнения реконструкций, капитального строительства.

Особое значение для развития муниципального сектора и услуг в культурной сфере имеет размещение новых объектов в микрорайонах, в которых полностью отсутствуют учреждения культуры, но увеличивается жилищное строительство и растет численность населения.

Для обеспечения жителей городского округа Тольятти услугами библиотек, музеев и выставочных залов, услугами в области досуга и творческой самореализации граждан, поддержки самодеятельного народного творчества и декоративно-прикладного искусства на долгосрочную перспективу предполагается строительство центра народного творчества, 3-х библиотек, в том числе общедоступной взрослой библиотеки, специализированной детской библиотеки, городской публичной библиотеки; музейного комплекса, выставочного зала.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере развития культуры в городском округе Тольятти определены:

- обеспечение максимального доступа населения к культурным благам и повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в отрасли культуры;

- развитие современной инфраструктуры отрасли культуры, укрепление материально-технической базы и модернизация сети учреждений культуры, искусства, художественного образования;

- формирование позитивного креативного образа городской среды;

- содействие сохранению и популяризации историко-культурного наследия.

#### Анализ транспортной доступности для удаленных или

необеспеченных территорий

Во всех административных районах городского округа Тольятти размещены муниципальные театры, учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения дополнительного образования и учреждения иных форм собственности. Исключение составляют муниципальные музеи, которые являются своеобразной "визиткой" города и сосредоточены преимущественно в Центральном районе, что объяснимо приближенностью к административному центру г. Тольятти.

Учитывая установленные социальные нормативы и нормы транспортной доступности к объектам культуры для посетителей до 40 минут и развитую транспортную инфраструктуру, жителям удаленных микрорайонов, поселков и сел, включенных в состав городского округа Тольятти, а также территорий, на которых темпы создания объектов культурного назначения отстают от опережающего жилищного строительства, доступны посещения расположенных поблизости учреждений культуры, искусства, дополнительного образования.

Анализ обеспеченности населения объектами культуры

(приказ министерства строительства Самарской области 
от 24.12.2014 № 526-п)

| Наименование вида объекта регионального значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Факт | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки | 1 ед. на 10 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 71 ед.) | 36 ед. | 50,7% от норматива |
| Детские библиотеки | 1 ед. на 4-7 тыс.школьников и дошкольников на 119 969 чел. (68 876 – учащихся, 51 093 – дети дошкольного возраста) необходимо: | 24 ед. |  |
|  | из расчета 4 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед. - необходимо 30 ед. |  | 80% от норматива |
|  | из расчета 5 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед. -необходимо 24 ед. |  | Достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности |
|  | из расчета 6 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед.- необходимо 20 ед. |  | Достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности |
|  | из расчета 7 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед. -необходимо 18 ед. |  | Достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности |
| Музеи | 4-5 ед. | 3 ед. | 60% от норматива |
| Выставочные залы, картинные галереи | 2 ед. | _ | _ |
| Учреждения культуры клубного типа | 50 зрительских мест на 1 тысячу жителей (на 710 567 чел. необходимо 35 528 зрительских мест) | 2 085 зрительских мест | 5,9% от норматива |
| Театры | 1 объект из расчета 5 мест на каждую тысячу жителей (на 710 567 чел. необходимо 3 552 места) | 4 ед. (суммарное значение количества зрительских мест в муници-пальных театрах составляет 855 единиц) | 24,1% от норматива |

Потребность строительства объектов культуры:

В рамках расчетного срока действия Программы прогнозируется сохранение, реконструкция существующих объектов культуры, а также создание новых объектов, что позволит повысить качество жизни, уровень и разнообразие услуг, оказываемых населению городского округа Тольятти.

Создание стационарных цирка и зоопарка позволит вне сезонного подхода предоставлять услуги для жителей и гостей города.

Для организации стационарных экспозиций и тематических выставок, реализации проектов в области современного искусства и открытия музейных фондов важное значение имеет расширение выставочных площадей, оснащенных специализированным оборудованием и системы охраны. Потребность составляет 6 000 кв.м.

Залы культурно-досуговых и концертных организаций в полной мере не соответствуют потребностям посетителей, отсутствуют концертные залы, позволяющие обеспечить доступность к культурным ценностям через онлайн-трансляции.

Строительство новых объектов культуры позволит создать новые рабочие места, и будет способствовать достижению главной цели градостроительной политики – обеспечению комфортности проживания и повышению качества жизни.

По отрасли «Физическая культура и массовый спорт»:

В городском округе Тольятти реализуется система мероприятий, позволяющая поступательно развивать физическую культуру и массовый спорт на территории данного муниципального образования. Неуклонно развивается сеть муниципальных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, учащиеся которых добиваются высоких результатов на соревнованиях российского и международного уровней.

По состоянию на 01.01.2018 на территории городского округа Тольятти функционируют 804 спортивных объекта, из них: стадионов - 2 ед., плоскостных спортивных сооружений - 431 ед., спортивных залов - 307 ед., крытый лед - 6 ед., бассейнов - 22 ед., лыжных баз - 3 ед., тиров - 16 ед., объекты городской и рекреационной инфраструктуры (площадки с тренажерами, сезонные катки) – 17 ед.

В последние годы, в частности, после передачи в муниципальную собственность спортивных объектов ОАО «АВТОВАЗ», значительно укрепилась материальная база муниципальных спортивных школ, которым переданы в оперативное управление спортивный комплекс «Старт», физкультурно-оздоровительный комплекс «Слон», универсальный спортивный комплекс «Олимп», стадион «Торпедо».

В городском округе сохраняются спортивные традиции в проведении соревнований, которые укрепляют имидж города спорта: легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, тольяттинский лыжный марафон, туристский слет «Золотая осень», водное ралли «Жигулевская кругосветка», городские соревнования среди дошкольных учреждений «Веселые старты», традиционные турниры по боксу, посвященные памяти Н.Ф.Семизорова, памяти героев-ставропольчан. В последнее десятилетие получили развитие новые спортивные традиции: детский фестиваль гандбола, фестиваль «Жигули-Баскет», соревнования по месту жительства «Семейные старты», «Большая игра», «Зимний мяч», «Мяч над сеткой», «Фестиваль стритбола».

Несмотря на наличие системной работы, в городском округе Тольятти, как и в целом в стране, существуют проблемы, препятствующие развитию физической культуры и спорта.

Основным показателем для муниципальных образований, касающимся сферы физической культуры и спорта, является доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей от их общего количества. Данный показатель с 33,8% в 2016 году увеличился до 35,4% в 2017 году. В городском округе Тольятти к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 236 049 чел., что на 9 287 чел. больше, чем в 2016 году (226 762 чел.).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№ 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия), в которой в качестве основного целевого ориентира в развитии сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации на первом этапе 
(2009-2015 годы) и на втором этапе (2016-2020 годы) определен показатель - увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (на первом этапе - с 15,9% в 2008 году до 30% в 2015 году и на втором этапе - до 40% в 2020 году).

Анализ условий по увеличению целевых показателей Стратегии в городском округе Тольятти показывает, что одним из сдерживающих условий является низкая обеспеченность населения спортивными сооружениями.

По состоянию на 01.01.2018 в городском округе Тольятти показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» от нормативной составляет:

- спортивные залы - 39,7% (в 2016 году - 39,5%);

- плавательные бассейны - 11,9% (в 2016 году - 11,8%);

- плоскостные сооружения - 44,2% (в 2016 году - 42,8%).

Анализ обеспеченности населения объектами спорта по их видам

(Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п)

| Вид объекта | Минимальная количественная величина для городского округа | Факт | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | 350 кв.м общей площади пола на 1 тыс.чел. | 98 462 кв.м | Должно быть 248 145 кв.м. Потребность составляет 149 683 кв.м. |
| Плавательные бассейны | 75 кв.м зеркала воды на 1 тыс.чел. | 6 324 кв.м | Должно быть 53 174 кв.м. Потребность составляет 46 850 кв.м. |
| Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | 2 000 кв.м на 1 тыс.чел. | 610 736 кв.м | Должно быть 1 382 525 кв.м. Потребность составляет 771 789 кв.м. |

Обеспеченность населения спортивными сооружениями, рассчитываемая от общей пропускной способности всех имеющихся спортивных сооружений на территории городского округа Тольятти, составляет – 17,49%.

Состояние имеющихся в городском округе спортивных объектов, особенно плоскостных сооружений, в основном не отвечает современным требованиям и требованиям техники безопасности. Кроме того, эффективность имеющихся плоскостных сооружений – открытых площадок крайне низка в связи с сезонными ограничениями сроков эксплуатации, зависимостью от погодных условий и отсутствием элементарных удобств.

Исходящая из недостаточности материальной базы для занятий физической культурой и спортом проблема городского округа Тольятти в сфере физической культуры и спорта - недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для горожан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соответственно, приоритетным направлением работы по развитию физической культуры и спорта определено строительство новых спортивных сооружений и реконструкция имеющихся спортивных объектов для более эффективного их использования. Кроме того, для повышения качества проведения учебных занятий и мероприятий физкультурно-спортивной направленности, привлечения обучающихся образовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой и спортом, удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой, повышения интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом необходимо обеспечить модернизацию пришкольных спортивных площадок и оснащение их оборудованием в соответствии с современными требованиями.

# В целом в предстоящий период приоритетными направлениями деятельности в сфере развития физической культуры и спорта в городском округе Тольятти определены:

- сохранение сложившихся традиций физического воспитания населения в части организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий среди всех возрастных и социальных групп населения;

- развитие сети учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- развитие современной спортивной инфраструктуры;

- создание условий для развития спортивных клубов по месту жительства граждан.

Потребность строительства объектов физической культуры и массового спорта составляет 54 единицы с пропускной способностью не менее 50-100 чел./в смену. Наименование мероприятий и технико-экономические параметры указаны в приложении 5 к настоящей Программе.

По отрасли «Здравоохранение»:

По состоянию на 01.01.2018 в городском округе Тольятти функционирует 20 учреждений здравоохранения, в том числе:

1. Больницы – 5 ед.:

1) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская детская больница № 1» (340 коек круглосуточного пребывания);

2) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина» (644 койки круглосуточного пребывания);

3) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 1» (580 коек круглосуточного пребывания);

4) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 4» (331 койка круглосуточного пребывания);

5) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» (2 381 койка круглосуточного пребывания, 225 посещений в смену).

2. Поликлиники – 6 ед.:

1) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» (1 360 посещений в смену);

2) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» (3 440 посещений в смену);

3) ГБУЗ СО «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 1» (1 775 посещений в смену);

4) ГБУЗ СО «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 3» (1 184 посещения в смену);

5) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 2» (1 768 посещений в смену);

6) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 4» (1 211 посещений в смену).

3. Диспансеры – 5 ед.:

1) ГБУЗ СО «Тольяттинский психоневрологический диспансер» (111 посещений в смену, 435 коек круглосуточного пребывания);

2) ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» (60 посещений в смену, 220 коек круглосуточного пребывания);

3) ГБУЗ СО «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» (400 посещений в смену, 120 коек круглосуточного пребывания);

4) ГБУЗ СО «Тольяттинский кожно-венерологический диспансер» (482 посещения в смену, 58 коек круглосуточного пребывания);

5) ГБУЗ СО «Тольяттинский врачебно-физкультурный диспансер» (53 посещения в смену).

Врачебно-физкультурный диспансер оказывает полный спектр медицинской помощи спортсменам и физкультурникам.

4. ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ариадна» (212 посещений в смену).

Центр реабилитации «Ариадна» оказывает специализированную помощь детям от 1 месяца до 18 лет, страдающим нарушениями слуха и речи, поражениями центральной нервной системы.

5. ГБУЗ СО «Тольяттинская областная станция переливания крови».

В настоящее время по производственным показателям станция переливания крови является внекатегорийной с объемом заготовки донорской крови около 29 000 л в год, свежезамороженной плазмы – 16 000 л в год, эритроцитной взвеси – 7 500 л в год.

6. ГБУЗ СО «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» (56 автомобилей скорой медицинской помощи).

Единственное лечебное учреждение в городе, обеспечивающее круглосуточную помощь всему населению на догоспитальном  этапе только на бесплатной основе. 36 круглосуточных бригад различного профиля, рассредоточенных в трех районах и двух поселках для сокращения времени на дорогу к больным.

7. ГБУЗ СО «Тольяттинская дезинфекционная станция».

Основными направлениями деятельности дезинфекционной станции является организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.

Анализ обеспеченности населения объектами здравоохранения

(приказ министерства строительства Самарской области 
от 24.12.2014 № 526-п)

| Наименование вида объекта регионального значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Факт | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях | 181,5 посещений в смену на 10 тыс.человек | 12 281 посещение в смену | Должно быть 12 897 посещений в смену. Потребность составляет 616 посещений в смену |
| Медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях | 105 коек на 10 тыс.человек | 5 109 коек | Должно быть 7 461 койка. Потребность составляет 2 352 койки |
| Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь | 2 автомобиля на 10 тыс.человек | 56 автомобилей | Должно быть 142 автомобиля. Потребность составляет 86 автомобилей |

Потребность строительства объектов здравоохранения составляет:

- 616 посещений в смену в медицинских организациях, оказывающих услуги в амбулаторных условиях;

- 2352 койки в медицинских организациях, оказывающих услуги в стационарных условиях;

- 86 автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.

Законом Самарской области от 06.12.2011 № 134-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области» осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий прекращено в 2012 году и передано министерству здравоохранения Самарской области.

Функции государственного заказчика на проектирование и строительство объектов в сфере здравоохранения возложены на министерство строительства Самарской области. Незавершенные строительством объекты здравоохранения, расположенные на территории городского округа Тольятти, переданы из муниципальной собственности в собственность Самарской области.

- Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий настоящей Программы с указанием финансовых затрат на их реализацию и соответствующих сроков приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Перечень перспективных мероприятий настоящей Программы приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

3. Оценка объемов и источников финансирования

мероприятий Программы

Реализация настоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Потребность средств на реализацию Программы в 2018-2038 годах составит 9 784 118,6 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 144 480,8 тыс. руб.

- средства областного бюджета – 8 911 376,8 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 728 261,0 тыс. руб.

Сроки, объемы и источники финансового обеспечения мероприятий настоящей Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

- Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

- Перспективное планирование строительства

объектов социальной инфраструктуры

Перспективное планирование строительства объектов социальной инфраструктуры приведено в приложении 5 к настоящей Программе.

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с системой целевых индикаторов Программы и зависит от их достижения. Основным социальным результатом реализации программных мероприятий являются положительные изменения в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта.

Факторами социального и экономического эффекта являются: достижение доступности и возможности развития духовного и физического потенциала различных социальных и возрастных категорий населения; расширение социальной сферы деятельности и масштабности услуг за счет строительства новых объектов.

Строительство новых объектов и дальнейшее их функционирование будет способствовать созданию рабочих мест.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество мест за счет строительства новых детских садов и общеобразовательных школ, построить объекты культуры, поликлиники, спортивные объекты.

Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.

Соответствие объектов социальной инфраструктуры

нормативам градостроительного проектирования

| Наименование услуг | Количество по нормативу | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные организации | 110 учащихся на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 78 163 учащихся) | 68 876 учащихся | 88,1% от норматива |
| Дошкольные образовательные организации | 55 мест на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 39 082 места) | 40 491 мест | По нормативу достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности, но согласно данным САМАРАСТАТ на 01.01.2016 общая численность детей в возрасте с 1 до 6 лет составляет 51 093 чел. |
| Организации дополнительного образования детей | 45 мест на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 31 976 места) | 47 528 места | По нормативу достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности, но только 50% учреждений располагаются в приспособленных зданиях |
| Спортивные залы | 350 кв.м общей площади пола на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 248 698,5 кв.м) | 98 462 кв.м | 39,6% от норматива |
| Плавательные бассейны | 75 кв.м зеркала воды на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 53 292,5 кв.м) | 6 324 кв.м | 11,9% от норматива |
| Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | 2 000 кв.м на 1 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 1 421 134 кв.м) | 594 168 кв.м | 41,8% от норматива |
| Общедоступные библиотеки | 1 ед. на 10 тыс.чел. (на 710 567 чел. необходимо 71 ед.) | 36 ед. | 50,7% от норматива |
| Детские библиотеки | 1 ед. на 4-7 тыс.школьников и дошкольников на 119 969 чел. (68 876 – учащихся, 51 093 – дети дошкольного возраста) необходимо: | 24 ед. |  |
|  | из расчета 4 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед. - необходимо 30 ед. |  | 80% от норматива |
|  | из расчета 5 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед. -необходимо 24 ед. |  | Достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности |
|  | из расчета 6 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед.- необходимо 20 ед. |  | Достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности |
|  | из расчета 7 тыс.школьников и дошкольников на 1 ед. -необходимо 18 ед. |  | Достигнут минимально допустимый уровень обеспеченности |
| Музеи | 4-5 ед. | 3 ед. | 60% от норматива |
| Выставочные залы, картинные галереи | 2 ед. | _ | _ |
| Учреждения культуры клубного типа | 50 зрительских мест на 1 тысячу жителей (на 710 567 чел. необходимо 35 528 зрительских мест) | 2 085 зрительских мест | 5,9% от норматива |
| Театры | 1 объект из расчета 5 мест на каждую тысячу жителей (на 710 567 чел. необходимо 3 552 места) | 4 ед. (суммарное значение количества зрительских мест в муници-пальных театрах составляет 855 единиц) | 24,1% от норматива |
| Медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях | 181,5 посещений в смену на 10 тыс.человек | 12 281 посещение в смену | 95,2% от норматива |
| Медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях | 105 коек на 10 тыс.человек | 5 109 коек | 68,5% от норматива |
| Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь | 2 автомобиля на 10 тыс.человек | 56 автомобилей | 39,4% от норматива |

Методика проведения оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Используемые коэффициенты:

К1 – уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 – уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

К3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

Уровень достижения показателей (индикаторов) (K1) определяется по формуле:

K1 = SUM Pi/n, где

Pi – индекс результативности достижения показателей (индикаторов);

n – количество показателей (индикаторов).

Pi – оценивается по каждому показателю (индикатору):

Pi = (Пфi / Ппi ) х 100 (%), где

Пфi – фактическое значение;

Ппi –плановое значение.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) определяется по формуле:

K2 = (Fф / Fп уточ.) х 100 (%), где

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – уточненный плановый объем финансового обеспечения Программы.

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения Программы учитываются средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) определяется по формуле:

K3 = (Mф / Mп) х 100 (%), где

Mф – количество реализованных мероприятий Программы (мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%);

Mп – количество запланированных мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Ki) c учетом весовых коэффициентов (Bi) по следующей формуле:

Эj = K1 х B1 + K2 х B2 + K3 х B3, где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации (Эобщ.) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации Программы.

При завершении расчетов формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эj либо Эобщ.) 90% и более – эффективность реализация Программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

- значение показателя (Эj либо Эобщ.) от 50% до 90% - эффективность реализации Программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя (Эj либо Эобщ.) менее 50% - неэффективная реализация Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании данных таблиц, исполненных по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящей Программе.

В случае если эффективность реализации Программы оценивается как удовлетворительная, либо Программа реализуется неэффективно,  указываются причины.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

В соответствии с требованиями законодательства об осуществлении местного самоуправления обязанность по обеспечению территории социальной и инженерной инфраструктурой закреплена за органами местного самоуправления.

Из-за нехватки бюджетных средств органы местного самоуправления нередко стараются переложить обязанности по строительству объектов социальной инфраструктуры на строительные компании. Однако строительство социальной инфраструктуры в большинстве случаев не интересно строительным компаниям, так как законом о долевом строительстве не разрешено направлять денежные средства, полученные от дольщиков, на строительство социальной инфраструктуры. Вопрос взаимодействия местных органов власти и строительных компаний по строительству школ, детских садов и поликлиник сегодня актуален. Очевидно, что необходим механизм частно-государственного партнерства, который позволит застройщику строить объекты социальной инфраструктуры, а затем передавать их муниципалитету. Нужна законодательная база, регулирующая взаимоотношения между городскими властями и строителями.

В целях решения указанной проблемы необходимо организовать работу по исполнению решения Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти», в которое добавлена новая глава «Муниципально-частное партнерство» в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.

Также необходимо отметить, что для включения объектов социальной инфраструктуры в государственные программы требуется наличие разработанной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы. Следовательно, разработка проектной документации на строительство объектов должна быть осуществлена за счет средств местного бюджета. Однако наличие проектной документации с положительным заключением экспертизы не является гарантией включения объекта в государственные программы.

Требуется включение объектов капитального строительства в государственные программы на стадии проектирования с предварительным согласованием с профильными министерствами технического задания на проектирование. Знание того, какие объекты будут поддержаны финансированием из вышестоящего бюджета, позволит более грамотно формировать расходы местного бюджета на капитальное строительство и не распределять их на проектирование объектов, которые впоследствии город не в состоянии будет построить за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в профильных министерствах Самарской области сложилась практика очень позднего распределения субсидий местным бюджетам на текущий финансовый год в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области. Распределение субсидий происходит практически только в конце II квартала текущего года или позднее. После доведения до муниципального образования объема выделенных субсидий следуют процедуры подписания двухстороннего соглашения о предоставлении субсидий, включение выделенной субсидии в местный бюджет через решение Думы, проведение процедуры размещения закупки путем проведения торгов, в результате до конца года на выполнение проектных и строительно-монтажных работ остается очень мало времени.

В целях своевременного и эффективного использования субсидий, требуется введение правила, по которому распределение областных субсидий проводилось бы до начала финансового года, а деньги муниципальным образованиям поступали бы уже в I квартале планового года.

- Внесение изменений в Программу

1. Внесение изменений в Программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации городского округа Тольятти об утверждении Программы.

2. Внесение изменений в Программу осуществляется после решения Думы о бюджете городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.

Указанный проект готовится координатором Программы (департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти).

3. Департамент образования, департамент культуры, управление физической культуры и спорта, департамент городского хозяйства ежегодно направляют в департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти в электронном виде и на бумажном носителе информацию по планируемым изменениям в муниципальные программы, по которым они являются ответственными исполнителями, после решения Думы о бюджете городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период не позднее одного месяца после заседания Думы.

4. Департамент градостроительной деятельности обобщает полученную информацию, изложенную в пункте 3 данного раздела и готовит проект постановления администрации городского округа Тольятти о внесении изменений в Программу.

- Контроль за ходом выполнения Программы

1. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация городского округа Тольятти посредством рассмотрения ежегодного отчета о реализации Программы за соответствующий отчетный период.

2. Исполнители мероприятий Программы ежегодно готовят и представляют в срок до 1 февраля в департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти информацию о ходе реализации соответствующих мероприятий Программы и в срок до 1 февраля года, следующего за годом окончания срока Программы, итоговый отчет о реализации Программы:

- информацию о финансировании мероприятий Программы, которая содержит сведения об освоении средств в отчетном периоде, пояснения о причинах отклонения фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации каждого запланированного мероприятия;

- информацию о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) Программы, которая содержит сведения об исполнении каждого запланированного к реализации в отчетном периоде мероприятия, о фактических значениях показателей (индикаторов), о причинах отклонения фактических значений показателей (индикаторов) от запланированных.

- таблицы по форме (Приложения 3, 4 к настоящей Программе).

3. На основе представленной исполнителями информации департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти проводит оценку реализации Программы в соответствующем отчетном периоде, формирует годовой (итоговый) отчет о реализации Программы.

4. Программа и отчеты о ее реализации утверждаются постановлением администрации городского округа Тольятти. Отчеты утверждаются не позднее 1 июня года следующего за отчетным годом.

__________________

Приложение 1

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа Тольятти на 2018-2038 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование | Технико-экономи-ческие параметры | Главный распоря-дитель бюджетных средств (ответствен-ный исполнитель) | Сроки реали-зации | Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2018 год | План на 2019 год | План на 2020 год |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | федераль-ный бюджет | вне-бюдж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти |
| 2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений |
| 3 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 | Мощность - 350 мест | Департамент градострои-тельной деятельности | 2018 | 117 441,7 | 7 910,0 | 109 531,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 | Мощность - 245 мест | Департамент градострои-тельной деятельности | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района | Мощность - 150 мест | Департамент градострои-тельной деятельности | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 220 мест | Департамент градострои-тельной деятельности | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и строительство здания МДОУ в 21 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 250 мест | Департамент градострои-тельной деятельности | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти | Мощность - 350 мест | Департамент градострои-тельной деятельности | 2018-2019 | 77 541,1 | 4 541,1 | 25 550,0 | 47 450,0 |  | 13 789,0 | 13 789,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" | Мощность - 120 мест | Департамент градострои-тельной деятельности | 2018-2019 | 40 640,3 | 2 540,3 | 13 335,0 | 24 765,0 |  | 78 588,7 | 3 930,0 | 50 908,3 | 23 750,4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | Мощность - 630 мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2019-2020 | 0,0 |  |  |  |  | 301 949,8 | 2 970,0 | 298 979,8 |  |  | 88 523,1 |  | 88 523,06 |  |  |
| 11 | Проектирование и строительство школы в 14а квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 1 360 уч. мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2019-2022 |  |  |  |  |  | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  |
| 12 | Проектирование и строительство школы в районе ул.Л.Толстого | Мощность - 1 360 уч. мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2019-2023 |  |  |  |  |  | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  |
| 13 | Проектирование школы в микрорайоне "Калина" | Мощность - 1 000 учеников | Департамент градострои-тельной деятельности | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство детских автогородков на территории МОУ: 1) Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 31, МБУ СОШ № 75. 2) Автозаводский район, бульвар Цветной, 13, МБУ СОШ № 82. 3) Центральный район, ул.Комсомольская, 78, МБОУДОД ДТДМ | Мощность: 1) на территории МБУ СОШ № 75 - 600 кв.м; 2) на территории МБУ СОШ № 82 - 1 750 кв.м; 3) на территории МБОУДОД ДТДМ - 600 кв.м | Департамент градострои-тельной деятельности | 2019 |  |  |  |  |  | 16 909,0 | 846,0 | 16 063,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 2 | Мощность - 300 уч.мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4 в Центральном районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Горького, 88 | Мощность - 300 уч.мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  |
| 17 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, рамположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | Мощность - 1600 уч. мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2018, 2019-2020 | 3 936,0 | 3 936,0 |  |  |  | 310 146,4 |  | 310 146,4 |  |  | 842 588,6 | 14 919,0 | 827 669,6 |  |  |
| 18 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") | Мощность - 120 мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2018-2019 | 62 371,3 | 3 213,6 | 20 705,2 | 38 452,5 |  | 46 869,0 | 2 344,0 | 34 462,1 | 10 062,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Всего по задаче 1: |  |  |  | 301 930,4 | 22 141,0 | 169 121,9 | 110 667,5 | 0,0 | 958 252,0 | 23 879,0 | 900 559,7 | 33 813,3 | 0,0 | 1 216 111,7 | 14 919,0 | 1 201 192,7 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства |
| 21 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» | Земельный участок площадью 75 933 кв.м | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2018-2019 | 32 984,00 | 14 984,0 | 18 000,00 |  |  | 125 970,4 | 24 271,0 | 101 699,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) | Мощность - 300 мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 159 588,0 |  | 159 588,0 |  |  | 65 496,4 |  | 65 496,4 |  |  |
| 23 | Проектирование и строительство Центра народного творчества | Увеличе-ние зрительс-ких мест на 400 ед. | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проектирование и строительство трех библиотек (взрослой библиотеки, специализированной детской библиотеки, городской публичной библиотеки) | Увеличе-ние объема книго-хранения до 25% от имеюще-гося общего библиотеч-ного фонда | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием | Увеличе-ние количест-ва экспози-ционных и выставоч-ных площадок до 8 тыс.кв.м | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, админист-рация г.о.Тольятти | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Всего по задаче 2: |  |  |  | 32 984,0 | 14 984,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 285 558,4 | 24 271,0 | 261 287,4 | 0,0 | 0,0 | 65 496,4 | 0,0 | 65 496,4 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений |
| 28 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | Мощность - 32 посещения в смену | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, Департамент градострои-тельной деятельности | 2020-2021 |  |  |  |  |  | 28 117,0 |  | 28 117,0 |  |  | 64 351,0 | 2 608,0 | 61 743,0 |  |  |
| 29 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м.) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" | Мощность - 40 посещений в смену | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, Департамент градострои-тельной деятельности | 2018-2020 | 65 484,0 | 11 238,0 | 54 246,0 |  |  | 32 422,0 | 4 166,0 | 28 256,0 |  |  | 61 220,0 |  | 61 220,0 |  |  |
| 30 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" | Мощность - 40 посещений в смену | Департамент градострои-тельной деятельности | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" | Мощность - 40 посещений в смену | Департамент градострои-тельной деятельности | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | протяжен-ность трассы 5 км | МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки" (Управление физической культуры и спорта) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | Общая площадь 3 170,4 кв.м | МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" (Управление физической культуры и спорта) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле") | Мощность - 221 посещение в смену | ООО «Газпром инвестгазификация» | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти | Мощность - 800 мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2018-2020 | 27 717,0 |  | 27 717,0 |  |  | 18 253,0 |  | 18 253,0 |  |  | 789,279 |  | 789,279 |  |  |
| 36 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | Мощность - 608 мест | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2019-2020 | 12 990,0 |  | 12 990,0 |  |  | 352 869,0 |  | 352 869,0 |  |  | 315 577,0 |  | 315 577,0 |  |  |
| 37 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр Шлюзовой г.о.Тольятти | Мощность - 221 посещений в смену | Мини-стерство строи-тельства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Всего по задаче 3: |  |  |  | 106 191,0 | 11 238,0 | 94 953,0 | 0,0 | 0,0 | 431 661,0 | 4 166,0 | 427 495,0 | 0,0 | 0,0 | 441 937,3 | 2 608,0 | 439 329,3 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения |  |
| 40 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти | Мощность - 500 посещений в смену | Мини-стерство здравоох-ранения Самарской области, министерство строи-тельства Самарской области | 2018-2019 | 130 267,0 |  | 130 267,0 |  |  | 184 080,0 |  | 184 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти | Мощность - 1 000 посещений в смену | Мини-стерство здравоох-ранения Самарской области, министерство строи-тельства Самарской области | 2018-2019 | 516 501,0 |  | 516 501,0 |  |  | 213 381,0 |  | 213 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Всего по задаче 4: |  |  |  | 646 768,0 | 0,0 | 646 768,0 | 0,0 | 0,0 | 397 461,0 | 0,0 | 397 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | ИТОГО по Программе: |  |  |  | 1 087 873,4 | 48 363,0 | 928 842,9 | 110 667,5 | 0,0 | 2 072 932,4 | 52 316,0 | 1 986 803,1 | 33 813,3 | 0,0 | 1 723 545,4 | 17 527,0 | 1 706 018,4 | 0,0 | 0,0 |

2021-2038 годы

| № п/п | Наименование | Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План на 2021 год | План на 2022 год | План на 2023 - 2038 годы | Итого |
|  |  | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | област-ной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. |  |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти |
| 2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений |
| 3 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 441,7 |
| 4 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |
| 5 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района |  |  |  |  |  | 9 258,0 | 9 258,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 258,0 |
| 6 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти |  |  |  |  |  | 50 000,0 | 2 500,0 | 47 500,0 |  |  | 270 082,0 | 13 754,0 | 256 328,0 |  |  | 320 082,0 |
| 7 | Проектирование и строительство здания МДОУ в 21 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти |  |  |  |  |  | 9 258,0 | 9 258,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 258,0 |
| 8 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 330,1 |
| 9 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 229,0 |
| 10 | Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 472,9 |
| 11 | Проектирование и строительство школы в 14а квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  | 57 799,8 |  | 57 799,8 |  |  |  |  |  |  |  | 342 799,8 |
| 12 | Проектирование и строительство школы в районе ул.Л.Толстого | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  | 57 799,8 |  | 57 799,8 |  |  | 437 799,8 |
| 13 | Проектирование школы в микрорайоне "Калина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 14 | Строительство детских автогородков на территории МОУ: 1) Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 31, МБУ СОШ № 75. 2) Автозаводский район, бульвар Цветной, 13, МБУ СОШ № 82. 3) Центральный район, ул. Комсомольская, 78, МБОУДОД ДТДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 909,0 |
| 15 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 16 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4 в Центральном районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Горького, 88 | 129 304,8 |  | 129 304,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 304,8 |
| 17 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156 671,1 |
| 18 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 240,3 |
| 19 | Всего по задаче 1: | 319 304,8 | 0,0 | 319 304,8 | 0,0 | 0,0 | 222 015,8 | 21 716,0 | 200 299,8 | 0,0 | 0,0 | 327 881,8 | 13 754,0 | 314 127,8 | 0,0 | 0,0 | 3 345 496,5 |
| 20 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства | 0,0 |
| 21 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 954,4 |
| 22 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 084,4 |
| 23 | Проектирование и строительство Центра народного творчества |  |  |  |  |  | 50 314,0 | 50 314,0 |  |  |  | 1 400 000,0 | 70 000,0 | 1 330 000,0 |  |  | 1 450 314,0 |
| 24 | Проектирование и строительство трех библиотек (взрослой библиотеки, специализированной детской библиотеки, городской публичной библиотеки) |  |  |  |  |  | 65 000,0 | 65 000,0 |  |  |  | 550 000,0 | 27 500,0 | 522 500,0 |  |  | 615 000,0 |
| 25 | Проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием |  |  |  |  |  | 53 000,0 | 53 000,0 |  |  |  | 1 500 000,0 | 75 000,0 | 1 425 000,0 |  |  | 1 553 000,0 |
| 26 | Всего по задаче 2: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 314,0 | 168 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450 000,0 | 172 500,0 | 3 277 500,0 | 0,0 | 0,0 | 4 002 352,8 |
| 27 | Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений |  |
| 28 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | 2 714,0 | 2 714,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 182,0 |
| 29 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 126,0 |
| 30 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" |  |  |  |  |  | 981,0 | 981,0 |  |  |  | 102 000,0 | 102 000,0 |  |  |  | 102 981,0 |
| 31 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" |  |  |  |  |  | 981,0 | 981,0 |  |  |  | 102 000,0 | 102 000,0 |  |  |  | 102 981,0 |
| 32 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | 104 875,0 | 12 875,0 | 92 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 875,0 |
| 33 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | 98 700,0 | 12 220,0 | 86 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 700,0 |
| 34 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 35 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 759,3 |
| 36 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 436,0 |
| 37 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр Шлюзовой г.о.Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 38 | Всего по задаче 3: | 206 289,0 | 27 809,0 | 178 480,0 | 0,0 | 0,0 | 1 962,0 | 1 962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 000,0 | 204 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 392 040,3 |
| 39 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения |  |
| 40 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 347,0 |
| 41 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 882,0 |
| 42 | Всего по задаче 4: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 044 229,0 |
| 43 | ИТОГО по Программе: | 525 593,8 | 27 809,0 | 497 784,8 | 0,0 | 0,0 | 392 291,8 | 191 992,0 | 200 299,8 | 0,0 | 0,0 | 3 981 881,8 | 390 254,0 | 3 591 627,8 | 0,0 | 0,0 | 9 784 118,6 |

Приложение 2

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа Тольятти на 2018-2038 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти |
| 2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений |
| 3 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 | Количество введенных мест | ед. |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  | Степень выполненных строительно-монтажных работ в общем объеме работ | % | 89 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 (обследование существующих строительных конструкций) | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 15,6 | 84,4 |
| 7 | Проектирование и строительство здания МДОУ в 21 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 8 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % | 21,4 | 78,6 |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % | 31,6 | 68,4 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  | 77 | 23 |  |  |  |
| 11 | Проектирование и строительство школы в 14а квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 16,9 |  |
| 12 | Проектирование и строительство школы в районе ул.Л.Толстого | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 13,2 |
| 13 | Строительство детских автогородков на территории образовательных учреждений | Количество автогородков | ед. |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4 в Центральном районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Горького, 88 | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  | 42,3 | 57,7 |  |  |
| 15 | Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  | 26,9 | 73,1 |  |  |  |
| 16 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % | 55,7 | 44,3 |  |  |  |  |
| 17 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства |
| 18 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % | 20,7 | 79,3 |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  | 70,9 | 29,1 |  |  |  |
| 20 | Проектирование и строительство Центра народного творчества | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 21 | Проектирование и строительство трех библиотек (взрослой библиотеки, специализированной детской библиотеки, городской публичной библиотеки) | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 22 | Проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 23 | Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений |
| 24 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  | 29,5 | 67,6 | 2,9 |  |  |
| 25 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  | 41,2 | 20,4 | 38,4 |  |  |
| 26 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 27 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 28 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  |  | 100 |  |  |
| 29 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | Доля выполненных работ по реконструкции в общем объеме работ | % |  |  |  | 100 |  |  |
| 30 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы | Доля разработки проектной документации в общем объеме работ | % | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 31 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % | 1,9 | 51,8 | 46,3 |  |  |  |
| 32 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения |
| 33 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % | 41,4 | 58,6 |  |  |  |  |
| 34 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти | Доля выполненных работ в общем объеме работ | % | 70,7 | 29,3 |  |  |  |  |

Приложение 3

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Тольятти на 2018-2038 годы

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА ____ ГОД

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | Утвержденное плановое значение (Ппiутв) | Уточненное плановое значение (Ппiутч) | Фактическое значение (Пфi) | Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%) | Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: |  |
|  | Задача 1. |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Тольятти на 2018-2038 годы

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА _____ ГОД

| Наименование целей, задач, мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.) | Уровень освоения запланированного объма финансирования (%) (Fфi / Fпiутв. х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план на ____ год (Fпiутв.) | Уточненный план на ____ год (Fпiутч.) | Факт за _____ год (Fфi) |  |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа Тольятти на 2018-2038 годы

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере развития объектов образования |
| Строительство 59 детских садов в Автозаводском районе | по 250 - 300 мест каждый; 3 детских сада, встроенных в жилые дома в планировочном модуле А9 на 105, 210 мест | в планировочных модулях: А7 - 4; А9 – 3; А15 - 3; А30 - 3; А42 - 2; А43 - 6; А44 - 8; А45 - 2; А46 - 2; А47 - 1; А48 - 2; А49 - 1; А50 - 2; А55 - 2; А57 - 2; А58 - 2; А59 - 3; А61 - 2; А62 - 2; А64 - 1; А65 - 1; А66 - 1; А68 - 1; А73 - 1 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство 27 детских садов в Центральном районе | по 250 - 300 мест каждый | в планировочных модулях: Ц43 - 2; Ц50 - 1; Ц55 - 1; Ц58 - 2; Ц60 - 3; Ц61 - 4; Ц62 - 2; Ц67 - 3; Ц69 - 2; Ц70 - 1; Ц72 - 2; Ц73 - 2; Ц74 - 1; Ц76 - 1 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство 2 детских садов в Комсомольском районе | по 250 - 300 мест каждый | в планировочных модулях: Ш19 - 1 и Ш21 - 1 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство на расчетный срок 20 общеобразовательных учреждений в Автозаводском районе | по 800 - 1 000 мест каждый объект | в планировочных модулях: А7 - 1; А15 - 1; А30 - 1; А42 - 1; А43 - 2; А44 - 2; А45 - 1; А46 - 1; А47 – 1; А48 - 1; А50 - 1; А55 - 1; А57 - 1; А58 - 1; А59 - 1; А61 - 1; А62 - 1; А73 - 1 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство на расчетный срок 11 общеобразовательных учреждений в Центральном районе | по 800 - 1 000 мест каждый объект | в планировочных модулях: Ц43 - 1; Ц44 - 1; Ц54 - 1; Ц60 - 1; Ц61 - 1; Ц62 - 1; Ц69 - 3; Ц67 - 1; Ц73 - 1 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство на первую очередь 1 объекта дополнительного образования | 400 - 500 мест | Автозаводский район в планировочном модуле А1 (21 квартал) | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство на расчетный срок 2 объектов дополнительного образования | по 400-500 мест каждый | Автозаводский район в планировочных модулях А50 и А59 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство на расчетный срок 1 объекта дополнительного образования | 400-500 мест | Центральный район (планировочный модуль Ц45) | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство автогородков | 5 ед. | На территориях проектируемых и строящихся школ | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Мероприятия в сфере развития объектов культуры |
| Реконструкция здания театра кукол «Пилигрим» | площадь общая 3 448,8 кв.м, площадь пристроя 1 500,0 кв.м | Площадь Свободы, 2 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием | общей площадью 14 265 кв.м | Прибрежный парк и набережная | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство Центра народного творчества | общей площадью 3 000 кв.м; концертный зал на 300 мест, кинозал на 100 мест, гостиница на 25 мест | Микрорайон Калина | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Центр культуры и искусства | 1 ед. | ул.Юбилейная, 8 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Реконструкция здания МБУ ДО «Детский дом Культуры» | площадь общ. 3 067 кв.м, увеличение площади на 2 000 кв.м | ул.Свердлова, 51 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство досугового центра | 8 ед. | В модулях: А7 (17А квартал); Ц58 (район "Северный" в 3 микрорайоне); Ц11 (севернее 71 квартала); Ш21 (севернее ул. Телеграфной); А23 (11А квартал); Ц75 (район "Северный" 16 микрорайон); Ц62 (район "Северный" 10 микрорайон); в центральной части Комсомольского района | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство городской библиотеки | общая площадь 4 220 кв.м с книгохранилищем на 400 тыс.единиц хранения, 3 000 читательских мест | Автозаводский район, модуль А49 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство библиотек взрослой и детской | 1 ед. | Центральный район, "Треугольник" | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство музыкального театра | 1 ед. | Автозаводский район. Модуль А49 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство клуба "Гидростроитель" | 1 ед. | Центральный район мкр Портовый | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство зоопарка | 1 ед. | Район "Прибрежный парк" | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство цирка | 1 ед. | Автозаводский район, ул. Революционная | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Океанарий | 1 га на 100 чел. | В новой застройке западнее Московского проспекта ("SMART район") | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Дельфинарий | 0,5 га на 500 чел. | В новой застройке западнее Московского проспекта ("SMART район") | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Концертный зал | 1 ед. | Модуль А15, мкр. "Калина" | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Парк аттракционов | 2 га | В треугольнике Обводное / Хрящевское / Южное шоссе | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Школа развития творчества для взрослых (с отделениями музыкальным, художественным, театральным и т.д.) | 0,2 га | Автозаводский район | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Мероприятия в сфере развития объектов спорта |
| Проектирование и строительство Дворца единоборств | 1 ед. | Автозаводский район, в районе Набережной Автозаводского района | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство крытого скейт-парка | 1 ед. | Автозаводский район, в парке района | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство крытого скейт-парка (или открытой скейт-площадки) | 1 ед. | Комсомольский район, в парке района | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство крытого скейт-парка (или открытой скейт-площадки) | 1 ед. | Центральный район, в парке района | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, 20 квартал | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство велороллерной трассы в лесной зоне (протяжённостью 25 км) | протяженностью 25 км. | Между Автозаводским и Центральным районами по радиусу лесной зоны | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство скалодрома | 1 ед. | Автозаводский район, ул.Революционная, 80 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство крытого манежа по футболу | 1 ед. | Автозаводский район, ул.Революционная, 80 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство футбольного поля с искусственнымтравяным покрытием за спортивным комплексом «Кристалл» | 1 ед. | Центральный район, ул.Баныкина, 9 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и устройство спортивной площадки для пейнтбола | 1 ед. | Комсомольский район, севернее здания по адресу: ул.Громовой, 35 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Комсомольский район, мкр. Федоровка | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном | 1 ед. | Автозаводский район, по проспекту Московский, северо-восточнее здания № 33 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | 1 ед. | Автозаводский район, по бульвару Баумана, севернее здания № 3 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | 1 ед. | Автозаводский район, по бульвару Орджоникидзе, севернее здания № 9 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | 1 ед. | Комсомольский район,по ул.Куйбышева, северо-западнее здания № 18В | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовым катком | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.Мурысева, южнее здания № 63 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, ул.Революционная, севернее здания № 30 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, западнее здания по ул.Революционная, 16 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по бульвару Кулибина, северо-восточнее здания № 8 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.Куйбышева, восточнее здания № 18 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по проспекту Московский, севернее здания № 59 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по ул.Ворошилова, западнее здания № 32Б | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по ул.Дзержинского, южнее здания № 35А | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по бульвару Луначарского, севернее здания № 18 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, севернее здания по бульвару Гая | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по ул.Автостроителей, восточнее здания № 47 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по ул.Автостроителей, восточнее здания № 36 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по ул.70 лет Октября, восточнее здания № 61 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по ул. Автостроителей, северо-восточнее здания № 30 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по ул.Автостроителей, севернее здания № 32 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по бульвару Цветной, севернее здания № 25 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Автозаводский район, по бульвару Цветной, северо-западнее здания № 22 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по ул.Ушакова, западнее здания № 49 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по Автозаводскому шоссе, южнее здания № 47 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по ул.Мира, южнее здания № 79 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по ул.Мира, севернее здания № 158 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по ул.Баныкина, северо-восточнее здания № 56 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, Комсомольское шоссе, 1, юго-западнее здания | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 1 ед. | Центральный район, Комсомольское шоссе, 1, юго-западнее здания | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по ул.Лесная, восточнее здания № 48 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по ул.Ленина, юго-восточнее здания № 19 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Центральный район, по ул.Мира, севернее здания № 106 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с залом для единоборств | 1 ед. | Центральный район, по ул.Голосова, восточнее здания № 28 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.Мурысева, севернее здания № 45 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с крытым ледовым катком | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.Коммунистическая, южнее здания № 22 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.Гидротехнической, севернее здания № 37 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.60 лет СССР, восточнее здания № 45 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.Задельная, восточнее здания № 17 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | 1 ед. | Комсомольский район, по ул.Мурысева, северо-восточнее здания № 55-а | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Строительство центра водных видов спорта, автодрома, аэроклуба, крытого велотрека, крытого роллердрома | 5 ед. | Адрес по согласованию | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Мероприятия в сфере развития объектов здравоохранения |
| Проектирование и строительство больницы | на 800 коек | на новых западных территориях в общественно-деловых зонах | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство 2 поликлиник, детской и взрослой | на 2 тыс. посещений в смену | на новых западных территориях в общественно-деловых зонах | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Проектирование и строительство станции скорой медицинской помощи | на 20 автомобилей | на новых западных территориях в общественно-деловых зонах | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Создание нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарское областное бюро судебного-медицинской экспертизы" | 19000 исследований в год | Комсомольский район, ул. Телеграфная, 34 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |
| Создание системы медицинской реабилитации на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения городского округа Тольятти | 200 койко-мест | Комсомольский район, ул. Механизаторов, 37 | Объект предусмотрен в Генеральном плане городского округа Тольятти до 2038 года |

__________________________