Регистрационный

номер проекта:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти

на 2021-2025 гг.”»

Руководствуясь пунктами 5.2.1 и 5.2.3 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Программа).

Изменения вносятся в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Тольятти № 569 от 04.06.2025 и № 604 от 09.07.2025 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 №376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»».

На 2025 год финансирование Программы уменьшилось на 74 340 тыс. руб. и изменилось с 4 746 055 тыс. руб. на 4 671 715 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета уменьшилось на 74 340 тыс. руб. и изменилось с 1 596 392 тыс. руб. на 1 522 052 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменилось - 3 149 663 тыс. руб.

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»

  - По мероприятию 1.1.3 «Устройство  искусственных дорожных  неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» на выполнение инженерных мероприятий, запланированных для реализации в 2025 году, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти увеличено финансирование на 4 894 тыс. руб. и изменено с 6 804 тыс. руб. на 11 698 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресами, показатель (индикатор) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» увеличится на 24 шт. и составит 77 шт.

  - По мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» уменьшено финансирование (свободные средства, предусмотренные на выполнение ПИР по устройству пешеходной дорожки по ул. Кирова, в связи с тем, что заключен контракт на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Кирова) на 1 309 тыс. руб. и изменено с 5 068 тыс. руб. на 3 759 тыс. руб.

Адресный перечень отредактирован, показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек» уменьшится на 1 шт. и составит 4 шт.

  - По мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек» увеличено финансирование на 1 313 тыс. руб. и изменено с 16 516 тыс. руб. на 17 829 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресами, показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек» увеличится на 6 шт. и составит 9 шт.

  - По мероприятию 1.2.1 «Устройство технических средств организации дорожного движения» на выполнение инженерных мероприятий, запланированных для реализации в 2025 году, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, выполняемых силами МКУ «ЦОДД ГОТ», увеличено финансирование на 41 272 тыс. руб. и изменено с 13 139 тыс. руб. на 54 411 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресами, показатели (индикаторы):

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений» увеличится на 0,47 тыс.м.п. и составит 0,560 тыс.м.п.;

- «Количество обустроенных светофорных объектов» увеличится на 52 шт. и составит 58 шт.;

- «Количество установленных дорожных знаков» увеличится на 322 шт. и составит 2 312 шт.

1.5.	По мероприятию 1.2.2 «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» с целью устранения нарушений, выявленных прокуратурой г. Тольятти в ходе проверки требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Тольятти (Представления вх. №№ 2224-вх/1 от 17.03.23, 8503-вх/1 от 16.08.24, 6323-вх/1 от 21.06.24, 9242-вх/1 от 06.09.24) необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по устройству и переносу ООТ, увеличено финансирование на 1 309 тыс. руб. и изменено с 2 247 тыс. руб. на 3 556 тыс. руб.

Адресный перечень отредактирован, показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство и перенос остановок общественного транспорта» уменьшится на 1 шт. и составит 9 шт.

1.6.	По мероприятию 1.2.4 «Проектирование устройства парковочных площадок (карманов и стоянок)» на подготовку проектно-сметной документации в целях устройства парковки на автодороге по адресу: Белорусская,16, предусмотрено финансирование 498 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресом, показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию парковочных площадок (карманов и стоянок)» составит 1 шт.

1.7. По мероприятию 1.2.5 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок» на выполнение работ по устройству недостающих парковочных мест большегрузного транспорта по ул. Ларина в районе КПП №3 предусмотрено финансирование 19 123 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресом, показатель (индикатор) «Количество  вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок» составит 1 шт.

1.8.	По мероприятию 1.2.8 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», средства  перенесены на мероприятие 1.2.9 «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» в связи с необходимостью замены павильонов остановок общественного транспорта по маршруту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»  (поручения п.п. 3.1. протокола по итогам аппаратного совещания под председательством и.о. первого заместителя главы городского округа Тольятти Абросимова М.В. №19-пр/1 от 23.06.2025),

Показатель индикатор обнуляется.

1.9.	По мероприятию 1.2.9 «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта»  на замену остановок общественного транспорта увеличено финансирование на 22 215 тыс. руб. и изменено с 1 785 тыс. руб. на 24 000 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресами, показатель (индикатор):

- «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта» увеличится на 29 шт. и составит 32 шт.

1.10. По мероприятию 1.2.11 «Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения» в целях финансирования мероприятий направленных на ликвидацию очагов аварийности, средства перенесены на мероприятие 1.2.9 «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта».

Показатель индикатор обнуляется.

1.11. По мероприятию 1.2.12 «Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения» предусмотрено  финансирование 2 011 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресом, добавлен новый показатель (индикатор) «Протяженность установленных дорожных барьерных ограждений» с плановым значением в 2025 году – 164,1 м.п.

1.12. По мероприятию 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД  ГОТ"» уменьшено финансирование в связи с необходимостью замены павильонов остановок общественного транспорта по маршруту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» на 4 577 тыс. руб. и изменено с 79 400 тыс. руб. на 74 823 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

По мероприятиям 1.2.2 и 1.2.7 удалены показатели (индикаторы) на которые не предусматривалось финансирование и значения по годам в период действия программы.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 77 663 тыс. руб. и изменен с 235 737 тыс. руб. на 313 400 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.».

2.1.  По мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

В связи с необходимостью перерегистрации муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга), необходимо дополнительное финансирование в сумме 2 837 тыс. руб.:

- по строке 2.1.4.12 «Осуществление строительного контроля на объекте: "Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова (от  улицы Железнодорожная  до улицы Ингельберга) городского округа Тольятти Самарской области"» финансирование уменьшится на 2 837 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и изменится с 4 096 тыс. руб. на 1 259 тыс. руб.;

- по строке 2.1.4.16 «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова (от  улицы Железнодорожная  до улицы Ингельберга) городского округа Тольятти Самарской области» финансирование увеличится на 2 837 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и изменится с 106 186 тыс. руб. на 109 023 тыс. руб.

Финансирование по мероприятию  и показатели (индикаторы) не изменятся.

2.2. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» финансирование увеличится на 7 916 тыс. руб. и изменится с 1 630 468 тыс. руб. на 1 638 384 тыс. руб.

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличится на 7 916 тыс. руб. и изменится с 226 340 тыс. руб. на 234 256 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменится - 1 404 128 тыс. руб.

По строке 2.1.5.5 «Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» в связи с потребностью в услугах по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на 10-ти объектах ремонта дорог финансирование увеличится за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 768 тыс. руб. и изменится с 2 062 тыс. руб. на 2 830 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог» увеличится на 10 шт и составит 26 шт.

Введена новая строка 2.1.5.109 «Ликвидация островка безопасности с увеличением числа полос движения до 3-х по ул. Офицерская», мероприятие рекомендовано отделом ГАИ У МВД России по г.Тольятти для повышения безопасности дорожного движения, на выполнение предусмотрено 769 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Показатель (индикатор):

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств,  подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных» составит 1 шт.;

- «Количество установленных дорожных знаков» составит 1 шт.

Введена новая строка 2.1.5.111 «Перенос места для разворота ул. 40 лет Победы (17 и 17А кварталами)», на выполнение предусмотрено 2 147 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Введен показатель (индикатор) «Количество устроенных, построенных заездов, проездов, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» плановое значение которого в 2025 году  1 шт.

Введена новая строка 2.1.5.111 «Строительный контроль при ремонте автомобильных дорог», на выполнение предусмотрено 4 232 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти.

Введен показатель (индикатор) «Количество разработанной документации по строительному контролю при ремонте автомобильных дорог» плановое значение которого в 2025 году 4 шт.

2.3. По маршруту следования к месту проведения спортивных соревнований, проводимых в рамках Международного спортивного форума «Россия-спортивная держава» необходимо укрепление обочин асфальтогранулятом, расположенных на участке: Лесопаркового и Комсомольского шоссе. Затраты на осуществление данного мероприятия составляют 4 959 тыс. руб.:

Введено новое мероприятие 2.1.10 «Укрепление обочин автомобильных дорог асфальтогранулятом»  с финансированием 4 959 тыс. руб.

Введен показатель (индикатор) «Площадь укрепленных путем отсыпки асфальтогранулятом обочин автомобильных дорог» плановое значение которого в 2025 году  15 тыс.м2.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год, увеличен на 12 875 тыс. руб. (без учета средств предусмотренных на оплату ранее принятых обязательств – 33 082 тыс. руб.) и изменен с 1 804 038 тыс. руб. на 1 816 913 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличен на 12 875 тыс. руб.  и изменен с 301 370 тыс. руб. на 314 245 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета не изменится - 1 502 668 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.».

3.1. Для заключения муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети с 01.10.2025 в связи с окончанием действия муниципального контракта с ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» финансирование увеличено:

- По мероприятию 3.1.1. «Содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений»  на 2 510 тыс. руб. и изменено с 538 530 тыс. руб. на 541 040 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог» в связи с включением новых объектов которые ранее не входили в содержание увеличится на 153,24  тыс.м2 и составит 6 483,75 тыс.м2.

- По мероприятию 3.1.2 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов» на 1 186 тыс. руб. и изменено с 1 055 тыс. руб. на 2 241 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании» не изменится.

По мероприятию 3.2.1. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» необходимо увеличение финансирования на:

-  выполнение мероприятий по ликвидации очагов аварийности на улично-дорожной сети городского округа Тольятти, а именно нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (в бело-желтом исполнении), 1.16.1, 1.25 термопластичными материалами (участок ул. Заставная – Московский проспект - ул. Дзержинского; участок ул. Лесная, д.36);

- выполнение инженерных мероприятий, запланированных для реализации в 2025 году, направленных на повышение безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, а именно нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (в бело-желтом исполнении), 1.16.1, 1.25 термопластичными материалами (Майский проезд в районе дома № 15А).
	Финансирование увеличено на 751 тыс. руб., и изменено с 69 885 тыс. руб. на 70 636 тыс. руб.

В связи с рекомендацией КСП введен новый показатель (индикатор) «Соответствие нанесенной дорожной разметки утвержденной дислокации горизонтальной дорожной разметки» с плановым значением 100%.

Показатель (индикатор) «Количество типов дорожной разметки» не изменится.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 4 447 тыс. руб. и изменен с 613 143 тыс. руб. на 617 590 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

4.1. По мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» финансирование уменьшено за счёт свободного остатка средств, полученного после размещения муниципального заказа на 169 325 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и  изменено с 1 857 872 тыс. руб. на 1 688 547 тыс. руб.:

Свободный остаток средств образовался в связи с сокращением финансирования из бюджета Самарской области, а также установлением доли участия городского округа в размере 1% в соответствии с утверждёнными Правилами предоставления и методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области (постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 в ред. от 04.04.2025).

Показатель (индикатор) «Количество заключенных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» исключен, так как не отражает эффективность реализации мероприятия муниципальной программы. Данный вывод отражен в заключении КСП по проекту новой муниципальной программы на основании изменений, внесенных в действующую программу в течение 2025 года, так как контракты заключались не на весь год, а на различные периоды (квартал, полугодие).

Показатели (индикаторы) «Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам» и «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» не изменятся.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год уменьшен на 169 325 тыс. руб. и изменен с 2 060 055  тыс. руб. на 1 890 730 тыс. руб.

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 169 325 тыс. руб. и изменено с 413 060 тыс. руб. на 243 735 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета финансирование не изменится -1 646 995 тыс. руб.

В Показатели конечного результата внесено значение «4,00 %» показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения», в соответствии с Региональным проектом «Безопасность дорожного движения» Национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Заместитель руководителя департамента                                                     С.Ф. Святогорский

Н.Ю. Уткина

54-44-33 (49-97)