Регистрационный

номер проекта:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти

на 2021-2025 гг.”»

Руководствуясь пунктами 5.2.1., 5.2.2. и 5.2.3. «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Программа).

Изменения вносятся в целях приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти № 643 от 05.08.2025 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 №376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»».

Объем финансового обеспечения Программы на 2025 год (4 673 274 тыс. руб.) больше объема, утвержденного решением Думы № 643 от 05.08.2025 (4 667 135 тыс. руб.) на основании Приказа департамента финансов «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Тольятти и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:

- № 518-пк/2.1 от 04.08.2025 на 1 200 000 руб.;

- № 595-пк/2.1 от 22.08.2025 на 4 940 000 руб.

В соответствии с п.5.2.2 Порядка № 2546-п/1 внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при изменении объема финансового обеспечения ее реализации (реализации мероприятий) без внесения изменений в решение Думы о бюджете городского округа Тольятти, в том числе в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы сверх объемов, утвержденных решением Думы о бюджете городского округа Тольятти.

На 2025 год финансирование Программы увеличилось на 1 559 тыс. руб. и изменилось с 4 671 715 тыс. руб. на 4 673 274 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличилось на 1 559 тыс. руб. и изменилось с 1 522 052 тыс. руб. на 1 523 611 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменилось - 3 149 663 тыс. руб.

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»

  - По мероприятию 1.1.1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП»  в связи с необходимостью дополнительного финансирования по ремонту тротуара (мероприятие 1.1.10) уменьшено финансирование на 1 980 тыс. руб. и изменено с 80 060 тыс. руб. на 78 080 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

  - По мероприятию 1.1.3 «Устройство  искусственных дорожных  неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ»  финансирование уменьшено на сумму экономии 33 тыс. руб. и изменено с 11 698 тыс. руб. на 11 665 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

  - По мероприятию 1.1.4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» в связи с завершением проектно-изыскательских работ по строительству пешеходной дорожки и устройству линии наружного электроосвещения по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе и получением положительного заключения государственной экспертизы увеличено финансирование на 705 тыс. руб. и изменено с 3 759 тыс. руб. на 4 464 тыс. руб.

Адресный перечень отредактирован, показатель (индикатор) «Количество разработанной проектно-сметной документации на устройство пешеходных дорожек» увеличится на 1 шт. и составит 5 шт.

  - По мероприятию 1.1.5 «Устройство пешеходных дорожек» в связи с необходимостью дополнительного финансирования по ремонту тротуара (мероприятие 1.1.10) уменьшено финансирование на 1 192 тыс. руб. и изменено с 17 829 тыс. руб. на 16 637 тыс. руб.

Адресный перечень отредактирован, показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек» уменьшится на 1 шт. и составит 8 шт.

  - По мероприятию 1.1.6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» в связи с завершением проектно-изыскательских работ по строительству пешеходной дорожки и устройству линии наружного электроосвещения по Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе увеличено финансирование на 695 тыс. руб. и изменено с 15 923 тыс. руб. на 16 618 тыс. руб.

Адресный перечень отредактирован, показатель (индикатор) «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» увеличится на 1 шт. и составит 9 шт.

  - По мероприятию 1.1.10 «Ремонт пешеходных дорожек и площадок остановок общественного транспорта» предусмотрено финансирование на ремонт пешеходной дорожки от дома 61А по ул. 40 лет Победы до детской поликлиники на территории горбольницы № 5 в 14Б квартале (изменен вид работ) и пешеходной дорожки и между остановками общественного транспорта четная и нечетная сторона по ул. Спортивная в сумме 2 575 тыс. руб..

Адресный перечень отредактирован, показатель (индикатор) «Количество отремонтированных пешеходных дорожек» составит 2 шт,

  - По мероприятию 1.2.1 «Устройство технических средств организации дорожного движения» уменьшено финансирование на сумму экономии 955 тыс. руб. и изменено с 54 411 тыс. руб. на 53 456 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) не изменятся.

  - По мероприятию 1.2.3 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта  на территории городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на сумму экономии 327 тыс. руб. и изменено с 4 698 тыс. руб. на 4 371 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

  - По мероприятию 1.2.5 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок» в связи с необходимостью проведения ремонта площадок остановок общественного транспорта по ул. Спортивной (мероприятие 2.1.5) финансирование уменьшится на 8 961 тыс. руб. и изменится с 19 123 тыс. руб.  на 10 162 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

  - По мероприятию 1.2.8 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», предусмотрены средства  в размере 1 200 тыс. руб.

Показатель индикатор «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» составит 8 шт.

  - По мероприятию 1.2.9 «Устройство островков безопасности, пандусов, замена остановок общественного транспорта» на замену остановок общественного транспорта и ликвидацию недействующего места разворота по ул. Спортивная увеличено финансирование на 8 331 тыс. руб. и изменено с 24 000 тыс. руб. на 32 331 тыс. руб.

Адресный перечень дополнен адресами, показатель (индикатор):

- «Количество устроенных островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта» увеличится на 6 шт. и составит 36 шт.;

- «Количество объектов на которых установлен или восстановлен бортовой камень» увеличится на 1 шт. и составит 4 шт.

1.12. По мероприятию 1.3.1 «Содержание МКУ "ЦОДД  ГОТ"» уменьшено финансирование в связи с необходимостью замены павильонов остановок общественного транспорта по маршруту следования к месту проведения спортивных соревнований, проводимых в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» на 2 005 тыс. руб. и изменено с 74 823 тыс. руб. на 72 818 тыс. руб.

Показатель (индикатор) не изменится.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год уменьшен за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 1 947 тыс. руб. и изменен с 313 400 тыс. руб. на 311 453 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.».

2.1.  По мероприятию 2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» финансирование уменьшится на 490 тыс. руб. и изменится с 24 768 тыс. руб. на 24 278 тыс. руб.

По строке 2.1.3.27 «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти Самарской области» для выполнения мероприятий по маршруту следования к месту проведения спортивных соревнований, проводимых в рамках Международного спортивного форума «Россия-спортивная держава» "» финансирование уменьшится на 490 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и изменится с 4 957 тыс. руб. на 4 467 тыс. руб.;

2.2. По мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» финансирование уменьшится на 1 259 тыс. руб. и изменится с 110 282 тыс. руб. на 109 023 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшится на 1 259 тыс. руб. и изменится с 11 742 тыс. руб. на 10 483 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменится – 98 540 тыс. руб.

По строке 2.1.4.12 «Осуществление строительного контроля на объекте: "Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова (от  улицы Железнодорожная  до улицы Ингельберга) городского округа Тольятти Самарской области"» финансирование уменьшится на 1 259 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и изменится с 1 259 тыс. руб. на 0 тыс. руб.;

Показатель (индикатор) «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте» уменьшится на 1 шт. и изменится на «–».

2.3. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» финансирование увеличится на 7 894 тыс. руб. и изменится с 1 638 384 тыс. руб. на 1 646 278 тыс. руб.

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличится на 7 894 тыс. руб. и изменится с 234 256 тыс. руб. на 242 150 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета не изменится - 1 404 128 тыс. руб.

По строке 2.1.5.111 «Строительный контроль  при ремонте автомобильных дорог» в связи с возникшей потребностью в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог (укрепление обочин аварийно-опасных участков автомобильных дорог асфальтогранулятом), финансирование уменьшится на 1 942 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и изменится с 4 232 тыс. руб. на 2 290 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Количество разработанной документации по строительному контролю при ремонте автомобильных дорог» уменьшится на 1 шт. и изменится на 3 шт.

# Введена новая строка 2.1.5.112 «Ремонт площадок остановок общественного транспорта по ул. Спортивной», по которой предусмотрено финансирование 9 835 тыс, руб.

Введен новый показатель (индикатор) «Количество отремонтированных площадок остановок общественного транспорта» 6 шт.

2.4. По мероприятию 2.1.9 «Выполнение научно-исследовательской работы "Концепция развития улично-дорожной сети с учетом развития пассажирского транспорта"» для своевременно организации перевозок по регулируемым тарифам на садово-дачные массивы финансирование уменьшится на 35 000 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти.

Показатель индикатор «Количество разработанной документации» уменьшится на 1 шт. и изменится на «–».

2.5. По мероприятию 2.1.10 «Укрепление обочин автомобильных дорог асфальтогранулятом» в связи с возникшей потребностью в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог (укрепление обочин аварийно-опасных участков автомобильных дорог асфальтогранулятом) финансирование увеличится на 1 942 тыс. руб.  и изменится с 4 959 тыс. руб. на 6 901 тыс. руб.

Показатель (индикатор) «Площадь укрепленных путем отсыпки асфальтогранулятом обочин автомобильных дорог» увеличится на 5 тыс.м2 и составит  20 тыс.м2.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год (без учета средств предусмотренных на оплату ранее принятых обязательств – 33 082 тыс. руб.), уменьшен на 26 914 тыс. руб. и изменен с 1 816 913 тыс. руб. на 1 789 999 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшен на 26 914 тыс. руб.  и изменен с 314 245 тыс. руб. на 287 331 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета не изменится - 1 502 668 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

3.1. В связи с тем, что по мероприятиям 4.1.2 «Замена опор освещения и контактной сети городского электротранспорта» и 4.2.3 «Предоставление транспортных услуг населению» не предусмотрено финансирование и не планируется, они исключены из программы

3.2. По мероприятию 4.2.3. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» финансирование увеличено на 30 420 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) и  изменено с 1 688 547 тыс. руб. на 1 718 967 тыс. руб.:

Средства предусмотрены в связи с недостаточностью предоставленной из бюджета Самарской области субвенции на реализацию переданных государственных полномочий. Дополнительная потребность обусловлена применением расширенного перечня транспортных средств, используемого при осуществлении перевозок, изменением расчета амортизации, увеличением расходов на топливо, снижением кондукторской выручки в целом по маршрутам, а также увеличением количества выполняемых рейсов по марщруту № 328 с  10 до 14 в ежедневном режиме.

Показатели (индикаторы) «Регулярность выполнения перевозок по заключенным муниципальным контрактам» и «Количество действующих маршрутов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» не изменятся.

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2025 год увеличен на 30 420 тыс. руб. и изменен с 1 890 730  тыс. руб. на 1 921 150 тыс. руб.

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 30 420 тыс. руб. и изменено с 243 735 тыс. руб. на 274 155 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета финансирование не изменится -1 646 995 тыс. руб.

Руководитель департамента                                                                                 А.П. Востриков

Н.Ю. Уткина

54-44-33 (49-97)