3

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1 

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы»  (далее – Программа)
Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок), в  целях приведения Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.04.2026 № 840 вносятся изменения в структуру администрации городского округа Тольятти в части создания департамента энергетики, ЖКХ и природопользования администрации (далее – ДЭЖКХиП) путем выделения из департамента городского хозяйства (далее – ДГХ), Решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2025 № 738  «О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (в ред. от 08.07.2026) в Программу вносятся изменения. 
На 2026 год финансирование мероприятий Программы уменьшено   на 5 345 тыс.руб. и изменено с 15 646 тыс.руб. на 10 301 тыс.руб.

Из них.
1) По мероприятию 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях» бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение мероприятия ответственным исполнителем ДУМИ на 2026 год уменьшены на 7 416 тыс.руб. и составляют 8 124 тыс.руб.
Изменены значения показателей (индикаторов) реализации мероприятия:

- «Площадь отремонтированных помещений»: 2026 год – с 1067,2 кв.м. на 594,3 кв.м;
- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания»: 2026 год – с 38 ед. на 16 ед.
Значения показателей (индикаторов) изменены исходя из адресного перечня муниципальных контрактов на оказание ремонтных услуг, заключенных в 2026 году в пределах утвержденного финансирования, включая муниципальные контракты, переходящие с 2025 года, оплаченные в 2026 году.

2) По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации» бюджетные ассигнования на 2026 запланированы в объеме:

Для исполнения возложенных функций при изменении структуры администрации городского округа Тольятти перераспределяются бюджетные ассигнования с департамента городского хозяйства на департамент энергетики, ЖКХ и природопользования в 2026 году: 

-по ответственному исполнителю ДГХ финансирование уменьшено на 22 тыс.руб. и изменено с 106 тыс.руб. на 84 тыс.руб.;
-по ответственному исполнителю ДЭЖКХиП финансирование увеличено на 29 тыс.руб., из них 22 тыс.руб. перераспределение с ДГХ и 7 тыс.руб. добавлено финансирование на выполнение работ по установке газоиспользующего водонагревателя в помещении по адресу: ул. Макарова, д.10, кв.11.
-на 2027 год финансирование перераспределяется с ДГХ на ответственного исполнителя ДЭЖКХиП в сумме 110 тыс.руб.

В связи с необходимостью в 2026 году замены газового водонагревателя в муниципальном помещении по адресу: ул. Макарова, д.10, кв.11, показатель (индикатора) «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: водонагреватель газовый», изменяется с 1 ед. на 2 ед.
3) По Мероприятию 4.1 «Ремонт в нежилых помещениях» в 2026 по ответственному исполнителю ДЭЖКХиП запланировано финансирование в сумме 2 064 тыс. руб. на выполнение ремонтных работ в нежилых помещениях по адресам: ул. Гидротехническая, 23-39, ул. Татищева, 1-25. Работы запланированы во исполнение поручения первого заместителя главы в соответствии с протоколом  №14-пр/1 от 27.04.2026 в целях приведения в нормативное состояние муниципальных помещений для размещения (опорных пунктов) участковых уполномоченных полиции. 
Значения показателей (индикаторов) изменяется: 

- «Площадь отремонтированных нежилых помещений» - на 113,5 кв.м.;

- «Количество помещений, в которых инженерные сети приведены в технически исправное состояние» - на 2 ед.

Показатель конечного результата «Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде» изменяется со знака «-» на 100 %. 

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за весь период реализации уменьшилось на 5 345 тыс.руб. и изменено с 96 974 тыс. руб. на 91 629 тыс.руб.        

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента

энергетики, ЖКХ и природопользования                                  С.Г. Соловьев

Уткина Н.Ю. 54 46 34 (доб.5259)

