ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ________ от ____________

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 24.03.2015 № 905-п/1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015-2024 годы» (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 15.08.24), постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу в части ее реализации в 2024 году.

Финансирование Программы в 2024 году, без учета оплаты ранее принятых обязательств, за счет всех источников увеличено на 69 892 тыс. руб. и изменено с 345 774 тыс. руб. на  415 666 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 66 503 тыс. руб. и изменено с                265 870 тыс. руб.  на 332 373 тыс. руб;

- за счет средств областного бюджета не изменено и составляет 75 943 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств увеличено на 3 389 тыс.руб. и изменено с 3 961 тыс.руб. на 7 350 тыс.руб.

1. По мероприятию 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» внесено изменение в адресный перечень в связи с необходимостью организации работ по подготовке проектной документации на устройство внутриквартального освещения тротуаров от ул. Ленинградская до ул. Мира в 71 квартале Центрального района. Исключен объект «Центральная площадь», так как данная территория будет благоустроена в рамках совместного проекта ПАО Сбербанк и АО АвтоВАЗ.

2. В целях обеспечения озеленения Центрального района и во исполнение устного поручения первого заместителя главы городского округа Тольятти, средства в объеме 600 тыс. руб. перемещены с мероприятия 1.3 «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» (далее – мероприятие 1.3) на мероприятие 1.6 «Озеленение» (далее – мероприятие 1.6):

- по мероприятию 1.3 уменьшено финансирование на 600 тыс. руб. и изменено с 5 642 тыс. руб. на 5 042 тыс. руб. Значение показателя (индикатора) не изменено;

- по мероприятию 1.6 увеличено финансирование на 600 тыс. руб. и изменено с            0 тыс. руб. на 600 тыс. руб. Значение показателя (индикатора) «Количество благоустроенных объектов (озеленение) составило 1 ед.

3. По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» финансирование увеличено 67 789 тыс. руб. и изменено с 79 217 тыс. руб. на 147 006 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 64 400 тыс. руб. и изменено с 75 256 тыс. руб. на 139 656 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств увеличено на 3 389 тыс.руб. и изменено с 3 961 тыс.руб. на 7 350 тыс.руб.

Данные средства предусмотрены на ремонт твердых покрытий 14-ти дворовых территорий (Автозаводский р-н – 5 ед., Центральный р-н – 5 ед., Комсомольский район – 4 ед.)

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество благоустроенных объектов» изменилось с 120 ед. на 134 ед.

4. По мероприятию 13.1 «Устройство и ремонт контейнерных площадок»  увеличено финансирование на 2 103 тыс. руб. и изменено с 1 000 тыс. руб. на 3 103 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 2 103 тыс. руб. и изменено с                500 тыс. руб.  на 2 603 тыс. руб;

- за счет средств областного бюджета не изменено и составляет 500 тыс. руб.

Данные средства предусмотрены на устройство и ремонт 14-ти контейнерных площадок.

Значение показателя (индикатора) «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки»» изменено с 1 ед. на 15 ед.

Финансирование Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств увеличено на 69 892 тыс. руб. и изменено с 346 564 тыс. руб. на 416 456 тыс. руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства			    	                                	             С.Г. Соловьев

Тимофеева Е.А. 544 634 (5259)