МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2015 г. N 905-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА 2015 - 2024 ГОДЫ"

В целях организации благоустройства территории городского округа Тольятти, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E96C636D90538A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB7073563C3471F99E9DE0733EAD010E9A2F707DkAE8F) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40732ABD86866EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DACEE47A31E7504ED120717BB7D8785378DBA9k4E9F) мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40732A4D86A64EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DBCEEF7731E7504ED120717BB7D8785378DBA9k4E9F) городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P55) "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы".

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости" и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по городскому хозяйству.

Мэр

С.И.АНДРЕЕВ

Утверждена

Постановлением

мэрии городского округа Тольятти

от 24 марта 2015 г. N 905-п/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2015 - 2024 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015 - 2024 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" (далее - Программа) |
| 2 | Реквизиты распоряжения мэрии городского округа Тольятти о разработке муниципальной программы | Распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 20.02.2014 N 1011 |
| 3 | Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | [Постановление](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40735ADDD6663EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28A9DED6ED7624B10108k8E5F) Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы";  [Постановление](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40732A4D86F61EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28A9DED6ED7624B10108k8E5F) Правительства Самарской области от 17.05.2017 N 323 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011 N 912 "Об установлении общих требований к предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области, а также Порядка формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| 5 | Заказчики муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации (далее - ДГХ);  Департамент образования администрации (далее - ДО);  Департамент градостроительной деятельности администрации (далее - ДГД);  Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (далее - ДДХиТ);  Департамент культуры администрации (далее - ДК);  Управление физической культуры и спорта администрации (далее - УФКиС) |
| 6 | Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы:  Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.  Задачи Программы:  1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.  2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.  3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.  4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.  5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.  6. Организация парковочного пространства.  7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.  8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.  9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.  10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной [программой](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40735ADDD6663EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DBC8EA7031E7504ED120717BB7D8785378DBA9k4E9F) Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы".  11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти.  12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы.  13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти |
| 7 | Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы | - подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2024 годы |
| 9 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области, и средств из внебюджетных источников.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит 2 565 532 тыс. руб., из них:  - местный бюджет - 1 717 797 тыс. руб.;  - областной бюджет - 562 398 тыс. руб.;  - федеральный бюджет - 282 879 тыс. руб.;  - внебюджетные источники - 2 458 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, без учета оплаты ранее принятых обязательств, за счет всех источников по годам составит:  2015 год - 214 150 тыс. руб.;  2016 год - 203 182 тыс. руб.;  2017 год - 333 731 тыс. руб.;  2018 год - 164 758 тыс. руб.;  2019 год - 486 320 тыс. руб.;  2020 год - 147 370 тыс. руб.;  2021 год - 70 534 тыс. руб.;  2022 год - 17 033 тыс. руб.;  2023 год - 17 033 тыс. руб.;  2024 год - 911 421 тыс. руб.  \* 2016 год - 87 336 тыс. руб. - оплата принятых в 2015 году обязательств;  2020 год - 21 516 тыс. руб. - оплата принятых в 2019 году обязательств.  Программа не является основанием для возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.  Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансовым обеспечением реализации мероприятий Программы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E96C431D00136A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D573D2125ACC4CAED70k3EBF) Российской Федерации |
| 10 | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение комфортности условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;  - улучшение условий массового отдыха жителей и гостей городского округа Тольятти;  - обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений (20,92% от общего количества образовательных учреждений);  - приведение 134 объектов парковочного пространства в нормативное состояние;  - обеспечение комплексного благоустройства 15 объектов знаковых и социально значимых мест;  - приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий;  - улучшение эстетического состояния территории городского округа Тольятти;  - повышение уровня безопасности дорожного движения;  - повышение туристической привлекательности;  - повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти |

Паспорт подпрограммы

"Формирование современной городской среды на 2017 год"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Формирование современной городской среды на 2017 год" (далее - Подпрограмма) |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | [Постановление](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C931DD0436A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D573D2125ACC4CAED70k3EBF) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды".  [Постановление](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40735ADDD6663EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28A9DED6ED7624B10108k8E5F) Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы" |
| Заказчики Подпрограммы | Департамент городского хозяйства администрации |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель:  повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти.  Задачи:  - комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.  Объем финансирования Подпрограммы за весь период реализации составит 242 917 тыс. рублей, в том числе:  - 24 292 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Тольятти,  - 218 625 тыс. руб. за счет планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | - увеличение доли благоустроенных территорий городского округа Тольятти на 20%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит 100% от количества запланированных объектов |

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения

в соответствии с программно-целевым принципом

Город Тольятти сформировался из трех обособленных планировочных районов, застройка которых происходила в разное время. Как и повсеместно, в нашем городе происходило постоянное отставание развития подотраслей благоустройства от жилищного строительства. В результате этого благоустройство территорий большого количества жилых кварталов не соответствует современному уровню жизни. Кроме того, результаты обследований внутриквартальных территорий показали, что вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твердых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зеленых насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории не соответствует [Правилам](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40F32A4DB6E6AB2B07BB52E90FFF4293312343E25A8DAC9EE796EE2455F892C7461A9DC624F7AD9kAEAF) благоустройства, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.02.2013 N 543-п/1: твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения, необходимо удалить большое количество сухостойных и аварийно опасных деревьев.

При строительстве Автозаводского района генеральным планом не были предусмотрены пешеходные тротуары вдоль целого ряда домов 1, 2, 3, 6 и 20 кварталов, сквозные проезды вдоль домов 4, 5, 7, 11 и 20 кварталов заужены до 3 метров. При строительстве новых кварталов Комсомольского района были допущены те же просчеты, что и в Автозаводском районе. Наиболее неблагоприятное положение с благоустройством сложилось в Центральном районе. В течение десяти последних лет в рамках выделяемого бюджетного финансирования ведется реконструкция кварталов.

Состояние городских зеленых насаждений неудовлетворительно. Это вызвано целым рядом причин: быстрым темпом застройки и относительной молодостью селитебной территории, особенностью градостроительства, недостаточной культурой населения, загрязнением воздушной среды, недостаточным количеством финансирования, выделяемого на озеленение города (финансирование работ по содержанию зеленых насаждений в городе снизилось с 21% от норматива в 1995 году до 3% в 2014 году). Значительная часть технологических операций по уходу за зелеными насаждениями не проводится на протяжении десятка лет, например, систематическое формирование крон деревьев, различные виды обрезки деревьев и кустарников. В результате этого в настоящее время большинство старовозрастных (25 - 40 лет) и значительная часть средневозрастных (15 - 25 лет) деревьев имеют аварийно опасное состояние крон. Затраты на приведение этих деревьев в соответствие со стандартами отрасли возросли в несколько раз, что является примером крайне нерационального ведения зеленого хозяйства.

Кроме того, в Центральном районе и в старых кварталах Автозаводского и Комсомольского районов при благоустройстве и озеленении внутриквартальных территорий допущены нарушения строительных норм и правил при посадке деревьев: расстояние от стен домов до стволов деревьев менее 5 м и часто составляет 1 - 3 м; расстояния между деревьями также менее 5 м, в результате чего деревья растут с деформированными (отклоненными) стволами и ветвями и в настоящее время представляют собой фактор не комфортности среды, а фактор аварийной опасности для ЛЭП, газопроводов, трубопроводов, подземных коммуникаций, а также вызывают разрушения отмосток зданий, твердых покрытий, затеняют окна, засоряют ливневые канализации, сточные трубы, угрожают целостности кровель домов. Необходимо привести зеленые насаждения придомовых территорий в соответствие с нормами эксплуатации жилого фонда. Следует также учесть, что видовой ассортимент деревьев, посаженных в основной массе в 60 - 70-х годах, также не соответствует стандартам отрасли: в Центральном и Комсомольском районах основную массу средне- и старовозрастных деревьев составляют такие породы, как вяз мелколистный (карагач), клен американский, тополь бальзамический (пылящий). Карагач и клен американский в условиях городского округа Тольятти являются сорными породами; деревья карагача в основной массе поражены гнилью ствола, что делает их еще более аварийно опасными. Очевидно, что возникла необходимость замены существующих устаревших насаждений на более молодые, декоративные, устойчивые к вредителям и болезням, с необходимым условием соблюдения строительных норм и правил при посадке.

Зеленые насаждения вдоль автомагистралей имеют проблему усыхания и повреждения в результате засыпания засоленным песком, попадания прибордюрной грязи, смета и смыва с автодорог. В настоящее время потери зеленых насаждений вдоль автомагистралей составляют в среднем по городу 45% от ранее существовавших.

Травяной покров (газоны партерные и обыкновенные, пустыри и территории, неохваченные плановым санитарным содержанием), его качество, количество и состояние составляют сегодня одну из важнейших проблем в озеленении городского округа Тольятти.

Согласно [СП 42.13330.2011](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD8D05B65F19E97C333D80E3AFB863B6CE5EF2BB37BC2BFAA707152273F21B6D8C8EFk7E3F) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" норматив обеспеченности зелеными насаждениями на одного городского жителя равен 24,6 кв. м. В городском округе Тольятти этот показатель равен 12,45 кв. м, т.е. 50,6% от норматива.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:

- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, городского ландшафта;

- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

- архитектурно-художественной и эстетической ролью - придают городу своеобразие и индивидуальность, являясь центром или осью пространственного решения городского ансамбля: оттеняют, подчеркивают, выявляют наиболее ценные здания, сооружения, памятники, оформляют городские площади и другие композиционные центры;

- рекреационной ролью - зеленые насаждения (сады, парки, бульвары, скверы и т.д.) являются одними из наиболее привлекательных мест отдыха горожан в условиях интенсификации производственной деятельности человека, ускорения темпа городской жизни и возникновения психологического перенапряжения с одновременным снижением физических нагрузок, иммунитета и ухудшения состояния здоровья населения.

Принятие предлагаемой Программы и обеспечение с 2015 года минимально необходимого финансирования на сохранение городских зеленых насаждений позволит остановить дальнейшее ухудшение положения дел с сохранностью зеленых насаждений, позволит существенно улучшить экологическую обстановку в городе.

Мероприятия по посадке деревьев, кустарников группами и "живой изгороди", устройство газонов и цветников, валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев запланированы в задачах Программы: "Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий", "Устройство новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях", "Устройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива", "Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений", "Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест".

В настоящее время парковка автомобилей во дворах остается одной из наиболее острых проблем. В городе требуется дополнительное устройство площадок для временной парковки автотранспорта.

Обеспечение нормального уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую территорию от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств. Осуществление этих мер будет затрагивать все стороны городской жизни и городского хозяйства.

В связи с малым дворовым пространством под парковки используются газоны, детские и спортивные площадки. Применение штрафных санкций не может привести к нужному результату, пока не будет создана альтернатива автомобильной стоянке в неустановленных местах.

В основе организации и реконструкции парковочных мест во внутридворовой территории должен быть использован набор типовых и технических решений. Одним из вариантов решения данного вопроса может послужить экопарковка.

Экопарковка - территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка. Это современный подход к увеличению парковочных мест для автотранспорта на внутридворовой территории, рациональному использованию территории дворов, сохранение ландшафта и экологии города.

В городском округе Тольятти отсутствует системный подход к организации профессионально оборудованных комплексов для физического развития детей, взрослых и маломобильных групп населения в рекреационных зонах, на территориях образовательных учреждений, а также в буферной зоне лесного массива и береговых зонах водных объектов.

Проблемы благоустройства в городском округе Тольятти систематизированы в данной Программе, которые можно разделить по следующим направлениям:

1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется в том числе уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей дворовая территория должна иметь детскую спортивно-игровую площадку, элементы озеленения, дорогу с твердым покрытием, тропиночную сеть, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку индивидуального транспорта, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий городского округа Тольятти осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Набор работ формировался по наказам избирателей каждого отдельно взятого депутатского округа. В результате такого подхода в одном дворе можно встретить целый набор однотипных МАФ, а в другом - отсутствие таковых. В связи с этим возникла необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий на основании подготовленных проектов. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

В связи с ускоряющимся ритмом жизни и глобальной урбанизацией городов естественный потенциал человека стремится к преодолению замыкания в жилой и производственной среде обитания. Население всеми силами стремится к комфортному отдыху в искусственно созданных или в естественных островках природы.

Целью этого направления является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей городского округа Тольятти путем организации и обустройства объектов уличной игровой, спортивно-развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности в условиях сложившегося мегаполиса с учетом исторически сложившихся и планируемых к созданию объектов жилой застройки.

Для организации новых мест отдыха горожан в рамках реализации Программы устраиваются зоны отдыха - рекреационные центры, которые включают в себя зоны активного и пассивного отдыха:

- зона паркового назначения для пассивного отдыха, с размещением МАФ;

- зоны с размещением МАФ и детского игрового оборудования для детей 3 - 6 лет и 7 - 12 лет;

- зоны с размещением МАФ и спортивного оборудования, в том числе тренажерных площадок для детей, подростков и взрослых;

- зоны с размещением спортивно-игрового оборудования для маломобильных групп населения.

Выбор участков на территории жилой застройки проводится с учетом следующих критериев:

- по степени открытости рекреации для населения;

- по шаговой доступности;

- по соответствию территории участка целевому назначению и возрастным характеристикам;

- по площади занимаемой территории;

- по типу индивидуального или типового планировочного решения зоны;

- по номенклатуре размещаемых элементов благоустройства;

- по безопасности рекреации и передвижения к ней.

Выбор оборудования различного назначения и устройства зон активного и пассивного отдыха обусловлен территориальными различиями районных образований городского округа Тольятти и безопасностью населения.

Ввиду преимущества планировочного решения в Автозаводском районе размещается больше рекреационных центров на прилегающих участках бульваров, местных и сквозных проездах.

Половина территории Центрального района из-за плотности застройки частного жилого сектора не позволяет размещать там муниципальные зоны отдыха. В связи с плотностью малоэтажной застройки середины 20 века и многоэтажной застройки последних лет, а также существующими границами территорий, находящихся в собственности, размещение рекреаций спортивно-игрового назначения ограничивается территориями бульваров, скверов и парков.

Проблема недостатка наличия территорий для возможного развития инфраструктуры паркового и спортивно-игрового назначения в Комсомольском районе решена размещением рекреационных центров на территориях скверов, парков, набережной.

В перечень мероприятий по благоустройству рекреационных центров входит установка скамеек, урн, освещения и ограждений, а также благоустройство прилегающей территории. При проведении работ по благоустройству бульваров предполагается произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Красивый и ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта, а дополняют его газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания, транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории бульвара живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения будут обеспечены поливочной системой. На тротуарной части предполагается произвести установку скамеек. Возле каждой скамейки устанавливаются урны для мусора, что позволит предотвратить захламление газонов. Уличная урна для сбора мусора считается одним из самых важных элементов для благоустройства территории и борьбы с мусором. Установка фонарей обезопасит передвижение пешеходов в темное время суток и придаст бульвару дополнительный эстетический вид. Фонари планируется выполнить в антивандальном исполнении с использованием энергосберегающих ламп для снижения потребления электроэнергии и увеличения срока их службы.

3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

Лес в центре города Тольятти - важный и уникальный элемент городской структуры, создающий широкие возможности для развития лесных (природных) рекреационных зон для отдыха горожан непосредственно в черте города. Создание по периметру леса 100 - 200-метровой буферной зоны с обустройством мест для организованного отдыха горожан на природе позволит защитить основной лесной массив от антропогенной перегрузки путем сдерживания и упорядочения рекреационных потоков.

При создании буферной зоны необходимо предусмотреть:

- создание входных групп с экологическими парковками и обустройством барьеров для исключения несанкционированного въезда в лес;

- обустройство дорожно-тропиночной сети в увязке с планировкой местности и направлением основных потоков отдыхающих;

- создание троп здоровья (спортивных);

- создание пикниковых точек с зонами активного отдыха (спортивные площадки для игры в волейбол, футбол, пинг-понг, бадминтон и др.);

- детские игровые и спортивно-развивающие площадки;

- места тихого отдыха, обустроенные беседками;

- создание экопросветительских троп для проведения уроков на открытом воздухе для младших школьников;

- МАФ в природоприближенном стиле.

Необходимо предусмотреть мероприятия по адаптации объектов для возможности их посещения и эксплуатации маломобильными группами граждан, в том числе тренажерные реабилитационные комплексы.

4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

Водные объекты, находящиеся в черте городов, особенно крупных и индустриально развитых, всегда являются наиболее притягательными и значимыми в городской жизни. Озера, пруды, водохранилища - подобные объекты зачастую являются визитной карточкой города, а для самих горожан служат общегородскими центрами для отдыха и занятий спортом, местами отдыха.

Расположение городского округа Тольятти на берегу крупнейшего речного водохранилища - Куйбышевского, а также наличие ряда локальных водных объектов внутри городского округа создает огромный потенциал для дальнейшего развития массового и доступного отдыха горожан, туризма, спорта. В настоящее время большинство водных объектов используются недостаточно эффективно ввиду их неблагоустроенности. В рамках данной Программы планируются мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища.

На берег водохранилища выходят все три района городского округа - Автозаводский, Центральный и Комсомольский. Протяженность береговой линии более 20 км.

Водохранилище как природно-техногенная система имеет как свои недостатки, так и преимущества. Основным недостатком является то, что создание водохранилища активизировало отрицательные экзогенные процессы на береговой полосе - размывы, в том числе из-за ветровых волн, которые могут достигать трех метров, абразию, оползни. По данным Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр, в Самарской области степень активности абразионных процессов на неукрепленных частях берега высокая. Проведенное обследование от села Хрящевка до городского округа Тольятти показало, что береговые уступы вертикальные, обнажены, активно обрушаются. Активность процессов связана с геологическим строением берегов (легкоразмываемые аллювиальные отложения), уровенным и ветровым режимом на водохранилищах.

Однако береговая линия водохранилища одновременно является и достоинством, создавая предпосылки для создания и развития условий комфортного отдыха горожан на воде, туризма, спорта. Реализацию таких возможностей можно наблюдать во многих городах, где набережные являются общегородским центром культурной жизни и досуга. Подпорные стены, мероприятия берегоукрепления, портовые сооружения, лестничные сходы, террасы, пляжи, элементы благоустройства создают уникальный и неповторимый облик города.

В городском округе Тольятти наиболее обустроенной является береговая линия Комсомольского района, где реализованы мероприятия по берегоукреплению. Однако на прилегающей территории требуется дальнейшее благоустройство.

Остальная часть берега (Центральный и Автозаводский районы) представляет собой недостроенную набережную, которая не выполняет своих функций в полном объеме. Берегоукрепление в этой части берега частично отсутствует, гидротехнические сооружения и их элементы местами подвержены деформациям и разрушению. Частично сохранились элементы благоустройства (лестничные спуски, ограждения, освещение), однако на большей своей части территория не предназначена для комфортного и безопасного отдыха горожан. Необходимо отметить, что отсутствие мероприятий по реконструкции данных сооружений неизбежно приведет к возникновению аварийных ситуаций, а приостановление работ по берегоукреплению приведет к размыву и обрушению берегового склона.

Совершенно очевидно, что такому крупному городскому округу, как Тольятти, жизненно необходима развитая инфраструктура набережной, которая при проведении соответствующих мероприятий станет для жителей и гостей общегородским центром культурного отдыха и досуга. Кроме того, строительство гидротехнических сооружений набережной позволит одновременно решить и вопрос берегоукрепления. Строительство набережной необходимо проводить комплексно, то есть рассматривать не только комплекс гидротехнических сооружений, но и в обязательном порядке благоустройство прилегающей территории в увязке с существующей планировкой городского округа, и поэтапно - предпроектные обследования и изыскания, проектные работы, строительно-монтажные работы.

На предварительном этапе необходимо провести:

- обследование существующих сооружений недостроенной набережной с оценкой их технического состояния;

- геологическое, гидрогеологическое и геотехническое обследование грунтового массива береговой линии с получением экспертного заключения и разработкой рекомендаций по берегоукреплению данной части Куйбышевского водохранилища;

- изучение архивных материалов;

- изучение гидрологического режима Куйбышевского водохранилища, режим работы ГЭС, колебания уровней воды в годовом разрезе.

На основе полученных данных необходима разработка концепции реконструкции и развития набережной с ее благоустройством, которая будет содержать вариантность устройства набережной, с предварительной оценкой необходимого объема капитальных вложений в данный объект. После окончательного утверждения варианта устройства и благоустройства набережной можно будет приступать к проведению необходимых изыскательских и проектных работ.

5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

Цель направления: создание условий для организации современного и комфортного отдыха, досуга и занятий спортом детей и молодежи по месту жительства и учебы путем комплексного благоустройства и создания спортивно-досуговых комплексов на территориях образовательных учреждений.

Территории школ и детских садов являются наиболее востребованными для детей и молодежи, так как находятся в шаговой доступности и снабжены малыми архитектурными формами и плоскостными сооружениями в виде спортивных площадок.

Для обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания на территориях, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений и организаций, необходимо привести их в соответствие с современными нормами и требованиями. Темпы старения опережают темпы проведения работ по восстановлению эксплуатационных показателей конструкционных элементов благоустройства территорий.

В настоящее время на территории городского округа Тольятти функционирует 166 образовательных учреждений, из них 76 общеобразовательных учреждений, 68 учреждений дошкольного и начального школьного образования, 22 учреждения дополнительного образования детей (общее количество зданий образовательных учреждений - 210), 16 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 14 учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

Одним из приоритетных направлений отрасли "Образование" по благоустройству является выполнение мероприятий по строительству современных спортивных площадок. За последнее время в городском округе Тольятти за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на территориях 59 образовательных учреждений построено 66 спортивных плоскостных сооружений (28 универсальных спортивных площадок, 28 футбольных полей, 10 универсальных кортов). Остаются необорудованными территории 31 здания общеобразовательных учреждений.

На протяжении многих лет остается проблема внешнего благоустройства территорий в сроки, установленные требованиями ведомственных строительных норм. По состоянию на 15 января 2014 года требуется:

- замена ограждения территорий (147 муниципальных образовательных учреждений и иных образовательных организаций в городском округе Тольятти нуждаются в замене ограждений на ориентировочную сумму 295 млн. руб.);

- ремонт и восстановление асфальтового покрытия территорий (147 муниципальных образовательных учреждений и иных образовательных организаций в городском округе Тольятти нуждаются в ремонте асфальтового покрытия на ориентировочную сумму 438 млн. руб.);

- установка МАФ спортивного назначения, игрового назначения, для маломобильных групп населения (148 муниципальных образовательных учреждений и иных образовательных организаций в городском округе Тольятти нуждаются в установке МАФ на ориентировочную сумму 323 млн. руб.);

- восстановление веранд для прогулок детей в детских садах, структурных подразделениях школ и прогимназиях (57 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и иных образовательных организаций в городском округе Тольятти нуждаются в восстановлении веранд на ориентировочную сумму 91 млн. руб.);

- валка сухих и аварийно опасных деревьев (110 муниципальных образовательных учреждений и иных образовательных организаций в городском округе Тольятти нуждаются в валке деревьев на ориентировочную сумму 43 млн. руб.);

- устройство спортивных площадок (в 31 муниципальном образовательном учреждении и иных образовательных организациях в городском округе Тольятти необходимо устройство спортивных площадок на ориентировочную сумму 155 млн. руб.).

Таким образом, общая потребность в выполнении работ по комплексному благоустройству территорий образовательных учреждений составляет 1345 млн. руб.

В рамках Программы планируется решить проблему благоустройства территорий 41 образовательного учреждения (36 учреждений образования (18 школ, 16 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования), 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 2 учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта), что составляет 20,92% от общего количества образовательных учреждений. При комплексном благоустройстве будут установлены спортивные площадки, тренажерные площадки, детские игровые площадки, площадки для изучения правил дорожного движения, площадки для отдыха родителей, заменено ограждение территорий, восстановлено асфальтовое покрытие проездов, тротуаров, площадок, установлены скамейки, урны, выполнено озеленение территорий, а также обеспечена доступность для маломобильных групп населения. На выполнение данных программных мероприятий необходимы финансовые ресурсы в размере 300 млн. руб. (по 30 млн. руб. ежегодно).

6. Организация парковочного пространства.

В адрес администрации городского округа Тольятти поступают многочисленные жалобы и обращения жителей по вопросу стоянок транспортных средств в непосредственной близости от жилых домов, на газонах, тротуарах, детских площадках и спортивных площадках. Основной причиной, вынуждающей водителей нарушать правила парковки, является существующая инфраструктура, не отвечающая современным требованиям (возросшему уровню автомобилизации), а именно недостаточное количество удобных и вместительных мест для парковки транспортных средств, отсутствие границ между проезжей частью, газоном и тротуаром (бордюрный камень отсутствует либо разрушен), недостаточная ширина внутриквартальных проездов.

Основой дорожной сети Тольятти является сеть автомобильных дорог общей протяженностью 1498 км и площадью 14345 тыс. кв. м.

На протяжении последних 10 - 15 лет в связи с ростом социально-экономического благосостояния и развития Тольятти выросла доступность частного легкового автотранспорта, что привело к увеличению автомобильного парка города и росту интенсивности движения транспортных средств на автомобильных дорогах. Как следствие роста количества частного автотранспорта обострился ряд городских проблем, таких как снижение пропускной способности автомобильных дорог, возникновение трудностей, связанных с содержанием автомобильных дорог и осуществлением их ремонта, возникновение препятствий, связанных с осуществлением полномочий пожарной и скорой медицинской помощи, и т.д. Одним из основных факторов возникновения данных проблем является отсутствие единой системы создания и эксплуатации объектов парковочного пространства в городском округе Тольятти.

В городском округе Тольятти обеспеченность местами для хранения автомобилей по месту проживания населения составляет в среднем 35 - 40%, а обеспеченность местами для парковки у объектов социальной инфраструктуры в среднем не превышает 25% от требуемого количества. Ситуация осложняется бесконтрольной парковкой транспортных средств, в связи с чем проезжая часть на некоторых улицах используется для движения только на 50%, а это в свою очередь приводит к соответствующему снижению пропускной способности улично-дорожной сети.

В целях защиты законных прав и интересов общества и государства для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, устранения факторов, способствующих совершению административных правонарушений, требуется:

- строительство парковок (особый вид автостоянок, созданных на, над и под объектами улично-дорожной сети);

- строительство автостоянок, в том числе на внутридворовых и междомовых территориях;

- организация на транспортно-пересадочных узлах перехватывающих, специализированных парковок (для туристических автобусов и автобусов междугородных перевозок, технологического и специального транспорта, такси и пр.);

- строительство гаражей и гаражных комплексов.

Автодороги местного значения общего пользования в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E96C43CD90236A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D573D2125ACC4CAED70k3EBF) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны быть оборудованы элементами обустройства автомобильных дорог, в том числе площадками для стоянки транспортных средств.

Требования, предъявляемые к организации работ по строительству и расширению имеющихся парковочных мест, изложены в следующих документах: [СНиП 21-02-99](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD8D05B65F19E97C437D8003AFB863B6CE5EF2BB37BC2BFAA707152273F21B6D8C8EFk7E3F) "Стоянки автомобилей"; [ГОСТ Р 52766-2007](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD8D05B65F19E97C431DE043AFB863B6CE5EF2BB37BC2BFAA707152273F21B6D8C8EFk7E3F) "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования"; [СНиП 2.07.01-89](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD8D05B65F19E97C635DA0D67F18E6260E7E824EC7ED7AEF27C7448393B3BAADACAkEECF) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации проводится обследование мест размещения парковок на возможность строительства и/или расширения имеющихся парковок, так как застройка старых жилых районов на территории городского округа Тольятти не отвечает современному уровню автомобилизации. Строительство объектов парковочного пространства на некоторых земельных участках не представляется возможным из-за наличия в непосредственной близости детских площадок, спортивных кортов и т.д.

Для комплексного благоустройства территории необходима концепция парковочного пространства городского округа Тольятти.

От ЗАО "НИПИ ТРТИ" (г. Санкт-Петербург) получено коммерческое предложение "Проведение научно-исследовательской работы в интересах мэрии городского округа Тольятти в 2015 - 2016 гг." по теме "Разработка научно обоснованной концепции по созданию, развитию и функционированию системы единого парковочного пространства в городском округе Тольятти" с ориентировочным сроком выполнения работ 6 месяцев и ориентировочной стоимостью 7 500 тыс. руб.

Дополнительно направлен запрос о предоставлении ценового предложения для осуществления закупки "Проведение научно-исследовательской работы в интересах мэрии городского округа Тольятти в 2015 - 2016 гг." по теме "Разработка научно обоснованной концепции по созданию, развитию и функционированию системы единого парковочного пространства в городском округе Тольятти" в следующие организации:

- ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М" (г. Москва);

- ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" (г. Москва);

- ООО "ЦИТИ" (г. Москва);

- ЗАО УК "Интеллектуальный город" (г. Москва).

Кроме того, направлено обращение в министерство транспорта Российской Федерации о включении городского округа Тольятти в перечень городов на участие в пилотных проектах по апробации разработанных ОАО "НИИАТ" систем единого парковочного пространства в рамках мероприятий Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E96C436D00738A68C3335E9ED2CBC24C7B8BB707156393F25A1D19CBC366FBE000E9A2D7461ABD87Ek4ECF) "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864.

7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

Для достижения стратегической цели развития городского округа Тольятти, повышения качества жизни населения пространственная среда должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной, комфортной.

Светотехника в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение внутриквартальных территорий - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий модернизировать эстетическое восприятие городской среды.

В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что необходимо учитывать при организации освещения жилых районов.

Необходимость реализации мероприятий раздела "Приведение в нормативное состояние наружного освещения" внутриквартальных территорий городского округа Тольятти назрела давно и диктуется, прежде всего, следующими причинами:

- сегодняшний облик ночного города не удовлетворяет общепризнанным стандартам развитых городов, что особенно отмечается гостями Тольятти;

- необходимость снижения уровня криминогенной активности, проявления которой связаны в том числе и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий;

- при существующем уровне финансирования текущих темпов работ по устройству сетей наружного освещения внутриквартальных территорий не хватает;

- необходимость ухода от освещения придомовых территорий светильниками, расположенными на фасадах жилых домов, затраты по которым ложатся на собственников жилых помещений.

Реализация всех мероприятий данного раздела обеспечит достижение положительной динамики изменения степени благоустройства города, обеспечит надежную работу наружного освещения внутриквартальных территорий городского округа Тольятти.

8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

Знаковыми и социально значимыми местами городского округа Тольятти являются расположенные на территории городского округа Тольятти территории общего пользования городского округа, объекты физической культуры и спорта, мемориальные комплексы, памятные знаки, обладающие исторической и культурной значимостью, иными памятными и отличительными признаками, имеющие особое значение для муниципального образования, а именно:

- территории общего пользования - территории (земельные участки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, парки, лесопарки, набережные, пляжи, скверы, сады, бульвары, территории мемориальных комплексов);

- объекты физической культуры и спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;

- мемориальные комплексы - архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии;

- памятные знаки - стелы, скульптурные композиции и другие художественно-архитектурные формы, установленные на площадях, улицах, в парках, скверах, других открытых территориях городского округа, имеющие историческую и культурную значимость для муниципального образования.

Перечень знаковых и социально значимых мест формируется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40E38ADDE676AB2B07BB52E90FFF4293312343E25A8DAC9EE796EE2455F892C7461A9DC624F7AD9kAEAF) о знаковых и социально значимых местах городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы от 09.07.2014 N 388. Основными критериями отбора знаковых и социально значимых мест для формирования Перечня знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти (далее - Перечень) являются: наличие исторической и культурной значимости, иных памятных и отличительных признаков знакового и социально значимого места городского округа в деятельности городского округа, в истории, науке, технике, искусстве, культуре, здравоохранении и спорте, имеющих долговременную пользу для муниципального образования.

Знаковые места находятся в разных районах и существенно влияют на создание имиджа городского округа в целом.

В настоящее время знаковые места находятся в неудовлетворительном состоянии: частично разрушены сами памятники, а также покрытие прилегающей территории; неухоженный вид зеленых насаждений. Обустройство знаковых мест планируется выполнять с учетом символики и традиций города в едином стиле. Мероприятия раздела включают в себя:

- ремонт памятников;

- ремонт твердых покрытий (замена асфальтобетона на покрытие из брусчатки);

- установка садовых диванов, урн;

- посадка кустарников;

- устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории.

9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

Критерием привлекательности любого города как для туристов, так и для внешних инвестиций всегда будет индивидуальность его облика и благоустройство территорий для отдыха граждан.

В соответствии с планом стратегического развития городского округа Тольятти на период до 2020 года одним из главных направлений перехода к социально ориентированному типу экономического развития является создание условий для улучшения качества жизни горожан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристических услуг.

Для решения вопросов по развитию внутреннего и въездного туризма при мэрии городского округа Тольятти постановлением от 24.06.2013 N 2053-п/1 была создана рабочая группа, в которую вошли представители подразделений Мэрии и Думы городского округа Тольятти, сотрудники турбизнеса, музеев, ВУЗов, сотрудники прочих организаций, заинтересованных в развитии внутреннего туризма. Первой задачей, поставленной перед рабочей группой, была разработка туристических маршрутов по городскому округу Тольятти, используя российский и зарубежный опыт.

Цель создания маршрутов: популяризация среди жителей и гостей исторического, культурного и архитектурного наследия городского округа Тольятти.

Разработанный рабочей группой "Обзорный (кольцевой) туристический маршрут по городскому округу Тольятти" является одним из приоритетных маршрутов для городского округа Тольятти, который требует благоустройства территории по пути его следования.

Данный экскурсионный маршрут представляет оптимальный путь передвижения экскурсантов по всем трем районам (Комсомольский, Центральный и Автозаводский) городского округа Тольятти, который подчиняется требованиям логической последовательности посещения объектов экскурсионного показа и привлекательности общего восприятия.

При формировании мероприятий данного раздела Программы учтено, что по траектории следования маршрута "Обзорный (кольцевой) туристический маршрут по городскому округу Тольятти" расположены объекты (Центральная площадь, Площадь Свободы, скверы по ул. Жилина и К. Маркса, памятник В.Н. Татищеву), мероприятия по благоустройству которых включены в другие разделы данной Программы. В настоящее время управлением международных и межрегиональных связей разработан предэскизный проект по благоустройству траектории следования туристического маршрута, который охватывает вышеперечисленные объекты. Поэтому при составлении перечня мероприятий по благоустройству других разделов данной Программы учтены предложенные в предэскизном проекте разработки.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E96C636D90538A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D573D2125ACC4CAED70k3EBF) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся: организация благоустройства территории городского округа, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Для обеспечения выполнения мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти, учитывая значительный объем финансирования, необходим комплексный программный подход. Решение обозначенных проблем можно достигнуть путем реализации муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы".

Программные мероприятия разработаны в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40F32A4DB6E6AB2B07BB52E90FFF4293312343E25A8DAC9EE796EE2455F892C7461A9DC624F7AD9kAEAF) благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденными постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.02.2013 N 543-п/1, а также Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40E36ABDC6D6AB2B07BB52E90FFF42921126C3224ACC4C8E96C38B303k0EBF) городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 2025 года, утвержденным постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 N 1190 (в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 01.02.2012 N 762).

Для реализации ряда мероприятий Программы, в том числе по устройству объектов ландшафтной архитектуры на кольцевых развязках, арт-объектов на торцах зданий и других объектов, могут быть привлечены инвестиционные средства. В рамках муниципально-частного партнерства могут быть заключены соглашения на содержание территорий и объектов в рамках инициативы организаций и предприятий.

Наличие муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы", финансируемой за счет средств местного бюджета, даст возможность получить субсидии из областного бюджета, предоставляемые в целях осуществления мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий муниципального образования и предусмотренных государственной [программой](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40735ADDD6663EFBA73EC2292F8FB7624157D3224A8DAC8EF7031E7504ED120717BB7D8785378DBA9k4E9F) Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2018 годы".

10. В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DC7C55E65F19E97C931DD0436A68C3335E9ED2CBC24C7AABB287D573D2125ACC4CAED70k3EBF) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [постановлением](consultantplus://offline/ref=80CA9869613F42142B9DD9C84809AD9693CA6AD40735ADDD6663EFBA73EC2292F8FB7624077D6A28A9DED6ED7624B10108k8E5F) Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2018 годы" в рамках Программы осуществляется реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды.

С целью формирования современной городской среды, а также для решения проблем благоустройства территории городского округа Тольятти разработана [Подпрограмма](#P86) "Формирование современной городской среды на 2017 год" (далее - Подпрограмма).

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах придомовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Предложения заинтересованных лиц о включении в настоящую Подпрограмму дворовых и общественных территорий подготавливаются в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296205BE423090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35F9E29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" на 2017 год, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.05.2017 N 1778-п/1.

Рассмотрение и оценка предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" на 2017 год и организации общественного обсуждения проекта Подпрограммы осуществляются Комиссией в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296205B8463090E086A17E8E63CCF8BAC71AAF0DA4FD5E9A3C114E9ClEE7F) администрации городского округа Тольятти от 31.05.2017 N 1777-п/1.

II. Цели и задачи муниципальной программы

1. Цель Программы: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

2. Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

2.1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

2.2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

2.3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

2.4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

2.5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

2.6. Организация парковочного пространства.

2.7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

2.8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

2.9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

2.10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной [программой](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216201B94D39CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9C20181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы".

2.11. Достигается на основе цели и задач в составе Подпрограммы.

Цель Подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти.

Задачи Подпрограммы:

- комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2.12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной [программой](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216508BC443BCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9C21181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы.

2.13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти.

3. Срок реализации настоящей Программы - 2015 - 2024 годы.

Период реализации Программы определен в соответствии со сроком реализации мероприятий, включенных в ее состав, а также для наиболее эффективного достижения цели Программы и решения поставленных задач.

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы, исходя из цели и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в [приложении N 1](#P831) "Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" и финансовые ресурсы на ее реализацию" к настоящей Программе.

Адресные перечни территорий, на которых запланированы работы по благоустройству, представлены в [приложениях N 3](#P9147) - [16](#P19313) к настоящей Программе.

В рамках реализации Подпрограммы благоустройство дворовых территорий предусматривает:

1. Минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением);

- установка скамеек;

- установка урн для мусора (установка урн).

При этом указанный перечень является исчерпывающим.

2. Дополнительный перечень видов работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками);

- оборудование автомобильных парковок (оборудование автомобильными парковками);

- озеленение территории;

- ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;

- ремонт и (или) обустройство отмосток;

- ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов);

- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- ремонт или устройство ограждения;

- устройство площадок для выгула домашних животных;

- устройство пандусов;

- прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, включенного в Подпрограмму, приводится в [Приложении N 14](#P18551).

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной Подпрограммы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

[Показатели](#P8191) (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении N 2 "Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" к настоящей Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области, и средств из внебюджетных источников.

Финансирование из внебюджетных источников предусмотрено по [мероприятию 1.7](#P983) "Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>" Программы, его размер определяется в процентном отношении к стоимости услуг и (или) работ и устанавливается:

- 2018 год не менее 0,1%;

- 2019 год не менее 1%;

- 2020 год и последующие годы не менее 5%.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы 2 565 532 тыс. руб., из них:

- местный бюджет - 1 717 797 тыс. руб.;

- областной бюджет - 562 398 тыс. руб.;

- федеральный бюджет - 282 879 тыс. руб.;

- внебюджетные источники - 2 458 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, без учета оплаты ранее принятых обязательств, за счет всех источников по годам составит:

2015 год - 214 150 тыс. руб.;

2016 год - 203 182 тыс. руб.;

2017 год - 333 731 тыс. руб.;

2018 год - 164 758 тыс. руб.;

2019 год - 486 320 тыс. руб.;

2020 год - 147 370 тыс. руб.;

2021 год - 70 534 тыс. руб.;

2022 год - 17 033 тыс. руб.;

2023 год - 17 033 тыс. руб.;

2024 год - 911 421 тыс. руб.

\* 2016 год - 87 336 тыс. руб. - оплата принятых в 2015 году обязательств;

\* 2020 год - 21 516 тыс. руб. - оплата принятых в 2019 году обязательств.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. В ходе реализации Программы стоимость работ по выполнению мероприятий Программы ежегодно будет уточняться в связи с инфляцией и по результатам проведенных конкурсных торгов (аукционов), следовательно, в Программу будут вноситься соответствующие изменения.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти главным распорядителям бюджетных средств, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы могут быть изменены в результате полученных субсидий из областного бюджета, предоставляемых в целях осуществления мероприятий, направленных:

- на комплексное благоустройство территорий муниципального образования и предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы";

- на выполнение работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы.

Сроки, объемы и источники финансового обеспечения мероприятий Программы приведены в [приложении N 1](#P831) к настоящей Программе.

VI. Механизм реализации муниципальной программы

Организация управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляются координатором Программы - департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти в соответствии с "[Порядком](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216507BC433CCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35B9924181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 (далее - Порядок).

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка показателей (индикаторов) Программы. В связи с этим ход реализации Программы, достижение цели и решение задач ежегодно оцениваются через систему показателей на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Реализация Программы осуществляется на основании разработанных администрацией городского округа Тольятти нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют заказчикам Программы - органам администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

Заказчики Программы представляют Координатору годовые (итоговые) отчеты о реализации мероприятий Программы до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Координатор Программы представляет отчеты о ходе реализации Программы на Коллегию администрации в сроки и по форме согласно Порядку.

По результатам проведения ежегодного мониторинга хода реализации Программы при необходимости Координатор подготавливает проект постановления администрации городского округа Тольятти о внесении изменений в Программу, организует согласование и утверждение в установленном порядке.

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству территорий, включенных в подпрограмму, выражается в форме трудового участия заинтересованных лиц, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

При выполнении работ из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории не требуется.

При выполнении работ из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории обязательно. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, включенных в подпрограмму, выражается в форме трудового участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Администрация городского округа Тольятти устанавливает долю трудового участия при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории, в размере не менее 1% от общего числа собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах) и не менее одного человека от каждого собственника иного здания(й) и сооружения(й) в случае наличия таких объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет (информация) совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Отчет должен содержать информацию о количестве человек, принявших трудовое участие, и времени, затраченном на реализацию трудового участия. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

VII. Планируемые результаты реализации

муниципальной программы

Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить комфортность условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;

- улучшить условия массового отдыха жителей и гостей городского округа Тольятти;

- обеспечить комплексное благоустройство территорий образовательных учреждений;

- привести объекты парковочного пространства в нормативное состояние;

- обеспечить комплексное благоустройство знаковых и социально значимых мест;

- привести в нормативное состояние наружное освещение внутриквартальных территорий;

- улучшить эстетическое состояние территории городского округа Тольятти;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- повысить туристическую привлекательность;

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Показатели

конечного результата муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | Планируемые значения показателя конечного результата | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных мест отдыха на внутриквартальных территориях от общего количества мест отдыха на внутриквартальных территориях, определенных Программой <\*> | % | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля благоустроенных мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива от общего количества мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива, определенных Программой <\*> | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Доля образовательных учреждений, на территории которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества образовательных учреждений <\*> | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,1 |
| 6 | Доля образовательных учреждений, на территории которых устроены спортивные площадки, универсальные спортивные площадки, от общего количества образовательных учреждений <\*> | % | - | - | - | 9,2 | 11,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений <\*> | % | - | - | - | - | 35,3 | 41,2 | - | 62,4 | - | - | - |
| 8 | Доля объектов парковочного пространства, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов парковочного пространства, определенных Программой <\*> | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 9 | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведены работы по приведению в нормативное состояние наружного освещения, от общего количества внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения <\*> | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 10 | Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой <\*> | % | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 94,4 |
| 11 | Доля установленных объектов туристической направленности от общего количества объектов, необходимых для благоустройства обзорного (кольцевого) туристического маршрута, определенных Программой <\*> | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 12 | Количество объектов, на которых проведены отдельные виды работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий | Ед. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество дворовых территорий, на которых проведены работы по благоустройству | Ед. | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 15 | Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных | % | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Показатели (индикаторы) Стратегии | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 17 | Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично | Ед. | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 15 |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| <\*\*> |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*\*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2015 - 2024 ГОДЫ"

И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

Таблица N 1 (2015 - 2016 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2015 год | | | | | План на 2016 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации | ДГХ | 2015 - 2016 | 5 454 | 5 454 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 4 701 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | ДГХ | 2015 - 2016 | 82 849 | 82 849 | 0 | 0 | 0 | 11 367 | 11 367 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | ДГХ | 2015 - 2016 | 47 335 | 47 335 | 0 | 0 | 0 | 8 515 | 8 515 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | ДГХ | 2015 - 2016 | 30 932 | 30 932 | 0 | 0 | 0 | 19 888 | 19 888 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2016 | 3 054 | 3 054 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Озеленение | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | ДГХ | 2016 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 326 | 155 326 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 1](#P898): | | ДГХ |  | 169 624 | 169 624 | 0 | 0 | 0 | 201 146 | 201 146 | 0 | 0 | 0 |
| [<\*>](#P1906) Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 336 | 87 336 | 0 | 0 | 0 |
| закупка товаров, работ и услуг (аукционы) | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 111 | 19 111 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии производителям товаров, работ и услуг | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 225 | 68 225 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016, 2019 - 2021 | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях | ДГХ | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 2](#P1049): | | ДГХ |  | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ | 2019 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 3](#P1091): | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 4](#P1133): | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 | 1 538 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | ДО | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2019 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФКиС | 2019 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 5](#P1219), в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6: Организация парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2019 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 6](#P1353): | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2019 - 2020, 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2019 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2019 - 2021, 2023 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2020 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 7](#P1409), в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2019, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДО | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 8](#P1505), в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2019 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДДХиТ | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2019 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 9](#P1587), в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2018 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 7 988 | 3 994 | 3 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 33 700 | 16 850 | 16 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 1 570 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по [задаче 10](#P1725): | | ДГХ |  | 43 258 | 21 629 | 21 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе без учета оплаты принятых в 2015 году обязательств | |  |  | 214 150 | 192 521 | 21 629 | 0 | 0 | 203 182 | 203 182 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 214 150 | 192 521 | 21 629 | 0 | 0 | 203 182 | 203 182 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [<\*>](#P1906) Оплата принятых в 2015 году обязательств по Программе | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 336 | 87 336 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе с учетом оплаты принятых в 2015 году обязательств | |  |  | 214 150 | 192 521 | 21 629 | 0 | 0 | 290 518 | 290 518 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с [решением](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1276F01BB423090E086A17E8E63CCF8BAC71AAF0DA4FD5E9A3C114E9ClEE7F) Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 N 975 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 N 911 "О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" оплата кредиторской задолженности за фактически выполненные работы в 2015 году.

Таблица N 2 (2017 - 2018 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2017 год | | | | | План на 2018 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель. Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2020 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 10 852 | 10 852 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P3208) | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 1 679 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P3208) | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 786 | 6 786 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P3208) | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 860 | 20 860 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 1 479 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Озеленение [<1>](#P3208) | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий [<1>](#P3208) | ДГХ | 2016 - 2018, 2023, 2024 | 1 407 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 13 242 | 13 219 | 0 | 0 | 23 |
| Итого по задаче 1: | | ДГХ |  | 1 934 | 1 934 | 0 | 0 | 0 | 54 898 | 54 875 | 0 | 0 | 23 |
| <\*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закупка товаров, работ и услуг (аукционы) | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии производителям товаров, работ и услуг | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016, 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях | ДГХ | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 3: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 053 | 1 053 | 20 000 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016 - 2020 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016 - 2018 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2020 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2018 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2018 | 1 007 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 4, в том числе: | | ДГХ |  | 2 135 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 22 666 | 2 666 | 20 000 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 2 135 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 1 613 | 1 613 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 053 | 1 053 | 20 000 | 0 | 0 |
| Задача 5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2018, 2021 - 2024 | 59 856 | 59 856 | 0 | 0 | 0 | 13 562 | 1 682 | 11 880 | 0 | 0 |
| ДК | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФКиС | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 438 | 3 438 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 5,  в том числе: | |  |  | 59 856 | 59 856 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 5 120 | 11 880 | 0 | 0 |
|  |  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 59 856 | 59 856 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 5 120 | 11 880 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. Организация парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2021 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 6: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2021 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД | 2021 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 7,  в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2017, 2018, 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2017 - 2020 | 26 642 | 15 542 | 11 100 | 0 | 0 | 51 214 | 15 896 | 35 318 | 0 | 0 |
| МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь" (УФКиС) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2021 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8,  в том числе: | |  |  | 26 889 | 15 789 | 11 100 | 0 | 0 | 51 214 | 15 896 | 35 318 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 26 642 | 15 542 | 11 100 | 0 | 0 | 51 214 | 15 896 | 35 318 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДДХиТ | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2021 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 9,  в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 10: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы. Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 242 917 | 24 292 | 124 616 | 94 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 242 917 | 24 292 | 124 616 | 94 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача Подпрограммы. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме: | | ДГХ |  | 242 917 | 24 292 | 124 616 | 94 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 980 | 3 666 | 12 314 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 660 | 2 340 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 12: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 980 | 4 326 | 14 654 | 0 | 0 |
| Итого по Программе без учета оплаты принятых в 2015 году обязательств, | |  |  | 333 731 | 104 006 | 135 716 | 94 009 | 0 | 164 758 | 82 883 | 81 852 | 0 | 23 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ |  | 246 986 | 28 361 | 124 616 | 94 009 | 0 | 72 491 | 60 154 | 12 314 | 0 | 23 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 26 642 | 15 542 | 11 100 | 0 | 0 | 72 267 | 16 949 | 55 318 | 0 | 0 |
|  |  | ДО |  | 60 103 | 60 103 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 5 780 | 14 220 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <\*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по Программе | | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе с учетом оплаты принятых в 2015 году обязательств | |  |  | 333 731 | 104 006 | 135 716 | 94 009 | 0 | 164 758 | 82 883 | 81 852 | 0 | 23 |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Таблица N 3 (2019 - 2020 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2019 год | | | | | План на 2020 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2022 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P4573) | ДГХ | 2015 - 2019 | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P4573) | ДГХ | 2015 - 2019 | 4299 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P4573) | ДГХ | 2015 - 2019 | 7286 | 7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Озеленение [<1>](#P4573) | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" [<1>](#P4573) | ДГХ | 2016 - 2019, 2023, 2024 | 32986 | 32656 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1: | | ДГХ |  | 48017 | 47687 | 0 | 0 | 330 | 2093 | 2093 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | ДГХ | 2019 | 15122 | 15122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2: | | ДГХ |  | 15122 | 15122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 3: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018 - 2020 | 55970 | 2799 | 53171 | 0 | 0 | 54562 | 2728 | 51834 | 0 | 0 |
| ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016 - 2022 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2022 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2019, 2021 - 2022 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 4, в том числе: | |  |  | 56867 | 3696 | 53171 | 0 | 0 | 55163 | 3329 | 51834 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 897 | 897 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 55970 | 2799 | 53171 | 0 | 0 | 54562 | 2728 | 51834 | 0 | 0 |
| Задача 5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017 - 2019, 2023, 2024 | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФКиС | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2023, 2024 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 5, в том числе: | |  |  | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. Организация парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 6: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 7, в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2017 - 2020 | 338539 | 25710 | 123959 | 188870 | 0 | 4092 | 4041 | 51 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28859 | 4859 | 24000 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата ранее принятых обязательств | ДГД | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21516 | 0 | 21516 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8, в том числе: | |  |  | 338624 | 25795 | 123959 | 188870 | 0 | 33543 | 9492 | 24051 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28859 | 4859 | 24000 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД |  | 338539 | 25710 | 123959 | 188870 | 0 | 4092 | 4041 | 51 | 0 | 0 |
| ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8 с учетом оплаты принятых ранее обязательств | |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55059 | 9492 | 45567 | 0 | 0 |
| Задача 9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 9, в том числе: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 10: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы: комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача Подпрограммы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2022 | 21073 | 4990 | 16083 | 0 | 0 | 28567 | 7060 | 21507 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 4852 | 1068 | 3784 | 0 | 0 | 18618 | 4722 | 13896 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 | 976 | 2928 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 12: | |  |  | 25925 | 6058 | 19867 | 0 | 0 | 51089 | 12758 | 38331 | 0 | 0 |
| Задача 13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 860 | 3440 | 0 | 0 |
| ДО | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 296 | 886 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 13: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482 | 1156 | 4326 | 0 | 0 |
| Итого по Программе без учета оплаты ранее принятых обязательств | |  |  | 486320 | 100123 | 196997 | 188870 | 330 | 147370 | 28828 | 118542 | 0 | 0 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ |  | 85109 | 68696 | 16083 | 0 | 330 | 36153 | 11206 | 24947 | 0 | 0 |
|  |  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32763 | 5835 | 26928 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 394509 | 28509 | 177130 | 188870 | 0 | 58654 | 6769 | 51885 | 0 | 0 |
|  |  | ДО |  | 6617 | 2833 | 3784 | 0 | 0 | 19800 | 5018 | 14782 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата ранее принятых обязательств по Программе | | ДГД | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21516 | 0 | 21516 | 0 | 0 |
| Итого по Программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств | |  |  | 486320 | 100123 | 196997 | 188870 | 330 | 168886 | 28828 | 140058 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Таблица N 4 (2021 - 2022 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2021 год | | | | | План на 2022 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2023 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P5929) | ДГХ | 2015, 2016, 2018 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P5929) | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 2 350 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P5929) | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 6 550 | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2021 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Озеленение [<1>](#P5929) | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" [<1>](#P5929) | ДГХ | 2016 - 2019, 2021 | 42 105 | 40 000 | 0 | 0 | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1: | | ДГХ |  | 52 605 | 50 500 | 0 | 0 | 2 105 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 3: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | ДГХ | 2016 - 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2023 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2019, 2021 - 2023 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2018, 2022 - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 3 150 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 4, в том числе: | |  |  | 1 379 | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 5 379 | 5 379 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 1 379 | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 5 379 | 5 379 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017 - 2019, 2021, 2024 | 4 438 | 4 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФКиС | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2021, 2024 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 5, | |  |  | 5 838 | 5 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 5 838 | 5 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. Организация парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 6: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 7, | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2017 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оплата ранее принятых обязательств | ДГД | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8, | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8 с учетом оплаты принятых ранее обязательств | |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 9, | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 10: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы: комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача Подпрограммы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2023 | 3 430 | 858 | 2 572 | 0 | 0 | 10 154 | 10 154 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 7 282 | 2 192 | 5 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 12: | |  |  | 10 712 | 3 050 | 7 662 | 0 | 0 | 10 154 | 10 154 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДО | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 13: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе без учета оплаты ранее принятых обязательств, | |  |  | 70 534 | 60 767 | 7 662 | 0 | 2 105 | 17 033 | 17 033 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 57 414 | 52 737 | 2 572 | 0 | 2 105 | 17 033 | 17 033 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДО |  | 13 120 | 8 030 | 5 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата ранее принятых обязательств по Программе | | ДГД | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств | |  |  | 70 534 | 60 767 | 7 662 | 0 | 2 105 | 17 033 | 17 033 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Таблица N 5 (2023 - 2024 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2023 год | | | | | План на 2024 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2023 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P7297) | ДГХ | 2015, 2016, 2018 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P7297) | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P7297) | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Озеленение [<1>](#P7297) | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" [<1>](#P7297) | ДГХ | 2016 - 2019, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1: | | ДГХ |  | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 3: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | ДГХ | 2016 - 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2023 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2019, 2021 - 2023 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2018, 2022 - 2023 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 4, в том числе: | |  |  | 5 379 | 5 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 5 379 | 5 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 050 | 16 050 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017 - 2019, 2021, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 972 | 188 972 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 900 | 15 900 | 0 | 0 | 0 |
| УФКиС | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2021, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 278 | 71 278 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 5, | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 300 | 276 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. Организация парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 417 | 6 417 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 873 | 82 873 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 6: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 290 | 108 290 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 9 124 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 345 | 13 345 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 598 | 78 598 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 339 | 176 339 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 7, | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 406 | 277 406 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 722 | 87 722 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 684 | 189 684 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 344 | 158 344 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2017 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| оплата ранее принятых обязательств | ДГД | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8, | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 794 | 162 794 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 594 | 161 594 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8 с учетом оплаты принятых ранее обязательств | |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 794 | 162 794 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 913 | 2 913 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 421 | 7 421 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 421 | 26 421 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 127 | 16 127 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 672 | 9 672 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 9, | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 931 | 62 931 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 925 | 23 925 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 334 | 29 334 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 672 | 9 672 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 10: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы: комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача Подпрограммы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2023 | 10 154 | 10 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 12: | |  |  | 10 154 | 10 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДО | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 13: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе без учета оплаты ранее принятых обязательств, | |  |  | 17 033 | 17 033 | 0 | 0 | 0 | 911 421 | 911 421 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 17 033 | 17 033 | 0 | 0 | 0 | 273 241 | 273 241 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБУ "Зеленстрой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 624 | 137 624 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 356 | 199 356 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 500 | 277 500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата ранее принятых обязательств по Программе | | ДГД | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств | |  |  | 17 033 | 17 033 | 0 | 0 | 0 | 911 421 | 911 421 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Таблица N 6 (2015 - 2024 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  | | | | |
| План на 2015 - 2024 годы | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2023 | 29 954 | 29 954 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P8179) | ДГХ | 2015, 2016, 2018 - 2020 | 97 514 | 97 514 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P8179) | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 69 285 | 69 285 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P8179) | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 85 516 | 85 516 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2021 | 5 982 | 5 982 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Озеленение [<1>](#P8179) | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" [<1>](#P8179) | ДГХ | 2016 - 2019, 2021 | 245 066 | 242 608 | 0 | 0 | 2 458 |
| Итого по задаче 1: | | ДГХ |  | 533 317 | 530 859 | 0 | 0 | 2 458 |
| Итого по задаче 1 с учетом оплаты принятых ранее обязательств | |  | 2016 | 620 653 | 618 195 | 0 | 0 | 2 458 |
| Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 1 766 | 1 766 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | ДГХ | 2019 | 15 122 | 15 122 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2: | | ДГХ |  | 16 888 | 16 888 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 3: | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018 - 2020 | 131 585 | 6 580 | 125 005 | 0 | 0 |
| ДГХ | 2020 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | ДГХ | 2016 - 2023 | 2 694 | 2 694 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2023 | 1 006 | 1 006 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2019, 2021 - 2023 | 4 273 | 4 273 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017 - 2018, 2022 - 2023 | 9 078 | 9 078 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 4, в том числе: | |  |  | 150 506 | 25 501 | 125 005 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 18 921 | 18 921 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 131 585 | 6 580 | 125 005 | 0 | 0 |
| Задача 5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2024 | 16 050 | 16 050 | 0 | 0 | 0 |
| ДК | 2024 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017 - 2019, 2021, 2024 | 268 383 | 256 503 | 11 880 | 0 | 0 |
| ДК | 2024 | 15 900 | 15 900 | 0 | 0 | 0 |
| УФКиС | 2024 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2021, 2024 | 76 326 | 76 326 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 5, | |  |  | 384 459 | 372 579 | 11 880 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 360 759 | 348 879 | 11 880 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. Организация парковочного пространства | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2024 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2024 | 6 417 | 6 417 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2024 | 82 873 | 82 873 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 6: | |  |  | 108 290 | 108 290 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2024 | 9 124 | 9 124 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2024 | 13 345 | 13 345 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2024 | 78 598 | 78 598 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2024 | 176 339 | 176 339 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 7, | |  |  | 277 406 | 277 406 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 87 722 | 87 722 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 189 684 | 189 684 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | |
| 8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| ДГХ | 2024 | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2024 | 158 936 | 158 936 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД | 2017 - 2020 | 420 487 | 61 189 | 170 428 | 188 870 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 28 859 | 4 859 | 24 000 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2024 | 1 447 | 1 447 | 0 | 0 | 0 |
| оплата ранее принятых обязательств | ДГД | 2020 | 21 516 | 0 | 21 516 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8, | |  |  | 613 064 | 229 766 | 194 428 | 188 870 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 162 186 | 162 186 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" |  | 28 859 | 4 859 | 24 000 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 1 447 | 1 447 | 0 | 0 | 0 |
| ДГД |  | 420 487 | 61 189 | 170 428 | 188 870 | 0 |
| ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 8 с учетом оплаты принятых ранее обязательств | |  | 2020 | 634 580 | 229 766 | 215 944 | 188 870 | 0 |
| Задача 9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2024 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| ДДХиТ | 2024 | 2 913 | 2 913 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2024 | 7 421 | 7 421 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2024 | 26 421 | 26 421 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2024 | 16 127 | 16 127 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2024 | 9 672 | 9 672 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 9, | |  |  | 62 931 | 62 931 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 23 925 | 23 925 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 29 334 | 29 334 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 9 672 | 9 672 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной [программой](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216201B94D39CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA1E558992A181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы" | | | | | | | | |
| 10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 7 988 | 3 994 | 3 994 | 0 | 0 |
| 10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 33 700 | 16 850 | 16 850 | 0 | 0 |
| 10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 1 570 | 785 | 785 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 10: | | ДГХ |  | 43 258 | 21 629 | 21 629 | 0 | 0 |
| Задача 11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы: комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 242 917 | 24 292 | 124 616 | 94 009 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 242 917 | 24 292 | 124 616 | 94 009 | 0 |
| Задача Подпрограммы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме | | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной [программой](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216508BC443BCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9C21181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | |
| 12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2023 | 89 358 | 36 882 | 52 476 | 0 | 0 |
| МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 33 752 | 8 642 | 25 110 | 0 | 0 |
| МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 3 904 | 976 | 2 928 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 12: | |  |  | 127 014 | 46 500 | 80 514 | 0 | 0 |
| Задача 13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | |
| 13.1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок | ДГХ | 2020 | 4 300 | 860 | 3 440 | 0 | 0 |
| ДО | 2020 | 1 182 | 296 | 886 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 13: | |  |  | 5 482 | 1 156 | 4 326 | 0 | 0 |
| Итого по Программе без учета оплаты ранее принятых обязательств, | |  |  | 2 565 532 | 1 717 797 | 562 398 | 282 879 | 2 458 |
| в том числе: | |
|  |  | ДГХ |  | 1 222 792 | 924 164 | 202 161 | 94 009 | 2 458 |
|  |  | МБУ "Зеленстрой" |  | 32 763 | 5 835 | 26 928 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 137 624 | 137 624 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГД |  | 751 428 | 267 125 | 295 433 | 188 870 | 0 |
|  |  | ДО |  | 397 140 | 359 264 | 37 876 | 0 | 0 |
|  |  | ДК |  | 16 285 | 16 285 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УФКиС |  | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата ранее принятых обязательств по Программе | | ДГД | 2016, 2020 | 108 852 | 87 336 | 21 516 | 0 | 0 |
| Итого по Программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств | |  |  | 2 674 384 | 1 805 133 | 583 914 | 282 879 | 2 458 |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории

городского округа Тольятти

на 2015 - 2024 годы"

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2015 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель. Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | Количество подготовленных проектов | ед. | - | 75 | 67 | 9 | 34 | 27 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.2. | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P9136) | Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия | ед. | - | 123 | 13 | - | 4 | 15 | 1 | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P9136) | Количество объектов, на территории которых установлены МАФ | ед. | - | 139 | 19 | - | 7 | 3 | - | 5 | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P9136) | Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений) | ед. | - | 40 | 14 | - | 7 | 4 | - | 5 | - | - | - |
| 1.5. | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | ед. | - | 10 | 7 | - | 17 | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.6. | Озеленение [<1>](#P9136) | Количество благоустроенных объектов (озеленение) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" [<1>](#P9136) | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Количество благоустроенных объектов | ед. | - | - | 244 | 15 | 10 | 51 | - | 46 | - | - | - |
| Задача 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично | ед. | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | Количество благоустроенных объектов (мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Предпроектные работы и изыскания | Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | Площадь благоустроенной береговой линии | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество подготовленной проектной документации | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Количество шкафов управления и регулирования электроснабжения сценических площадок | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.4. | Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений | % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.5. | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.1.6. | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | Количество застрахованных гидротехнических сооружений | ед. | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 4.1.7. | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков | м | - | - | - | 5363 | 3300 | 2100 | - | 726 | 726 | 726 | - |
| 4.1.8. | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений | % | - | - | - | 25 | 50 | - | - | - | 100 | 100 | - |
| Задача 5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 5.2. | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | ед. | - | - | - | 12 | 18 | 6 | - | 15 | - | - | 25 |
| 5.3. | Благоустройство территорий детских садов | Количество благоустроенных территорий детских садов | ед. | - | - | - | - | 33 | 2 | - | 10 | - | - | 16 |
| Задача 6. Организация парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Разработка концепции парковочного пространства | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции парковочного пространства | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 6.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 6.3. | Строительство объектов парковочного пространства | Количество построенных объектов парковочного пространства | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 7.2. | Ремонт и реконструкция наружного освещения | Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 7.3. | Устройство наружного освещения | Количество построенных объектов наружного освещения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| Задача 8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично | ед. | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 15 |
| Задача 9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Установка МАФ | Количество установленных МАФ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 9.2. | Установка объектов информационно-туристической тематики | Количество установленных объектов информационно-туристической тематики | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 9.3. | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | Количество обустроенных остановок общественного транспорта | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
| 9.4. | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 9.5. | Установка архитектурно-средовых композиций | Количество подготовленных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Задача 10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды | ед. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Ремонт фасадов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады | ед. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство дворовых территорий | ед. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы. Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Площадь отремонтированных дворовых проездов | м2 | - | - | - | 63029,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны | ед. | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки | ед. | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля дворовых территорий, оборудованных автомобильными парковками, от запланированных | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных объектов (озеленение) | ед. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек | м2 | - | - | - | 18792,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов | м2 | - | - | - | 2822,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, обеспеченных освещением | ед. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача Подпрограммы. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории, от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу | % | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу | чел. | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ед. | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 5 | - |
| Задача 13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Устройство и ремонт контейнерных площадок | Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки | Ед. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2015 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | N п.п. | Адрес |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | Сквозной проезд от ул. Фрунзе до пр. Ленинский |
| 2 | пр-т Ленинский, 36 |
| 3 | ул. Революционная, 40, 44, 50 |
| 4 | ул. Свердлова, 43 |
| 3 | 5 | ул. Юбилейная, 45 |
| 6 | ул. Юбилейная, 53 |
| 7 | ул. Юбилейная, 63 |
| 8 | ул. Фрунзе, 37 между домом и магазином "Покупочка" |
| 9 | б-р Приморский, 48 |
| 10 | Въезд между д. Фрунзе, 37 и магазином "Покупочка" |
| 4 | 11 | Между Гая, 14 и магазином "Покупочка" |
| 12 | б-р Луначарского, 21 |
| 13 | б-р Курчатова, 1 |
| 14 | ул. Ворошилова, 31 |
| 15 | ул. Свердлова, 42 |
| 5 | 16 | б-р Орджоникидзе, 7 |
| 17 | б-р Туполева, 15 (с торца дома) |
| 6 | 18 | ул. Жукова, 22 |
| 19 | ул. Жукова, 38 |
| 20 | пр-т Ст. Разина, 42 |
| 21 | пр-т Ст. Разина, 48 |
| 22 | ул. Фрунзе, 21 |
| 23 | пр-т Ст. Разина, 80 |
| 7 | 24 | б-р Космонавтов, 5 |
| 25 | б-р Космонавтов, 13 |
| 26 | Южное шоссе 77, 83, 89 |
| 8 | 27 | б-р Гая, 25 |
| 28 | ул. 40 лет Победы, 80 |
| 29 | ул. Автостроителей, 82 |
| 30 | ул. Ворошилова, 49 |
| 9 | 31 | ул. Автостроителей, 11 |
| 32 | 20 кв. Аллея Ветеранов |
| 33 | ул. 70 лет Октября, 64 |
| 34 | ул. 70 лет Октября, 68 |
| 10 | 35 | 16 кв. в районе школы N 84 до д. 21 по ул. Автостроителей |
| Итого по району - 3 641 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 36 | ул. Матросова, 15 - 15а |
| 37 | ул. Матросова, 23 |
| 38 | ул. Чайкиной, 41 |
| 39 | ул. Чайкиной, 61 |
| 40 | ул. Чайкиной, 73 |
| 41 | ул. Матросова, 49 |
| 42 | ул. Громовой, 14 - 16 - 18 |
| 43 | ул. Есенина, 10 |
| 44 | ул. Коммунистическая, 38 |
| 12 | 45 | ул. Ярославская, 13 |
| 46 | ул. Ярославская, 31 |
| 47 | ул. Матросова, 18 |
| 48 | ул. Мурысева, 81 |
| 49 | ул. Чайкиной, 68 |
| 50 | ул. Коммунистическая, 81а |
| 51 | ул. Коммунистическая, 89 |
| 52 | пр-д Майский, 11 (п. 8) |
| 13 | 53 | ул. Макарова, 22 |
| 54 | ул. Железнодорожная, 31 |
| 55 | ул. Гидротехническая, 33 |
| 56 | ул. Гидротехническая, 35 |
| 57 | ул. Куйбышева, 26 |
| 58 | ул. Никонова, 23а |
| 59 | от ул. Никонова к дому N 23а |
| 60 | ул. Никонова, 11 |
| 61 | ул. Гидротехническая, 16 |
| Итого по району - 1 209 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 16 | 62 | ул. Ставропольская, 21, 21а |
| 63 | ул. Лесная, д. N 62 |
| 64 | ул. К. Маркса, 17 |
| 17 | 65 | ул. Толстого, 28 |
| 66 | ул. Горького, 51 - 53 |
| 67 | ул. Горького, 55 |
| 68 | ул. Ленина, 35 |
| 69 | б-р 50 лет Октября, 32 |
| 70 | б-р 50 лет Октября, 34 |
| 71 | ул. Чапаева, 129 |
| 72 | ул. Суворова, 41а |
| 73 | ул. Л. Толстого, 24 |
| 74 | ул. Л. Толстого, 26 |
| 75 | 50 лет Октября, 24 - 24а |
| Итого по району - 604 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию - 5 454 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Дзержинского, 65 |
| 2 | ул. Свердлова, 66 |
| 3 | ул. Революционная, 4 |
| 4 | пр-т Московский, 13 |
| 5 | ул. Свердлова, 52 |
| 6 | ул. Свердлова, 54 |
| 7 | б-р Курчатова, 8 |
| 8 | б-р Курчатова, 14 |
| 9 | ул. Дзержинского, 75 |
| 10 | ул. Свердлова, 80 |
| 11 | б-р Курчатова, 6 - 8 |
| 12 | ул. Свердлова, 74 |
| 2 | 13 | б-р Баумана, 14 |
| 14 | 1 кв., б-р Баумана, 2, 4 |
| 15 | пр-т Московский, 23 |
| 16 | пр-т Московский, 43 |
| 17 | ул. Фрунзе, 22, в сторону ООТ |
| 18 | ул. Юбилейная, 19 |
| 19 | ул. Свердлова, 29 |
| 20 | ул. Юбилейная, 23 |
| 21 | ул. Свердлова, 17 |
| 22 | 3 кв., пр-т Московский, 43 (в районе дома) |
| 23 | пр-т Ленинский, 26 |
| 24 | 1 кв., ул. Революционная, 30 |
| 25 | 1 кв., ул. Свердлова, 47 |
| 26 | 1 кв., пр-т Ленинский, 38 |
| 27 | 3 кв. пр-т Московский, 39 |
| 4 | 28 | между д/с N 165 и шк. N 71 |
| 29 | б-р Гая, 14 |
| 30 | б-р Курчатова, 1 |
| 31 | б-р Гая, 2 |
| 32 | пр-т Ст. Разина, 4 |
| 33 | ул. Свердлова, 42 |
| 34 | б-р Курчатова, 13 |
| 35 | пр-т Ст. Разина, 7 |
| 36 | ул. Ворошилова, 10 |
| 37 | ул. Дзержинского, 25 |
| 38 | ул. Ворошилова, 16 |
| 39 | ул. Ворошилова, 39 |
| 40 | ул. Свердлова, 32 |
| 5 | 41 | пр-т Ленинский, 21 |
| 42 | пр-т Ст. Разина, 32 |
| 43 | пр-т Ст. Разина, 34 |
| 44 | пр-т Ленинский, 13 |
| 45 | пр-т Ст. Разина, 55/8 |
| 46 | б-р Туполева, 13 |
| 47 | пр-т Ленинский, 8 |
| 6 | 48 | пр-т Ст. Разина, 83 |
| 49 | ул. Фрунзе, 5 |
| 50 | ул. Фрунзе, 13 |
| 51 | ул. Фрунзе, 9 |
| 52 | ул. Фрунзе, 11 |
| 53 | пр-т Ст. Разина, 48 |
| 54 | пр-т Ст. Разина, 74 |
| 7 | 55 | б-р Космонавтов, 21 |
| 56 | ул. Автостроителей, 38 |
| 57 | б-р Космонавтов, 26 |
| 58 | б-р Космонавтов, 19 |
| 59 | б-р Космонавтов, 18 |
| 60 | ул. Автостроителей, 54 |
| 8 | 61 | б-р Гая, 17 |
| 62 | б-р Гая, 23 |
| 63 | ул. Автостроителей, 70 |
| 64 | ул. Автостроителей, 74 |
| 65 | ул. Автостроителей, 43 |
| 66 | ул. Автостроителей, 53 |
| 67 | ул. Автостроителей, 59 |
| 68 | ул. Автостроителей, 78 |
| 69 | ул. Автостроителей, 82 |
| 70 | ул. Автостроителей, 98 |
| 71 | ул. Ворошилова, 55 |
| 72 | б-р Гая, 7 |
| 73 | ул. 40 лет Победы, 76 |
| 9 | 74 | б-р Татищева, 11 южная сторона |
| 75 | б-р Татищева, 3 |
| 76 | въезд с ул. 70 лет Октября к домам 64, 68 |
| 77 | въезд с улицы Автостроителей между домами 5 и 7 |
| 78 | ул. Тополиная, 2 |
| 79 | ул. 70 лет Октября, 60 |
| 80 | ул. Тополиная, 10 |
| 10 | 81 | б-р Цветной, 11 |
| 82 | б-р Цветной, 21 |
| 83 | б-р Цветной, 5 |
| 84 | 16 кв. северо-западнее дома N 24 по ул. Дзержинского и домом N 33 по б-ру Цветному |
| 85 | ул. Тополиная, 42 |
| 86 | ул. Автостроителей, 17 |
| 87 | ул. 70 лет Октября, 43 |
| 88 | 21 кв., заезд между д. N 24 и N 22 по ул. 40 лет Победы |
| 89 | 21 кв. от дома N 24 по ул. 40 лет Победы к школе N 93 |
| Итого по району - 46 992 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 90 | ул. Коммунистическая, 26 |
| 91 | ул. Чайкиной, 69 |
| 92 | ул. Чайкиной, 71 |
| 12 | 93 | ул. Чайкиной, 85 |
| 94 | ул. Ярославская, 25 |
| 95 | пр-д Майский, 5, 9 |
| 13 | 96 | ул. Гидротехническая, 41 |
| 97 | ул. Железнодорожная, 47 |
| 98 | от ул. Зеленой, 2а к ул. Макарова, 16 |
| 99 | ул. Зеленая, 2а (к ул. Зеленой, 6) |
| 100 | ул. Макарова, 5 (к ул. Макарова, 3 (с северной стороны)) |
| Итого по району - 14 001 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 101 | ул. Голосова, 40 |
| 102 | ул. Ушакова, 56 |
| 103 | ул. Гидростроевская, 14 |
| 104 | ул. Гидростроевская, 20 - 24 |
| 15 | 105 | ул. Комсомольская, 135 |
| 106 | ул. Комсомольская, 139 |
| 107 | ул. Победы, 62 |
| 108 | ул. Баныкина, 46 |
| 109 | ул. Баныкина, 58 |
| 110 | ул. Мира, 152 |
| 111 | ул. Комсомольская, 145 |
| 112 | ул. Победы, 33 |
| 113 | ул. Мира, 122 |
| 114 | ул. Мира, 126 |
| 16 | 115 | Молодежный бульвар, 7 |
| 116 | ул. К. Маркса, 19, 21, 23 |
| 117 | ул. Горького, 40 |
| 118 | ул. Горького, 38 |
| 17 | 119 | ул. Ленина, 80 |
| 120 | ул. Ленина, 82 |
| 121 | ул. Новопромышленная, 9 - 11 |
| 122 | ул. Ленина, 78 |
| 123 | ул. Толстого, 26 |
| Итого по району - 21 856 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию - 82 849 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | б-р Кулибина, 12 |
| 2 | ул. Дзержинского, 63 |
| 3 | ул. Дзержинского, 75 |
| 4 | ул. Революционная, 12 |
| 5 | ул. Революционная, 2 |
| 6 | ул. Революционная, 7 |
| 7 | ул. Революционная, 16 |
| 8 | ул. Революционная, 8 |
| 9 | ул. Свердлова, 72 |
| 10 | ул. Свердлова, 78 |
| 2 | 11 | ул. Фрунзе, 20 |
| 12 | пр-т Ленинский, 27 |
| 13 | 3 кв., Сквозной проезд от ул. Фрунзе до пр-та Ленинский |
| 14 | ул. Юбилейная, 19 |
| 15 | ул. Свердлова, 29 |
| 16 | ул. Юбилейная, 21 |
| 17 | 1 кв., пр-т Ленинский, 36 "У горки" |
| 18 | пр-т Ленинский, 38 |
| 3 | 19 | б-р Королева, 15 |
| 20 | б-р Королева, 4 |
| 21 | б-р Королева, 7 |
| 22 | пр-т Московский, 47 |
| 23 | пр-т Московский, 63 |
| 24 | пр-т Приморский, 26 |
| 25 | пр-т Приморский, 28 |
| 26 | пр-т Приморский, 40 |
| 27 | пр-т Приморский, 48 |
| 28 | ул. Фрунзе, 25 |
| 29 | ул. Юбилейная, 73 |
| 30 | б-р Буденного, 14 |
| 4 | 31 | б-р Гая, 10 |
| 32 | б-р Курчатова, 13 |
| 33 | б-р Луначарского, 4 |
| 34 | от пр-та Ст. Разина до б-ра Курчатова вдоль хоз. блока |
| 35 | ул. Свердлова, 16 |
| 36 | пр-т Луначарского, 21 |
| 37 | ул. Дзержинского, 49 |
| 38 | пр-т Ст. Разина, 4 |
| 39 | 10 кв., б-р Луначарского, 4 - 6 |
| 40 | ул. Ворошилова, 41 |
| 5 | 41 | пр-т Ленинский, 21 |
| 42 | пр-т Ленинский, 23 |
| 43 | пр-т Ст. Разина, 34 |
| 44 | б-р Орджоникидзе, 7 |
| 45 | пр-т Ленинский, 18 |
| 46 | пр-т Ст. Разина, 22 |
| 47 | пр-т Ст. Разина, 28 |
| 48 | ул. Фрунзе, 14 |
| 49 | пр-т Ленинский, 12 |
| 50 | пр-т Ленинский, 8 |
| 6 | 51 | ул. Жукова, 22 |
| 52 | ул. Фрунзе, 13 |
| 53 | 11 кв., ул. Фрунзе, 7 |
| 54 | пр-т Ст. Разина, 50 |
| 55 | ул. Фрунзе, 15 |
| 56 | пр-т Ст. Разина, 68 |
| 57 | пр-т Ст. Разина, 80 |
| 58 | 11 кв., пр-т Ст. Разина, 71 |
| 7 | 59 | б-р Космонавтов, 15 |
| 60 | ул. 70 лет Октября, 84 |
| 61 | ул. Автостроителей, 28 |
| 62 | ул. Ворошилова, 2 (на стороне военного училища) |
| 8 | 63 | ул. 40 лет Победы, 104 |
| 64 | ул. 40 лет Победы, 47 |
| 65 | ул. 40 лет Победы, 114 |
| 66 | ул. 40 лет Победы, 80 |
| 67 | ул. Автостроителей, 43 |
| 68 | ул. Автостроителей, 53 |
| 69 | ул. Автостроителей, 68 |
| 70 | ул. Автостроителей, 74 |
| 71 | б-р Гая, 9 |
| 72 | ул. Дзержинского, 17 |
| 73 | ул. Дзержинского, 19 |
| 74 | ул. Свердлова, 2 |
| 9 | 75 | ул. Л. Яшина, 8 |
| 76 | ул. 70 лет Октября, 12 |
| 77 | ул. Тополиная, 2 |
| 78 | 20 кв. Южное шоссе, 35 |
| 79 | ул. 70 лет Октября, 22а |
| 80 | ул. 70 лет Октября, 24 - 34 |
| 81 | 20 кв., аллея Ветеранов |
| 82 | б-р Татищева, 9 |
| 10 | 83 | ул. Тополиная, 42 |
| 84 | б-р Цветной, 2 |
| 85 | б-р Цветной, 11 |
| 86 | ул. 70 лет Октября, 37 |
| 87 | ул. Тополиная, 48 |
| 88 | ул. 40 лет Победы, 34 - 36 |
| 89 | ул. Тополиная, 46 |
| 90 | ул. 70 лет Октября, 11 |
| 91 | ул. 70 лет Октября, 13 |
| 92 | ул. 70 лет Октября, 9 |
| 93 | ул. Тополиная, 41 |
| 94 | ул. Тополиная, 47 |
| 95 | ул. 40 лет Победы, 2 |
| 96 | 21 кв. ул. Л. Яшина, 5 |
| Итого по району - 25 519 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 97 | ул. Чайкиной, 43а |
| 98 | ул. Громовой, 12 |
| 99 | ул. Коммунистическая, 36 |
| 100 | ул. Чайкиной, 55 |
| 101 | ул. Коммунистическая, 17 |
| 102 | ул. Чайкиной, 67 |
| 103 | ул. Есенина, 14 |
| 104 | ул. Громовой, 6 |
| 12 | 105 | ул. Олимпийская, 30 - 32 |
| 106 | ул. Ярославская, 25 |
| 107 | ул. Мурысева, 86, 88, 90 |
| 108 | ул. Матросова, 18 |
| 109 | ул. Матросова, 8 |
| 110 | ул. Мурысева, 83 |
| 111 | ул. Коммунистическая, 81 |
| 112 | ул. Ново-Садовая, 19 |
| 113 | пр-д Майский, 11 |
| 13 | 114 | ул. Зеленая, 2а - 4 |
| 115 | ул. Зеленая 2а к ул. Зеленой, 6 |
| 116 | ул. Гидротехническая, 38 ПСО |
| Итого по району - 8 574 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 117 | ул. Советская 73а |
| 118 | ул. Баныкина, 2 |
| 119 | ул. Баныкина, 20 |
| 120 | ул. Баныкина, 40 |
| 121 | ул. Баныкина, 28 |
| 15 | 122 | ул. Баныкина, 46 |
| 123 | ул. Баныкина, 50 |
| 124 | ул. Победы, 35 |
| 125 | ул. Мира, 100 |
| 126 | ул. Мира, 99 |
| 16 | 127 | Молодежный бульвар, 7 |
| 128 | ул. Маркса, 19 |
| 129 | ул. К. Маркса, 21 |
| 130 | ул. Горького, 58 - 60 |
| 131 | б-р 50 лет Октября, 6 |
| 17 | 132 | ул. Победы, 5 |
| 133 | ул. Ленина, 49 |
| 134 | б-р 50 лет Октября, 53а |
| 135 | ул. Толстого, 20б |
| 136 | б-р 50 лет Октября, 26 |
| 137 | ул. Победы, 16 |
| 138 | ул. Ленина, 86 |
| 139 | ул. Кудашева, 120 |
| Итого по району - 13 242 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию - 47 335 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Свердлова, 68 |
| 2 кв., ул. Свердлова, 68 площадка для выгула собак |
| 2 | 4 кв., ул. Юбилейная, 1а площадка для выгула собак |
| 3 | ул. Свердлова, 72 |
| 4 | ул. Свердлова, 48 |
| 5 | ул. Революционная, 12 |
| 2 | 6 | 1 кв., пр-т Московский, 33 (53 x 102) |
| 3 | 7 | 6 кв., пр-т Московский, 57 - 59 |
| 8 | ул. Революционная, 56 |
| 9 | ул. Юбилейная, 51 |
| 10 | 8 кв., ул. Юбилейная, 79 |
| 11 | б-р Королева, 11 |
| 4 | 12 | 10 кв., м/у жилой дом N 7 и N 15 по бульвару Луначарского |
| 5 | 13 | пр-т Ленинский, 15/30 |
| 14 | б-р Орджоникидзе, 15 |
| 15 | ул. Фрунзе, 10 |
| 6 | 16 | 11 кв., пр-т Ст. Разина, 71 |
| 17 | 7 кв., б-р Приморский, 20 |
| 18 | пр-т Ст. Разина, 68 |
| 7 | 19 | ул. Автостроителей, 13 |
| 20 | ул. Автостроителей, 50б |
| 21 | б-р Космонавтов, 24 |
| 22 | ул. Ворошилова, 5 |
| 8 | 23 | ул. Автостроителей, 59 |
| 24 | ул. 40 лет Победы, 61а |
| 25 | ул. Ворошилова, 65 |
| 9 | 26 | 20 кв., ул. 70 лет Октября, 34 |
| 27 | Южное шоссе, 45 |
| 28 | ул. 70 лет Октября, 42 |
| 10 | 29 | ул. 40 лет Победы, 6 |
| Итого по району - 23 139 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 30 | ул. Коммунистическая, 4, 18 |
| 31 | ул. Коммунистическая, 31 - 21 |
| 32 | ул. Чайкиной, 39 |
| 33 | ул. Коммунистическая, 30 |
| 34 | ул. Коммунистическая, 33 - 35 |
| 35 | ул. Чайкиной, 63 |
| 36 | ул. Громовой, 4 |
| 37 | ул. Чайкиной, 43 |
| 38 | ул. Чайкиной, 71 |
| 12 | 39 | ул. Куйбышева, 16 |
| 13 | 40 | ул. Гидротехническая, 6 (3 под.) |
| Итого по району - 7 793 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию - 30 932 тыс. руб. | | |
| Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | 1, 3, 5, 32 кв. |
| 5 | 2 | 3а, 3б, 5, 9 кв. |
| 6 | 3 | 7, 8, 11 кв. |
| Итого по району - 1 175 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 4 | МКР-1, МКР-2, МКР-3, МКР-6, МКР Прибрежный, КВ. 2 - 3 |
| 12 | 5 | МКР-3, МКР-4, КВ. 1, Поволжский, Жигулевское море |
| 13 | 6 | мкр. Шлюзовой, мкр. Федоровка |
| Итого по району - 351 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 7 | Квартала N 61, 89 - 55, 90, 91, 93, 94, 94а - 93а, 95, 96, 201 - 204, 75, 69, 62, 71, 72, санаторий "Лесное" |
| 15 | 8 | Квартала N 27, 27а, 72, 73, 26, 14, 30 |
| 16 | 9 | Квартала N 32, 46 - 48, 88 - 54, 44 - 42, 36, 13, 12, 9 - 84, 83, 100, 10, 143, 122 - 121, 38, 85а, 9а - 84а, 11 |
| 17 | 10 | Квартала N 118, 127, 151, 159, 117, 136, 151, 137, 158, 19, 19а, 111, 21, 1 - 17, 4, 16, 1а, 110а, 107, 108, 5а, 104 - 112, МКР N 8; пос. Загородный, жилой массив индивидуальной застройки, расположенный в северо-западной части района |
| Итого по району - 1 528 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию - 3 054 тыс. руб. | | |
| ИТОГО на 2015 год - 169 624 тыс. руб. | | |

Таблица N 2 (2016 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | N п/п | Адрес |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации (аукцион) | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | б-р Курчатова, 4 |
| 2 | 2 | 1 кв. ул. Свердлова, 47 |
| 3 | 1 кв. ул. Свердлова, 37 |
| 4 | 1 кв. ул. Революционная, 34 |
| 5 | 3 кв. пр-т Московский, 35 (1-6 подъезды) |
| 6 | 3 кв. пр-т Ленинский, 31 (1-10 подъезды) |
| 3 | 7 | 6 кв. ул. Фрунзе, 35 |
| 8 | 6 кв. б-р Королева, 4 |
| 4 | 9 | 4 кв. ул. Дзержинского, 45 (со стороны пр-та Ст. Разина) |
| 10 | 4 кв. пр-т Ст. Разина, 2 |
| 11 | 4 кв. б-р Курчатова, 5 |
| 12 | 4 кв. от ТЦ "ДОН" пр-т Ст. Разина, 4а, до б-р Курчатова, 1 |
| 13 | 4 кв. б-р Курчатова |
| 5 | 14 | 5 кв. пр-т Ст. Разина, 22 |
| 15 | 9 кв. пр-т Ст. Разина, 27 |
| 16 | 9 кв. ул. Ворошилова, 22 |
| 6 | 17 | 11 кв. ул. Жукова, 18 |
| 18 | 11 кв. ул. Жукова, 38 |
| 7 | 19 | 15 кв. ул. Автостроителей, 50 |
| 8 | 20 | ул. Ворошилова, 65 |
| 21 | ул. 40 лет Победы, 104 |
| 22 | б-р Гая, 5 |
| 23 | б-р Гая, 27 |
| 24 | ул. Автостроителей, 84а |
| 25 | ул. Автостроителей, 72 |
| 26 | ул. Дзержинского, 13 |
| 27 | ул. 40 лет Победы, 110 |
| 9 | 28 | 19 кв. б-р Татищева, 11 - 13 |
| 10 | 29 | 16 кв. ул. Автостроителей, 25 |
| 30 | 16 кв. ул. Автостроителей, 21 |
| 31 | 16 кв. б-р Цветной, 11 |
| Итого по району - 1 959,939 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 32 | ул. Матросова, 21 |
| 33 | ул. Мурысева, 73 |
| 34 | ул. Матросова, 11 |
| 35 | ул. Чайкиной, 55 |
| 36 | ул. Матросова, 56, ул. Громовой, 24, 26 |
| 37 | ул. Коммунистическая, 26 - 30 |
| 38 | ул. Громовой, 14 - 16 - 18 |
| 39 | ул. Чайкиной, 39 |
| 40 | ул. Чайкиной, 63 |
| 12 | 41 | ул. Чайкиной, 83а |
| 42 | ул. Чайкиной, 85 |
| 43 | ул. Ярославская, 11 |
| 44 | ул. Новосадовая, 10 - 12 |
| 45 | ул. Скрябина, 13 - 15 |
| 46 | ул. Олимпийская, 42 - 44 |
| 47 | ул. Олимпийская, 46 - 48 - 50 |
| 48 | ул. Мурысева, 93а |
| 13 | 49 | от ул. Гидротехническая к школе N 85 (ул. Энергетиков, 17) |
| 50 | от ул. Гидротехническая, 10, до ул. Макарова |
| 51 | ул. 2-я Линейная |
| 52 | ул. Зеленая, 5 |
| Итого по району - 1 620,872 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 53 | пос. Портовый (по ул. Павлова, 4, Комсомольское, ш. 9, 11, 13) |
| 54 | ул. Ленинградская, 37 |
| 55 | от ул. Голосова до школы N 65 (ул. Голосова, 34) |
| 15 | 56 | ул. Ленина, 110 |
| 57 | ул. Мира, 125 |
| 58 | ул. Мира, 126 |
| 59 | ул. Мира, 132 |
| 60 | ул. Мира, 138 |
| 16 | 61 | ул. Горького, 58, 60 |
| 62 | кв. 84, ул. Горького, 42, 44, 46, 48 |
| 63 | ул. К. Маркса, 30, 32, 34 |
| 17 | 64 | ул. Толстого, 28 |
| 65 | ул. Ленина, 56 |
| 66 | ул. Горького, 57 |
| 67 | ул. Ленина, 78 |
| Итого по району - 1 120,189 тыс. руб. | | |
| Итого - 4 701 тыс. руб. | | |
| Всего по мероприятию - 4 701 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | между д/с N 127 и школой N 46 |
| 2 | 2 | 3 кв. пр-т Ленинский, 29 |
| 4 | 3 | между АТС и детским садом (ул. Ворошилова, 14) до б-ра Луначарского, 21 |
| 5 | 4 | 3а кв. пр-т Ст. Разина, 34 |
| 7 | 5 | 15 кв. въезд с б-ра Космонавтов к жилым домам N 8, 14 по б-ру Космонавтов |
| 6 | 18 кв. въезд с ул. Автостроителей к жилому дому N 72 по ул. 70 лет Октября (восточная сторона) |
| 7 | 15 кв. б-р Космонавтов, 26 |
| 9 | 8 | 19 кв. от ТЦ "Южный" (Южное шоссе, 53) до ул. Тополиная |
| 10 | 9 | 16 кв. б-р Цветной, 12а |
| 10 | 16 кв. ул. Дзержинского, 22 |
| Итого по району - 6 236,209 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 12 | 11 | ул. Матросова, 8 |
| 12 | ул. Мурысева, 75 |
| Итого по району - 4 201,697 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 16 | 13 | ул. Лесная, 62, к школе N 21 (б-р 50 лет Октября, 23) |
| Итого по району - 929,094 тыс. руб. | | |
| Итого - 11 367 тыс. руб. | | |
| Субсидии | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Дзержинского, 69 |
| 2 | ул. Дзержинского, 71 |
| 3 | ул. Дзержинского, 79 |
| 4 | б-р Кулибина, 2 |
| 5 | б-р Кулибина, 3 |
| 6 | пр-т Московский, 1 |
| 7 | ул. Свердлова, 66 |
| 8 | ул. Свердлова, 68 |
| 9 | ул. Юбилейная, 5 |
| 10 | ул. Революционная, 10 |
| 11 | ул. Революционная, 3 |
| 12 | ул. Революционная, 7 |
| 13 | б-р Курчатова, 14 |
| 2 | 14 | пр-т Ленинский, 36 |
| 15 | б-р Баумана, 14 |
| 16 | ул. Свердлова, 37 |
| 17 | ул. Революционная, 24 |
| 18 | б-р Баумана, 2 (в сторону д/с N 72 "Подсолнушек") |
| 19 | б-р Баумана, 10 |
| 20 | пр-т Ленинский, 27 |
| 21 | пр-т Московский, 41 |
| 22 | ул. Свердлова, 25 |
| 23 | ул. Свердлова, 29 |
| 24 | пр-т Ленинский, 18 |
| 25 | ул. Юбилейная, 19 |
| 26 | ул. Юбилейная, 23 |
| 27 | ул. Юбилейная, 27 |
| 28 | б-р Орджоникидзе, 2 |
| 29 | б-р Орджоникидзе, 6 |
| 30 | б-р Орджоникидзе, 12 |
| 31 | б-р Орджоникидзе, 18 |
| 3 | 32 | пр-т Московский, 51 |
| 4 | 33 | ул. Ворошилова, 35 |
| 34 | ул. Дзержинского, 31 |
| 35 | ул. Дзержинского, 29 |
| 36 | б-р Гая, 22 |
| 37 | ул. Дзержинского, 25 |
| 5 | 38 | б-р Орджоникидзе, 15 |
| 39 | пр-т Ленинский, 18 |
| 40 | пр-т Ст. Разина, 29 |
| 41 | б-р Туполева, 1 |
| 42 | б-р Туполева, 2 |
| 43 | б-р Орджоникидзе, 7 |
| 44 | пр-т Ленинский, 24 |
| 45 | пр-т Ст. Разина, 22 |
| 46 | пр-т Ст. Разина, 26 |
| 47 | пр-т Ст. Разина, 28 |
| 48 | ул. Ворошилова, 34 |
| 49 | ул. Ворошилова, 24 |
| 50 | ул. Ворошилова, 20 |
| 51 | ул. Ворошилова, 30 |
| 52 | ул. Ворошилова, 26 |
| 53 | ул. Туполева, 5 |
| 6 | 54 | ул. Фрунзе, 5 |
| 55 | ул. Фрунзе, 1 |
| 56 | б-р Буденного, 3 |
| 57 | ул. Фрунзе, 17 |
| 58 | пр-т Ст. Разина, 48 |
| 59 | б-р Приморский, 10 |
| 60 | пр-т Ст. Разина, 52 |
| 61 | п-т Ст. Разина, 85 |
| 7 | 62 | б-р Космонавтов, 7 |
| 63 | б-р Космонавтов, 12 |
| 8 | 64 | б-р Гая, 11 |
| 65 | ул. Ворошилова, 59 |
| 66 | б-р Гая, 15 |
| 67 | ул. Автостроителей, 68 |
| 68 | ул. Автостроителей, 70 |
| 69 | ул. Автостроителей, 86 |
| 70 | ул. Автостроителей, 88 |
| 71 | ул. Автостроителей, 98 |
| 72 | ул. Автостроителей, 82 |
| 73 | ул. Ворошилова, 49 |
| 74 | ул. 40 лет Победы, 80 |
| 75 | ул. Ворошилова, 55 |
| 76 | ул. Ворошилова, 53 |
| 77 | б-р Гая, 1 |
| 78 | б-р Гая, 17 |
| 79 | ул. 40 лет Победы, 98 |
| 80 | ул. 40 лет Победы, 100 |
| 81 | ул. 40 лет Победы, 102 |
| 82 | ул. 40 лет Победы, 108 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, 110 |
| 84 | ул. 40 лет Победы, 112 |
| 85 | ул. 40 лет Победы, 118 |
| 86 | ул. 40 лет Победы, 124 |
| 87 | ул. Свердлова, 5 |
| 88 | ул. Дзержинского, 17 |
| 89 | ул. Дзержинского, 19 |
| 9 | 90 | б-р Татищева, 13 |
| 91 | б-р Татищева, 7 |
| 92 | б-р Татищева, 5 |
| 93 | ул. Тополиная, 15 |
| 94 | ул. 70 лет Октября, 34 |
| 95 | Южное шоссе, 27 |
| 10 | 96 | ул. Дзержинского, 18 |
| 97 | б-р Цветной, 33 |
| 98 | б-р Цветной, 23 |
| 99 | б-р Цветной, 20 |
| 100 | ул. 70 лет Октября, 13 |
| Итого по району - 57 600,737 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 101 | ул. Чайкиной, 73 |
| 12 | 102 | пр-д Майский, 9 |
| 103 | ул. Ярославская, 55 |
| 104 | ул. Ярославская, 59 |
| 13 | 105 | ул. Куйбышева, 20 |
| Итого по району - 8 209,856 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 106 | б-р Ленина, 13 |
| 107 | ул. Ленинградская, 8 |
| 108 | ул. Ленинградская, 12 |
| 109 | ул. Гидростроевская, 16 |
| 110 | ул. Советская, 87 |
| 111 | ул. Голосова, 97 |
| 112 | ул. Мира, 33 |
| 113 | ул. Мира, 41 |
| 15 | 114 | б-р Молодежный, 38 |
| 115 | ул. Победы, 37 |
| 116 | б-р Молодежный, 21 |
| 117 | б-р Молодежный, 25 |
| 118 | ул. Баныкина, 70 |
| 16 | 119 | ул. Мира, 48 |
| 120 | Автозаводское шоссе, 49 |
| 121 | ул. К. Маркса, 18 |
| 122 | ул. Мира, 58 |
| 17 | 123 | ул. Толстого, 26 |
| 124 | ул. Толстого, 28 |
| 125 | ул. Толстого, 22 |
| 126 | ул. Калмыцкая, 42 |
| 127 | б-р 50 лет Октября, 26 |
| 128 | б-р 50 лет Октября, 36 |
| Итого по району - 22 734,490 тыс. руб. | | |
| Итого - 88 545,083 тыс. руб. | | |
| Всего по мероприятию - 99 912,083 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | б-р Кулибина |
| 2 | б-р Курчатова |
| 3 | ул. Революционная |
| 3 | 4 | 6 кв. по б-ру Приморский, напротив ж/домов N 32, 42, 48 |
| 5 | 6 кв. б-р Королева |
| 6 | 6 кв. пр-т Московский, 51, со стороны поликлиники |
| 7 | 8 кв. б-р Приморский, 31 |
| 4 | 8 | 10 кв. б-р Луначарского |
| 9 | 12 кв. б-р Гая |
| 5 | 10 | 9 кв. ул. Свердлова, 9в |
| 6 | 11 | 11 кв. пр-т Ст. Разина, 67 |
| 9 | 12 | 20 кв. между бульваром Рябиновый и домом N 4 б-р Рябиновый |
| 10 | 13 | 16 кв. б-р Цветной (нечетная сторона в районе сквера семейного отдыха) |
| Итого по району - 7 104,488 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 14 | сквер по ул. Родины |
| 15 | ул. Инженерная, 45, "Лесовичок" |
| 16 | 16 | сквер по б-р 50 лет Октября |
| 17 | 17 | ул. Ленина, 82 |
| 18 | б-р 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Победы |
| 19 | ул. Победы, 5 |
| Итого по району - 1 410,512 тыс. руб. | | |
| Итого - 8 515 тыс. руб. | | |
| Субсидии | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | ул. Революционная, 24 |
| 2 | ул. Революционная, 30 |
| 3 | б-р Баумана, 1 |
| 4 | ул. Свердлова, 43 |
| 5 | б-р Баумана, 18 |
| 6 | б-р Баумана, 10 |
| 7 | б-р Баумана, 14 |
| 8 | пр-т Московский, 27 |
| 9 | ул. Фрунзе, 20 |
| 10 | пр-т Ленинский, 31 |
| 11 | пр-т Московский, 43 |
| 12 | б-р Орджоникидзе, 18 |
| 13 | пр-т Ленинский, 26 |
|  | 14 | ул. Свердлова, 17 |
| 3 | 15 | пр-т Московский, 47 |
| 16 | б-р Королева, 4 |
| 17 | ул. Революционная, 76 |
| 18 | б-р Буденного, 14 |
| 19 | ул. Юбилейная, 51 |
| 20 | ул. Юбилейная, 57 |
| 21 | б-р Приморский, 26 |
| 22 | ул. Юбилейная, 85 |
| 23 | б-р Королева, 2 |
| 4 | 24 | б-р Луначарского, 8 |
| 25 | ул. Дзержинского, 45 |
| 5 | 26 | пр-т Ленинский, 3б |
| 27 | пр-т Ст. Разина, 55 |
| 28 | пр-т Ленинский, 24 |
| 29 | б-р Туполева, 1 |
| 30 | б-р Туполева, 17 |
| 7 | 31 | ул. 70 лет Октября, 41 |
| 32 | ул. 70 лет Октября, 39 |
| 33 | ул. Автостроителей, 56 |
| 34 | б-р Космонавтов, 8 |
| 35 | б-р Космонавтов, 13 |
| 36 | Южное шоссе, 89 |
| 8 | 37 | ул. Автостроителей, 86 |
| 38 | ул. Ворошилова, 71 |
| 39 | ул. 40 лет Победы, 124 |
| 40 | ул. Свердлова, 8 |
| 41 | ул. 40 лет Победы, 68 |
| 42 | ул. 40 лет Победы, 108 |
| 43 | ул. Автостроителей, 78 |
| 9 | 44 | ул. 70 лет Октября, 64 |
| 10 | 45 | б-р Цветной, 3 |
| 46 | ул. 70 лет Октября, 33 |
| 47 | ул. Тополиная, 36 |
| 48 | ул. 40 лет Победы, 24 |
| 49 | ул. Тополиная, 34 |
| 50 | ул. 40 лет Победы, 18 |
| 51 | ул. 70 лет Октября, 11 |
| 52 | ул. Тополиная, 28 |
| Итого по району - 33 223,39 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 53 | ул. Чайкиной, 61 |
| 54 | ул. Мурысева, 51 |
| 55 | ул. Мурысева, 55 |
| 56 | ул. Чайкиной, 21 |
| 57 | ул. Чайкиной, 23 |
| 58 | ул. Чайкиной, 25 |
| 59 | ул. Чайкиной, 71 |
| 60 | ул. Громовой, 34 |
| 61 | ул. Механизаторов, 12 |
| 62 | ул. Механизаторов, 17 |
| 63 | ул. Матросова, 58 |
| 64 | ул. Матросова, 40 |
| 65 | ул. Матросова, 50 |
| 66 | ул. Чайкиной, 81 |
| 67 | ул. Громовой, 6 |
| 12 | 68 | ул. Чайкиной, 68 |
| 69 | ул. Чайкиной, 85 |
| 13 | 70 | ул. Макарова, 10 |
| 71 | ул. Гидротехническая, 39 |
| Итого по району - 6 707,217 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 72 | ул. Ушакова, 36 |
| 73 | ул. Ушакова, 54 |
| 74 | ул. Советская, 81 |
| 75 | ул. Советская, 83 |
| 76 | ул. Белорусская, 25 |
| 77 | ул. Голосова, 26 |
| 78 | ул. Ушакова, 44 |
| 15 | 79 | ул. Баныкина, 62 |
| 80 | ул. Карбышева, 8 |
| 81 | ул. Мира, 92 |
| 82 | ул. Мира, 120 |
| 83 | ул. Победы, 38А |
| 84 | ул. Мира, 102 |
| 16 | 85 | ул. К. Маркса, 18 |
| 86 | ул. Горького, 37 |
| 87 | ул. Ставропольская, 31 |
| 88 | ул. Горького, 48 |
| 89 | ул. Горького, 44 |
| 90 | ул. Ленина, 115 |
| 91 | ул. Ленина, 83 |
| 92 | Автозаводское шоссе, 43 |
| 17 | 93 | ул. Новопромышленная, 11 |
| 94 | ул. Ленина, 53 |
| 95 | ул. Кудашева, 118 |
| 96 | б-р 50 лет Октября, 55 |
| 97 | ул. Победы, 21 |
| 98 | б-р 50 лет Октября, 34 |
| 99 | ул. Чапаева, 147 |
| 100 | ул. Толстого, 22 |
| 101 | ул. Толстого, 24 |
| Итого по району - 12 194,585 тыс. руб. | | |
| Итого - 52 125,192 тыс. руб. | | |
| Всего по мероприятию - 60 640,192 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 3 | 1 | 8 кв. ул. Юбилейная, 79 |
| 5 | 2 | 3а кв. пр-т Ст. Разина, 32 |
| 6 | 3 | 11 кв. пр-т Ст. Разина, 71 |
| 4 | 7 кв. б-р Приморский, 20 |
| 5 | 8 кв. пр-т Ст. Разина, 72 |
| 6 | пр-т Ст. Разина, 68 |
| 7 | 7 | 15 кв. б-р Космонавтов, 9 |
| Итого по району - 7 094,770 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 8 | ул. Матросова, 36 - ул. Чайкиной, 67 |
| 9 | ул. Коммунистическая, 4, 18 |
| 12 | 10 | ул. Матросова, 8 |
| 11 | ул. Куйбышева, 16 |
|  | 12 | ул. Гидротехническая, 6 |
| 13 | 13 | ул. Гидротехническая, 17 |
| 14 | ул. Гидротехническая, 37 |
| Итого по району - 12 793,230 тыс. руб. | | |
| Итого - 19 888 тыс. руб. | | |
| Субсидии | | |
| Автозаводский район | | |
| 3 | 1 | б-р Приморский, 40 |
| 2 | б-р Королева, 24 |
| 3 | б-р Буденного, 18 |
| 4 | ул. Спортивная, 10 |
| 5 | ул. Революционная, 76 |
| 4 | 6 | ул. Дзержинского 49 |
| 5 | 7 | пр-т Ст. Разина, 24 |
| 8 | ул. Ворошилова, 22 |
| 9 | пр-т Ст. Разина, 41 |
| 7 | 10 | ул. Полякова, 28 |
| 8 | 11 | ул. 40 лет Победы, 104 |
| 12 | ул. 40 лет Победы, 61А |
| 13 | б-р Гая, 15 |
| Итого по району - 9 155,725 тыс. руб. | | |
| Итого - 9 155,725 тыс. руб. | | |
| Всего по мероприятию - 29 043,725 тыс. руб. | | |
| Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | 2, 4, 31 |
| 8 | 2 | 12, 13, 14 |
| Итого по району - 152,355 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 12 | 3 | МКР-3, МКР-4, кв. 1, Поволжский, Жигулевское Море |
| 13 | 4 | МКР Шлюзовой, МКР Федоровка |
| Итого по району - 71,180 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 5 | Кварталы NN 61, 89-55, 90, 91, 93, 94, 94а - 93а, 95, 96, 201-204, 75, 69, 62, 71, 72, санаторий "Лесное" |
| 16 | 6 | Кварталы NN 32, 46 - 48, 88 - 54, 44 - 42, 36, 13, 12, 9 - 84, 83, 100, 10, 143, 122 - 121, 38, 85а, 9а - 84а, 11 |
| 17 | 7 | Кварталы NN 118, 127, 151, 159, 117, 136, 151, 137, 158, 19, 19а, 111, 21, 1 - 17, 4, 16, 1а, 110а, 107, 108, 5а, 104 - 112, МКР N 8, пос. Загородный, жилой массив индивидуальной застройки, расположенный в северо-западной части района |
| Итого по району - 1 125,465 тыс. руб. | | |
| Итого - 1 349 тыс. руб. | | |
| Субсидии | | |
| Автозаводский район | | |
|  | 1 | Кварталы NN 5, 9, 3б, 12, 13, 14, 17 |
| Итого по району - 5 200 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
|  | 2 | Кварталы NN 138, 146, 151, 157 |
| Итого по району - 300 тыс. руб. | | |
| Итого - 5 500 тыс. руб. | | |
| Всего по мероприятию - 6 849 тыс. руб. | | |
| ИТОГО на 2016 год - 201 146 тыс. руб. | | |
| Итого на АУКЦИОНЫ - 45 820 тыс. руб. | | |
| Итого на СУБСИДИИ - 155 326 тыс. руб. | | |

Таблица N 3 (2017 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | N п/п | Адрес |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | | |
| АУКЦИОН | | |
| Автозаводский район | | |
| 4 | 1 | 10 квартал, пр-т С. Разина, 7 |
| 2 | 4 квартал, от ул. Дзержинского до конца арки жилого дома N 2 по пр-ту С. Разина |
| 3 | 4 квартал, от б-ра Курчатова до пр-та С. Разина, между б-ром Курчатова, 9 и 11 до ТЦ "Волжские зори" |
| 4 | 12 квартал, б-р Гая, 22 |
| 5 | 5 | 3а квартал, пр-д Новый, 2 |
| Итого по району - 149 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 16 | 6 | 143 квартал, от ул. Тимирязева до Автозаводского шоссе вдоль ул. Ларина, 1 |
| Итого по району - 78 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 2-3 | 7 | ул. Мурысева, 63 |
| 8 | ул. Мурысева, 52 |
| 9 | ул. Коммунистическая, 45 |
| Итого по району - 300 тыс. руб. | | |
| Итого: 527 тыс. руб. | | |
| Всего по мероприятию: 527 тыс. руб. | | |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации | | |
| СУБСИДИИ | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Свердлова, 54 |
| 2 | ул. Свердлова, 62 |
| 2 | 3 | пр-т Московский, 27 |
| 4 | пр-т Московский, 33 |
| 5 | пр-т Ленинский, 31 |
| 3 | 6 | ул. Юбилейная, 51 |
| 4 | 7 | б-р Курчатова, 13 |
| 9 | 8 | ул. Тополиная, 2 |
| 9 | ул. Тополиная, 4 |
| 10 | ул. Тополиная, 6 |
| 11 | б-р Рябиновый, 4 |
| 12 | ул. Тополиная, 23 |
| Итого по району - 1133 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 13 | ул. Мира, 83 |
|  | 14 | ул. Мира, 48 |
| Итого по району - 139 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
|  | 15 | ул. Ярославская, 51 |
| Итого по району - 135 тыс. руб. | | |
| Всего по мероприятию: 1407 тыс. руб. | | |
| ИТОГО на 2017 год - 1934 тыс. руб. | | |
| Итого на АУКЦИОНЫ - 527 тыс. руб. | | |
| Итого на СУБСИДИИ - 1 407 тыс. руб. | | |

Таблица N 4 (2018 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | N п/п | Адрес |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | | |
| АУКЦИОН | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | 2 квартал, пр-т Московский, 11 |
| 2 | 2 квартал, б-р Кулибина, 2а |
| 2 | 3 | 1 квартал, б-р Баумана, 1 |
| 3 | 4 | 6 квартал, пр-т Московский, 57 |
| 5 | 8 квартал, б-р Приморский, 33а |
| 6 | 8 квартал, ул. Спортивная, 10 |
| 7 | Итальянский сквер |
| 8 | ул. Юбилейная, 51 |
| 4 | 9 | 10 квартал, ул. Ворошилова (вдоль Храма) |
| 10 | 4 квартал, пр-т Степана Разина, 2 - 4 |
| 7 | 11 | 15 квартал, б-р Космонавтов, 24 |
| 10 | 12 | 17 квартал, ул. Тополиная, 41 |
| Итого по району - 2 874 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 13 | Пляж Центрального района (1 этап) |
| 14 | Буферная зона лесного массива от Соцгорода до Портпоселка |
| 15 | Территория возле памятника В.Н. Татищеву |
| 16 | Центральная площадь (Аллея Славы) |
| 15 | 17 | 26 квартал, ул. Победы, 40, до служебного входа в филармонию |
| 18 | 26 квартал, ул. Мира, 98 |
| 19 | 14 квартал, б-р Молодежный, 38 |
| 16 | 20 | 143 квартал, от ул. Тимирязева до Автозаводского шоссе вдоль ул. Ларина, 1 |
| 21 | 100 квартал, ул. Лесная, 62 |
| 17 | 22 | 152 квартал, ул. Ленина, 44 |
| 23 | 21 квартал, ул. Новопромышленная, 13 |
| Итого по району - 4 964 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 24 | ул. Мурысева, 51 |
| 25 | Набережная Комсомольского района (1 этап) |
| 26 | Бульвар Островского |
| 27 | ул. Есенина, 16 |
| 28 | ул. Коммунистическая, 38 |
| 12 | 29 | ул. Матросова, 12 |
| 30 | ул. Чайкиной, 58 |
| 13 | 31 | ул. Никонова, 24 |
| 32 | ул. Куйбышева, 26 |
| 33 | ул. Шлюзовая, 33 |
| 34 | сквер по ул. Крылова, ул. Носова |
| Итого по району - 3 014 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 10 852 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P11359) | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | б-р Курчатова, 4 |
| 4 | 2 | тротуар по периметру ул. Ворошилова, 2б |
| Итого по району - 1 310 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 3 | Набережная Центрального района |
| 4 | ул. Мурысева, 52 |
| 5 | ул. Мурысева, 63 |
| Итого по району - 300 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
|  | 6 | ул. Победы, 66 |
| Итого по району - 69 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 1 679 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P11359) | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | б-р Курчатова, 8 |
| 2 | 2 | ул. Революционная, 34, 40, 44, 50 |
| 3 | Сквер, б-р Орджоникидзе |
| 4 | 4 | Сквер, б-р Луначарского |
| 6 | 5 | ул. Жукова, 54б |
| 7 | 6 | б-р Космонавтов, 32 |
| Итого по району - 6 386 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 7 | Сквер семейного отдыха в мкр. Портовый |
| Итого по району: 400 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 6 786 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P11359) | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | ул. Фрунзе, 22, пр-т Ленинский, 29 |
| 7 | 2 | Западнее дома по ул. Автостроителей, 56 |
| Итого по району - 5 502 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 3 | ул. Льва Толстого, 5 |
| 4 | Севернее здания по ул. Голосова, 93а |
| 15 | 5 | ул. Мира, 126 |
| Итого по району - 7 254 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 6 | Восточнее дома по ул. Механизаторов, 17 |
| 12 | 7 | Севернее дома по ул. Куйбышева, 14 |
| Итого по району - 8 104 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 20 860 тыс. руб. | | |
| Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | | |
| Аукцион | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | 2, 4, 31 кв. |
| 2 | 2 | 1, 3, 5, 32 кв. |
| 3 | 3 | 6, 7, 8 кв. |
| 4 | 4 | 4, 10, 12 кв. |
| 5 | 5 | 3а, 3б, 5, 9 кв. |
| 6 | 6 | 7, 8, 11 кв. |
| 7 | 7 | 15, 18 кв. |
| 8 | 8 | 12, 13, 14 кв. |
| 9 | 9 | 19, 20 кв. |
| 10 | 10 | 16, 17, 21 кв. |
| Итого по району - 870 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 11 | МКР-1, МКР-2, МКР-3, МКР-6, МКР Прибрежный, КВ. 2 - 3 |
| 12 | 12 | МКР-3, МКР-4, КВ. 1, Поволжский, Жигулевское море |
| 13 | 13 | мкр. Шлюзовой, мкр. Федоровка |
| Итого по району - 261 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 14 | Кварталы N 61, 89 - 55, 90, 91, 93, 94, 94а - 93а, 95, 96, 201 - 204, 75, 69, 62, 71, 72, санаторий "Лесное" |
| 15 | 15 | Кварталы N 27, 27а, 72, 73, 26, 14, 30 |
| 16 | 16 | Кварталы N 32, 46 - 48, 88 - 54, 44 - 42, 36, 13, 12, 9 - 84, 83, 100, 10, 143, 122 - 121, 38, 85а, 9а - 84а, 11 |
| 17 | 17 | Кварталы N 118, 127, 151, 159, 117, 136, 151, 137, 158, 19, 19а, 111, 21, 1 - 17, 4, 16, 1а, 110а, 107, 108, 5а, 104 - 112, МКР N 8; пос. Загородный, жилой массив индивидуальной застройки, расположенный в северо-западной части района |
| Итого по району - 348 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 1 479 тыс. руб. | | |
| Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий [<1>](#P11359) | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Субсидии | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | б-р Баумана, 1 |
| 2 | пр-т Ленинский, 31 |
| 3 | ул. Свердлова, 17 |
| Итого по району - 4 312 тыс. руб. | | |
| Итого - 4 312 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Субсидии | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Юбилейная, 5 |
| 2 | ул. Дзержинского, 65 |
| 2 | 3 | ул. Фрунзе, 20 |
| 4 | б-р Орджоникидзе, 8 |
| 7 | 5 | б-р Космонавтов, 24 |
| Итого по району - 5 165 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 17 | 6 | ул. Ленина, 78 |
| 7 | ул. Толстого, 20 |
| Итого по району - 1 159 тыс. руб. | | |
| Итого - 6 324 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Субсидии | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Юбилейная, 5 |
| 2 | ул. Дзержинского, 65 |
| Итого по району - 2 606 тыс. руб. | | |
| Итого - 2 606 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 13 242 тыс. руб. | | |
| Итого на 2018 год: 54 898 тыс. руб. | | |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Таблица N 5 (2019 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | N п/п | Адрес |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | | |
| Аукционы | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Революционная, вдоль здания N 6 к жилому дому N 4 по ул. Революционной |
| 2 | от ул. Дзержинского, 75 к дому N 71 по ул. Дзержинского |
| 3 | вдоль тротуара между домом N 5 по б-ру Кулибина и д/с N 67 (б-р Кулибина, 7) |
| 4 | ул. Революционная, 10 |
| 5 | ул. Свердлова, 74 |
| 2 | 6 | пр-т Ленинский, 29 |
| 3 | 7 | пр-т Московский, 45/47 |
| 4 | 8 | б-р Гая, 14 |
| 6 | 9 | пр-т Ст. Разина, 56 |
| 7 | 10 | ул. Ворошилова, 2, 2В |
| Итого по району: 856 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 11 | ул. Есенина, 2 |
| 12 | ул. Есенина, 14 |
| 13 | ул. Механизаторов, 16 |
| 14 | ул. Мурысева, 59 |
| 15 | ул. Л. Чайкиной, 73, 75, 77, 81 |
| 12 | 16 | ул. Ярославская, 21 |
| 17 | ул. Шлюзовая, 25, 29 |
| 13 | 18 | ул. 60 лет СССР, 11а |
| Итого по району: 710 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 19 | ул. Мира, 5, 9, 11 |
| 20 | Центральная площадь |
| 16 | 21 | ул. Лесная, 54, 56, 58, 60 |
| 22 | ул. Советская, 74, 74а - ул. Мира, 64, 66, 68 |
| 23 | Автозаводское шоссе, 39, 41, 43 - ул. Ларина, 4 |
| 24 | Территория, прилегающая к МБУИ "Тольяттинский театр кукол" |
| 25 | Территория, прилегающая к МАУ КДЦ "Буревестник" |
| 26 | пр-д Репина, 8 |
| 27 | ул. К. Маркса, 40а |
| Итого по району: 854 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 2 420 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P11680) | | |
| Аукционы | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | ул. Свердлова (четная сторона) от дома N 9 по ул. Революционной до дома N 4 А по ул. Юбилейной |
| 2 | ул. Дзержинского, в районе дома N 3 по ул. Революционной |
| 3 | ул. Дзержинского, в районе дома N 55 |
| 3 | 4 | ул. Революционная, в районе дома N 58/1 |
| 10 | 5 | Цветной бульвар, в районе дома N 31 |
| 7 | 6 | ул. Автостроителей, в районе дома N 22 |
| 7 | ул. Автостроителей, в районе дома N 38 |
| 8 | ул. 70 лет Октября, в районе дома N 51 |
| 10 | 9 | ул. Тополиная, в районе дома N 25 |
| 10 | ул. Тополиная, в районе дома N 32 |
| 7 | 11 | Внутриквартальный проезд, в районе дома N 3А по бульвару Космонавтов |
|  | 12 | ул. Заставная, в районе дома N 1 |
| 6 | 13 | ул. Фрунзе, в районе дома N 9 |
| Итого по району: 923 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 15 | 14 | ул. Карбышева, 4 |
| Итого по району: 3,0 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 15 | в районе здания ул. Мурысева, 73 |
| Итого по району: 100,0 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 1 026 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P11680) | | |
| Аукционы | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | ул. Революционная, 34, 40, 44, 50 |
| 4 | 2 | сквер б-р Луначарского |
| 3 | сквер б-р Курчатова |
| Итого по району: 4 299 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 4 299 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#P11680) | | |
| Аукционы | | |
| Автозаводский район | | |
| 4 | 1 | Сквер Луначарского |
| 7 | 2 | б-р Космонавтов, 32 |
| 9 | 3 | Сквер б-р Татищева, 11 - 13 |
| 10 | 4 | ул. Тополиная, 39, 41 |
| Итого по району: 7 286 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 7 286 тыс. руб. | | |
| Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" [<1>](#P11680) | | |
| Субсидии | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Автозаводский район | | |
| 4 | 1 | б-р Курчатова, 1 |
| 10 | 2 | б-р Цветной, 12А |
| Итого по району: 2 222,3 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 15 | 3 | ул. Мира, 111 |
| Итого по району: 2 020,2 тыс. руб. | | |
| Итого: 4 242,5 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | б-р Курчатова, 4 |
| 4 | 2 | пр-т Ст. Разина, 10 |
| 9 | 3 | ул. 70 лет Октября, 16 |
| 4 | ул. Автостроителей, 3 |
| 5 | Южное шоссе, 43 |
| 6 | Южное шоссе, 67 |
| Итого по району: 10 718,5 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 17 | 7 | б-р 50 лет Октября, 65 |
| 8 | б-р 50 лет Октября, 32 |
| 9 | ул. Ленина, 41 |
| 10 | ул. Л. Толстого, 28 |
| Итого по району: 3 650,7 тыс. руб. | | |
| Итого: 14 369,2 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти | | |
| Автозаводский район | | |
| 4 | 1 | ул. Свердлова, 14 |
| 9 | 2 | Южное шоссе, 43 |
| Итого по району: 3 162,2 тыс. руб. | | |
| Итого: 3 162,2 тыс. руб. | | |
| Благоустройство дворовых территорий в рамках конкурса "Наш микрорайон" (установка МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, садово-парковая мебель, вазоны для цветов, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования, устройство газонных ограждений, валка/обрезка аварийно опасных, сухостойных деревьев, устройство хозяйственных площадок) | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | мкр. 5А, пр-т Московский, 35 |
| 6 | 2 | мкр. 15А, б-р Приморский, 20 |
| 8 | 3 | мкр. 25А, ул. Автостроителей, 70 |
| 12 | 4 | мкр. 24А, ул. Ворошилова, 29 |
| Итого по району: 1 212,12 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 5 | мкр. 1Ц, территория в районе д. N 22, 24, 26, 28 по ул. Родины |
| 6 | мкр. 2Ц, ул. Советская, 77 |
| 7 | мкр. 3Ц, ул. Мира, 55 |
| 8 | мкр. 4Ц, ул. Жилина, 40 |
| 9 | мкр. 5Ц, ул. Голосова, 103 |
| 10 | мкр. 6Ц, ул. Голосова, 28 |
| 11 | мкр. 27Ц, ул. Комзина, 29 |
| 15 | 12 | мкр. 7Ц, ул. Мира, 137 |
| 13 | мкр. 8Ц, ул. Мира, 152 |
| 14 | мкр. 9Ц, ул. Мира, 110 |
| 15 | мкр. 10Ц, ул. Победы, 66 |
| 16 | мкр. 11Ц, ул. Голосова, 67 |
| 17 | мкр. 13Ц, ул. Ленина, 98 |
| 16 | 18 | мкр. 12Ц, ул. Ленина, 105 |
| 19 | мкр. 14Ц, ул. Советская, 58 |
| 20 | мкр. 15Ц, территория в районе д. N 123, 125, 127, 129 по ул. Ленина |
| 21 | мкр. 16Ц, ул. Комсомольская, 46 а |
| 22 | мкр. 17Ц, ул. Горького, 37 |
| 23 | мкр. 18Ц, б-р 50 лет Октября, 11 |
| 24 | мкр. 20Ц, Автозаводское шоссе, 37 |
| 17 | 25 | мкр. 24Ц, ул. Ленина, 56 |
| 26 | мкр. 25Ц, территория в районе д. N 9 по ул. Толстого |
| 27 | мкр. 26Ц, ул. Толстого, 28 |
| Итого по району: 6 969,69 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 28 | мкр. 1К, ул. Механизаторов, 15 |
| 29 | мкр. 4К, ул. Громовой, 28 |
| 30 | мкр. 9К, ул. Матросова, 11 |
| 31 | мкр. 8К, ул. Коммунистическая, 59 |
| 12 | 32 | мкр. 6К, ул. Матросова, 16 |
| 33 | мкр. 7К, ул. Коммунистическая, 83а |
| 34 | мкр. 18К, ул. Ново-Садовая, 18 |
| 35 | мкр. 19К, ул. Скрябина, 19 |
| 13 | 36 | мкр. 14К, ул. Железнодорожная, 43 |
| 37 | мкр. 15К, ул. Зеленая, 5 |
| Итого по району: 3 030,30 тыс. руб. | | |
| Итого: 11 212,11 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 32 986 тыс. руб. | | |
| Итого на 2019 год: 48 017 тыс. руб. | | |

--------------------------------

<1> Исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

Таблица N 6 (2020 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | N п/п | Адрес |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | | |
| Аукционы | | |
| Автозаводский район | | |
| 8 | 1 | сквер семейного отдыха, 14 кв. |
| Итого по району: 240 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 2 | Велопешеходная дорожка по ул. Матросова |
| Итого по району: 573 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 16 | 3 | ул. Жилина (сквер от ул. Мира до площади Свободы) |
| 14 | 4 | квартал 96 |
| 14 | 5 | ул. Родины, 40 |
| 14 | 6 | ул. Гидростроевская, 5, 7 |
| Итого по району: 687 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 1 500 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозплощадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов г.о. Тольятти <1> | | |
| 5 | 1 | Сквер, расположенный севернее здания по адресу: ул. Юбилейная, 8 |
| Итого по мероприятию: 593 тыс. руб. | | |
| Итого на 2020 год: 2 093 тыс. руб. | | |

Таблица N 7 (2021 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | N п/п | Адрес |
| 1 | 2 | 3 |
| Аукционы | | |
| 1.1. Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | | |
| Автозаводский район | | |
| 9 | 1 | Ул. Тополиная, 2, 4, 6 |
| Итого по району: 130 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 12 | 2 | Площадь Денисова |
| 13 | 3 | Сквер ул. Носова |
| Итого по району: 658 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 4 | Центральная площадь |
| 15 | 5 | Ул. Мира, 125 |
| Итого по району: 712 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 1 500 тыс. руб. | | |
| 1.3. Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | |
| Автозаводский район | | |
| 4 | 1 | Б-р Луначарского |
| 5 | 2 | Пр-т Ленинский, вдоль дома N 18 (южная сторона) |
| 3 | Ул. Свердлова, 13, 9И, 9В, 7Д (южная сторона) |
| 4 | Б-р Орджоникидзе, 13 (северная сторона) |
| 9 | 5 | Сквер семейного отдыха, ул. 70 лет Октября, 34 |
| Итого по мероприятию: 2 350 тыс. руб. | | |
| 1.4. Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | Ул. Юбилейная, 23 |
| 6 | 2 | Б-р Приморский, 20 |
| 7 | 3 | Б-р Космонавтов, 32 |
| Итого по району: 550 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 11 | 4 | Ул. Коммунистическая, 18 |
| 13 | 5 | Ул. Никонова, 11 |
| Итого по району: 6 000 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 6 550 тыс. руб. | | |
| 1.5. Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | | |
| Автозаводский район | | |
| 6 | 1 | 7, 8, 11 кв. |
| Итого по району: 100 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 100 тыс. руб. | | |
| 1.7. Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1> | | |
| Субсидии | | |
| Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | Ул. Свердлова, 19 |
| 5 | 2 | Пр-т Ст. Разина, 49 |
| Итого по району: 210,53 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 3 | Б-р Ленина, 10 |
| 4 | Ул. Ленинградская, 40 |
| 16 | 5 | Ул. Лесная, 46 |
| Итого по району: 263,16 тыс. руб. | | |
| Итого: 473,69 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | |
| Автозаводский район | | |
| 2 | 1 | Пр-т Московский, 27 |
| 2 | Пр-т Московский, 33 |
| 3 | 3 | Ул. Фрунзе, 41 |
| 4 | 4 | Б-р Гая, 14 |
| 5 | 5 | Б-р Туполева, 8 |
| 6 | 6 | Пр-т Ст. Разина, 50 |
| 8 | 7 | Б-р Гая, 5 |
| 9 | 8 | Ул. Тополиная, 2 |
| 9 | Ул. Тополиная, 4 |
| 10 | Ул. Тополиная, 6 |
| Итого по району: 9 284,21 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 15 | 11 | Ул. Мира, 111 |
| 16 | 12 | Ул. Лесная, 62 |
| 17 | 13 | Ул. Горького, 92 |
| 14 | Ул. Ленина, 51 |
| Итого по району: 9 324,05 тыс. руб. | | |
| Итого: 18 608,26 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | |
| Автозаводский район | | |
| 1 | 1 | Б-р Кулибина, 5 |
| 2 | Ул. Революционная, 2 |
| 3 | 3 | Б-р Приморский, 32 |
| 4 | 4 | Ул. Дзержинского, 31 |
| 5 | 5 | Ул. Ворошилова, 26 |
| 6 | 6 | Б-р Приморский, 9 |
| 7 | Пр-т Ст. Разина, 67 |
| 7 | 8 | Ул. Офицерская, 4А, 4Б, 4В, 4Г |
| 10 | 9 | Ул. 70 лет Октября, 5 |
| 10 | Ул. Тополиная, 27 |
| 11 | Ул. 40 лет Победы, 30 |
| Итого по району: 12 729,02 тыс. руб. | | |
| Центральный район | | |
| 14 | 12 | ул. Белорусская, 2, 4 |
| 13 | ул. Гидростроевская, 5 |
| 14 | ул. Ушакова, 51 |
| 15 | 15 | ул. Мира, 111 |
| 16 | 16 | ул. Тимирязева, 74, ул. Ларина, 2Б |
| Итого по району: 4 263,16 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 12 | 17 | ул. Матросова, 12 |
| 18 | ул. Матросова, 24 |
| 19 | ул. Ярославская, 43, 45, 39 |
| 20 | пр-д Майский, 66 |
| 21 | пр-д Майский, 68 |
| 22 | пр-д Майский, 5 |
| Итого по району: 3 211,36 тыс. руб. | | |
| Итого: 20 203,54 тыс. руб. | | |
| Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | |
| Автозаводский район | | |
| 9 | 1 | Ул. Автостроителей, 11 |
| Итого по району: 1 294,74 тыс. руб. | | |
| Комсомольский район | | |
| 12 | 2 | ул. Вавилова, 19, 21, 23, 25 |
| 3 | ул. Новосадовая, 6, 8 |
| 4 | ул. Новосадовая, 10, 12, 14, 16 |
| 5 | ул. Новосадовая, 11, 13, 15 |
| 6 | ул. Куйбышева, 18 |
| Итого по району: 1 525,04 тыс. руб. | | |
| Итого: 2 819,78 тыс. руб. | | |
| Итого по мероприятию: 42 105,27 тыс. руб. | | |
| Итого на 2021 год: 52 605 тыс. руб. | | |

Приложение N 4

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ ОТДЫХА НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ, С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2015 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка проектной документации | | | |
| Центральный район | | | |
| 1. | Аллея "Славы" (Центральная площадь) | ДГХ | 1 268 |
| Итого по району | |  | 1 268 |
| Итого по мероприятию | |  | 1 268 |
| Итого на 2015 год | |  | 1 268 |

Таблица N 2 (2016 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка проектной документации | | | |
| Центральный район | | | |
| 1. | Аллея "Славы" (Центральная площадь) | ДГХ | 498 |
| Итого по району | |  | 498 |
| Итого по мероприятию | |  | 498 |
| Итого на 2016 год | |  | 498 |

Таблица N 3 (2019 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296702B6403090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35D9D29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 714-п/1.

Таблица N 4 (2020 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216602BD4D3FCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9727181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 15.02.2018 N 438-п/1.

Таблица N 5 (2021 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9621181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 6 (2022 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9621181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 7 (2023 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9621181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 8 (2024 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9621181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 9 (2019 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | мкр. | Адрес | Вид работ | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | | | | |
| 1 | 2К | ул. Коммунистическая, 41 | Установка спортивного оборудования | 298,1 |
| 2 | 3К | сквер ул. Матросова, 41 - ул. Матросова, 45 | Установка спортивного оборудования и МАФ | 298,5 |
| 3 | 5К | ул. Ярославская, 61 | Устройство хозяйственной площадки | 298,5 |
| 4 | 10К | пересечение ул. Телеграфная - Майский пр-д | Установка спортивного оборудования, МАФ | 597,0 |
| 11К |
| 5 | 12К | ул. Куйбышева, 26а | Установка спортивного оборудования и МАФ | 297,6 |
| 6 | 13К | ул. Куйбышева, 32, 36, 38 | Установка детского игрового оборудования, МАФ | 298,5 |
| 7 | 16К | сквер ул. Носова, 10 | Установка спортивного оборудования | 298,5 |
| 8 | 17К | ул. Ингельберга, 52 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | 297,9 |
| 9 | 19Ц | Территория в районе д. N 41А по ул. Суворова | Установка детского игрового и спортивного оборудования | 516,0 |
| 10 | 21Ц | ул. Чапаева, 149 (с южной стороны) | Установка спортивного оборудования | 298,5 |
| 11 | 22Ц | Территория в районе д. N 57 по б-ру 50 лет Октября | Установка детского игрового и спортивного оборудования | 334,5 |
| 12 | 23Ц | Территория в районе д. N 19, 23 по ул. Рабочей | Установка детского игрового и спортивного оборудования | 298,4 |
| 13 | 1А | б-р Баумана, от дома 36 по Ленинскому пр-ту до б-ра Баумана, 10 | Установка скамеек и урн | 297,5 |
| 14 | 2А | б-р Баумана от дома 8 по б-ру Баумана до ул. Свердлова, 49 | Установка скамеек и урн | 296,0 |
| 15 | 3А | б-р Кулибина - сквер семейного отдыха | Установка скамеек и урн | 298,2 |
| 16 | 4А | б-р Кулибина от ул. Дзержинского до б-ра Кулибина, 9 | Установка скамеек и урн | 298,0 |
| 17 | 6А | пр-т Ленинский, 15/30 | Устройство освещения (проект 2013 г.) | 294,3 |
| 18 | 7А | пр-т Ст. Разина, 49 | Установка скамеек, вазонов на сквере семейного отдыха | 403,2 |
| 19 | 8А | 4 кв. б-р Курчатова, 6 (с южной стороны) | Установка детского оборудования, вазонов, посадка кустарника | 297,6 |
| 20 | 9А | 4 кв. б-р Курчатова (м/у NN 3, 5, 7 и N 8, 10, 12) | Установка детского оборудования, скамеек, урн | 298,3 |
| 21 | 10А | Периметр 5 кв. (ул. Свердлова, ул. Юбилейная, Ленинский пр-т) и б-р Орджоникидзе | Установка скамеек, урн, демонтаж цветочных вазонов | 492,0 |
| 22 | 11А | Сквер семейного отдыха б-р Орджоникидзе "Ромашка" | Демонтаж скамеек, урн, установка скамеек урн, установка спортивного оборудования, информационных стендов | 298,5 |
| 23 | 12А | б-р Королева, 9 (с северной стороны) | Установка детского оборудования | 655,7 |
| 13А |
| 24 | 14А | б-р Буденного, 8 (с южной стороны) | Демонтаж вазонов, установка скамеек, урн, бордюрного камня, посадка кустарника | 455,9 |
| 25 | 16А | Сквер семейного отдыха 8 кв. б-ра Приморский, 15 | Установка детского оборудования | 597,0 |
| 17А |
| 26 | 18А | Сквер семейного отдыха севернее б-ра Туполева, 11 | Установка скамеек, урн, детского оборудования (в том числе песочницы, качели) | 320,4 |
| 27 | 19А | б-р Туполева | Установка скамеек, урн | 321,4 |
| 28 | 20А | б-р Луначарского, сквер семейного отдыха, агитплощадка | Устройство освещения, установка скамеек, урн, вазонов для цветов | 512,5 |
| 21А |
| 29 | 22А | Территория м/у ул. Фрунзе, 7 и пр-т Ст. Разина, 71 | Установка детского оборудования, скамеек, урн | 297,9 |
| 30 | 23А | ул. М. Жукова, 32, 34 | Установка детского оборудования, скамеек, урн | 298,4 |
| 31 | 26А | Сквер семейного отдыха (ул. 40 лет Победы, 110, 112) | Установка скамеек, урн | 298,4 |
| 32 | 27А | Сквер семейного отдыха и Аллея ветеранов | Установка скамеек, урн, информационного стенда | 327,2 |
| 33 | 28А | б-р Космонавтов (от N 26 до 32) | Демонтаж скамеек, урн, установка скамеек урн | 298,4 |
| 34 | 29А | б-р Космонавтов (от N 6 до 24) | Демонтаж скамеек, урн, установка скамеек, урн | 298,5 |
| 35 | 30А | б-р Цветной | Установка скамеек, урн | 596,0 |
| 31А |
| 36 | 32А | Сквер семейного отдыха южнее ул. Тополиной, 43 | Демонтаж скамеек, урн, установка скамеек, урн | 350,8 |
| 37 | 33А | Сквер семейного отдыха б-р Солнечный (западнее ул. Автостроителей, 12А) | Демонтаж тренажеров. Устройство полимерного покрытия, установка спортивного оборудования | 298,4 |
| 38 | 34А | ул. 70 лет Октября, 64 | Реконструкция борта хоккейного корта, установка скамеек, ремонт тротуара | 298,4 |
| 39 | 35А | Сквер семейного отдыха б-р Татищева, 11 - 13 | Установка скамеек, урн, детского оборудования | 298,3 |
| 40 | 36А | Аллея ветеранов севернее ул. Тополиной, 15 | Устройство освещения (проект 2015 г.) | 599,9 |
| 37А |
| 41 | 38А | Сквер семейного отдыха восточнее ул. Л. Яшина, 5 | Установка скамеек, урн | 295,3 |
| 42 | 39А | ул. Революционная, 11/33 | Установка детского и спортивного оборудования | 297,6 |
| Итого по мероприятию | | | | 15122 |
| Итого на 2019 год | | | | 15122 |

Приложение N 5

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА В БУФЕРНОЙ ЗОНЕ ЛЕСНОГО МАССИВА

С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ НА ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Таблица N 1 (2019 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296702B6403090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35D9B29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 714-п/1.

Таблица N 2 (2020 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216602BD4D3FCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9725181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 15.02.2018 N 438-п/1.

Таблица N 3 (2021 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9624181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 4 (2022 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216408B64033CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9621181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 03.03.2020 N 661-п/1.

Приложение N 6

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НА БЕРЕГОВЫХ ЗОНАХ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

НА ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Таблица N 1 (2016 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| Предпроектные работы и изыскания | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 625 |
| Итого по мероприятию | |  | 625 |
| Подготовка проектной документации | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 228 |
| Итого по мероприятию | |  | 228 |
| Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 243 |
| Итого по мероприятию | |  | 243 |
| Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 442 |
| Итого по мероприятию | |  | 442 |
| Итого на 2016 год | |  | 1538 |

Таблица N 2 (2019 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 4.1. | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 4.1.3. | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | ДГД | 55 970 |
| Итого по мероприятию | | | 55 970 |
| 4.1.5. | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 75 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 519 |
| Итого по мероприятию | | | 594 |
|  | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | | | |
| 4.1.6. | 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 3 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 23,2 |
| 4 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| Итого по мероприятию | | | 93 |
| 4.1.7. | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Очистка телескопических и монолитных лотков на набережной Комсомольского района г. Тольятти | | 210 |
| Итого по мероприятию | | | 210 |
| Итого на 2019 год | | | | 56 867 |

Таблица N 3 (2017 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| Подготовка проектной документации | | | |
| 1 | Разработка правил эксплуатации объекта ГТС "Дамба на полуострове Копылова" | ДГХ | 96 |
| 2 | Разработка правил эксплуатации объекта ГТС "Берегоуправление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти" | ДГХ | 96 |
| 3 | Разработка правил эксплуатации объекта ГТС "Берегоуправление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти" | ДГХ | 96 |
| Итого по мероприятию | | | 288 |
| Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 159 |
| 2 | Дамба на полуострове Копылова | ДГХ | 235 |
| Итого по мероприятию | | | 394 |
| Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 146 |
| Итого по мероприятию | | | 146 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 3 | Дамба на полуострове Копылова | ДГХ | 23,2 |
| 4 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 36 |
| Итого по мероприятию | | | 106 |
| Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Очистка телескопических и монолитных лотков на набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 194 |
| Итого по мероприятию | |  | 194 |
| Ремонт объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Ремонт разрушенного твердого покрытия на набережной Автозаводского района | ДГХ | 1007 |
| Итого по мероприятию | |  | 1 007 |
| Итого на 2017 год | |  | 2 135 |

Таблица N 4 (2018 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | ДГД | 21 053 |
| Итого по мероприятию | | | 21 053 |
| 4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 267 |
| Итого по мероприятию | | | 267 |
| 4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 3 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 23,2 |
| 4 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| Итого по мероприятию | | | 93 |
| 4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Очистка телескопических и монолитных лотков на набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 332 |
| Итого по мероприятию | |  | 332 |
| 4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Ремонт наружных сетей ливневой канализации на набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 921 |
| Итого по мероприятию | |  | 921 |
| Итого на 2018 год | | |  | 22 666 |

Таблица N 5 (2020 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 4.1.3. Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 1 | Проектирование и устройство шкафов управления и регулирования электроснабжения сценических площадок в районе восточного и западного лестничных спусков на набережную Комсомольского района | ДГХ | 92 |
| 2 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | ДГД | 54 562 |
| Итого по мероприятию | | | 54 654 |
| 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | | | |
| 1 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 383 |
| Итого по мероприятию | | | 383 |
| 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 3 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 23,2 |
| 4 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 56,2 |
| Итого по мероприятию | | | 126 |
| Итого на 2020 год | | | 55 163 |

Таблица N 6 (2021 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | | | |
| 1 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 4 |
| Итого по мероприятию | | | 4 |
| 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 3 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 85 |
| 4 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 64,3 |
| Итого по мероприятию | | | 196 |
| 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 1 179 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ |
| Итого по мероприятию | | | 1 179 |
| Итого на 2021 год | | | 1 379 |

Таблица N 7 (2022 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 854 |
| Итого по мероприятию | | | 854 |
| 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 3 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 85 |
| 4 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 64,3 |
| Итого по мероприятию | | | 196 |
| 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 1 179 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ |
| Итого по мероприятию | | | 1 179 |
| 4.1.8. Ремонт объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 2 000 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 1 150 |
| Итого по мероприятию | | | 3 150 |
| Итого на 2022 год | | | 5 379 |

Таблица N 8 (2023 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | |
| 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 4 |
| Итого по мероприятию | | | 4 |
| 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 23,2 |
| 3 | Дамба на полуострове Копылово | ДГХ | 85 |
| 4 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 64,3 |
| Итого по мероприятию | | | 196 |
| 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 1 179 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ |
| 4.1.8. Ремонт объектов гидротехнических сооружений | | | |
| 1 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти | ДГХ | 1 700 |
| 2 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти | ДГХ | 2 300 |
| Итого по мероприятию | | | 4 000 |
| Итого на 2023 год | | | 5 379 |

Приложение N 7

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА КОТОРЫХ НУЖДАЮТСЯ В ПРИВЕДЕНИИ В НОРМАТИВНОЕ

СОСТОЯНИЕ, С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2019 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296702B6403090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35D9729471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 714-п/1.

Таблица N 2 (2020 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216602BD4D3FCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E20181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 15.02.2018 N 438-п/1.

Таблица N 3 (2021 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9721181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 4 (2022 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216408B64033CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C962A181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 03.03.2020 N 661-п/1.

Таблица N 5 (2023 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216203BF473ACDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9D20181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 26.03.2021 N 1318-п/1.

Таблица N 6 (2024 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка проектной документации | | | |
| 1 | МБУ СОШ N 10, ул. Ленинградская, 33-А | ДО | 500 |
| 2 | МБУ СОШ N 44, б-р Орджоникидзе, 14 | ДО | 577 |
| 3 | МБУ детский сад N 110, б-р Ленина, 17 | ДО | 457 |
| 4 | МБУ детский сад N 27, ул. Чапаева, 35А | ДО | 350 |
| 5 | МБУ лицей N 19, ул. К. Маркса, 59 | ДО | 323 |
| 6 | МБУ гимназия N 38, б-р Кулибина, 8 | ДО | 283 |
| 7 | МБУ детский сад N 41, ул. Ленина, 95 | ДО | 167 |
| 8 | МБУ детский сад N 43, ул. Гагарина, 12 | ДО | 390 |
| 9 | МБУ СОШ N 63, ул. Баныкина, 44 | ДО | 550 |
| 10 | МБУ СОШ N 70, ул. 40 лет Победы, 74 | ДО | 607 |
| 11 | МБУ детский сад N 90, б-р 50 лет Октября, 17 | ДО | 383 |
| 12 | МБУ детский сад N 49, ул. Мира, 156 | ДО | 403 |
| 13 | МБУ ООШ N 7, ул. Матросова, 5 | ДО | 217 |
| 14 | МБУ школа N 24, ул. Ленина, 108 | ДО | 507 |
| 15 | МБОУДОД ДМШ N 4, пр-т Ст. Разина, 95 | ДК | 200 |
| 16 | МБОУДОД ДШИ N 1, ул. Шлюзовая, 3 | ДК | 100 |
| 17 | МБУ СОШ N 16, ул. Баныкина, 4 | ДО | 530 |
| 18 | МБУ школа N 5, ул. Горького, 39 | ДО | 540 |
| 19 | МБУ детский сад N 6, Комсомольское шоссе, 5 | ДО | 203 |
| 20 | МАООУ "Пансионат "Радуга", Лесопарковое шоссе, 36 | ДО | 753 |
| 21 | МБУ СОШ N 46, б-р Курчатова, 16 | ДО | 753 |
| 22 | МБУ детский сад N 28, ул. Ушакова, 37 | ДО | 200 |
| 23 | МБУ СОШ N 55, ул. Чайкиной, 57 | ДО | 530 |
| 24 | МБУ СОШ N 56, ул. Ворошилова, 28 | ДО | 657 |
| 25 | МБУ детский сад N 20, ул. Чуковского, 4 | ДО | 163 |
| 26 | МБУ д/с N 26, ул. Ленинградская, 54 | ДО | 323 |
| 27 | МБУ школа N 61, ул. Свердлова, 23 | ДО | 527 |
| 28 | МБУ СОШ N 62, ул. Ворошилова, 37 | ДО | 667 |
| 29 | МБУ детский сад N 36, ул. Шлюзовая, 13А | ДО | 210 |
| 30 | МБУ детский сад N 34, ул. Белорусская, 8 | ДО | 370 |
| 31 | МБУ СОШ N 64, ул. Ворошилова, 32 | ДО | 597 |
| 32 | МБУ СОШ N 94, б-р Курчатова, 2 | ДО | 617 |
| 33 | МБУ детский сад N 69, ул. Коммунистическая, 93 | ДО | 193 |
| 34 | МБУ детский сад N 45, ул. Комсомольская, 141 | ДО | 437 |
| 35 | МБУ СОШ N 72, ул. Автостроителей, 92 | ДО | 540 |
| 36 | МБОУДОД ДДЮТ | ДО | 753 |
| 37 | МБУ детский сад N 46, ул. Горького, 49 | ДО | 460 |
| 38 | МБУ НШДС N 48, ул. Горького, 56 | ДО | 313 |
| Итого по мероприятию | |  | 16 350 |
| Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль [<\*>](#P13255) | | | |
| 1 | МБУ СОШ N 10, ул. Ленинградская, 33-А | ДО | 9 500 |
| 2 | МБУ СОШ N 44, б-р Орджоникидзе, 14 | ДО | 9 423 |
| 3 | МБУ лицей N 19, ул. К. Маркса, 59 | ДО | 9 677 |
| 4 | МБУ гимназия N 38, б-р Кулибина, 8 | ДО | 9 717 |
| 5 | МБУ СОШ N 63, ул. Баныкина, 44 | ДО | 9 450 |
| 6 | МБУ СОШ N 70, ул. 40 лет Победы, 74 | ДО | 9 393 |
| 7 | МБУ ООШ N 7, ул. Матросова, 5 | ДО | 9 783 |
| 8 | МБУ школа N 24, ул. Ленина, 108 | ДО | 9 493 |
| 9 | МБОУДОД ДХШ им. Плисецкой, б-р Королева, 1 | ДК | 6 600 |
| 10 | МБУДО СДЮСШОР N 1, ул. Родины, 5 | УФиС | 3 100 |
| 11 | МБУ СОШ N 16, ул. Баныкина, 4 | ДО | 9 470 |
| 12 | МБУ школа N 5, ул. Горького, 39 | ДО | 9 460 |
| 13 | МБОУДОД ДМШ N 4, пр-т Ст. Разина, 95 | ДК | 6 800 |
| 14 | МАООУ "Пансионат "Радуга", Лесопарковое шоссе, 36 | ДО | 9 247 |
| 15 | МБУ СОШ N 46, б-р Курчатова, 16 | ДО | 9 247 |
| 16 | МБОУДОД ДШИ N 1, ул. Шлюзовая, 3 | ДК | 2 500 |
| 17 | МБУДО СДЮСШОР N 3, ул. Республиканская, 1 | УФиС | 4 400 |
| 18 | МБУ СОШ N 55, ул. Чайкиной, 57 | ДО | 9 470 |
| 19 | МБУ СОШ N 56, ул. Ворошилова, 28 | ДО | 9 343 |
| 20 | МБУ школа N 61, ул. Свердлова, 23 | ДО | 9 473 |
| 21 | МБУ СОШ N 62, ул. Ворошилова, 37 | ДО | 9 333 |
| 22 | МБУ СОШ N 64, ул. Ворошилова, 32 | ДО | 9 403 |
| 23 | МБУ СОШ N 94, б-р Курчатова, 2 | ДО | 9 383 |
| 24 | МБУ СОШ N 72, ул. Автостроителей, 92 | ДО | 9 460 |
| 25 | МБОУДОД ДДЮТ | ДО | 9 247 |
| Итого по мероприятию | |  | 212 372 |
| Благоустройство территорий детских садов [<\*\*>](#P13256) | | | |
| 1 | МБУ детский сад N 110, б-р Ленина, 17 | ДО | 4 543 |
| 2 | МБУ детский сад N 27, ул. Чапаева, 35А | ДО | 4 650 |
| 3 | МБУ детский сад N 41, ул. Ленина, 95 | ДО | 4 833 |
| 4 | МБУ детский сад N 43, ул. Гагарина, 12 | ДО | 4 610 |
| 5 | МБУ детский сад N 90, б-р 50 лет Октября, 17 | ДО | 4 617 |
| 6 | МБУ детский сад N 49, ул. Мира, 156 | ДО | 4 597 |
| 7 | МБУ детский сад N 6, Комсомольское шоссе, 5 | ДО | 2 997 |
| 8 | МБУ детский сад N 28, ул. Ушакова, 37 | ДО | 2 900 |
| 9 | МБУ детский сад N 20, ул. Чуковского, 4 | ДО | 4 837 |
| 10 | МБУ д/с N 26, ул. Ленинградская, 54 | ДО | 4 677 |
| 11 | МБУ детский сад N 36, ул. Шлюзовая, 13А | ДО | 4 790 |
| 12 | МБУ детский сад N 34, ул. Белорусская, 8 | ДО | 4 630 |
| 13 | МБУ детский сад N 69, ул. Коммунистическая, 93 | ДО | 4 807 |
| 14 | МБУ детский сад N 45, ул. Комсомольская, 141 | ДО | 4 563 |
| 15 | МБУ детский сад N 46, ул. Горького, 49 | ДО | 4 540 |
| 16 | МБУ НШДС N 48, ул. Горького, 56 | ДО | 4 687 |
| Итого по мероприятию | |  | 71 278 |
| Итого на 2024 год | |  | 300 000 |

--------------------------------

Примечание:

<\*> Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей может включать в себя следующие виды работ: устройство спортивной площадки, замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ спортивного, игрового назначения, для маломобильных групп населения, полоса препятствий, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев, установка скамеек, урн, вазонов, озеленение.

<\*\*> Благоустройство территорий детских садов может включать в себя следующие виды работ: замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ игрового назначения, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев, установка вазонов, устройство теневых навесов, озеленение.

Таблица N 7 (2017 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | | | |
| 1 | МБУ школа N 49, б-р Королева, 6 | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 4 988 |
| 2 | МБУ школа N 71, б-р Луначарского, 11 | 4 988 |
| 3 | МБУ школа N 44, б-р Орджоникидзе, 14 | 4 988 |
| 4 | МБУ школа N 59, пр-т Степана Разина, 65 | 4 988 |
| 5 | МБУ школа N 74, ул. Ворошилова, 21 | 4 988 |
| 6 | МБУ школа N 86, ул. 40 лет Победы, 42 | 4 988 |
| 7 | МБУ школа N 55, ул. Чайкиной, 57 | 4 988 |
| 8 | МБУ школа N 75, ул. Гидротехническая, 31 | 4 988 |
| 9 | МБУ школа N 16, ул. Баныкина, 4 | 4 988 |
| 10 | МБУ школа N 13, б-р Молодежный, 28 | 4 988 |
| 11 | МБУ школа N 46, б-р Курчатова, 16 | 4 988 |
| 12 | МБУ школа N 91, Ленина, 58 | 4 988 |
| Итого по мероприятию | |  | 59 856 |
| Итого на 2017 год | |  | 59 856 |

Таблица N 8 (2018 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль [<\*>](#P13548) | | | |
| Устройство спортивных площадок | | | |
| 1 | МБУ школа N 90, ул. Тополиная, 18 | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 4 000,0 |
| 2 | МБУ школа N 85, ул. Энергетиков, 17 | 4 000,0 |
| 3 | МБУ школа N 10, ул. Ленинградская, 33а | 4 000,0 |
| Итого | |  | 12 000,0 |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев | | | |
| 1 | МБУ "Школа N 1" (ул. Мира, 121, ул. Баныкина, 44) | ДО | 100,7 |
| 2 | МБУ "Школа N 5" (ул. Горького, 39) | ДО | 100,7 |
| 3 | МБУ "Школа N 10" (ул. Ленинградская, 33а) | ДО | 100,7 |
| 4 | МБУ "Лицей N 19" (ул. Карла Маркса, 59) | ДО | 100,7 |
| 5 | МБУ "Школа N 20" (ул. Голосова, 83) | ДО | 100,7 |
| 6 | МБУ "Школа N 26" (ул. Жилина, 48, 50, 52) | ДО | 168,9 |
| 7 | МБУ "Школа N 34" (б-р Королева, 12) | ДО | 100,7 |
| 8 | МБУ "Гимназия N 39" (ул. Громовой, 42А) | ДО | 100,7 |
| 9 | МБУ "Школа N 47", (б-р Туполева, 12) | ДО | 100,7 |
| 10 | МБУ "Лицей N 51" (ул. Фрунзе, 12, Московский пр-т, 37, Ленинский пр-т, 25) | ДО | 100,7 |
| 11 | МБУ "Школа N 56" (ул. Ворошилова, 28) | ДО | 100,7 |
| 12 | МБУ "Школа N 59" (пр-т С. Разина, 65) | ДО | 100,7 |
| 13 | МБУ "Лицей N 60" (ул. Есенина, 18) | ДО | 100,7 |
| 14 | МБУ "Школа N 86" (ул. 40 лет Победы, 44) | ДО | 100,7 |
| 15 | МБОУ ДО "ГЦИР" (ул. Чайкиной, 87) | ДО | 84,0 |
| Итого | | | 1 562,0 |
| Итого по мероприятию | |  | 13 562,0 |
| Благоустройство территорий детских садов [<\*\*>](#P13549) | | | |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев | | | |
| 1 | МБУ детский сад N 16 "Машенька" (ул. Гидротехническая, 21) | ДО | 100,7 |
| 2 | МБУ детский сад N 22 "Лучик" (ул. Свердлова, 7) | ДО | 100,7 |
| 3 | МБУ детский сад N 27 "Лесовичок" (б-р 50 лет Октября, 21, ул. Чапаева, 35а) | ДО | 100,7 |
| 4 | МБУ детский сад N 28 "Ромашка" (ул. Ушакова, 37) | ДО | 100,7 |
| 5 | МБУ детский сад N 34 "Золотая рыбка" (ул. Белорусская, 8, Комсомольское шоссе, 5) | ДО | 100,7 |
| 6 | МБУ детский сад N 36 "Якорек" (ул. Шлюзовая, 13А, ул. Макарова, 6) | ДО | 100,7 |
| 7 | МБУ детский сад N 41 "Огонек" (ул. Ленина, 95, 109) | ДО | 100,7 |
| 8 | МБУ детский сад N 43 "Гнездышко" (ул. Гагарина, 12, б-р Молодежный, 27) | ДО | 100,7 |
| 9 | МБУ детский сад N 46 "Игрушка" (ул. Горького, 49) | ДО | 100,7 |
| 10 | МБУ дет. сад N 48 "Дружная семейка" (ул. Горького, 56) | ДО | 168,0 |
| 11 | МБУ детский сад N 49 "Веселые нотки" (ул. Мира, 156, ул. Карбышева, 18, ул. Мира, 142) | ДО | 100,7 |
| 12 | МБУ детский сад N 50 "Синяя птица" (ул. Советская, 81а) | ДО | 100,7 |
| 13 | МБУ детский сад N 51 "Чиполлино" (ул. Победы, 64) | ДО | 100,7 |
| 14 | МБУ детский сад N 52 "Золотой улей" (ул. Победы, 48) | ДО | 100,7 |
| 15 | МБУ детский сад N 53 "Чайка" (ул. Мира, 10) | ДО | 100,7 |
| 16 | МБУ детский сад N 56 "Красная гвоздика" (ул. Ушакова, 50) | ДО | 100,7 |
| 17 | МБУ детский сад N 64 "Журавленок" (ул. Свердлова, 70) | ДО | 100,7 |
| 18 | МБУ детский сад N 69 "Веточка" (ул. Коммунистическая, 93) | ДО | 100,7 |
| 19 | МБУ детский сад N 73 "Дельфин" (б-р Кулибина, 1) | ДО | 100,7 |
| 20 | МБУ детский сад N 76 "Куколка" (ул. Победы, 76) | ДО | 100,7 |
| 21 | МБУ детский сад N 80 "Песенка" (б-р Приморский, 16, пр-т Степана Разина, 54, б-р Приморский, 44, пр-т Степана Разина, 77) | ДО | 148,3 |
| 22 | МБУ детский сад N 81 "Медвежонок" (ул. Революционная, 46) | ДО | 100,7 |
| 23 | МБУ детский сад N 84 "Пингвин" (ул. Комсомольская, 155) | ДО | 100,7 |
| 24 | МБУ детский сад N 93 "Мишутка" (ул. Мира, 81) | ДО | 100,7 |
| 25 | МБУ детский сад N 116 "Солнечный" (б-р Орджоникидзе, 4) | ДО | 100,7 |
| 26 | МБУ детский сад N 120 "Сказочный" (б-р Курчатова, 17) | ДО | 100,7 |
| 27 | МБУ детский сад N 125 "Росточек" (ул. Железнодорожная, 7) | ДО | 100,7 |
| 28 | МБУ детский сад N 128 "Гвоздичка" (пр-т Ст. Разина, 37) | ДО | 100,7 |
| 29 | МБУ детский сад N 138 "Дубравушка" (ул. Полевая, 20, ул. Олимпийская, д. 33) | ДО | 100,7 |
| 30 | МБУ детский сад N 139 "Облачко" (б-р Приморский бульвар, 17, ул. Юбилейная, 71) | ДО | 100,7 |
| 31 | МБУ детский сад N 147 "Сосенка" (ул. Громовой, 2, ул. Чайкиной, 51) | ДО | 100,7 |
| 32 | МБУ детский сад N 162 "Олимпия" (ул. Коммунистическая, 2, 11) | ДО | 100,7 |
| 33 | МБУ детский сад N 200 "Волшебный башмачок" (ул. Ворошилова, 8) | ДО | 100,7 |
| Итого по мероприятию | | | 3 438,0 |
| Итого на 2018 год | | | 17 000,0 |

Примечание:

<\*> Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей может включать в себя следующие виды работ: устройство спортивной площадки, замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ спортивного, игрового назначения, для маломобильных групп населения, полоса препятствий, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев, установка скамеек, урн, вазонов, озеленение.

<\*\*> Благоустройство территорий детских садов может включать в себя следующие виды работ: замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ игрового назначения, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев, установка вазонов, устройство теневых навесов, озеленение.

Таблица N 9 (2019 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль <\*> | | | |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев | | | |
| 1 | МБУ "Школа N 28" (б-р Баумана, 3) | ДО | 272 |
| 2 | МБУ "Школа N 32" (б-р Буденного, 12, 4) | ДО | 254 |
| 3 | МБУ "Гимназия N 38" (б-р Кулибина, 8) | ДО | 183 |
| 4 | МБУ "Школа N 40" (Ленинский пр-т, 42) | ДО | 244 |
| 5 | МБУ "Школа N 41" (б-р Орджоникидзе, 3; Ленинский пр-т, 20) | ДО | 339 |
| 6 | МБУ "Школа N 73" ул. Юбилейная, 81) | ДО | 263 |
| Итого по мероприятию | | | 1 555 |
| Благоустройство территорий детских садов <\*\*> | | | |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев | | | |
| 1 | МБУ детский сад N 20 "Снежок" (ул. Чуковского, 3; ул. Чуковского, 4 | ДО | 60 |
| 2 | МБУ детский сад N 51 "Чиполлино" (ул. Победы, 64) | ДО | 150 |
| Итого по мероприятию | | | 210 |
| Итого на 2019 год | | | 1 765 |

--------------------------------

Примечание:

<\*> Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей может включать в себя следующие виды работ: устройство спортивной площадки, замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ спортивного, игрового назначения, для маломобильных групп населения, полоса препятствий, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев, установка скамеек, урн, вазонов, озеленение.

<\*\*> Благоустройство территорий детских садов может включать в себя следующие виды работ: замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ игрового назначения, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев, установка вазонов, устройство теневых навесов, озеленение.

Таблица N 10 (2021 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль [<\*>](#P13752) | | | |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев | | | |
| 1 | МБУ "Лицей N 6" | ДО | 98,0 |
| 2 | МБУ "Школа N 13" | ДО | 235,0 |
| 3 | МБУ "Школа N 21" | ДО | 100,0 |
| 4 | МБУ "Школа N 23" | ДО | 205,0 |
| 5 | МБУ "Школа N 26" | ДО | 200,0 |
| 6 | МБУ "Школа N 41" | ДО | 235,0 |
| 7 | МБУ "Школа N 47" | ДО | 220,0 |
| 8 | МБУ "Лицей N 51" | ДО | 367,0 |
| 9 | МБУ "Школа N 59" | ДО | 215,0 |
| 10 | МБУ "Школа N 66" | ДО | 100,0 |
| 11 | МБУ "Школа N 75" | ДО | 230,0 |
| 12 | МБУ "Школа N 89" | ДО | 333,0 |
| Итого | | | 2 538,0 |
| Ремонт спортивной площадки (установка спортивного оборудования) | | | |
| 1 | МБУ "Школа N 70" | ДО | 700,0 |
| 2 | МБУ "Школа N 72" | ДО | 300,0 |
| 3 | МБУ "Школа N 81" | ДО | 380,0 |
| Итого | | | 1 380,0 |
| Ремонт ограждения территории школы | | | |
| 1 | МБУ "Школа N 66" | ДО | 400,0 |
| 2 | МБУ "Школа N 81" | ДО | 120,0 |
| Итого | | | 520,0 |
| Итого по мероприятию | | | 4 438,0 |
| Благоустройство территорий детских садов [<\*\*>](#P13753) | | | |
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев | | | |
| 1 | МБУ д/с N 26 "Сказка" | ДО | 98 |
| 2 | МБУ детский сад N 45 "Яблонька" | ДО | 39 |
| 3 | МАОУ детский сад N 49 "Веселые нотки" | ДО | 220 |
| 4 | МАОУ детский сад N 69 "Веточка" | ДО | 127 |
| 5 | МБУ детский сад N 73 "Дельфин" | ДО | 156 |
| 6 | МАОУ ДС N 80 "Песенка" | ДО | 240 |
| 7 | МБУ детский сад N 104 "Соловушка" | ДО | 150 |
| 8 | МБУ детский сад N 116 "Солнечный" | ДО | 20 |
| 9 | МБУ детский сад N 167 "Долинка" | ДО | 105 |
| 10 | МАОУ детский сад N 200 "Волшебный башмачок" | ДО | 245 |
| Итого по мероприятию | | | 1 400 |
| Итого на 2021 год | | | 5 838 |

--------------------------------

Примечание:

<\*> Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей может включать в себя следующие виды работ: устройство спортивной площадки, замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ спортивного, игрового назначения, для маломобильных групп населения, полоса препятствий, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев, установка скамеек, урн, вазонов, озеленение.

<\*\*> Благоустройство территорий детских садов может включать в себя следующие виды работ: замена ограждения территории, ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, тротуаров, площадок, установка МАФ игрового назначения, спил (валка), обрезка и вывоз аварийно опасных деревьев, установка вазонов, устройство теневых навесов, озеленение.

Приложение N 8

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ОБЪЕКТЫ

ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА НУЖДАЮТСЯ В ПРИВЕДЕНИИ В

НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2019 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296702B6403090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35A9F29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 714-п/1.

Таблица N 2 (2020 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216602BD4D3FCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E27181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 15.02.2018 N 438-п/1.

Таблица N 3 (2021 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9725181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 4 (2022 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216408B64033CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9723181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 03.03.2020 N 661-п/1.

Таблица N 5 (2023 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216203BF473ACDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9D24181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 26.03.2021 N 1318-п/1.

Таблица N 6 (2024 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка концепции парковочного пространства | | ДДХиТ | 19 000 |
| Итого по мероприятию | |  | 19 000 |
| Подготовка проектной документации | | | |
| Автозаводский район | | | |
| 1 | ул. Свердлова, 1 квартал, южнее д. 45а | ДДХиТ | 250 |
| 2 | ул. Свердлова, 1 квартал, севернее д. 51 | ДДХиТ | 249 |
| 3 | б-р Баумана, 1 квартал, со стороны д. 6 | ДДХиТ | 44 |
| 4 | б-р Баумана, 1 квартал, со стороны д. 14 | ДДХиТ | 44 |
| 5 | б-р Баумана, 1 квартал, со стороны д. 38 | ДДХиТ | 44 |
| 6 | ул. Дзержинского, в районе отдела полиции N 21 | ДДХиТ | 76 |
| 7 | ул. Дзержинского, сквозной проезд 14 квартала | ДДХиТ | 33 |
| 8 | бульвар Кулибина, 2 квартал, западнее д. 80 | ДДХиТ | 34 |
| 9 | ул. Свердлова, 2 квартал | ДДХиТ | 50 |
| 10 | Ленинский проспект, 3 квартал, южнее д. 18 | ДДХиТ | 60 |
| 11 | Ленинский проспект, 3 квартал, севернее д. 27, 35, 35а | ДДХиТ | 80 |
| 12 | Новый проезд, 3а квартал, восточнее д. 2 (за счет разделительной полосы) | ДДХиТ | 30 |
| 13 | сквозной проезд, параллельно ул. Дзержинского, северная сторона | ДДХиТ | 16 |
| 14 | бульвар Космонавтов, 15 квартал, западнее д. 16 | ДДХиТ | 15 |
| 15 | бульвар Космонавтов, 15 квартал, восточнее д. 30 | ДДХиТ | 15 |
| 16 | бульвар Кулибина, западнее д. 80 ул. Свердлова | ДДХиТ | 61 |
| 17 | Ленинский проспект, севернее д. 37, 35, 35а (3 квартал) | ДДХиТ | 280 |
| 18 | Ленинский проспект, южнее д. 18 (2 квартал) | ДДХиТ | 250 |
| 19 | Новый проезд, восточнее д. 2 (Администрация Автозаводского района) | ДДХиТ | 82 |
| Итого по району | |  | 1 713 |
| Центральный район | | | |
| 20 | ул. Жилина, 23 (прокуратура Центрального района) | ДДХиТ | 24 |
| 21 | по ул. Жилина, 5 (МБОУ ДОД ДМШ N 3) | ДДХиТ | 13 |
| 22 | ул. Новопромышленная, 15 (МБОУ ВПО "ТИИ") | ДДХиТ | 13 |
| 23 | ул. Новопромышленная, 17 (МБОУ ВПО "ТИИ") | ДДХиТ | 13 |
| 24 | ул. Баныкина, 66 (МБУК "Объединение детских библиотек") | ДДХиТ | 13 |
| 25 | ул. 50 лет Октября, 55 (МБУК "Объединение детских библиотек") | ДДХиТ | 13 |
| 26 | ул. М. Горького, 42 (МБУК "Объединение детских библиотек") | ДДХиТ | 13 |
| 27 | б-р Ленина, 10 (Библиотечная корпорация) | ДДХиТ | 13 |
| 28 | ул. М. Горького, 61, парковочный карман N 1 (МУЗ "Городская поликлиника N 2") | ДДХиТ | 24 |
| 29 | ул. М. Горького, 61, парковочный карман N 2 (МУЗ "Городская поликлиника N 2") | ДДХиТ | 13 |
| 30 | ул. Ленинградская, 48 (МУЗ "Городская поликлиника N 2") | ДДХиТ | 24 |
| Итого по району | |  | 176 |
| Комсомольский район | | | |
| 31 | ул. Коммунистическая, 33 (ОВО при УМД по Комсомольскому району г. Тольятти) | ДДХиТ | 11 |
| 32 | ул. Механизаторов, 26а (Росреестр) | ДДХиТ | 10 |
| 33 | ул. Мурысева, 49 (МБУ СШ N 80) | ДДХиТ | 18 |
| 34 | ул. Механизаторов, 23 (д/с N 167 "Долинка") | ДДХиТ | 13 |
| 35 | ул. Коммунистическая, 11 (д/с N 170 "Дружба") | ДДХиТ | 16 |
| 36 | ул. Мурысева, 54 (мировые судьи) | ДДХиТ | 16 |
| 37 | ул. Мурысева, 59а (УОУФМС России в Комсомольском районе МВД России) | ДДХиТ | 16 |
| 38 | ул. Механизаторов, 21 (СЭС ФГУ ЦГиЭ) | ДДХиТ | 16 |
| 39 | ул. Чайкиной, 57 (МБУ СОШ N 55) | ДДХиТ | 10 |
| 40 | ул. Матросова, 31 (интернат N 2) | ДДХиТ | 16 |
| 41 | ул. Энергетиков, 17 (школа N 85) | ДДХиТ | 14 |
| 42 | ул. Гидротехническая, 31 (школа N 75) | ДДХиТ | 177 |
| 43 | ул. Железнодорожная, 8 (станция Жигулевское море) | ДДХиТ | 463 |
| 44 | ул. Механизаторов, 14а (прокуратура Комсомольского района) | ДДХиТ | 40 |
| 45 | ул. Матросова, 46 (Межрайонная инспекция ФНС N 19) | ДДХиТ | 25 |
| 46 | ул. Носова (набережная Шлюзовой) | ДДХиТ | 60 |
| 47 | ул. Кооперативная, 56 (церковь) | ДДХиТ | 30 |
| 48 | ул. Куйбышева, 32 (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 20 |
| 49 | ул. Зеленая, 3 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 14 |
| 50 | ул. Громовой, 19 (МБУ гимназия N 39) | ДДХиТ | 16 |
| 51 | ул. Шлюзовая, 13а (д/с N 36 "Якорек") | ДДХиТ | 12 |
| 52 | ул. Коммунистическая, 2 (д/с N 162 "Олимпия") | ДДХиТ | 12 |
| 53 | ул. Матросова, 35 (Техникум городского хоз.) | ДДХиТ | 21 |
| 54 | ул. Матросова, 33, 35 (Техникум сервисных технологий) | ДДХиТ | 26 |
| 55 | ул. Мурысева, 61 (Тольяттинский соц.-экон. колледж) | ДДХиТ | 16 |
| 56 | ул. Мурысева, 47 (д/с N 33 "Мечта) | ДДХиТ | 16 |
| 57 | ул. Чайкиной, 37 (реабил. центр "Бережок") | ДДХиТ | 11 |
| 58 | ул. Коммунистическая, 43 (Комсомольский районный суд) | ДДХиТ | 18 |
| 59 | ул. Чайкиной, 65 (МДТ) | ДДХиТ | 12 |
| 60 | ул. Коммунистическая, 94 (речной вокзал) | ДДХиТ | 66 |
| 61 | ул. Чайкиной, 67а (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 11 |
| 62 | ул. Мурысева, 57а (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 16 |
| 63 | ул. Чайкиной, 32 (детская поликлиника) | ДДХиТ | 346 |
| 64 | ул. Мурысева, 89а (школа N 18) | ДДХиТ | 380 |
| 65 | ул. Лизы Чайкиной (гор. больница N 4) | ДДХиТ | 514 |
| 66 | ул. Громовой, 24 (судебные приставы) | ДДХиТ | 34 |
| 67 | ул. Железнодорожная, 54а (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 16 |
| 68 | по ул. Шлюзовая, 10 (инфекционная больница) | ДДХиТ | 40 |
| 69 | ул. Телеграфная, 34 (туб. диспансер) | ДДХиТ | 50 |
| 70 | ул. Железнодорожная, 7а (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 16 |
| 71 | ул. Севастопольская, 1 (МБУ СОШ N 2) | ДДХиТ | 16 |
| 72 | ул. Куйбышева, 24 (МБУ СОШ N 14) | ДДХиТ | 16 |
| 73 | ул. Гидротехническая, 37 (МБО "Мечта") | ДДХиТ | 16 |
| 74 | ул. Ярославская, 47 (д/с N 151 "Голубка") | ДДХиТ | 16 |
| 75 | ул. Шлюзовая, 8 (детский дом "Единство") | ДДХиТ | 32 |
| 76 | ул. Чайкиной, 87 (САГА) | ДДХиТ | 32 |
| 77 | ул. Мурысева, 80 (выставочный зал) | ДДХиТ | 32 |
| 78 | ул. Коммунистическая, 120 (Отдел полиции N 23 Комсомольского района) | ДДХиТ | 34 |
| 79 | ул. Шлюзовая, 4 (мировые судьи) | ДДХиТ | 16 |
| 80 | ул. Чайкиной, 36 (Парк культуры и отдыха) | ДДХиТ | 90 |
| 81 | ул. Носова (переправа) | ДДХиТ | 60 |
| 82 | ул. Мурысева, 90 (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 16 |
| 83 | ул. Магистральная, 8 (войсковая часть N 6622) | ДДХиТ | 30 |
| 84 | ул. Носова, 11 (Поволж. окружной медцентр) | ДДХиТ | 38 |
| 85 | Майский проезд, 62 (поликлиника) | ДДХиТ | 14 |
| 86 | ул. Мурысева, 61 (МБУ лицей N 6) | ДДХиТ | 16 |
| 87 | ул. Никонова, 18 (МБУ СОШ N 15) | ДДХиТ | 16 |
| 88 | ул. 60 лет СССР, 19 (МБУ СОШ N 25) | ДДХиТ | 16 |
| 89 | ул. Шлюзовая, 37 (д/с N 23 "Волжские капельки") | ДДХиТ | 16 |
| 90 | ул. Железнодорожная, 7 (д/с N 125 "Росточек") | ДДХиТ | 16 |
| 91 | ул. Никонова, 14 (Техникум речного транспорта) | ДДХиТ | 32 |
| 92 | ул. Громовой, 44 (ППЦ) | ДДХиТ | 32 |
| 93 | ул. Чайкиной, 69а (МБО "Родник") | ДДХиТ | 16 |
| 94 | ул. 60 лет СССР (ДК "Истоки") | ДДХиТ | 16 |
| 95 | ул. Железнодорожная, 24а (ЛОП станции Жигулевское Море) | ДДХиТ | 70 |
| 96 | ул. Коммунистическая, 87а (ГЦИР) | ДДХиТ | 32 |
| 97 | ул. Громовой, 54а (рынок "Колхозный") | ДДХиТ | 58 |
| 98 | Прибрежный (набережная - берегоукрепление) | ДДХиТ | 80 |
| 99 | ул. Коммунистическая (набережная МЦ "Спутник") | ДДХиТ | 90 |
| 100 | ул. Олимпийская, 36 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 14 |
| 101 | ул. Никонова, 22 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 16 |
| 102 | Майский проезд, 7 (МБУ СШ N 11) | ДДХиТ | 16 |
| 103 | ул. Есенина, 18 (МБУ лицей N 60) | ДДХиТ | 16 |
| 104 | ул. Полевая, 20 (д/с N 138 "Дубравушка") | ДДХиТ | 16 |
| 105 | ул. Матросова, 37 (Техникум строительный) | ДДХиТ | 32 |
| 106 | ул. Шлюзовая, 3 (ДШИ N 1) | ДДХиТ | 16 |
| 107 | ул. Коммунистическая, 43 (Комсомольский районный суд) | ДДХиТ | 40 |
| 108 | ул. Чайкиной, 79 (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 32 |
| 109 | ул. Матросова, 21б (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 32 |
| 110 | ул. Ингельберга, 1в (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 40 |
| 111 | ул. Матросова, 19б (скорая помощь) | ДДХиТ | 60 |
| 112 | ул. Бурлацкая (переправа) | ДДХиТ | 32 |
| 113 | ул. Чайкиной, 30 (церковь) | ДДХиТ | 14 |
| 114 | ул. Ингельберга, 52 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 14 |
| 115 | по ул. Гидротехническая, 21 (д/с N 16 "Машенька") | ДДХиТ | 14 |
| 116 | по ул. Гидротехническая, 8 (д/с N 199 "Муравьишка") | ДДХиТ | 14 |
| 117 | по ул. Мурысева, 61 (ТСЭК) | ДДХиТ | 14 |
| 118 | по ул. Носова, 21 (МБО "Икар") | ДДХиТ | 14 |
| 119 | ул. Чайкиной, 85 (универмаг "Комсомольский") | ДДХиТ | 34 |
| 120 | ул. Железнодорожная, 45 (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 36 |
| 121 | ул. Матросова, 5 (МБУ СОШ N 7) | ДДХиТ | 16 |
| 122 | ул. Матросова, 26 (д/с N 69 "Веточка") | ДДХиТ | 16 |
| 123 | ул. Громовой, 2 (д/с N 147 "Сосенка") | ДДХиТ | 21 |
| 124 | ул. Телеграфная, 4 (МБО "Гранит") | ДДХиТ | 16 |
| 125 | ул. Мурысева, 89а (муз. школа N 1) | ДДХиТ | 16 |
| 126 | ул. Чайкиной, 54 (рынок "Кунеевский") | ДДХиТ | 60 |
| 127 | ул. Гидротехническая, 23 (завод "ВИС") | ДДХиТ | 50 |
| 128 | ул. Ново-Садовая, 23 (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 32 |
| 129 | ул. Коммунистическая, 32 (д/с N 196 "Маячок") | ДДХиТ | 32 |
| 130 | ул. Носова, 15 (ДК "РУСИЧ") | ДДХиТ | 32 |
| 131 | по ул. Мурысева, 45 ("40 лет ВЛКСМ") | ДДХиТ | 32 |
| 132 | ул. Чайкиной, 28 (ЗАГС) | ДДХиТ | 32 |
| 133 | ул. Чайкиной, 43а (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 16 |
| 134 | ул. Коммунистическая, 45 (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 43 |
| Итого по району | |  | 4 528 |
| Итого по мероприятию | |  | 6 417 |
| Строительство объектов парковочного пространства | | | |
| Центральный район | | | |
| 1 | бульвар Кулибина, 2 квартал, западнее д. 80 | ДДХиТ | 480 |
| 2 | ул. Свердлова, 2 квартал | ДДХиТ | 500 |
| 3 | Ленинский проспект, 3 квартал, южнее д. 18 | ДДХиТ | 500 |
| 4 | Ленинский проспект, 3 квартал, севернее д. 27, 35, 35а | ДДХиТ | 354 |
| 5 | Новый проезд, 3а квартал, восточнее д. 2 (за счет разделительной полосы) | ДДХиТ | 234 |
| 6 | сквозной проезд, параллельно ул. Дзержинского, северная сторона | ДДХиТ | 144 |
| 7 | бульвар Космонавтов, 15 квартал, западнее д. 16 | ДДХиТ | 144 |
| 8 | бульвар Космонавтов, 15 квартал, восточнее д. 30 | ДДХиТ | 144 |
| 9 | ул. Жилина, 23 (прокуратура Центрального района) | ДДХиТ | 271 |
| 10 | ул. Жилина, 5 (МБОУ ДОД ДМШ N 3) | ДДХиТ | 144 |
| 11 | ул. Новопромышленная, 15 (МБОУ ВПО "ТИИ") | ДДХиТ | 144 |
| 12 | ул. Новопромышленная, 17 (МБОУ ВПО "ТИИ") | ДДХиТ | 144 |
| 13 | ул. Баныкина, 66 (МБУК "Объединение детских библиотек") | ДДХиТ | 144 |
| 14 | ул. 50 лет Октября, 55 (МБУК "Объединение детских библиотек") | ДДХиТ | 144 |
| 15 | ул. М. Горького, 42 (МБУК "Объединение детских библиотек") | ДДХиТ | 144 |
| 16 | по б-ру Ленина, 10 (Библиотечная корпорация) | ДДХиТ | 144 |
| 17 | по ул. М. Горького, 61, парковочный карман N 1 (МУЗ "Городская поликлиника N 2") | ДДХиТ | 271 |
| 18 | по ул. М. Горького, 61, парковочный карман N 2 (МУЗ "Городская поликлиника N 2") | ДДХиТ | 144 |
| 19 | по ул. Ленинградская, 48 (МУЗ "Городская поликлиника N 2") | ДДХиТ | 271 |
| Итого по району | |  | 4 465 |
| Комсомольский район | | | |
| 20 | ул. Механизаторов, 14а (прокуратура Комсомольского района) | ДДХиТ | 450 |
| 21 | ул. Матросова, 46 (Межрайонная инспекция ФНС N 19) | ДДХиТ | 180 |
| 22 | ул. Носова (набережная Шлюзовой) | ДДХиТ | 800 |
| 23 | ул. Кооперативная, 56 (церковь) | ДДХиТ | 280 |
| 24 | ул. Куйбышева, 32 (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 264 |
| 25 | ул. Зеленая, 3 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 184 |
| 26 | ул. Громовой, 19 (МБУ гимназия N 39) | ДДХиТ | 234 |
| 27 | ул. Шлюзовая, 13а (д/с N 36 "Якорек") | ДДХиТ | 144 |
| 28 | ул. Коммунистическая, 2 (д/с N 162 "Олимпия") | ДДХиТ | 144 |
| 29 | ул. Матросова, 35 (Техникум городского хоз.) | ДДХиТ | 320 |
| 30 | ул. Коммунистическая, 33 (ОВО при УМД по Комсомольскому району г. Тольятти) | ДДХиТ | 166 |
| 31 | ул. Механизаторов, 26а (Росреестр) | ДДХиТ | 146 |
| 32 | ул. Мурысева, 49 (МБУ СШ N 80) | ДДХиТ | 265 |
| 33 | ул. Механизаторов, 23 (д/с N 167 "Долинка") | ДДХиТ | 185 |
| 34 | ул. Коммунистическая, 11 (д/с N 170 "Дружба") | ДДХиТ | 234 |
| 35 | ул. Мурысева, 54 (мировые судьи) | ДДХиТ | 234 |
| 36 | ул. Мурысева, 59а (УОУФМС России в Комсомольском районе МВД России) | ДДХиТ | 234 |
| 37 | ул. Механизаторов, 21 (СЭС ФГУ ЦГиЭ) | ДДХиТ | 234 |
| 38 | ул. Чайкиной, 57 (МБУ СОШ N 55) | ДДХиТ | 146 |
| 39 | ул. Матросова, 31 (интернат N 2) | ДДХиТ | 234 |
| 40 | ул. Энергетиков, 17 (школа N 85) | ДДХиТ | 2 057 |
| 41 | ул. Гидротехническая, 31 (школа N 75) | ДДХиТ | 2 634 |
| 42 | ул. Железнодорожная, 8 (станция Жигулевское море) | ДДХиТ | 7 479 |
| 43 | по ул. Матросова, 33, 35 (Техникум сервисных технологий) | ДДХиТ | 382 |
| 44 | по ул. Мурысева, 61 (Тольяттинский соц.-экон. колледж) | ДДХиТ | 234 |
| 45 | ул. Мурысева, 47 (д/с N 33 "Мечта) | ДДХиТ | 234 |
| 46 | по ул. Чайкиной, 37 (реабил. центр "Бережок") | ДДХиТ | 154 |
| 47 | по ул. Коммунистическая, 43 (Комсомольский районный суд) | ДДХиТ | 256 |
| 48 | по ул. Чайкиной, 65 (МДТ) | ДДХиТ | 175 |
| 49 | по ул. Коммунистическая, 94 (речной вокзал) | ДДХиТ | 956 |
| 50 | по ул. Чайкиной, 67а (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 159 |
| 51 | по ул. Мурысева, 57а (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 234 |
| 52 | ул. Чайкиной, 32 (детская поликлиника) | ДДХиТ | 5 423 |
| 53 | ул. Мурысева, 89а (школа N 18) | ДДХиТ | 5 998 |
| 54 | ул. Лизы Чайкиной (гор. больница N 4) | ДДХиТ | 8 408 |
| 55 | ул. Громовой, 24 (судебные приставы) | ДДХиТ | 190 |
| 56 | ул. Железнодорожная, 54а (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 144 |
| 57 | по ул. Шлюзовая, 10 (инфекционная больница) | ДДХиТ | 247 |
| 58 | ул. Телеграфная, 34 (туб. диспансер) | ДДХиТ | 279 |
| 59 | ул. Железнодорожная, 7а (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 124 |
| 60 | ул. Севастопольская, 1 (МБУ СОШ N 2) | ДДХиТ | 124 |
| 61 | ул. Куйбышева, 24 (МБУ СОШ N 14) | ДДХиТ | 124 |
| 62 | по ул. Гидротехническая, 37 (МБО "Мечта") | ДДХиТ | 124 |
| 63 | ул. Ярославская, 47 (д/с N 151 "Голубка") | ДДХиТ | 144 |
| 64 | ул. Шлюзовая, 8 (детский дом "Единство") | ДДХиТ | 234 |
| 65 | ул. Чайкиной, 87 (САГА) | ДДХиТ | 234 |
| 66 | ул. Мурысева, 80 (выставочный зал) | ДДХиТ | 234 |
| 67 | ул. Коммунистическая, 120 (Отдел полиции N 23 Комсомольского района) | ДДХиТ | 238 |
| 68 | ул. Шлюзовая, 4 (мировые судьи) | ДДХиТ | 144 |
| 69 | ул. Чайкиной, 36 (Парк культуры и отдыха) | ДДХиТ | 792 |
| 70 | ул. Носова (переправа) | ДДХиТ | 610 |
| 71 | ул. Мурысева, 90 (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 144 |
| 72 | ул. Магистральная, 8 (войсковая часть N 6622) | ДДХиТ | 230 |
| 73 | ул. Носова, 11 (Поволж. окружной медцентр) | ДДХиТ | 250 |
| 74 | Майский проезд, 62 (поликлиника) | ДДХиТ | 120 |
| 75 | ул. Мурысева, 61 (МБУ лицей N 6) | ДДХиТ | 144 |
| 76 | ул. Никонова, 18 (МБУ СОШ N 15) | ДДХиТ | 144 |
| 77 | ул. 60 лет СССР, 19 (МБУ СОШ N 25) | ДДХиТ | 144 |
| 78 | ул. Шлюзовая, 37 (д/с N 23 "Волжские капельки") | ДДХиТ | 144 |
| 79 | ул. Железнодорожная, 7 (д/с N 125 "Росточек") | ДДХиТ | 144 |
| 80 | ул. Никонова, 14 (Техникум речного транспорта) | ДДХиТ | 234 |
| 81 | ул. Громовой, 44 (ППЦ) | ДДХиТ | 234 |
| 82 | ул. Чайкиной, 69а (МБО "Родник") | ДДХиТ | 144 |
| 83 | ул. 60 лет СССР (ДК "Истоки") | ДДХиТ | 144 |
| 84 | ул. Железнодорожная, 24а (ЛОП станции Жигулевское Море) | ДДХиТ | 720 |
| 85 | ул. Коммунистическая, 87а (ГЦИР) | ДДХиТ | 234 |
| 86 | ул. Громовой, 54а (рынок "Колхозный") | ДДХиТ | 480 |
| 87 | МКР Прибрежный (набережная - берегоукрепление) | ДДХиТ | 842 |
| 88 | ул. Коммунистическая (набережная МЦ "Спутник") | ДДХиТ | 906 |
| 89 | ул. Олимпийская, 36 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 120 |
| 90 | ул. Никонова, 22 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 144 |
| 91 | Майский проезд, 7 (МБУ СШ N 11) | ДДХиТ | 144 |
| 92 | ул. Есенина, 18 (МБУ лицей N 60) | ДДХиТ | 144 |
| 93 | ул. Полевая, 20 (д/с N 138 "Дубравушка") | ДДХиТ | 144 |
| 94 | ул. Матросова, 37 (Техникум строительный) | ДДХиТ | 234 |
| 95 | ул. Шлюзовая, 3 (ДШИ N 1) | ДДХиТ | 144 |
| 96 | ул. Коммунистическая, 43 (Комсомольский районный суд) | ДДХиТ | 260 |
| 97 | ул. Чайкиной, 79 (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 234 |
| 98 | ул. Матросова, 21б (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 234 |
| 99 | ул. Ингельберга, 1в (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 250 |
| 100 | ул. Матросова, 19б (скорая помощь) | ДДХиТ | 700 |
| 101 | ул. Бурлацкая (переправа) | ДДХиТ | 308 |
| 102 | ул. Чайкиной, 30 (церковь) | ДДХиТ | 132 |
| 103 | ул. Ингельберга, 52 (детские поликлиники, стоматология) | ДДХиТ | 132 |
| 104 | по ул. Гидротехническая, 21 (д/с N 16 "Машенька") | ДДХиТ | 132 |
| 105 | по ул. Гидротехническая, 8 (д/с N 199 "Муравьишка") | ДДХиТ | 132 |
| 106 | по ул. Мурысева, 61 (ТСЭК) | ДДХиТ | 132 |
| 107 | по ул. Носова, 21 (МБО "Икар") | ДДХиТ | 132 |
| 108 | ул. Чайкиной, 85 (универмаг "Комсомольский") | ДДХиТ | 600 |
| 109 | ул. Железнодорожная, 45 (Расчетно-кассовый центр) | ДДХиТ | 350 |
| 110 | ул. Матросова, 5 (МБУ СОШ N 7) | ДДХиТ | 144 |
| 111 | ул. Матросова, 26 (д/с N 69 "Веточка") | ДДХиТ | 144 |
| 112 | ул. Громовой, 2 (д/с N 147 "Сосенка") | ДДХиТ | 160 |
| 113 | ул. Телеграфная, 4 (МБО "Гранит") | ДДХиТ | 180 |
| 114 | ул. Мурысева, 89а (муз. школа N 1) | ДДХиТ | 144 |
| 115 | ул. Чайкиной, 54 (рынок "Кунеевский") | ДДХиТ | 780 |
| 116 | ул. Гидротехническая, 23 (завод "ВИС") | ДДХиТ | 678 |
| 117 | ул. Ново-Садовая, 23 (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 234 |
| 118 | ул. Коммунистическая, 32 (д/с N 196 "Маячок") | ДДХиТ | 234 |
| 119 | ул. Носова, 15 (ДК "РУСИЧ") | ДДХиТ | 234 |
| 120 | ул. Мурысева, 45 ("40 лет ВЛКСМ") | ДДХиТ | 234 |
| 121 | ул. Чайкиной, 28 (ЗАГС) | ДДХиТ | 234 |
| 122 | ул. Чайкиной, 43а (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 180 |
| 123 | ул. Коммунистическая, 45 (отделение Сбербанка по Комсомольскому району) | ДДХиТ | 570 |
| Итого по району | |  | 58 201 |
| Автозаводский район | | | |
| 124 | ул. Свердлова, 1 квартал, южнее д. 45а | ДДХиТ | 3 478 |
| 125 | ул. Свердлова, 1 квартал, севернее д. 51 | ДДХиТ | 3 471 |
| 126 | б-р Баумана, 1 квартал, со стороны д. 6 | ДДХиТ | 581 |
| 127 | б-р Баумана, 1 квартал, со стороны д. 14 | ДДХиТ | 581 |
| 128 | б-р Баумана, 1 квартал, со стороны д. 38 | ДДХиТ | 581 |
| 129 | ул. Дзержинского, в районе отдела полиции N 21 | ДДХиТ | 852 |
| 130 | ул. Дзержинского, сквозной проезд 14 квартала | ДДХиТ | 472 |
| 131 | бульвар Кулибина, западнее д. 80, ул. Свердлова | ДДХиТ | 892 |
| 132 | Ленинский проспект, севернее д. 37, 35, 35а (3 квартал) | ДДХиТ | 4 297 |
| 133 | Ленинский проспект, южнее д. 18 (2 квартал) | ДДХиТ | 3 803 |
| 134 | Новый проезд, восточнее д. 2 (Администрация Автозаводского района) | ДДХиТ | 1 199 |
| Итого по району | |  | 20 207 |
| Итого по мероприятию | |  | 82 873 |
| Итого на 2024 год | |  | 108 290 |

Приложение N 9

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ

НУЖДАЕТСЯ В ПРИВЕДЕНИИ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ,

С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2019 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296702B6403090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35A9D29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 714-п/1.

Таблица N 2 (2020 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216602BD4D3FCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E25181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 15.02.2018 N 438-п/1.

Таблица N 3 (2021 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E22181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 4 (2022 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216408B64033CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9726181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 03.03.2020 N 661-п/1.

Таблица N 5 (2023 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216203BF473ACDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9D2B181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 26.03.2021 N 1318-п/1.

Таблица N 6 (2024 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка проектной документации | | | |
| Центральный район | | | |
| 1 | ул. Советская, 73 (корт) | ДГХ | 62 |
| 2 | ул. Ленинградская, 44 (корт) | ДГХ | 49 |
| 3 | ул. Мира, 37 (корт) | ДГХ | 49 |
| 4 | бульвар Ленина, 19 (корт) | ДГХ | 62 |
| 5 | Молодежный бульвар, 16 | ДГХ | 49 |
| 6 | бульвар Ленина, 3 | ДГХ | 49 |
| 7 | Царское Село. Проезд Дубовый | ДГХ | 55 |
| 8 | ул. Октябрьская, 59 | ДГХ | 51 |
| 9 | ул. Голосова, 69, 71 | ДГХ | 144 |
| 10 | ул. Карбышева, 25; ул. Баныкина, 52 | ДГХ | 72 |
| 11 | ул. Баныкина, 46 | ДГХ | 66 |
| 12 | ул. Голосова, 97 | ДГХ | 49 |
| 13 | Автозаводское шоссе, 23 | ДГХ | 49 |
| 14 | ул. Победы, 9, 11, 13, 15 | ДГХ | 58 |
| 15 | ул. Победы, 17, 19, 21 | ДГХ | 49 |
| 16 | бульвар 50 лет Октября, 44 | ДГХ | 53 |
| 17 | бульвар 50 лет Октября, 36, 38 | ДГХ | 94 |
| 18 | ул. Белорусская, 23, 25, 27 | ДГХ | 60 |
| 19 | ул. Белорусская, 10, 12 | ДГХ | 66 |
| 20 | ул. Советская, 74, 74а | ДГХ | 73 |
| 21 | ул. Советская, 64а | ДГХ | 49 |
| 22 | ул. Мира, 48, 50, 52, 54, 54а, 54б; ул. Ушакова, 28; ул. Ставропольская, 17 | ДГХ | 136 |
| 23 | ул. Ленинградская, 23 | ДГХ | 49 |
| 24 | ул. Новопромышленная, 15 | ДГХ | 67 |
| 25 | ул. Мира, 99, 101 | ДГД | 146 |
| 26 | ул. 50 лет Октября, 57 | ДГХ | 49 |
| 27 | ул. 50 лет Октября, 4, 6, 8 | ДГХ | 83 |
| 28 | ул. 50 лет Октября, 10, 10а | ДГХ | 66 |
| 29 | ул. Горького, 92; ул. Новопромышленная, 9, 11, 13 | ДГХ | 97 |
| 30 | ул. Ленина, 47, 49, 51, 53, 53а | ДГХ | 110 |
| 31 | ул. Ленина, 48, 50, 52, 54, 56 | ДГХ | 99 |
| 32 | ул. Л. Толстого, 5, 9, 13, 17 | ДГХ | 114 |
| 33 | Автозаводское шоссе, 3б, 37, 43, 47, 49, 51; участок улицы Ларина | ДГД | 261 |
| 34 | ул. Ленина, 31 | ДГХ | 51 |
| 35 | ул. 50 лет Октября, 1, 3, 5 | ДГХ | 96 |
| 36 | ул. Калмыцкая, 34, 36; ул. Л. Толстого, 20а, 20б | ДГХ | 148 |
| 37 | ул. Кудашева, 100, 116, 118, 120 | ДГХ | 127 |
| 38 | ул. Л. Толстого, 18, 20 | ДГХ | 98 |
| 39 | ул. Л. Толстого, 22, 24 | ДГХ | 49 |
| 40 | ул. Л. Толстого, 8, 10 | ДГХ | 66 |
| 41 | ул. Л. Толстого, 26, 28 | ДГХ | 90 |
| 42 | ул. Горького, 33, 35, 37 | ДГХ | 105 |
| 43 | ул. К. Маркса, 25а, ул. Горького, 34а | ДГХ | 49 |
| 44 | пос. Загородный | ДГД | 245 |
| 45 | ул. Мира, 109 | ДГХ | 49 |
| 46 | ул. Мира, 111 | ДГХ | 76 |
| 47 | ул. Комзина, 29 | ДГХ | 62 |
| 48 | пр-д Степной, 32, 34 | ДГХ | 12 |
| 49 | ул. Ленина, 113, 119 | ДГХ | 12 |
| 50 | ул. Тимирязева, 137 | ДГХ | 17 |
| 51 | ул. Карбышева, 17 | ДГХ | 85 |
| 52 | 96 квартал | ДГХ | 349 |
| 53 | ул. Жилина, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Ленинградская, 47 | ДГХ | 144 |
| 54 | ул. Жилина, 44, 46, 54, 58, 60, 62; ул. Баныкина, 10 | ДГХ | 148 |
| 55 | бульвар Ленина, 10, 12, 14, 14а, 16; ул. Ленинградская, 49, 51, 55 | ДГХ | 177 |
| 56 | бульвар Ленина, 18, 20, 22; ул. Баныкина, 14 | ДГХ | 139 |
| 57 | бульвар Ленина, 9, 11; ул. Баныкина, 24, 26, 28 | ДГХ | 176 |
| 58 | бульвар Ленина, 13; ул. Баныкина, 20 | ДГХ | 119 |
| 59 | ул. Голосова, 105, 107, 103, 113; ул. Баныкина, 30; ул. Мира, 83 и внутриквартальная дорога | ДГХ | 167 |
| 60 | 71 квартал | ДГД | 75 |
| 61 | ул. Голосова, 44, 40; ул. Баныкина, 36 | ДГД | 153 |
| 62 | ул. Голосова, 28, 26а, 30а, 32а; ул. Мира, 89 | ДГД | 153 |
| 63 | Автозаводское шоссе, 39, 41; ул. Ларина, 4, 26; ул. Тимирязева, 74 | ДГД | 136 |
| 64 | ул. Мира, 133 | ДГХ | 101 |
| 65 | б-р 50 лет Октября от дома 22 до дома 28 | ДГД | 111 |
| 66 | ул. Ставропольская, 19а, 21, 21а | ДГД | 110 |
| 67 | ул. Новопромышленная, 17, 19, 21; ул. Победы, 24, 26 | ДГД | 127 |
| 68 | ул. Л. Толстого, 21, 25; ул. Ленина, 33, 35, 44 | ДГД | 121 |
| 69 | ул. 50 лет Октября, 7, 9, 13, 15, 11, 19, 25, 27 | ДГД | 150 |
| 70 | ул. Лесная, 50, 52, 46, 48, 42, 44, 40, 36 | ДГД | 153 |
| 71 | ул. Лесная, 54, 56, 58, 60, 62, 64 | ДГД | 140 |
| 72 | ул. Калмыцкая, 42, 44, 46, 48 | ДГД | 138 |
| 73 | ул. Комсомольская, 40, 42, 44, 46, 46а | ДГД | 149 |
| 74 | ул. Мира, 115, 117, 123, 125, 127; ул. Баныкина 66, 68 | ДГД | 223 |
| Итого по району | | | 7 481 |
| Комсомольский район | | | |
| 75 | ул. Л. Чайкиной, 85, 79 | ДГХ | 119 |
| 76 | ул. Громовой, 42, 44, 46 | ДГХ | 100 |
| 77 | ул. Громовой, 46, 50 | ДГХ | 97 |
| 78 | ул. Громовой, 34, 36 | ДГХ | 98 |
| 79 | ул. Матросова, 1, 3 | ДГХ | 49 |
| 80 | ул. Матросова, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60; ул. Громовой, 24, 26 | ДГХ | 157 |
| 81 | ул. Коммунистическая, 4, 18, 22, 26, 30 | ДГХ | 143 |
| 82 | ул. Никонова, 23а, 27 | ДГХ | 129 |
| 83 | пр. Тенистый | ДГХ | 67 |
| 84 | ул. Мурысева, 98, 100 | ДГХ | 52 |
| 85 | ул. Коммунистическая, 75а | ДГХ | 49 |
| 86 | Майский проезд, 62, 66, 68 | ДГХ | 59 |
| 87 | ул. Куйбышева, 18; Майский проезд, 7б, 11 | ДГХ | 197 |
| 88 | ул. Макарова, 1, 3, 5 | ДГХ | 92 |
| 89 | ул. Куйбышева, 42, 46 | ДГХ | 93 |
| 90 | Новоматюшкино, ул. Саранская | ДГХ | 63 |
| 91 | Новоматюшкино, ул. Дворцовая | ДГХ | 55 |
| 92 | Новоматюшкино, ул. Осенняя | ДГХ | 89 |
| 93 | Новоматюшкино, ул. Автомобилистов | ДГХ | 103 |
| 94 | ул. Матросова, 8; ул. Мурысева, 75, 77, 83а, 85а, 81, 85, 87; ул. Кошеля, 5 | ДГД | 263 |
| 95 | ул. Мурысева, 89, 91, 93, 95; ул. Ярославская, 9, 11, 13, 15, 17 | ДГД | 269 |
| 96 | ул. Л. Чайкиной, 62, ул. Чайкиной, 68 (фасад); ул. Ярославская, 21, 23, 25, 27, 29 | ДГД | 249 |
| 97 | ул. Л. Чайкиной, 52, 56, 66, ул. Чайкиной, 68 (придомовая территория) | ДГД | 251 |
| 98 | ул. Л. Чайкиной, 58; ул. Мурысева, 83; ул. Матросова, 18, 20, 22, 24 | ДГД | 248 |
| 99 | ул. Матросова, 12, 14, 16 | ДГД | 255 |
| 100 | ул. Л. Чайкиной, 50, 52; ул. Матросова, 28, 30 | ДГД | 261 |
| 101 | ул. Л. Чайкиной, 89, 91; ул. Ярославская, 31, 33, 35, 37 | ДГД | 243 |
| 102 | ул. Ярославская, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 | ДГД | 258 |
| 103 | ул. Л. Чайкиной, 67, 67а; ул. Матросова, 36, 40, 42, 44 | ДГД | 243 |
| 104 | ул. Кожевенная, ул. Сиреневая, ул. Пискалинская (основная) | ДГД | 328 |
| 105 | ул. Пискалинская (дублер), ул. Вавилова, ул. Весенняя | ДГД | 347 |
| 106 | ул. Л. Чайкиной, 73, 75, 77, 81 | ДГД | 115 |
| 107 | ул. Л. Чайкиной, 21, 33, 35, 39, 41 | ДГД | 152 |
| 108 | ул. Л. Чайкиной, 23, 25, 27, 45, 47, 49, 43, 53, 55 | ДГД | 230 |
| 109 | ул. Громовой, 4, 6, 8, 10, 10а | ДГД | 176 |
| 110 | ул. Л. Чайкиной, 61, 63; ул. Матросова, 41, 43, 45 | ДГД | 136 |
| 111 | ул. Громовой, 14, 16, 18; ул. Матросова, 47, 49 | ДГД | 143 |
| 112 | ул. Коммунистическая, 36, 38, 34 | ДГД | 111 |
| 113 | ул. Матросова, 11, 15а, 15, 21, 23, 25, 27; ул. Чайкиной, 46; ул. Мурысева, 73 | ДГД | 206 |
| 114 | ул. Мурысева, 54, 58; ул. Коммунистическая, 45, 55 | ДГД | 133 |
| 115 | ул. Мурысева, 71, 63, 65 | ДГД | 122 |
| 116 | ул. Мурысева, 48, 50, 52; ул. Коммунистическая, 33, 35, 41 | ДГД | 209 |
| 117 | ул. Механизаторов, 12; ул. Коммунистическая, 17, 19, 21, 31; ул. Мурысева, 42, 44, 46 | ДГД | 193 |
| 118 | Пешеходный проход у домов N 86, 88 по ул. Мурысева | ДГХ | 24 |
| 119 | ул. Куйбышева, 42, 46 | ДГХ | 90 |
| 120 | ул. Чайкиной, 63, 65 | ДГХ | 85 |
| 121 | ул. Нижнегородская, 50 | ДГД | 103 |
| 122 | ул. Мурысева, 55, 57, 59 и часть улицы Островского | ДГД | 152 |
| 123 | ул. Механизаторов, 14, 16; ул. Мурысева, 51 | ДГД | 129 |
| 124 | ул. Механизаторов, 20, 24; ул. Чайкиной, 26, 28, 34 | ДГД | 148 |
| 125 | ул. Есенина, 2, 4; ул. Коммунистическая, 9, 13; ул. Механизаторов, 3 | ДГД | 153 |
| 126 | ул. Есенина, 6, 8, 10; ул. Механизаторов, 5, 5б, 7, 11а, 15 | ДГД | 194 |
| 127 | ул. Механизаторов, 9, 25, 29, 31 | ДГД | 144 |
| 128 | ул. Есенина, 12, 14, 16, 16б; ул. Механизаторов, 17 | ДГД | 166 |
| 129 | ул. Коммунистическая, 97, 99; ул. Мурысева, 102 | ДГД | 76 |
| 130 | Майский проезд, 9, 11, 13, 15 | ДГД | 176 |
| 131 | ул. Куйбышева, 12, 14, 16; Майский проезд, 5 | ДГД | 216 |
| 132 | ул. Гидротехническая, 16, 18, 20 | ДГД | 90 |
| 133 | ул. Гидротехническая, 9, 15; ул. Железнодорожная, 15, 17, 21, 23 | ДГД | 175 |
| 134 | ул. Железнодорожная, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | ДГД | 161 |
| 135 | ул. Гидротехническая, 6, 10, 14; ул. Энергетиков 3, 7, 11; ул. Куйбышева, 38 | ДГД | 203 |
| 136 | ул. Гидротехническая, 17, 19, 23, 27, 33 | ДГД | 196 |
| 137 | ул. Зеленая 5, 7; ул. Гидротехническая, 30, 32, 38, 40; ул. Шлюзовая, 27, 29 | ДГД | 168 |
| 138 | ул. Шлюзовая, 35; ул. Гидротехническая, 41, 43 | ДГД | 125 |
| 139 | ул. Железнодорожная, 49а, 49б, 49г, 49д, 47; ул. Гидротехническая, 35, 39 | ДГД | 149 |
| 140 | ул. Олимпийская, 42, 44, 46, 48, 50; ул. Академика Скрябина, 19, 21 | ДГХ | 96 |
| Итого по району | | | 10 171 |
| Автозаводский район | | | |
| 141 | Ленинский проспект, 15, 17, 19 | ДГХ | 80 |
| 142 | ул. Дзержинского, 75 (пешеходная дорожка) | ДГХ | 109 |
| 143 | ул. Тополиная, 3; Южное шоссе, 45 | ДГХ | 1 001 |
| 144 | ул. Тополиная, 14, 16 | ДГХ | 64 |
| 145 | ул. Маршала Жукова, 40б | ДГХ | 49 |
| 146 | ул. Степана Разина, 35 (корт) | ДГХ | 51 |
| 147 | пешеходная дорожка между ул. Маршала Жукова, 38 и школой 67 по пр. Ст. Разина, 73 | ДГХ | 107 |
| 148 | ул. Маршала Жукова, 48 | ДГХ | 61 |
| 149 | ул. Тополиная, 6, 8; б-р Татищева, 1 (фасад), б-р Татищева, 5 (придомовая территория) | ДГД | 177 |
| 150 | ул. Революционная, 24 | ДГХ | 55 |
| 151 | ул. Ворошилова, 1 | ДГХ | 96 |
| 152 | б-р Курчатова, 12а, 14 | ДГХ | 104 |
| 153 | ул. Татищева, 1 (придомовая территория), ул. Татищева, 3, ул. Татищева 5 (фасад); ул. Тополиная, 2, 4 | ДГД | 226 |
| 154 | Южное шоссе, 59; бульвар Татищева, 12, 14, 16 | ДГД | 217 |
| 155 | Южное шоссе, 49, 51; б-р Татищева, 2, 6 | ДГД | 230 |
| 156 | ул. Фрунзе, 2б | ДГХ | 87 |
| 157 | пешеходная дорожка между ул. Революционная, 36 и пр. Ленинский, 30 | ДГХ | 73 |
| 158 | б-р Кулибина, 5 и д/с "Радость" | ДГД | 87 |
| 159 | ул. Автостроителей, 12, 16 | ДГД | 83 |
| 160 | ул. 70 лет Октября, 74, 78 | ДГД | 91 |
| 161 | ул. Автостроителей, 4, 6; ул. Офицерская, 7 | ДГД | 117 |
| 162 | ул. Л. Яшина, 10, 12; Южное шоссе, 27, 33; б-р Рябиновый, 5 | ДГД | 179 |
| 163 | Южное шоссе, 37, 43 | ДГД | 117 |
| 164 | б-р Цветной, 27, 29 | ДГД | 29 |
| 165 | между домами по ул. Автостроителей, 98 и ул. Свердлова, 8 | ДГХ | 46 |
| 166 | ул. Жукова, 28а | ДГД | 90 |
| 167 | ул. Дзержинского, 17 | ДГХ | 116 |
| 168 | пр-т Степана Разина, 68 (корт) | ДГХ | 29 |
| 169 | Рябиновый бульвар, 8 | ДГД | 57 |
| 170 | ул. Офицерская, 2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 4б, 4в, 4г, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8 | ДГД | 306 |
| 171 | б-р Гая, 2 | ДГД | 111 |
| 172 | ул. 70 лет Октября, 64 (корт) | ДГД | 84 |
| 173 | ул. Татищева, 10, 14, 16, 20 | ДГД | 188 |
| 174 | 8 квартал (сквозной внутриквартальный проезд) | ДГД | 193 |
| 175 | ул. Революционная, 34 | ДГД | 52 |
| 176 | Цветной бульвар, 12а | ДГД | 55 |
| Итого по району | | | 4 817 |
| Итого по мероприятию | | | 22 469 |
| Ремонт и реконструкция наружного освещения | | | |
| Центральный район | | | |
| 1 | Территория, прилегающая к школе N 26 | ДГХ | 2 105 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, 57 | ДГХ | 484 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, 4, 6, 8 | ДГХ | 823 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, 10, 10а | ДГХ | 657 |
| 5 | ул. Горького, 92; ул. Новопромышленная, 9, 11, 13 | ДГХ | 971 |
| 6 | ул. Ленина, 47, 49, 51, 53, 53а | ДГХ | 1 101 |
| 7 | ул. Ленина, 48, 50, 52, 54, 56 | ДГХ | 988 |
| 8 | ул. Л. Толстого, 5, 9, 13, 17 | ДГХ | 1 132 |
| 9 | ул. Ленина, 31 | ДГХ | 505 |
| 10 | ул. Советская, 73 (корт) | ДГХ | 612 |
| 11 | ул. Ленинградская, 44 (корт) | ДГХ | 484 |
| 12 | ул. Мира, 37 (корт) | ДГХ | 484 |
| 13 | бульвар Ленина, 19 (корт) | ДГХ | 612 |
| 14 | Молодежный бульвар, 16 | ДГХ | 484 |
| 15 | бульвар Ленина, 3 | ДГХ | 484 |
| 16 | Царское село, проезд Дубовый | ДГХ | 550 |
| 17 | ул. Октябрьская, 59 | ДГХ | 511 |
| 18 | ул. Голосова, 69, 71 | ДГХ | 1 434 |
| 19 | ул. Карбышева, 25; ул. Баныкина, 52 | ДГХ | 712 |
| 20 | ул. Баныкина, 46 | ДГХ | 657 |
| 21 | ул. Голосова, 97 | ДГХ | 484 |
| 22 | Автозаводское шоссе, 23 | ДГХ | 484 |
| 23 | ул. Победы, 9, 11, 13, 15 | ДГХ | 576 |
| 24 | ул. Победы, 17, 19, 21 | ДГХ | 484 |
| 25 | бульвар 50 лет Октября, 44 | ДГХ | 527 |
| 26 | ул. 50 лет Октября, 36, 38 | ДГХ | 937 |
| 27 | ул. Белорусская, 23, 25, 27 | ДГХ | 595 |
| 28 | ул. Белорусская, 10, 12 | ДГХ | 657 |
| 29 | ул. Советская, 74, 74а | ДГХ | 728 |
| 30 | ул. Советская, 64а | ДГХ | 484 |
| 31 | ул. Мира, 48, 50, 52, 54, 54а, 54б; ул. Ушакова, 28; ул. Ставропольская, 17 | ДГХ | 1 357 |
| 32 | ул. Ленинградская, 23 | ДГХ | 484 |
| 33 | ул. Новопромышленная, 15 | ДГХ | 666 |
| 34 | б-р 50 лет Октября, 1, 3, 5 | ДГХ | 959 |
| 35 | ул. Калмыцкая, 34, 36; ул. Л. Толстого, 20а, 20б | ДГХ | 1 473 |
| 36 | ул. Кудашева, 100, 116, 118, 120 | ДГХ | 1 262 |
| 37 | ул. Л. Толстого, 18, 20 | ДГХ | 977 |
| 38 | ул. Л. Толстого, 22, 24 | ДГХ | 484 |
| 39 | ул. Л. Толстого, 8, 10 | ДГХ | 659 |
| 40 | ул. Л. Толстого, 26, 28 | ДГХ | 894 |
| 41 | ул. Горького, 33, 35, 37 | ДГХ | 1 047 |
| 42 | ул. К. Маркса, 25а; ул. Горького, 34а | ДГХ | 484 |
| 43 | ул. Мира, 109 | ДГХ | 484 |
| 44 | ул. Мира, 111 | ДГХ | 755 |
| 45 | ул. Комзина, 29 | ДГХ | 613 |
| 46 | пр-д Степной, 32, 34 | ДГХ | 120 |
| 47 | ул. Ленина, 113, 119 | ДГХ | 120 |
| 48 | ул. Тимирязева, 137 | ДГХ | 170 |
| 49 | ул. Карбышева, 17 | ДГХ | 850 |
| 50 | ул. Мира, 133 | ДГХ | 1004 |
| Итого по району | | | 36 608 |
| Комсомольский район | | | |
| 51 | ул. Матросова, 18 (спортивная площадка) | ДГХ | 555 |
| 52 | ул. Матросова, 24 (спортивная площадка) | ДГХ | 696 |
| 53 | ул. Л. Чайкиной, 85, 79 | ДГХ | 1 189 |
| 54 | ул. Громовой, 42, 44, Громовой, 46 (фасад) | ДГХ | 1 001 |
| 55 | ул. Громовой, 46 (придомовая территория), ул. Громовой, 50 | ДГХ | 964 |
| 56 | ул. Громовой, 34, 36 | ДГХ | 975 |
| 57 | ул. Матросова, 1, 3 | ДГХ | 484 |
| 58 | ул. Матросова, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60; ул. Громовой, 24, 26 | ДГХ | 1 568 |
| 59 | ул. Коммунистическая, 4, 18, 22, 26, 30 | ДГХ | 1 424 |
| 60 | ул. Никонова, 23а, 27 | ДГХ | 1 285 |
| 61 | пр. Тенистый | ДГХ | 669 |
| 62 | ул. Мурысева, 98, 100 | ДГХ | 521 |
| 63 | ул. Коммунистическая, 75а | ДГХ | 484 |
| 64 | Майский проезд, 62, 66, 68 | ДГХ | 592 |
| 65 | ул. Куйбышева, 18; Майский проезд, 7б, 11 | ДГХ | 1 971 |
| 66 | ул. Макарова, 1, 3, 5 | ДГХ | 922 |
| 67 | ул. Куйбышева, 42, 46 | ДГХ | 931 |
| 68 | Новоматюшкино, ул. Саранская | ДГХ | 623 |
| 69 | Новоматюшкино, ул. Дворцовая | ДГХ | 550 |
| 70 | Новоматюшкино, ул. Осенняя | ДГХ | 883 |
| 71 | Новоматюшкино, ул. Автомобилистов | ДГХ | 1 026 |
| 72 | Пешеходный проход у домов N 86, 88 по ул. Мурысева | ДГХ | 240 |
| 73 | ул. Куйбышева, 42, 46 | ДГХ | 900 |
| 74 | ул. Чайкиной, 63, 65 | ДГХ | 850 |
| 75 | ул. Олимпийская, 42, 44, 46, 48, 50 и ул. Академика Скрябина, 19, 21 | ДГХ | 958 |
| Итого по району | | | 22 261 |
| Автозаводский район | | | |
| 76 | бульвар 70 лет Октября, 24 (корт) | ДГХ | 682 |
| 77 | бульвар Курчатова, 6 (пешеходная дорожка) | ДГХ | 507 |
| 78 | ул. Степана Разина, 34 | ДГХ | 290 |
| 79 | бульвар Гая, 6 (корт, сквер) | ДГХ | 381 |
| 80 | ул. Фрунзе, 2б | ДГХ | 872 |
| 81 | пешеходная дорожка между ул. Революционная, 36 и пр. Ленинский, 30 | ДГХ | 723 |
| 82 | ул. Королева, 16 (пешеходная дорожка) | ДГХ | 138 |
| 83 | ул. 40 лет Победы, 100 (пешеходная дорожка) | ДГХ | 271 |
| 84 | ул. 40 лет Победы, 104 | ДГХ | 274 |
| 85 | Ленинский проспект, 15, 17, 19 | ДГХ | 1 584 |
| 86 | ул. Дзержинского, 75 (пешеходная дорожка) | ДГХ | 2 178 |
| 87 | бульвар Гая, 21 | ДГХ | 317 |
| 88 | ул. Тополиная, 3; Южное шоссе, 45 | ДГХ | 2 010 |
| 89 | ул. Тополиная, 14, 16 | ДГХ | 1 276 |
| 90 | ул. Жукова, 40б | ДГХ | 967 |
| 91 | ул. Степана Разина, 35 (корт) | ДГХ | 510 |
| 92 | пешеходная дорожка между ул. Маршала Жукова, 38 и школой 67 по пр. Ст. Разина, 73 | ДГХ | 1 072 |
| 93 | ул. Маршала Жукова, 48 | ДГХ | 1 222 |
| 94 | ул. Революционная, 24 | ДГХ | 550 |
| 95 | ул. Ворошилова, 1 | ДГХ | 961 |
| 96 | б-р Курчатова, 12а, 14 | ДГХ | 1 034 |
| 97 | между домами по ул. Автостроителей, 98 и ул. Свердлова, 8 | ДГХ | 460 |
| 98 | ул. Дзержинского, 17 | ДГХ | 1 160 |
| 99 | пр-т Степана Разина, 68 (корт) | ДГХ | 290 |
| Итого по району | | | 19 729 |
| Итого по мероприятию | | | 78 598 |
| Устройство наружного освещения | | | |
| Центральный район | | | |
| 1 | ул. Мира, 99, 101 | ДГД | 1200 |
| 2 | пос. Загородный | ДГД | 2 449 |
| 3 | 72 квартал Центрального района | ДГД | 752 |
| 4 | Территория, прилегающая к школе N 9 | ДГД | 1 729 |
| 5 | ул. Мира, 137 | ДГД | 1 252 |
| 6 | 96 квартал | ДГД | 6 970 |
| 7 | ул. Жилина, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Ленинградская, 47 | ДГД | 1 434 |
| 8 | ул. Жилина, 44, 46, 54, 58, 60, 62; ул. Баныкина, 10 | ДГД | 1 474 |
| 9 | бульвар Ленина, 10, 12, 14, 14а, 16; ул. Ленинградская, 49, 51, 55 | ДГД | 1 766 |
| 10 | бульвар Ленина, 18, 20, 22; ул. Баныкина, 14 | ДГД | 1 391 |
| 11 | бульвар Ленина, 9, 11; ул. Баныкина, 24, 26, 28 | ДГД | 1 760 |
| 12 | бульвар Ленина, 13; ул. Баныкина, 20 | ДГД | 1 760 |
| 13 | ул. Голосова, 105, 107, 103, 113; ул. Баныкина, 30; ул. Мира, 83 и внутриквартальная дорога | ДГД | 1 668 |
| 14 | 71 квартал | ДГД | 751 |
| 15 | ул. Голосова, 44, 40; ул. Баныкина, 36 | ДГД | 1 523 |
| 16 | ул. Голосова, 28, 26а, 30а, 32а; ул. Мира, 89 | ДГД | 1 529 |
| 17 | Автозаводское шоссе, 39, 41; ул. Ларина, 4, 26; ул. Тимирязева, 74 | ДГД | 1 355 |
| 18 | б-р 50 лет Октября от дома 22 до дома 28 | ДГД | 1 107 |
| 19 | ул. Ставропольская, 19а, 21, 21а | ДГД | 1 101 |
| 20 | ул. Новопромышленная, 17, 19, 21; ул. Победы 24, 26 | ДГД | 1 263 |
| 21 | ул. Л. Толстого 21, 25; ул. Ленина 33, 35, 44 | ДГД | 1 209 |
| 22 | ул. 50 лет Октября, 7, 9, 13, 15, 11, 19, 25, 27 | ДГД | 1 500 |
| 23 | ул. Лесная, 50, 52, 46, 48, 42, 44, 40, 36 | ДГД | 1 529 |
| 24 | ул. Лесная, 54, 56, 58, 60, 62, 64 | ДГД | 1 400 |
| 25 | ул. Калмыцкая, 42, 44, 46, 48 | ДГД | 1 373 |
| 26 | ул. Комсомольская, 40, 42, 44, 46, 46а | ДГД | 1 486 |
| 27 | ул. Мира, 115, 117, 123, 125, 127; ул. Баныкина, 66, 68 | ДГД | 2 224 |
| Итого по району | | | 44 955 |
| Комсомольский район | | | |
| 28 | Л. Чайкиной, 58; ул. Мурысева, 83; ул. Матросова, 18, 20, 22, 24 | ДГД | 1 665 |
| 29 | ул. Матросова, 12, 14, 16 | ДГД | 1 936 |
| 30 | ул. Л. Чайкиной, 50, 52; ул. Матросова, 28, 30 | ДГД | 2 142 |
| 31 | ул. Л. Чайкиной, 89, 9; ул. Ярославская, 31, 33, 35, 37 | ДГД | 1 453 |
| 32 | ул. Ярославская, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 | ДГД | 2 057 |
| 33 | ул. Л. Чайкиной, 67, 67а; ул. Матросова, 36, 40, 42, 44 | ДГД | 1 468 |
| 34 | ул. Кожевенная, ул. Сиреневая, ул. Пискалинская (дублер) | ДГД | 2 693 |
| 35 | Автозаводское шоссе, 3б, 37, 43, 47, 49, 51; участок улицы Ларина | ДГД | 2 145 |
| 36 | ул. Пискалинская (основная), ул. Вавилова, ул. Весенняя | ДГД | 2 848 |
| 37 | 1 квартал Комсомольского района, п. Шлюзовой | ДГД | 3 392 |
| 38 | ул. Железнодорожная, 47 | ДГД | 1 356 |
| 39 | ул. Коммунистическая, 26 | ДГД | 1 070 |
| 40 | ул. Мурысева, 42 | ДГД | 822 |
| 41 | ул. Мурысева, 57 | ДГД | 669 |
| 42 | ул. Матросова, 8; ул. Мурысева, 75, 77, 83а, 85а, 81, 85, 87; ул. Кошеля, 5 | ДГД | 2 160 |
| 43 | ул. Мурысева, 89, 91, 93, 95; ул. Ярославская, 9, 11, 13, 15, 17 | ДГД | 2 205 |
| 44 | ул. Л. Чайкиной, 62, ул. Л. Чайкиной, 68 (фасад); ул. Ярославская, 21, 23, 25, 27, 29 | ДГД | 1 710 |
| 45 | ул. Л. Чайкиной, 52, 56, 66, ул. Л. Чайкиной, 68 (придомовая территория) | ДГД | 1 770 |
| 46 | ул. Л. Чайкиной, 73, 75, 77, 81 | ДГД | 1 144 |
| 47 | ул. Л. Чайкиной, 21, 33, 35, 39, 41 | ДГД | 1 514 |
| 48 | ул. Л. Чайкиной, 23, 25, 27, 45, 47, 49, 43, 53, 55 | ДГД | 2 299 |
| 49 | ул. Громовой, 4, 6, 8, 10, 10а | ДГД | 1 752 |
| 50 | ул. Л. Чайкиной, 61, 63; ул. Матросова, 41, 43, 45 | ДГД | 1 359 |
| 51 | ул. Громовой, 14, 16, 18; ул. Матросова, 47, 49 | ДГД | 1 426 |
| 52 | ул. Коммунистическая, 36, 38, 34 | ДГД | 1 109 |
| 53 | ул. Матросова, 11, 15а, 15, 21, 23, 25, 27; ул. Чайкиной, 46; ул. Мурысева, 73 | ДГД | 2 060 |
| 54 | ул. Мурысева, 54, 58; ул. Коммунистическая, 45, 55 | ДГД | 1 322 |
| 55 | ул. Мурысева, 71, 63, 65 | ДГД | 1 216 |
| 56 | ул. Мурысева, 48, 50, 52; ул. Коммунистическая, 33, 35, 41 | ДГД | 2 089 |
| 57 | ул. Механизаторов, 12; ул. Коммунистическая, 17, 19, 21, 31; ул. Мурысева, 42, 44, 46 | ДГД | 1 921 |
| 58 | ул. Нижнегородская, 50 | ДГД | 1 030 |
| 59 | ул. Мурысева, 55, 57, 59 и часть улицы Островского | ДГД | 1 514 |
| 60 | ул. Механизаторов, 14, 16; ул. Мурысева, 51 | ДГД | 1 286 |
| 61 | ул. Механизаторов, 20, 24; ул. Чайкиной, 26, 28, 34 | ДГД | 1 479 |
| 62 | ул. Есенина, 2, 4; ул. Коммунистическая, 9, 13; ул. Механизаторов, 3 | ДГД | 1 529 |
| 63 | ул. Есенина, 6, 8, 10; ул. Механизаторов, 5, 5б, 7, 11а, 15 | ДГД | 1 939 |
| 64 | ул. Механизаторов, 9, 25, 29, 31 | ДГД | 1 435 |
| 65 | ул. Есенина, 12, 14, 16, 16б; ул. Механизаторов, 17 | ДГД | 1 654 |
| 66 | ул. Коммунистическая, 97, 99; ул. Мурысева 102 | ДГД | 752 |
| 67 | Майский проезд, 9, 11, 13, 15 | ДГД | 1 754 |
| 68 | ул. Куйбышева, 12, 14, 16; Майский проезд, 5 | ДГД | 2 154 |
| 69 | ул. Гидротехническая, 16, 18, 20 | ДГД | 896 |
| 70 | ул. Гидротехническая, 9, 15; ул. Железнодорожная, 15, 17, 21, 23 | ДГД | 1 746 |
| 71 | ул. Железнодорожная, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | ДГД | 1 601 |
| 72 | ул. Гидротехническая, 6, 10, 14; ул. Энергетиков, 3, 7, 11; ул. Куйбышева, 38 | ДГД | 2 030 |
| 73 | ул. Гидротехническая, 17, 19, 23, 27, 33 | ДГД | 1 953 |
| 74 | ул. Зеленая 5, 7; ул. Гидротехническая, 30, 32, 38, 40; ул. Шлюзовая, 27, 29 | ДГД | 1 679 |
| 75 | ул. Шлюзовая, 35, ул. Гидротехническая, 41, 43 | ДГД | 1 249 |
| 76 | ул. Железнодорожная, 49а, 49б, 49г, 49д, 47; ул. Гидротехническая, 35, 39 | ДГД | 1 491 |
| Итого по району | | | 81 943 |
| Автозаводский район | | | |
| 77 | ул. Татищева, 1 (придомовая территория), ул. Татищева, 3, ул. Татищева, 5 (фасад); ул. Тополиная, 2, 4 | ДГД | 3 715 |
| 78 | Южное шоссе, 59; бульвар Татищева, 12, 14, 16 | ДГД | 3 570 |
| 79 | Южное шоссе, 49, 51; б-р Татищева, 2, 6 | ДГД | 3 782 |
| 80 | ул. Тополиная, 6, 8; б-р Татищева, 1 (фасад), б-р Татищева, 5 (придомовая территория) | ДГД | 2 906 |
| 81 | б-р Кулибина, 5 и д/с "Радость" | ДГД | 1 739 |
| 82 | ул. Автостроителей, 12, 16 | ДГД | 1 646 |
| 83 | ул. 70 лет Октября, 74, 78 | ДГД | 1 811 |
| 84 | ул. Автостроителей, 4, 6; ул. Офицерская, 7 | ДГД | 2 338 |
| 85 | ул. Л. Яшина, 10, 12; Южное шоссе, 27, 33; ул. Рябиновый, 5 | ДГД | 3 571 |
| 86 | Южное шоссе 37, 43 | ДГД | 2 326 |
| 87 | б-р Цветной, 27, 29 | ДГД | 290 |
| 88 | ул. Жукова, 28а | ДГД | 900 |
| 89 | Рябиновый бульвар, 8 | ДГД | 1 133 |
| 90 | ул. Офицерская, 2а, 2б, в, 2г, 4а, 4б, 4в, 4г, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8 | ДГД | 6 110 |
| 91 | б-р Гая, 2 | ДГД | 2 212 |
| 92 | корт, 70 лет Октября, 64 | ДГД | 1 674 |
| 93 | ул. Татищева, 10, 14, 16, 20 | ДГД | 3 750 |
| 94 | 8 квартал (сквозной внутриквартальный проезд) | ДГД | 3 859 |
| 95 | ул. Революционная, 34 | ДГД | 1 022 |
| 96 | Цветной бульвар, 12а | ДГД | 1 087 |
| Итого по району | | | 49 441 |
| Итого по мероприятию | | | 176 339 |
| Итого на 2024 год | | | 277 406 |

Приложение N 10

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЗНАКОВЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕСТ С НЕОБХОДИМЫМ

ФИНАНСИРОВАНИЕМ НА ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Таблица N 1 (2019 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296702B6403090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35A9B29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 714-п/1.

Таблица N 2 (2020 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E21181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 3 (2021 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E21181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 4 (2022 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216408B64033CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35C9725181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 03.03.2020 N 661-п/1.

Таблица N 5 (2023 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216203BF473ACDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9A20181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 26.03.2021 N 1318-п/1.

Таблица N 6 (2024 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 8.1. | Подготовка проектной документации | | | |
| Автозаводский район | | | | |
|  | 1 | ул. Юбилейная, парк Победы, монумент Славы | ДГХ | 482 |
| Итого по району | | | | 482 |
| Комсомольский район | | | | |
|  | 2 | сквер на площади В.И. Денисова, Поволжский | ДГХ | 86 |
|  | 3 | Береговая зона жилого массива Шлюзовой | ДГХ | 2000 |
| Итого по району | | | | 2 086 |
| Центральный район | | | | |
|  | 4 | Мемориальный комплекс В.В. Татищева | ДГХ | 682 |
| Итого по району | | | | 682 |
| Итого по мероприятию | | | | 3 250 |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | | | |
| Автозаводский район | | | | |
|  | 1 | б-р Космонавтов, 26, территория, прилегающая к памятному знаку в честь ликвидаторов чернобыльской катастрофы и всех пострадавших от радиации и техногенных аварий | ДГХ | 990 |
|  | 2 | ул. Юбилейная, парк Победы, монумент Славы | ДГХ | 12 587 |
|  | 3 | ул. Революционная, территория, прилегающая к Дворцу бракосочетания | ДГХ | 2 547 |
|  | 4 | 32 квартал, ул. Революционная, монументальные декоративно-скульптурные композиции из серии "Транспорт" ("Колесный пароход"; "Паровоз"; "Воздушный шар") | ДГХ | 2 500 |
|  | 5 | 11 квартал, ул. Фрунзе, 14 (сквер), памятник-бюст Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова | ДГХ | 800 |
|  | 6 | Сквер (севернее МБУ СОШ N 70), памятный знак (камень) в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | ДГХ | 2 500 |
|  | 7 | Южное шоссе (пересечение с ул. Л. Яшина), скульптурная композиция "Памятник преданности "Собака" | ДГХ | 800 |
|  | 8 | Напротив здания Южное шоссе, 36, памятник-бюст В.Н. Полякова | ДГХ | 2 000 |
| Итого по району | | | | 24 724 |
| Комсомольский район | | | | |
|  | 9 | сквер на площади В.И. Денисова, Поволжский | ДГХ | 1 420 |
| 10 | Сквер МДТ, ул. Л. Чайкиной, 65 | ДГХ | 5 000 |
| 11 | Сквер по ул. Носова | ДГХ | 3 200 |
| 12 | Береговая зона жилого массива Шлюзовой (реализация проекта) | ДГХ | 70 000 |
|  | 13 | Сквер у ДЦ "Русич" | ДГХ | 9 000 |
| Итого по району | | | | 88 620 |
| Центральный район | | | | |
|  | 14 | Мемориальный комплекс В.В. Татищева | ДГХ | 45 000 |
| 15 | Мемориальный комплекс "Учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны", ул. Мира, 121, территория МОУ N 1 | ДО | 1 200 |
| Итого по району | | | | 46 200 |
| Итого по мероприятию | | | | 159 544 |
| Итого на 2024 год | | | | 162 794 |

Таблица N 7 (2017 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство знаковых и социально значимых мест | | | |
| Автозаводский район | | | |
| 1 | Бюст - памятник С.П. Королеву, б-р. Королева, 3, территория МБУ школы N 49 | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 247 |
| 2 | Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном | ДГД | 26 642 |
| Итого по мероприятию | | | 26 889 |
| Итого на 2017 год | | | 26 889 |

Таблица N 8 (2018 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство знаковых и социально значимых мест | | | |
| Автозаводский район | | | |
| 1.1 | Подготовка территории под строительство объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном" - демонтаж бетонных конструкций | ДГД | 18 230 |
| 1.2 | Строительство объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном" | 32 984 |
| Итого по мероприятию | | | 51 214 |
| Итого на 2018 год | | | 51 214 |

Таблица N 9 (2019 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 8.1. | Подготовка проектной документации | | | |
|  | Комсомольский район | | | |
| 1 | ул. Л. Чайкиной, 65, территория МДТ | ДК | 85 |
| Итого по мероприятию | | | 85 |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | | | |
|  | Автозаводский район | | | |
| 1 | Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном | ДГД | 338 539 |
| Итого по мероприятию | | | 338 539 |
| Итого на 2019 год | | | | 338 624 |

Таблица N 10 (2020 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | | | |
|  | Автозаводский район | | | |
| 1.1. | Ремонт освещения территории в Парке Победы | ДГХ | 592 |
| 1.2. | Благоустройство территории в Парке Победы | МБУ "Зеленстрой" | 28 859 |
| 2. | Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном | ДГД | 4 092 |
| Итого по мероприятию | | | 33 543 |
| Итого на 2020 год | | | | 33 543 |

Приложение N 11

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, ПО ПУТИ

СЛЕДОВАНИЯ ОБЗОРНОГО (КОЛЬЦЕВОГО) ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА

С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2019 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296702B6403090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35A9929471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 714-п/1.

Таблица N 2 (2020 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216602BD4D3FCDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9F21181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 15.02.2018 N 438-п/1.

Таблица N 3 (2021 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216706B64539CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E24181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.03.2019 N 890-п/1.

Таблица N 4 (2022 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216408B64033CDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35D9E22181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 03.03.2020 N 661-п/1.

Таблица N 5 (2023 год)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1216203BF473ACDEA8EF8728C64C3A7BFC00BAF0DA0E35E9A27181ACFA25B3464629127E542FB1919l0EDF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 26.03.2021 N 1318-п/1.

Таблица N 6 (2024 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Территория размещения | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка МАФ | | | |
| 1 | Установка МАФ с нанесением видео-QR-кодов на объекты туристической направленности: памятник "Хачкар" (ул. Жилина), стела "Устремление" (ул. К. Маркса), Молодежный драматический театр (ул. Чайкиной), речной вокзал (ул. Коммунистическая), горельеф "Ульяна Громова" (ул. У. Громовой), Краеведческий музей (б-р Ленина, 22), Художественный музей (б-р Ленина, 22), Центральная площадь: памятник Николаю Угоднику (Центральная площадь), площадь Свободы: обелиск Славы (пл. Свободы), мэрия городского округа Тольятти (пл. Свободы), памятник верности (Южное шоссе), Технический музей (Южное шоссе), Спасо-Преображенский собор (ул. Юбилейная), парк Победы (ул. Юбилейная), памятник В.Н. Татищеву (ул. Комзина), информационно-туристический стенд (речной вокзал, Центральная площадь, Спасо-Преображенский собор, памятник В.Н. Татищеву), "Буревестник" (ул. К. Маркса), ДС "Волгарь" (ул. Фрунзе), стела "Устремление" (ул. К. Маркса) | ДГХ | 377 |
| 2 | Установка типового бульварного (металлического) указателя направления движения (двуязычного) к объектам притяжения (с двумя - четырьмя стрелками): Портпоселок (ул. Комзина), Портпоселок (ул. Комзина - Комсомольское шоссе), Центральная площадь, парк Победы (ул. Юбилейная), парк Победы (ул. Юбилейная), парк Победы (ул. Фрунзе), площадь Свободы (Молодежный б-р), Технический музей (Южное шоссе), ТЦ "Русь на Волге" (ул. Революционная), Музей ОАО "Автоваз" (Южное шоссе), Поволжский православный институт (Юбилейная), гостиница "Амакс" (ул. Юбилейная), памятник "Хачкар" (ул. Жилина), мечеть (пересечение Автозаводское шоссе и ул. Ларина), театр "Пилигрим" (пл. Свободы), ДК "ТольяттиАзот" (ул. Коммунистическая), набережная Комсомольского района (ул. Коммунистическая); Спасо-Преображенский собор (ул. Юбилейная), парк Победы (ул. Юбилейная), ДКиТ (ул. Юбилейная), Краеведческий музей (б-р Ленина, 22), Дворец спорта "Волгарь" (ул. Юбилейная - Приморский б-р), площадь Свободы: обелиск Славы (пл. Свободы), площадь речного вокзала (пересечение ул. Коммунистическая и ул. Матросова), Молодежный драматический театр (пересечение ул. Матросова и Л. Чайкиной), памятник В.Н. Татищеву (ул. Комзина), памятник "Верности" (Южное шоссе) | ДДХиТ | 1 974 |
| 3 | Установка дорожного знака с обозначением достопримечательности на стойке: мечеть (пересечение Автозаводское шоссе и ул. Ларина), речной вокзал (пересечение ул. Коммунистическая и ул. Матросова), Молодежный драматический театр (пересечение ул. Матросова и Л. Чайкиной), Парк отдыха (пересечение ул. Матросова и ул. Мурысева), Парк отдыха - набережная (ул. Коммунистическая), Центральная библиотека (ул. Ленинградская и б-ра Ленина), часовня и памятник Николаю (ул. Ленинградская), здание Думы городского округа Тольятти (ул. Ленинградская), памятник "Хачкар" (ул. Жилина), памятник-стела "Обелиск Славы" (пл. Свободы); стела "Устремление" (ул. К. Маркса), Театр "Пилигрим" (ул. К. Маркса), памятник верности (памятник собаке) (Южное шоссе), Технический музей (Южное шоссе), часовня Михаила Архангела (Южное шоссе), стадион "Спутник" (ул. Юбилейная), Дворец спорта "Волгарь" (ул. Юбилейная), стадион "Торпедо" (пересечение ул. Юбилейная и пр-та Приморский), Дворец бракосочетания (ул. Революционная), спортивный парк "Спин-Спорт" (Комсомольское шоссе); автовокзал (Южное шоссе - ул. Л. Яшина), православный храм (ул. Комзина), православный храм (ул. Лесная - 50 лет Октября), православный храм (ул. Матросова - ул. Чайкиной), православный храм (ул. Комзина, на спуске), стадион "Труд" (ул. К. Маркса), Дворец бракосочетания (ул. Жилина), железнодорожный вокзал (пересечение Южное шоссе и ул. Борковская), автовокзал (пересечение ул. Свердлова и ул. Юбилейная), Дворец детского и юношеского творчества (пересечение ул. Спортивная и пр-та Степана Разина), православный храм (пересечение ул. Революционная и пр-та Ленинский), причал (пересечение ул. Юбилейная и ул. Спортивная), автовокзал (пересечение ул. Родины и ул. Мира), Краеведческий музей (пересечение ул. Ленинградской и б-ра Ленина), Художественный музей (пересечение ул. Ленинградской и б-ра Ленина), центр города (Центральная площадь), Парк отдыха (Центральная площадь). Установка дорожного знака с обозначением достопримечательности на стойке: Городской парк (ул. Мира), Городской парк (ул. Юбилейная), Детский центр развлечений (ул. Революционная), Информация (речной вокзал), Информация (Центральная площадь), Информация (Спасо-Преображенский собор), Памятник В.Н. Татищеву, Стоянка судов (Лесопарковое шоссе и Комсомольское шоссе), Туристический автобус (речной вокзал, Центральная площадь, Спасо-Преображенский собор, памятник В.Н. Татищеву, набережная Комсомольского района) | ДДХиТ | 348 |
| 4 | Установка типового бульварного (металлического) указателя направления движения (двуязычного) к объектам притяжения (с двумя - четырьмя стрелками): Автозаводский район - 3 шт., Центральный район - 5 шт. Комсомольский район - 2 шт. Всего - 10 шт. | ДДХиТ | 394 |
| 5 | Установка типового бульварного (металлического) указателя направления движения (двуязычного) к объектам притяжения (с двумя - четырьмя стрелками): Автозаводский район - 3 шт., Центральный район - 2 шт. Всего - 5 шт. | ДДХиТ | 197 |
| Итого по мероприятию | | | 3 290 |
| Установка объектов информационно-туристической тематики | | | |
| 1 | Установка информационно-туристических (двуязычных) стендов (пилонов): ТТК "Аэрохолл" (ул. Баныкина), молл "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе), ТЦ "Русь на Волге" (ул. Революционная), Молодежный драматический театр (ул. Чайкиной), центр отдыха "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая), территория санатория "Надежда" (Лесопарковое шоссе), Комсомольское шоссе, в сквере около школы N 1 (ул. Комзина) - 7 шт., на б-ре Ленина (Краеведческий и Художественный музеи), Технический музей; парк Победы (ул. Юбилейная, два входа), смотровая площадка набережной Комсомольского района, ул. Коммунистическая; ТРК "Вега" (ул. Спортивная), Дворец спорта "Волгарь" (ул. Фрунзе), Поволжский православный институт (ул. Юбилейная), Дворец спорта "Волгарь" (ул. Фрунзе), площадь речного вокзала (пересечение ул. Коммунистическая и ул. Матросова), Центральная площадь (пересечение ул. Ленинградская и б-ра Ленина), Спасо-Преображенский собор (пересечение пр-та Ленинский и ул. Юбилейная), памятник В.Н. Татищеву (ул. Комзина). Всего - 14 шт. | ДГХ | 1080 |
| 2 | Создание арт-объектов на торцах зданий с согласованием с собственниками: Комсомольский район - 2 шт., Автозаводский район - 3 шт. Центральный район - 1 шт. Всего - 6 шт. | ДГХ | 3 878 |
| 3 | Установка репродукций картин (2 x 1,5) из фондов Художественного музея на заборах по траектории следования: Комсомольский район - 5 шт., пл. Свободы - 10 шт., Автозаводский район - 10 шт. | ДГХ | 534 |
| 4 | Создание арт-объектов на торцах зданий с согласованием с собственниками: Центральный район - 1 шт. | ДГХ | 554 |
| 5 | Установка репродукций картин (2 x 1,5) из фондов Художественного музея на заборах по траектории следования: Центральный район - 5 шт. | ДГХ | 89 |
| 6 | Создание арт-объектов на торцах зданий с согласованием с собственниками: Центральный район - 1 шт. Автозаводский район - 1 шт. | ДГХ | 1108 |
| 7 | Установка репродукций картин (2 x 1,5) из фондов Художественного музея на заборах по траектории следования: Автозаводский район - 5 шт., Комсомольский район - 5 шт. | ДГХ | 178 |
| Итого по мероприятию | | | 7 421 |
| Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | | | |
| 1 | Остановочные павильоны с установкой внутри павильона репродукций картин из фондов Художественного музея, с урнами, остановочными диванами и антивандальными рекламными тумбами |  |  |
| 2 | Замена павильона остановки общественного транспорта для туристического маршрута: Центральный район - 32 шт., Автозаводский район - 79 шт., Комсомольский район - 21 шт. Установка остановочных антивандальных рекламных тумб (30 шт.): Комсомольский район - 6 шт., Центральный район - 24 шт. | ДДХиТ | 23 955 |
| 3 | Остановочные павильоны с установкой внутри павильона репродукций картин из фондов Художественного музея, с урнами, остановочными диванами и антивандальными рекламными тумбами: | ДДХиТ |  |
| 4 | Замена павильона остановки общественного транспорта для туристического маршрута: замена 5 шт. | ДДХиТ | 822 |
| 5 | Остановочные павильоны с установкой внутри павильона репродукций картин из фондов Художественного музея, с урнами, остановочными диванами и антивандальными рекламными тумбами: |  |  |
| 5.1 | Замена павильона остановки общественного транспорта для туристического маршрута: замена 10 шт. | ДДХиТ | 1644 |
| Итого по мероприятию | | | 26 421 |
| Устройство объектов ландшафтной архитектуры | | | |
| 1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 1 466 |
| 2 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры на кольцевых развязках и перекрестках: | ДГХ | 14 661 |
| 2.1 | Кольцевая развязка ул. А. Матросова, ул. У. Громовой | ДГХ | 1 389 |
| 2.2 | Кольцевая развязка ул. Лесная и ул. 50 лет Октября | ДГХ | 1 669 |
| 2.3 | Цветочная композиция (2 шт.) (Ленинский пр-т - ул. Революционная) | ДГХ | 4 792 |
| 2.4 | Кольцевая развязка ул. Баныкина, ул. Комсомольская, ул. Васильевская, ул. Базовая | ДГХ | 1 605 |
| 2.5 | Кольцевая развязка Южное шоссе и ул. Ботаническая | ДГХ | 1 729 |
| 2.6 | Кольцевая развязка Южное шоссе и ул. Полякова | ДГХ | 1 734 |
| 2.7 | Кольцевая развязка Южное шоссе и ул. Борковская | ДГХ | 1 743 |
| Итого по мероприятию | | | 16 127 |
| Установка архитектурно-средовых композиций в районах города | | | |
| 1 | Проектирование типовой стелы с названием районов - 3 шт. | ДГД | 672 |
| 2 | Создание типовой стелы с названием районов - 6 шт. | ДГД | 9 000 |
| Итого по мероприятию | | | 9 672 |
| Итого на 2024 год | | | 62 931 |

Приложение N 12

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ

ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИХ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2015 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Адрес | ГРБС | Вид работ | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт подъездов многоквартирных домов | | | | |
| 1 | ул. Л. Яшина, 7А | ДГХ | Ремонт подъезда | 304 045,69 |
| 2 | ул. Ленинградская, 19 | ДГХ | Ремонт подъездов | 173 913,73 |
| 3 | ул. Ленина, 104 | ДГХ | Ремонт подъездов | 214 110,00 |
| 4 | ул. Л. Чайкиной, 33 | ДГХ | Ремонт подъезда | 959 226,26 |
| 5 | ул. Л. Чайкиной, 39 | ДГХ | Ремонт подъездов | 1 078 250,37 |
| 6 | ул. Л. Чайкиной, 69 | ДГХ | Ремонт подъезда | 998 196,60 |
| 7 | ул. Крылова, 3А | ДГХ | Ремонт подъездов | 259 999,98 |
| 8 | ул. Матросова, 48 | ДГХ | Ремонт подъезда | 578 049,54 |
| 9 | ул. Матросова, 58 | ДГХ | Ремонт подъезда | 654 788,03 |
| 10 | ул. Мурысева, 68 | ДГХ | Ремонт подъезда | 116 054,86 |
| 11 | ул. Мурысева, 90 | ДГХ | Ремонт подъездов | 286 004,97 |
| 12 | ул. Набережная, 11 | ДГХ | Ремонт подъезда | 148 153,32 |
| 13 | ул. Набережная, 15 | ДГХ | Ремонт подъезда | 297 660,07 |
| 14 | ул. Никонова, 3 | ДГХ | Ремонт подъездов | 192 088,53 |
| 15 | ул. Никонова, 5 | ДГХ | Ремонт подъездов | 230 000,00 |
| 16 | ул. Никонова, 6 | ДГХ | Ремонт подъездов | 192 088,53 |
| 17 | ул. Ново-Садовая, 16 | ДГХ | Ремонт подъездов | 163 900,00 |
| 18 | ул. Носова, 19 | ДГХ | Ремонт подъезда | 229 154,47 |
| 19 | ул. Шлюзовая, 15 | ДГХ | Ремонт подъездов | 255 999,99 |
| 20 | ул. 60 лет СССР, 24/34 | ДГХ | Ремонт подъездов | 163 900,00 |
| 21 | ул. 60 лет СССР, 28 | ДГХ | Ремонт подъездов | 163 900,00 |
| 22 | ул. 60 лет СССР, 30 | ДГХ | Ремонт подъездов | 163 900,00 |
| 23 | ул. 60 лет СССР, 34 | ДГХ | Ремонт подъездов | 163 900,00 |
| Итого по мероприятию: | |  |  | 7 987 284,94 |
| Ремонт фасадов многоквартирных домов | | | | |
| 1 | ул. Жилина, д. 3 | ДГХ | Ремонт фасада | 360 070,13 |
| 2 | ул. Жилина, д. 6 | ДГХ | Ремонт фасада | 908 878,30 |
| 3 | ул. Жилина, д. 10 | ДГХ | Ремонт фасада | 742 380,27 |
| 4 | ул. Жилина, д. 12 | ДГХ | Ремонт фасада | 891 903,12 |
| 5 | ул. Жилина, д. 18 | ДГХ | Ремонт фасада | 891 903,12 |
| 6 | ул. Карла Маркса, д. 41 | ДГХ | Ремонт фасада | 697 592,71 |
| 7 | ул. Карла Маркса, д. 45 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 298 394,01 |
| 8 | ул. Карла Маркса, д. 47 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 129 645,41 |
| 9 | ул. Карла Маркса, д. 58 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 303 441,88 |
| 10 | ул. Карла Маркса, д. 82 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 195 254,66 |
| 11 | ул. Комсомольская, д. 50 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 025 746,80 |
| 12 | ул. Макарова, д. 16 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 296 770,96 |
| 13 | ул. Мира, д. 71 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 200 770,83 |
| 14 | ул. Мира, д. 73 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 379 993,01 |
| 15 | б-р Молодежный, д. 3 | ДГХ | Ремонт фасада | 2 784 829,90 |
| 16 | б-р Молодежный, д. 4 | ДГХ | Ремонт фасада | 3 537 394,73 |
| 17 | б-р Молодежный, д. 8 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 645 349,24 |
| 18 | ул. Мурысева, д. 76 | ДГХ | Ремонт фасада | 77 892,19 |
| 19 | ул. Мурысева, д. 85А | ДГХ | Ремонт фасада | 494 136,71 |
| 20 | ул. Никонова, д. 1 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 552 275,05 |
| 21 | ул. Никонова, д. 12 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 842 108,61 |
| 22 | ул. Никонова, д. 21 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 094 742,76 |
| 23 | ул. Никонова, д. 23А | ДГХ | Ремонт фасада | 1 296 770,96 |
| 24 | ул. Носова, д. 3 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 679 431,84 |
| 25 | ул. Носова, д. 5 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 633 614,61 |
| 26 | ул. Носова, д. 13 | ДГХ | Ремонт фасада | 1 738 669,14 |
| Итого по мероприятию: | |  |  | 33 699 960,95 |
| Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| 1 | ул. Ворошилова, д. 6А | ДГХ | Благоустройство придомовой территории | 347 160,00 |
| 2 | ул. Л. Чайкиной, д. 47 | ДГХ | Благоустройство придомовой территории | 838 622,11 |
| 3 | ул. Шлюзовая, д. 23 | ДГХ | Благоустройство придомовой территории | 384 000,00 |
| Итого по мероприятию: | |  |  | 1 569 782,11 |
| ИТОГО на 2015 год | |  |  | 43 257 028,00 |

Приложение N 13

к Муниципальной программе

"Благоустройство территорий

городского округа Тольятти

на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017 ГОД"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2015 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | минимальный перечень видов работ | дополнительный перечень видов работ | Стоимость работ, руб. |
| Субсидии | | | | |
| 1 | б-р 50 лет Октября, 32 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 479 176,95 |
| 2 | б-р 50 лет Октября, 34 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 163 396,82 |
| 3 | б-р 50 лет Октября, 53 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 207 893,36 |
| 4 | б-р Гая, 1 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 850 000,00 |
| 5 | б-р Гая, 5 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 272 646,66 |
| 6 | б-р Гая, 18 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 468 255,00 |
| 7 | б-р Гая, 22 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 1 254 000,00 |
| 8 | б-р Гая, 27 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 550 000,00 |
| 9 | б-р Королева, 4 | Ремонт дворовых проездов |  | 661 874,46 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 10 | б-р Королева, 5 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 573 125,54 |
| 11 | б-р Королева, 15 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 645 000,00 |
| 12 | б-р Космонавтов, 5 | Ремонт дворовых проездов |  | 243 480,00 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 13 | б-р Космонавтов, 13 | Ремонт дворовых проездов |  | 579 482,62 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 14 | б-р Кулибина, 2 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 150 000,00 |
| 15 | б-р Кулибина, 9 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 200 000,00 |
| 16 | б-р Кулибина, 11 | Ремонт дворовых проездов |  | 899 197,78 |
| 17 | б-р Курчатова, 1 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 328 057,99 |
| 18 | б-р Курчатова, 6А | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 5 383 674,61 |
| Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) |
| 19 | б-р Курчатова, 14 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 4 972 480,70 |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) |
| 20 | б-р Луначарского, 1 | Ремонт дворовых проездов |  | 275 624,16 |
| 21 | б-р Луначарского, 3 | Ремонт дворовых проездов |  | 104 406,23 |
| 22 | б-р Луначарского, 21 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 606 020,85 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 23 | б-р Орджоникидзе, 2 | Ремонт дворовых проездов | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 931 004,77 |
| Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) |
| 24 | б-р Орджоникидзе, 7 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 451 873,00 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 25 | б-р Орджоникидзе, 15 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 615 000,00 |
| 26 | б-р Приморский, 10 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 395 555,00 |
| 27 | б-р Приморский, 42 | Установка скамеек | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 644 500,00 |
| 28 | б-р Приморский, 48 | Ремонт дворовых проездов |  | 639 012,00 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 29 | б-р Татищева, 5 | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |  | 846 545,09 |
| 30 | б-р Туполева, 2 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 700 000,00 |
| 31 | б-р Туполева, 13 | Ремонт дворовых проездов |  | 972 585,78 |
| 32 | б-р Туполева, 14 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 746 276,00 |
| 33 | б-р Туполева, 15 | Ремонт дворовых проездов |  | 862 885,59 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 34 | б-р Туполева, 16 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 370 871,20 |
| 35 | б-р Цветной, 33 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 217 000,00 |
| 36 | пр-т Ленинский, 3 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 35 000,00 |
| 37 | пр-т Ленинский, 8 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 082 813,90 |
| 38 | пр-т Ленинский, 23 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 700 000,00 |
| 39 | пр-т Ленинский, 27 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 386 110,00 |
| 40 | пр-т Ленинский, 28 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 511 131,69 |
| 41 | пр-т Ленинский, 36 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 665 850,00 |
| 42 | пр-т Московский, 1 | Ремонт дворовых проездов |  | 231 661,31 |
| 43 | пр-т Московский, 59 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 000 000,00 |
| 44 | пр-т Степана Разина, 4 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 300 000,00 |
| 45 | пр-т Степана Разина, 10 | Ремонт дворовых проездов |  | 832 763,32 |
| 46 | пр-т Степана Разина, 26 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 650 000,00 |
| 47 | пр-т Степана Разина, 41 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 685 241,41 |
| 48 | пр-т Степана Разина, 48 | Установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 073 095,73 |
| 49 | пр-т Степана Разина, 49 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 235 000,00 |
| 50 | пр-т Степана Разина, 74 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 5 921 000,00 |
| ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) |
| 51 | ул. 40 лет Победы, 15 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 350 000,00 |
| 52 | ул. 40 лет Победы, 18 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 2 508 000,00 |
| ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек |
| озеленение территории |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) |
| 53 | ул. 40 лет Победы, 40 | Ремонт дворовых проездов |  | 96 000,00 |
| 54 | ул. 40 лет Победы, 70 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 820 487,89 |
| 55 | ул. 40 лет Победы, 80 | Ремонт дворовых проездов |  | 819 429,00 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 56 | ул. 40 лет Победы, 110 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 082 843,69 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 57 | ул. 60 лет СССР, 28 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 278 568,40 |
| 58 | ул. 70 лет Октября, 5 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 135 000,00 |
| 59 | ул. 70 лет Октября, 17 | Установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 286 935,25 |
| 60 | ул. 70 лет Октября, 22 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 232 936,56 |
| 61 | ул. 70 лет Октября, 24 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 401 895,01 |
| 62 | ул. 70 лет Октября, 48 | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |  | 926 223,22 |
| 63 | ул. 70 лет Октября, 60 | Ремонт дворовых проездов |  | 550 000,00 |
| 64 | ул. 70 лет Октября, 64 | Ремонт дворовых проездов |  | 969 860,00 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |  |
| 65 | ул. 70 лет Октября, 68 | Ремонт дворовых проездов |  | 924 820,00 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 66 | ул. Автостроителей, 23 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 809 470,00 |
| 67 | ул. Автостроителей, 25 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 709 470,00 |
| 68 | ул. Автостроителей, 50б | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 836 000,00 |
| 69 | ул. Автостроителей, 68 | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 450 000,00 |
| 70 | ул. Автостроителей, 72 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 200 471,46 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 71 | ул. Автостроителей, 72Б | Ремонт дворовых проездов | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 280 329,57 |
| 72 | ул. Автостроителей, 86 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 814 000,00 |
| 73 | ул. Автостроителей, 88 | Установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 627 000,00 |
| 74 | ул. Автостроителей, 104 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 089 628,71 |
| 75 | ул. Баныкина, 6 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 439 240,92 |
| 76 | ул. Баныкина, 36 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 471 069,93 |
| 77 | ул. Баныкина, 52 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 850 448,31 |
| 78 | ул. Баныкина, 70 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 512 749,80 |
| 79 | ул. Ворошилова, 4 | Ремонт дворовых проездов |  | 135 133,18 |
| 80 | ул. Ворошилова, 6 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 500 000,00 |
| 81 | ул. Ворошилова, 10 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 081 101,77 |
| 82 | ул. Ворошилова, 22 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 556 272,46 |
| 83 | ул. Ворошилова, 49 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 488 000,00 |
| озеленение территории |
| ремонт или устройство ограждения |
| 84 | ул. Ворошилова, 53 | Установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 95 926,00 |
| 85 | ул. Голосова, 73 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 756 449,40 |
| 86 | ул. Голосова, 103 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 815 344,98 |
| 87 | ул. Горького, 42 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 800 000,00 |
| 88 | ул. Горького, 44 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 800 000,00 |
| 89 | ул. Горького, 48 | Ремонт дворовых проездов |  | 743 481,12 |
| 90 | ул. Горького, 55 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 295 929,23 |
| 91 | ул. Громовой, 32 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 372 236,82 |
| Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) |
| 92 | ул. Громовой, 36 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 862 763,18 |
| 93 | ул. Дзержинского, 7а | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 109 470,00 |
| 94 | ул. Дзержинского, 18 | Установка скамеек | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 300 000,00 |
| 95 | ул. Дзержинского, 34 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 980 000,00 |
| 96 | ул. Есенина, 16 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 700 555,76 |
| 97 | ул. Есенина, 16Б | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |  | 3 555,76 |
| 98 | ул. Железнодорожная, 13 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 990 237,32 |
| 99 | ул. Железнодорожная, 43 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 617 500,00 |
| 100 | ул. Железнодорожная, 53 | Установка скамеек | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 1 070 813,86 |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) |
| 101 | ул. Жилина, 8 | Ремонт дворовых проездов | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 1 746 726,38 |
| 102 | ул. Жукова, 18 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 060 127,86 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 103 | ул. Жукова, 22 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 466 904,27 |
| 104 | ул. Жукова, 35В | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 613 999,76 |
| 105 | ул. К. Маркса, 17 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 050 669,45 |
| 106 | ул. К. Маркса, 30 | Установка скамеек | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 465 793,11 |
| 107 | ул. К. Маркса, 44 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 276 124,11 |
| 108 | ул. Калмыцкая, 42 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 200 000,00 |
| 109 | ул. Карбышева, 14 |  | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 377 986,83 |
| 110 | ул. Карбышева, 21 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 562 760,61 |
| 111 | ул. Карбышева, 23 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 008 847,29 |
| 112 | ул. Карбышева, 25 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 285 727,08 |
| 113 | ул. Коммунистическая, 57 | Ремонт дворовых проездов |  | 138 457,57 |
| 114 | ул. Комсомольская, 171 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 317 017,76 |
| 115 | ул. Кудашева, 116 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 037 100,17 |
| 116 | ул. Ленина, 89А | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 425 951,01 |
| 117 | ул. Ленина, 107 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 100 464,88 |
| 118 | ул. Ленинградская, 11 | Ремонт дворовых проездов | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 012 365,92 |
| Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) |
| 119 | ул. Лесная, 64 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 6 415 121,77 |
| ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) |
| Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) |
| 120 | ул. Лизы Чайкиной, 34 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 2 195 000,60 |
| 121 | ул. Лизы Чайкиной, 47 | Установка скамеек | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 1 044 504,49 |
| ремонт или устройство ограждения |
| 122 | ул. Лизы Чайкиной, 67 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 246 001,11 |
| 123 | ул. Лизы Чайкиной, 69 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 488 000,20 |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) |
| озеленение территории |
| ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок |
| 124 | ул. Лизы Чайкиной, 77 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 697 030,34 |
| ремонт или устройство ограждения |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) |
| 125 | ул. Л. Яшина, 12 | Ремонт дворовых проездов |  | 446 429,42 |
| 126 | ул. Макарова, 22 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 328 952,52 |
| 127 | ул. Матросова, 1 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 321 111,52 |
| 128 | ул. Матросова, 9 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 314 000,00 |
| 129 | ул. Матросова, 23 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 097 161,55 |
| ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек |
| 130 | ул. Матросова, 36 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 382 703,92 |
| 131 | ул. Матросова, 47 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 421 555,26 |
| 132 | ул. Матросова, 48 | установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 313 742,65 |
| ремонт и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек |
| 133 | ул. Матросова, 49 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 697 000,06 |
| 134 | ул. Матросова, 58 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 313 788,33 |
| ремонт или устройство ограждения |
| оборудование автомобильных парковок (оборудование автомобильными парковками) |
| 135 | ул. Механизаторов, 12 | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 1 253 816,18 |
| 136 | ул. Мира, 1а | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 89 885,06 |
| 137 | ул. Мира, 23 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 1 320 897,13 |
| 138 | ул. Мира, 76 | Установка скамеек | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 175 881,22 |
| 139 | ул. Мира, 99 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 2 446 123,30 |
| 140 | ул. Мира, 107 | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 468 302,33 |
| 141 | ул. Мира, 162 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 2 088 000,00 |
| 142 | ул. Мира, 168 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 2 088 000,00 |
| 143 | ул. Мурысева, 76 | Установка скамеек | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 208 946,42 |
| ремонт или устройство ограждения |
| 144 | ул. Мурысева, 90 | Установка скамеек | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 1 906 982,72 |
| 145 | ул. Мурысева, 100 | Установка скамеек | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 522 685,09 |
| ремонт или устройство ограждения |
| 146 | ул. Мурысева, 102 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 604 711,72 |
| 147 | ул. Набережная, 3 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 362 828,49 |
| 148 | ул. Набережная, 5 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 412 918,80 |
| 149 | ул. Набережная, 13 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 362 828,49 |
| 150 | ул. Новосадовая, 1 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 278 235,10 |
| 151 | ул. Новосадовая, 16 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 278 959,75 |
| 152 | ул. Новосадовая, 21 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 278 809,56 |
| 153 | ул. Носова, 19 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 317 555,76 |
| 154 | ул. Олимпийская, 37 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 278 655,07 |
| 155 | ул. Полевая, 21 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 138 752,72 |
| 156 | ул. Революционная, 10 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 600 000,00 |
| 157 | ул. Республиканская, 12 | Ремонт дворовых проездов |  | 157 257,90 |
| 158 | ул. Свердлова, 7г | Ремонт дворовых проездов |  | 953 923,13 |
| 159 | ул. Свердлова, 25 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 776 900,75 |
| 160 | ул. Свердлова, 43 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 141 881,68 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 161 | ул. Свердлова, 52 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 000 000,00 |
| 162 | ул. Свердлова, 62 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 70 000,00 |
| 163 | ул. Свердлова, 78 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 355 772,00 |
| 164 | ул. Советская, 56 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 91 154,74 |
| 165 | ул. Советская, 79 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 807 470,59 |
| 166 | ул. Советская, 83 | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 289 440,54 |
| 167 | ул. Советская, 85 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 628 248,80 |
| 168 | ул. Специалистов, 4 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 362 828,49 |
| 169 | ул. Специалистов, 6 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 362 828,49 |
| 170 | ул. Спортивная, 18 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 336 088,00 |
| 171 | ул. Ставропольская, 25 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 2 079 546,33 |
| ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) |
| 172 | ул. Л. Толстого, 13 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 973 417,40 |
| 173 | ул. Л. Толстого, 20 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 285 148,29 |
| 174 | ул. Л. Толстого, 24 | Ремонт дворовых проездов |  | 441 859,07 |
| 175 | ул. Л. Толстого, 28 | Ремонт дворовых проездов |  | 295 103,43 |
| 176 | ул. Тополиная, 8 | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |  | 390 671,41 |
| 177 | ул. Тополиная, 27 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 550 000,01 |
| 178 | ул. Тополиная, 31 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 904 972,75 |
| 179 | ул. Тополиная, 54 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 709 470,00 |
| 180 | ул. Ушакова, 44 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 154 232,22 |
| ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) |
| 181 | ул. Ушакова, 45 | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 375 358,72 |
| 182 | ул. Фрунзе, 2б | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 199 430,70 |
| 183 | ул. Фрунзе, 18 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 300 000,00 |
| 184 | ул. Фрунзе, 21 | Ремонт дворовых проездов |  | 1 277 547,43 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 185 | ул. Шлюзовая, 27 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 799 675,18 |
| 186 | ул. Юбилейная, 7 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 850 731,03 |
| 187 | ул. Юбилейная, 19 | установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 803 262,79 |
| 188 | ул. Юбилейная, 35 | Ремонт дворовых проездов |  | 745 478,95 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 189 | ул. Юбилейная, 39 | Ремонт дворовых проездов |  | 947 389,42 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |
| 190 | ул. Ярославская, 17 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 982 466,98 |
| Ремонт дворовых проездов |
| 191 | ул. Ярославская, 23 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 696 946,47 |
| 192 | ул. Ярославская, 51 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 408 760,53 |
| 193 | ш. Комсомольское, 4 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 362 828,49 |
| 194 | ш. Комсомольское, 8 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 362 828,49 |
| 195 | ш. Комсомольское, 9 | Установка скамеек | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 399 000,00 |
| 196 | ш. Комсомольское, 12 | Установка скамеек | ремонт фасадов (ремонт элементов фасадов многоквартирных домов) | 399 000,00 |
| 197 | ш. Южное, 77 | Ремонт дворовых проездов |  | 804 012,68 |
| 198 | ш. Южное, 83 | Ремонт дворовых проездов |  | 804 012,68 |
| 199 | ш. Южное, 89 | Ремонт дворовых проездов |  | 804 012,68 |
| Итого: | | | | 194 912 080,03 |
| Аукционы | | | | |
| 1 | б-р Гая, 14 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) |  | 301 485,34 |
| 2 | б-р Космонавтов, 26 | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 2 243 140,76 |
| 3 | б-р Космонавтов, 32 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 2 130 548,86 |
| 4 | б-р Кулибина, 6а | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 62 044,83 |
| 5 | б-р Луначарского, 4 | Установка скамеек |  | 182 666,70 |
| 6 | б-р Рябиновый, 4 (между б-р Рябиновый, 4 и б-ру Рябиновый, 5) | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 355 266,92 |
| 7 | пр-д Майский, 11 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 3 287 087,39 |
| 8 | пр-т Степана Разина, 49 (между домами пр-т Степана Разина, 49 и пр-т Ленинский, 11) | установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 673 290,68 |
| 9 | ул. 40 лет Победы, 40 (между домами 40 и 48) | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 133 357,33 |
| 10 | ул. 40 лет Победы, 61в | Установка урн для мусора (установка урн), установка скамеек | ремонт или устройство ограждения | 70 000,00 |
| 11 | ул. 70 лет октября, 8-26, б-р Рябиновый 1-15 | установка урн для мусора (установка урн) |  | 207 784,05 |
| 12 | ул. Автостроителей, 42 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 548 925,15 |
| 13 | ул. Баныкина, 30 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 964 224,58 |
| 14 | ул. Горького, 46 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 800 987,73 |
| 15 | ул. Горького, 60 | Ремонт дворовых проездов |  | 811 083,07 |
| 16 | ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 256 322,99 |
| 17 | ул. Карбышева, 14 | Установка урн для мусора (установка урн), установка скамеек | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 252 568,93 |
| 18 | ул. К. Маркса, 79 | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 620 570,74 |
| 19 | ул. Л. Яшина, 7 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 136 289,54 |
| 20 | ул. Мурысева, 73 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 278 030,50 |
| 21 | ул. Новопромышленная, 19 | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 367 171,38 |
| 22 | ул. Революционная, 3 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 390 000,00 |
| 23 | ул. Спортивная, 4 | Установка скамеек, установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 000 000,00 |
| 24 | ул. Спортивная, 8 | Установка урн для мусора (установка урн) | ремонт или устройство ограждения | 174 967,60 |
| 25 | ул. Ушакова, 49 | Установка урн для мусора (установка урн) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 195 589,72 |
| 26 | ул. Фрунзе, 16 (проезд от ул. Фрунзе, 16 до пр-т Ленинский, 27) | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) |  | 1 499 959,86 |
| 27 | ул. Ярославская, 13 | Ремонт дворовых проездов | ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 811 555,33 |
| 28 | 9 квартал, западнее здания N 32Б по ул. Ворошилова | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 5 634 510,32 |
| 29 | 12 квартал, восточнее дома N 1 по б-ру Гая | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 5 076 269,00 |
| 30 | 20 квартал, южнее дома N 8 по б-ру Рябиновый | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 5 184 795,70 |
| 31 | Сквер на въезде в мкр. Поволжский | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 5 076 560,01 |
| 32 | 32 квартал, между домами по ул. Ленина, 119 и ул. Карла Маркса, 68 | Обеспечение освещения дворовых территорий (обеспечение освещением) | оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 5 278 125,35 |
| Итого: | | | | 48 005 180,35 |
| Итого по мероприятию: | | | | 242 917 260,38 |

Приложение N 14

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

Таблица 1

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| 1. | Лавочка со спинкой  МФ 1.14  Цена за 1 шт.  13 512,50 руб. | Шт. |  | Высота, мм | 860 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота сиденья, мм | 440 |
| Применяемые материалы | |
| Ножки | В кол-ве 2 шт. должны быть выполнены из бетона марки М150 - М200 с армированным каркасом и должны иметь пластины для крепления бруса |
| Брус | В кол-ве 8 шт. должен быть выполнен из бруса сечением не менее 40 x 90 мм |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 2. | Лавочка без спинки  МФ 1.15  Цена за 1 шт.  10 580,00 руб. | Шт. |  | Высота (мм) | 440 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 430 |
| Высота сиденья (мм) | 440 |
| Применяемые материалы | |
| Ножки | В кол-ве 2 шт. должны быть выполнены из бетона марки М150 - М200 с армированным каркасом и должны иметь пластины для крепления бруса |
| Брус | В кол-ве 6 шт. должен быть выполнен из бруса сечением не менее 40 x 90 мм |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 3. | Лавочка со спинкой  МФ 1.101  Цена за 1 шт.  11 489,65 руб. | Шт. | 10 | Высота (мм) | 850 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 2100 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 550 (+-10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 440 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. белого цвета, должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм |
| Брус | В кол-ве 7 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40 x 90 мм, окрашенного в голубой цвет |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 4. | Скамейка на металлических ножках  МФ 1.04  Цена за 1 шт.  6 788,45 руб. | Шт. | 10 | Высота (мм) | 650 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 400 |
| Высота сиденья (мм) | 400 |
| Применяемые материалы | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм и из металлической трубы сечением не менее 50 x 25 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. По бокам металлические поручни в виде полуокружности |
| Брус | В кол-ве 3 шт. должен быть выполнен из бруса сечением не менее 40 x 90 мм |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 5. | Урна круглая деревянная на ж/б основании  МФ 6.065  Цена за 1 шт.  4 004,30 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 670 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 430 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 430 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Каркас | Должен быть выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4 мм, имеющей бетонное основание |
| Описание | Каркас урны обшит брусом толщиной не менее 40 мм |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками, Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы |
| 6. | Урна  МФ 6.07  Цена за 1 шт.  4 483,85 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 630 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 400 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 400 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4 мм |
| Брус | В кол-ве 16 шт. сечением не менее 25 x 70 мм |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 7. | Урна  МФ 6.08  Цена за 1 шт.  3 203,90 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 600 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 440 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 440 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Материалы | Формованный бетон с рельефной наружной поверхностью |
| 8. | Урна с пепельницей  МФ 6.05  Цена за 1 шт.  3 202,75 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 730 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 300 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 400 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Ножка | Металлическая профильная труба сечением не менее 50 x 25 мм и толщиной не менее 2 мм, окрашенная краской |
| Конструктивные особенности | Установить:  - емкость объемом не менее 39 л, выполнена из листовой стали толщиной не менее 1,2 мм;  - пепельницу несъемную размером 300 x 100 x 60 мм.  Емкость должна быть окрашена краской и иметь радиальное вращение на ножке для упрощения извлечения мусора |
| Материалы | Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 9. | Светильник:  ЖТУ-100  Цена  Светильник с лампой -  4900 руб.  Цена торшерной стойки - 7000 руб. | Шт. | 1 |  |  |
| Н, м (рабочая высота надземной части) | 3,5 |
| Н1, м (высота подземной части) | 0,8 |
| Масса, кг | 41,4 |
| Применяемые материалы: | |
| Опора выполняется из электросварной прямошовной трубы [ГОСТ 10704-91](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE61881AAB236D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F).  Лакокрасочное покрытие, порошковая окраска либо антикоррозийная защита методом горячего цинкования [ГОСТ 9.307-89](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628D1BAD296D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F). Способ обработки и цвет покрытия выбирается заказчиком | |
| 10. | Детское игровое оборудование  ДИО 5.012 | Шт. | 1 | Цена | 53162,20 |
| Высота (мм) | 2030 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 4050 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 1150 (+-10 мм) |
| Высота площадки (мм) | 1200 |
| Применяемые материалы | |
| Декоративные фанерные элементы | Водостойкая фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм (+-2 мм), все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F) |
|  |  |  |  | Столбы | Состоят из 4 шт. клееного деревянного бруса сечением не менее 100 x 100 мм и имеющим скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3,5 мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю |
| Пол | В количестве 1 шт. должен быть выполнен из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 1 м2, опирающейся на брус сечением не менее 40 x 90 мм. Вязка бруса со столбами осуществляется методом через прямой одинарный глухой шип, крепление нагелем |
| Лестница 1200 | В кол-ве 1 шт. Ступеньки должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса сечением не менее 40 x 90 мм, скрепленными между собой. Устанавливаться в отфрезерованный паз в перилах. Перила выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, и толщиной не менее 24 мм, с декоративными накладками не менее 15 мм. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением 50 x 25 x 2 мм, закрепленные на перилах и окрашенные порошковой полимерной краской зеленого цвета |
|  |  |  |  | Горка 1200 | В кол-ве 1 шт. Каркас должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50 x 25 x 2 мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Желоб должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм, приваренного к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм и высотой не менее 120 мм. Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм, высотой не менее 700 мм и оборудованы поручнем-ограничителем на высоте не менее 600 мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3,5 мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм, под 4 мебельных болта |
| Ограждение металлическое | В кол-ве 2 шт. 4 шт. балясины должны быть выполнены из спаренной трубы диаметром не менее 25 мм и толщиной стенки не менее 2,5 мм, торцы труб должны быть заглушены. Горизонтальные перекладины 2 шт. выполнены из трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм |
| Кронштейны ограждения горки | В кол-ве 2 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 25 мм и толщиной стенки 2,5 мм с тремя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм, под 4 самореза и два мебельных болта |
|  |  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивая к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| Описание | Детское игровое оборудование состоит из башни с установленной на ней лестницей, горкой и металлическим ограждением. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |
| 11. | Детское игровое оборудование  ДИО 5.031, 5.032, 5.033, 5.034 | Шт. | 1 | Цена | 28175 |
| Высота (мм) | 1700; 2020; 2320; 2620 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 2500; 3005; 3450; 4150 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 650; 680; 720; 920 (+-10 мм) |
| Высота ската (мм) | 900; 1200; 1500; 1800 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Скат | В кол-ве 1 шт. Каркас должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50 x 25 x 2 мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Желоб должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм и высотой не менее 120 мм. Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм, высотой не менее 700 мм и оборудованы поручнем-ограничителем на высоте не менее 600 мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3,5 мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм под 4 мебельных болта |
|  |  |  |  | Лестница | В кол-ве 1 шт. Каркас лестницы должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50 x 25 x 2 мм. Иметь ступеньки и стартовую площадку из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 18 мм |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 12. | Детское игровое оборудование  ДИО 2.01 | Шт. | 1 | Цена | 34212,50 |
| Высота (мм) | 640 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 1660 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 1660 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Пол | Должен быть выполнен из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм |
| Конструктивные особенности | Установить карусель, состоящую из:  - металлического каркаса (трубы сечением не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 2,3 мм), вращающегося на валу с 3 подшипниками. На каркасе карусели поручни в количестве не менее 6 шт. из металлической трубы сечением не менее 32 мм, толщиной стенки не менее 2,3 мм, и центральной трубы сечением не менее 102 мм и толщиной стенки не менее 5 мм;  - шести сидячих мест (влагостойкая фанера марки ФСФ, сорт не менее 2/2, толщиной не менее 21 мм);  - полы выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 24 мм.  Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки, радиус не менее 20 мм |
|  |  |  |  | Заглушки | Должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений |
| Материалы | Влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, окрашенный порошковой краской |
| 13. | Скамейка на металлических ножках  МФ 1.05 | Шт. | 10 | Цена | 3109 |
| Высота (мм) | 300 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 320 |
| Применяемые материалы | |
| Каркас | В кол-ве 2 шт. должен быть выполнен из металлического уголка сечением не менее 40 x 40 мм и металлической трубы сечением 40 x 20 мм |
|  |  |  |  | Брус | В кол-ве 3 шт. должен быть выполнен из бруса сечением не менее 40 x 90 мм |
| Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 14. | Песочница  МФ 3.03 | шт. | 1 | Цена | 16790 |
| Высота (мм) | 1540 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 1750 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 1800 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Декоративные фанерные элементы | Водостойкая фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм (+-2 мм), все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F) |
| Столбы | В кол-ве 6 шт. клееного деревянного бруса сечением не менее 100 x 100 мм и имеющие скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды.  Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3,5 мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю |
|  |  |  |  | Козырек-цветок | В кол-ве 1 шт. Цветок крыши должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, и толщиной не менее 24 мм и иметь форму ромашки. Середина цветка выполнена из фанеры толщиной не менее 24 мм |
| Ограждение фанерное | В кол-ве 2 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, и толщиной не менее 21 мм |
| Ограждение из бруса | В кол-ве 4 шт. должны быть из деревянных брусьев сечением не менее 1400 x 140 x 40 мм, отшлифованы и покрашены со всех сторон |
| Накладки песочницы | В кол-ве 5 шт. должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, и толщиной не менее 24 мм |
|  |  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками.  Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| Описание | Песочница представляет собой конструкцию с боковыми ограждениями из фанеры и бруса с накрывочными фанерными досками и козырьком в виде цветка, расположенным в углу |
| 15. | Песочница  МФ 3.01 | Шт. | 1 | Цена | 5221 |
| Высота (мм) | 320 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| Применяемые материалы | |
| Брус | В кол-ве 8 шт. должны быть сечением не менее 1400 x 140 x 40 мм. Отшлифованный и покрашенный со всех сторон |
| Укрывочные уголки | В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, и толщиной не менее 24 мм |
|  |  |  |  | Крепежные уголки | В кол-ве 4 шт. Должны быть выполнены из металла толщиной не менее 4 мм, покрашены полимерной порошковой краской |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
|  |  |  |  | Описание | Песочница состоит из деревянных брусьев сечением не менее 140 x 40 мм, накрытых по углам треугольными накрывочными досками из фанеры толщиной не менее 24 мм. Вся конструкция должна крепиться на 4 металлических уголка (сварная конструкция), позволяющих скрепить одновременно бортовые брусья и накрывочные доски, а нижнее основание уголка должно бетонироваться |
| 16. | Спортивное оборудование  СО 1.15 | Шт. | 1 | Цена | 65045,15 |
| Высота (мм) по баскетбольное кольцо | 2600 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 6450 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 1600 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Конструктивные особенности | Установить две боковые стойки (из трубы диаметром не менее 48 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм) в форме буквы Л и одну центральную лестницу в форме буквы Л (из трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм). Соединить их при помощи перекладины (из металлической трубы диаметром не менее 48 мм и толщиной стенки не менее 4 мм) и фланцев с четырьмя крепежными отверстиями.  На боковых стойках расположить турник (из металлической трубы сечением не менее 32 мм) и баскетбольный щит (из фанеры толщиной не менее 24 мм) с кольцом.  На соединительных перекладинах установить гимнастические кольца (из ламинированной водостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм), полипропиленовый канат толщиной не менее 30 мм и подвесную лестницу, состоящую из армированного полипропиленового каната толщиной не менее 16 мм и пластиковых армированных металлической трубой ступенек в количестве 7 шт., заканчивающихся пластиковыми Т-образными обхватывающими зажимами.  Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки |
|  |  |  |  | Щит баскетбольный с кольцом, комплект | В кол-ве 1 шт. Должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 24 мм и металлической трубы диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 2,35 мм |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 24 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Канат армированный полипропиленовый. Ступеньки армированные пластиковые |
| 17. | Спортивное оборудование  СО 4.012 | Шт. | 1 | Цена | 15426 |
| Высота (мм) | 1500 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 1220 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 225 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Столбы | В кол-ве 4 шт. клееного деревянного бруса сечением не менее 100 x 100 мм и имеющего скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды.    Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю |
|  |  |  |  | Альпинистская стенка | В кол-ве 1 шт. Должна быть выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, и толщиной не менее 24 мм |
| Материалы | Клееный деревянный брус должен быть выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| Описание | Спортивный комплекс состоит из клееных столбов и альпинистской стенки. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |
| 18. | Спортивное оборудование  СО 5.03 | Шт. | 1 | Цена | 17660,60 |
| Высота (мм) | 3445 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 1100 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 1200 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Описание | Металлическая квадратная труба сечением не менее 100 x 100 мм с приваренными разновысокими металлическими пластинами из листа толщиной не менее 4 мм с противоположных сторон.  Два баскетбольных кольца из металлической трубы диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 2,35 мм. Два баскетбольных щита из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 19. | Спортивное оборудование  СО 5.07 | Шт. | 1 | Цена | 7524,45 |
| Высота (мм) | 650 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 2070 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 600 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. выполнен из профильной трубы сечением не менее 50 x 25 мм и толщиной не менее 2 мм |
| Лежак | В кол-ве 1 шт., выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |
| 20. | Спортивное оборудование СО 1.013 | Шт. | 1 | Цена | 49704,19 |
| Высота (мм) | 2520 (+-10 мм) |
| Длина (мм) | 3900 (+-10 мм) |
| Ширина (мм) | 1140 (+-10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Столбы | В кол-ве 6 шт. клееного деревянного бруса сечением не менее 100 x 100 мм и имеющего скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды.  Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 57 мм (толщина стенки 3,5 мм). Усиление устойчивости конструкции комплекса должно обеспечиваться за счет крепления, перпендикулярно подпятникам, закладных элементов из профильной трубы сечением не менее 80 x 40 мм. Усиливающие закладные элементы крепятся к столбам на два глухаря. Подпятники должны заканчиваться монтажными круглыми фланцами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм. Нижняя часть подпятников и закладных элементов бетонируется в землю |
|  |  |  |  | Рукоход | В кол-ве 1 шт. Должны быть выполнены из совокупности металлических труб диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3,5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм, под 4 самореза |
| Перекладины | В кол-ве 7 шт. Должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3,5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм, под 4 самореза |
| Брусья настолбные гимнастические | В кол-ве 2 шт. Должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3,5 мм |
| Шест-спираль | В кол-ве 1 шт. Шест выполнен из трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм и должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, который бетонируется в землю. Спираль выполнена из трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм, под 4 самореза |
|  |  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус должен быть выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, [ГОСТ Р 52169-2012](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE628E19A8226D57E21036C7BFD6A72BDC2392A1EA8751A208BEE15E9Cl2E3F), и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 21. | Покрытие дворового проезда | м2 | 100 | Цена | 133 771,62 |
| Высота (см) | 45 |
| Применяемые материалы |  |
| 1 слой | Мелкозернистый асфальтобетон I - II марок по [ГОСТ 9128-76](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE6A8A18AB2B305DEA493AC5B8D9F82EC932CAADEF9D4FA612A2E35Cl9EFF) 5 см |
| 2 слой | Щебень M = 600 кгс/см2 10 см |
| 3 слой | Песок, 30 см |
| 22. | Покрытие дворового проезда | м2 | 100 | Цена | 229 371,9 |
| Высота (см) | 62 |
| Применяемые материалы |  |
| 1 слой | Мелкозернистый асфальтобетон I - II марок по [ГОСТ 9128-76](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE6A8A18AB2B305DEA493AC5B8D9F82EC932CAADEF9D4FA612A2E35Cl9EFF) 5 см |
| 2 слой | Крупнозернистый асфальтобетон III - IV марок по [ГОСТ 9128-76](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8418EA3327EE6A8A18AB2B305DEA493AC5B8D9F82EC932CAADEF9D4FA612A2E35Cl9EFF) 7 см |
| 3 слой | Щебень M = 600 кгс/см2 20 см |
| 4 слой | Песок, 30 см |
| 23. | Покрытие дворового проезда | м2 | 100 | Цена | 261 844,21 |
| Описание | Покрытие из ж/б плит |

Таблица 2

Наименование стоимости работ по благоустройству

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. без НДС | Обоснование |
| 1. | Газоны обыкновенные | Кв. м | 531,28 | ЛРСР N 9 |
| 2. | Газоны рулонные | Кв. м | 897,99 | ЛРСР N 8 |
| 3. | Цветники из летников | Кв. м | 1 177,15 | ЛРСР N 2 |
| 4. | Цветники из многолетников | Кв. м | 4 053,60 | ЛРСР N 1 |
| 5. | Кустарники в группах | 1 шт. (1 м2) | 1 437,72 (5 750,88) | ЛРСР N 3 |
| 6. | Хвойные породы (ель сизая) | 1 шт. | 43 655,98 | ЛРСР N 4 |
| 7. | Дуб, липа, клен, каштан, плодовые деревья | 1 шт. | 35 908,31 | ЛРСР N 6 |
| 8. | Осина, береза, лиственница, боярышник, рябина, черемуха | 1 шт. | 21 157,99 | ЛРСР N 7 |
| 9. | Тополь, ива | 1 шт. | 23 838,4 | ЛРСР N 5 |

Приложение N 15

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И

УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ

ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ПОДПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017 ГОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОЛЬЯТТИ НА 2015 - 2024 ГОДЫ"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму "Формирование современной городской среды на 2017 года" муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" (далее - Подпрограмма) в 2017 году (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, с фотофиксацией существующего положения на карте, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Тольятти осуществляется департаментом градостроительной деятельности за счет средств бюджета, в соответствии с Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1286107B8463090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E3599B29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) городского округа Тольятти, [Правилами](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E8500F95F7BE6658244A1296508BF453090E086A17E8E63CCF8A8C742A30CA0E35F9D29471FDAB3033861788F23FF5EF91Bl1EAF) благоустройства территории городского округа Тольятти, требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AB0CA270240B7019B91E9B0DEF3327EE608E19AE27600AE8186FCBBDD1A874D93683F9E6824BBC0CA4FD5C9E20l1E2F) Российской Федерации, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Тольятти осуществляется в течение 20 дней со дня утверждения протокола заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений о включении дворовых и общественных территорий в подпрограмму "Формирование современной городской среды на 2017 год" муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы".

2.3. Дизайн-проекты предоставляются департаментом градостроительной деятельности в департамент городского хозяйства в трех экземплярах, а также в электронном виде ответственному лицу.

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Департамент городского хозяйства городского округа Тольятти в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта направляет уполномоченному лицу из числа собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий Подпрограммы (далее - представитель собственников), дизайн-проект посредством электронной почты.

3.2. Департамент городского хозяйства совместно с департаментом градостроительной деятельности и представителями собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления представителям собственников дизайн-проекта.

3.3. Утверждение согласованного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений о включении дворовых и общественных территорий в подпрограмму "Формирование современной городской среды на 2017 год" муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" в течение 3 рабочих дней со дня завершения процедуры согласования дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов.

3.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории утверждается в трех экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

3.5. Утвержденный Общественной комиссией дизайн-проект размещается на портале администрации городского округа Тольятти.

Приложение N 16

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

С НЕОБХОДИМЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Таблица N 1 (2018 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, адрес | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | | | |
| 1 | Устройство спортивной площадки по ул. Лизы Чайкиной, д. 50 в городском округе Тольятти | ДГХ | 2 500 |
| 2 | Устройство детской игровой площадки на дворовой территории по ул. Гидротехнической, д. 28б и д. 28в в городском округе Тольятти | ДГХ | 2 500 |
| 3 | Устройство тренажерной и спортивно-развивающей площадок в сквере семейного отдыха, расположенном южнее домов 11 и 13 по бульвару Татищева в городском округе Тольятти | ДГХ | 3 660 |
| 4 | Устройство детской игровой и спортивно-развивающей площадок в сквере семейного отдыха, расположенном между домами 3, 5, 7 и 8, 10, 12 по бульвару Курчатова в городском округе Тольятти | ДГХ | 3 660 |
| 5 | Реконструкция корта, расположенного на территории общего пользования южнее дома 8 по бульвару Буденного в городском округе Тольятти | ДГХ | 3 660 |
| 6 | Создание спортивно-досугового комплекса "Мини-гольф Клуб" на территории двора МБУ "Школа N 93" в городском округе Тольятти | МОУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (Департамент образования) | 3 000 |
| Итого по мероприятию | | | 18 980 |
| Итого на 2018 год | | | 18 980 |

Таблица N 2 (2019 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование общественного проекта | Место расположения | ГРБС | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | | | | |
| 1 | Устройство детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Баныкина, д. 21 | Центральный район, дворовая территория МКД по ул. Баныкина, д. 21 | ДГХ | 1360,1 |
| 2 | Устройство детской, игровой, спортивной площадок на дворовой территории по Цветному бульвару, д. 12 А | Автозаводский район, дворовая территория МКД по Цветному бульвару, д. 12 А | ДГХ | 3163,1 |
| 3 | Устройство детской и спортивной площадок на дворовой территории по Комсомольскому шоссе, д. 25 А | Центральный район, дворовая территория МКД по Комсомольскому шоссе, д. 25 А | ДГХ | 3145,0 |
| 4 | Устройство площадок для временной парковки автомашин по адресу: ул. Полякова д. 24, 26, 28, 30 | Автозаводский район, дворовая территория МКД по ул. Полякова, д. 24, 26, 28, 30 | ДГХ | 8534,8 |
| 5 | Наш волшебный островок | Комсомольский район, территория общего пользования, расположенная восточнее МКД по ул. Л. Чайкиной, 27 | ДГХ | 2218,5 |
| 6 | Современная и безопасная детская игровая площадка на полимерном покрытии | Автозаводский район, сквер семейного отдыха 19 квартала, расположенный южнее МКД по бульвару Татищева, д. 11, 13 | ДГХ | 2650,8 |
| 7 | Устройство универсальной спортивной площадки | Центральный район, МБУ "Лицей N 19", ул. К. Маркса, 59 | МОУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (Департамент образования) | 4852,0 |
| Итого по мероприятию | | | | 25924,3 |
| Итого на 2019 год | | | | 25925,0 |

Таблица N 3 (2020 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место расположения объекта | Наименование проекта | ГРБС | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комсомольский р-н, территория общего пользования, расположенная в границах дворовой территории МКД по ул. Матросова, 16 | "Гандбольная площадка" - устройство спортивной площадки по ул. Матросова, д. 16 | ДГХ | 2903,36 |
| 2 | Комсомольский р-н, дворовая территория МКД по ул. Матросова, 12 | "Безопасные дороги" - устройство расширения проезда по ул. Матросова, д. 12 | ДГХ | 1187,99 |
| 3 | Комсомольский р-н, территория общего пользования, расположенная между МКД по ул. Коммунистической, 53 и 55 | "Мечты сбываются" - устройство детской площадки по ул. Коммунистической, д. 53 | ДГХ | 1102,59 |
| 4 | Автозаводский р-н, дворовая территория МКД ул. 40 лет Победы, 18 | "Безопасные дороги" - улучшение качества дорожного покрытия по ул. 40 лет Победы, д. 18 | ДГХ | 2262,77 |
| 5 | Автозаводский р-н, дворовая территория МКД по ул. Полякова, 24, 26, 28, 30 | "Любимый детский городок в моем дворе" - устройство детских игровых площадок по ул. Полякова | ДГХ | 15389,47 |
| 6 | Комсомольский р-н, территория общего пользования, расположенная в границах дворовой территории МКД по ул. Чайкиной, 21 и 23 | "Здоровье поколение" - устройство спортивной площадки по ул. Лизы Чайкиной, д. 21 | ДГХ | 2130,91 |
| 7 | Автозаводский р-н, территория общего пользования, расположенная по б-ру Буденного, 20 | "Союз сильных" - устройство спортивной площадки по бульвару Буденного, д. 20 | ДГХ | 769,28 |
| 8 | Автозаводский р-н, дворовая территория МКД по ул. Ворошилова, 19 | "Детский городок" - восстановление детской площадки по ул. Ворошилова, д. 19 | ДГХ | 2238,2 |
| 9 | Центральный р-н, дворовая территория МКД по ул. Баныкина, 21 | Озеленение территории МКД по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 21 | ДГХ | 581,18 |
| 10 | Комсомольский р-н, территория общего пользования - городской парк Комсомольского района | "Доступный спорт" - создание спортивно-игрового комплекса на территории городского парка в Комсомольском районе | МБУ "Зеленстрой" | 3904,35 |
| 11 | МБУ "Лицей N 51" (пр-т Московский, 57) | Устройство спортивной площадки на территории МБУ "Лицей N 51" "Спортмикс" | ДО | 788,31 |
| 12 | МБУ "Школа N 89" (ул. Дзержинского, 39) | Устройство универсальной спортивной площадки на территории МБУ "Школа N 89" "Мы за ЗОЖ" | ДО | 7551,85 |
| 13 | МБУ "Школа N 31" (б-р Кулибина, 13) | "50 лет спортивных побед" - устройство универсальной спортивной площадки на территории МБУ "Школа N 31" | ДО | 10277,96 |
| Итого на 2020 год | | | | 51088,22 |

Таблица N 4 (2021 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место расположения объекта | Наименование проекта | ГРБС | Финансирование, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | дворовая территория МКД по пр-ту Ст. Разина, 48 | "Веселое детство" - восстановление детской и спортивной площадок по пр-ту Степана Разина | ДГХ | 3 430,00 |
| 2 | МБОУ "Гимназия N 9" | устройство комплексной спортивной площадки | ДО | 7 282,00 |
| Итого на 2021 год | | | | 10 712,00 |

Приложение N 17

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории городского

округа Тольятти на 2015 - 2024 годы"

Таблица N 1 (2020 год)

Адресный перечень

мест санкционированного размещения твердых коммунальных

отходов, на которых планируется устройство и ремонт

контейнерных площадок, с необходимым финансированием

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п.п. | Адрес | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | территория мест общего пользования г.о. Тольятти (Волжский замок) | ДГХ |
| 2 | Поволжское шоссе, 5 (Тоазовское старое кладбище) |
| 3 | северо-восточнее здания Поволжское шоссе, 5 (Тоазовское новое кладбище) |
| 4 | ул. Баныкина, 41 (Баныкинское кладбище) |
| 5 | мкр. Федоровка (Федоровское кладбище) |
| 6 | мкр. Новоматюшкино, 314 м северо-западнее от пересечения ул. Раздольной и ул. Автомобилистов (Старое Новоматюшкинское кладбище) |
| 7 | мкр. Новоматюшкино, территория Новоматюшкинского кладбища (Новое Новоматюшкинское кладбище) |
| 8 | МАОУ ДС N 80 | ДО |
| 9 | МБУ детский сад N 81 |
| 10 | МБУ детский сад N 90 |
| 11 | МБУ детский сад N 128 |
| 12 | МАОУ ДС N 200 |
| 13 | МБУ "Школа N 11" |
| 14 | МБУ "Школа N 16" |
| 15 | МБУ "Лицей N 19" |
| 16 | МБУ "Школа N 28" |
| 17 | МБУ "Школа N 31" |
| 18 | МБУ "Лицей N 37" |
| 19 | МБУ "Школа N 43" |
| 20 | МБУ "Школа N 58" |
| 21 | МБУ "Школа N 61" |
| 22 | МБУ "Школа N 66" |
| 23 | МБУ "Лицей N 67" |
| 24 | МБУ "Школа N 69" |
| 25 | МБУ "Школа N 71" |
| 26 | МБУ "Школа N 72" |
| 27 | МБУ "Гимназия N 77" |
| 28 | МБУ "Школа N 79" |
| 29 | МБУ "Школа N 89" |
| 30 | МБУ "Школа N 94" |