# ПРОЕКТ

Постановление

администрации городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 31.03.2021 №1386-п/1

«О введении режима повышенной готовности»

В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, руководствуясь уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации городского округа Тольятти от 31.03.2021 №1386-п/1 «О введении режима повышенной готовности» (далее - постановление) следующие изменения:

  - Пункт 2 изложить в следующей редакции «Создать оперативный штаб по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории 1-й подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, 3 и утвердить его состав, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.»;

  - Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить План мероприятий по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории 1-й подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, 3 согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.».;

  - Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Определить границу территории, на которых возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации 1-й подъезд многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, 3».;

  - В подпункте 4.1 пункта 4 слова «ситуации сложившиеся на объектах» заменить словами «ситуацию сложившуюся на объекте», слово «являются» заменить словом «является»;

  - Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - Пункты 3, 5 Приложения 2 к постановлению исключить, пункты 4, 7, 13 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции

«

| 4 | Организация мониторинга территории многоквартирного жилого дома г. Тольятти Цветной бульвар,3 в зоне угрозы возникновения ЧС, с целью усиления контроля по пресечению свободного доступа на огражденную территорию. | Горбунов А.Н. (по согласованию) Дербенев А.В. (по согласованию) Васильев О.В. (по согласованию) | с 31.03.2021г с 29.04.2021г. (2 раза в день) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Разработка сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы по выполнению страховочных мероприятий строительных конструкций 1-го подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, д. 3 Организация проведения работ по выполнению страховочных мероприятий строительных конструкций 1-го подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, д. 3 | Квасов И.Н. Соловьев С.Г. | с22.09.2022 с даты поступления сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы от департамента градостроительной деятельности |
| 13 | Подготовка и представление в департамент финансов администрации городского округа Тольятти отчетных документов (акты выполненных работ, другие подтверждающие документы, в рамках своей компетенции) в целях возмещения затрат, связанных с ликвидацией угрозы возникновения ЧС территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар,3, для учета и выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Тольятти, в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Тольятти | Баннов П.В. Квасов И.Н. Соловьев С.Г. Петрова Л.В. Денисов В.В | В течение 10 дней после ликвидации угрозы возникновения ЧС |

».

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном портале администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                       за собой.

Глава городского округа							    Н.А. Ренц

Приложение № 1

к постановлению администрации

от______________№ _________

Оперативный штаб

по обеспечению защиты населения от угрозы

возникновения чрезвычайной ситуации

| Начальник штаба: Дроботов А.А. | -первый заместитель главы городского округа; |
| --- | --- |
| Заместитель начальника штаба: Башкиров Ю.Ю. | - заместитель главы городского округа – глава администрации Автозаводского района; |
| Члены оперативного штаба: |  |
| Денисов В.В. | - руководитель департамента общественной безопасности администрации |
| Квасов И.Н. | - руководитель департамента градостроительной деятельности администрации; |
| Баннов П.В. | - руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации; |
| Толстенко Е.С. | - и.о. руководителя департамента городского хозяйства администрации; |
| Петрова Л.В. | - руководитель управления развития потребительского рынка администрации; |
| Ахмедханов Х.М. | - начальник Управления МВД России по г. Тольятти (по согласованию); |
| Кульбачный М.В. | - начальник 31 пожарно– спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области (по согласованию); |
| Дербенев А.В. | - директор МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (по согласованию); |
| Ялмурзин А.А. | - главный инженер УК «Уют» (по согласованию); |
| Васильева О.В. | - начальник участка ЖУ-16 ООО «Велес» (по согласованию); |
| Денисова М.Н. | - представитель собственника жилья дома по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, д.3 (по согласованию). |

___________________________________