АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2017 г. N 4013-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 [N 169](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6D5849356261DB9024CC74BDF772EE6F5AB79ED24ACA45D762C6C383FC6636A160CFB542BC8FAEC38B3D8ED177E40ED7AF) "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", от 30.12.2017 [N 1710](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6D5849356261DB80D4CC141D1772EE6F5AB79ED24ACA45D762C643D37CD363A590DA71077DBFAE638B1DBF1E174F) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6D5849356261DB80F41C34CD9772EE6F5AB79ED24ACA45D762C6A303ACD363A590DA71077DBFAE638B1DBF1E174F) 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48DB7A7ABDA6AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1C5DAB137591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF) мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", [Уставом](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48DB757ABFA4AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1F5FA9157591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF) городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P44) "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" (далее - Программа).

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Ладыку И.Н.

Глава

городского округа

С.А.АНТАШЕВ

Утверждена

Постановлением

администрации городского округа Тольятти

от 11 декабря 2017 г. N 4013-п/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" (далее - Программа) |
| 2 | Реквизиты постановления администрации городского округа Тольятти о разработке муниципальной программы | Постановление администрации городского округа Тольятти от 18.08.2017 N 2809-п/1 |
| 3 | Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | [Постановление](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48DC7C7BBCA7AD2EB274AAF11D362A39697B936F6B1446AA1360C7FAE7E277F) Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы" |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| 5 | Заказчики муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта |
| 6 | Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.  Задачи:  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;  - проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 7 | Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 года |
| 8 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит 1 250 866 тыс. руб., из них:  - местный бюджет - 118 098 тыс. руб.;  - областной бюджет - 603 527 тыс. руб.;  - федеральный бюджет - 529 241 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников по годам составит:  2018 год - 192 767 тыс. руб.;  2019 год - 231 421 тыс. руб.;  2020 год - 173 803 тыс. руб.;  2021 год - 129 189 тыс. руб.;  2022 год - 16 843 тыс. руб.;  2023 год - 16 843 тыс. руб.;  2024 год - 490 000 тыс. руб. |
| 9 | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - доля благоустроенных территорий городского округа Тольятти составит 11,3%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит 100% |

--------------------------------

<\*> С учетом средств, планируемых к поступлению в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48DC7C7BBCA7AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1D58AB127591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF) Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688.

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения в соответствии

с программно-целевым принципом

Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территории городского округа Тольятти, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей дворовая территория должна иметь детскую спортивно-игровую площадку, элементы озеленения, дорогу с твердым покрытием, тропиночную сеть, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку индивидуального транспорта, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.

В соответствии с [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6D5849356261DB9024CC74BDF772EE6F5AB79ED24ACA45D762C6C383FC66369160CFB542BC8FAEC38B3D8ED177E40ED7AF) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Анализ сферы благоустройства в городском округе Тольятти показал, что в последние годы на территории города проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий. С 2000-х годов администрацией городского округа Тольятти ведется работа по привлечению граждан к благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальных программ и планов мероприятий. Первая муниципальная программа по благоустройству внутриквартальных территорий с 2001 по 2005 годы финансировалась полностью из городского бюджета. Затем ежегодно по обращениям граждан, с учетом наказов избирателей и по согласованию с депутатами Думы городского округа Тольятти по одномандатным избирательным округам, формировался адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству.

В 2010 году суммы финансирования составили по 6,58 млн. руб. на округ, а затем по 10 млн. руб. То есть ежегодно из городского бюджета тратилось по 170 млн. руб. на благоустройство дворов.

На территории городского округа Тольятти обустроены площадки, специально оборудованные для отдыха граждан, общения и проведения досуга разными группами населения: 45 площадок в Автозаводском районе общей площадью 53,1 га, 14 площадок в Комсомольском районе общей площадью 3,35 га, 5 площадок в Центральном районе общей площадью 4,12 га. В перечень данных площадок входят скверы семейного отдыха, универсальные спортивные и тренажерные площадки, корты, площадки для выгула собак.

Проведенная работа позволила городскому округу Тольятти занять 26-е место в общероссийском рейтинге качества городской среды из 76 городов России по состоянию на июль 2017 года.

В 2017 году в рамках программных мероприятий установлены 17 универсальных спортивных площадок на территориях общего пользования и на территориях школ, установлен бюст-памятник С.П. Королеву, являющийся знаковым и социально значимым местом. 20 июля 2017 года при поддержке Правительства Самарской области начато строительство объекта благоустройства "Выставочный зал в честь 50-летия ОАО "АВТОВАЗ" и выпуска первого легкового автомобиля".

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы "Формирование современной городской среды на 2017 год" муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы", планируется комплексно благоустроить 225 дворовых территорий, отремонтировать дворовые проезды, установить урны и скамейки, оборудовать детские и спортивные площадки.

Однако предпринятые меры не позволили решить все проблемы благоустройства. В городском округе Тольятти по-прежнему имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

В городском округе Тольятти по состоянию на 01.08.2017 насчитывается 2 252 многоквартирных дома, общее количество дворовых территорий составляет 1472 ед. площадью 1 215,6 га (в Автозаводском районе - 762 ед., площадью 855,0 га, в Центральном районе 473 ед., площадью 264,7 га, в Комсомольском районе 237 ед., площадью 95,9 га), из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий составляет 30 ед. площадью 0,46 га.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий городского округа Тольятти необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий. Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в [Порядке](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE40D07B79BEAAF024BA2DA6F31A39752E7C32C7626B1D59AB1B2A94BEB02BB3D2ED157D5CD9C313E776F), утвержденном постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642.

Включение в Программу дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Программу осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48D97A7BB8A5AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1D58AB107591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF) представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы", утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 01.08.2017 N 2641-п/1.

Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут препятствовать следующие риски:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы;

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации Программы.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

[Перечень](#P337) мероприятий Программы и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в приложении N 1.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), а также дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

К минимальному перечню относятся:

установка скамеек;

установка урн;

обеспечение освещением;

ремонт дворовых проездов.

К дополнительному перечню относятся:

оборудование детскими и (или) спортивными площадками;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильными парковками;

озеленение территории;

ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

ремонт или устройство ограждения;

устройство площадок для выгула домашних животных;

прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дополнительный перечень реализуется при условии выполнения минимального перечня работ.

Определение средств, необходимых на реализацию мероприятий, осуществлялось путем сопоставления рыночных цен на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в 2017 году, а также на основании средней стоимости, указанной в [приложении N 3](#P1374) к Программе (визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории), актов обследования дворовой территории, представленных вместе с заявками на участие от собственников.

В ходе реализации Программы стоимость работ по выполнению мероприятий Программы ежегодно будет уточняться в связи с инфляцией и по результатам проведенных конкурсных торгов (аукционов).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, приведен в [приложениях NN 4](#P1618), [6](#P10552).

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в [приложениях NN 5](#P9953), [7](#P11070), [8](#P11108).

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной Программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно привлечение студенческих отрядов.

Администрация городского округа Тольятти исключает из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Тольятти при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6D5849356261DB9024CC74BDF772EE6F5AB79ED24ACA44F7674603836D86268035AAA12E77FF) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - межведомственная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации приведены в [Приложении N 2](#P1173).

V. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит 1 250 866 тыс. руб., из них:

- местный бюджет - 118 098 тыс. руб.;

- областной бюджет - 603 527 тыс. руб.;

- федеральный бюджет - 529 241 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников по годам, с учетом средств, планируемых к поступлению в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48DC7C7BBCA7AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1D51AD177591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF) Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688, составит:

2018 год - 192 767 тыс. руб.;

2019 год - 231 421 тыс. руб.;

2020 год - 173 803 тыс. руб.;

2021 год - 129 189 тыс. руб.;

2022 год - 16 843 тыс. руб.;

2023 год - 16 843 тыс. руб.;

2024 год - 490 000 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти главным распорядителям бюджетных средств, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и за счет планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц, в форме софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6D5849356261DB80B4ECA4BDC772EE6F5AB79ED24ACA44F7674603836D86268035AAA12E77FF) Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

VI. Механизм реализации муниципальной программы

Организация управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляется координатором Программы - департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48DB7A7ABDA6AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1D5DAD167591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF) принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 (далее - Порядок).

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка показателей (индикаторов) Программы. В связи с этим ход реализации Программы, достижение цели и решение задач ежегодно оцениваются через систему показателей на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Реализация Программы осуществляется на основании разработанных администрацией городского округа Тольятти нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют заказчикам Программы - органам администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) при участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей Программы.

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой.

Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются информация подрядной организации о выполнении работ, включающая сведения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такой информации могут предоставляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, сведения о размещении указанных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заказчики Программы представляют Координатору годовые (итоговые) отчеты о реализации мероприятий Программы до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Координатор Программы представляет отчеты о ходе реализации Программы в составе отчета о ходе реализации Программы на Коллегию администрации в сроки и по форме согласно [Порядку](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48DB7A7ABDA6AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1D5DAD167591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF).

По результатам проведения ежегодного мониторинга хода реализации Программы при необходимости Координатор подготавливает проект постановления администрации городского округа Тольятти о внесении изменений в Программу, организует согласование и утверждение в установленном порядке.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

VII. Планируемые результаты реализации

муниципальной программы

Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

Показатели конечного результата

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Базовое значение | Планируемые значения показателя конечного результата | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. | 1714 | 495 | 114 | 190 | 27 | 13 | 19 | 19 |
| 2 | Доля проинвентаризированных территорий | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, и показатели (индикаторы) Стратегии | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично | Ед. | 230 | 48 | 22 | 19 | 30 | 17 <\*> | 21 | 21 |

--------------------------------

<\*> Значение показателя приведено ориентировочно, при уточнении объемов финансирования будут внесены соответствующие изменения в Программу.

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды

на 2018 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

Таблица N 1 (2018 - 2019 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2018 год | | | | | План на 2019 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель. Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2018 - 2024 | 93648 | 9365 | 29499 | 54784 | 0 | 50898 | 2545 | 6770 | 41583 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2024 | 90296 | 9029 | 37985 | 43282 | 0 | 180224 | 14128 | 24047 | 142049 | 0 |
| ДДХиТ | 2018 | 8493 | 849 | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 15 | 284 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 192437 | 19243 | 75128 | 98066 | 0 | 231421 | 16688 | 31101 | 183632 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ДГХ | 2018 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе, в том числе: | |  |  | 192767 | 19573 | 75128 | 98066 | 0 | 231421 | 16688 | 31101 | 183632 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 184274 | 18724 | 67484 | 98066 | 0 | 231421 | 16688 | 31101 | 183632 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 8493 | 849 | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица N 2 (2020 - 2021 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2020 год | | | | | План на 2021 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2018 - 2024 | 55653 | 2783 | 7402 | 45468 | 0 | 44928 | 2247 | 5975 | 36706 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2024 | 118150 | 5908 | 15714 | 96528 | 0 | 84261 | 4213 | 11207 | 68841 | 0 |
| ДДХиТ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 173803 | 8691 | 23116 | 141996 | 0 | 129189 | 6460 | 17182 | 105547 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ДГХ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе, в том числе: | |  |  | 173803 | 8691 | 23116 | 141996 | 0 | 129189 | 6460 | 17182 | 105547 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 173803 | 8691 | 23116 | 141996 | 0 | 129189 | 6460 | 17182 | 105547 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица N 3 (2022, 2018 - 2022)

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CB89853A7A15BD0117CE48D97B7EBCA5AD2EB274AAF11D362A397B7BCB636B1D59AB117591ABA173BEDBFA0B7E41C5C11175EC7DF) Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28.03.2019 N 881-п/1.

Таблица N 4 (2022 - 2023 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2022 год | | | | | План на 2023 год | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2018 - 2024 | 7895 | 7895 | 0 | 0 | 0 | 7895 | 7895 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2024 | 8948 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 8948 | 8948 | 0 | 0 | 0 |
| ДДХиТ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 16843 | 16843 | 0 | 0 | 0 | 16843 | 16843 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ДГХ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе, в том числе: | |  |  | 16843 | 16843 | 0 | 0 | 0 | 16843 | 16843 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 16843 | 16843 | 0 | 0 | 0 | 16843 | 16843 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица N 5 (2024, 2018 - 2024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| План на 2024 год [<\*>](#P1161) | | | | | План на 2018 - 2024 годы [<\*>](#P1161) | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2018 - 2024 | 170000 | 17000 | 153000 | 0 | 0 | 430917 | 49730 | 202646 | 178541 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018 - 2024 | 320000 | 16000 | 304000 | 0 | 0 | 810827 | 67174 | 392953 | 350700 | 0 |
| ДДХиТ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493 | 849 | 7644 | 0 | 0 |
| 1.3. | Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 15 | 284 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 490000 | 33000 | 457000 | 0 | 0 | 1250536 | 117768 | 603527 | 529241 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ДГХ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче: | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе, в том числе: | |  |  | 490000 | 33000 | 457000 | 0 | 0 | 1250866 | 118098 | 603527 | 529241 | 0 |
|  |  | ДГХ |  | 490000 | 33000 | 457000 | 0 | 0 | 1242373 | 117249 | 595883 | 529241 | 0 |
|  |  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493 | 849 | 7644 | 0 | 0 |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды

на 2018 - 2024 годы"

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год [<\*>](#P1361) | 2022 год [<\*>](#P1361) | 2023 год [<\*>](#P1361) | 2024 год [<\*>](#P1361) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Площадь отремонтированных дворовых проездов | м2 | - | 37749,41 | 12558,75 | 12458,88 | 31564,5 |  |  |  |
| Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны | ед. | - | 34 | 8 | 7 | 15 |  |  |  |
| Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки | ед. | - | 23 | 10 | 7 | - |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий [<1>](#P1362) | ед. | 34 | 76 | 90 | 103 | 130 | 145 | 158 | 171 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий [<1>](#P1362) | м2 | 249970,75 | 696454,75 | 866855 | 1045641 | 1258065 |  |  |  |
| Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения [<1>](#P1362) | % | 0,5 | 5,7 | 7,4 | 8,5 | 12,1 |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично [<1>](#P1362) | ед. | 36 | 42 | 50 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий [<1>](#P1362) | м2 | 854121 | 923577 | 993578 | 1056544 | 1108076 |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий [<1>](#P1362) | % | 12,9 | 14,0 | 15,04 | 16,00 | 16,78 |  |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского округа Тольятти [<1>](#P1362) | м2 | 1,2 | 1,3 | 1,41 | 1,5 | 1,58 |  |  |  |
| 1.3. | Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях | Количество благоустраиваемых общественных территорий, на которых устроены камеры | Ед. | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу | % | - | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 1 | 1 |  |  |
| Задача 3: Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Доля проинвентаризированных территорий | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Значения показателей (индикаторов) приведены ориентировочно, при уточнении объемов финансирования и утверждении адресных перечней будут внесены соответствующие изменения в Программу.

<1> Значения приведены с нарастающим итогом.

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды

на 2018 - 2024 годы"

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ

НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| 1. | Лавочка со спинкой МФ 1.14  Цена за 1 шт. 13 512,50 руб. | Шт. |  | Высота (мм) | 860 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота сиденья (мм) | 440 |
| Применяемые материалы | |
| Ножки | В кол-ве 2 шт. должны быть выполнены из бетона марки М150 - М200 с армированным каркасом, и должны иметь пластины для крепления бруса |
| Брус | В кол-ве 8 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40 x 90 мм |
| Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 2. | Лавочка без спинки МФ 1.15  Цена за 1 шт. 10 580,00 руб. | Шт. |  | Высота (мм) | 440 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 430 |
| Высота сиденья (мм) | 440 |
| Применяемые материалы | |
| Ножки | В кол-ве 2 шт. должны быть выполнены из бетона марки М150 - М200 с армированным каркасом, и должны иметь пластины для крепления бруса |
| Брус | В кол-ве 6 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40 x 90 мм |
| Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 3. | Лавочка со спинкой МФ 1.101  Цена за 1 шт. 11 489,65 руб. | Шт. | 10 | Высота (мм) | 850 (+/- 10 мм) |
| Длина (мм) | 2100 (+/- 10 мм) |
| Ширина (мм) | 550 (+/- 10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 440 (+/- 10 мм) |
| Применяемые материалы | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. белого цвета, должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм |
| Брус | В кол-ве 7 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40 x 90 мм, окрашенного в голубой цвет |
| Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 4. | Скамейка на металлических ножках МФ 1.04  Цена за 1 шт. 6 788,45 руб. | Шт. | 10 | Высота (мм) | 650 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 400 |
| Высота сиденья (мм) | 400 |
| Применяемые материалы | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм и из металлической трубы сечением не менее 50 x 25 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. По бокам металлические поручни в виде полуокружности |
| Брус | В кол-ве 3 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40 x 90 мм |
| Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 5. | Урна круглая деревянная на ж/б основании МФ 6.065  Цена за 1 шт. 4 004,30 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 670 (+/- 10 мм) |
| Ширина (мм) | 430 (+/- 10 мм) |
| Длина (мм) | 430 (+/- 10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Каркас | Должен быть выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4 мм, имеющий бетонное основание |
| Описание | Каркас урны обшит брусом толщиной не менее 40 мм |
| Материалы | деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы |
| 6. | Урна МФ 6.07  Цена за 1 шт. 4 483,85 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 630 (+/- 10 мм) |
| Ширина (мм) | 400 (+/- 10 мм) |
| Длина (мм) | 400 (+/- 10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт., выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4 мм |
| Брус | В кол-ве 16 шт., сечением не менее 25 x 70 мм |
| Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7 - 10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 7. | Урна МФ 6.08  Цена за 1 шт. 3 203,90 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 600 (+/- 10 мм) |
| Ширина (мм) | 440 (+/- 10 мм) |
| Длина (мм) | 440 (+/- 10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Материалы | Формованный бетон с рельефной наружной поверхностью |
| 8. | Урна с пепельницей МФ 6.05  Цена за 1 шт. 3 202,75 руб. | Шт. | 1 | Высота от (мм) | 730 (+/- 10 мм) |
| Ширина (мм) | 300 (+/- 10 мм) |
| Длина (мм) | 400 (+/- 10 мм) |
| Применяемые материалы: | |
| Ножка | металлическая профильная труба сечением не менее 50 x 25 мм, и толщиной не менее 2 мм, окрашенная краской |
| Конструктивные особенности | Установить:  - емкость объемом не менее 39 л, выполнена из листовой стали толщиной не менее 1,2 мм;  - пепельницу несъемную размером 300 x 100 x 60 мм;  Емкость должна быть окрашена краской и иметь радиальное вращение на ножке, для упрощения извлечения мусора |
| Материалы | Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы |
| 9. | Светильник: ЖТУ-100  Цена:  Светильник с лампой - 4900 руб.,  Цена торшерной стойки - 7000 руб. | Шт. | 1 | H, м (рабочая высота надземной части) | 3,5 |
| H1, м высота подземной части | 0,8 |
| Масса, кг | 41,4 |
| Применяемые материалы: | |
| Опора выполняется из электросварной прямошовной трубы [ГОСТ 10704-91](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CA919656261DB90B49C44AD32A24EEACA77BEA2BF3A15A672C6D3121C661751F58A8E171F).  Лакокрасочное покрытие, порошковая окраска, либо антикоррозийная защита методом горячего цинкования [ГОСТ 9.307-89](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CA919656261DBA0E48C240D32A24EEACA77BEA2BF3A15A672C6D3121C661751F58A8E171F). Способ обработки и цвет покрытия выбирается заказчиком | |
| Покрытие дворового проезда | | м2 | 100 | Цена | 133 771,62 |
| Высота (см) | 45 |
| Применяемые материалы |  |
| 1 слой | Мелкозернистый асфальтобетон I - II марок по [ГОСТ 9128-76](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CA919656261DB2094BC4428E202CB7A0A57CE574F6B44B3F2164263FC57C691D5AEA7BF) 5 см |
| 2 слой | Щебень M = 600 кгс/см2 10 см |
| 3 слой | Песок, 30 см |
| Покрытие дворового проезда | | м2 | 100 | Цена | 229 371,9 |
| Высота (см) | 62 |
| Применяемые материалы |  |
| 1 слой | Мелкозернистый асфальтобетон I - II марок по [ГОСТ 9128-76](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CA919656261DB2094BC4428E202CB7A0A57CE574F6B44B3F2164263FC57C691D5AEA7BF) 5 см |
| 2 слой | Крупнозернистый асфальтобетон III - IV марок по [ГОСТ 9128-76](consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6CA919656261DB2094BC4428E202CB7A0A57CE574F6B44B3F2164263FC57C691D5AEA7BF) 7 см |
| 3 слой | Щебень M = 600 кгс/см2 20 см |
| 4 слой | Песок, 30 см |
| Покрытие дворового проезда | | м2 | 100 | Цена | 261 844,21 |
| Описание | Покрытие из ж/б плит |

Приложение N 4

к Муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды

на 2018 - 2024 годы"

Таблица N 1

Перечень

дворовых территорий Автозаводского района

г.о. Тольятти, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | N квартала | Адрес месторасположения | Кол-во МКД | Кол-во дворов | Площадь дворовой территории, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | б-р Баумана, 1 | 1 | 1 | 19 847 |
| 2 | 1 | б-р Баумана, 2 | 1 | 1 | 5 293 |
| 3 | 1 | б-р Баумана, 4 | 1 | 1 | 3 059 |
| 4 | 1 | б-р Баумана, 5 | 1 | 1 | 6 571 |
| 5 | 1 | б-р Баумана, 8 | 1 | 1 | 2 305 |
| 6 | 1 | б-р Баумана, 10 | 1 | 1 | 2 602 |
| 7 | 1 | б-р Баумана, 14 | 1 | 1 | 34 738 |
| 8 | 1 | б-р Баумана, 18 | 1 | 1 | 2 985 |
| 9 | 1 | пр-т Ленинский, 36 | 1 | 1 | 29 212 |
| 10 | 1 | пр-т Ленинский, 38 | 1 | 1 | 13 213 |
| 11 | 1 | пр-т Ленинский, 40 | 1 | 1 | 25 618 |
| 12 | 1 | пр-т Московский, 23 | 1 | 1 | 16 789 |
| 13 | 1 | пр-т Московский, 27 | 1 | 1 | 34 017 |
| 14 | 1 | пр-т Московский, 33 | 1 | 1 | 23 619 |
| 15 | 1 | ул. Революционная, 30 | 1 | 1 | 38 517 |
| 16 | 1 | ул. Революционная, 34 | 1 | 1 | 5 713 |
| 17 | 1 | ул. Революционная, 40 | 1 | 1 | 7 195 |
| 18 | 1 | ул. Революционная, 44 | 1 | 1 | 2 655 |
| 19 | 1 | ул. Революционная, 50 | 1 | 1 | 6 860 |
| 20 | 1 | ул. Свердлова, 35 | 1 | 1 | 1 934 |
| 21 | 1 | ул. Свердлова, 37 | 2 | 1 | 20 460 |
| ул. Революционная, 24 |
| 22 | 1 | ул. Свердлова, 41 | 1 | 1 | 24 458 |
| 23 | 1 | ул. Свердлова, 43 | 1 | 1 | 20 273 |
| 24 | 1 | ул. Свердлова, 47 | 2 | 1 | 9 713 |
| ул. Свердлова, 49 |
| 25 | 2 | б-р Кулибина, 2 | 1 | 1 | 24 289 |
| 26 | 2 | б-р Кулибина, 2 А | 1 | 1 | 6 390 |
| 27 | 2 | б-р Кулибина, 3 | 3 | 1 | 29 971 |
| б-р Кулибина, 5 |
| ул. Революционная, 4 |
| 28 | 2 | б-р Кулибина, 6 А | 1 | 1 | 10 001 |
| 29 | 2 | б-р Кулибина, 9 | 3 | 1 | 32 550 |
| б-р Кулибина, 11 |
| ул. Революционная, 10 |
| 30 | 2 | б-р Кулибина, 10 | 2 | 1 | 9 456 |
| б-р Кулибина, 12 |
| 31 | 2 | б-р Кулибина, 19 | 1 | 1 | 22 416 |
| 32 | 2 | пр-т Московский, 1/81 | 2 | 1 | 23 831 |
| ул. Дзержинского, 79 |
| 33 | 2 | пр-т Московский, 3 | 1 | 1 | 9 169 |
| 34 | 2 | пр-т Московский, 11 | 1 | 1 | 25 242 |
| 35 | 2 | пр-т Московский, 13 | 1 | 1 | 33 088 |
| 36 | 2 | ул. Дзержинского, 63 | 1 | 1 | 7 947 |
| 37 | 2 | ул. Дзержинского, 65 | 2 | 1 | 21 633 |
| ул. Дзержинского, 69 |
| 38 | 2 | ул. Дзержинского, 71 | 2 | 1 | 25 187 |
| ул. Дзержинского, 77 |
| 39 | 2 | ул. Дзержинского, 75 | 1 | 1 | 26 888 |
| 40 | 2 | ул. Революционная, 2 | 1 | 1 | 5 234 |
| 41 | 2 | ул. Революционная, 8 | 1 | 1 | 2 914 |
| 42 | 2 | ул. Революционная, 12 | 1 | 1 | 6 008 |
| 43 | 2 | ул. Революционная, 16 | 1 | 1 | 3 097 |
| 44 | 2 | ул. Революционная, 18 | 1 | 1 | 13 264 |
| 45 | 2 | ул. Свердлова, 78 | 2 | 1 | 24 048 |
| ул. Свердлова, 80 |
| 46 | 2 | ул. Свердлова, 74 | 2 | 1 | 26 210 |
| ул. Свердлова, 72 |
| 47 | 2 | ул. Свердлова, 66 | 2 | 1 | 25 163 |
| ул. Свердлова, 62 |
| 48 | 2 | ул. Свердлова, 68 | 1 | 1 | 30 935 |
| 49 | 3 | пр-т Ленинский, 27 | 1 | 1 | 12 618 |
| 50 | 3 | пр-т Ленинский, 29 | 2 | 1 | 42 547 |
| ул. Фрунзе, 22 |
| 51 | 3 | пр-т Ленинский, 31 | 1 | 1 | 20 178 |
| 52 | 3 | пр-т Ленинский, 35 А | 1 | 1 | 3 700 |
| 53 | 3 | пр-т Московский, 35 | 1 | 1 | 10 355 |
| 54 | 3 | пр-т Московский, 41 | 2 | 1 | 12 140 |
| пр-т Московский, 43 |
| 55 | 3 | ул. Фрунзе, 16 | 1 | 1 | 6 011 |
| 56 | 3 | ул. Фрунзе, 18 | 1 | 1 | 6 042 |
| 57 | 3 | ул. Фрунзе, 20 | 1 | 1 | 6 098 |
| 58 | 3 А | пр-т Ленинский, 15/30 | 1 | 1 | 24 368 |
| 59 | 3 А | пр-т Ленинский, 19 | 1 | 1 | 2 230 |
| 60 | 3 А | пр-т Ленинский, 21 | 1 | 1 | 8 595 |
| 61 | 3 А | пр-т Ленинский, 23 | 1 | 1 | 17 608 |
| 62 | 3 А | пр-т Ст. Разина, 32 | 2 | 1 | 11 438 |
| пр-т Ст. Разина, 34 |
| 63 | 3 А | ул. Фрунзе, 10/38 | 1 | 1 | 17 945 |
| 64 | 3 А | ул. Фрунзе, 10 А | 3 | 1 | 18 469 |
| ул. Фрунзе, 10 Б |
| ул. Фрунзе, 10 Д |
| 65 | 3 А | ул. Фрунзе, 14 | 1 | 1 | 22 322 |
| 66 | 3 А | ул. Фрунзе, 14 В | 1 | 1 | 9 777 |
| 67 | 3 Б | пр-т Ленинский, 1 | 1 | 1 | 5 373 |
| 68 | 3 Б | пр-т Ленинский, 1 А | 1 | 1 | 7 337 |
| 69 | 3 Б | пр-т Ленинский, 1 В | 1 | 1 | 2 445 |
| 70 | 3 Б | пр-т Ленинский, 1 Г | 1 | 1 | 2 445 |
| 71 | 3 Б | пр-т Ленинский, 1 Д | 1 | 1 | 2 445 |
| 72 | 3 Б | пр-т Ленинский, 3 | 1 | 1 | 25 301 |
| 73 | 3 Б | пр-т Ленинский, 3 А | 2 | 1 | 6 201 |
| пр-т Ленинский, 3 Б |
| 74 | 3 Б | пр-т Ленинский, 5 | 1 | 1 | 1 817 |
| 75 | 3 Б | пр-т Ленинский, 9 | 1 | 1 | 4 138 |
| 76 | 3 Б | пр-т Ленинский, 11 | 1 | 1 | 2 066 |
| 77 | 3 Б | пр-т Ленинский, 13/43 | 1 | 1 | 22 624 |
| 78 | 3 Б | пр-т Степана Разина, 45 | 1 | 1 | 2 316 |
| 79 | 3 Б | пр-т Степана Разина, 49 | 2 | 1 | 7 101 |
| пр-т Степана Разина, 51 |
| 80 | 3 Б | пр-т Степана Разина, 55/8 | 1 | 1 | 4 396 |
| 81 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 1 Б | 1 | 1 | 7 671 |
| 82 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 2 | 1 | 1 | 11 896 |
| 83 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 2 А | 1 | 1 | 2 499 |
| 84 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 2 Б | 1 | 1 | 2 440 |
| 85 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 2 В | 1 | 1 | 2 548 |
| 86 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 3 В | 1 | 1 | 6 731 |
| 87 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 6 | 1 | 1 | 16 190 |
| 88 | 3 Б | ул. Маршала Жукова, 8 | 1 | 1 | 26 398 |
| 89 | 3 Б | ул. Фрунзе, 2 Б | 1 | 1 | 9 767 |
| 90 | 3 Б | ул. Фрунзе, 4 | 1 | 1 | 18 358 |
| 91 | 3 Б | ул. Фрунзе, 4 А | 2 | 1 | 5 180 |
| ул. Фрунзе, 4 Б |
| 92 | 3 Б | ул. Фрунзе, 4 В | 1 | 1 | 3 817 |
| 93 | 3 Б | ул. Фрунзе, 6 Б | 1 | 1 | 2 332 |
| 94 | 3 Б | ул. Фрунзе, 6 Д | 1 | 1 | 2 461 |
| 95 | 3 Б | ул. Фрунзе, 8 А | 1 | 1 | 2 585 |
| 96 | 3 Б | ул. Фрунзе, 8 В | 1 | 1 | 2 681 |
| 97 | 4 | б-р Курчатова, 1 | 1 | 1 | 27 974 |
| 98 | 4 | б-р Курчатова, 3 | 1 | 1 | 5 473 |
| 99 | 4 | б-р Курчатова, 4 | 1 | 1 | 8 663 |
| 100 | 4 | б-р Курчатова, 6 А | 1 | 1 | 4 525 |
| 101 | 4 | б-р Курчатова, 5 | 1 | 1 | 5 520 |
| 102 | 4 | б-р Курчатова, 7 | 1 | 1 | 5 551 |
| 103 | 4 | б-р Курчатова, 8 | 2 | 1 | 10 597 |
| б-р Курчатова, 10 |
| 104 | 4 | б-р Курчатова, 12 | 1 | 1 | 5 587 |
| 105 | 4 | б-р Курчатова, 12 А | 1 | 1 | 4 642 |
| 106 | 4 | б-р Курчатова, 13 | 1 | 1 | 19 085 |
| 107 | 4 | б-р Курчатова, 14 | 1 | 1 | 26 538 |
| 108 | 4 | пр-т Степана Разина, 2 | 1 | 1 | 22 497 |
| 109 | 4 | пр-т Степана Разина, 4 | 1 | 1 | 18 048 |
| 110 | 4 | пр-т Степана Разина, 10 | 1 | 1 | 21 380 |
| 111 | 4 | пр-т Степана Разина, 14 | 1 | 1 | 21 573 |
| 112 | 4 | ул. Дзержинского, 45 | 1 | 1 | 6 022 |
| 113 | 4 | ул. Дзержинского, 49 | 1 | 1 | 25 009 |
| 114 | 4 | ул. Свердлова, 42 | 1 | 1 | 20 447 |
| 115 | 4 | ул. Свердлова, 44 | 1 | 1 | 11 271 |
| 116 | 4 | ул. Свердлова, 46 | 1 | 1 | 17 020 |
| 117 | 4 | ул. Свердлова, 48 | 1 | 1 | 28 133 |
| 118 | 4 | ул. Свердлова, 52 | 3 | 1 | 39 752 |
| ул. Свердлова, 54 |
| ул. Юбилейная, 13 |
| 119 | 4 | ул. Юбилейная, 1 | 2 | 1 | 39 008 |
| ул. Дзержинского, 55 |
| 120 | 4 | ул. Юбилейная, 5 | 1 | 1 | 8 139 |
| 121 | 4 | ул. Юбилейная, 7 | 2 | 1 | 17 279 |
| б-р Курчатова, 6 |
| 122 | 4 | ул. Юбилейная, 11 | 1 | 1 | 22 073 |
| 123 | 4 | ул. Юбилейная, 17 | 1 | 1 | 8 329 |
| 124 | 5 | б-р Орджоникидзе, 2 | 1 | 1 | 23 628 |
| 125 | 5 | б-р Орджоникидзе, 6 | 1 | 1 | 4 940 |
| 126 | 5 | б-р Орджоникидзе, 7 | 1 | 1 | 29 412 |
| 127 | 5 | б-р Орджоникидзе, 8 | 1 | 1 | 5 218 |
| 128 | 5 | б-р Орджоникидзе, 10 | 1 | 1 | 5 224 |
| 129 | 5 | б-р Орджоникидзе, 13 | 1 | 1 | 4 385 |
| 130 | 5 | б-р Орджоникидзе, 15 | 1 | 1 | 31 160 |
| 131 | 5 | пр-т Ленинский, 18 | 1 | 1 | 28 577 |
| 132 | 5 | пр-т Ленинский, 24 | 1 | 1 | 23 914 |
| 133 | 5 | пр-т Степана Разина, 18 | 1 | 1 | 26 772 |
| 134 | 5 | пр-т Степана Разина, 20 | 1 | 1 | 8 483 |
| 135 | 5 | пр-т Степана Разина, 24 | 1 | 1 | 7 873 |
| 136 | 5 | пр-т Степана Разина, 26 | 2 | 1 | 25 696 |
| пр-т Степана Разина, 28 |
| 137 | 5 | ул. Свердлова, 17 | 1 | 1 | 9 003 |
| 138 | 5 | ул. Свердлова, 19 | 1 | 1 | 12 636 |
| 139 | 5 | ул. Юбилейная, 19 | 1 | 1 | 24 413 |
| 140 | 5 | ул. Юбилейная, 21 | 1 | 1 | 5 524 |
| 141 | 5 | ул. Юбилейная, 23 | 3 | 1 | 41 853 |
| б-р Орджоникидзе, 12 |
| ул. Свердлова, 25 |
| 142 | 5 | ул. Юбилейная, 27 | 1 | 1 | 18 789 |
| 143 | 5 | ул. Юбилейная, 29 | 1 | 1 | 16 962 |
| 144 | 6 | б-р Королева, 8 | 1 | 1 | 5 827 |
| 145 | 6 | б-р Королева, 10 | 1 | 1 | 6 229 |
| 146 | 6 | б-р Королева, 15 | 2 | 1 | 19 262 |
| б-р Королева, 17 |
| 147 | 6 | б-р Королева, 24 | 1 | 1 | 9 034 |
| 148 | 6 | б-р Приморский, 34 | 2 | 1 | 20 090 |
| б-р Приморский, 38 |
| 149 | 6 | б-р Приморский, 40 | 1 | 1 | 11 484 |
| 150 | 6 | б-р Приморский, 42 | 1 | 1 | 13 824 |
| 151 | 6 | пр-т Московский, 47 | 1 | 1 | 6 222 |
| 152 | 6 | пр-т Московский, 57 | 1 | 1 | 15 880 |
| 153 | 6 | пр-т Московский, 59 | 2 | 1 | 17 759 |
| пр-т Московский, 61 |
| 154 | 6 | пр-т Московский, 63 | 2 | 1 | 19 500 |
| б-р Приморский, 48 |
| 155 | 6 | ул. Революционная, 56 | 1 | 1 | 30 282 |
| 156 | 6 | ул. Революционная, 76 | 1 | 1 | 8 197 |
| 157 | 6 | ул. Революционная, 78 | 1 | 1 | 3 800 |
| 158 | 6 | ул. Фрунзе, 35 | 1 | 1 | 9 918 |
| 159 | 6 | ул. Фрунзе, 41 | 1 | 1 | 6 067 |
| 160 | 6 | ул. Фрунзе, 45 | 1 | 1 | 6 061 |
| 161 | 7 | б-р Буденного, 3 | 1 | 1 | 4 850 |
| 162 | 7 | б-р Буденного, 5 | 1 | 1 | 17 653 |
| 163 | 7 | б-р Буденного, 6 | 1 | 1 | 4 309 |
| 164 | 7 | б-р Буденного, 10 | 1 | 1 | 13 040 |
| 165 | 7 | б-р Буденного, 11 | 1 | 1 | 3 280 |
| 166 | 7 | б-р Буденного, 13 | 1 | 1 | 30 064 |
| 167 | 7 | б-р Буденного, 14 | 1 | 1 | 4 274 |
| 168 | 7 | б-р Буденного, 18 | 1 | 1 | 13 147 |
| 169 | 7 | б-р Приморский, 10 | 2 | 1 | 28 236 |
| б-р Приморский, 12 |
| 170 | 7 | б-р Приморский, 14 | 2 | 1 | 23 939 |
| б-р Приморский, 18 |
| 171 | 7 | б-р Приморский, 20 | 2 | 1 | 23 918 |
| б-р Буденного, 17 |
| 172 | 7 | пр-т Степана Разина, 40 | 1 | 1 | 4 053 |
| 173 | 7 | пр-т Степана Разина, 42 | 1 | 1 | 17 108 |
| 174 | 7 | пр-т Степана Разина, 46 | 1 | 1 | 4 005 |
| 175 | 7 | пр-т Степана Разина, 48 | 1 | 1 | 31 411 |
| 176 | 7 | пр-т Степана Разина, 50 | 1 | 1 | 4 053 |
| 177 | 7 | пр-т Степана Разина, 52 | 1 | 1 | 16 915 |
| 178 | 7 | пр-т Степана Разина, 56 | 1 | 1 | 16 814 |
| 179 | 7 | пр-т Степана Разина, 58 | 1 | 1 | 3 958 |
| 180 | 7 | ул. Фрунзе, 17 | 1 | 1 | 17 125 |
| 181 | 7 | ул. Фрунзе, 21 | 1 | 1 | 15 278 |
| 182 | 7 | ул. Фрунзе, 25 | 1 | 1 | 12 540 |
| 183 | 7 | ул. Фрунзе, 27 | 1 | 1 | 4 137 |
| 184 | 7 | ул. Фрунзе, 29 | 2 | 1 | 10 510 |
| ул. Фрунзе, 31 |
| 185 | 7 | ул. Юбилейная, 35 | 1 | 1 | 10 915 |
| 186 | 7 | ул. Юбилейная, 37 | 1 | 1 | 4 806 |
| 187 | 7 | ул. Юбилейная, 39 | 2 | 1 | 18 874 |
| ул. Юбилейная, 41 |
| 188 | 7 | ул. Юбилейная, 45 | 1 | 1 | 13 399 |
| 189 | 7 | ул. Юбилейная, 49 | 1 | 1 | 5 391 |
| 190 | 7 | ул. Юбилейная, 51 | 2 | 1 | 19 741 |
| ул. Юбилейная, 53 |
| 191 | 7 | ул. Юбилейная, 61 | 1 | 1 | 4 451 |
| 192 | 8 | б-р Приморский, 9 | 3 | 1 | 28 143 |
| пр-т Степана Разина, 70 |
| пр-т Степана Разина, 74 |
| 193 | 8 | б-р Приморский, 11 | 1 | 1 | 4 704 |
| 194 | 8 | б-р Приморский, 15 | 1 | 1 | 14 000 |
| 195 | 8 | б-р Приморский, 19 | 3 | 1 | 28 404 |
| б-р Приморский, 21 |
| б-р Приморский, 27 |
| 196 | 8 | б-р Приморский, 23 | 1 | 1 | 6 420 |
| 197 | 8 | б-р Приморский, 29 | 1 | 1 | 4 805 |
| 198 | 8 | б-р Приморский, 33 | 1 | 1 | 4 794 |
| 199 | 8 | пр-т Степана Разина, 66 | 1 | 1 | 4 396 |
| 200 | 8 | пр-т Степана Разина, 68 | 1 | 1 | 8 307 |
| 201 | 8 | пр-т Степана Разина, 72 | 1 | 1 | 17 505 |
| 202 | 8 | пр-т Степана Разина, 76 | 1 | 1 | 7 282 |
| 203 | 8 | пр-т Степана Разина, 80 | 1 | 1 | 7 067 |
| 204 | 8 | пр-т Степана Разина, 84 | 3 | 1 | 20 288 |
| пр-т Степана Разина, 84 А |
| пр-т Степана Разина, 86 |
| 205 | 8 | пр-т Степана Разина, 88 | 3 | 1 | 21 632 |
| пр-т Степана Разина, 90 |
| ул. Спортивная, 4 |
| 206 | 8 | ул. Спортивная, 4 А | 1 | 1 | 2 583 |
| 207 | 8 | ул. Спортивная, 4 Б | 1 | 1 | 2 583 |
| 208 | 8 | ул. Спортивная, 6 | 1 | 1 | 18 725 |
| 209 | 8 | ул. Спортивная, 8 | 2 | 1 | 14 696 |
| пр-т Степана Разина, 82 |
| 210 | 8 | ул. Спортивная, 8 А | 1 | 1 | 2 569 |
| 211 | 8 | ул. Спортивная, 8 Б | 1 | 1 | 2 569 |
| 212 | 8 | ул. Спортивная, 10 | 1 | 1 | 8 613 |
| 213 | 8 | ул. Спортивная, 16 | 1 | 1 | 23 462 |
| 214 | 8 | ул. Спортивная, 12 | 2 | 1 | 20 891 |
| ул. Спортивная, 14 |
| 215 | 8 | ул. Спортивная, 18 А | 1 | 1 | 2 846 |
| 216 | 8 | ул. Спортивная, 18 Б | 1 | 1 | 3 039 |
| 217 | 8 | ул. Спортивная, 18 | 2 | 1 | 16 959 |
| ул. Юбилейная, 89 |
| 218 | 8 | ул. Юбилейная, 63 | 1 | 1 | 5 528 |
| 219 | 8 | ул. Юбилейная, 65 | 1 | 1 | 8 709 |
| 220 | 8 | ул. Юбилейная, 67 | 1 | 1 | 5 201 |
| 221 | 8 | ул. Юбилейная, 69 | 1 | 1 | 10 155 |
| 222 | 8 | ул. Юбилейная, 73 | 1 | 1 | 10 109 |
| 223 | 8 | ул. Юбилейная, 75 | 1 | 1 | 7 827 |
| 224 | 8 | ул. Юбилейная, 79 | 1 | 1 | 17 068 |
| 225 | 8 | ул. Юбилейная, 83 | 1 | 1 | 7 561 |
| 226 | 8 | ул. Юбилейная, 85 | 1 | 1 | 18 131 |
| 227 | 8 | ул. Юбилейная, 87 | 1 | 1 | 7 148 |
| 228 | 9 | б-р Туполева, 1 | 3 | 1 | 40 019 |
| б-р Туполева, 5 |
| б-р Туполева, 7 |
| 229 | 9 | б-р Туполева, 2 | 1 | 1 | 13 049 |
| 230 | 9 | б-р Туполева, 4 | 1 | 1 | 4 480 |
| 231 | 9 | б-р Туполева, 8 | 2 | 1 | 31 064 |
| пр-т Степана Разина, 29 |
| 232 | 9 | б-р Туполева, 11 | 1 | 1 | 3 566 |
| 233 | 9 | б-р Туполева, 13 | 1 | 1 | 21 359 |
| 234 | 9 | б-р Туполева, 14 | 1 | 1 | 24 442 |
| 235 | 9 | б-р Туполева, 15 Б | 1 | 1 | 3 440 |
| 236 | 9 | б-р Туполева, 15 | 2 | 1 | 30 273 |
| б-р Туполева, 17 |
| 237 | 9 | б-р Туполева, 16 | 1 | 1 | 3 814 |
| 238 | 9 | пр-т Ленинский, 8 | 1 | 1 | 13 545 |
| 239 | 9 | пр-т Ленинский, 12 | 1 | 1 | 20 181 |
| 240 | 9 | пр-т Ленинский, 14 | 1 | 1 | 13 269 |
| 241 | 9 | пр-т Степана Разина, 25 | 1 | 1 | 3 566 |
| 242 | 9 | пр-т Степана Разина, 27 | 1 | 1 | 23 857 |
| 243 | 9 | пр-т Степана Разина, 33 | 1 | 1 | 4 705 |
| 244 | 9 | пр-т Степана Разина, 35 | 1 | 1 | 21 385 |
| 245 | 9 | пр-т Степана Разина, 39 | 1 | 1 | 4 236 |
| 246 | 9 | пр-т Степана Разина, 41 | 1 | 1 | 17 768 |
| 247 | 9 | ул. Ворошилова, 20 | 3 | 1 | 32 664 |
| ул. Ворошилова, 22 |
| ул. Ворошилова, 24 |
| 248 | 9 | ул. Ворошилова, 26 | 1 | 1 | 14 351 |
| 249 | 9 | ул. Ворошилова, 30 | 1 | 1 | 14 073 |
| 250 | 9 | ул. Ворошилова, 34/4 | 1 | 1 | 20 542 |
| 251 | 9 | ул. Свердлова, 7 В | 1 | 1 | 4 813 |
| 252 | 9 | ул. Свердлова, 7 Г | 1 | 1 | 3 351 |
| 253 | 9 | ул. Свердлова, 7 Д | 1 | 1 | 3 624 |
| 254 | 9 | ул. Свердлова, 9 А | 1 | 1 | 4 061 |
| 255 | 9 | ул. Свердлова, 9 В | 1 | 1 | 3 750 |
| 256 | 9 | ул. Свердлова, 9 Г | 1 | 1 | 3 728 |
| 257 | 9 | ул. Свердлова, 9 Ж | 1 | 1 | 6 567 |
| 258 | 9 | ул. Свердлова, 9 И | 1 | 1 | 3 827 |
| 259 | 9 | ул. Свердлова, 11 | 1 | 1 | 4 648 |
| 260 | 9 | ул. Свердлова, 13 | 1 | 1 | 5 709 |
| 261 | 10 | б-р Луначарского, 1 | 1 | 1 | 4 357 |
| 262 | 10 | б-р Луначарского, 3 | 1 | 1 | 4 671 |
| 263 | 10 | б-р Луначарского, 4 | 1 | 1 | 24 581 |
| 264 | 10 | б-р Луначарского, 6 | 1 | 1 | 7 279 |
| 265 | 10 | б-р Луначарского, 8 | 2 | 1 | 34 387 |
| б-р Луначарского, 10 |
| 266 | 10 | б-р Луначарского, 5 | 4 | 1 | 15 281 |
| б-р Луначарского, 7 |
| б-р Луначарского, 9 |
| б-р Луначарского, 9 А |
| 267 | 10 | б-р Луначарского, 13 | 3 | 1 | 24 427 |
| б-р Луначарского, 15 |
| б-р Луначарского, 17 |
| 268 | 10 | б-р Луначарского, 14 | 2 | 1 | 29 031 |
| б-р Луначарского, 16 |
| 269 | 10 | б-р Луначарского, 21 | 2 | 1 | 28 366 |
| б-р Луначарского, 21 А |
| 270 | 10 | пр-т Степана Разина, 7 | 1 | 1 | 3 772 |
| 271 | 10 | пр-т Степана Разина, 9 | 1 | 1 | 23 451 |
| 272 | 10 | пр-т Степана Разина, 11 | 1 | 1 | 5 349 |
| 273 | 10 | пр-т Степана Разина, 15 | 1 | 1 | 16 796 |
| 274 | 10 | пр-т Степана Разина, 19 | 1 | 1 | 2 438 |
| 275 | 10 | пр-т Степана Разина, 21 | 1 | 1 | 12 773 |
| 276 | 10 | ул. Ворошилова, 4 | 4 | 1 | 23 281 |
| ул. Ворошилова, 4 А |
| ул. Ворошилова, 6 |
| ул. Ворошилова, 6 А |
| 277 | 10 | ул. Ворошилова, 10 | 2 | 1 | 29 172 |
| ул. Ворошилова, 12 |
| 278 | 10 | ул. Ворошилова, 16 | 1 | 1 | 8 161 |
| 279 | 10 | ул. Дзержинского, 29 | 2 | 1 | 8 571 |
| б-р Луначарского, 2 |
| 280 | 10 | ул. Дзержинского, 31 | 1 | 1 | 1 829 |
| 281 | 10 | ул. Дзержинского, 35 | 1 | 1 | 22 002 |
| 282 | 10 | ул. Дзержинского, 43/5 | 1 | 1 | 14 816 |
| 283 | 10 | ул. Свердлова, 16 | 3 | 1 | 22 459 |
| ул. Свердлова, 20 |
| ул. Ворошилова, 18 |
| 284 | 10 | ул. Свердлова, 22 А | 1 | 1 | 5 119 |
| 285 | 10 | ул. Свердлова, 24 | 1 | 1 | 16 402 |
| 286 | 10 | ул. Свердлова, 30 | 1 | 1 | 4 980 |
| 287 | 10 | ул. Свердлова, 32 | 1 | 1 | 13 880 |
| 288 | 11 | б-р Приморский, 1 | 1 | 1 | 18 328 |
| 289 | 11 | б-р Приморский, 2 | 1 | 1 | 8 601 |
| 290 | 11 | пр-т Степана Разина, 59 | 2 | 1 | 18 525 |
| пр-т Степана Разина, 63 |
| 291 | 11 | пр-т Степана Разина, 67 | 1 | 1 | 6 930 |
| 292 | 11 | пр-т Степана Разина, 71 | 1 | 1 | 22 728 |
| 293 | 11 | пр-т Степана Разина, 81 | 1 | 1 | 4 302 |
| 294 | 11 | пр-т Степана Разина, 83 | 1 | 1 | 4 295 |
| 295 | 11 | пр-т Степана Разина, 85 | 1 | 1 | 5 974 |
| 296 | 11 | пр-т Степана Разина, 87 | 1 | 1 | 21 061 |
| 297 | 11 | пр-т Степана Разина, 91 | 2 | 1 | 16 807 |
| б-р Приморский, 4 |
| 298 | 11 | ул. Маршала Жукова, 16 | 1 | 1 | 2 682 |
| 299 | 11 | ул. Маршала Жукова, 18 | 1 | 1 | 10 450 |
| 300 | 11 | ул. Маршала Жукова, 22 | 1 | 1 | 11 896 |
| 301 | 11 | ул. Маршала Жукова, 24 | 1 | 1 | 8 809 |
| 302 | 11 | ул. Маршала Жукова, 29 А | 1 | 1 | 3 124 |
| 303 | 11 | ул. Маршала Жукова, 32 | 1 | 1 | 4 145 |
| 304 | 11 | ул. Маршала Жукова, 34 | 1 | 1 | 6 883 |
| 305 | 11 | ул. Маршала Жукова, 35 А | 1 | 1 | 9 837 |
| 306 | 11 | ул. Маршала Жукова, 35 В | 1 | 1 | 3 890 |
| 307 | 11 | ул. Маршала Жукова, 37 | 1 | 1 | 5 088 |
| 308 | 11 | ул. Маршала Жукова, 38 | 1 | 1 | 15 540 |
| 309 | 11 | ул. Маршала Жукова, 40 Б | 1 | 1 | 2 918 |
| 310 | 11 | ул. Маршала Жукова, 52 | 1 | 1 | 6 820 |
| 311 | 11 | ул. Маршала Жукова, 54 | 4 | 1 | 9 748 |
| ул. Маршала Жукова, 54 А |
| ул. Маршала Жукова, 54 Б |
| ул. Маршала Жукова, 54 В |
| 312 | 11 | ул. Фрунзе, 1 | 1 | 1 | 9 185 |
| 313 | 11 | ул. Фрунзе, 3 | 1 | 1 | 2 929 |
| 314 | 11 | ул. Фрунзе, 5 | 1 | 1 | 4 800 |
| 315 | 11 | ул. Фрунзе, 7 | 1 | 1 | 7 786 |
| 316 | 11 | ул. Фрунзе, 9 | 1 | 1 | 3 089 |
| 317 | 11 | ул. Фрунзе, 11 | 1 | 1 | 4 156 |
| 318 | 11 | ул. Фрунзе, 13 | 1 | 1 | 9 459 |
| 319 | 12 | б-р Гая, 2 | 1 | 1 | 15 532 |
| 320 | 12 | б-р Гая, 5 | 1 | 1 | 6 166 |
| 321 | 12 | б-р Гая, 6 | 1 | 1 | 6 561 |
| 322 | 12 | б-р Гая, 10 | 1 | 1 | 17 231 |
| 323 | 12 | б-р Гая, 12 | 1 | 1 | 16 277 |
| 324 | 12 | б-р Гая, 14 | 1 | 1 | 5 756 |
| 325 | 12 | б-р Гая, 15 | 1 | 1 | 9 998 |
| 326 | 12 | б-р Гая, 16 | 1 | 1 | 6 518 |
| 327 | 12 | б-р Гая, 17 | 1 | 1 | 4 035 |
| 328 | 12 | б-р Гая, 18 | 1 | 1 | 4 949 |
| 329 | 12 | б-р Гая, 21 | 1 | 1 | 6 105 |
| 330 | 12 | б-р Гая, 22 | 1 | 1 | 6 294 |
| 331 | 12 | б-р Гая, 23 | 3 | 1 | 29 946 |
| б-р Гая, 25 |
| б-р Гая, 27 |
| 332 | 12 | ул. Автостроителей, 68 | 1 | 1 | 8 680 |
| 333 | 12 | ул. Автостроителей, 70 | 1 | 1 | 3 364 |
| 334 | 12 | ул. Автостроителей, 72 | 1 | 1 | 3 225 |
| 335 | 12 | ул. Автостроителей, 72 А | 1 | 1 | 1 465 |
| 336 | 12 | ул. Автостроителей, 72 Б | 1 | 1 | 1 506 |
| 337 | 12 | ул. Автостроителей, 74 | 1 | 1 | 3 516 |
| 338 | 12 | ул. Автостроителей, 78 | 1 | 1 | 15 713 |
| 339 | 12 | ул. Автостроителей, 82 | 1 | 1 | 9 536 |
| 340 | 12 | ул. Автостроителей, 84 А | 1 | 1 | 14 859 |
| 341 | 12 | ул. Автостроителей, 86 | 1 | 1 | 2 885 |
| 342 | 12 | ул. Автостроителей, 88 | 1 | 1 | 2 960 |
| 343 | 12 | ул. Автостроителей, 88 А | 1 | 1 | 1 279 |
| 344 | 12 | ул. Автостроителей, 88 Б | 1 | 1 | 1 377 |
| 345 | 12 | ул. Автостроителей, 90 | 1 | 1 | 3 286 |
| 346 | 12 | ул. Автостроителей, 94 | 1 | 1 | 10 518 |
| 347 | 12 | ул. Автостроителей, 98 | 1 | 1 | 17 028 |
| 348 | 12 | ул. Автостроителей, 100 | 1 | 1 | 3 211 |
| 349 | 12 | ул. Автостроителей, 102 | 1 | 1 | 3 215 |
| 350 | 12 | ул. Автостроителей, 102 А | 1 | 1 | 1 735 |
| 351 | 12 | ул. Автостроителей, 102 Б | 1 | 1 | 2 030 |
| 352 | 12 | ул. Автостроителей, 104 | 1 | 1 | 4 046 |
| 353 | 12 | ул. Ворошилова, 29 | 1 | 1 | 7 953 |
| 354 | 12 | ул. Ворошилова, 31 | 1 | 1 | 14 249 |
| 355 | 12 | ул. Ворошилова, 35 | 1 | 1 | 7 340 |
| 356 | 12 | ул. Ворошилова, 39 | 1 | 1 | 14 115 |
| 357 | 12 | ул. Ворошилова, 41 | 1 | 1 | 18 888 |
| 358 | 12 | ул. Ворошилова, 43 | 1 | 1 | 6 303 |
| 359 | 12 | ул. Дзержинского, 13 | 1 | 1 | 8 324 |
| 360 | 12 | ул. Дзержинского, 17 | 1 | 1 | 11 817 |
| 361 | 12 | ул. Дзержинского, 19 | 1 | 1 | 6 687 |
| 362 | 12 | ул. Дзержинского, 25 | 1 | 1 | 7 193 |
| 363 | 12 | ул. Свердлова, 2 | 1 | 1 | 3 579 |
| 364 | 12 | ул. Свердлова, 4 | 1 | 1 | 3 467 |
| 365 | 12 | ул. Свердлова, 6 | 1 | 1 | 3 089 |
| 366 | 12 | ул. Свердлова, 8 | 1 | 1 | 10 182 |
| 367 | 12 | ул. Свердлова, 14 | 1 | 1 | 13 967 |
| 368 | 13 | ул. 40 лет Победы, 65 | 1 | 1 | 16 881 |
| 369 | 13 | ул. 40 лет Победы, 98 | 1 | 1 | 4 291 |
| 370 | 13 | ул. 40 лет Победы, 100 | 1 | 1 | 5 011 |
| 371 | 13 | ул. 40 лет Победы, 102 | 1 | 1 | 8 893 |
| 372 | 13 | ул. 40 лет Победы, 104 | 1 | 1 | 6 611 |
| 373 | 13 | ул. 40 лет Победы, 104 А | 1 | 1 | 4 629 |
| 374 | 13 | ул. 40 лет Победы, 108 | 1 | 1 | 14 320 |
| 375 | 13 | ул. 40 лет Победы, 112 | 1 | 1 | 6 578 |
| 376 | 13 | ул. 40 лет Победы, 114 | 1 | 1 | 4 254 |
| 377 | 13 | ул. 40 лет Победы, 116 | 1 | 1 | 4 702 |
| 378 | 13 | ул. 40 лет Победы, 118 | 1 | 1 | 10 403 |
| 379 | 13 | ул. 40 лет Победы, 122 | 1 | 1 | 13 090 |
| 380 | 13 | ул. 40 лет Победы, 124 | 1 | 1 | 4 226 |
| 381 | 13 | ул. 40 лет Победы, 126 | 1 | 1 | 4 480 |
| 382 | 13 | ул. Ворошилова, 49 | 1 | 1 | 4 875 |
| 383 | 13 | ул. Ворошилова, 53 | 1 | 1 | 5 590 |
| 384 | 13 | ул. Ворошилова, 55 | 1 | 1 | 5 109 |
| 385 | 13 | ул. Ворошилова, 59 | 1 | 1 | 6 243 |
| 386 | 13 | ул. Ворошилова, 63 | 2 | 1 | 13 960 |
| ул. 40 лет Победы, 110 |
| 387 | 13 | ул. Ворошилова, 65 | 1 | 1 | 9 084 |
| 388 | 13 | ул. Ворошилова, 67 | 1 | 1 | 13 463 |
| 389 | 13 | ул. Ворошилова, 69 | 1 | 1 | 9 855 |
| 390 | 13 | ул. Ворошилова, 71 | 1 | 1 | 14 070 |
| 391 | 13 | ул. Свердлова, 1 | 1 | 1 | 4 867 |
| 392 | 13 | ул. Свердлова, 1 В | 1 | 1 | 2 356 |
| 393 | 13 | ул. Свердлова, 3 | 1 | 1 | 6 841 |
| 394 | 13 | ул. Свердлова, 5 | 1 | 1 | 6 548 |
| 395 | 14 | ул. 40 лет Победы, 60 | 1 | 1 | 3 021 |
| 396 | 14 | ул. 40 лет Победы, 62 | 1 | 1 | 4 839 |
| 397 | 14 | ул. 40 лет Победы, 64 | 1 | 1 | 4 138 |
| 398 | 14 | ул. 40 лет Победы, 66 | 1 | 1 | 6 293 |
| 399 | 14 | ул. 40 лет Победы, 68 | 1 | 1 | 5 398 |
| 400 | 14 | ул. 40 лет Победы, 70 | 1 | 1 | 6 559 |
| 401 | 14 | ул. 40 лет Победы, 72 | 1 | 1 | 9 379 |
| 402 | 14 | ул. 40 лет Победы, 72 А | 1 | 1 | 1 762 |
| 403 | 14 | ул. 40 лет Победы, 78 | 1 | 1 | 4 545 |
| 404 | 14 | ул. 40 лет Победы, 80 | 1 | 1 | 4 749 |
| 405 | 14 | ул. 40 лет Победы, 82 | 1 | 1 | 11 971 |
| 406 | 14 | ул. 40 лет Победы, 82 А | 1 | 1 | 1 610 |
| 407 | 14 | ул. 40 лет Победы, 84 | 1 | 1 | 14 670 |
| 408 | 14 | ул. 40 лет Победы, 88 | 1 | 1 | 4 433 |
| 409 | 14 | ул. 40 лет Победы, 90 | 1 | 1 | 4 740 |
| 410 | 14 | ул. Автостроителей, 39 | 2 | 1 | 10 973 |
| ул. Дзержинского, 9 |
| 411 | 14 | ул. Автостроителей, 41 | 1 | 1 | 3 781 |
| 412 | 14 | ул. Автостроителей, 43 | 1 | 1 | 8 666 |
| 413 | 14 | ул. Автостроителей, 47 | 1 | 1 | 12 837 |
| 414 | 14 | ул. Автостроителей, 49 | 1 | 1 | 4 713 |
| 415 | 14 | ул. Автостроителей, 53 | 1 | 1 | 13 280 |
| 416 | 14 | ул. Автостроителей, 53 Б | 1 | 1 | 534 |
| 417 | 14 | ул. Автостроителей, 59 | 1 | 1 | 13 190 |
| 418 | 14 | ул. Автостроителей, 59 Б | 1 | 1 | 1 106 |
| 419 | 14 | ул. Дзержинского, 3 | 2 | 1 | 12 912 |
| ул. Дзержинского, 3 А |
| 420 | 14 | ул. Дзержинского, 7 | 2 | 1 | 10 364 |
| ул. Дзержинского, 7 А |
| 421 | 14 | ул. Дзержинского, 5 А | 1 | 1 | 17 963 |
| 422 | 14 | ул. Дзержинского, 5 | 1 | 1 | 12 221 |
| 423 | 14 | ул. Дзержинского, 11 | 1 | 1 | 12 134 |
| 424 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 43 | 1 | 1 | 6 396 |
| 425 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 43 А | 1 | 1 | 7 232 |
| 426 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 43 Б | 1 | 1 | 6 580 |
| 427 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 45 | 1 | 1 | 19 915 |
| 428 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 47 | 1 | 1 | 7 342 |
| 429 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 47 А | 1 | 1 | 7 187 |
| 430 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 47 Б | 1 | 1 | 7 858 |
| 431 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 47 В | 1 | 1 | 9 187 |
| 432 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 49 А | 1 | 1 | 9 073 |
| 433 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 49 Д | 1 | 1 | 8 767 |
| 434 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 51 В | 1 | 1 | 4 415 |
| 435 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 61 | 1 | 1 | 12 742 |
| 436 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 61 А | 2 | 1 | 13 666 |
| ул. 40 лет Победы, 61 Б |
| 437 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 61 В | 2 | 1 | 28 580 |
| ул. 40 лет Победы, 63 |
| 438 | 14 А | ул. 40 лет Победы, 63 А | 1 | 1 | 4 664 |
| 439 | 15 | б-р Космонавтов, 1 | 1 | 1 | 4 637 |
| 440 | 15 | б-р Космонавтов, 2 | 1 | 1 | 3 194 |
| 441 | 15 | б-р Космонавтов, 3 | 1 | 1 | 16 354 |
| 442 | 15 | б-р Космонавтов, 3 Б | 1 | 1 | 11 024 |
| 443 | 15 | б-р Космонавтов, 4 | 1 | 1 | 3 517 |
| 444 | 15 | б-р Космонавтов, 5 | 1 | 1 | 5 101 |
| 445 | 15 | б-р Космонавтов, 7 | 1 | 1 | 5 430 |
| 446 | 15 | б-р Космонавтов, 8 | 1 | 1 | 20 587 |
| 447 | 15 | б-р Космонавтов, 9 | 3 | 1 | 20 477 |
| б-р Космонавтов, 11 |
| б-р Космонавтов, 13 |
| 448 | 15 | б-р Космонавтов, 12 | 1 | 1 | 9 529 |
| 449 | 15 | б-р Космонавтов, 15 | 1 | 1 | 21 285 |
| 450 | 15 | б-р Космонавтов, 16 | 1 | 1 | 4 557 |
| 451 | 15 | б-р Космонавтов, 19 | 3 | 1 | 21 831 |
| б-р Космонавтов, 21 |
| ул. Дзержинского, 42 |
| 452 | 15 | б-р Космонавтов, 24 | 1 | 1 | 20 701 |
| 453 | 15 | б-р Космонавтов, 26 | 1 | 1 | 4 595 |
| 454 | 15 | б-р Космонавтов, 28 | 1 | 1 | 10 320 |
| 455 | 15 | б-р Космонавтов, 32 | 1 | 1 | 4 244 |
| 456 | 15 | ул. 70 лет Октября, 49 | 1 | 1 | 3 787 |
| 457 | 15 | ул. 70 лет Октября, 51 | 1 | 1 | 9 034 |
| 458 | 15 | ул. 70 лет Октября, 55 | 1 | 1 | 14 150 |
| 459 | 15 | ул. 70 лет Октября, 59 | 1 | 1 | 5 700 |
| 460 | 15 | ул. 70 лет Октября, 61 | 1 | 1 | 4 592 |
| 461 | 15 | ул. Автостроителей, 22 | 3 | 1 | 11 172 |
| ул. Автостроителей, 24 |
| ул. Автостроителей, 28 |
| 462 | 15 | ул. Автостроителей, 34 | 2 | 1 | 16 481 |
| б-р Космонавтов, 9А |
| 463 | 15 | ул. Автостроителей, 32 | 1 | 1 | 7 206 |
| 464 | 15 | ул. Автостроителей, 36 | 1 | 1 | 7 296 |
| 465 | 15 | ул. Автостроителей, 38 | 1 | 1 | 10 080 |
| 466 | 15 | ул. Автостроителей, 42 | 3 | 1 | 8 615 |
| ул. Автостроителей, 44 |
| ул. Автостроителей, 48 |
| 467 | 15 | ул. Автостроителей, 50 | 2 | 1 | 10 437 |
| ул. Автостроителей, 52 |
| 468 | 15 | ул. Автостроителей, 50 Б | 1 | 1 | 7 063 |
| 469 | 15 | ул. Автостроителей, 54 | 1 | 1 | 7 643 |
| 470 | 15 | ул. Автостроителей, 56 | 1 | 1 | 10 855 |
| 471 | 15 | ул. Автостроителей, 60 | 3 | 1 | 9 164 |
| ул. Автостроителей, 62 |
| ул. Автостроителей, 64 |
| 472 | 15 | ул. Ворошилова, 1 | 1 | 1 | 12 876 |
| 473 | 15 | ул. Ворошилова, 5 | 1 | 1 | 14 778 |
| 474 | 15 | ул. Ворошилова, 11 | 1 | 1 | 17 120 |
| 475 | 15 | ул. Ворошилова, 15 | 1 | 1 | 6 135 |
| 476 | 15 | ул. Ворошилова, 19 | 1 | 1 | 15 851 |
| 477 | 15 | ул. Дзержинского, 38 | 1 | 1 | 17 930 |
| 478 | 15 | ул. Дзержинского, 44 | 1 | 1 | 19 758 |
| 479 | 16 | б-р Цветной, 1 | 1 | 1 | 5 620 |
| 480 | 16 | б-р Цветной, 4 | 1 | 1 | 6 241 |
| 481 | 16 | б-р Цветной, 5 | 1 | 1 | 6 724 |
| 482 | 16 | б-р Цветной, 7 | 1 | 1 | 3 342 |
| 483 | 16 | б-р Цветной, 8 | 2 | 1 | 10 148 |
| б-р Цветной, 14 |
| 484 | 16 | б-р Цветной, 9 | 1 | 1 | 4 302 |
| 485 | 16 | б-р Цветной, 10 | 2 | 1 | 12 352 |
| б-р Цветной, 12 |
| 486 | 16 | б-р Цветной, 11 | 1 | 1 | 8 769 |
| 487 | 16 | б-р Цветной, 12 А | 2 | 1 | 8 537 |
| б-р Цветной, 16 А |
| 488 | 16 | б-р Цветной, 19 | 1 | 1 | 3 910 |
| 489 | 16 | б-р Цветной, 20 | 1 | 1 | 3 531 |
| 490 | 16 | б-р Цветной, 21 | 1 | 1 | 4 290 |
| 491 | 16 | б-р Цветной, 22 | 1 | 1 | 3 623 |
| 492 | 16 | б-р Цветной, 23 | 1 | 1 | 3 978 |
| 493 | 16 | б-р Цветной, 25 | 1 | 1 | 5 821 |
| 494 | 16 | б-р Цветной, 26 | 1 | 1 | 5 039 |
| 495 | 16 | б-р Цветной, 27 | 1 | 1 | 4 876 |
| 496 | 16 | б-р Цветной, 29 | 1 | 1 | 4 511 |
| 497 | 16 | б-р Цветной, 31 | 1 | 1 | 9 361 |
| 498 | 16 | б-р Цветной, 33 | 1 | 1 | 6 777 |
| 499 | 16 | ул. 70 лет Октября, 33 | 2 | 1 | 13 662 |
| б-р Цветной, 3 |
| 500 | 16 | ул. 70 лет Октября, 33 А | 1 | 1 | 1 771 |
| 501 | 16 | ул. 70 лет Октября, 35 | 2 | 1 | 11 925 |
| б-р Цветной, 2 |
| 502 | 16 | ул. 70 лет Октября, 37 | 1 | 1 | 3 803 |
| 503 | 16 | ул. 70 лет Октября, 39 | 2 | 1 | 12 579 |
| ул. 70 лет Октября, 41 |
| 504 | 16 | ул. 70 лет Октября, 43 | 1 | 1 | 1 613 |
| 505 | 16 | ул. 70 лет Октября, 47 | 1 | 1 | 3 801 |
| 506 | 16 | ул. Автостроителей, 11 А | 1 | 1 | 7 391 |
| 507 | 16 | ул. Автостроителей, 13 | 1 | 1 | 4 376 |
| 508 | 16 | ул. Автостроителей, 15 | 2 | 1 | 31 246 |
| ул. 70 лет Октября, 45 |
| 509 | 16 | ул. Автостроителей, 17 | 1 | 1 | 5 994 |
| 510 | 16 | ул. Автостроителей, 21 | 1 | 1 | 10 396 |
| 511 | 16 | ул. Автостроителей, 23 | 1 | 1 | 4 787 |
| 512 | 16 | ул. Автостроителей, 25 | 1 | 1 | 16 234 |
| 513 | 16 | ул. Автостроителей, 27 | 1 | 1 | 5 752 |
| 514 | 16 | ул. Автостроителей, 33 | 1 | 1 | 4 547 |
| 515 | 16 | ул. Дзержинского, 10 | 3 | 1 | 18 905 |
| ул. Дзержинского, 12 |
| ул. Дзержинского, 14 |
| 516 | 16 | ул. Дзержинского, 18 | 2 | 1 | 13 307 |
| ул. Дзержинского, 22 |
| 517 | 16 | ул. Дзержинского, 18 А | 1 | 1 | 1 931 |
| 518 | 16 | ул. Дзержинского, 24 | 1 | 1 | 8 914 |
| 519 | 16 | ул. Дзержинского, 26 | 3 | 1 | 11 325 |
| б-р Цветной, 35 |
| б-р Цветной, 37 |
| 520 | 16 | ул. Дзержинского, 32 | 3 | 1 | 14 603 |
| б-р Цветной, 26 А |
| б-р Цветной, 28 |
| 521 | 16 | ул. Дзержинского, 34 | 2 | 1 | 26 080 |
| ул. Автостроителей, 31 |
| 522 | 16 | ул. Тополиная, 28 | 4 | 1 | 23 558 |
| ул. Тополиная, 30 |
| ул. Тополиная, 32 |
| ул. Тополиная, 34 |
| 523 | 16 | ул. Тополиная, 36 | 2 | 1 | 17 472 |
| ул. Тополиная, 38 |
| 524 | 16 | ул. Тополиная, 40 | 2 | 1 | 12 305 |
| ул. Тополиная, 42 |
| 525 | 16 | ул. Тополиная, 46 | 1 | 1 | 19 603 |
| 526 | 16 | ул. Тополиная, 48 | 3 | 1 | 19 916 |
| ул. Тополиная, 50 |
| ул. Тополиная, 56 |
| 527 | 16 | ул. Тополиная, 52 | 2 | 1 | 20 765 |
| ул. Тополиная, 54 |
| 528 | 16 | ул. Тополиная, 56 А | 1 | 1 | 2 817 |
| 529 | 17 | ул. 40 лет Победы, 30 | 1 | 1 | 5 564 |
| 530 | 17 | ул. 40 лет Победы, 36 | 1 | 1 | 4 993 |
| 531 | 17 | ул. 40 лет Победы, 40 | 1 | 1 | 6 346 |
| 532 | 17 | ул. 40 лет Победы, 48 | 1 | 1 | 17 164 |
| 533 | 17 | ул. 40 лет Победы, 52 | 1 | 1 | 4 540 |
| 534 | 17 | ул. 40 лет Победы, 54 | 1 | 1 | 7 073 |
| 535 | 17 | ул. 40 лет Победы, 56 | 1 | 1 | 4 998 |
| 536 | 17 | ул. 40 лет Победы, 58 | 1 | 1 | 7 796 |
| 537 | 17 | ул. 70 лет Октября, 5 | 1 | 1 | 19 327 |
| 538 | 17 | ул. 70 лет Октября, 9 | 1 | 1 | 11 172 |
| 539 | 17 | ул. 70 лет Октября, 11 | 1 | 1 | 8 737 |
| 540 | 17 | ул. 70 лет Октября, 13 | 1 | 1 | 14 102 |
| 541 | 17 | ул. 70 лет Октября, 15 | 1 | 1 | 7 241 |
| 542 | 17 | ул. 70 лет Октября, 17 | 1 | 1 | 4 636 |
| 543 | 17 | ул. 70 лет Октября, 21 | 1 | 1 | 17 287 |
| 544 | 17 | ул. 70 лет Октября, 23 | 1 | 1 | 4 804 |
| 545 | 17 | ул. 70 лет Октября, 25 | 1 | 1 | 10 332 |
| 546 | 17 | ул. 70 лет Октября, 29 | 1 | 1 | 4 076 |
| 547 | 17 | ул. 70 лет Октября, 31 | 1 | 1 | 2 450 |
| 548 | 17 | ул. Тополиная, 25 | 1 | 1 | 2 259 |
| 549 | 17 | ул. Тополиная, 27 | 1 | 1 | 14 404 |
| 550 | 17 | ул. Тополиная, 29 | 1 | 1 | 9 225 |
| 551 | 17 | ул. Тополиная, 31 | 1 | 1 | 9 148 |
| 552 | 17 | ул. Тополиная, 33 | 1 | 1 | 9 565 |
| 553 | 17 | ул. Тополиная, 39 | 1 | 1 | 9 286 |
| 554 | 17 | ул. Тополиная, 41 | 1 | 1 | 8 706 |
| 555 | 17 | ул. Тополиная, 43 | 1 | 1 | 6 035 |
| 556 | 17 | ул. Тополиная, 47 | 1 | 1 | 8 609 |
| 557 | 17 | ул. Тополиная, 49 | 1 | 1 | 8 878 |
| 558 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 3 | 1 | 1 | 1 555 |
| 559 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 5 А | 1 | 1 | 9 218 |
| 560 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 7 | 1 | 1 | 5 536 |
| 561 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 11 А | 1 | 1 | 5 213 |
| 562 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 11 Б | 1 | 1 | 8 111 |
| 563 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 13 Б | 1 | 1 | 7 921 |
| 564 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 15 | 2 | 1 | 27 728 |
| ул. 40 лет Победы, 15 Д |
| 565 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 15 Б | 1 | 1 | 3 761 |
| 566 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 15 В | 1 | 1 | 3 744 |
| 567 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 15 Г | 1 | 1 | 4 215 |
| 568 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 15 Е | 1 | 1 | 3 518 |
| 569 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 17 | 1 | 1 | 12 766 |
| 570 | 17 А | ул. 40 лет Победы, 17 А | 1 | 1 | 7 705 |
| 571 | 18 | ул. Автостроителей, 4 | 1 | 1 | 6 827 |
| 572 | 18 | ул. Автостроителей, 6 | 1 | 1 | 5 815 |
| 573 | 18 | ул. Автостроителей, 12 | 1 | 1 | 6 590 |
| 574 | 18 | ул. Автостроителей, 16 | 1 | 1 | 9 489 |
| 575 | 18 | ул. 70 лет Октября, 72 | 1 | 1 | 6 320 |
| 576 | 18 | ул. 70 лет Октября, 74 | 1 | 1 | 4 533 |
| 577 | 18 | ул. 70 лет Октября, 78 | 1 | 1 | 8 533 |
| 578 | 18 | ул. 70 лет Октября, 82 | 1 | 1 | 3 410 |
| 579 | 18 | ул. 70 лет Октября, 84 | 2 | 1 | 15 275 |
| ул. 70 лет Октября, 86 |
| 580 | 18 | ул. 70 лет Октября, 88 | 1 | 1 | 12 177 |
| 581 | 18 | ул. Офицерская, 2 | 1 | 1 | 4 436 |
| 582 | 18 | ул. Офицерская, 2 А | 4 | 1 | 18 907 |
| ул. Офицерская, 2 Б |
| ул. Офицерская, 2 В |
| ул. Офицерская, 2 Г |
| 583 | 18 | ул. Офицерская, 3 | 2 | 1 | 7 324 |
| ул. Офицерская, 5 |
| 584 | 18 | ул. Офицерская, 4 | 1 | 1 | 3 119 |
| 585 | 18 | ул. Офицерская, 4 А | 4 | 1 | 16 157 |
| ул. Офицерская, 4 Б |
| ул. Офицерская, 4 В |
| ул. Офицерская, 4 Г |
| 586 | 18 | ул. Офицерская, 6 | 1 | 1 | 3 019 |
| 587 | 18 | ул. Офицерская, 6 А | 4 | 1 | 16 416 |
| ул. Офицерская, 6 Б |
| ул. Офицерская, 6 В |
| ул. Офицерская, 6 Г |
| 588 | 18 | ул. Офицерская, 7 | 2 | 1 | 11 334 |
| ул. Офицерская, 9 |
| 589 | 18 | ул. Офицерская, 8 | 1 | 1 | 3 064 |
| 590 | 18 | ул. Офицерская, 17 | 1 | 1 | 13 174 |
| 591 | 18 | ул. Офицерская, 19 | 1 | 1 | 8 669 |
| 592 | 18 | ул. Офицерская, 23 | 1 | 1 | 7 743 |
| 593 | 18 | Южное шоссе, 77 | 1 | 1 | 14 298 |
| 594 | 18 | Южное шоссе, 83 | 1 | 1 | 11 400 |
| 595 | 18 | Южное шоссе, 89 | 1 | 1 | 15 211 |
| 596 | 19 | б-р Татищева, 1 | 3 | 1 | 30 034 |
| б-р Татищева, 3 |
| б-р Татищева, 5 |
| 597 | 19 | б-р Татищева, 2 | 2 | 1 | 23 543 |
| б-р Татищева, 6 |
| 598 | 19 | б-р Татищева, 7 | 1 | 1 | 7 211 |
| 599 | 19 | б-р Татищева, 9 | 1 | 1 | 5 989 |
| 600 | 19 | б-р Татищева, 10 | 1 | 1 | 3 674 |
| 601 | 19 | б-р Татищева, 11 | 1 | 1 | 11 084 |
| 602 | 19 | б-р Татищева, 13 | 1 | 1 | 9 380 |
| 603 | 19 | б-р Татищева, 14 | 2 | 1 | 18 713 |
| б-р Татищева, 16 |
| 604 | 19 | б-р Татищева, 15 | 1 | 1 | 8 715 |
| 605 | 19 | б-р Татищева, 17 | 1 | 1 | 6 239 |
| 606 | 19 | б-р Татищева, 20 | 1 | 1 | 7 592 |
| 607 | 19 | б-р Татищева, 21 | 1 | 1 | 7 704 |
| 608 | 19 | б-р Татищева, 22 | 1 | 1 | 3 601 |
| 609 | 19 | б-р Татищева, 23 | 1 | 1 | 2 679 |
| 610 | 19 | б-р Татищева, 25 | 1 | 1 | 712 |
| 611 | 19 | ул. 70 лет Октября, 36 | 1 | 1 | 9 539 |
| 612 | 19 | ул. 70 лет Октября, 40 | 1 | 1 | 4 969 |
| 613 | 19 | ул. 70 лет Октября, 42 | 1 | 1 | 7 148 |
| 614 | 19 | ул. 70 лет Октября, 46 | 1 | 1 | 9 818 |
| 615 | 19 | ул. 70 лет Октября, 48 | 1 | 1 | 10 843 |
| 616 | 19 | ул. 70 лет Октября, 48 А | 1 | 1 | 1 348 |
| 617 | 19 | ул. 70 лет Октября, 50 | 1 | 1 | 4 366 |
| 618 | 19 | ул. 70 лет Октября, 52 | 1 | 1 | 4 507 |
| 619 | 19 | ул. 70 лет Октября, 54 | 1 | 1 | 2 822 |
| 620 | 19 | ул. 70 лет Октября, 54 А | 1 | 1 | 3 263 |
| 621 | 19 | ул. 70 лет Октября, 58 | 1 | 1 | 7 730 |
| 622 | 19 | ул. 70 лет Октября, 58 А | 1 | 1 | 903 |
| 623 | 19 | ул. 70 лет Октября, 60 | 1 | 1 | 8 525 |
| 624 | 19 | ул. 70 лет Октября, 64 | 1 | 1 | 10 599 |
| 625 | 19 | ул. 70 лет Октября, 68 | 1 | 1 | 10 383 |
| 626 | 19 | ул. Автостроителей, 1 | 1 | 1 | 5 318 |
| 627 | 19 | ул. Автостроителей, 3 | 1 | 1 | 5 841 |
| 628 | 19 | ул. Автостроителей, 5 | 1 | 1 | 4 824 |
| 629 | 19 | ул. Автостроителей, 7 | 1 | 1 | 4 233 |
| 630 | 19 | ул. Автостроителей, 9 | 1 | 1 | 6 532 |
| 631 | 19 | ул. Автостроителей, 11 | 1 | 1 | 6 841 |
| 632 | 19 | ул. Тополиная, 2 | 1 | 1 | 7 815 |
| 633 | 19 | ул. Тополиная, 4 | 1 | 1 | 6 077 |
| 634 | 19 | ул. Тополиная, 6 | 1 | 1 | 1 257 |
| 635 | 19 | ул. Тополиная, 8 | 1 | 1 | 6 909 |
| 636 | 19 | ул. Тополиная, 10 | 1 | 1 | 10 526 |
| 637 | 19 | ул. Тополиная, 14 | 1 | 1 | 2 490 |
| 638 | 19 | ул. Тополиная, 16 | 1 | 1 | 2 925 |
| 639 | 19 | ул. Тополиная, 22 | 1 | 1 | 11 646 |
| 640 | 19 | Южное шоссе, 49 | 2 | 1 | 11 364 |
| Южное шоссе, 51 |
| 641 | 19 | Южное шоссе, 63 | 2 | 1 | 15 955 |
| Южное шоссе, 67 |
| 642 | 20 | б-р Рябиновый, 1 | 1 | 1 | 3 768 |
| 643 | 20 | б-р Рябиновый, 2 | 1 | 1 | 3 874 |
| 644 | 20 | б-р Рябиновый, 2 А | 1 | 1 | 10 857 |
| 645 | 20 | б-р Рябиновый, 4 | 1 | 1 | 4 355 |
| 646 | 20 | б-р Рябиновый, 5 | 1 | 1 | 3 394 |
| 647 | 20 | б-р Рябиновый, 6 | 1 | 1 | 11 370 |
| 648 | 20 | б-р Рябиновый, 7 | 1 | 1 | 6 274 |
| 649 | 20 | б-р Рябиновый, 8 | 1 | 1 | 11 220 |
| 650 | 20 | б-р Рябиновый, 15 | 1 | 1 | 14 269 |
| 651 | 20 | ул. 70 лет Октября, 6 | 2 | 1 | 21 275 |
| ул. 70 лет Октября, 8 |
| 652 | 20 | ул. 70 лет Октября, 12 | 1 | 1 | 14 269 |
| 653 | 20 | ул. 70 лет Октября, 16 | 3 | 1 | 24 764 |
| ул. 70 лет Октября, 18 |
| ул. 70 лет Октября, 20 |
| 654 | 20 | ул. 70 лет Октября, 22 | 1 | 1 | 11 215 |
| 655 | 20 | ул. 70 лет Октября, 22 А | 1 | 1 | 3 676 |
| 656 | 20 | ул. 70 лет Октября, 24 | 2 | 1 | 12 099 |
| ул. 70 лет Октября, 26 |
| 657 | 20 | ул. Льва Яшина, 8 | 2 | 1 | 18 190 |
| ул. Льва Яшина, 10 |
| 658 | 20 | ул. Льва Яшина, 12 | 1 | 1 | 4 495 |
| 659 | 20 | ул. Льва Яшина, 16 | 1 | 1 | 10 500 |
| 660 | 20 | ул. Тополиная, 7 | 1 | 1 | 4 529 |
| 661 | 20 | ул. Тополиная, 9 | 1 | 1 | 5 709 |
| 662 | 20 | ул. Тополиная, 9 А | 1 | 1 | 6 426 |
| 663 | 20 | ул. Тополиная, 15 | 1 | 1 | 5 582 |
| 664 | 20 | ул. Тополиная, 17 | 1 | 1 | 7 197 |
| 665 | 20 | ул. Тополиная, 23 | 2 | 1 | 19 258 |
| ул. 70 лет Октября, 34 |
| 666 | 20 | Южное шоссе, 27 | 3 | 1 | 25 670 |
| Южное шоссе, 27 А |
| Южное шоссе, 29 |
| 667 | 20 | Южное шоссе, 33 | 1 | 1 | 6 435 |
| 668 | 20 | Южное шоссе, 35 | 1 | 1 | 11 492 |
| 669 | 20 | Южное шоссе, 37 | 2 | 1 | 20 707 |
| Южное шоссе, 39 |
| 670 | 20 | Южное шоссе, 35 Б | 1 | 1 | 391 |
| 671 | 20 | Южное шоссе, 43 | 1 | 1 | 5 062 |
| 672 | 20 | Южное шоссе, 45 | 2 | 1 | 22 482 |
| ул. Тополиная, 3 |
| 673 | 21 | ул. 40 лет Победы, 2 | 1 | 1 | 19 980 |
| 674 | 21 | ул. 40 лет Победы, 18 | 1 | 1 | 10 742 |
| 675 | 21 | ул. 40 лет Победы, 24 | 1 | 1 | 13 250 |
| 676 | 21 | ул. 40 лет Победы, 24 А | 1 | 1 | 2 019 |
| 677 | 21 | ул. 40 лет Победы, 24 Б | 1 | 1 | 2 017 |
| 678 | 21 | ул. Льва Яшина, 3 | 1 | 1 | 1 657 |
| 679 | 21 | ул. Льва Яшина, 7 А | 1 | 1 | 877 |
| 680 | 21 | Южное шоссе, 15 | 1 | 1 | 8 484 |
| 681 | 31 | ул. Революционная, 3 | 1 | 1 | 71 913 |
| 682 | 31 | ул. Революционная, 3 А | 1 | 1 | 10 380 |
| 683 | 31 | ул. Революционная, 7 | 1 | 1 | 72 467 |
| 684 | 31 | ул. Революционная, 7 Б | 1 | 1 | 10 157 |
| 685 | 31 | ул. Юбилейная, 2 | 1 | 1 | 20 062 |
| 686 | 31 | ул. Юбилейная, 4 | 1 | 1 | 19 387 |
| 687 | 32 | ул. Революционная, 11 | 1 | 1 | 49 403 |
| 688 | 32 | ул. Революционная, 11 Б | 1 | 1 | 9 598 |
| 689 | 32 | ул. Революционная, 13 А | 1 | 1 | 11 513 |
| 690 | 6 А | б-р Приморский, 57 | 1 | 1 | 23 289 |
| 691 | 6 А | пр-д Оптимистов, 7 | 1 | 1 | 10 376 |
| 692 | 6 А | пр-т Московский, 62 | 1 | 1 | 31 434 |
| 693 | 6 А | ул. Революционная, 47 | 1 | 1 | 3 884 |
| 694 | 6 А | ул. Революционная, 49 | 1 | 1 | 6 516 |
| 695 | 6 А | ул. Спортивная, 17 А | 1 | 1 | 16 035 |
| 696 | 6 А | ул. Спортивная, 33 | 1 | 1 | 20 764 |
| 697 | воен. уч. | ул. Ворошилова, 2 | 2 | 1 | 5 064 |
| ул. Ворошилова, 2 В |
| Итого по району: | | | 846 | 697 | 7 790 713 |

Таблица N 2

Перечень

дворовых территорий Центрального района г.о. Тольятти,

нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дворовые территории | Кол-во домов | Кол-во дворов | Площадь дворовой территории, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | б-р 50 лет Октября, 1 | 2 | 1 | 5 852 |
| б-р 50 лет Октября, 3 |
| 2 | б-р 50 лет Октября, 2 | 2 | 1 | 1 386 |
| Автозаводское шоссе, 30 |
| 3 | б-р 50 лет Октября, 4 | 1 | 1 | 2 868 |
| 4 | б-р 50 лет Октября, 5 | 1 | 1 | 3 160 |
| 5 | б-р 50 лет Октября, 6 | 1 | 1 | 2 921 |
| 6 | б-р 50 лет Октября, 7 | 2 | 1 | 4 064 |
| б-р 50 лет Октября, 19 |
| 7 | б-р 50 лет Октября, 8 | 1 | 1 | 2 696 |
| 8 | б-р 50 лет Октября, 9 | 2 | 1 | 5 554 |
| б-р 50 лет Октября, 13 |
| 9 | б-р 50 лет Октября, 10 | 1 | 1 | 5 955 |
| 10 | б-р 50 лет Октября, 10 А | 1 | 1 | 2 611 |
| 11 | б-р 50 лет Октября, 11 | 2 | 1 | 9 871 |
| б-р 50 лет Октября, 15 |
| 12 | б-р 50 лет Октября, 24 | 2 | 1 | 4 197 |
| б-р 50 лет Октября, 24 А |
| 13 | б-р 50 лет Октября, 25 | 2 | 1 | 4 105 |
| б-р 50 лет Октября, 27 |
| 14 | б-р 50 лет Октября, 26 | 1 | 1 | 3 715 |
| 15 | б-р 50 лет Октября, 28 | 1 | 1 | 3 495 |
| 16 | б-р 50 лет Октября, 30 | 1 | 1 | 2 418 |
| 17 | б-р 50 лет Октября, 32 | 1 | 1 | 2 654 |
| 18 | б-р 50 лет Октября, 34 | 1 | 1 | 2 729 |
| 19 | б-р 50 лет Октября, 36 | 1 | 1 | 3 956 |
| 20 | б-р 50 лет Октября, 38 | 1 | 1 | 3 508 |
| 21 | б-р 50 лет Октября, 42 | 1 | 1 | 3 665 |
| 22 | б-р 50 лет Октября, 44 | 1 | 1 | 4 804 |
| 23 | б-р 50 лет Октября, 53 | 2 | 1 | 5 881 |
| б-р 50 лет Октября, 53 А |
| 24 | б-р 50 лет Октября, 55 | 2 | 1 | 5 072 |
| б-р 50 лет Октября, 57 |
| 25 | б-р 50 лет Октября, 59 | 1 | 1 | 3 330 |
| 26 | б-р 50 лет Октября, 63 | 1 | 1 | 3 815 |
| 27 | б-р 50 лет Октября, 65 | 3 | 1 | 8 175 |
| б-р 50 лет Октября, 65 А |
| ул. Октябрьская, 1 |
| 28 | б-р 50 лет Октября, 67 | 2 | 1 | 5 789 |
| б-р 50 лет Октября, 69 |
| 29 | б-р 50 лет Октября, 71 | 1 | 1 | 2 918 |
| 30 | б-р 50 лет Октября, 73 | 1 | 1 | 2 570 |
| 31 | б-р 50 лет Октября, 73А | 1 | 1 | 2 570 |
| 32 | б-р Ленина, 3 | 1 | 1 | 6 054 |
| 33 | б-р Ленина, 7А | 1 | 1 | 6 040 |
| 34 | б-р Ленина, 9 | 2 | 1 | 9 550 |
| б-р Ленина, 11 |
| 35 | б-р Ленина, 10 | 2 | 1 | 13 842 |
| б-р Ленина, 12 |
| 36 | б-р Ленина, 13 | 2 | 1 | 15 794 |
| ул. Баныкина, 20 |
| 37 | б-р Ленина, 14 | 3 | 1 | 12 705 |
| б-р Ленина, 14А |
| б-р Ленина, 16 |
| 38 | б-р Ленина, 15А | 1 | 1 | 5 680 |
| 39 | б-р Ленина, 18 | 2 | 1 | 15 234 |
| б-р Ленина, 22 |
| 40 | б-р Ленина, 19 | 1 | 1 | 6 254 |
| 41 | б-р Ленина, 20 | 1 | 1 | 6 566 |
| 42 | б-р Ленина, 21 | 2 | 1 | 11 688 |
| б-р Ленина, 23 |
| 43 | б-р Молодежный, 2 | 2 | 1 | 3 942 |
| б-р Молодежный, 4 |
| 44 | б-р Молодежный, 3 | 2 | 1 | 6 387 |
| б-р Молодежный, 5 |
| 45 | б-р Молодежный, 8 | 4 | 1 | 9 655 |
| б-р Молодежный, 10 |
| б-р Молодежный, 12 |
| б-р Молодежный, 14 |
| 46 | б-р Молодежный, 9 | 2 | 1 | 5 909 |
| б-р Молодежный, 11 |
| 47 | б-р Молодежный, 13 | 1 | 1 | 1 098 |
| 48 | б-р Молодежный, 15 | 4 | 1 | 9 968 |
| ул. Ленина, 101 |
| ул. Ленина, 103 |
| ул. Ленина, 105 |
| 49 | б-р Молодежный, 16 | 5 | 1 | 6 846 |
| б-р Молодежный, 18 |
| б-р Молодежный, 20 |
| ул. Ленина, 97 |
| ул. Ленина, 99 |
| 50 | б-р Молодежный, 19 | 2 | 1 | 4 661 |
| б-р Молодежный, 21 |
| 51 | б-р Молодежный, 24 | 2 | 1 | 6 821 |
| б-р Молодежный, 26 |
| 52 | б-р Молодежный, 25 | 1 | 1 | 2 968 |
| 53 | б-р Молодежный, 29 | 2 | 1 | 5 872 |
| б-р Молодежный, 31 |
| 54 | б-р Молодежный, 30 | 3 | 1 | 9 879 |
| б-р Молодежный, 32 |
| б-р Молодежный, 34 |
| 55 | б-р Молодежный, 33 | 1 | 1 | 2 890 |
| 56 | б-р Молодежный, 35 | 2 | 1 | 5 018 |
| б-р Молодежный, 37 |
| 57 | б-р Молодежный, 36 | 2 | 1 | 6 143 |
| ул. Победы, 37 А |
| 58 | б-р Молодежный, 38 | 2 | 1 | 5 640 |
| ул. Победы, 37 |
| 59 | пл. Центральная, 6 | 4 | 1 | 9 921 |
| пл. Центральная, 8 |
| ул. Карла Маркса, 84 |
| ул. Карла Маркса, 86 |
| 60 | пр-д Суворова, 41а | 1 | 1 | 1 122 |
| 61 | ул. Александра Кудашева, 100 | 1 | 1 | 4 125 |
| 62 | ул. Александра Кудашева, 106 | 1 | 1 | 7 736 |
| 63 | ул. Александра Кудашева, 110 | 1 | 1 | 7 709 |
| 64 | ул. Александра Кудашева, 116 | 1 | 1 | 9 208 |
| 65 | ул. Александра Кудашева, 118 | 1 | 1 | 7 070 |
| 66 | ул. Александра Кудашева, 120 | 1 | 1 | 5 203 |
| 67 | ул. Баныкина, 2 | 2 | 1 | 13 469 |
| ул. Ушакова, 62 |
| 68 | ул. Баныкина, 14 | 1 | 1 | 5 519 |
| 69 | ул. Баныкина, 16 А | 3 | 1 | 16 498 |
| ул. Баныкина, 16 Б |
| ул. Баныкина, 16 В |
| 70 | ул. Баныкина, 16 Г | 1 | 1 | 3 414 |
| 71 | ул. Баныкина, 21 | 1 | 1 | 9 232 |
| 72 | ул. Баныкина, 24 | 3 | 1 | 26 195 |
| ул. Баныкина, 26 |
| ул. Баныкина, 28 |
| 73 | ул. Баныкина, 32 | 1 | 1 | 5 451 |
| 74 | ул. Баныкина, 36 | 1 | 1 | 4 511 |
| 75 | ул. Баныкина, 40 | 1 | 1 | 11 341 |
| 76 | ул. Баныкина, 42 | 1 | 1 | 5 573 |
| 77 | ул. Баныкина, 46 | 1 | 1 | 4 655 |
| 78 | ул. Баныкина, 52 | 2 | 1 | 9 052 |
| ул. Карбышева, 25 |
| 79 | ул. Баныкина, 56 | 1 | 1 | 12 254 |
| 80 | ул. Баныкина, 58 | 1 | 1 | 3 499 |
| 81 | ул. Баныкина, 62 | 1 | 1 | 12 808 |
| 82 | ул. Баныкина, 68 | 1 | 1 | 3 982 |
| 83 | ул. Баныкина, 70 | 1 | 1 | 13 552 |
| 84 | ул. Белорусская, 2 | 2 | 1 | 3 648 |
| ул. Белорусская, 4 |
| 85 | ул. Белорусская, 3 | 2 | 1 | 6 304 |
| ул. Белорусская, 13 |
| 86 | ул. Белорусская, 6 | 1 | 1 | 2 520 |
| 87 | ул. Белорусская, 10 | 2 | 1 | 3 391 |
| ул. Белорусская, 12 |
| 88 | ул. Белорусская, 23 | 3 | 1 | 9 027 |
| ул. Белорусская, 25 |
| ул. Белорусская, 27 |
| 89 | ул. Гагарина, 2 | 4 | 1 | 5 988 |
| ул. Карла Маркса, 72 |
| ул. Карла Маркса, 74 |
| ул. Карла Маркса, 76 |
| 90 | ул. Гидростроевская, 7 | 2 | 1 | 2 473 |
| ул. Гидростроевская, 9 |
| 91 | ул. Гидростроевская, 12 | 1 | 1 | 1 599 |
| 92 | ул. Гидростроевская, 13 | 3 | 1 | 5 700 |
| ул. Ленинградская, 7 |
| ул. Ленинградская, 9 |
| 93 | ул. Гидростроевская, 14 | 2 | 1 | 3 187 |
| ул. Гидростроевская, 16 |
| 94 | ул. Гидростроевская, 20 | 3 | 1 | 24 018 |
| ул. Гидростроевская, 24 |
| ул. Белорусская, 7 |
| 95 | ул. Голосова, 20 | 2 | 1 | 6 571 |
| ул. Голосова, 24 |
| 96 | ул. Голосова, 26 | 4 | 1 | 15 347 |
| ул. Голосова, 28 |
| ул. Голосова, 30 |
| ул. Голосова, 32 |
| 97 | ул. Голосова, 40 | 2 | 1 | 18 465 |
| ул. Голосова, 44 |
| 98 | ул. Голосова, 57 | 4 | 1 | 13 677 |
| ул. Голосова, 67 |
| ул. Голосова, 69 |
| ул. Голосова, 71 |
| 99 | ул. Голосова, 59 | 4 | 1 | 14 369 |
| ул. Голосова, 61 |
| ул. Голосова, 63 |
| ул. Голосова, 65 |
| 100 | ул. Голосова, 73 | 1 | 1 | 4 468 |
| 101 | ул. Голосова, 75 | 1 | 1 | 3 124 |
| 102 | ул. Голосова, 77 | 2 | 1 | 6 167 |
| ул. Голосова, 89 |
| 103 | ул. Голосова, 79 | 4 | 1 | 12 797 |
| ул. Голосова, 81 |
| ул. Голосова, 85 |
| ул. Голосова, 87 |
| 104 | ул. Голосова, 95 | 2 | 1 | 10 856 |
| ул. Мира, 83 |
| 105 | ул. Голосова, 97 | 1 | 1 | 3 558 |
| 106 | ул. Голосова, 103 | 2 | 1 | 11 444 |
| ул. Баныкина, 30 |
| 107 | ул. Голосова, 105 | 2 | 1 | 9 975 |
| ул. Голосова, 107 |
| 108 | ул. Голосова, 113 | 1 | 1 | 3 684 |
| 109 | ул. Горького, 29А | 1 | 1 | 1 951 |
| 110 | ул. Горького, 31 | 1 | 1 | 1 458 |
| 111 | ул. Горького, 33 | 1 | 1 | 2 753 |
| 112 | ул. Горького, 34 А | 1 | 1 | 2 223 |
| 113 | ул. Горького, 35 | 1 | 1 | 2 613 |
| 114 | ул. Горького, 37 | 1 | 1 | 3 462 |
| 115 | ул. Горького, 40 | 3 | 1 | 8 623 |
| ул. Горького, 42 |
| ул. Горького, 44 |
| 116 | ул. Горького, 43 | 1 | 1 | 3 144 |
| 117 | ул. Горького, 45 | 1 | 1 | 2 840 |
| 118 | ул. Горького, 46 | 2 | 1 | 5 101 |
| ул. Горького, 48 |
| 119 | ул. Горького, 50 | 2 | 1 | 3 354 |
| ул. Горького, 54 |
| 120 | ул. Горького, 51 | 2 | 1 | 3 313 |
| ул. Горького, 53 |
| 121 | ул. Горького, 55 | 1 | 1 | 4 937 |
| 122 | ул. Горького, 57 | 1 | 1 | 6 313 |
| 123 | ул. Горького, 59 | 1 | 1 | 2 418 |
| 124 | ул. Горького, 66 | 2 | 1 | 4 205 |
| ул. Ленина, 90 |
| 125 | ул. Горького, 68 | 1 | 1 | 2 858 |
| 126 | ул. Горького, 70 | 3 | 1 | 4 632 |
| ул. Горького, 72 |
| ул. Горького, 74 |
| 127 | ул. Горького, 76 | 4 | 1 | 5 584 |
| ул. Горького, 82 |
| ул. Горького, 84 |
| ул. Кошеля, 81 |
| 128 | ул. Горького, 92 | 1 | 1 | 5 819 |
| 129 | ул. Жилина, 1 А | 2 | 1 | 7 808 |
| ул. Жилина, 5 А |
| 130 | ул. Жилина, 2 | 2 | 1 | 3 395 |
| ул. Жилина, 4 |
| 131 | ул. Жилина, 3 | 2 | 1 | 5 124 |
| ул. Жилина, 3 А |
| 132 | ул. Жилина, 6 | 1 | 1 | 2 877 |
| 133 | ул. Жилина, 7 | 1 | 1 | 1 648 |
| 134 | ул. Жилина, 8 | 2 | 1 | 4 515 |
| ул. Жилина, 10 |
| 135 | ул. Жилина, 12 | 3 | 1 | 5 569 |
| ул. Жилина, 14 |
| ул. Чуковского, 1 |
| 136 | ул. Жилина, 13А | 1 | 1 | 333 |
| 137 | ул. Жилина, 16 | 2 | 1 | 6 186 |
| ул. Жилина, 18 |
| 138 | ул. Жилина, 17 | 4 | 1 | 5 692 |
| ул. Мира, 70 |
| ул. Мира, 74 |
| ул. Мира, 76 |
| 139 | ул. Жилина, 21 | 2 | 1 | 2 969 |
| ул. Жилина, 23 |
| 140 | ул. Жилина, 25 | 4 | 1 | 12 195 |
| ул. Ленинградская, 52 |
| ул. Ленинградская, 56 |
| ул. Ленинградская, 58 |
| 141 | ул. Жилина, 28 | 3 | 1 | 3 333 |
| ул. Жилина, 30 |
| ул. Мира, 65 |
| 142 | ул. Жилина, 34 | 2 | 1 | 6 067 |
| ул. Ленинградская, 47 |
| 143 | ул. Жилина, 36 | 3 | 1 | 10 314 |
| ул. Жилина, 38 |
| ул. Жилина, 42 |
| 144 | ул. Жилина, 40 | 1 | 1 | 5 381 |
| 145 | ул. Жилина, 44 | 2 | 1 | 7 879 |
| ул. Жилина, 46 |
| 146 | ул. Жилина, 54 | 1 | 1 | 2 953 |
| 147 | ул. Жилина, 56 | 2 | 1 | 6 474 |
| ул. Жилина, 58 |
| 148 | ул. Жилина, 60 | 1 | 1 | 4 578 |
| 149 | ул. Калмыцкая, 44 | 3 | 1 | 11 904 |
| ул. Калмыцкая, 46 |
| ул. Калмыцкая, 48 |
| 150 | ул. Карбышева, 3 | 1 | 1 | 2 668 |
| 151 | ул. Карбышева, 4 | 2 | 1 | 6 103 |
| ул. Карбышева, 8 |
| 152 | ул. Карбышева, 5 | 1 | 1 | 2 522 |
| 153 | ул. Карбышева, 6 | 3 | 1 | 15 709 |
| ул. Мира, 152 |
| ул. Мира, 154 |
| 154 | ул. Карбышева, 7 | 1 | 1 | 2 569 |
| 155 | ул. Карбышева, 12 | 1 | 1 | 13 133 |
| 156 | ул. Карбышева, 16 | 1 | 1 | 5 857 |
| 157 | ул. Карбышева, 21 | 2 | 1 | 14 437 |
| ул. Баныкина, 50 |
| 158 | ул. Карбышева, 23 | 1 | 1 | 3 557 |
| 159 | ул. Карла Маркса, 16 | 1 | 1 | 1 404 |
| 160 | ул. Карла Маркса, 17 | 1 | 1 | 2 612 |
| 161 | ул. Карла Маркса, 18 | 1 | 1 | 3 828 |
| 162 | ул. Карла Маркса, 20 | 3 | 1 | 7 084 |
| ул. Горького, 36 |
| ул. Горького, 38 |
| 163 | ул. Карла Маркса, 23 | 1 | 1 | 3 147 |
| 164 | ул. Карла Маркса, 24 | 2 | 1 | 2 705 |
| ул. Горького, 29 |
| 165 | ул. Карла Маркса, 25 А | 1 | 1 | 2 774 |
| 166 | ул. Карла Маркса, 26 | 2 | 1 | 3 006 |
| ул. Карла Маркса, 28 |
| 167 | ул. Карла Маркса, 27А | 2 | 1 | 4 138 |
| ул. Карла Маркса, 29 |
| 168 | ул. Карла Маркса, 30 | 4 | 1 | 6 079 |
| ул. Карла Маркса, 32 |
| ул. Карла Маркса, 34 |
| ул. Комсомольская, 50 |
| 169 | ул. Карла Маркса, 31 | 2 | 1 | 2 883 |
| ул. Карла Маркса, 33 |
| 170 | ул. Карла Маркса, 35 | 2 | 1 | 2 383 |
| ул. Комсомольская, 48 |
| 171 | ул. Карла Маркса, 39 | 2 | 1 | 4 472 |
| ул. Карла Маркса, 41 |
| 172 | ул. Карла Маркса, 40 | 1 | 1 | 3 243 |
| 173 | ул. Карла Маркса, 44 | 1 | 1 | 3 999 |
| 174 | ул. Карла Маркса, 45 | 2 | 1 | 3 788 |
| ул. Карла Маркса, 47 |
| 175 | ул. Карла Маркса, 50 | 2 | 1 | 3 509 |
| ул. Карла Маркса, 52 |
| 176 | ул. Карла Маркса, 53 | 2 | 1 | 3 591 |
| ул. Карла Маркса, 55 |
| 177 | ул. Карла Маркса, 56 | 5 | 1 | 13 741 |
| ул. Карла Маркса, 58 |
| ул. Карла Маркса, 60 |
| ул. Карла Маркса, 62 |
| ул. Карла Маркса, 64 |
| 178 | ул. Карла Маркса, 68 | 2 | 1 | 4 710 |
| ул. Карла Маркса, 70 |
| 179 | ул. Карла Маркса, 73 | 1 | 1 | 1 396 |
| 180 | ул. Карла Маркса, 75 | 4 | 1 | 4 700 |
| ул. Карла Маркса, 77 |
| ул. Карла Маркса, 79 |
| ул. Ленинградская, 64 |
| 181 | ул. Кирова, 3 Б | 1 | 1 | 2 964 |
| 182 | ул. Комзина, 2 | 1 | 1 | 977 |
| 183 | ул. Комзина, 6 А | 1 | 1 | 1 724 |
| 184 | ул. Комзина, 27 | 1 | 1 | 2 588 |
| 185 | ул. Комзина, 29 | 1 | 1 | 7 108 |
| 186 | ул. Комсомольская, 40 | 1 | 1 | 2 548 |
| 187 | ул. Комсомольская, 42 | 4 | 1 | 12 297 |
| ул. Комсомольская, 44 |
| ул. Комсомольская, 46 |
| ул. Комсомольская, 46 А |
| 188 | ул. Комсомольская, 82 | 1 | 1 | 8 345 |
| 189 | ул. Комсомольская, 84 | 1 | 1 | 7 293 |
| 190 | ул. Комсомольская, 125 | 2 | 1 | 4 993 |
| ул. Ленина, 94 |
| 191 | ул. Комсомольская, 133 | 1 | 1 | 3 837 |
| 192 | ул. Комсомольская, 135 | 1 | 1 | 3 899 |
| 193 | ул. Комсомольская, 137 | 2 | 1 | 7 828 |
| ул. Комсомольская, 139 |
| 194 | ул. Комсомольская, 143 | 1 | 1 | 2 943 |
| 195 | ул. Комсомольская, 151 | 2 | 1 | 4 969 |
| ул. Комсомольская, 153 |
| 196 | ул. Комсомольская, 167 | 1 | 1 | 3 559 |
| 197 | ул. Кошеля, 73 | 1 | 1 | 6 285 |
| 198 | ул. Ларина, 64 | 1 | 1 | 2 376 |
| 199 | ул. Ленина, 27 | 1 | 1 | 6 708 |
| 200 | ул. Ленина, 31 | 1 | 1 | 5 595 |
| 201 | ул. Ленина, 33 | 2 | 1 | 6 246 |
| ул. Ленина, 35 |
| 202 | ул. Ленина, 35 А | 1 | 1 | 558 |
| 203 | ул. Ленина, 39 | 1 | 1 | 4 759 |
| 204 | ул. Ленина, 41 | 1 | 1 | 4 861 |
| 205 | ул. Ленина, 43 | 1 | 1 | 2 155 |
| 206 | ул. Ленина, 44 | 1 | 1 | 3 601 |
| 207 | ул. Ленина, 47 | 1 | 1 | 2 175 |
| 208 | ул. Ленина, 48 | 2 | 1 | 5 032 |
| ул. Ленина, 50 |
| 209 | ул. Ленина, 49 | 1 | 1 | 2 616 |
| 210 | ул. Ленина, 51 | 1 | 1 | 2 152 |
| 211 | ул. Ленина, 52 | 1 | 1 | 3 088 |
| 212 | ул. Ленина, 53 | 2 | 1 | 6 052 |
| ул. Ленина, 53 А |
| 213 | ул. Ленина, 54 | 1 | 1 | 2 663 |
| 214 | ул. Ленина, 56 | 1 | 1 | 2 611 |
| 215 | ул. Ленина, 60 | 4 | 1 | 10 045 |
| ул. Ленина, 62 |
| ул. Ленина, 64 |
| б-р 50 лет Октября, 22 |
| 216 | ул. Ленина, 67 | 1 | 1 | 1 226 |
| 217 | ул. Ленина, 69 | 1 | 1 | 1 095 |
| 218 | ул. Ленина, 71 | 1 | 1 | 698 |
| 219 | ул. Ленина, 73 | 1 | 1 | 548 |
| 220 | ул. Ленина, 75 | 1 | 1 | 995 |
| 221 | ул. Ленина, 76 | 1 | 1 | 2 480 |
| 222 | ул. Ленина, 77 | 1 | 1 | 995 |
| 223 | ул. Ленина, 78 | 1 | 1 | 1 741 |
| 224 | ул. Ленина, 79 | 1 | 1 | 563 |
| 225 | ул. Ленина, 80 | 1 | 1 | 1 701 |
| 226 | ул. Ленина, 82 | 1 | 1 | 1 204 |
| 227 | ул. Ленина, 83 | 1 | 1 | 3 873 |
| 228 | ул. Ленина, 84 | 1 | 1 | 1 594 |
| 229 | ул. Ленина, 85 | 1 | 1 | 5 110 |
| 230 | ул. Ленина, 86 | 1 | 1 | 2 023 |
| 231 | ул. Ленина, 88 | 1 | 1 | 1 729 |
| 232 | ул. Ленина, 89 А | 2 | 1 | 3 864 |
| ул. Комсомольская, 121 |
| 233 | ул. Ленина, 89 | 3 | 1 | 4 007 |
| ул. Ленина, 91 |
| ул. Ленина, 93 |
| 234 | ул. Ленина, 96 | 1 | 1 | 2 983 |
| 235 | ул. Ленина, 98 | 2 | 1 | 5 627 |
| б-р Молодежный, 22 |
| 236 | ул. Ленина, 100 | 2 | 1 | 3 552 |
| б-р Молодежный, 17 |
| 237 | ул. Ленина, 102 | 3 | 1 | 7 237 |
| ул. Ленина, 104 |
| ул. Ленина, 106 |
| 238 | ул. Ленина, 107 | 1 | 1 | 2 309 |
| 239 | ул. Ленина, 110 | 1 | 1 | 2 477 |
| 240 | ул. Ленина, 111 | 1 | 1 | 2 531 |
| 241 | ул. Ленина, 112 | 2 | 1 | 4 958 |
| ул. Ленина, 114 |
| 242 | ул. Ленина, 113 | 3 | 1 | 9 255 |
| ул. Ленина, 115 |
| ул. Ленина, 119 |
| 243 | ул. Ленина, 123 | 2 | 1 | 5 425 |
| ул. Ленина, 127 |
| 244 | ул. Ленина, 125 | 2 | 1 | 3 471 |
| ул. Ленина, 129 |
| 245 | ул. Ленинградская, 5 | 1 | 1 | 1 474 |
| 246 | ул. Ленинградская, 8 | 1 | 1 | 744 |
| 247 | ул. Ленинградская, 11 | 1 | 1 | 922 |
| 248 | ул. Ленинградская, 12 | 1 | 1 | 720 |
| 249 | ул. Ленинградская, 15 | 1 | 1 | 2 644 |
| 250 | ул. Ленинградская, 18 | 1 | 1 | 1 843 |
| 251 | ул. Ленинградская, 19 | 1 | 1 | 681 |
| 252 | ул. Ленинградская, 20 | 5 | 1 | 9 311 |
| ул. Ушакова, 39 |
| ул. Ушакова, 41 |
| ул. Ушакова, 43 |
| ул. Ушакова, 45 |
| 253 | ул. Ленинградская, 23 | 2 | 1 | 4 055 |
| ул. Ленинградская, 27 |
| 254 | ул. Ленинградская, 30 | 3 | 1 | 9 641 |
| ул. Ленинградская, 34 |
| ул. Ленинградская, 36 |
| 255 | ул. Ленинградская, 35 | 2 | 1 | 13 479 |
| ул. Ленинградская, 37 |
| 256 | ул. Ленинградская, 39 | 1 | 1 | 7 449 |
| 257 | ул. Ленинградская, 40 | 1 | 1 | 2 057 |
| 258 | ул. Ленинградская, 42 | 3 | 1 | 6 632 |
| ул. Ленинградская, 44 |
| ул. Советская, 67 |
| 259 | ул. Ленинградская, 43 | 1 | 1 | 8 507 |
| 260 | ул. Ленинградская, 45 | 1 | 1 | 8 325 |
| 261 | ул. Ленинградская, 49 | 2 | 1 | 6 369 |
| ул. Ленинградская, 51 |
| 262 | ул. Ленинградская, 55 | 1 | 1 | 8 076 |
| 263 | ул. Ленинградская, 68 | 1 | 1 | 10 812 |
| 264 | ул. Лесная, 36 | 4 | 1 | 11 743 |
| ул. Лесная, 40 |
| ул. Лесная, 42 |
| ул. Лесная, 44 |
| 265 | ул. Лесная, 46 | 4 | 1 | 12 259 |
| ул. Лесная, 48 |
| ул. Лесная, 50 |
| ул. Лесная, 52 |
| 266 | ул. Мира, 1 | 3 | 1 | 5 458 |
| ул. Мира, 1 А |
| ул. Гидростроевская, 5 |
| 267 | ул. Мира, 19 | 3 | 1 | 4 436 |
| ул. Мира, 21 |
| ул. Мира, 23 |
| 268 | ул. Мира, 25 | 3 | 1 | 7 087 |
| ул. Мира, 27 |
| ул. Мира, 29 |
| 269 | ул. Мира, 31 | 1 | 1 | 2 829 |
| 270 | ул. Мира, 33 | 5 | 1 | 17 673 |
| ул. Мира, 35 |
| ул. Мира, 37 |
| ул. Мира, 39 |
| ул. Ленинградская, 32 |
| 271 | ул. Мира, 41 | 1 | 1 | 3 601 |
| 272 | ул. Мира, 50 | 4 | 1 | 10 461 |
| ул. Мира, 52 |
| ул. Мира, 54 |
| ул. Мира, 54 А |
| 273 | ул. Мира, 53 | 1 | 1 | 1 708 |
| 274 | ул. Мира, 54 Б | 1 | 1 | 3 721 |
| 275 | ул. Мира, 55 | 5 | 1 | 7 781 |
| ул. Мира, 57 |
| ул. Мира, 59 |
| ул. Мира, 61 |
| ул. Жилина, 19 |
| 276 | ул. Мира, 58 | 2 | 1 | 5 080 |
| ул. Мира, 60 А |
| 277 | ул. Мира, 60 | 1 | 1 | 2 374 |
| 278 | ул. Мира, 69 | 2 | 1 | 2 748 |
| ул. Карла Маркса, 69 |
| 279 | ул. Мира, 71 | 3 | 1 | 7 362 |
| ул. Мира, 73 |
| ул. Карла Маркса, 82 |
| 280 | ул. Мира, 79 | 2 | 1 | 9 134 |
| б-р Ленина, 5 |
| 281 | ул. Мира, 82 | 4 | 1 | 6 019 |
| ул. Жилина, 20 |
| ул. Жилина, 22 |
| ул. Жилина, 24 |
| 282 | ул. Мира, 84 | 1 | 1 | 2 217 |
| 283 | ул. Мира, 86 | 4 | 1 | 6 349 |
| ул. Карла Маркса, 61 |
| ул. Карла Маркса, 63 |
| ул. Карла Маркса, 65 |
| 284 | ул. Мира, 89 | 1 | 1 | 6 969 |
| 285 | ул. Мира, 92 | 1 | 1 | 4 267 |
| 286 | ул. Мира, 93 | 1 | 1 | 3 279 |
| 287 | ул. Мира, 94 | 1 | 1 | 4 808 |
| 288 | ул. Мира, 95 | 2 | 1 | 9 125 |
| ул. Мира, 99 |
| 289 | ул. Мира, 96 | 1 | 1 | 4 184 |
| 290 | ул. Мира, 101 | 1 | 1 | 9 599 |
| 291 | ул. Мира, 102 | 3 | 1 | 14 830 |
| ул. Мира, 104 |
| ул. Мира, 106 |
| 292 | ул. Мира, 110 | 2 | 1 | 6 314 |
| ул. Мира, 114 |
| 293 | ул. Мира, 111 | 1 | 1 | 11 052 |
| 294 | ул. Мира, 112 | 3 | 1 | 17 695 |
| ул. Мира, 120 |
| ул. Мира, 122 |
| 295 | ул. Мира, 115 | 1 | 1 | 4 922 |
| 296 | ул. Мира, 117 | 2 | 1 | 12 871 |
| ул. Мира, 123 |
| 297 | ул. Мира, 118 | 1 | 1 | 4 709 |
| 298 | ул. Мира, 124 | 1 | 1 | 4 475 |
| 299 | ул. Мира, 125 | 1 | 1 | 7 734 |
| 300 | ул. Мира, 126 | 2 | 1 | 6 762 |
| ул. Мира, 128 |
| 301 | ул. Мира, 127 | 1 | 1 | 4 193 |
| 302 | ул. Мира, 130 | 1 | 1 | 4 143 |
| 303 | ул. Мира, 132 | 3 | 1 | 11 628 |
| ул. Мира, 138 |
| ул. Мира, 140 |
| 304 | ул. Мира, 133 | 1 | 1 | 7 466 |
| 305 | ул. Мира, 134 | 1 | 1 | 3 612 |
| 306 | ул. Мира, 136 | 1 | 1 | 3 376 |
| 307 | ул. Мира, 137 | 1 | 1 | 14 073 |
| 308 | ул. Мира, 144 | 2 | 1 | 6 683 |
| ул. Мира, 146 |
| 309 | ул. Мира, 150 | 1 | 1 | 6 357 |
| 310 | ул. Мира, 158 | 1 | 1 | 4 461 |
| 311 | ул. Мира, 160 | 1 | 1 | 6 817 |
| 312 | ул. Мира, 162 | 2 | 1 | 6 552 |
| ул. Комсомольская, 171 |
| 313 | ул. Мира, 164 | 2 | 1 | 7 055 |
| ул. Мира, 166 |
| 314 | ул. Мира, 168 | 1 | 1 | 4 609 |
| 315 | ул. Мира, 170 | 1 | 1 | 4 373 |
| 316 | ул. Набережная, 23 | 1 | 1 | 2 691 |
| 317 | ул. Новопромышленная, 7 | 1 | 1 | 17 366 |
| 318 | ул. Новопромышленная, 9 | 2 | 1 | 5 677 |
| ул. Новопромышленная, 11 |
| 319 | ул. Новопромышленная, 13 | 1 | 1 | 2 781 |
| 320 | ул. Новопромышленная, 15 | 1 | 1 | 7 695 |
| 321 | ул. Новопромышленная, 17 | 2 | 1 | 6 742 |
| ул. Новопромышленная, 19 |
| 322 | ул. Новопромышленная, 21 | 1 | 1 | 1 328 |
| 323 | ул. Новопромышленная, 23 | 2 | 1 | 11 580 |
| ул. Новопромышленная, 25 |
| 324 | ул. Новопромышленная, 27 | 1 | 1 | 6 916 |
| 325 | ул. Октябрьская, 59 | 1 | 1 | 2 993 |
| 326 | ул. Октябрьская, 66 | 1 | 1 | 929 |
| 327 | ул. Октябрьская, 76 | 2 | 1 | 4 948 |
| ул. Октябрьская, 78 |
| 328 | ул. Октябрьская, 80 | 1 | 1 | 8 676 |
| 329 | ул. Победы, 5 | 1 | 1 | 0 |
| 330 | ул. Победы, 9 | 1 | 1 | 3 260 |
| 331 | ул. Победы, 11 | 1 | 1 | 3 404 |
| 332 | ул. Победы, 12 | 1 | 1 | 3 386 |
| 333 | ул. Победы, 13 | 1 | 1 | 2 054 |
| 334 | ул. Победы, 14 | 1 | 1 | 2 994 |
| 335 | ул. Победы, 15 | 1 | 1 | 2 820 |
| 336 | ул. Победы, 16 | 1 | 1 | 3 168 |
| 337 | ул. Победы, 17 | 1 | 1 | 2 866 |
| 338 | ул. Победы, 18 | 1 | 1 | 3 058 |
| 339 | ул. Победы, 19 | 1 | 1 | 1 567 |
| 340 | ул. Победы, 20 | 1 | 1 | 3 299 |
| 341 | ул. Победы, 21 | 1 | 1 | 2 547 |
| 342 | ул. Победы, 23 | 1 | 1 | 2 307 |
| 343 | ул. Победы, 25 | 1 | 1 | 2 112 |
| 344 | ул. Победы, 27 | 1 | 1 | 2 690 |
| 345 | ул. Победы, 31 | 1 | 1 | 2 278 |
| 346 | ул. Победы, 33 | 2 | 1 | 6 680 |
| ул. Комсомольская, 145 |
| 347 | ул. Победы, 35 | 1 | 1 | 3 662 |
| 348 | ул. Победы, 38 | 2 | 1 | 4 518 |
| ул. Победы, 38 А |
| 349 | ул. Победы, 39 | 1 | 1 | 1 425 |
| 350 | ул. Победы, 43 | 1 | 1 | 2 868 |
| 351 | ул. Победы, 43 А | 1 | 1 | 8 972 |
| 352 | ул. Победы, 45 | 2 | 1 | 4 508 |
| ул. Победы, 47 |
| 353 | ул. Победы, 49 | 1 | 1 | 3 145 |
| 354 | ул. Победы, 50 | 3 | 1 | 9 795 |
| ул. Победы, 50 А |
| ул. Победы, 44 |
| 355 | ул. Победы, 51 | 2 | 1 | 5 898 |
| ул. Победы, 53 |
| 356 | ул. Победы, 52 | 2 | 1 | 7 238 |
| ул. Победы, 54 |
| 357 | ул. Победы, 56 | 1 | 1 | 3 312 |
| 358 | ул. Победы, 58 | 1 | 1 | 3 361 |
| 359 | ул. Победы, 58 А | 1 | 1 | 3 437 |
| 360 | ул. Победы, 60 | 2 | 1 | 4 810 |
| ул. Победы, 62 |
| 361 | ул. Победы, 66 | 2 | 1 | 5 751 |
| ул. Победы, 72 |
| 362 | ул. Победы, 68 | 1 | 1 | 3 028 |
| 363 | ул. Победы, 70 | 1 | 1 | 3 632 |
| 364 | ул. Победы, 74 | 1 | 1 | 4 775 |
| 365 | ул. Победы, 78 | 1 | 1 | 4 417 |
| 366 | ул. Пугачевская, 40 | 1 | 1 | 2 817 |
| 367 | ул. Республиканская, 6 | 1 | 1 | 1 040 |
| 368 | ул. Республиканская, 12 | 1 | 1 | 852 |
| 369 | ул. Республиканская, 18 | 1 | 1 | 1 567 |
| 370 | ул. Республиканская, 20 | 1 | 1 | 714 |
| 371 | ул. Родины, 16 | 2 | 1 | 1 086 |
| ул. Родины, 18 |
| 372 | ул. Родины, 20 | 1 | 1 | 991 |
| 373 | ул. Родины, 22 | 3 | 1 | 3 619 |
| ул. Родины, 24 |
| ул. Ленинградская, 3 |
| 374 | ул. Родины, 26 | 1 | 1 | 971 |
| 375 | ул. Родины, 28 | 1 | 1 | 1 148 |
| 376 | ул. Родины, 30 | 3 | 1 | 3 043 |
| ул. Родины, 32 |
| ул. Родины, 34 |
| 377 | ул. Родины, 36 | 1 | 1 | 2 295 |
| 378 | ул. Садовая, 42 | 2 | 1 | 3 933 |
| ул. Жилина, 1 |
| 379 | ул. Самарская, 56 | 1 | 1 | 5 952 |
| 380 | ул. Советская, 53 | 2 | 1 | 3 527 |
| ул. Советская, 55 |
| 381 | ул. Советская, 56 | 3 | 1 | 11 567 |
| ул. Советская, 58 |
| ул. Советская, 60 |
| 382 | ул. Советская, 57 | 2 | 1 | 6 036 |
| ул. Советская, 59 |
| 383 | ул. Советская, 62 | 3 | 1 | 7 397 |
| ул. Строителей, 4 |
| ул. Строителей, 8 |
| 384 | ул. Советская, 63 | 4 | 1 | 9 184 |
| ул. Советская, 65 |
| ул. Мира, 43 |
| ул. Мира, 45 |
| 385 | ул. Советская, 64 | 2 | 1 | 5 815 |
| ул. Советская, 64 А |
| 386 | ул. Советская, 69 | 1 | 1 | 6 806 |
| 387 | ул. Советская, 71 | 2 | 1 | 8 576 |
| ул. Советская, 73 |
| 388 | ул. Советская, 73 А | 1 | 1 | 3 767 |
| 389 | ул. Советская, 77 | 2 | 1 | 8 311 |
| ул. Советская, 81 |
| 390 | ул. Советская, 79 | 2 | 1 | 7 471 |
| ул. Советская, 85 |
| 391 | ул. Советская, 80 | 5 | 1 | 8 948 |
| ул. Советская, 78 |
| ул. Мира, 47 |
| ул. Мира, 49 |
| ул. Мира, 51 |
| 392 | ул. Советская, 82 | 3 | 1 | 5 569 |
| ул. Ленинградская, 46 |
| ул. Ленинградская, 50 |
| 393 | ул. Советская, 83 | 1 | 1 | 3 707 |
| 394 | ул. Советская, 87 | 2 | 1 | 9 565 |
| ул. Баныкина, 6 |
| 395 | ул. Советская, 89 | 1 | 1 | 2 148 |
| 396 | ул. Ставропольская, 19 А | 1 | 1 | 3 987 |
| 397 | ул. Ставропольская, 21 | 1 | 1 | 3 423 |
| 398 | ул. Ставропольская, 21 А | 1 | 1 | 3 499 |
| 399 | ул. Ставропольская, 23 | 2 | 1 | 4 937 |
| ул. Ставропольская, 27 |
| 400 | ул. Ставропольская, 43 | 1 | 1 | 834 |
| 401 | ул. Строителей, 10 | 4 | 1 | 5 121 |
| ул. Строителей, 12 |
| ул. Строителей, 14 |
| ул. Жилина, 11 |
| 402 | ул. Строителей, 11 | 2 | 1 | 3 089 |
| ул. Жилина, 13 |
| 403 | ул. Тимирязева, 74 | 2 | 1 | 15 238 |
| ул. Ларина, 2 Б |
| 404 | ул. Толстого, 5 | 1 | 1 | 6 806 |
| 405 | ул. Толстого, 8 | 2 | 1 | 32 729 |
| ул. Толстого, 10 |
| 406 | ул. Толстого, 9 | 1 | 1 | 3 320 |
| 407 | ул. Толстого, 13 | 1 | 1 | 3 371 |
| 408 | ул. Толстого, 17 | 1 | 1 | 3 285 |
| 409 | ул. Толстого, 18 | 2 | 1 | 11 821 |
| ул. Толстого, 20 |
| 410 | ул. Толстого, 20 А | 1 | 1 | 6 781 |
| 411 | ул. Толстого, 20 Б | 1 | 1 | 8 040 |
| 412 | ул. Толстого, 21 | 1 | 1 | 1 615 |
| 413 | ул. Толстого, 22 | 2 | 1 | 9 347 |
| ул. Толстого, 24 |
| 414 | ул. Толстого, 25 | 1 | 1 | 4 219 |
| 415 | ул. Толстого, 26 | 2 | 1 | 12 285 |
| ул. Толстого, 28 |
| 416 | ул. Ушакова, 28 | 2 | 1 | 7 104 |
| ул. Ставропольская, 17 |
| 417 | ул. Ушакова, 36 | 3 | 1 | 5 542 |
| ул. Ленинградская, 24 |
| ул. Ленинградская, 26 |
| 418 | ул. Ушакова, 40 А | 2 | 1 | 5 362 |
| ул. Ушакова, 46 |
| 419 | ул. Ушакова, 48 | 1 | 1 | 2 606 |
| 420 | ул. Ушакова, 49 | 1 | 1 | 3 411 |
| 421 | ул. Ушакова, 51 | 1 | 1 | 4 640 |
| 422 | ул. Ушакова, 52 | 2 | 1 | 7 544 |
| ул. Ушакова, 54 |
| 423 | ул. Ушакова, 53 | 2 | 1 | 5 792 |
| ул. Ушакова, 55 |
| 424 | ул. Ушакова, 56 | 1 | 1 | 2 724 |
| 425 | ул. Ушакова, 58 | 2 | 1 | 7 468 |
| ул. Ушакова, 60 |
| 426 | ул. Ушакова, 64 | 1 | 1 | 3 602 |
| 427 | ул. Чапаева, 129 | 1 | 1 | 863 |
| 428 | ул. Чапаева, 131 | 1 | 1 | 1 547 |
| 429 | ул. Чапаева, 133 | 2 | 1 | 6 573 |
| ул. Чапаева, 135 |
| 430 | ул. Чапаева, 141 | 3 | 1 | 2 444 |
| ул. Кошеля, 69 |
| ул. Кошеля, 71 |
| 431 | ул. Чапаева, 145 | 2 | 1 | 4 661 |
| ул. Чапаева, 147 |
| 432 | ул. Чапаева, 149 | 1 | 1 | 2 339 |
| 433 | ул. Чуковского, 5 | 3 | 1 | 3 034 |
| ул. Карла Маркса, 49 |
| ул. Карла Маркса, 51 |
| 434 | Автозаводское шоссе, 23 | 1 | 1 | 4 132 |
| 435 | Автозаводское шоссе, 28 | 1 | 1 | 180 |
| 436 | Автозаводское шоссе, 37 | 1 | 1 | 2 484 |
| 437 | Автозаводское шоссе, 43 | 1 | 1 | 9 188 |
| 438 | Автозаводское шоссе, 47 | 1 | 1 | 3 967 |
| 439 | Автозаводское шоссе, 49 | 2 | 1 | 8 156 |
| Автозаводское шоссе, 51 |
| 440 | Комсомольское шоссе, 2 | 10 | 1 | 14 935 |
| Комсомольское шоссе, 4 |
| Комсомольское шоссе, 6 |
| Комсомольское шоссе, 8 |
| Комсомольское шоссе, 10 |
| ул. Набережная, 1 |
| ул. Набережная, 3 |
| ул. Набережная, 5 |
| ул. Набережная, 7 |
| ул. Набережная, 9 |
| 441 | Комсомольское шоссе, 9 | 5 | 1 | 4 483 |
| Комсомольское шоссе, 11 |
| Комсомольское шоссе, 13 |
| ул. Павлова, 4 |
| ул. Специалистов, 9 |
| 442 | Комсомольское шоссе, 12 | 6 | 1 | 10 972 |
| Комсомольское шоссе, 14 |
| ул. Специалистов, 4 |
| ул. Специалистов, 6 |
| ул. Набережная, 11 |
| ул. Набережная, 13 |
| 443 | Комсомольское шоссе, 16 | 7 | 1 | 8 460 |
| Комсомольское шоссе, 18 |
| ул. Морская, 3 |
| ул. Морская, 5 |
| ул. Набережная, 15 |
| ул. Набережная, 17 |
| ул. Набережная, 19 |
| 444 | Комсомольское шоссе, 25А | 1 | 1 | 1 426 |
| 445 | Лесопарковое шоссе, 81А | 1 | 1 | 1 805 |
| Итого по району: | | 755 | 445 | 2 449 878 |

Таблица N 3

Перечень

дворовых территорий Комсомольского района г.о.

Тольятти, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дворовые территории | Кол-во МКД | Кол-во дворов | Площадь дворовой территории, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пр-д Майский, 1 | 1 | 1 | 2 151 |
| 2 | пр-д Майский, 11 | 1 | 1 | 4 720 |
| 3 | пр-д Майский, 15 | 1 | 1 | 915 |
| 4 | пр-д Майский, 5 | 1 | 1 | 1 716 |
| 5 | пр-д Майский, 62 | 1 | 1 | 660 |
| 6 | пр-д Майский, 64 | 1 | 1 | 2 016 |
| 7 | пр-д Майский, 66 | 1 | 1 | 1 900 |
| 8 | пр-д Майский, 68 | 1 | 1 | 2 816 |
| 9 | пр-д Майский, 7б | 1 | 1 | 750 |
| 10 | пр-д Майский, 9 | 2 | 1 | 2 184 |
| пр-д Майский, 13 |
| 11 | ул. 60 лет СССР, 1 | 5 | 1 | 10 010 |
| ул. 60 лет СССР, 3 |
| ул. 60 лет СССР, 5 |
| ул. 60 лет СССР, 7 |
| ул. 60 лет СССР, 9 |
| 12 | ул. 60 лет СССР, 11 А | 2 | 1 | 4 150 |
| ул. 60 лет СССР, 13 |
| 13 | ул. 60 лет СССР, 16 | 4 | 1 | 504 |
| ул. 60 лет СССР, 18 |
| ул. 60 лет СССР, 20 |
| ул. 60 лет СССР, 22 |
| 14 | ул. 60 лет СССР, 32 | 4 | 1 | 3 975 |
| ул. 60 лет СССР, 34 |
| ул. 60 лет СССР, 36 |
| ул. 60 лет СССР, 38 |
| 15 | ул. 60 лет СССР, 9 А | 2 | 1 | 3 328 |
| ул. 60 лет СССР, 11 |
| 16 | ул. Академика Вавилова, 27 | 5 | 1 | 7 530 |
| ул. Академика Вавилова, 29 |
| ул. Новосадовая, 1 |
| ул. Новосадовая, 3 |
| ул. Новосадовая, 5 |
| 17 | ул. Академика Скрябина, 15 | 3 | 1 | 3 828 |
| ул. Олимпийская, 42 Б |
| ул. Новосадовая, 6 |
| 18 | ул. Академика Скрябина, 4 | 1 | 1 | 2 263 |
| 19 | ул. Брестская, 26 | 1 | 1 | 1 225 |
| 20 | ул. Гидротехническая, 14 | 2 | 1 | 2 980 |
| ул. Энергетиков, 7 |
| 21 | ул. Гидротехническая, 15 | 1 | 1 | 7 151 |
| 22 | ул. Гидротехническая, 16 | 1 | 1 | 6 435 |
| 23 | ул. Гидротехническая, 18 | 1 | 1 | 1 900 |
| 24 | ул. Гидротехническая, 19 | 1 | 1 | 1 711 |
| 25 | ул. Гидротехническая, 20 | 3 | 1 | 8 546 |
| ул. Гидротехническая, 22 |
| ул. Гидротехническая, 24 |
| 26 | ул. Гидротехническая, 23 | 2 | 1 | 7 070 |
| ул. Гидротехническая, 27 |
| 27 | ул. Гидротехническая, 28 Б | 2 | 1 | 2 310 |
| ул. Гидротехническая, 28 В |
| 28 | ул. Гидротехническая, 3 | 2 | 1 | 3 830 |
| ул. Гидротехническая, 5 |
| 29 | ул. Гидротехническая, 30 | 2 | 1 | 266 |
| ул. Гидротехническая, 32 |
| 30 | ул. Гидротехническая, 33 | 1 | 1 | 6 424 |
| 31 | ул. Гидротехническая, 35 | 1 | 1 | 8 228 |
| 32 | ул. Гидротехническая, 38 | 2 | 1 | 3 051 |
| ул. Гидротехническая, 40 |
| 33 | ул. Гидротехническая, 39 | 1 | 1 | 1 632 |
| 34 | ул. Гидротехническая, 41 | 2 | 1 | 5 087 |
| ул. Гидротехническая, 43 |
| 35 | ул. Гидротехническая, 7 | 1 | 1 | 4 320 |
| 36 | ул. Гидротехническая, 6 | 2 | 1 | 2 781 |
| ул. Гидротехническая, 10 |
| 37 | ул. Гидротехническая, 9 | 1 | 1 | 3 828 |
| 38 | ул. Громовой, 4 | 1 | 1 | 1 978 |
| 39 | ул. Громовой, 6 | 1 | 1 | 2 500 |
| 40 | ул. Громовой, 8 | 4 | 1 | 7 418 |
| ул. Громовой, 10 |
| ул. Громовой, 10 А |
| ул. Громовой, 12 |
| 41 | ул. Громовой, 14 | 2 | 1 | 2 898 |
| ул. Громовой, 16 |
| 42 | ул. Громовой, 18 | 1 | 1 | 1 440 |
| 43 | ул. Громовой, 20 | 1 | 1 | 1 288 |
| 44 | ул. Громовой, 28 | 2 | 1 | 4 306 |
| ул. Громовой, 32 |
| 45 | ул. Громовой, 34 | 1 | 1 | 2 912 |
| 46 | ул. Громовой, 36 | 1 | 1 | 2 565 |
| 47 | ул. Громовой, 42 | 2 | 1 | 3 696 |
| ул. Громовой, 44 |
| 48 | ул. Громовой, 46 | 1 | 1 | 2 675 |
| 49 | ул. Громовой, 50 | 3 | 1 | 4 689 |
| ул. Ярославская, 55 |
| ул. Ярославская, 61 |
| 50 | ул. Есенина, 4 | 1 | 1 | 3 639 |
| 51 | ул. Есенина, 6 | 1 | 1 | 3 192 |
| 52 | ул. Есенина, 8 | 4 | 1 | 8 006 |
| ул. Есенина, 10 |
| ул. Механизаторов, 7 |
| ул. Механизаторов, 15 |
| 53 | ул. Есенина, 12 | 5 | 1 | 17 407 |
| ул. Есенина, 14 |
| ул. Есенина, 16 |
| ул. Есенина, 16 Б |
| ул. Механизаторов, 17 |
| 54 | ул. Железнодорожная, 1 | 2 | 1 | 1 794 |
| ул. Железнодорожная, 3 |
| 55 | ул. Железнодорожная, 11 | 1 | 1 | 2 940 |
| 56 | ул. Железнодорожная, 13 | 1 | 1 | 3 441 |
| 57 | ул. Железнодорожная, 15 | 1 | 1 | 2 448 |
| 58 | ул. Железнодорожная, 17 | 1 | 1 | 1 505 |
| 59 | ул. Железнодорожная, 21 | 2 | 1 | 3 000 |
| ул. Железнодорожная, 23 |
| 60 | ул. Железнодорожная, 25 | 2 | 1 | 2 244 |
| ул. Железнодорожная, 29 |
| 61 | ул. Железнодорожная, 27 | 1 | 1 | 1 734 |
| 62 | ул. Железнодорожная, 31 | 1 | 1 | 1 976 |
| 63 | ул. Железнодорожная, 33 | 2 | 1 | 2 314 |
| ул. Железнодорожная, 35 |
| 64 | ул. Железнодорожная, 37 | 1 | 1 | 1 386 |
| 65 | ул. Железнодорожная, 39 | 3 | 1 | 4 700 |
| ул. Железнодорожная, 41 |
| ул. Железнодорожная, 43 |
| 66 | ул. Железнодорожная, 47 | 6 | 1 | 6 819 |
| ул. Железнодорожная, 49 А |
| ул. Железнодорожная, 49 Б |
| ул. Железнодорожная, 49 В |
| ул. Железнодорожная, 49 Г |
| ул. Железнодорожная, 49 Д |
| 67 | ул. Железнодорожная, 5 | 2 | 1 | 17 070 |
| ул. Железнодорожная, 9 |
| 68 | ул. Железнодорожная, 53 | 1 | 1 | 2 940 |
| 69 | ул. Зеленая, 2 А | 1 | 1 | 1 620 |
| 70 | ул. Зеленая, 4 | 2 | 1 | 4 173 |
| ул. Зеленая, 6 |
| 71 | ул. Зеленая, 5 | 2 | 1 | 2 904 |
| ул. Зеленая, 7 |
| 72 | ул. Зеленая, 9 | 1 | 1 | 572 |
| 73 | ул. Коммунистическая, 17 | 2 | 1 | 3 016 |
| ул. Коммунистическая, 19 |
| 74 | ул. Коммунистическая, 31 | 1 | 1 | 1 350 |
| 75 | ул. Коммунистическая, 21 | 4 | 1 | 6 620 |
| ул. Мурысева, 42 |
| ул. Мурысева, 44 |
| ул. Мурысева, 46 |
| 76 | ул. Коммунистическая, 33 | 3 | 1 | 4 087 |
| ул. Коммунистическая, 35 |
| ул. Космодемьянской, 3 |
| 77 | ул. Коммунистическая, 32 А | 1 | 1 | 630 |
| 78 | ул. Коммунистическая, 32 Б | 4 | 1 | 8 173 |
| ул. Коммунистическая, 34 |
| ул. Коммунистическая, 36 |
| ул. Коммунистическая, 38 |
| 79 | ул. Коммунистическая, 4 | 6 | 1 | 15 083 |
| ул. Коммунистическая, 18 |
| ул. Коммунистическая, 22 |
| ул. Коммунистическая, 26 |
| ул. Коммунистическая, 28 |
| ул. Коммунистическая, 30 |
| 80 | ул. Коммунистическая, 41 | 2 | 1 | 7 966 |
| ул. Мурысева, 52 |
| 81 | ул. Коммунистическая, 45 | 2 | 1 | 3 354 |
| ул. Мурысева, 56 |
| 82 | ул. Коммунистическая, 53 | 2 | 1 | 4 140 |
| ул. Коммунистическая, 55 |
| 83 | ул. Коммунистическая, 57 | 3 | 1 | 3 332 |
| ул. Коммунистическая, 59 |
| ул. Тюленина, 3 |
| 84 | ул. Коммунистическая, 75 | 5 | 1 | 4 781 |
| ул. Коммунистическая, 75 А |
| ул. Коммунистическая, 77 |
| ул. Коммунистическая, 79 |
| ул. Коммунистическая, 81 |
| 85 | ул. Коммунистическая, 81 А | 2 | 1 | 2 544 |
| ул. Коммунистическая, 83 А |
| 86 | ул. Коммунистическая, 85 | 3 | 1 | 2 714 |
| ул. Коммунистическая, 87 |
| ул. Коммунистическая, 89 |
| 87 | ул. Коммунистическая, 9 | 1 | 1 | 640 |
| 88 | ул. Коммунистическая, 91 | 1 | 1 | 1 235 |
| 89 | ул. Коммунистическая, 95 | 5 | 1 | 5 555 |
| ул. Коммунистическая, 97 |
| ул. Коммунистическая, 99 |
| ул. Мурысева, 100 |
| ул. Мурысева, 102 |
| 90 | ул. Куйбышева, 12 | 1 | 1 | 950 |
| 91 | ул. Куйбышева, 14 | 2 | 1 | 8 117 |
| ул. Куйбышева, 16 |
| 92 | ул. Куйбышева, 18 | 1 | 1 | 2 404 |
| 93 | ул. Куйбышева, 20 | 1 | 1 | 1 200 |
| 94 | ул. Куйбышева, 22 | 2 | 1 | 1 100 |
| ул. Куйбышева, 30 |
| 95 | ул. Куйбышева, 26 | 1 | 1 | 777 |
| 96 | ул. Куйбышева, 28 | 1 | 1 | 1 444 |
| 97 | ул. Куйбышева, 32 | 1 | 1 | 1 000 |
| 98 | ул. Куйбышева, 36 | 1 | 1 | 1 230 |
| 99 | ул. Куйбышева, 38 | 1 | 1 | 1 353 |
| 100 | ул. Куйбышева, 42 | 1 | 1 | 324 |
| 101 | ул. Куйбышева, 46 | 1 | 1 | 1 574 |
| 102 | ул. Лизы Чайкиной, 21 | 1 | 1 | 5 028 |
| 103 | ул. Лизы Чайкиной, 23 | 4 | 1 | 12 354 |
| ул. Лизы Чайкиной, 45 |
| ул. Лизы Чайкиной, 47 |
| ул. Лизы Чайкиной, 49 |
| 104 | ул. Лизы Чайкиной, 25 | 1 | 1 | 1 620 |
| 105 | ул. Лизы Чайкиной, 27 | 2 | 1 | 4 383 |
| ул. Лизы Чайкиной, 29 |
| 106 | ул. Лизы Чайкиной, 34 | 1 | 1 | 5 694 |
| 107 | ул. Лизы Чайкиной, 43 | 1 | 1 | 2 310 |
| 108 | ул. Лизы Чайкиной, 43 А | 1 | 1 | 1 419 |
| 109 | ул. Лизы Чайкиной, 46 | 5 | 1 | 3 252 |
| ул. Матросова, 21 |
| ул. Матросова, 23 |
| ул. Матросова, 25 |
| ул. Матросова, 27 |
| 110 | ул. Лизы Чайкиной, 50 | 3 | 1 | 10 296 |
| ул. Лизы Чайкиной, 52 |
| ул. Матросова, 28 |
| 111 | ул. Лизы Чайкиной, 53 | 2 | 1 | 6 804 |
| ул. Лизы Чайкиной, 55 |
| 112 | ул. Лизы Чайкиной, 56 | 3 | 1 | 8 450 |
| ул. Лизы Чайкиной, 58 |
| ул. Мурысева, 83 |
| 113 | ул. Лизы Чайкиной, 66 | 1 | 1 | 2 496 |
| 114 | ул. Лизы Чайкиной, 69 | 2 | 1 | 1 870 |
| ул. Лизы Чайкиной, 71 |
| 115 | ул. Лизы Чайкиной, 73 | 3 | 1 | 8 305 |
| ул. Лизы Чайкиной, 77 |
| ул. Лизы Чайкиной, 81 |
| 116 | ул. Лизы Чайкиной, 75 | 1 | 1 | 1 932 |
| 117 | ул. Лизы Чайкиной, 79 | 3 | 1 | 3 723 |
| ул. Лизы Чайкиной, 83 |
| ул. Лизы Чайкиной, 83 А |
| 118 | ул. Лизы Чайкиной, 85 | 1 | 1 | 5 875 |
| 119 | ул. Лизы Чайкиной, 89 | 4 | 1 | 5 136 |
| ул. Лизы Чайкиной, 91 |
| ул. Ярославская, 31 |
| ул. Ярославская, 33 |
| 120 | ул. Макарова, 1 | 1 | 1 | 2 130 |
| 121 | ул. Макарова, 10 | 1 | 1 | 600 |
| 122 | ул. Макарова, 12 | 1 | 1 | 2 046 |
| 123 | ул. Макарова, 14 | 2 | 1 | 3 600 |
| ул. Макарова, 16 |
| 124 | ул. Макарова, 22 | 1 | 1 | 645 |
| 125 | ул. Макарова, 3 | 1 | 1 | 1 764 |
| 126 | ул. Макарова, 5 | 1 | 1 | 1 978 |
| 127 | ул. Макарова, 8 | 2 | 1 | 4 093 |
| ул. Никонова, 1 |
| 128 | ул. Матросова, 2 | 4 | 1 | 4 778 |
| ул. Матросова, 4 |
| ул. Коммунистическая, 69 |
| ул. Коммунистическая, 71 |
| 129 | ул. Матросова, 8 | 3 | 1 | 6 873 |
| ул. Матросова, 10 |
| ул. Мурысева, 77 |
| 130 | ул. Матросова, 12 | 1 | 1 | 4 805 |
| 131 | ул. Матросова, 14 | 2 | 1 | 7 343 |
| ул. Матросова, 30 |
| 132 | ул. Матросова, 15 | 2 | 1 | 4 030 |
| ул. Матросова, 15 А |
| 133 | ул. Матросова, 16 | 1 | 1 | 4 576 |
| 134 | ул. Матросова, 21 А | 1 | 1 | 1 919 |
| 135 | ул. Матросова, 24 | 1 | 1 | 2 884 |
| 136 | ул. Матросова, 26 А | 1 | 1 | 1 566 |
| 137 | ул. Матросова, 36 | 5 | 1 | 11 088 |
| ул. Матросова, 40 |
| ул. Матросова, 44 |
| ул. Лизы Чайкиной, 67 |
| ул. Лизы Чайкиной, 67 А |
| 138 | ул. Матросова, 41 | 1 | 1 | 2 350 |
| 139 | ул. Матросова, 43 | 2 | 1 | 3 195 |
| ул. Матросова, 45 |
| 140 | ул. Матросова, 47 | 2 | 1 | 1 785 |
| ул. Матросова, 49 |
| 141 | ул. Матросова, 52 | 6 | 1 | 12 012 |
| ул. Матросова, 56 |
| ул. Матросова, 58 |
| ул. Матросова, 60 |
| ул. Громовой, 24 |
| ул. Громовой, 26 |
| 142 | ул. Матросова, 6 | 1 | 1 | 1 400 |
| 143 | ул. Матросова, 6 А | 5 | 1 | 4 750 |
| ул. Мурысева, 76 |
| ул. Мурысева, 76 А |
| ул. Мурысева, 80 |
| ул. Мурысева, 82 |
| 144 | ул. Матросова, 7 | 2 | 1 | 1 952 |
| ул. Матросова, 9 |
| 145 | ул. Механизаторов, 1 | 3 | 1 | 7 631 |
| ул. Коммунистическая, 13 |
| ул. Есенина, 2 |
| 146 | ул. Механизаторов, 5 | 1 | 1 | 2 736 |
| 147 | ул. Механизаторов, 5 Б | 1 | 1 | 2 357 |
| 148 | ул. Механизаторов, 11 А | 1 | 1 | 1 204 |
| 149 | ул. Механизаторов, 12 | 1 | 1 | 3 690 |
| 150 | ул. Механизаторов, 14 | 2 | 1 | 8 027 |
| ул. Механизаторов, 16 |
| 151 | ул. Механизаторов, 19 | 1 | 1 | 936 |
| 152 | ул. Механизаторов, 20 | 4 | 1 | 12 909 |
| ул. Механизаторов, 24 |
| ул. Лизы Чайкиной, 26 |
| ул. Лизы Чайкиной, 28 |
| 153 | ул. Механизаторов, 3 | 1 | 1 | 1 904 |
| 154 | ул. Мурысева, 48 | 1 | 1 | 4 699 |
| 155 | ул. Мурысева, 50 | 1 | 1 | 4 826 |
| 156 | ул. Мурысева, 51 | 1 | 1 | 4 672 |
| 157 | ул. Мурысева, 53 | 4 | 1 | 12 906 |
| ул. Мурысева, 55 |
| ул. Мурысева, 57 |
| ул. Мурысева, 59 |
| 158 | ул. Мурысева, 54 | 1 | 1 | 875 |
| 159 | ул. Мурысева, 58 | 2 | 1 | 3 404 |
| ул. Мурысева, 62 |
| 160 | ул. Мурысева, 63 | 1 | 1 | 1 344 |
| 161 | ул. Мурысева, 65 | 3 | 1 | 4 536 |
| ул. Мурысева, 67 |
| ул. Мурысева, 69 |
| 162 | ул. Мурысева, 66 | 1 | 1 | 2 754 |
| 163 | ул. Мурысева, 68 | 2 | 1 | 1 190 |
| ул. Тюленина, 8 |
| 164 | ул. Мурысева, 71 | 1 | 1 | 7 848 |
| 165 | ул. Мурысева, 83 А | 4 | 1 | 5 453 |
| ул. Мурысева, 85 А |
| ул. Мурысева, 75 |
| ул. Кошевого, 5 |
| 166 | ул. Мурысева, 86 | 3 | 1 | 3 107 |
| ул. Мурысева, 88 |
| ул. Мурысева, 90 |
| 167 | ул. Мурысева, 89 | 2 | 1 | 7 705 |
| ул. Мурысева, 93 |
| 168 | ул. Мурысева, 92 | 2 | 1 | 3 162 |
| ул. Мурысева, 96 |
| 169 | ул. Мурысева, 93 А | 1 | 1 | 1 330 |
| 170 | ул. Мурысева, 94 | 2 | 1 | 1 245 |
| ул. Мурысева, 98 |
| 171 | ул. Нижегородская, 50 | 1 | 1 | 6 672 |
| 172 | ул. Никонова, 10 | 2 | 1 | 2 898 |
| ул. Никонова, 12 |
| 173 | ул. Никонова, 11 | 1 | 1 | 1 900 |
| 174 | ул. Никонова, 14 | 3 | 1 | 3 240 |
| ул. Никонова, 16 |
| ул. Носова, 13 |
| 175 | ул. Никонова, 19 | 2 | 1 | 1 980 |
| ул. Никонова, 21 |
| 176 | ул. Никонова, 22 | 2 | 1 | 3 610 |
| ул. Никонова, 38 |
| 177 | ул. Никонова, 23 | 1 | 1 | 1 056 |
| 178 | ул. Никонова, 23 А | 1 | 1 | 1 368 |
| 179 | ул. Никонова, 24 | 1 | 1 | 1 420 |
| 180 | ул. Никонова, 25 | 1 | 1 | 1 340 |
| 181 | ул. Никонова, 27 | 1 | 1 | 2 480 |
| 182 | ул. Никонова, 3 | 2 | 1 | 2 530 |
| ул. Никонова, 5 |
| 183 | ул. Никонова, 34 | 2 | 1 | 2 674 |
| ул. Никонова, 36 |
| 184 | ул. Никонова, 7 | 3 | 1 | 3 317 |
| ул. Крылова, 3 А |
| ул. Крылова, 5 |
| 185 | ул. Никонова, 9 | 2 | 1 | 2 232 |
| ул. Крылова, 6 |
| 186 | ул. Новосадовая, 17 | 4 | 1 | 5 684 |
| ул. Новосадовая, 19 |
| ул. Новосадовая, 21 |
| ул. Полевая, 26 |
| 187 | ул. Новосадовая, 18 | 5 | 1 | 5 032 |
| ул. 60 лет СССР, 44 |
| ул. 60 лет СССР, 46 |
| ул. 60 лет СССР, 48 |
| ул. 60 лет СССР, 50 |
| 188 | ул. Новосадовая, 2 | 7 | 1 | 7 383 |
| ул. Новосадовая, 2 А |
| ул. Новосадовая, 2 Б |
| ул. Новосадовая, 4 |
| ул. Новосадовая, 4 А |
| ул. Академика Вавилова, 31 |
| ул. Академика Скрябина, 13 |
| 189 | ул. Новосадовая, 7 | 2 | 1 | 2 812 |
| ул. Новосадовая, 9 |
| 190 | ул. Новосадовая, 8 | 3 | 1 | 2 444 |
| ул. Олимпийская, 42 |
| ул. Олимпийская, 44 |
| 191 | ул. Носова, 17 | 2 | 1 | 1 216 |
| ул. Носова, 19 |
| 192 | ул. Носова, 21 | 1 | 1 | 2 940 |
| 193 | ул. Носова, 3 | 4 | 1 | 6 721 |
| ул. Никонова, 2 |
| ул. Никонова, 4 |
| ул. Никонова, 6 |
| 194 | ул. Носова, 5 | 2 | 1 | 3 040 |
| ул. Никонова, 8 |
| 195 | ул. Олимпийская, 19 | 8 | 1 | 6 572 |
| ул. Олимпийская, 21 |
| ул. Олимпийская, 23 |
| ул. Полевая, 22 |
| ул. Полевая, 24 |
| ул. Новосадовая, 11 |
| ул. Новосадовая, 13 |
| ул. Новосадовая, 15 |
| 196 | ул. Олимпийская, 29 | 6 | 1 | 6 370 |
| ул. Олимпийская, 31 |
| ул. Новосадовая, 10 |
| ул. Новосадовая, 12 |
| ул. Новосадовая, 14 |
| ул. Новосадовая, 16 |
| 197 | ул. Олимпийская, 28 | 3 | 1 | 6 727 |
| ул. Полевая, 11 |
| ул. Полевая, 13 |
| 198 | ул. Олимпийская, 30 | 2 | 1 | 6 240 |
| ул. Олимпийская, 32 |
| 199 | ул. Олимпийская, 35 | 2 | 1 | 1 980 |
| ул. Олимпийская, 37 |
| 200 | ул. Олимпийская, 46 | 5 | 1 | 6 132 |
| ул. Олимпийская, 48 |
| ул. Олимпийская, 50 |
| ул. Академика Скрябина, 19 |
| ул. Академика Скрябина, 21 |
| 201 | ул. Полевая, 12 | 7 | 1 | 8 208 |
| ул. Полевая, 14 |
| ул. Полевая, 16 |
| ул. Академика Вавилова, 19 |
| ул. Академика Вавилова, 21 |
| ул. Академика Вавилова, 23 |
| ул. Академика Вавилова, 25 |
| 202 | ул. Полевая, 19 | 4 | 1 | 540 |
| ул. Полевая, 21 |
| ул. Полевая, 23 |
| ул. Полевая, 25 |
| 203 | ул. Полевая, 30 | 6 | 1 | 4 784 |
| ул. Полевая, 32 |
| ул. 60 лет СССР, 24 |
| ул. 60 лет СССР, 26 |
| ул. 60 лет СССР, 28 |
| ул. 60 лет СССР, 30 |
| 204 | ул. Севастопольская, 10 | 2 | 1 | 2 457 |
| ул. Шлюзовая, 15 |
| 205 | ул. Севастопольская, 3 | 4 | 1 | 5 096 |
| ул. Шлюзовая, 21 |
| ул. Шлюзовая, 23 |
| ул. Зеленая, 10 |
| 206 | ул. Севастопольская, 4 | 3 | 1 | 2 708 |
| ул. Крылова, 5 А |
| ул. Крылова, 7 |
| 207 | ул. Севастопольская, 8 | 2 | 1 | 1 860 |
| ул. Крылова, 8 |
| 208 | ул. Тюленина, 4 | 6 | 1 | 5 480 |
| ул. Коммунистическая, 61 |
| ул. Коммунистическая, 63 |
| ул. Коммунистическая, 65 |
| ул. Матросова, 1 |
| ул. Матросова, 3 |
| 209 | ул. Шлюзовая, 11 | 3 | 1 | 4 998 |
| ул. Шлюзовая, 13 |
| ул. Никонова, 13 |
| 210 | ул. Шлюзовая, 17 | 2 | 1 | 2 760 |
| ул. Шлюзовая, 19 |
| 211 | ул. Шлюзовая, 2 | 3 | 1 | 2 006 |
| ул. Никонова, 15 |
| ул. Никонова, 17 |
| 212 | ул. Шлюзовая, 29 | 1 | 1 | 5 258 |
| 213 | ул. Шлюзовая, 33 | 1 | 1 | 1 479 |
| 214 | ул. Шлюзовая, 6 | 1 | 1 | 1 326 |
| 215 | ул. Энергетиков, 3 | 2 | 1 | 4 060 |
| ул. Энергетиков, 11 |
| 216 | ул. Ярославская, 10 | 2 | 1 | 1 923 |
| ул. Лизы Чайкиной, 70 А |
| 217 | ул. Ярославская, 15 | 2 | 1 | 5 500 |
| ул. Мурысева, 91 |
| 218 | ул. Ярославская, 17 | 1 | 1 | 4 960 |
| 219 | ул. Ярославская, 21 | 2 | 1 | 5 694 |
| ул. Ярославская, 25 |
| 220 | ул. Ярославская, 23 | 1 | 1 | 3 744 |
| 221 | ул. Ярославская, 27 | 4 | 1 | 13 124 |
| ул. Ярославская, 29 |
| ул. Лизы Чайкиной, 62 |
| ул. Лизы Чайкиной, 68 |
| 222 | ул. Ярославская, 53 | 3 | 1 | 3 366 |
| ул. Ярославская, 57 |
| ул. Ярославская, 59 |
| 223 | ул. Ярославская, 41 | 3 | 1 | 3 465 |
| ул. Ярославская, 49 |
| ул. Ярославская, 51 |
| 224 | ул. Ярославская, 39 | 3 | 1 | 5 682 |
| ул. Ярославская, 43 |
| ул. Ярославская, 45 |
| 225 | ул. Ярославская, 35 | 2 | 1 | 2 166 |
| ул. Ярославская, 37 |
| Итого по району: | | 478 | 225 | 877 286 |

Приложение N 5

к Муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды

на 2018 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,

НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

|  |  |
| --- | --- |
| N п.п. | Наименование общественной территории |
| 1 | 2 |
| Автозаводский район | |
| 1 | б-р Татищева |
| 2 | местный заезд по Южному шоссе |
| 3 | местный заезд по ул. Тополиная |
| 4 | местный заезд по ул. 70 лет Октября |
| 5 | Сквер ПСО, б-р Татищева 11 - 13 |
| 6 | Корт северо-восточнее ул. 70 лет Октября, 64 |
| 7 | Спортивная площадка западнее Южное шоссе, 67 |
| 8 | Спортивная площадка севернее ул. 70 лет Октября, 36 |
| 9 | Детская площадка, б-р Татищева, 6 |
| 10 | б-р Космонавтов |
| 11 | местный заезд по ул. 70 лет Октября |
| 12 | Сквер, ПСО, западнее б-р Космонавтов, 1 |
| 13 | Сквер, б-р Космонавтов, 26 |
| 14 | Корт восточнее ул. 70 лет Октября, 61 |
| 15 | Корт, ул. Ворошилова, 19 |
| 16 | Корт, б-р Космонавтов, 21 |
| 17 | Корт, б-р Космонавтов, 13 |
| 18 | Спортивная площадка западнее б-р Космонавтов, 32 |
| 19 | Спортивная площадка севернее ул. Дзержинского, 44 |
| 20 | Спортивная площадка западнее ул. Ворошилова, 19 |
| 21 | Спортивная площадка севернее б-р Космонавтов, 24 |
| 22 | Спортивная площадка западнее ул. Ворошилова, 11 |
| 23 | Спортивная площадка южнее б-р Космонавтов, 14 |
| 24 | Спортивная площадка южнее ул. 70 лет Октября, 61 |
| 25 | Спортивная площадка севернее ул. Ворошилова, 1 |
| 26 | Спортивная площадка восточнее б-р Космонавтов, 8 (N 1) |
| 27 | Спортивная площадка восточнее б-р Космонавтов, 8 (N 2) |
| 28 | Спортивная площадка севернее б-р Космонавтов, 9 |
| 29 | Спортивная площадка восточнее б-р Космонавтов, 15 |
| 30 | Спортивная площадка западнее ул. Автостроителей, 28 |
| 31 | Спортивная площадка западнее ул. Автостроителей, 54 |
| 32 | Спортивная площадка, ул. Автостроителей, 24 |
| 33 | Детская площадка севернее б-р Космонавтов, 9а |
| 34 | б-р Солнечный |
| 35 | местный заезд по ул. 70 лет Октября |
| 36 | Сквер, ПСО, ул. Автостроителей, 12 |
| 37 | Корт западнее ул. Офицерская, 2В |
| 38 | Сквер, ПСО, ул. Л. Яшина, 5 |
| 39 | местный заезд по ул. 40 лет Победы |
| 40 | местный заезд по ул. Яшина |
| 41 | б-р Цветной |
| 42 | местный заезд по ул. 70 лет Октября |
| 43 | местный заезд по ул. Тополиная |
| 44 | Сквер, ПСО, б-р Цветной, 25 |
| 45 | Корт, б-р Цветной, 18 |
| 46 | Спортивная площадка, ул. Автостроителей 25, (N 1) |
| 47 | Спортивная площадка, ул. Автостроителей 25, (N 2) |
| 48 | Спортивная площадка северо-восточнее ул. Автостроителей, 19 |
| 49 | Спортивная площадка севернее ул. Автостроителей, 15 |
| 50 | Спортивная площадка севернее ул. Автостроителей, 13 |
| 51 | Спортивная площадка южнее 70 лет Октября, 41 |
| 52 | Спортивная площадка севернее б-р Цветной, 14 |
| 53 | Спортивная площадка восточнее б-р Цветной, 4 |
| 54 | Спортивная площадка восточнее б-р Цветной, 19 |
| 55 | Спортивная площадка восточнее б-р Цветной, 27 |
| 56 | Спортивная площадка восточнее ул. Дзержинского, 14 |
| 57 | местный заезд по ул. 70 лет Октября |
| 58 | местный заезд по ул. Тополиная |
| 59 | местный заезд по ул. 40 лет Победы |
| 60 | Сквер, ПСО, ул. Тополиная, 43 |
| 61 | Сквер, ПСО, ул. 40 лет Победы, 48 |
| 62 | Спортивная площадка восточнее ул. Тополиная, 41 |
| 63 | Спортивная площадка западнее ул. Тополиная, 27 |
| 64 | б-р Рябиновый |
| 65 | местный заезд по ул. 70 лет Октября |
| 66 | местный заезд по Южному шоссе |
| 67 | местный заезд по ул. Л. Яшина |
| 68 | детская площадка южнее Рябиновый, 4 |
| 69 | Спорт. площ. южнее Рябиновый, 8 |
| 70 | Сквер, ПСО южное шоссе 35 - 37 (Надежда) |
| 71 | Сквер, ПСО, ул. 70 лет Октября, 24 |
| 72 | Аллея ветеранов |
| 73 | Корт, ул. 70 лет Октября, 34 |
| 74 | Спортивная площадка западнее ул. 70 лет Октября, 34 |
| 75 | Спортивная площадка севернее ул. Тополиная, 17 |
| 76 | Спортивная площадка восточнее ул. 70 лет Октября, 6 |
| 77 | б-р Кулибина |
| 78 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 79 | местный заезд по пр. Московский |
| 80 | б-р Кулибина 1, с восточной стороны, детская площадка |
| 81 | б-р Кулибина 7, с восточной стороны, детская площадка |
| 82 | б-р Кулибина, 6а, сквер семейного отдыха |
| 83 | Московский пр-т, 15, детская площадка |
| 84 | ул. Свердлова, 68, хоккейный корт |
| 85 | б-р Курчатова |
| 86 | местный заезд по ул. Юбилейная |
| 87 | местный заезд по пр. Ст. Разина |
| 88 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 89 | между домами 3, 5, 7 и 8, 10, 12 по б-ру Курчатова, сквер |
| 90 | ул. Юбилейная, 11, спортивная площадка |
| 91 | ул. Свердлова, 52, спортивная площадка |
| 92 | ул. Свердлова, 46 - 48, спортивная площадка |
| 93 | ул. Свердлова, 44, спортивная площадка |
| 94 | б-р Курчатова, 1, спортивная площадка |
| 95 | ул. Дзержинского, 45, спортивная площадка |
| 96 | пр-т Степана Разина, 2, спортивная площадка |
| 97 | пр-т Степана Разина, 10, спортивная площадка |
| 98 | б-р Туполева, бульвар |
| 99 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 100 | местный заезд по ул. Ворошилова |
| 101 | местный заезд по пр. Ст. Разина |
| 102 | местный заезд по пр. Ленинский |
| 103 | ул. Ворошилова, сквозной проезд |
| 104 | ул. Ворошилова, сквозной проезд (Сквер) |
| 105 | б-р Туполева, бульвар (сквер семейного отдыха) |
| 106 | б-р Туполева, бульвар (сквер семейного отдыха) |
| 107 | ул. Свердлова, хоккейный корт |
| 108 | пр-т Степана Разина, 27, волейбольная площадка |
| 109 | пр-т Степана Разина, 41, спортивная площадка |
| 110 | пр-т Степана Разина, 29, волейбольная площадка |
| 111 | ул. Свердлова, 7Г, волейбольная площадка |
| 112 | б-р Туполева, 5, спортивная площадка |
| 113 | ул. Ворошилова, 28, футбольное поле |
| 114 | ул. Ворошилова, между 28 - 32Б, аллея |
| 115 | ул. Ворошилова, 34/4, волейбольная площадка |
| 116 | ул. Свердлова, 9ж с южной стороны, атлетическая беседка |
| 117 | б-р Луначарского |
| 118 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 119 | местный заезд по ул. Ворошилова |
| 120 | местный заезд по пр. Ст. Разина |
| 121 | ул. Дзержинского, 35, с западной стороны, хоккейный корт |
| 122 | ул. Луначарского, 16, волейбольная площадка |
| 123 | ул. Луначарского, 2, с западной стороны, волейбольная площадка |
| 124 | б-р Луначарского, сквер |
| 125 | б-р Луначарского, площадка семейного отдыха |
| 126 | б-р Луначарского, между домами 3 - 5, площадка семейного отдыха |
| 127 | б-р Луначарского, между домами 7 - 15, площадка семейного отдыха |
| 128 | ул. Ворошилова, 6, с западной стороны, волейбольная площадка |
| 129 | ул. Ворошилова, 8, с западной стороны, волейбольная площадка, дорога, тротуар |
| 130 | б-р Луначарского, 11, с западной стороны, сквер между школами |
| 131 | детская площадка западнее б-р Цветной, 25 |
| 132 | ул. 40 лет Победы, 110 - 112, сквер семейного отдыха |
| 133 | ул. 40 лет Победы, 110 - 112, сквер семейного отдыха |
| 134 | ул. Юбилейная, Парк Победы |
| 135 | Сквер по ул. Революционная (Монументальные декоративно-скульптурные композиции из серии "Транспорт") |
| 136 | б-р Орджоникидзе |
| 137 | местный заезд по ул. Юбилейная |
| 138 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 139 | местный заезд пр. Ст. Разина |
| 140 | местный заезд по пр. Ленинский |
| 141 | сквер "Ромашка" на бульваре Орджоникидзе |
| 142 | площадка семейного отдыха на бульваре Орджоникидзе |
| 143 | площадка для отдыха на бульваре Орджоникидзе (вдоль Орджоникидзе, 15) |
| 144 | площадка для отдыха на бульваре Орджоникидзе (со стороны п. 31 - 32, Орджоникидзе, 15) |
| 145 | 2 волейбольных площадки на бульваре Орджоникидзе (с восточной стороны Ленинский, 26) |
| 146 | спортивная площадка, Ленинский, 24 |
| 147 | спортивная площадка, Свердлова, 23 (Орджоникидзе, 12) |
| 148 | спортивная площадка Свердлова, 29 (Юбилейная, 19) |
| 149 | волейбольная площадка на бульваре Орджоникидзе (с южной стороны Орджоникидзе, 6) |
| 150 | теннисный корт на бульваре Орджоникидзе (с южной стороны Орджоникидзе, 6) |
| 151 | волейбольная площадка на бульваре Орджоникидзе (с северной стороны Орджоникидзе, 11) |
| 152 | комбинированная спортивная площадка с полимерным покрытием с западной стороны Ст. Разина, 20 |
| 153 | спортивная площадка, Орджоникидзе, 10 |
| 154 | спортивная площадка с западной стороны Ст. Разина, 24 |
| 155 | корт Ленинский, 20 |
| 156 | местный заезд по пр. Ленинский |
| 157 | Сквозной проезд |
| 158 | Сквер семейного отдыха между Ленинский, 9 и Ст. Разина, 49 |
| 159 | волейбольная площадка, проспект Ст. Разина, 55 |
| 160 | волейбольная площадка, Ленинский проспект, 13 |
| 161 | местный заезд по ул. Фрунзе |
| 162 | местный заезд по пр. Ст. Разина |
| 163 | местный заезд по ул. Жукова |
| 164 | площадка семейного отдыха, Фрунзе, 7 |
| 165 | детская площадка, Ст. Разина, 67 |
| 166 | сквер, ул. Жукова, 14 |
| 167 | сквер, Ст. Разина, 71 |
| 168 | сквер, Ст. Разина, 87 |
| 169 | сквер, ул. Жукова, 34 (32) |
| 170 | волейбольная площадка, Фрунзе, 7 (со стороны Фрунзе, 11) |
| 171 | волейбольная площадка, Фрунзе, 7 (со стороны Фрунзе, 5) |
| 172 | волейбольная площадка, ул. Маршала Жукова, 38 |
| 173 | спортивная площадка, Приморский б-р, 4 |
| 174 | б-р Гая |
| 175 | местный заезд по ул. Ворошилова |
| 176 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 177 | Сквозной проезд (ул. Дзержинского) |
| 178 | Сквер семейного отдыха по б-ру Гая |
| 179 | Спортивная площадка западнее Гая, 1 |
| 180 | Спортивная площадка западнее Гая, 1 (усп.) |
| 181 | Спортивная площадка, Гая, 5 |
| 182 | Спортивная площадка, Гая, 6 |
| 183 | Спортивная площадка, Гая, 10 |
| 184 | Спортивная площадка, Автостроителей, 98 |
| 185 | Каток, Гая, 21 |
| 186 | местный заезд по ул. Ворошилова |
| 187 | местный заезд по ул. 40 лет Победы |
| 188 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 189 | Сквозной проезд (ул. Свердлова) |
| 190 | Площадка семейного отдыха, 40 лет Победы, 110 |
| 191 | Спортивная площадка, Ворошилова, 49 |
| 192 | Спортивная площадка, Ворошилова, 55 |
| 193 | Спортивная площадка, Ворошилова, 63 |
| 194 | Спортивная площадка, 40 лет Победы, 114 |
| 195 | Каток, 40 лет Победы, 112 |
| 196 | местный заезд по ул. 40 лет Победы |
| 197 | Сквозной проезд (ул. Дзержинского) |
| 198 | Аллея Славы, 14 квартал |
| 199 | Площадка семейного отдыха, Автостроителей, 49 |
| 200 | Спортивная площадка, Дзержинского, 3а |
| 201 | Спортивная площадка, Дзержинского, 7а |
| 202 | Спортивная площадка, 40 лет Победы, 64 |
| 203 | Спортивная площадка, 40 лет Победы, 76 |
| 204 | Спортивная площадка, Автостроителей, 47 |
| 205 | Спортивная площадка, Автостроителей, 53 |
| 206 | Спортивная площадка, Автостроителей, 59 |
| 207 | Корт, ул. 40 лет Победы, 74, МОУ N 70 |
| 208 | б-р Баумана |
| 209 | местный заезд по пр. Ленинский |
| 210 | местный заезд по ул. Свердлова |
| 211 | Московский, 33 корт |
| 212 | ПСО южнее Свердлова, 41 (между школой N 28 и Свердлова, 41) |
| 213 | Свердлова, 41, спортивный комплекс |
| 214 | Спортивная площадка южнее б-р Баумана, 6 |
| 215 | местный заезд по пр. Ленинский |
| 216 | местный заезд по ул. Фрунзе |
| 217 | ПСО "Сквер у РУСИ" |
| 218 | ПСО вдоль ул. Фрунзе до Московского пр-та |
| 219 | Корт, Ленинский, 29 |
| 220 | ПСО, Ленинский, 29 |
| 221 | ПСО вдоль ул. Фрунзе, спортивная площадка |
| 222 | б-р Королева |
| 223 | местный заезд по пр. Московский |
| 224 | Сквозной проезд (б-р Приморский) |
| 225 | пр-т Московский, 59 х/корт |
| 226 | б-р Королева 9,11 х/корт |
| 227 | 6 кв., сквер, пр-т Московский, 59 спортплощадка |
| 228 | 6 кв. северо-восточнее пр-т Московский, 57, спортплощадка |
| 229 | местный заезд по пр. Ленинский |
| 230 | Ленинский, 15/30, сквер |
| 231 | Ленинский, 15/30, корт |
| 232 | ул. Фрунзе, 10/38, спортплощадка |
| 233 | б-р Буденного |
| 234 | Ст. Разина, 48, сквер |
| 235 | Ст. Разина, 48, сквер напротив подъездов 8 - 12 |
| 236 | Ст. Разина, 48, сквер напротив подъездов 13 - 15 |
| 237 | б-р Буденного, 13 (северная сторона), сквер |
| 238 | б-р Буденного, 6, псо |
| 239 | б-р Буденного, 4, восточная сторона, спортплощадка - футбольное поле |
| 240 | б-р Буденного, 4, восточная сторона, спортплощадка |
| 241 | б-р Буденного, 8, южная сторона, корт |
| 242 | ул. Юбилейная, 39, западная сторона, спортплощадка |
| 243 | ул. Юбилейная, 51, спортплощадка |
| 244 | Приморский, 26, спортплощадка |
| 245 | Приморский, 20, спортплощадка |
| 246 | Приморский, 14, спортплощадка |
| 247 | ул. Фрунзе, 21, спортплощадка |
| 248 | Сквозной проезд, 8 квартал, от ул. Юбилейной до пр-та Степана Разина |
| 249 | Приморский, 15, сквер |
| 250 | Приморский, 31, сквер |
| 251 | ул. Юбилейная, 78, корт |
| 252 | Приморский, 15, спортплощадка |
| 253 | пр-т Ст. Разина, 68, спортплощадка |
| 254 | пр-т Ст. Разина, 70, спортплощадка |
| 255 | пр-т Ст. Разина, 72, спортплощадка |
| 256 | пр-т Ст. Разина, 72, спортплощадка |
| 257 | ул. Юбилейная, 79, футбольное поле - спортплощадка |
| 258 | ул. Юбилейная, 65, спортплощадка |
| 259 | Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи |
| Центральный район | |
| 1 | сквер, ул. Жилина (от д. N 1 до д. N 62) |
| 2 | Центральная площадь |
| 3 | сквер, б-р Молодежный (от ул. К. Маркса до ул. Победы) |
| 4 | сквер, ул. Мира, 41 |
| 5 | сквер, ул. Ленинградская, 47 - 53 |
| 6 | квартал 72, между улицами Ленинградская, Мира - аллея Семизорова |
| 7 | территория общего пользования, ул. Мира, 123 |
| Комсомольский район | |
| 1 | Набережная Комсомольского района (территория берегоукрепления Куйбышевского водохранилища) |
| 2 | Территория б-ра Островского (от ул. Краснодонцев до ул. Коммунистическая) |
| 3 | Лесная зона мкр N 2 (территория южнее ул. Громовой до жилых домов NN 23в, 25, 27 по ул. Чайкиной) |
| 4 | Территория в районе МЦ "Спутник" (ул. Коммунистическая, 90) |
| 5 | Парк культуры и отдыха Комсомольского района (ул. Коммунистическая, 36) |
| 6 | Разделительное кольцо ул. Громовой - ул. Матросова |
| 7 | Разделительное кольцо ул. Громовой - ул. Ярославская |
| 8 | Территория восточнее жилого дома ул. Коммунистическая, 99 |
| 9 | Территория южнее жилого дома ул. Чайкиной, 73 |
| 10 | Территория восточнее Молодежного драматического театра (ул. Чайкиной, 65) |
| 11 | Территория южнее жилых домов NN 43а, 53 по ул. Чайкиной |
| 12 | Сквер ДЦ "Русич" (ул. Носова, 10) |
| 13 | Сквер в районе ул. Никонова, 22 |
| 14 | Парк, мкр. Шлюзовой |
| 15 | Набережная, ул. Носова |
| 16 | Площадь им. В.И. Денисова (мкр. Поволжский) |
| 17 | Сквер мкр. Поволжский |
| 18 | Территория стадиона в мкр. Федоровка |
| 19 | Велопешеходная дорожка по ул. Матросова, ул. Громовой (в том числе территория возле памятника У. Громовой |

Приложение N 6

к Муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды

на 2018 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Таблица N 1 (2018 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес местонахождения | Вид работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы, 6 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 5 070,37 |
| 2 | Южное шоссе, 23 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт или устройство ограждения | 3 350,00 |
| 3 | Южное шоссе, 19 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), установка скамеек, установка урн | 3 150,00 |
| 4 | Южное шоссе, 25 | Установка скамеек, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 4 650,00 |
| 5 | ул. Льва Яшина, 9 | Ремонт дворовых проездов, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 900,00 |
| 6 | ул. Льва Яшина, 7 | Ремонт дворовых проездов, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 3 100,00 |
| 7 | Южное шоссе, 59 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, обеспечение освещением | 4 950,00 |
| 8 | ул. 40 лет Победы, 76 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 3 000,00 |
| 9 | Комсомольское шоссе, 7 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 018,00 |
| 10 | ул. Фрунзе, 15 | Установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов | 813,27 |
| 11 | б-р Королева, 4 | Ремонт дворовых проездов | 1 209,48 |
| б-р Королева, 2 |
| 12 | пр-т Ленинский, 28 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 953,45 |
| пр-т Ленинский, 26 |
| б-р Орджоникидзе, 18 |
| 13 | ул. Свердлова, 29 | Установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения | 1 180,01 |
| 14 | б-р Орджоникидзе, 9 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 976,76 |
| б-р Орджоникидзе, 11 |
| 15 | ул. Л. Чайкиной, 41 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, ремонт или устройство ограждения | 8 164,00 |
| ул. Л. Чайкиной, 33 |
| ул. Л. Чайкиной, 35 |
| 16 | ул. Л. Чайкиной, 39 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения | 2 349,00 |
| 17 | ул. 40 лет Победы, 34 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 600,00 |
| 18 | б-р Приморский, 32 | Установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения | 811,70 |
| 19 | б-р Приморский, 36 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, установка урн | 788,87 |
| 20 | пр-т Московский, 45/47 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 338,31 |
| 21 | ул. Фрунзе, 37 | Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), установка скамеек | 3 847,11 |
| 22 | ул. Республиканская, 10 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 3 000,00 |
| ул. Республиканская, 8 |
| ул. Гидростроевская, 19 |
| ул. Гидростроевская, 21 |
| 23 | пр-т Московский, 51 | Установка скамеек, установка урн | 118,41 |
| 24 | б-р Королева, 9 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 3 729,07 |
| 25 | ул. Республиканская, 4 | Ремонт дворовых проездов, ремонт или устройство ограждения | 800,00 |
| 26 | б-р Приморский, 46 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн | 703,48 |
| 27 | ул. Гидростроевская, 26 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 2 900,00 |
| 28 | ул. Мира, 98 | Оборудование автомобильными парковками, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт или устройство ограждения | 2 400,00 |
| ул. Мира, 100 |
| ул. Голосова, 91 |
| 29 | ул. Ленина, 57 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 000,00 |
| 30 | ул. Мира, 107 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт или устройство ограждения, обеспечение освещением | 4 823,00 |
| ул. Карбышева, 15 |
| ул. Мира, 109 |
| 31 | ул. Карбышева, 14 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, ремонт или устройство ограждения | 1 200,00 |
| 32 | ул. Карбышева, 9 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками), ремонт или устройство ограждения | 2 388,98 |
| ул. Мира, 148 |
| 33 | ул. Гагарина, 8 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 2 800,03 |
| ул. Ленина, 116 |
| ул. Ленина, 118 |
| 34 | ул. Гагарина, 10 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 1 100,00 |
| 35 | ул. Куйбышева, 44 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 935,62 |
| 36 | ул. Мурысева, 81 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 2 686,00 |
| ул. Мурысева, 85 |
| ул. Мурысева, 87 |
| 37 | ул. Матросова, 20 | Ремонт дворовых проездов | 2 200,00 |
| ул. Матросова, 18 |
| ул. Матросова, 22 |
| 38 | ул. Механизаторов, 29 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, установка урн | 2 263,83 |
| ул. Механизаторов, 25 |
| ул. Механизаторов, 31 |
| 39 | ул. Механизаторов, 9 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок (оборудование детскими и (или) спортивными площадками) | 613,01 |
| 40 | ул. Шлюзовая, 25 | Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, установка урн | 2 015,68 |
| ул. Шлюзовая, 27 |
| Итого субсидии | | | 92 897,40 |
| Аукционы | | | |
| 41 | б-р Баумана, 6 | Установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения | 734,31 |
| 42 | б-р Баумана, 16 | Установка скамеек, установка урн | 16,01 |
| Итого аукционы | | | 750,32 |
| Итого по мероприятию | | | 93 647,71 |

Таблица 2 (2019 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Наименование мероприятия | Сумма под бюджет, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. М. Жукова, 48 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн | 3800 |
| 2 | пр-т Ст. Разина, 22 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обеспечение освещением, оборудование детской площадкой | 4400 |
| 3 | б-р Королева, 5, б-р Королева, 7 | Оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн | 4600 |
| 4 | ул. М. Жукова, 30 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек | 1500 |
| 5 | б-р Космонавтов, 18 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадки | 3000,49 |
| 6 | б-р Королева, 11 | Оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн | 3300 |
| 7 | ул. Фрунзе, 43 | Ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн | 4700 |
| 8 | ул. Лесная, 54 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 4000 |
| ул. Лесная, 56 |
| ул. Лесная, 58 |
| ул. Лесная, 60 |
| 9 | ул. Мира, 3 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки, устройство ограждения | 3500 |
| ул. Мира, 5 |
| ул. Мира, 9 |
| ул. Мира, 11 |
| 10 | ул. Калмыцкая, 34 | Ремонт дворовых проездов, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадки, установка скамеек | 3000 |
| ул. Калмыцкая, 36 |
| 11 | Автозаводское шоссе, 39 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 4700 |
| Автозаводское шоссе, 41 |
| ул. Ларина, 4 |
| 12 | ул. Матросова, 11 | Ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, установка скамеек, установка урн | 5426 |
| ул. Мурысева, 73 |
| 13 | ул. Ярославская, 7 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадки | 1222 |
| ул. Ярославская, 9 |
| 14 | ул. Ярославская, 11 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн | 3749 |
| ул. Ярославская, 13 |
| Итого | | | 50897,49 |

Таблица 3 (2020)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | б-р Приморский, 26  ул. Юбилейная, 57  б-р Приморский, 28 | Установка скамеек, установка урн, ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой, ремонт пешеходных дорожек | 4382,18 |
| 2 | б-р Королева, 14  б-р Королева, 16 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, установка скамеек, установка урн | 5617,82 |
| 3 | пр-т Ст. Разина, 75,  пр-т Ст. Разина, 79 | Ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой | 5000 |
| 4 | ул. Жукова, 12  ул. Жукова, 14 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн | 1932,25 |
| 5 | ул. Жукова, 44  ул. Жукова, 46 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн | 1667,75 |
| 6 | б-р Космонавтов, 14 | Ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров | 5000 |
| 7 | б-р Гая, 1  б-р Гая, 7  б-р Гая, 9  б-р Гая, 11 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 4999,73 |
| 8 | б-р Рябиновый, 3 | Ремонт дворового проезда, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой | 4800 |
| 9 | ул. Лизы Чайкиной, 61,  ул. Лизы Чайкиной, 61а,  ул. Лизы Чайкиной, 63 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 3500 |
| 10 | ул. Матросова, 42  ул. Матросова, 46  ул. Матросова, 48  ул. Матросова, 50  ул. Матросова, 54 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн | 6503,09 |
| 11 | ул. Мира, 48 | Обеспечение освещением, оборудование детской площадкой | 1500 |
| 12 | ул. Советская, 74  ул. Советская, 74 А  ул. Мира, 64  ул. Мира, 66  ул. Мира, 68 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обеспечение освещением | 8500,28 |
| 13 | ул. Баныкина, 10  ул. Жилина, 62 | Установка скамеек, оборудование детской площадкой | 2250 |
| Итого | | | 55653,1 |

Таблица 4 (2021)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Адрес | Виды работ |
| 1 | ул. Ленинградская, 15 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | ул. Ленинградская, 35  ул. Ленинградская, 37 | Ремонт дворовых проездов |
| 3 | б-р 50 лет Октября, 7  б-р 50 лет Октября, 19 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |
| 4 | ул. Мира, 117  ул. Мира, 123 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |
| 5 | ул. Карла Маркса, 39  ул. Карла Маркса, 41 | Ремонт дворовых проездов |
| 6 | ул. Победы, 43 | Ремонт дворовых проездов |
| 7 | ул. Ушакова, 40а  ул. Ушакова, 46 | Ремонт дворовых проездов |
| 8 | ул. Лесная, 46  ул. Лесная, 48  ул. Лесная, 50  ул. Лесная, 52 | Ремонт дворовых проездов |
| 9 | ул. Лизы Чайкиной, 73  ул. Лизы Чайкиной, 77  ул. Лизы Чайкиной, 81 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, обеспечение освещения |
| 10 | ул. Лизы Чайкиной, 27  ул. Лизы Чайкиной, 29 | Ремонт дворовых проездов |
| 11 | ул. Мурысева, 71 | Ремонт дворовых проездов |
| 12 | ул. Ярославская, 21  ул. Ярославская, 25 | Ремонт дворовых проездов |
| 13 | ул. Матросова, 8  ул. Матросова, 10  ул. Мурысева, 77 | Ремонт дворовых проездов |
| 14 | ул. Матросова, 6 | Ремонт дворовых проездов |
| 15 | ул. Железнодорожная, 31 | Установка скамеек, урн |
| 16 | ул. Крылова, 5а  ул. Крылова, 7  ул. Севастопольская, 4 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн |
| 17 | ул. Никонова, 7  ул. Крылова, 5  ул. Крылова, 3а | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн |
| 18 | ул. Макарова, 14  ул. Макарова, 16 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн |
| 19 | пр-т Московский, 57 | Установка скамеек, урн |
| 20 | пр-т Ст. Разина, 71 | Установка скамеек, урн |
| 21 | б-р Татищева, 9 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуара, установка скамеек, урн |
| 22 | ул. 40 лет Победы, 54 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуара, установка скамеек, урн |
| 23 | б-р Гая, 12 | Ремонт дворового проезда, ремонт тротуара, установка скамеек, урн |
| 24 | ул. Ворошилова, 39 | Установка скамеек, урн |
| 25 | ул. Тополиная, 10 | Ремонт дворовых проездов |
| 26 | ул. Автостроителей, 78 | Установка скамеек, урн |
| 27 | Южное шоссе, 27;  Южное шоссе, 27а;  Южное шоссе, 29 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн |

Приложение N 7

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на 2018 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

В 2018 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| ГРБС - ДГХ | |
| 1 | Центральная площадь (Аллея Славы) |
| 2 | Сквер по ул. Крылова, ул. Носова (пешеходная зона по ул. Крылова) |
| 3 | Сквер на территории бывшего кинотеатра "Маяк" |
| 4 | Благоустройство велопешеходной дорожки по ул. Патрульная |
| 5 | Бульвар Гая (зона отдыха) |
| 6 | Буферная зона лесного массива (вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка) |
| ГРБС - ДДХиТ | |
| 1 | Автодорога по ул. Патрульная. Пешеходная дорожка (Самарская обл., г. Тольятти, ул. Патрульная от дома 35В по ул. Маршала Жукова до дома 3Б по ул. Маршала Жукова) |

Приложение N 8

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на 2018 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Таблица N 1 (2019 год)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Бульвар Гая (зона отдыха) |
| 2 | Буферная зона лесного массива (вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка) |
| 3 | Итальянский сквер |
| 4 | Набережная Комсомольского района (в т.ч. благоустройство смотровой площадки набережной Комсомольского района) |
| 5 | Территория стадиона в мкр. Федоровка |
| 6 | б-р Кулибина, 2а |
| 7 | б-р 50 лет Октября, 24, 24а |
| 8 | б-р Цветной, 25 |

Таблица N 2 (2020 год)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Центральная площадь (1 этап) |
| 2 | Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (1 этап, 2 этап) |
| 3 | Набережная Комсомольского района (2 этап) |
| 4 | Сквер по ул. Жилина (от ул. Мира до пл. Свободы) (1 этап) |
| 5 | Велопешеходная дорожка по ул. Матросова, ул. Громовой (в том числе территория возле памятника У. Громовой) (1 этап) |
| 6 | Территория стадиона в мкр. Федоровка (2 этап) |

Таблица N 3 (2021 год)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Бульвар Буденного (1 этап) |
| 2 | Бульвар Островского (1 этап) |
| 3 | Аллея Молодежного бульвара (1 этап) |

Таблица N 4 (2022 год)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Центральная площадь |
| 2 | Сквер б-ра Космонавтов |
| 3 | Пляж Центрального района |

Таблица N 5 (2023 год)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Площадь Денисова, мкр. Поволжский |
| 2 | Бульвар Татищева |

Таблица N 6 (2024 год)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Бульвар Луначарского |
| 2 | Территория возле памятника В.Н. Татищева |
| 3 | Сквер по ул. Жилина (от площади Свободы до ул. Баныкина) |

Приложение N 9

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на 2018 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,

НА КОТОРЫХ УСТРОЕНЫ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Таблица N 1 (2019 год)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | 2 |
| 1 | Итальянский сквер |
| 2 | Буферная зона лесного массива (вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка) |

Приложение N 10

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на 2018 - 2024 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |