2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 27.07.2023  № 2382-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти 

на 2024 - 2028 годы» (далее – Программы)
Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы  в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от  11.12.2024 №  376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (ред. от 23.04.2025)  в Программу вносятся изменения. 

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы в 2025 году увеличены на 15 017 тыс.руб. и изменены с  27 296 тыс.руб. на 42 313 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти не изменены и составляют  24 415 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета увеличены на 15 017 тыс.руб. и изменены с 0 тыс.руб. 15 017 тыс.руб.;
- за счет внебюджетных не изменены и составляют  2881 тыс.руб. 
Из них.

По мероприятиям задачи 2 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах» (далее – Задача 2) увеличено финансирование на 15 017 тыс.руб. и изменено с 17 753 тыс.руб. на 32 770 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти не изменено и составляет          17 735 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета увеличено на 15 017 тыс.руб. и изменено с 0 тыс.руб. 15 017 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств не изменено и составляет 18 тыс.руб. 
В соответствии с законом Самарской области  № 25-ГД  от 03.03.2025 «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» городскому округу предоставлены субсидии в целях реализации софинансирования расходных обязательств по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов в объеме 15 017,21 тыс.руб. (софинансирование в размере 95%). Софинансирование указанных мероприятий определено Порядком предоставления и распределения субсидий в размере 95 % в рамках реализации  государственной программы «Доступная среда в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671. 
Размер софинансирования определяется в процентном отношении к стоимости работ. Объем по источникам финансирования распределяется следующим образом:
- для выполнения мероприятий задачи 2: средства областного бюджета – не более 95%, средства бюджета городского округа Тольятти – не менее 5% или  средства бюджета городского округа Тольятти - не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%.
По мероприятию 2.1 «Подготовка  (или корректировка) проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» увеличено финансирование на 3 850 тыс.руб. и изменено с 1 400 тыс.руб. на 5 250 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 1 663  тыс.руб. и  изменены с 1 399 тыс.руб. на  3 062 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета увеличено на 2 185 тыс.руб. и изменены с 0 тыс.руб. на 2 185 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств увеличено на  2 тыс.руб. и изменены с 1 тыс.руб. на 3 тыс.руб.
Значение показателя (индикатора) «Количество подготовленной проектной документации» изменено с 7 ед. на 26 ед. 
В связи с тем, что ранее подготовленная сметная документация проектов выполнена с применением ГОСТ 9128-2013, утратившего силу на территории Российской Федерации с 01.06.2024, необходима корректировка ранее подготовленных проектов.  Уточнено наименование мероприятия 2.1 путем замены слов «Подготовка проектной документации…» на слова «Подготовка (или корректировка) проектной документации…». Следует отметить, что данные изменения в Программу предусматривают оборудование подъездов пандусами и (или) подъемными механизмами по проектам, сметная документация по которым откорректирована управляющими организациями без привлечения бюджетных средств.
По мероприятию 2.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» увеличено финансирование на 11 167 тыс.руб. и изменено с 16 353 тыс.руб. на 27 520 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 1 663 тыс.руб. и  изменены с 16 336 тыс.руб. на  14 673 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета увеличено на 12 832 тыс.руб. и изменено с 0 тыс.руб. на 12 832 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств уменьшены на 2 тыс.руб. и  изменены с 17 тыс.руб. на 15 тыс.руб.
Значение показателя (индикатора) «Количество пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов» изменено с 20 ед. на 38 ед. 
Значение показателя конечного результата «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период» не изменено и составляет ежегодно 100 %.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.
И.о.руководителя 
департамента городского хозяйства            
                                          М.В. Арзамасцев
Тимофеева 54 46 34 (доб.5259)
