2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации

городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти  от 27.07.2023  № 2382-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти 

на 2024 - 2028 годы» (далее – Программы)
Руководствуясь п. 5.2.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376  «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 24.09.2025) в Программу вносятся следующие изменения.  

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы в 2025 году увеличены на 9 961 тыс.руб. и изменены с  42 313 тыс.руб. на 52 274 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 9 951 тыс.руб. и изменены с  24 415 тыс.руб. на 34 366 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета не изменены и составляют 15 017 тыс.руб.;
- за счет внебюджетных средств увеличены  на 10 тыс.руб. и изменены с 2 881 тыс.руб. на 2 891 тыс.руб.
В процессе проведения технического обследования состояния крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 52, экспертной организацией ООО «Агро-Строй-Снаб» и Государственной жилищной инспекцией Самарской области  выявлены недопустимые дефекты и повреждения крыши,   оказывающие негативное влияние на техническое состояние отдельных конструкций и здания в целом, что может повлечь за собой угрозу жизни и здоровья граждан. Управляющей компанией ООО «Новатор» проведена работа по составлению сметного расчета на проведение капитального ремонта крыши на сумму 9 960 432,20 руб. (9 961 тыс.руб.). 

В целях недопущения угрозы обрушения крыши многоквартирного дома по ул. Ленина д.52, в рамках задачи 1 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации»  вводится новое мероприятие 1.5 «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. Ленина д.52» с общим объемом финансирования 9 961 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета - 9 951 тыс.руб., внебюджетные средства - 10 тыс.руб.

Размер софинансирования определяется в процентном отношении к стоимости работ. Объем по источникам финансирования распределяется следующим образом: 

- для выполнения мероприятий задачи 1 (за исключением мероприятия 1.5): средства бюджета городского округа Тольятти - не более 70%, внебюджетные средства - не менее 30%; для выполнения мероприятия 1.5: средства бюджета городского округа Тольятти - не более 99,9%, внебюджетные средства - не менее 0,1%.

Введен показатель (индикатор) «Количество многоквартирных домов, в котором отремонтирована крыша» - 1 ед.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, запланированных к восстановлению за отчетный период» изменено с «-»
на 100 % (крыша – является верхним конструктивным элементом здания).

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель 

департамента городского хозяйства            
                                                С.С. Мелешко
Тимофеева 54 46 34 (доб.5259)
