4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы» (далее – Программа)
В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.24 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 24.12.25) постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» вносятся следующие изменения в Программу.
1. По мероприятию 1.2. «Техническое обслуживание и ремонт средств электрозащиты, установленных на газопроводе, проложенном до мкр. Поволжский» в 2025 году увеличивается финансирование на 366 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 366 тыс. руб. Средства перераспределены с мероприятия 1.3. «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» Программы. Финансирование мероприятия 1.3. изменено с 2 226 тыс. руб. на 1 860 тыс. руб.

Средство электрозащиты (электрохимзащиты) является неотъемлемой частью газового оборудования  в мкр. Поволжский, обслуживаемого в рамках мероприятия 1.3. Как отдельный объект газового хозяйства средство электрозащиты в реестре муниципальной собственности не значится.

Результатом оказания услуги по электрохимзащиты газопровода (мероприятие 1.2)  является отсутствие порывов газопровода, за который ответственность возлагается на предоставляющего услугу по обслуживанию газопровода (мероприятие 1.3). Вследствие разделения данных услуг заключаются два  контракта с различными организациями, порой конкурирующими. При такой ситуации отсутствует возможность контролировать качество и наложение ответственности за услугу по электрохимзащите газопровода.

С целью предотвращения возможных аварийных ситуаций на газопроводе, в 2025 году обслуживанию газового оборудования и средств электрохимзащиты осуществлялось в рамках одного контракта.

На три месяца - контракт от 24.12.2024 № 812-дг/2.1 заключен с ООО «СПЕЦОБЛГАЗ-СЕРВИС». Цена контракта 230 тыс. руб. Из них на обслуживание средств электрохимзащиты 110 тыс. руб.

На восемь месяцев - контракт от 24.04.2025 № 0142300010025000018 заключен с ООО «ТВиГ». Цена контракта 536 тыс. руб. Из них на обслуживание средств электрохимзащиты 256 тыс. руб.

С целью заключения муниципальных контрактов на оказание услуги для нужд городского округа Тольятти: Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования в 2026 году с мероприятия 1.2. Программы перераспределены средства в размере 131 тыс. руб. на мероприятие 1.3. Программы. Финансирование мероприятия 1.2. изменено с 5 600 тыс. руб. на 5 469 тыс. руб., мероприятия 1.3. изменено с 2 396 тыс. руб. на 2 527 тыс. руб.
Показатели (индикаторы) реализации мероприятий не изменены.

2. По мероприятию 1.5. «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» уменьшается на 11 923 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 11 794 тыс. руб., предусмотренные МБУ «Зеленстрой» на выполнение работ по ремонту фонтанов в форме субсидии на иные цели;

- в сумме 129 тыс. руб., сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами.
Средства перемещаются на муниципальную программу «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» для финансового обеспечения закупки 4-х единиц Газель Next автобус A65R52 (дизель, 19 пассажирских мест), в целях организации работ по выполнению муниципального задания МБУ «Зеленстрой» (оперативное передвижение рабочих по обслуживаемым объектам).
Планируемые в 2025 году работы по гидроизоляции технического сооружения амфитеатра в сквере имени С.Ф. Жилкина не были выполнены по причине, выявленной в ходе эксплуатации объекта в различных режимах, необходимости проведения экспертизы специализированной организации с целью определения видов и объемов работ.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество отремонтированных фонтанов» изменен с 3 ед. на 2 ед.
3. По мероприятию 1.6. «Прочистка сетей водоотведения», в связи с необходимостью выполнения прочистки муниципальных сетей бытовой канализации ф300, расположенных по адресу: Московский проспект, 10-ж, на 122 увеличивается показатель (индикатор) реализации мероприятия «Длина прочищенных сетей водоотведения» и изменен с 5 196 м на 5 318 м.
В качестве источника финансирования используется экономия, сложившаяся по муниципальному контракту № 0142200001325024361 от 17.11.2025, оставшаяся в распоряжении заказчика в размере 358 тыс. руб.

Экономия от размещения муниципального заказа в размере 357 тыс. руб. направляется на сокращение муниципального долга. Финансирование мероприятия изменено с 5 242 тыс. руб. на 4 885 тыс. руб.
4. По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры» уменьшено финансирование на 776 тыс. руб. и изменено с 3 819 тыс. руб. на 3 043 тыс. руб. Средства перераспределены на мероприятие 4.1 Программы.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

5. По мероприятию 3.3. «Водоотведение ливневых стоков» уменьшается финансирование на 1 526 тыс. руб. и изменено с 214 491 тыс. руб. на 212 965 тыс. руб. Средства перераспределены на мероприятие 4.1 Программы.
Остаток средств образовался по фактическому исполнению в результате меньшего объема выпавших осадков.   
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Объем отведенных сточных вод» изменен с 4 915 тыс. куб. м на 4568,4 тыс. куб. м.
6. В связи с ростом цены по "плавающему" тарифу и увеличением фактически потребленного объема электрической энергии, поставляемой ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" АО "Тольяттинская энергосбытовая компания" и ООО «Лукойл-Энергосети», на 4 909 тыс. руб. увеличиваются расходы на закупку электрической энергии для уличного освещения магистральных улиц и дорог в рамках реализации мероприятия 4.1. «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» Программы. Финансирование мероприятия изменено с 63 610 тыс. руб. на 68 519 тыс. руб.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

7. По мероприятию 4.2.2. «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов» на величину свободных остатков в размере 2 568 тыс. руб. уменьшено финансирование и изменено с 199 658 тыс. руб. на 197 090 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.
8. По мероприятию 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 39 тыс. руб. и изменено с 38 983 тыс. руб. на 38 944 тыс. руб. Нераспределенные средства ООО «СервисЭлектроСнаб» перераспределены на мероприятие 4.1. Программы.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.
Финансирование Программы в 2025 году уменьшено на 12 280 тыс. руб. и изменено с 660 956 тыс. руб. на 648 676 тыс. руб. В 2026 году не изменено.
Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента                                                                                   С.С. Мелешко
Наянзина М.С.

544644 (5257)

