5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации
городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти 
на 2024 - 2028 годы» (далее – Программы)
Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы  в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 08.04.2026 № 819 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2025 №  738 “О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов”»  в Программу вносятся изменения. 

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2026 год увеличены на 12 979 тыс. руб. и изменены с 14 424 тыс. руб. на 27 403 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшены на 2 585 тыс. руб. и изменены с 14 424 тыс. руб. на 17 009 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета увеличены на 10 392 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 10 392 тыс. руб.;
– за счет внебюджетных средств – увеличены на 2 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 2 тыс. руб.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2027 год увеличены на 5 162 тыс. руб. и изменены с 43 273 тыс. руб. на 48 435 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 279 тыс. руб. и изменены с 43 273 тыс. руб. на 43 552 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета увеличены на 4 883 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 4 883 тыс. руб.

По мероприятиям в 2026 году:
По мероприятию 1.3 «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» в целях устранения аварийной ситуации, для восстановления внутренних инженерных сетей (канализационные сети) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Никонова. 34 (обслуживающая организация – АО «МУ ЖКХ»), увеличено финансирование на 1 994 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 1 994 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 1 992 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 1 992 тыс. руб.;

– за счет внебюджетных средств увеличены на 2 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 2 тыс. руб.

Размер софинансирования определяется в процентном отношении к стоимости работ. Объем по источникам финансирования распределяется следующим образом: средства бюджета городского округа Тольятти – не более 99,9%. внебюджетные средства – не менее 0,1%.

Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы» составит 1 ед.
В постановление администрации городского округа Тольятти от 04.12.2018 № 3570‑п/1 «Об установлении расходного обязательства по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Тольятти, судебных актов, предусматривающих внесение денежных средств на депозитный счет суда, судебных актов, предусматривающих оплату судебных экспертиз, по оплате административных штрафов по делам об административных правонарушениях» внесены изменения (постановление администрации городского округа Тольятти № 485‑п/1 от 26.02.2026) для возможности исполнения судебных актов по требованиям неимущественного характера посредством проведения аукциона (либо запроса котировок) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовые средства по мероприятиям 2.1 и 2.2 перераспределены между ними для проведения конкурсной процедуры на установку пандусов и подъемных механизмов в целях исполнения судебных решений. А именно:

По мероприятию 2.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» увеличено финансирование на 503 тыс. руб. и изменено с 340 тыс. руб. на 843 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество подготовленной проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов» и изменяется с 1 ед. на 3 ед. 

  По мероприятию 2.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами» уменьшено финансирование на 503 тыс. руб. и изменено с 14 084 тыс. руб. на 13 581 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора):

– «Количество подъездов многоквартирных домов, оборудованных пандусами и (или) подъемными механизмами» изменяется с 8 ед. на 9 ед.;

– «Количество оборудования (пандусов и (или) подъемных механизмов), установленного в подъездах многоквартирных домов» изменяется с 12 ед. на 13 ед.
По мероприятию 2.3.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами или разработка проектно-сметной (сметной) документации и получение положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную документацию и (или) оценки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ (за исключением реконструкции муниципальных объектов)» увеличено финансирование на 1 390 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 1 390 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 75 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 75 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета увеличены на 1 315 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 1 315 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество подготовленной проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами или разработанной проектно-сметной (сметной) документации и полученного положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную документацию и (или) оценки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ (за исключением реконструкции муниципальных объектов)» составит 6 ед. (из них, для участников СВО – 1 ед.).

По мероприятию 2.3.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами или проведение работ (приобретение оборудования) по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме» увеличено финансирование на 9 595 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 9 595 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 518 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 518 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета увеличены на 9 077 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 9 077 тыс. руб.

Значение показателей (индикаторов): 

– «Количество подъездов многоквартирных домов, оборудованных пандусами и (или) подъемными механизмами или количество проведенных работ (приобретенного оборудования) по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме» составит 7 ед. (из них, для участников СВО – 3 ед.);

– «Количество оборудования (пандусов и (или) подъемных механизмов), установленного в подъездах многоквартирных домов» составит 9 ед. (из них, для участников СВО – 3 ед.).

По мероприятиям в 2027 году:

По мероприятию 2.3.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами или разработка проектно-сметной (сметной) документации и получение положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную документацию и (или) оценки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ (за исключением реконструкции муниципальных объектов)» увеличено финансирование на 490 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 490 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличено на 27 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 27 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета увеличено на 463 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 463 тыс. руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество подготовленной проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами или разработанной проектно-сметной (сметной) документации и полученного положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную документацию и (или) оценки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ (за исключением реконструкции муниципальных объектов)» составит 2 ед. (из них, для участников СВО – 2 ед.).

По мероприятию 2.3.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами или проведение работ (приобретение оборудования) по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме» увеличено финансирование на 4 672 тыс. руб. и изменено с 0 тыс. руб. на 4 672 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств бюджета городского округа Тольятти увеличены на 252 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 252 тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета увеличены на 4 420 тыс. руб. и изменены с 0 тыс. руб. на 4 420 тыс. руб.

Значение показателей (индикаторов): 

– «Количество подъездов многоквартирных домов, оборудованных пандусами и (или) подъемными механизмами или количество проведенных работ (приобретенного оборудования) по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме» изменено с «-» ед. на 4 ед. (из них, для участников СВО – 4 ед.);

– «Количество оборудования (пандусов и (или) подъемных механизмов), установленного в подъездах многоквартирных домов» изменено с «–» ед. на 4 ед. (из них, для участников СВО – 4 ед.).

Значение показателя конечного результата 6 «Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным необходимым видам работ, от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде» составит 100 % в 2026 году.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: предварительные перечни получателей субсидий – на 3 л.

Руководитель департамента  
городского хозяйства




             
              С.С.Мелешко                                                        
Уткина Н.Ю. 544-634 (доб.5259)
