Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»  (далее – Программа)

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения Программы  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 №  1097 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787  «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение Думы о Бюджете),  государственной программой Самарской области  «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013    № 621 (в ред. от 26.08.2021 № 618) (далее – Государственная программа), в Программу вносятся изменения.

1. На 2021 год увеличено  финансирование мероприятий Программы на 599 тыс.руб. и изменено с 28 384 тыс.руб. на 28 983 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета не изменено и составляет 13 426 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета увеличено на  599 тыс.руб. и изменено с 14 958 тыс.руб. на 15 557 тыс.руб.

1.1. В  целях привидения в соответствии с Государственной программой изменено наименование мероприятия 1.1 с «Содержания лесных дорог противопожарного назначения» на «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров».

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2022 года и необходимостью проведения работ по содержанию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета на мероприятие 1.1 в объеме 599 тыс.руб. Ответственным исполнителем определен ДГХ.

Значение показателя «Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии» составит 43,7 км.

1.2. В 2021 году программой предусмотрено  мероприятие 3.5 «Реализация общественного проекта "Возродим наш лес" - восстановление участка лесного квартала № 17, участка лесного квартала № 48, в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы».

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области между департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области заключено 16.07.2021 № 148-и. Общий объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из областного бюджета, составляет в 2021 году 193 800,00 рублей.

В связи с лесным пожаром, произошедшим 10.07.2021 в лесном квартале № 17 Тольяттинского участкового лесничества Тольяттинского лесничества, в адрес департамента внутренней политики Самарской области 20.07.2021 было направлено письмо о замене в общественном проекте "Возродим наш лес" вышеуказанного лесного участка на другой лесной участок. Согласно полученному ответу для замены лесного участка требуется проведение собрания граждан, подтверждающее данное решение. В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.08.2021 № 2726-п/1 «О проведении собрания граждан» 18.08.2021 проведено собрание граждан по вопросу замены вышеуказанного лесного участка на лесной квартал № 14 Васильевского участкового лесничества.

В связи с тем, что дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области о замене лесного участка № 17 на лесной участок № 14 поступило 28.10.2021 № 148-и-1, в наименование мероприятия вносятся изменения в части замены участка № 17 на участок № 14.

2. На 2022 год увеличено  финансирование мероприятий Программы на 79 982 тыс.руб. и изменено с 11 624 тыс.руб. на 91 606 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета увеличено на 65 695 тыс.руб. и изменено с 717 тыс.руб. на 66 412 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета увеличено на  14 287 тыс.руб. и изменено с 10 907 тыс.руб. на 25 194 тыс.руб.

2.1. В рамках решения задачи 1 «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах» включено новое мероприятие 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» с финансирования за счет средств местного бюджета в объеме 1 848 тыс.руб.

Определен показатель (индикатор) «Количество разработанных проектов» - 1 ед.

Данное мероприятие запланировано в соответствии с Комплексным планом мер пожарной безопасности на территории городских лесов городского округа Тольятти,  согласованным в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

2.2. По мероприятию 6.1. «Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» предусмотрено финансирование в объеме 78 134 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 65 695 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета – 12 439 тыс.руб.

В соответствии с Государственной программой, в целях ликвидации последствий случившегося 10.07.2021 крупного лесного пожара на территории лесов городского округа Тольятти, в 2022 году из бюджета Самарской области планируется выделение городскому округу Тольятти субсидий на приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ, а так же расчистки неликвидных лесных участков в рамках реализации Государственной программы в сумме 65 695 тыс.руб. В целях обеспечения долевого софинансирования расходов предусмотрены средства местного бюджета в сумме 12 439 тыс.руб.

Из них:

2.2.1. По мероприятию 6.1.2. «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» предусмотрено финансирование в объеме 18 519 тыс.руб. (средства местного бюджета 2 568 тыс.руб., средства областного бюджета 15 951 тыс.руб.).

Для МБУ «Зеленстрой» запланировано приобрести 13 ед. лесокультурной техники и оборудования, так как данное учреждение осуществляет лесовосстановительные мероприятия 3.1-3.4 Программы.

2.2.2. Включено новое мероприятие 6.1.3. «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» с общим объемом финансирования в объеме 59 615 тыс.руб. (средства местного бюджета 9 871 тыс.руб., средства областного бюджета 49 744 тыс.руб.).

Ответственным исполнителем определено МБУ «Зеленстрой», так как данное учреждение является ответственным исполнителем мероприятия 2.5. «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров».

Введен показатель (индикатор) «Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» - 7 ед.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Копия НМЦК по мероприятию 1.1 (на ед.изм.) – на 1 л.

2. Копия сметы по мероприятию 1.7 – на 1 л.

3. Копия д/с от 28.10.2021 № 148-и-1 – 1 л.

4. Копия расчета по мероприятию 6.1 – на 1 л.

И.о.руководителя                                 		                                                      Ю.Г. Павлова

департамента городского хозяйства

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (5259)