Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»

(далее – Программа)

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в Программу вносятся изменения.

В соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021         № 1130, от 22.12.2021 № № 1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» плановые цифры финансового обеспечения  на реализацию мероприятий Программы на 2021 год уменьшены на 11 115 тыс.руб. и изменены с 16 770 тыс.руб. на  5 655 тыс.руб.

Из них.

По мероприятию 1.1. «Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях» уменьшено финансирование на 11 115 тыс.руб. и изменено с 15 452 тыс.руб. на 4 337 тыс.руб., в том числе:

- решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1130 уменьшено финансирование на 10 869 тыс.руб. Данные  средства были запланированы на ремонт 15 нежилых муниципальных помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: ул. Революционная, д. 11 (корпус 2). В 2021 году не был проведен электронный аукцион на ремонтные работы по указанному выше адресу в связи с тем, что структурными подразделениями администрации городского округа Тольятти в течение 2021 года определялась экономическая целесообразность либо проведения ремонтных работ в нежилых муниципальных помещениях, либо их приватизация;

- решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021  № 1137 уменьшено финансирование на 246 тыс.руб. Данные средства являются средствами экономии, полученной от размещения муниципального заказа. Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных по адресам: ул. Комсомольская 171-30,  Московский пр-т 13-64, ул. Фрунзе 43-25    составила 1 264 092,02 руб. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона определена подрядная организация ООО "Регион-Строй" и заключен муниципальный контракт № 0842300004021000235_259977 от 12.07.2021 на сумму 1 017 593,69 руб. По результатам проведенного аукциона сложилась экономия в объеме 246 498,33 руб.

Изменены значения показателей (индикаторов) по мероприятию 1.1:

- «Площадь отремонтированных помещений» - с 1262,5 кв.м на 483,1 кв.м.,

- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах,  пригодных для проживания» - с 27 ед. на 12 ед.

Адресный перечень помещений в количестве 12 ед., в которых необходимо было проведение ремонта на начало 2021 года, неоднократно корректировался департаментом по управлению муниципальным имуществом по причинам: предоставления помещений нуждающимся гражданам в текущем состоянии (без ремонта), либо вынесения решения судом, либо в связи с высвобождением помещений после выезда или смерти нанимателей. В 2021 году муниципальные помещения в количестве 12 ед., общей площадью 483,1 кв.м. отремонтированы в полном объеме.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам» не изменилось.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					      	                       С.Г. Соловьев

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)