Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы»

(далее – Программа)

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок), в  целях приведения муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы» (далее – Программа)  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418  «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 18.10.2023) (далее – Решение Думы о Бюджете) в Программу вносятся изменения.

На 2023 год финансирование мероприятий Программы уменьшено на 1 785 тыс.руб. и изменено с 30 960 тыс.руб. на 29 175 тыс.руб.

1. По мероприятию 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях» сокращаются средства экономии в объеме 1 684 тыс.руб., полученные по итогам размещения муниципального заказа, и изменено с 13 335 тыс.руб. на 11 651 тыс.руб., в том числе:

- 311 тыс.руб. по муниципальному контракту от 03.05.2023                                                   № 0842300004023000127_259977, заключенному с ООО "РЕГИОН-СТРОЙ" на сумму 1 071 793,63 руб. (НМЦК – 1 382 959,63 руб., экономия – 311 166,00 руб.),

- 787 тыс.руб. по муниципальному контракту от 04.05.2023                                                   № 0842300004023000130_259977, заключенному с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 815 000,00 руб. (НМЦК – 1 602 760,82 руб., экономия – 787 760,82 руб.),

- 586 тыс.руб. по муниципальному контракту от 05.05.2023                                                    № 0842300004023000138_259977, заключенному с ООО "СТРОЙПОДРЯД" на сумму 837 883,59 руб. (НМЦК – 1 424 421, 59 руб., экономия -  586 537,70 руб.).

2. В связи с передачей полномочий по ремонту временно свободных муниципальных помещений («Приведение временно свободных муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством») перемещены ассигнования с департамента городского хозяйства на департамент по управлению муниципальным имуществом (№ 37616-вн/5.2 от 12.07.2023):

- по мероприятию 1.1 «Ремонт в муниципальных помещениях»: на 2023 год – 7 470 тыс.руб., на 2024 год – 5 528 тыс.руб., на 2025 год – 5 528 тыс.руб., на 2026 год – 5 564 тыс.руб, на 2027 год – 5 564 тыс.руб.,

- по мероприятию 1.2 «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений»: на 2026 год – 356 тыс.руб., на 2027 год – 356 тыс.руб.

В 2023 году распределение бюджетных ассигнований в объеме 11 651 тыс.руб. по ответственным исполнителям следующее: ДГХ – 4 181 тыс.руб., ДУМИ – 7 470 тыс.руб.

Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям задачи 1 и значения показателя конечного результата «Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам» не изменены.

3. По мероприятию 4.1 «Ремонт в нежилых помещениях» сокращаются средства экономии в объеме 101 тыс.руб., полученные по итогам размещения муниципального заказа, и изменено с 16 511 тыс.руб. на 16 410 тыс.руб.

По ремонту в нежилом помещении площадью 185,8 кв.м, расположенном по адресу:  ул. Новопромышленная, 15, заключен муниципальный контракт от 11.09.2023                                   № 0842300004023000363_259977 с  ООО "ПРОМСТРОЙМАРКЕТ" на сумму 5 399 000,00 руб. (НМЦК – 5 500 607,34 руб.).  Экономия составила 101 607,34 руб.

В связи с уточнением площади ремонтируемых нежилых помещений изменено значение показателя (индикатора) «Площадь отремонтированных помещений» с 971,8 кв.м. на 979,6 кв.м.

Значение показателя конечного результата «Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде» не изменено и составляет 100 %.

Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за весь период реализации уменьшился на 1 785 тыс.руб. и изменено с  82 316  тыс. руб. на               80 531 тыс.руб.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: письмо от 12.07.2023 № 37 616-вн/5.2 – на 1 л.

И.о.руководителя департамента

городского хозяйства					      	                 Е.С. Толстенко

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)