4

                                               Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1
 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2025-2030 годы»  (далее – Программа)
Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок), в целях приведения Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Решение Думы о бюджете), в редакции от 23.04.2025, в Программу вносятся изменения.

На 2025 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы на 101 647 тыс. руб. и изменено с 1 500 185 тыс. руб. на 1 601 832 тыс. руб. 

На 2026 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы на 180 601 тыс. руб. и изменено с 1 363 051 тыс. руб. на 1 543 652 тыс. руб.

На 2027 год.

Увеличено финансирование мероприятий Программы на 234 911 тыс. руб. и изменено с 1 441 997 тыс. руб. на 1 676 908 тыс. руб.

Из них по ответственному исполнителю ДГХ:

1. По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2025 году сокращается финансирование на 5 322 тыс. руб. и изменено с 31 607 тыс. руб. на 26 285 тыс. руб., в т.ч.:
- в соответствии с обращениями депутатов Думы городского округа Тольятти средства в размере 200 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 1.4. Программы;

- в соответствии с приказом департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 07.05.2025 № 295-пк/4.1 свободные остатки средств в размере 3 900 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 3.6. Программы;
- свободные остатки средств в размере 177 тыс. руб. и часть экономии от размещения муниципального заказа (объект: Ансамбль исторической застройки "Маленький Петербург") в размере 750 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 5.3. Программы;
- свободные остатки средств в размере 295 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 5.8. Программы.
В соответствии с поручением Главы городского округа Тольятти (протокол от 12.03.2025 № 30 – прт/1) в рамках реализации мероприятия 1.1., в пределах предусмотренного финансирования, выполняется разработка проектной документации благоустройства пляжной зоны набережной 6 квартала (топосъемка).  
В связи в вышеизложенным, а также уточнением сметной стоимости работ по подготовке проектной документации на освещение территорий городского округа Тольятти, значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменено с 35 ед. на 39 ед.
2. По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков» Программы в 2025 году увеличивается финансирование на 55 075 тыс. руб. и изменено с 21 084 тыс. руб. на 76 159 тыс. руб., в т.ч.:
- в соответствии с обращениями депутатов Думы городского округа Тольятти средства в размере 270 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 1.4. Программы;
- в связи с замечаниями Комитета по организации торгов Самарской области и в соответствии с поручением Главы городского округа Тольятти (протокол от 24.03.2025 № 9 – прт/1) в целях ремонта 26,9 тыс. м2 покрытий тротуаров, проездов увеличивается финансирование на 55 345 тыс. руб. 
Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Площадь отремонтированных покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин» изменено с 10 140 м2 на 37 040 м2.

3. По мероприятию 1.4. «Восстановление и устройство детских и спортивных площадок» Программы в соответствии с обращениями депутатов Думы городского округа Тольятти, в связи с уточнением сметной стоимости работ, в 2025 году увеличено финансирование на 1 080 тыс. руб. и изменено с 34 295 тыс. руб. на 35 375 тыс. руб.
Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия не изменено.

4. По мероприятию 1.7. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» Программы в 2025 году увеличено финансирование на 3 506 тыс. руб. (на 3 401 тыс. руб. – за счет местного бюджета, на 105 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств) и изменено с 164 189 тыс. руб. на 167 695 тыс. руб., в т.ч.:

- сокращается на 2 599 тыс. руб. по расходам, предусмотренным на благоустройство избирательных округов. В соответствии с обращениями депутатов Думы городского округа Тольятти – Амитова Р.Т., Воронова Е.Е., Степанова А.А. средства в размере 1 989 тыс. руб. перераспределяются на департамент образования, в размере 610 тыс. руб. на мероприятие 1.4. Программы;
- в соответствии с приказом департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 06.05.2025 № 287-пк/4.1 в целях выполнения работ по благоустройству  дворовых территорий по адресам: пр-т Ленинский, 23, ул. Свердлова, 17 финансовые средства в объеме 6 000 тыс. руб. (за счет местного бюджета) перераспределены с муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2030 годы». Доля софинансирования за счет внебюджетных источников составит 105 тыс. руб. 
Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия «Количество благоустроенных придомовых территорий» изменено с 137 ед. на 136 ед.
Откорректирован адресный перечень внутриквартальных территорий, на которых запланировано комплексное благоустройство, с необходимым финансированием по ответственному исполнителю ДГХ (Приложение № 3 Программы).

5. По мероприятию 2.2. «Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти» в 2025 году уменьшено финансирование на сумму экономии от размещения муниципального заказа, находящейся в распоряжении заказчика, в размере 284 тыс. руб. и изменено с 6 000 тыс. руб. на 5 716 тыс. руб. Данные средства перераспределены на мероприятие 5.3. Программы.

Показатели (индикаторы) по мероприятию не изменены. 
6. По мероприятию 2.3. «Праздничное оформление городских территорий» Программы в 2025 году уменьшено финансирование на сумму экономии от размещения муниципального заказа, находящейся в распоряжении заказчика (праздничное оформление территории городского округа Тольятти (День Победы), в размере 295 тыс. руб. и изменено с 15 297 тыс. руб. на 15 002 тыс. руб. Данные средства перераспределены на мероприятие 5.3. Программы.
Показатели (индикаторы) по мероприятию не изменены.
Откорректирован адресный перечень общественных пространств, на которых запланировано сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик, с необходимым финансированием по ответственному исполнителю ДГХ (Приложение № 4 Программы).
7. По мероприятию 3.6. «Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий» Программы предусмотрено финансирование:

7.1. в 2025 году в размере 66 015 тыс. руб., из них: 
- 3 900 тыс. руб. перераспределено с мероприятия 1.1. Программы в целях транспортировки и планировки песчаного грунта на территории гидротехнического сооружения (Набережная Автозаводского района); 
- 62 115 тыс. руб. перераспределено с ответственного исполнителя МБУ «Зеленстрой» в связи с прекращением 07.07.2025 срока действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом (набережная Автозаводского района), заключенного МБУ «Зеленстрой», в том числе 61 769 тыс. руб. в целях дальнейшего содержания набережной, 346 тыс. руб. в целях обследования пляжей городского округа Тольятти («Итальянский пляж», пляж «Волжский замок», пляж «Западный», пляж «Волна»).
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, содержащихся в надлежащем состоянии» изменен с 7 ед. на 9 ед.

7.2. в 2026 году предусмотрено финансирование в размере 120 560 тыс. руб. в целях дальнейшего содержания набережной Автозаводского района. 
Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

7.3. в 2027 году предусмотрено финансирование в размере 125 382 тыс. руб. в целях дальнейшего содержания набережной Автозаводского района. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

Откорректирован адресный перечень мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов с необходимым финансированием на их благоустройство по ответственному исполнителю ДГХ и ДГД (Приложение № 5 Программы).
8. По мероприятию 5.1. «Комплексное содержание городских территорий», в целях заключения нового муниципального контракта по содержанию территорий общего пользования, комплексному содержанию территорий жилых кварталов и объектов озеленения в Автозаводском и Комсомольском районах городского округа Тольятти на период с 01.07.2025 до 01.07.2027 изменено финансирование:
8.1. в 2025 году уменьшено на 5 178 тыс. руб. и изменено с 340 623 тыс. руб. на 335 445 тыс. руб., в т.ч.:

- увеличено на 713 тыс. руб. на комплексное содержание городских территорий;

- уменьшено на 5 891 тыс. руб. в целях перераспределения финансирования на мероприятие 5.2, предусмотренных для содержания тротуаров и газонов в скверах, парках и площадках семейного отдыха.

8.2. в 2026 году увеличено на 137 971 тыс. руб. и изменено с 318 133 тыс. руб. на 456 104 тыс. руб.;
8.3. в 2027 году увеличено на 197 006 тыс. руб. и изменено с 318 341 тыс. руб. на 515 347 тыс. руб.
Потребность определена исходя из фактических расходов с учетом индекса потребительских цен 9,8 %, прогнозного индекса потребительских цен 2026 и 2027 годов соответственно 4,1 % и 4 %, а также с учетом включения в комплексное содержание работ по сбору, транспортированию и захоронению опавшей листвы с газонов в 2026 и 2027 годах, погрузке и вывозу снега с тротуаров и дорог.

На основании многочисленных жалоб со стороны населения на ненадлежащее содержание городских территорий, в целях улучшения их санитарного состояния запланировано увеличение кратности выполняемых работ с 4-6 до 8 раз в месяц по очистке тротуаров и дорог от снега, противогололедной обработке, уборке мусора с газонов, очистке тротуаров и дорог с увлажнением в летний период, увеличения кратности покоса травы с 0,5 до 1 раз в месяц.

Показатели (индикаторы) по мероприятию по ответственному исполнителю ДГХ не изменены.
9. По мероприятию 5.2. «Содержание мест отдыха» Программы в 2025 году увеличено финансирование на 5 891 тыс. руб. и изменено с 28 268 тыс. руб. на 34 159 тыс. руб., в 2026 году увеличено финансирование на 11 849 тыс. руб. и изменено с 31 377 тыс. руб. на 43 226 тыс. руб., в 2027 году увеличено финансирование на 5 894 тыс. руб. и изменено с 31 377 тыс. руб. на 37 271 тыс. руб.
Значение показателя (индикатора) реализации мероприятия по ответственному исполнителю ДГХ не изменено.

10. По мероприятию 5.3. «Обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание контейнерных площадок» Программы,  в целях осуществления вывоза ТКО в соответствии с периодичностью определенной требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и необходимостью заключения контракта с региональным оператором на вывоз ТКО с августа по октябрь 2025, увеличивается финансирование на 1 506 тыс. руб. и изменено с 5 672 тыс. руб. на 7 178 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Объем принятых ТКО» увеличен на 3 257 м3 и изменен с 4 952 м3 на 8 209 м3.
11. По мероприятию 5.5. «Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области»)» Программы, в целях выполнение работ по устройству и ремонту контейнерных площадок по заявкам депутатов Думы VIII созыва, увеличивается финансирование на 5 000 тыс. руб. за счет местного бюджета и изменено с 6 776 тыс. руб. на 11 776 тыс. руб.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных и отремонтированных контейнерных площадок» изменен с 12 ед. на 50 ед.

Откорректирован адресный перечень мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, на которых планируется устройство и ремонт контейнерных площадок, с необходимым финансированием (Приложение № 6 к Программе).
12. По мероприятию 5.8. «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений» Программы, в соответствии с Распоряжением от 21.01.2025 № 288-р/5 «О списании движимого муниципального имущества» с целью организации мероприятий по демонтажу, утилизации и уничтожению муниципального имущества «Высотная железобетонная опора» с месторасположением: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, в районе дома № 48 по ул. Свердлова, предусмотрено финансирование в размере 295 тыс. руб.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество освобожденных земельных участков» изменен с 65 ед. на 66 ед.
По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой»:
В соответствии с изменениями спроса в 2025 году на муниципальные работы и иных условий выполнения работ, влияющих на их объем и (или) качество, и в целях приведения расходов на оплату труда в соответствие с выполняемыми работами в рамках отраслевой деятельности сотрудников МБУ «Зеленстрой» на основании должностей, отнесенных к профессиям рабочих перераспределяются средства в рамках муниципального задания в сумме 2 026 тыс. руб. с расходов по содержанию территорий городского округа.
В связи с вышеизложенным, а также учитывая перераспределение средств по мероприятиям Программы в рамках муниципального задания, вносятся изменения в части показателей и финансового обеспечения следующих мероприятий:

- финансирование мероприятия 1.5 «Ремонт и установка МАФ» изменено с 3 635 тыс. руб. на 4 055 тыс. руб. Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество отремонтированных МАФ» не изменен;

- финансирование мероприятия 2.3 «Праздничное оформление городских территорий» изменено с 3 020 тыс. руб. на 3 105 тыс. руб. Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменены;

- финансирование мероприятия 2.4 «Озеленение, цветочное оформление территорий» изменено с 23 053 тыс. руб. на 24 702 тыс. руб. Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменены;

- финансирование мероприятия 3.6 «Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий» в 2025 году уменьшено на 24 224 тыс. руб., в том числе:
- 608 тыс. руб. – перераспределение средств в рамках муниципального задания:

- 7 717 тыс. руб. – перераспределяется неиспользованный остаток средств субсидий на иные цели, предусмотренный на организацию круглосуточной охраны объекта с МБУ «Зеленстрой» на департамент общественной безопасности; 

- 15 899 тыс. руб. - сокращается свободный неиспользованный остаток ассигнований, в рамках субсидии на иные цели, предусмотренных МБУ Зеленстрой в связи с перераспределением полномочий по содержанию набережной Автозаводского района.

Финансирование мероприятия в 2025 году изменено с 107 364 тыс. руб. на 83 140 тыс. руб.
Финансирование мероприятия в 2026 уменьшено на 89 779 тыс. руб. и изменено с 114 028 тыс. руб. на 24 249 тыс. руб., в 2027 году уменьшено на 95 071 тыс. руб. и изменено с 118 584 тыс. руб. на 25 213 тыс. руб.;

- финансирование мероприятия 5.1 «Комплексное содержание городских территорий» изменено с 160 165 тыс. руб. на 157 208 тыс. руб. В связи с уточнением и корректировкой перечня объектов в рамках комплексного содержания внутриквартальных территорий Центрального района, на основании оформленных кадастровых планов многоквартирных жилых домов показатели реализации мероприятия: «Площадь тротуаров» уменьшен на 5 221 м2 и изменен с 1 318 327 м2 на 1 313 106 м2, «Площадь газонов» изменен на 4 839 м2 с 5 530 304 м2 на 5 525 465 м2, «Площадь автодорог» увеличен на 562 м2 с 1 354 505 м2 на 1 355 067 м2, «Площадь катков и кортов» уменьшена на 194 м2 с 185 894 м2 на 185 700 м2.

- финансирование мероприятия 5.2 «Содержание мест отдыха» изменено с 97 198 тыс. руб. на 95 682 тыс. руб. По причине допущенной технической ошибки двукратного учета площади, с которой убирается листва корректируется показатель (индикатор) «Площадь содержания скверов, парков и площадок семейного отдыха» изменен на 56 486 м2 с 1 064 688 м2 на 1 008 202 м2, показатель (индикатор) «Количество приобретенных стационарных пунктов охраны порядка» не изменен.

- финансирование мероприятия 5.3 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» изменено с 1 671 тыс. руб. на 1 781 тыс. руб. Показатель (индикатор) «Количество освобожденных муниципальных помещений» не изменен.

Финансирование мероприятия 5.6 «Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев» изменено с 12 174 тыс. руб. на 11 496 тыс. руб. Показатель (индикатор) «Объем удаленных аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев» изменен на 470 м3 с 6 603 м3 на 6 133 м3.

Финансирование мероприятия 5.8 «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений» изменено с 15 989 тыс. руб. на 15 876 тыс. руб. Показатели (индикаторы) по мероприятию не изменены.

Финансирование мероприятия 5.9 «Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов» изменено с 17 337 тыс. руб. на 18 919 тыс. руб. Показатели (индикаторы) по мероприятию не изменены.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента
  

городского хозяйства




      
                   М.В. Арзамасцев  

