2

                                                          Пояснительная записка 
         к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»  (далее – Программа)
Руководствуясь п. 5.2.2 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, вносятся изменения в Программу без внесения изменений в решение Думы о бюджете городского округа Тольятти. 

Финансирование мероприятий Программы в 2025 году осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Плановые цифры финансового обеспечения реализации Программы на 2025 год не изменены и соответствуют решению Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024       № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» - 69 769 тыс.руб., в том числе по ответственным исполнителям:

- МКУ «Тольяттинское лесничество» - 43 011 тыс.руб.,

- МБУ «Зеленстрой» финансирование - 26 758 тыс.руб. 

1. В целях ремонта (окрашивания) шлагбаумов в количестве 10 шт., попадающих в гостевой маршрут предстоящего форума «Россия – спортивная держава», на 35 тыс.руб. увеличено финансирование мероприятия 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов, содержание лесной инфраструктуры» (далее – мероприятие 1.3) и изменено с 286 тыс.руб. на 321 тыс.руб. Подготовлено ОНМЦК на окрашивание шлагбаумов – 35 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество установленных и (или) отремонтированных шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов» изменено с 5 шт. на 15 шт.
2. В целях уборки аварийных деревьев в количестве 30 шт., попадающих в гостевой маршрут предстоящего форума «Россия – спортивная держава»,   на 280 тыс.руб. увеличено финансирование мероприятие 2.7 «Уборка аварийных деревьев» (далее – мероприятие 2.7) и изменено с 1 100 тыс.руб. на 1 380 тыс.руб. Подготовлено ОНМЦК на уборку аварийных деревьев – 330 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Количество убранных аварийно-опасных деревьев» изменено с 100 шт. на 130 шт.

3. По мероприятию 5.1 «Комплексное содержание дендропарка» (далее – мероприятие 5.1), в соответствии с муниципальным контрактом № 4 от 17.01.2025, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и ИП Селищев А.П., предусмотрено выкашивание газона с кратностью 2 раза за сезон на площади 65 000 м2. Вышеуказанные работы выполнены на территории дендропарка в июне и июле текущего года.

В связи с обильным выпадением осадков в летний период 2025 года возникла необходимость проведения дополнительного покоса травяного покрова дендропарка увеличено финансирование по мероприятию на 14 тыс.руб.  и изменено с 2 210 тыс.руб. на 2 224 тыс.руб. Подготовлено ОНМЦК на покос травы – 288,6 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) «Площадь травяного покрова, охваченная покосом» не изменено и составляет 65 000 м2.

4. В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету от 26.08.2025 № 75-прт/1, приказом от 27.08.2025 № 602-пк/2.1 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в качестве источника финансирования для реализации вышеуказанных мероприятий в 2025 году используется экономия в объеме 654 тыс.руб., сложившаяся по мероприятиям программы (отв.исполнитель - МКУ «Тольяттинское лесничество») после заключения муниципальных контрактов и оставленная в распоряжении заказчика:

- по мероприятию 1.6 «Прокладка, прочистка и обновление просек» уменьшено финансирование на 318 тыс.руб. и изменено с 1 882 тыс.руб. на  1 564 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Свобода» № 7  от 19.03.2025 на сумму 1 172,9 тыс.руб. по прокладке, прочистке и обновлению просек протяженностью 9,3 км (НМЦК – 1 954,8 тыс.руб., экономия – 781,9 тыс.руб.). Средства экономии в объеме 318 тыс.руб. перераспределяются на мероприятие 1.3 (35 тыс.руб.), мероприятие 2.7 (269 тыс.руб.), мероприятие 5.1 (14 тыс.руб.);

- по мероприятию 1.7 «Устройство и обновление противопожарных разрывов» уменьшено финансирование на 11 тыс.руб. и изменено с 341 тыс.руб. на 330 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Свобода» № 6 от 11.03.2025 на сумму 320 тыс.руб. по содержанию противопожарных разрывов протяженностью 6,5 км (НМЦК – 341 тыс.руб., экономия – 21 тыс.руб.). Средства экономии в объеме 11 тыс.руб. перераспределяются на мероприятие 2.7;

- по мероприятию 2.7 «Уборка аварийных деревьев» увеличено финансирование на 280 тыс.руб.  изменено с 1 100 тыс.руб. на 1 380 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт с ИП Селищев А.П. № 15 от 09.06.2025 на сумму 890 тыс.руб. по уборке аварийных деревьев в количестве 5 шт. (НМЦК – 1 100 тыс.руб., экономия – 100 тыс.руб.).  Средства экономии в объеме 50 тыс.руб. планируются для продолжения работ по данному мероприятию. Средства в объеме 280 тыс.руб. перераспределены: с мероприятия 1.6 – 269 тыс.руб., мероприятия 1.7 – 11 тыс.руб.;

- по мероприятию 5.1 «Комплексное содержание дендропарка» увеличено финансирование на 14 тыс.руб. и изменено с  2 210 тыс.руб. на 2 224 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт с ИП Селищев А.П. № 4  от 17.01.2025 на сумму 1 314,0 тыс.руб. (НМЦК – 1 863,6 тыс.руб., экономия – 549,6 тыс.руб.). Средства экономии в объеме 275 тыс.руб. планируются для продолжения работ по данному мероприятию. Средства в объеме 14 тыс.руб. перераспределены с мероприятия 1.3.

Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям не изменено.
Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.
Руководитель департамента
  

городского хозяйства




      
                         С.С. Мелешко
Тимофеева Е.А. 544 634 (5259)
