2

Пояснительная записка

         к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» (далее – Программа)
Руководствуясь п. 5.2.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1,  в  целях приведения Программы  в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Решение Думы о бюджете) (в ред. от 12.11.2025) в Программу вносятся изменения.

На 2025 год за счет средств местного бюджета уменьшено финансирование мероприятий Программы на 1 450 тыс. руб. (экономия по результатам проведенных конкурсных процедур) и изменено с 69 769 тыс. руб. на 68 319 тыс. руб.

1. По задаче 1 «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах» уменьшено финансирование на 737 тыс. руб. и изменено с 6 818 тыс. руб. на 6 081 тыс. руб.

Из них:

- по мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» уменьшено финансирование на 273 тыс. руб. и изменено с 3 032 тыс. руб. на 2 759 тыс. руб.; 

- по мероприятию 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов, содержание лесной инфраструктуры» уменьшено финансирование на 40 тыс. руб. и изменено с 321 тыс. руб. на 281 тыс. руб.;

- по мероприятию 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов) уменьшено финансирование на 24 тыс. руб. и изменено с 224 тыс. руб. на 200 тыс. руб.; 

- по мероприятию 1.6 «Прокладка, прочистка и обновление просек» уменьшено финансирование на 390 тыс. руб. и изменено с 1 564 тыс. руб. на 1 174 тыс. руб.; 

- по мероприятию 1.7 «Устройство и обновление противопожарных разрывов» уменьшено финансирование на 10 тыс. руб. и изменено с 330 тыс. руб. на 320 тыс. руб.

Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям не изменено.

2. По задаче 2 «Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней» уменьшено финансирование на 50 тыс. руб. и изменено с 21 876 тыс. руб. на 21 826 тыс. руб.

Из них:

- по мероприятию 2.7 «Уборка аварийных деревьев» уменьшено финансирование на 50 тыс. руб. и изменено с 1 380 тыс. руб. на 1 330 тыс. руб.
Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям не изменено.

3. По задаче 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 278 тыс. руб. и изменено с 14 532 тыс. руб. на 14 254 тыс. руб.
Из них:
- по мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» уменьшено финансирование на 278 тыс. руб. и изменено с 5 282 тыс. руб. на 5 004 тыс. руб.
Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям не изменено.

4. По задаче 4 «Обеспечение устойчивого управления городскими лесами» уменьшено финансирование на 75 тыс. руб. и изменено с 22 755 тыс. руб. на 22 680 тыс. руб.

Из них:

- по мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 74 тыс. руб. и изменено с 19 774 тыс. руб. на 19 700 тыс. руб.

Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям не изменено.

- по мероприятию 4.2 «Проведение лесоустройства, проведение лесохозяйственного регламента в отношении лесов расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти» уменьшено финансирование на 1 тыс. руб. и изменено с 2 981 тыс. руб. на 2 980 тыс. руб. 

Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям не изменено.

5. По задаче 5 «Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды» уменьшено финансирование на 310 тыс. руб. и изменено с 3 788 тыс. руб. на 3 478 тыс. руб.

Из них:

- по мероприятию 5.1 «Комплексное содержание дендропарка» уменьшено финансирование на 304 тыс. руб. и изменено с 2 224 тыс. руб. на 1 920 тыс. руб.;

- по мероприятию 5.2 «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с организацией бесперебойного доступа канала связи сети интернет» уменьшено финансирование на 6 тыс. руб. и изменено с 820 тыс. руб. на 814 тыс. руб.

Значения показателей (индикаторов) по мероприятиям не изменено.
Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.
Руководитель департамента
  

городского хозяйства


            
                         С.С. Мелешко
Уткина Н.Ю. 544 634 (5259)
