8

                                               Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1
 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» (далее – Программа)
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 24.12.2025) вносятся следующие изменения в Программу.

В 2025 году увеличено финансирование мероприятий Программы на 2 170 тыс. руб. и изменено с 1 725 601 тыс. руб. на 1 727 771 тыс. руб.
1. По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции развития общественной территории в границах исторического поселения г.о. Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» уменьшено финансирование на 2 896 тыс. руб. и изменено с 14 605 тыс. руб. на 11 713 тыс. руб., из них:
- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 2 042 тыс. руб.;

- в соответствии с обращением депутатов Думы городского округа Тольятти (Амитов Р.Т, Руднева Л.Ю.) средства в размере 850 тыс. руб. перераспределены на ГРБС – департамент образования. (500 тыс. руб. на замену оконных конструкций в МБУ «Школа №82», 350 тыс. руб. на приобретение школьной мебели в МБУ «Образовательный центр Галактика»)
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество подготовленных проектов» изменен с 29 ед. на 26 ед.
2. По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков» в соответствии с выполненными контрактами изменены показатели (индикаторы) реализации мероприятия:
- «Площадь отремонтированных покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин» с 34 874,98 м2 на 35 055 м2;

- «Количество объектов на территории, которых выполнен ремонт лестничных спусков» с 2 ед. на 3 ед.
Финансирование мероприятия не изменено. 

3. По мероприятию 1.3. «Обеспечение внутриквартальным освещением» уменьшено финансирование на 1 856 тыс. руб. и изменено с 31 303 тыс. руб. на 29 447 тыс. руб., из них:
- свободные остатки средств в размере 1 630 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 2.3 Программы;
- свободные остатки средств в размере 226 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 6.1. Программы.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.
4. По мероприятию 1.5. «Ремонт и установка МАФ» (ответственный исполнитель МБУ «Зеленстрой») уменьшено финансирование на 1 596 тыс. руб. и изменено с 4 055 тыс. руб. на 2 459 тыс. руб. 
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество отремонтированных МАФ» изменен с 548 ед. на 448 ед.

Финансирование и показатель скорректированы в соответствии с потребностью выполнения работ в рамках муниципального задания.
5. По мероприятию 1.7. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» увеличено финансирование на 754 тыс. руб. и изменено с 176 909 тыс. руб. на 177 663 тыс. руб., в т.ч.:
- уменьшено на 1 110 тыс. руб. за счет местного бюджета. В соответствии с обращением депутатов Думы городского округа Тольятти средства перераспределены на ГРБС – департамент образования;
- увеличено на 1 864 тыс. руб. за счет внебюджетных средств, в соответствии с принятыми решениями собственников о софинансировании.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество благоустроенных придомовых территорий» изменен с 126 ед. на 124 ед.
6. По мероприятию 2.2. «Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти» исключен показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов находящихся в технически исправном состоянии».

Работы по обслуживанию механизма и электроники управления башенными часами в 2025 году выполнены производителем часов в рамках гарантийных обязательств.
7. По мероприятию 2.3. «Праздничное оформление городских территорий»:

7.1 по ответственному исполнителю ДГХ сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 894 тыс. руб., финансирование мероприятия изменено с 14 706 тыс. руб. на 13 812 тыс. руб.;
7.2 по ответственному исполнителю «МБУ Зеленстрой» увеличивается финансирование на 3 305 тыс. руб. и изменено с 3105 тыс. руб. на 6 410 тыс. руб., из них:
-  предусмотрены ассигнования в размере 1 700 тыс. руб. в целях новогоднего оформления сквера имени Островского и парка культуры и отдыха Комсомольского района. Приобретены и подключены светодиодных гирлянды для деревьев (27 штук), АРКА-ШАР (2 штуки);
- в рамках муниципального задания увеличено на 1 605 тыс. руб. финансирование на выполнение работ по установке барьерных ограждений для проведения фестиваля "Рыба моя".

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество установленных барьерных ограждений» изменен с 500 шт. на 600 шт.
Учитывая необходимость приведения объемов в соответствие с выполненными контрактами, исключая дублирование объектов по ответственным исполнителям, показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество празднично оформленных объектов» изменен с 44 ед. на 33 ед.
8. По мероприятию 2.4. «Озеленение, цветочное оформление территорий» по ответственному исполнителю «МБУ Зеленстрой», в связи с уменьшением объема работ по уходу за цветниками- однолетниками в результате гибели посаженных насаждений при неблагоприятных погодных условиях, уменьшается финансирование на 1 660 тыс. руб. и изменено с 24 702 тыс. руб. на 23 042 тыс. руб.
Изменены показатели (индикаторы) реализации мероприятия:

- «Площадь цветников» мероприятия с 10 104 м2 ед. на 10 040 м2;
- «Количество деревьев  и кустарников, подлежащих уходу» с 6 563 шт. на 6 517 шт.

9. По мероприятию 3.1. «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» уменьшено финансирование на 3 866 тыс. руб., предусмотренное на подготовку проектной документации на ремонт и благоустройство объекта ГТС "Набережная Центрального района", и изменен с 3 866 тыс. руб. на 0 тыс. руб.
В ходе подготовки технического задания для конкурсного размещения закупки выявлены ранее не учтенные дефекты. Возникла необходимость проведения дополнительного обследования и определения текущего технического состояния объекта со сроком проведения работ 3-4 месяца, что не позволяет завершить работы по разработке ПСД с получением положительного заключения экспертизы до конца года.
Данные средства перераспределены на мероприятие 6.1 Программы.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Доля выполненных работ от общего объема проектных работ и изысканий, запланированных в текущем году» изменен с 100% на «–».

10. По мероприятию 3.2. «Преддекларационные обследования, разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений» сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 1 200 тыс. руб., финансирование мероприятия изменено с 5 983 тыс. руб. на 4 783 тыс. руб.
Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.
11. По мероприятию 3.5. «Ремонт объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий» сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в сумме 578 тыс. руб., финансирование мероприятия изменено с 5 232 тыс. руб. на 4 654 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.

12. По мероприятию 3.6. «Содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» уменьшено финансирование на 3 296 тыс. руб. и изменено с 68 984 тыс. руб. на 65 688 тыс. руб., из них:

- свободные остатки средств в размере 70 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 2.3. Программы;
- свободные остатки средств в размере 4 338 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 5.11 Программы;
- увеличивается на 1 112 тыс. руб. в соответствии с потребностью выполнения работ в рамках муниципального задания для санитарной очистки Пляжного озера в районе АТП-3; 
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество объектов, содержащихся в надлежащем состоянии» изменен с 9 ед. на 10 ед.
13. По мероприятию 5.1. «Комплексное содержание территорий жилых кварталов» по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» уменьшено финансирование на 4 154 тыс. руб. и изменено с 157 208 тыс. руб. на 153 054 тыс. руб.
Зеленые насаждения (живая изгородь) расположенная по пр-ду Надежды, исключена из перечня территорий, подлежащих содержанию, так как старше 5 лет, полив не требуется. 
Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Длина живой изгороди, подлежащей уходу» измен с 103 601  п.м на 103 546 п.м.
14. По мероприятию 5.3. «Содержание мест отдыха» уменьшено на 2 246 тыс. руб. и изменено с 104 530 тыс. руб. на 102 284 тыс. руб., из них:
- увеличивается финансирование в соответствии с потребностью выполнения работ в рамках муниципального задания на 1 228 тыс. руб. (в виду увеличения кратности выполнения работ по косьбе газонов и уборке мусора);

- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в рамках субсидии на иные цели 1 695 тыс. руб., средства перераспределяются на мероприятие 5.11;

- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в рамках субсидии на иные цели в сумме 1 696 тыс. руб.;

- свободный остаток средств в размере 83 тыс. руб., перераспределяется на мероприятие 5.11.
Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменены.

15. По мероприятию 5.4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» откорректированы показатели:

- в соответствии с поступившими заявками и увеличением объемов по погрузке и вывозу мусора из муниципального фонда откорректирован показатель (индикатор) реализации «Количество освобожденных муниципальных помещений» (ответственный исполнитель МБУ «Зеленстрой») с 43 шт. на 67 шт;

-  в соответствии с заключенными контрактами, в связи с уменьшением количества мест вывоза ТКО, откорректирован показатель (индикатор) «Количество принятых ТКО» (ответственный исполнитель ДГХ) с 8 209 м3 на 8 002 м3.

Финансирование мероприятия не изменено.
16. По мероприятию 5.5 «Транспортные услуги по вывозу смета» в связи с необходимостью приведения объемов в соответствие с выполненными контрактами, показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество отработанных машино-часов» изменен с 2 396 маш-час на 1 481 маш-час. 
Финансирование мероприятия не изменено.
17. По мероприятию 5.6. «Устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» по ответственному исполнителю ДГХ уменьшено финансирование на 1 700 тыс. руб. и изменено с 11 238 тыс. руб. на 10 076 тыс. руб., из них:
- в соответствии с обращением депутатов Думы городского округа Тольятти средства в размере 290 тыс. руб. перераспределены на ГРБС – департамент образования, в размере 600 тыс. руб. перераспределены на ГРБС – управление физической культуры и спорта;
- сокращается экономия от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в размере 810 тыс. руб.

Откорректирован показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество устроенных и отремонтированных контейнерных площадок» с 22 ед. на 16 ед.
По ответственному исполнителю МКУ «Ритуал», в связи с необходимостью приведения объемов в соответствие с выполненным контрактом, учитывая уменьшение стоимости за 1 ед. товара, показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» изменен с 95 ед. на 126 ед. Финансирование мероприятия не изменено.
18. По мероприятию 5.7 «Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев» по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» увеличивается финансирование на 5 678 тыс. руб. и изменяется с 11 496 тыс. руб. на 17 174 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Объем удаленных аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев» изменяется с 7 534 м3 на 18 571,73 м3.

19. По мероприятию 5.9. «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений» по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» уменьшается финансирование на сумму 3 896 тыс. руб., изменяется с 15 876 тыс. руб. на 11 980 тыс. руб., из них:

- сокращаются свободные остатки субсидии на иные цели на снос и вывоз бетонолома с общественных территорий в сумме 1 609 тыс. руб. и перераспределяются на мероприятие 5.11;

- в виду уменьшения фактической стоимости выполнения работ по сравнению с плановой уменьшается финансирование в рамках муниципального задания на 2 287 тыс. руб. 

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменены.
20. По мероприятию 5.10 «Приобретение, установка, ремонт и содержание туалетов» сокращается финансирование на 176 тыс. руб. и изменяется 21 074 тыс. руб. на 20 898 тыс. руб., из них:

- сокращается от проведения муниципальных закупок конкурентными способами в размере 500 тыс. руб. в рамках субсидии на иные цели (в т.ч. 50% экономии, оставшейся в распоряжении заказчика, в размере 125 тыс. руб. перераспределено на мероприятие 5.11);

- уменьшается финансирование в рамках муниципального задания на 74 тыс. руб. (в виду уменьшения сроков эксплуатации на один месяц стационарных туалетов в парке Победы, в связи подготовкой к капитальному ремонту).

Показатели (индикаторы) реализации мероприятия не изменены.
21. По мероприятию 5.11 «Материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства» по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» увеличено финансирование на 18 823 тыс. руб. и изменено с 63 922 тыс. руб. на 82 870 тыс. руб., из них:
21.1 Для финансового обеспечения закупки 4-х единиц Газель Next автобус A65R52 (дизель, 19 пассажирских мест), в целях организации работ по выполнению муниципального задания МБУ «Зеленстрой» (оперативное передвижение рабочих по обслуживаемым объектам) на мероприятие перераспределены средства в размере 19 584 тыс. руб., в т.ч.:

- ассигнования в сумме 11 859 тыс. руб., предусмотренные МБУ «Зеленстрой» на выполнение работ по ремонту фонтанов в форме субсидии на иные цели;

- финансовые средства в размере 4 338 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 3.6 Программы;
-  финансовые средства в размере 1 778 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 5.3 Программы;
- финансовые средства в размере 1 609 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 5.9 Программы;
21.2. Сокращается экономия на сумму 761 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия «Количество приобретаемой техники и оборудования» изменен с 4 ед. на 8 ед.
22. По ответственному исполнителю МКУ «Ритуал»:

22.1. По мероприятию 6.1. «Содержание муниципальных кладбищ» для заключения муниципального контракта на вывоз мусора с территории кладбищ увеличивается финансирование в сумме 3 262 тыс. руб. и изменено с 48 037 тыс. руб. на 51 299 тыс. руб., из них:

- 3 866 тыс. руб. – перераспределяются с мероприятия 3.1;

- 226 тыс. руб. – средства перераспределены с мероприятия 1.3;

- 830 тыс. руб. - сокращается свободный остаток и перераспределяется на мероприятие 6.5.  

Для приведения объемов в соответствие с выполненными контрактами  корректируются показатели (индикаторы) реализации мероприятия:

 -«Объем удаленных аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев» изменен с 1 122 м3 на 2 135,55 м3;

-«Объем ликвидированных несанкционированных свалок» изменен с 10 720 м3 на 16 646 м3;

- «Объем подаваемой воды» изменен с 5 700 м3 на 2 850 м3;

- «Объем принимаемых ТКО» изменен с 28 757 м3 на 39 342 м2.

22.2. По мероприятию 6.2. «Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек, ремонт автомобильных дорог» финансирование сокращается на величину экономии в сумме 597 тыс. руб. и изменяется с 5 797 тыс. руб. на 5 200 тыс. руб.

Показатель (индикатор) реализации мероприятия не изменен.
22.3. По мероприятию 6.5 «Перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг» с целью заключения муниципального контракта на оказание транспортных услуг перераспределяется финансирование с мероприятия 6.1 в размере 830 тыс. руб. Финансирование мероприятия 6.5 изменяется с 4 730 тыс. руб. на 5 560 тыс. руб. 

Показатель (индикатор) реализации мероприятия приведен в соответствие с фактически оказанными услугами и изменяется с 1 757 ед. на 2 198 ед.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

И.о. руководителя департамента
  

городского хозяйства




      
                        С.Г. Соловьев  

Наянзина М.С. 5257
Жаркова И.В. 5258
