ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды

на 2018 – 2024 годы" (далее – Программа)

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» (далее Порядок) в Программу вносятся следующие изменения.

1. В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2021 № 841 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» откорректированы объемы финансирования Программы в 2021 году по мероприятию 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти».

В соответствии с распределением субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды (расходы сверхсофинансирования), утвержденным Законом Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», городскому округу Тольятти предусмотрены средства в сумме 7 498 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий.

Предельная доля участия средств областного бюджета установлена в размере 95 %. Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти составляет 395 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным, увеличено финансирование мероприятия 1.2. на 7 893 тыс. руб. и изменено с 84 261 тыс. руб. на 92 154 тыс. руб.

Откорректировано Приложение № 8 к Программе,  адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, дополнен общественными территориями: сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (3 этап), сквер 14 квартала.

2. В соответствии с протоколом заседания Общественной комиссии для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» от 02.02.2021 № 21-прт/2.1 с целью реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий откорректирован адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (Приложение №6 к Программе) и адресный перечень дворовых территорий Комсомольского района г.о. Тольятти, нуждающихся в благоустройстве (Приложение №5 к Программе).

Дворовая территория многоквартирных домов № 39, 41 по ул. Карла Маркса заменена на дворовую территорию многоквартирного дома № 5 по б-ру 50 лет Октября.

Согласно п. 2.6 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденного Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 13.04.2018 N 1188-п/1, основанием для отказа во включении управляющей организации в перечень получателей субсидии является не соответствие следующему требованию:

- управляющая организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

В связи с тем, что в настоящее время управление многоквартирными домами № 39, 41 по ул. Карла Маркса осуществляет ООО «УК-3», которая находится в состоянии банкротства, предоставление субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по данному адресу не представляется возможным.

К дворовой территории многоквартирных ломов № 73, 77, 81 по                   ул. Лизы Чайкиной добавлен многоквартирный дом № 75 по ул. Лизы Чайкиной с целью реализации проекта по устройству наружного освещения, в который входит многоквартирный дом № 75 по ул. Лизы Чайкиной.

Дворовую территорию многоквартирных домов № 27, 29 по ул. Лизы Чайкиной разделить на две отдельные дворовые территории для возможности проведения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 29 по ул. Лизы Чайкиной, так как территория многоквартирного дома №27 по ул. Лизы Чайкиной полностью благоустроена и в проведении дополнительных видов работ не нуждается, что подтверждено администрацией Комсомольского района, управляющей компанией ООО «ДЖКХ», управляющей компанией ООО УК «Содружество».

Финансирование программы на 2021 год увеличено на 7 893 тыс. руб. и изменено с 129 189 тыс. руб. на 137 082 тыс. руб.

Изменен показатель конечного результата «Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично» изменен с 30 ед. на 32 ед.

Показатели (индикаторы) реализации мероприятий изменились следующим образом:

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны» с 15 ед. на 19 ед.;

- «Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки» с «–» на 6 ед.;

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий» с 1 258 065 м2 на 1 282 164 м2;

- «Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично» с 59 ед. на 61 ед.;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий» с 1 108 076 м2 на 1 124 398 м2;

- «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий» с 16,78 % на 17,03 %;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского округа Тольятти» с 1,58 м2 на 1,61 м2.

Руководитель департамента

городского хозяйства			                       	                    В.А. Ерин