ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы" (далее – Программа)

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.08.2021 № 1026 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013       № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» (далее Порядок) в Программу вносятся следующие изменения.

1. Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2021 году увеличено на 52 632 тыс.руб. и изменено с 137 082  тыс. руб. на   189 714 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 2 632 тыс.руб. и изменено с  6 855 тыс.руб. на 9 487 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 50 000 тыс.руб. и изменено с  24 680 тыс.руб. на 74 680 тыс.руб.,

- за счет средств федерального бюджета не изменено и составляет            105 547 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств не изменено и составляет 0 тыс.руб.

Из них:

По мероприятию 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» увеличено финансирование на 52 632 тыс.руб. и изменено с 44 928 тыс.руб. на 97 560 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 2 632 тыс.руб. и изменено с 2 247 тыс.руб. на 4 879 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 50 000 тыс.руб. и изменено с  5 975 тыс.руб. на 55 975 тыс.руб.,

- за счет средств федерального бюджета не изменено и оставляет 36 706 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств не изменено и составляет 0 тыс.руб.

В соответствии с поручением первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области В.В. Кудряшова от 23.07.2021 № 02-15/11597 рамках реализации государственной программы Самарской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2021 году городскому округу Тольятти на благоустройство дворовых территорий выделено дополнительно субсидии областного бюджета в размере 50  000 тыс.руб. Предельная доля участия средств областного бюджета установлена в размере 95 %. Обеспечение доли софинансирования из бюджета городского округа Тольятти составляет 5 % или 2 632 тыс.руб.

В соответствии с протоколом заседания Общественной комиссии для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» от 08.10.2021 № 86-прт/2.1 к утвержденным в Программе 27 дворовым территориям добавлены 6 дворовых территорий на общую сумму 52 632 тыс.руб.

Изменены значения показателей (индикаторов):

- «Площадь отремонтированных дворовых проездов» с 31564,5 м2 на 36351,5 м2,

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны» с 19 ед. на 24 ед.,

- «Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки» с 6 ед. на 11 ед.,

- «Количество благоустроенных дворовых территорий <1>»: 2021 год -  с 130 ед. на 136 ед., 2022 год – с 145 ед. на 155 ед., 2023 год – с 158 ед. на 168 ед., 2024 год – с 171 ед. на 181 ед. (т.к. значения приведены с нарастающим итогом),

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий <1>» с 1282164 м2 на 1348994 м2,

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения <1>» с 12,1 % на 12,9 %.

Изменены значение показателей конечного результата в 2021 году:

- «Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» с 27 ед. на 33 ед.,

- «Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично» с 33 ед. на 39 ед. (33 дворовых, 6 общественных).

2. Плановое финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2022 году увеличено на 148 261 тыс.руб. и изменено с 16 843  тыс. руб. на   165 104 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета не изменено и составляет 16 843 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 20 756 тыс.руб. и изменено с  0 тыс.руб. на 20 756 тыс.руб.,

- за счет средств федерального бюджета увеличено на 127 505 и изменено с 0 тыс.руб. на 127 505 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств не изменено и составляет 0 тыс.руб.

В соответствии с распределением субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды, утвержденным Законом Самарской области от 15.07.2021 № 61-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», городскому округу Тольятти предусмотрены средства на благоустройство общественных и дворовых территорий в 2022 году в сумме 148 261 тыс. руб., в том числе:

- 101 037 тыс.руб. на благоустройство общественных территорий, выбранных жителями городского округа по итогам голосования на единой федеральной платформе для онлайн голосования: Итальянский пляж, Центральная площадь, Эко-Парк Шлюзовой (включены в Программу постановлением 2432-п/1 от 08.07.2021),

- 47 224 тыс.руб. на благоустройство дворовых территорий (ориентировочно в количестве 19 ед.)

Предельная доля участия средств областного бюджета установлена в размере 95 %.

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти предусмотрено решением Думы от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в объеме 16 843 тыс.руб., дополнительных ассигнований не требуется.

По мероприятию 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» увеличено финансирование на 47 224 тыс.руб. и изменено с 7 895 тыс.руб. на 55 119 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета не изменено и составляет 7 895 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 6 611 тыс.руб. и изменено с  0 тыс.руб. на 6 611 тыс.руб.,

- за счет средств федерального бюджета увеличено на 40 613 тыс.руб. и изменено с 0 тыс.руб. на  40 613 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств не изменено и составляет 0 тыс.руб.

По мероприятию 1.2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» (по строке ДГХ) увеличено финансирование на 101 037 тыс.руб. и изменено с 8 948 тыс.руб. на 109 985 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета не изменено и составляет 8 948 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 14 145 тыс.руб. и изменено с  0 тыс.руб. на 14 145 тыс.руб.,

- за счет средств федерального бюджета увеличено на 86 892 тыс.руб. и изменено с 0 тыс.руб. на  86 892 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств не изменено и составляет 0 тыс.руб.

Изменены значение показателей конечного результата в 2022 году:

- «Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» с 13 ед. на 19 ед.,

- «Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично» с 16 ед. на 22 ед. (19 дворовых, 3 общественных).

После утверждения Бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, проведения общественной комиссии и утверждения адресного перечня, значения показателей (индикаторов) и показателей конечного результата  будут уточнены.

3. В связи с технической ошибкой откорректированы значения показателей конечного результата:

- «Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий»: 2023 год - с 19 ед. на 13 ед., 2024 год – с 19 ед. на 13 ед.,

- «Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично»: 2023 год -  с 21 ед. на 15 ед. (13 дворовых, 2 общественных), 2024 год – с 21 ед. на 16 ед. (13 дворовых, 3 общественных).

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: протокол 86-прт/2.1 от 08.10.2021 – на 6 л.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства	                      	                                     Ю.Г. Павлова

Тимофеева Е.А. 54 46 34 (доб.5259)