Пояснительная записка

к проекту муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2025 - 2030 годы» (далее – проект Программы)

Основанием для разработки проекта Программы является постановление мэрии городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти» (в редакции от 19.02.2024 № 307-п/1).

Программа разрабатывалась в соответствии:

- с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти» (ред. от 19.02.2024 № 307-п/1);

- с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение Думы о бюджете);

- со Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131;

- с Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 04.07.2018 № 1789;

- с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

Руководствуясь разделом 4 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, проект Программы:

- в период с 19.04.2024 по 25.04.2024 был вынесен на обсуждение общественности путем размещения на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа Тольятти (http://www.tgl.ru/strategicdocs/). В ходе проведения общественных обсуждения предложений и замечаний не поступило;

- одобрен на заседании Коллегии администрации городского округа Тольятти 23.05.2024;

- в целях эффективного расходования бюджетных средств, по результатам проведения экспертизы Контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти (№ 03 – 01/260 от 03.06.2024) проектов муниципальных программ «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы» (далее – Программа) и «Тольятти – чистый город на 2025 – 2029 годы» Программа доработана с учетом замечаний, в части объединения мероприятий с проектом муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2025 – 2029 годы»;

- Распоряжением администрации городского округа Тольятти №4664-п/1 от 30.05.2024 была создана рабочая группа по корректировке проектов муниципальных программ «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025 - 2030 годы» и «Тольятти – чистый город на 2025-2029 годы» с участием Председателя Думы Рузанова С.Ю., заместителя председателя Думы Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Дорожкина А.В. По результатам деятельности рабочей группы, доработанный с учетом рекомендаций протокола заседания Думы городского округа Тольятти от 25.09.2024 № 21 и постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти от 24.09.2024 № 95, письмом председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти А.В. Дорожкина от 02.10.2024 № 42 вынесен на заседание Думы городского округа Тольятти 09.10.2024.

- рассмотрен на заседании Думы 29.07.2024.

Цель Программы: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, которая будет достигаться путем решения задач:

 1. Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

В рамках задачи планируется реализация мероприятий:

1.1 подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания. Планируется выполнить разработку 125 проектов (20 на ремонт твердых покрытий, 105 на ремонт внутриквартального освещения);

1.2 ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин;

1.3 ремонт, восстановление и устройство внутриквартального освещения. Планируется выполнить ремонт внутриквартального освещения на 91 территории;

1.4 восстановление и устройство детских и спортивных площадок. Планируется выполнить устройство 44 детских площадок и 187 спортивных площадок (площадки для игр в минифутбол, баскетбол, волейбол и легкоатлетические беседки);

1.5 ремонт и установка МАФ. В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение работ по установке лавок и урн на 20 внутриквартальных территориях ежегодно (ответственный исполнитель - ДГХ) и ремонт МАФ на 115 объектах ежегодно (ответственный исполнитель – МБУ «Зеленстрой»);

1.6 восстановление и устройство хоккейных кортов и катков. Планируется выполнить работы по восстановлению 32 хоккейных кортов и катков. Количество объектов приведено ориентировочно, будет уточнено после формирования адресных перечней, по итогам рейтингового голосования.

1.7 благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов.

Принцип формирования адресных перечней по мероприятиям 1.6. «Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков» и 2.1. «Благоустройство территорий общего пользования» для включения в Программу – рейтинговое голосование.

По мероприятиям 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин», 1.4. «Восстановление и устройство детских и спортивных площадок» и 1.7. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» адресные перечни будут сформированы в разбивке по районам городского округа Тольятти пропорционально количеству благополучателей в каждом районе (по предложениям депутатов в разбивке округов).

Для планирования перечня объектов, подлежащих благоустройству, управляющими организациями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 ежегодно проводятся сезонные осмотры придомовых территорий в целях выявления произошедших в течение зимнего периода повреждений объектов благоустройства и определения объемов работ на текущий год. Аналогичная работа проводится на внутриквартальных территориях, в местах общего пользования специалистами администраций районов города.

2. Задача 2. Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств.

В рамках задачи планируется реализация мероприятий:

- благоустройство территорий общего пользования. В рамках реализации данного мероприятия планируется благоустроить 11 территорий.

В перечень мероприятий по благоустройству входит устройство твердых и мягких покрытий тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, освещения и ограждений, разбивка цветников, восстановление утраченной ландшафтной привлекательности объекта;

- ремонт и восстановление памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти. Ответственными исполнителями данного мероприятия являются ДГХ, ремонтирующий и восстанавливающий ежегодно по 7 объектов, и МБУ «Зеленстрой», осуществляющий ремонт и покраску Мемориала в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне (Монумент Славы, парк Победы);

- праздничное оформление городских территорий. Праздничное оформление городских территорий осуществляется на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти. Ответственными исполнителями являются ДГХ и МБУ «Зеленстрой». Работы по праздничному оформлению городских территорий включают: установку, ремонт и перевозку МАФ, установку барьерных ограждений, монтаж (демонтаж) новогодних елей и иллюминации, вывешивание и снятие флагов, световых консолей;

- цветочное оформление территорий. Ответственный исполнитель по данному мероприятию является МБУ «Зеленстрой», запланированы работы по посадке цветов, уходу за цветниками из многолетников и однолетников, содержанию объектов ландшафтной архитектуры площадью 9 757 м2.

3. Задача 3. Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

В рамках задачи планируется реализация мероприятий:

- подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания. Планируется выполнить разработку проектной документации: на ремонт и благоустройство берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти, гидротехнических сооружений дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти, берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти, на ремонт и обеспечение безопасности объекта гидротехнических сооружений дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти;

- преддекларационные обследования и разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой. Планируется выполнить преддекларационное обследование, разработку декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений: берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти, гидротехнических сооружений дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти;

- обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений. Ежегодно планируется выполнять страхование объектов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности: пирс в Автозаводском районе г. Тольятти, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти, гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти;

- содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений. Планируется проведение следующих работ на территории объектов гидротехнических сооружений берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти: промывка трубопроводов, очистка лотков и быстротоков от ила и мусора, расчистка от кустарников и мелколесья (мелкой поросли), установка люков и решеток;

- ремонт объектов гидротехнических сооружений. Планируется выполнить работы на территории объектов гидротехнических сооружений берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережных Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти, гидротехнических сооружений дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти;

- содержание территорий объектов гидротехнических сооружений, пляжей и прибрежных территорий. Ответственный исполнитель данного мероприятия МБУ «Зеленстрой». В целях соблюдения чистоты и порядка на объектах и прилегающей территории планируется: проведение санитарного содержания, сбор и вывоз мусора с газонов, ремонт МАФ на территории двух пляжей («Волжский замок» и «Итальянский пляж»), содержание территорий трех набережных г.о. Тольятти, уборка мусора на территориях общего пользования, расположенных в границах г.о. Тольятти (песчаная коса п-ва Копылово и «Муравьиные острова»),;

4. Задача 4. Вовлечение населения в благоустройство городской среды.

В рамках данной задачи будет продолжена работа по проведению отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти.

5. Задача 5. Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий.

В рамках задачи планируется реализация мероприятий:

- комплексное содержание внутриквартальных территорий. Ответственными исполнителями являются ДГХ и МБУ «Зеленстрой». В рамках реализации мероприятия планируется выполнять работы по содержанию тротуаров, газонов, автодорог, ливневой канализации, катков и кортов, выполнять уход за живыми изгородями и кустарниками, расположенными на внутриквартальных территориях г.о. Тольятти;

- содержание мест отдыха. Ответственными исполнителями являются ДГХ и МБУ «Зеленстрой». В рамках реализации мероприятия планируется выполнять работы по содержанию территорий парков, скверов, площадок семейного отдыха;

- обращение с твердыми коммунальными отходами. Ответственными исполнителями являются ДГХ и МБУ «Зеленстрой». В рамках данного мероприятия планируется выполнять работы по содержанию контейнерных площадок, заключение договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», вывоз мусора из муниципального жилого фонда;

- транспортирование и утилизация твердых коммунальных отходов в период проведения субботников и праздничных мероприятий;

- устройство и ремонт контейнерных площадок. Будет продолжена работа по устройству и ремонту контейнерных площадок, в том числе в рамках реализации государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области»;

- валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев. Ответственными исполнителями являются ДГХ и МБУ «Зеленстрой»;

- акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования;

- освобождение земельных участков от незаконно размещенных нестационарных сооружений. Ответственный исполнитель данного мероприятия МБУ «Зеленстрой». Планируется освобождать 65 земельных участков ежегодно;

- приобретение, установка и содержание туалетов. Ответственный исполнитель данного мероприятия МБУ «Зеленстрой». Планируется содержать 16 общественных туалетов ежегодно;

- материально-техническое обеспечение эксплуатации объектов благоустройства. Ответственный исполнитель данного мероприятия МБУ «Зеленстрой». Планируется приобретение специализированной техники и оборудования, а также проведение ремонта в нежилых зданиях, используемых для размещения персонала МБУ «Зеленстрой», обслуживающего парки города.

6. Задача 6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти.

Ответственным исполнителем за содержание 6 муниципальных кладбищ городского округа Тольятти является МКУ «Ритуал». В рамках обязательных мероприятий по содержанию мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти, определенных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями к содержанию кладбищ, ежегодно осуществляются мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог и дорожек, транспортированию отходов, ликвидации несанкционированных свалок, удалению аварийно опасных, сухостойных и упавших деревьев, уходу за зелеными насаждениями и выкашиванию травы, обеспечению водоснабжения, санитарной обработке территорий от клещей.

Адресные перечни и значения показателей (индикаторов) Программы носят прогнозных характер и подлежат уточнению после утверждения бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить комфортность условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;

- улучшить условия массового отдыха жителей и гостей городского округа Тольятти;

- обеспечить комплексное благоустройство знаковых и социально значимых мест;

- привести в нормативное состояние наружное освещение внутриквартальных территорий;

- улучшить эстетическое состояние территории городского округа Тольятти;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

И.о. руководителя департамента

городского хозяйства С.Г. Соловьев