Пояснительная записка
к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1

«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности
городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»

В муниципальную программу «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2023             № 3362-п/1 (далее - Программа) внесены следующие изменения:
1. В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти       № 707 от 12.11.2025 года «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» по Задаче 2: 

- По мероприятию 2.2. «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона, с определением его рыночной стоимости» на 2025 год уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 136 тыс. руб. с 240 тыс. руб. до 104 тыс. руб.
Заключен муниципальный контракт № 58-дг/5.1 от 19.02.2025 на сумму 74 тыс. руб., начальная максимальная цена контракта составляет – 210 тыс. руб. Получена экономия в размере 136 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) не меняются.

- По мероприятию 2.5.10. «Выполнение проектных и изыскательских работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта улица Ленина, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина на участке от ул. Льва Толстого до ул. Калмыцкой» на 2025 год уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 535 тыс. руб. с 2 601 тыс. руб. до 2 066 тыс. руб.
Заключен муниципальный контракт № 01422000013250129030001 от 01.07.2025 в сумме 500 тыс. руб., со сроком выполнения – 28.11.2025. Начальная максимальная цена контракта составила 1 035 тыс. руб., получена экономия в размере 535 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) не меняются.
- По мероприятию 2.6.1. «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий» увеличен объем бюджетных ассигнований 2025 года на 2 265 тыс. руб. с 21 707 тыс. руб. до 23 972 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 28.11.2025 № 9791-р/5 «Об  утверждении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство», находящемуся в ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности администрации,  на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», внесены изменения в индикаторы муниципальной программы (Приложение 2).

- По мероприятию 2.7. «Кадастровые работы в целях образования земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка, оценка изымаемых земельных участков» на 2025 год уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 1 359 тыс. руб. с 1476 тыс. руб. до 117 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 08423000040240006510001 от 16.12.2024 в сумме 86 тыс. руб., начальная максимальная цена контракта 1 356 тыс. руб. Получена экономия в размере 1 270 тыс. руб.;

- № 1067125 от16.04.2025 в сумме 30 тыс. руб., начальная максимальная цена контракта 120 тыс. руб. Получена экономия в размере 90 тыс. руб.;

Показатели (индикаторы) не меняются.
-
По мероприятию 2.8. «Образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» на 2025 год уменьшены бюджетные ассигнования на 48 тыс. руб. (средства областного бюджета) с 600 тыс. руб. до 552 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 367-дг/5.1 от 08.07.2025 на сумму 552 тыс. руб. на формирование 54-х земельных участков. 

17.03.2025 заключено Соглашение № 705-55/18-2025 с министерством имущественных отношений Самарской области на предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на 2025 год в общей сумме 600 тыс. руб., в том числе: 594 тыс. руб. – средства областного бюджета; 6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

14.08.2025 заключено дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 705-55/18-2025 в части изменения показателя результативности (уменьшено количество земельных участков с 60 штук до 54 штук) и уменьшения объема финансирования с 600 тыс. руб. до 552 тыс. руб., в том числе: 546 тыс. руб. – средства областного бюджета; 6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Приказом департамента финансов № 689-пк/2.1 от 30.09.2025 уменьшен объем финансирования средств областного бюджета на основании полученного от министерства финансов Самарской области уведомления № 705-4-008-030200 от 16.09.2025 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Показатели (индикаторы) не меняются.
2. В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти № 707 от 12.11.2025 года «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также полученными уведомлениями министерства финансов Самарской области № 716-3-035-030200 от 30.09.2025 за счет средств областного бюджета для реализации инфраструктурного проекта «Развитие системы водоотведения ливневого стока городского округа Тольятти» на предоставление субсидии АО «ПО КХ г.о. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 386 764 тыс. руб. на новую Задачу 3 «Развитие системы водоотведения ливневого стока городского округа Тольятти», включающую в себя мероприятия:
- 3.1. «Строительство сети водоотведения от ЛНС-1 расположенной по ул. Баныкина, 45, по лесной просеке до коллектора, расположенного на ул. Коммунистической Комсомольского района» - 255 755 тыс. руб.;

- 3.2. «Строительство линейного сооружения сети водоотведения от ЛНС 6 (производительностью 180 куб.м/час с аккумулирующим резервуаром объемом 3600 куб.м) в районе ул. Громовой, д.51 до сооружения очистки сточных (дождевых) вод»  - 23 240 тыс. руб.;

- 3.3. «Реконструкция сооружения очистки сточных (дождевых) вод, расположенных по ул. Коммунистическая, 122» - 107 764 тыс. руб.

Показатели (индикаторы):
	N п/п
	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы
	Наименование показателей (индикаторов)


	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателей (индикаторов) по годам


	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Задача 3: Развитие системы водоотведения ливневого стока городского округа Тольятти



	3.1.
	Строительство сети водоотведения от ЛНС-1 расположенной по ул. Баныкина, 45, по лесной просеке до коллектора расположенного на ул. Коммунистической Комсомольского района
	Степень выполнения проектных работ от годового плана
	%
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	
	
	Готовый проект
	единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	Степень выполнения строительно-монтажных работ от годового плана
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-

	3.2.
	Строительство линейного сооружения сети водоотведения от ЛНС 6 (производительностью 180 куб.м/час с аккумулирующим резервуаром объемом 3600 куб.м) в районе ул. Громовой, д.51 до сооружения очистки сточных (дождевых) вод
	Степень выполнения проектных работ от годового плана
	%
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	
	
	Готовый проект
	единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	3.3.
	Реконструкция сооружения очистки сточных (дождевых) вод, расположенных по ул. Коммунистическая, 122
	Степень выполнения проектных работ от годового плана
	%
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	
	
	Степень выполнения проектных работ от годового плана
	%
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-

	
	
	Готовый проект
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-


И. о. руководителя департамента
И.Н. Квасов
