- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- к отчету мэрии городского округа Тольятти

- от 09.02.2012 г_№328-п/1

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7

- к долгосрочной целевой программе

- «Стимулирование развития жилищного строительства

- в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы

- План ввода в эксплуатацию жилых объектов

- на территории городского округа Тольятти в 2011 г.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Застройщик | Фактическая готовность | Общая площадь жилья (тыс. кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилой дом поз.1 с инженерно-техническим обеспечением* | Автозаводский район, восточнее здания по ул. 40 лет Победы, 61-б | ЗАО «СТРОНЖ» | 100% 28.03.11 г | Sкв=10,1018 144 квартиры |
| 2 | Жилой дом поз.22* | Комсомольский район Мкр.6 Ул. Механизаторов, 19 | ЗАО «АВБ-юг» | 100% 31.03.11г | Sкв=5,9745 69 квартир |
| 3 | Жилой дом поз.2 с инженерно-техническим обеспечением и трансформаторной подстанцией* | Автозаводский район, по ул. 40 лет Победы, 61-а | ЗАО «СТРОНЖ» | 100% 01.05.11 г | Sкв=7,4886 107 квартир |
| 4 | 10-ти этажный двухсекционный жилой дом с инженерно-техническим обеспечением | Автозаводский район, б-р Курчатова, 12 а в квартале 4 | ООО«Единение» | 100% 30.07.11г. | Sкв=5,1528 99 квартир |
| 5 | Трехсекционный десятиэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом и подвальном этажах с инженерно-техническим обеспечением | Автозаводский район, бульвар Курчатова, 6-а | ООО «ШАХ» | 100% 30.08.2011г. | Sкв=6,5329 89 квартир |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Застройщик | Фактическая готовность | Общая площадь жилья (тыс. кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом с инженерно-техническим обеспечением | Центральный район Комсомольское шоссе, 25 | ООО СК «Комфорт Плюс» | 100% 31.09.2011г. | Sкв=8,8321 76 квартир |
| 7 | 16-ти этажный жилой дом с инженерно-техническим обеспечением | Центральный район, ул.Ленина, 76 | ТД «Ставрополь» | 100% 30.11.2011г. | Sкв=5,0368 75 квартир |
| 8 | 16-ти этажный одноподъездный жилой дом | Автозаводский район ул. Ленинский пр. 3 А кв. | ООО «Единение» | 99% 20.12.2011г. | Sкв=4,995 75 квартир |
| 9 | 5-ти этажный жилой дом* | Комсомольский район, севернее дома № 46 по ул. Куйбышева | ЗАО фирма «Жилстрой» | 99% 23.12.11г. | Sкв.=3,18 69 квартир |
| 10 | Жилой дом поз.17-Б-7 с нежилыми помещениями и двумя ТП №2240814, №2240817 | Автозаводский район кв. 8 Ул. Спортивная | ЗАО ФСК «Лада-Дом» | 95%. 25.11.11г | Sкв=36,8611 533 квартиры |
| 11 | I очередь жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями соцкультбыта | Комсомольский район Микрорайон Шлюзовой, кв. 6. Ул. Гидротехническая, 28 б | ТСЖ «Согласие» |  | Sкв=13,0435 238 квартир |
| 12 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  | Sкв=3,81 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 111,0091 |

*в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.06.2010г. № 303 жилые помещения в домах могут быть отнесены к жилью экономического класса