Приложение

к постановлению мэрии городского округа Тольятти

от 02.09.2010 г. № 2380-п/1

Приложение

к постановлению мэрии городского округа Тольятти

«    23  »       03           2010г. №  650-п/1

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах

для реализации ведомственной целевой программы городского округа Тольятти

«Повышение безопасности дорожного движения на период 2009 - 2011 годов»

| №№ пп | Содержание мероприятия (проекта) | Ответственный Исполнитель | Сроки исполнения | Коды операций сектора гос. управления | Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. рублей |  |  | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | Наим-ние индика-тора | Ед-ца измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие совместно с ГИБДД (по согласованию) и заинтересованными органами мэрии в тематических телепередачах по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2 | Участие в организационных мероприятиях и оказание практической помощи департаменту образования мэрии и отделу ГИБДД УВД в подготовке и проведении городских мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, в т.ч. конкурсов на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике ДДТТ, агитбригад юных инспекторов движения и юных велосипедистов - «Безопасное колесо» | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Участие совместно с ГИБДД и заинтересованными органами мэрии в создании видео- и телевизионной информационной продукции, организации тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяги), а также размещении материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и в общественных местах. | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение городского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в подготовке технического задания на разработку проектно-сметной документации и восстановление детского автомобильного городка на территории детского парка Автозаводского района совместно с департаментом градостроительной деятельности и ЗАО «Парк развлечений». | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка совместно с департаментоми по вопросам общественной безопасности и департаментом образования мэрии предложений по оснаще-нию муниципальных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных обще-образовательных учреждений наглядными пособиями по профилактике детского дорож-но-транспортного травматизма, оснащению современным оборудованием и средствами обучения безопасному пове-дению на дорогах (уголки по Правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные обучающие программы, обучающие игры, методические пособия) | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Подготовка совместно с отделом ГИБДД УВД переченя очагов аварийности с недостаточной освещенностью улично-дорожной сети, для организации дальнейших работ по строительству, реконструкции и восстановлению линий наружного освещения. | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проектирование строительства надземного пешеходного перехода на Автозаводском шоссе в районе т/к «ПаркХаус» | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно | 226 | - | 2 881,0 | - |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт подземных пешеходных переходов | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно | 225 | - | 1904,0 | - |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство и реконструкция технических средств организации дорожного движения | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи МУ «Центр организации дорожного движения г.о. Тольятти» | Ежегодно | 310 | 7227,00 | 11 737,0 | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.7 | Установка и замена дорожных знаков на железнодорожных переездах, пешеходных переходах у школ и в наиболее аварийных местах | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи МУ «Центр организации дорожного движения г.о. Тольятти» | Ежегодно | 225 | 1 424,00 | 3 310,00 | - |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Установка пешеходных ограждений в очагах аварийности в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи МУ «Центр организации дорожного движения г.о. Тольятти» | Ежегодно | 310 | 676,00 | 1 246,00 | - |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Проведение обследования и установка исскуственных неровностей в районе образовательных учреждений и на аварийно-опасных участках | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи МУ «Центр организации дорожного движения г.о. Тольятти» | Ежегодно |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Подготовка и участие в рассмотрении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на заседаниях Совета общественной безопасности при мэрии городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.11 | Проектирование реконструкции пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения. | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно | 226 | 2 250,00 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно | 225 | - | 719,0 | - |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче |  |  |  |  | 11577,00 | 21797,0 | - |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в организации работы по обучению сотрудников оперативных и аварийных служб навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | Ежегодно |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 11577,00 | 21797,0 | - |  |  |  |  |  |

_________________________________________________________________