Об организации 
корпоративного удостоверяющего центра
В целях обеспечения безопасности при осуществлении электронного документооборота в информационных системах мэрии городского округа Тольятти, в соответствии с Федеральными законами "Об информации, информатизации и защите информации", «Об электронной цифровой подписи» и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с шифровальными (криптографическими) средствами», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Департаменту финансов мэрии (Гульгулин Г.В.) организовать работу по организации корпоративного удостоверяющего центра мэрии городского округа Тольятти в соответствии с приложением.
2. Утвердить прилагаемую смету затрат по организации корпоративного удостоверяющего центра.
3. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) предусмотреть средства в бюджете 2009 года, в соответствии со сметой.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Кирпичникова В.М.
Мэр 









             А.Н.Пушков 
Приложение 1

к постановлению мэра 

об организации корпоративного

Удостоверяющего центра
План мероприятий по организации корпоративного удостоверяющего центра мэрии городского округа Тольятти 

	№ п.п.
	Наименование работ (мероприятий)
	Дата
	Результат
	Ответственный

департамент

	I этап- Проведение подготовительных работ

	1. 
	Разработка регламента работы корпоративного Удостоверяющего центра мэрии городского округа Тольятти (далее по тексту – Удостоверяющий центр)
	Февраль 2009
	Регламент Удостоверяющего центра. 


	Департамент финансов



	2. 
	Организация автоматизированного рабочего места в департаменте финансов с полномочиями управления электронно-цифровыми подписями.
	Февраль 2009
	Рабочее место администратора
	Департамент финансов



	3. 
	Заключение Соглашений с внешними удостоверяющими центрами для предоставления возможности подключения к системе электронных торгов широкого круга территориально удаленных участников.
	Февраль 2009
	Соглашения
	Департамент финансов



	4. 
	Приобретение необходимого программного обеспечения и средств вычислительной техники 
	Март 2009
	Программное обеспечение  и средства вычислительной техники
	Департамент финансов



	II этап- Запуск в эксплуатацию Удостоверяющего центра в части центра сертификации

	5. 
	Пуско-наладочные работы по внедрению программно-аппаратного комплекса "КриптоПро УЦ".
	Март 2009
	Запуск в опытную эксплуатацию Удостоверяющего центра
	Департамент финансов



	6. 
	Обучение на курсах по программе организации и работы Удостоверяющего центра в центре Информзащита
	Март-апрель 2009
	Повышение квалификации. Получение удостоверения государственного образца
	Департамент финансов



	III этап – Регистрация УЦ мэрии в едином государственном реестре

	7. 
	Разработка организационно-штатных документов Удостоверяющего центра:

-положение об Удостоверяющем центре;

-должностные инструкции сотрудников Удостоверяющего центра;

-инструкции по обращению ЭЦП и ведению делопроизводства 

-типовые договоры и соглашения с пользователями Удостоверяющего центра.
	Март 2009
	Утвержденный комплект документов
	Департамент финансов



	8. 
	Подача заявки на регистрацию Удостоверяющего центра в едином государственном реестре.
	Апрель 2009
	Регистрация УЦ в едином государственном реестре
	Департамент финансов




Руководитель департамента финансов


 

       Гильгулин Г.В.
