2

Об утверждении Плана мероприятий 
по интеграции информационных ресурсов 
с применением социальной карты жителя 
Самарской области на 2009 год
В целях повышения качества информации, используемой для социально-экономического анализа, за счет интеграции информационных ресурсов, а также предоставления дополнительных услуг гражданам с применением социальной карты жителя Самарской области, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по интеграции информационных ресурсов с применением социальной карты жителя Самарской области на 2009 год.

2. Департаменту экономического развития мэрии (Жидков Д.В.) обеспечить организацию и контроль за ходом и качеством выполнения работ по реализации Плана мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) осуществлять финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на 2009 год по главному распорядителю бюджетных средств - департаменту экономического развития мэрии.

4. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.), департаменту образования мэрии (Кочукина И.В.), департаменту социальной поддержки населения мэрии (Загребова Л.Е.) оказать содействие при выполнении мероприятий Плана ответственным исполнителям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Кирпичникова В.М.
Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии городского округа Тольятти

от 08.05.2009 г. № 1073-п/1



План мероприятий по интеграции информационных ресурсов с применением социальной карты жителя Самарской области на 2009
год
	№
	Код целев ой статьи
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Контрольные результаты
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	Проведение предпроектного обследования и подготовительных работ
	
	1000
	
	

	1.1.
	226
	Подготовка технического проекта по внедрению системы адресного взаимодействия населения и органов исполнительной власти
	до 01.06.09
	400
	Технический проект, описывающий требования к внедрению системы адресного взаимодействия и порядок реализации работ
	Департамент экономического развития

	1.2.
	226
	Разработка и внедрение реестра держателей социальных карт
	до 01.12.09
	600
	База данных, содержащая сведения о держателе, дате получения, дате обмена социальной платежной карты
	Департамент экономического развития

	2.
	
	Интеграция муниципальных информационных ресурсов различных структур с ИС «Народонаселение» (этап 1)  '
	
	2500   .
	
	


	2.1.
	226
	Проведение предпроектного обследования и подготовительных мероприятий для интеграции информационных ресурсов департамента образования с ИС «Народонаселение»
	до 15.06.09
	95
	Разработка технической документации, описывающей требования и порядок реализации работ по интеграции информационных ресурсов департамента образования
	Департамент экономического развития

	2.2.
	226
	Приобретение сертифицированных средств криптографической защиты информации для департамента образования - 100 единиц;
	до 01.08.09
	240
	Обеспечение средствами криптографической защиты и средствами работы с ЭЦП 100 рабочих мест
	Департамент экономического развития

	2.3.
	226
	Разработка информационной системы для департамента образования, позволяющей осуществлять мониторинг целевого использования средств, направленных на выплату ежемесячного пособия на питание ребенка
	до 01.08.09
	390
	Информационная система, позволяющая осуществлять мониторинг целевого использования средств, направленных на выплату ежемесячного пособия на питание ребенка
	Департамент экономического развития

	2.4.
	226
	Проведение предпроектного обследования и подготовительных мероприятий для интеграции информационных ресурсов департамента здравоохранения с ИС «Народонаселение»
	до 15.07.09
	95
	Разработка технической документации, описывающей требования и порядок реализации работ по интеграции информационных ресурсов департамента здравоохранения
	Департамент экономического развития

	2.5.
	226
	Приобретение сертифицированных средств криптографической защиты информации для департамента здравоохранения - 40 единиц;
	до 01.09.09
	96
	Обеспечение средствами криптографической защиты и средствами работы с ЭЦП 40 рабочих мест
	Департамент экономического развития

	2.6.
	226
	Разработка ПО для ввода статистической информации департаментом здравоохранения в ИС «Народонаселение» для дальнейшего ее использования в ГИС
	до 01.09.09
	490
л.       *
	ПО, позволяющее вводить департаментом здравоохранения статистическую информацию в ИС «Народонаселение»
	Департамент экономического развития

	2.7.
	226
	Проведение предпроектного обследования
	до 01.10.09
	185
	Техническое                      задание,
	Департамент


N
	
	
	для создания электронного архива личных дел граждан, обращающихся в учреждения департамента социальной поддержки населения за мерами социальной поддержки
	
	
	описывающее требования к созданию электронного архива и порядок реализации работ
	экономического развития

	2.8.
	226
	Проведение предпроектного обследования и подготовительных мероприятий для интеграции информационных ресурсов департамента социальной поддержки населения с ИС «Народонаселение»
V
	до 01.11.09
	95
	Разработка технической документации, описывающей требования и порядок реализации работ по интеграции информационных ресурсов департамента социальной поддержки населения
	Департамент экономического развития

	2.9.
	226
	Модернизация ПО «Универсальная выплата» для возможности осуществления выплат на платежные социальные карты
	до 01.12.09
	334
	Возможность осуществления социальных выплат на социальные карты жителя Самарской области в ПО «Универсальная выплата»
	Департамент экономического развития

	2.10.
	226
	Организация взаимодействия Интернет-киосков с информационной системой департамента социальной поддержки населения с возможностью получения информации о предоставляемых и предоставленных мерах социальной поддержки с использованием социальной карты
	до 15.12.09
	480
	Возможность получения информации о предоставляемых и предоставленных мерах социальной поддержки через социальную карту
	Департамент экономического развития


Руководитель Департамента экономического развития

Д.В. Жидков
