УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 08.02.2013 г. № 403-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении долгосрочной целевой программы

«Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 – 2015 годы» за 2012 год

- АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 № 3303-п/1 (далее - Программа) является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа Тольятти и за счет средств собственников помещений.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов.

2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти.

В объемах предусмотренного финансирования в 2012 году были проведены работы по замене 2-х лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Дзержинского д.69, под.1 и под.2. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 4294,74 тыс.руб.

II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы запланированы средства в размере 4294,74 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 080,0 тыс.руб.;

- за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу) – 214,74 тыс.руб.

Решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 «О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в городском бюджете предусмотрено в 2012 году – 4080,00 тыс. руб.

В 2012 году реализация Программы, решение поставленной задачи и выполнение запланированных мероприятий выполнено в рамках предусмотренного финансирования в размере 4294,74 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 080,0 тыс.руб.;

- за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу) – 214,74 тыс.руб.

По задаче 1 «Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов»:

- запланированные мероприятия по замене  лифтов выполнены в 100% объеме от запланированного финансирования на сумму 4294,74 тыс.руб.;

- мероприятий по модернизации лифтов не планировалось.

По задаче 2 «Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти» мероприятий по замене систем диспетчерского контроля не планировалось.

Отклонение фактической суммы финансирования мероприятий Программы от уточненного планового финансирования составило 0 тыс. руб.  Процент исполнения мероприятий Программы составил 100%.

Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 – 2015 годы» за 2012 год.

III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2012 году путем решения поставленной задачи и выполнения запланированных мероприятий выполнены следующие работы:

- по замене лифтов в многоквартирном доме по адресу: ул.Дзержинского д.69, под.1, под.2. выполнены в количестве 2-х единиц из  2-х запланированных, что составляет 100% от планового показателя.

Мероприятий по модернизации лифтов и замене систем диспетчерского контроля не планировалось.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 – 2015 годы» за 2012 год представлена в приложении 2.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3).

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств.

В ходе реализации Программы выполнены работы по замене лифтов на сумму 4294,74 тыс.руб из запланированных 4294,74 тыс.руб., что составило 100% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятий.

В ходе реализации Программы выполнены работы замене 2-х лифтов из 2-х запланированных (уточненных), что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя непосредственного результата).

Эффективность реализации мероприятий Программы в 2012 году оценена путем расчета через соотнесение уровня достижения значения целевого индикатора (показателя непосредственного результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия.

Эффективность реализации мероприятия по замене  лифтов  составляет 100%.

Мероприятий по модернизации лифтов и замене систем диспетчерского контроля не планировалось.

Эффективность реализации  Программы в отчетном периоде оценена путем расчета комплексного показателя через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:

1   │42,7    10   162│

- ∑ │---- +  -- + ---│

3   │42,7    10   162│

Е = ------------------------ х 100% = 100%

j           4294,74

-------

4294,74

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы в 2012 году является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации двух лифтов в многоквартирном доме повышенной этажности путем полной замены лифтов, отработавших нормативный срок службы, что позволило обеспечить безопасность и сохранение здоровья населения, существенно повысить качество жизни населения и достичь следующих результатов:

- доля лифтов, отработавших нормативный срок в жилищном фонде городского округа Тольятти, с учетом прироста количества лифтов к 2012 году и замененных лифтов достигла планового значения показателя конечного результата за отчетный период и составила 42,7%;

- повышен уровень безопасности и качества (надежности, комфортности) оказания жилищно-коммунальных услуг по пользованию лифтами гражданами, проживающими в многоквартирном доме, жильцы которых обеспечены возможностью пользования заменёнными лифтами, определяемый по количеству квартир, и достиг планового значения показателя конечного результата за отчетный период в количестве 162 ед.

Замена 2-х лифтов в общем количестве лифтов, отработавших нормативный срок, не повлияло на значение базового показателя «количество лифтов, находившихся в простое за отчетный период».

Выполненные работы по замене лифтов включили в себя достаточно объемный список наименований работ, в том числе: замена станции управления лифта, замена кабины лифта, замена привода дверей кабины лифта, замена электрооборудования в машинном отделении лифта, замена дверей шахты лифта, замена оборудования главного привода(лебедка, электродвигатель с частотным преобразователем), замена подвесного кабеля, устройство обрамления дверного проема кабины на каждом этаже, применение энергосберегающих технологий при выполнении работ по освещению шахты лифта, машинного и предмашинного помещений, общестроительные работы, пуско - наладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта, обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций шахты, регистрация деклараций о соответствии требованиям технического регламента о безопасности лифтов, электроизмерительные работы, замер уровня шума и вибрации, что позволило сократить расходы на текущий ремонт и содержание, продлить срок службы лифтов до 25 лет и привести в соответствие с требованиями «Технического регламента о безопасности лифтов», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782. Использование новых экологически чистых и безопасных материалов, отвечающих требованиям огнестойкости и  защиты от хулиганских действий, позволило обеспечить повышенный уровень пожарной безопасности и снизить количество разукомплектований и хищений оборудования лифтовых установок.

Руководитель

департамента городского хозяйства                                                     В.А. Ерин