УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

от «22» 05.2012г. №1498-п/1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2011-2015 годы" за 2011 год

I. Анализ выполнения поставленных целей и задач.

Целью  программы " Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2011-2015 годы" далее (Программы)  является  формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Для достижения указанной  цели в 2011 году  обеспечивалось решение следующих задач:

- Комплексное освоение и развитие  территорий для массового строительства жилья экономического класса,

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья,

- поддержка проектов по созданию новых производств энергоэффективных и экологичных технологий жилищного строительства, а также модернизации существующих.

- В 2011 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы проводились следующие мероприятия:

- разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки территорий городского округа Тольятти, документации по планировке территорий.

В сфере организации градостроительной деятельности утвержден важнейший документ  –  Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года.

В отчетном периоде разработаны проекты планировок территории «Центральный парк – Центральная площадь-бульвар Ленина», территории ограниченной улицами  Голосова, Мира, площадью Центральная, и створом ул. Ленинградская. После проведения публичных слушаний проекты планировок будут утверждены постановлениями мэрии. Проект планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района, разработанный в 2010 году,  утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.06.2011г. № 1764-п/1.

Выполнены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, публичные слушания назначены на  март 2012г., утверждение – май 2012г.

Отчет по исполнению мероприятий по разработке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки  городского округа Тольятти, документации по планировке территорий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти за 2011  год представлен в приложении    2 к отчету.

С целью учета размещения особой экономической зоны и линейных объектов регионального значения подготовлена аукционная документация на размещение муниципального заказа на выполнение работы по совместной подготовке проектов документов территориального планирования на территорию городского округа Тольятти Самарской области, прилегающей к особой экономической зоне промышленно-производственного типа, расположенной на территории муниципального района Ставропольский Самарской области.

- - формирование и предоставление земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий.

- В отчетном периоде сформированы и предоставлены льготным категориям граждан 2 земельных участка общей площадью 1600 кв. м в целях жилищного строительства.

- - формирование муниципального жилищного фонда экономического класса.

Городскому округу Тольятти в составе Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ стимулирования развития жилищного строительства доведены контрольные значения целевого показателя объема ввода общей площади жилья на период реализации муниципальных программ с 2011по 2015 годы в размере 111 тыс. кв. метров. План выполнен на 105,5%: в городском округе Тольятти в 2011 году введено 117,138 тыс. кв. метров жилья.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.06.2010г. № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса» более 38,6% или 45,268 тыс. кв. метров из общего объема введенного жилья можно отнести к жилью экономического класса.

В 2011 году было введено 3 из 7 –ми заселенных в 2005-2006 г.г., но не введенных в эксплуатацию жилых многоквартирных домов. Это было осуществлено в соответствии с разработанными Департаментом градостроительной деятельности мероприятиями по вводу в эксплуатацию каждого объекта. Не смотря на то, что в Самарской области контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов осуществляется Министерством  строительства, ситуация со сдачей данных объектов в эксплуатацию находится под постоянным контролем мэрии городского округа Тольятти.

Информация по вводу в эксплуатацию жилых объектов на территории городского округа Тольятти в 2011 году представлена в приложении 3 к отчету.

В целях формирования муниципального жилищного фонда экономического класса  программой предусмотрено строительство жилых многоквартирных домов на земельных участках, расположенных в Центральном районе города по адресам: ул. Л. Толстого,  23  и  ул.  Советская, 52.

Первоочередным мероприятием является строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г. Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Толстого, 23, предусмотренного для переселения в него жителей из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а также для работников бюджетной сферы, состоящих в списках на получение жилья с 1985 года.

Постановлением №2374-п/1 от 21.10.2009г. утверждена схема расположения земельного участка  на кадастровом плане территории, площадью 0,3083 га, входящего в состав  земель населенных пунктов, принадлежащего  к территориальной зоне Ж-4, для строительства  многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой южнее здания, имеющего адрес: ул. Толстого, 23 в Центральном районе г. Тольятти.

В связи с тем, что планируется возведение  муниципального жилья экономического класса, а строительство    подземной  автостоянки повлечет за собой удорожание,   комиссия по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки  согласовала   предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  под многоквартирный дом 5-35 этажей.

Размер прилегающей территории дает возможность организовать автостоянку с необходимым количеством парковочных мест для автомобилей жителей нового дома, также,  согласно СП 31-102-99 необходимое количество мест будет предназначено для  автотранспортных средств инвалидов.

На указанном земельном участке планируется возведение 9 - ти этажного панельного жилого дома  в конструкциях серии 1.090.1/88 – Тольяттинская или аналог.

В отчетном периоде по результатам аукциона заключен  долгосрочный муниципальный контракт и  выполнен 1-й этап работ по разработке проектной документации. Также  оплачены работы по оказанию услуг за   технологическое присоединение энергопотребляющих установок.

Направлена заявка в Министерство строительства Самарской области на выделение в 2012 году субсидии из областного бюджета в сумме 73710 тыс. руб. бюджету городского округа Тольятти в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по строительству жилого дома по адресу:   г. Тольятти,  Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.   Толстого, 23 для формирования муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд. В приложении 4 к годовому отчету  дана информация о выполнении сетевого графика строительства жилых домов экономического класса в 2011 году.

Управлением жилищной политики проведена работа по оценке эффективности создания фонда арендного жилья (доходные дома) и мониторинг потребностей городского округа Тольятти в объемах маневренного фонда для временного проживания граждан, утративших жилые помещения.

Одной из проблем улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, является низкая доступность жилья при отсутствии развитого рынка найма жилья для различных категорий граждан. Городской рынок коммерческого найма жилья представлен исключительно квартирами, находящимися в собственности граждан. Несмотря на высокие цены найма и спрос населения на наёмное жильё,  инвесторам рынок найма и аренды жилья малоинтересен, так он не обеспечивает быстрый оборот вложенных средств. В настоящее время мэрия городского округа Тольятти не является участником    рынка  найма  и  аренды жилья. Вместе с тем, одной из важнейших задач городского округа Тольятти можно считать создание альтернативы аренде частного вторичного жилья – создание муниципального арендного жилищного фонда. В данной связи необходимо строительство современного жилья эконом - класса за счёт   средств городского бюджета с целью сдачи в аренду жителям городского округа Тольятти для последующего возврата полученных денежных средств в бюджет городского округа Тольятти.

По результатам проведенного мониторинга потребности в дополнительных объемах маневренного фонда для временного проживания граждан, утративших жилые помещения, управлением жилищной политики сделан вывод, что существующего на сегодняшний день муниципального маневренного фонда (48 квартир) достаточно для обеспечения в 2011-2013 годах жилыми помещениями граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, а также граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счёт кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения,  и  заложены  в  обеспечение  возврата  кредита или целевого займа.

- стимулирование деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов.

Участие заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам во встрече с потенциальным инвестором (Германия) по вопросу строительства завода автоклавного железобетона.

- - снижение административных барьеров в строительстве.

Мэрий городского округа Тольятти  изданы постановления от 26.12.2011 г. № 4145-п/1 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального  строительства на территории  городского округа Тольятти» и от 19.10.2011 г. № 3202-п/1 «Об утверждении Регламента прохождения документов при выполнении мэрией городского округа Тольятти процедуры выбора земельного участка для строительства на территории городского округа Тольятти».

Разработан и проходит согласование в структурных подразделениях мэрии городского округа Тольятти Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на территории городского округа Тольятти.

На официальном сайте мэрии размещены формы обращений, перечень документов, необходимых  для оказания услуг, информация о выданных разрешениях на строительство объектов капитального строительства, информация о сформированных земельных участках на торги, информирование о торгах по продаже земельных участков.

Опубликован Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на территории городского округа Тольятти.

Размещена информация о разработке проектов регламентов: 	Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на территории городского округа Тольятти,

Административный регламент исполнения муниципальной услуги присвоение (изменение, уточнение) адреса объекта капитального строительства, (определение, изменение уточнение) местоположения земельного участка, объекта капитального строительства,

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории на территории городского округа Тольятти,

Административный регламент исполнения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка.

В отчетном периоде заместителем мэра по строительству и земельным ресурсам осуществлялся контроль предоставления муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Общий объем затрат на  реализацию мероприятий Программы в 2011 году утвержден в сумме 10831 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный период  на финансирование мероприятий направлено 7195,5 тыс. руб. или 66,4% от плана.

Бюджетные ассигнования, выделенные на разработку документов территориального планирования и правил землепользования и застройки территорий городского округа Тольятти, документации по планировке территорий освоены на 99,9%.

Капитальные вложения по мероприятию «Строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г. Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Толстого, 23» освоены на 44,9% по следующим причинам.

Бюджетные ассигнования,  предусмотренные в 2011 году на оплату услуг за технологическое присоединение теплопотребляющих установок в сумме 1974 тыс. руб. не освоены,  в связи с неутверждением инвестиционного проекта Волжской ТГК,  и невозможностью выставить тарифы в адрес потребителей. Подключение на 1.01.2012 г. производится без оплаты.

Оплата услуг за технологическое присоединение энергопотребляющих установок, в соответствии с условиями заключенного контракта произведена в размере 60%.

Выполненный объем работ по разработке проектной документации оплачен в полном объеме.

Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлен в приложении № 1 к отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка социально-экономической эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей.

Критериями оценки результативности реализации программы являются целевые индикаторы и показатели (базовые и прогнозируемые значения) характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведенные в таблице.

Показатели конечного результата.

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Базовое значение (уровень 2010 года) | План 2011 год | Факт 2011 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем ввода жилья, в том числе: средне- и многоэтажные здания жилье экономического класса малоэтажные здания индивидуальное строительство | тыс. кв. м общей площади жилья | 111,6 99,9 11,7 | 111,0 77,95 26,75 6,3 | 117,138 61,336 45,268 10,534 | 105,5 78,7 169,2 167,2 |
| Доля ветхого жилищного фонда от общего объема жилищного фонда | % | 0,0023 | 0,0022 | 0,0027 | 81,5* |
| Доля аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда | % | 0,0017 | 0,0172 | 0,0174 | 98,8* |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год | кв. м на человека | 0,16 | 0,15 | 0,163 | 108,7 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на человека | 20,46 | 20,6 | 20,67 | 100,3 |

*  обратный целевой индикатор

Показатели непосредственного результата.

| Наименование мероприятий | Наимено-вание показателей | Ед. изм. | План 2011 год | Факт 2011 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка документов территориального планирования и правил землепользования и застройки территорий городского округа Тольятти, документации по планировке территорий | Количество территорий, охваченных документа-цией территории-ального планирования | га | 172 | 172 | 100 |
| Стимулирование деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов | Проведение совещаний, участие в научно-технических советах, презентациях. | Кол-во меро-прия-тий | 2 | 2 | 100 |

IV. Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности (Еj), через соотношение среднего уровня достижения запланированных значений целевых показателей (Х) к уровню исполнения запланированного объема финансирования (F).

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

факт

Х

1    N      n

--- СУММА -------

N  n = 1   План

Х

n

Еj = ------------------ x 100%,

Факт

F

------

План

F

где:

N - общее число целевых показателей;

План

Х            - плановое значение n-го показателя;

n

Факт

Х           - текущее значение n-го показателя;

n

План

F                  - плановая сумма финансирования по программе;

Факт

F             - сумма финансирования (расходов) за отчетный период.

|  | Наименование показателя | Формула расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан. |  |  |  |
|  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования |  | C=CfCp×100%==7195,510831×100%=66,4% | Cf - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнения мероприятия Программы; Cp - плановый объем финансовых средств. |
|  | Уровень достижения целевого индикатора |  | I=IfIp×100% | If - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; Ip - плановое значение индикатора. |
|  | Годовой объем ввода жилья |  | I1=117,138 : 111 х 100%=105,5% |  |
|  | средне и многоэтажные здания |  | I2=61,336 : 77,95 х 100%=78,7% |  |
|  | жилье экономического класса |  | I3=45,268 : 26,75 х 100%=169,2% |  |
|  | индивидуальное строительство |  | I4=10,534 : 6,3 х 100%=167,2% |  |
|  | Доля ветхого жилищного фонда от общего объема жилищного фонда* |  | I5=0,0022 : 0,0027 х 100%=81,5% |  |
|  | Доля аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда* |  | I6=0,0172 : 0,0174 х 100%=98,8% |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие в год |  | I7=0,163 : 0,15 х 100%=108,7% |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  | I8=20,67 : 20,6 х 100%=100,3% |  |
|  | Средний уровень достижения целевых индикаторов |  | I=(I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8) : 8=(105,5+78,7+169,2+167,2+ 81,5+98,8+108,7+100,3):8 =113,7 |  |
|  | Эффективность реализации программы |  | Е=IC×100%==113,766,4×100%=171,2% | I - уровень достижения целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия. |

* Обратный целевой индикатор

В соответствии с критериями «Методики оценки эффективности программы» значение показателя 171,2% означает, что эффективность реализации программы более высокая по сравнению с  запланированной.

Значительное превышение показателя эффективности объясняется, прежде всего, тем, что достижение показателей конечного результата  в 2011 году  в очень малой степени зависит от объема бюджетного финансирования  и осуществляется за счет внебюджетных источников.

Кроме того,  высокий уровень степени достижения значений показателей годового объема ввода жилья экономического класса (162,9%) и индивидуального строительства (167,2%), объясняется  вводом в эксплуатацию заселенных ранее, но не введенных в соответствие с установленными правилами  в эксплуатацию жилых многоквартирных и индивидуальных домов.

- V. Социально-экономический эффект по результатам

- реализации Программы.

К прямым и косвенным социально - экономическим эффектам по результатам  реализации программы можно отнести:

- обеспечение ввода общей площади жилья в 2011 году в соответствии с контрольными значениями целевого показателя объема ввода жилья в муниципальных образованиях Самарской области на период реализации муниципальных программ с 2011по 2015 годы,

- разработка документов территориального планирования в соответствии с положениями действующего градостроительного законодательства,

- подготовка документации по планировке территорий в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов,

- выполнение мероприятий по проектированию жилого дома экономического класса.