Утверждена постановлением

мэрии городского округа Тольятти

от 21.05.2013 г. № 1595-п/1

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗАСТРОЙКИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  НА 2013-2020 ГОДЫ"

- Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ	Долгосрочная целевая программа "Развитие          автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными                                                                                                жилыми домами на 2013-2020 годы» (далее - Программа).

| ДАТА И НОМЕР РАСПОРЯЖЕНИЯ МЭРИИ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | Поручение мэра городского округа Тольятти (протокол аппаратного совещания от 25.02.2013г. № 6-пр/1) |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК                  Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии

ПРОГРАММЫ		городского округа Тольятти

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	Цель  Программы:

ПРОГРАММЫ	повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог

Задача Программы:

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и  пропускной способности

СРОКИ И ЭТАПЫ	2013 - 2020 годы

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

I этап (2013 г.)

II этап (2014 г.)

III этап (2015 г.)

IV этап (2016 г.)

V этап (2017 г.)

VI этап (2018 г.)

VII этап (2019-2020 г.г.)

ОБЪЕМЫ И	Объем финансирования Программы составляет

ИСТОЧНИКИ	- 5 989 516,5 тыс.руб.,

ФИНАНСИРО-	в том числе

ВАНИЯ	- 606 144,8 тыс. руб.: средства бюджета городского округа Тольятти

- 5 383 371,7 тыс. руб. средства областного бюджета

СИСТЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ          Организация управления Программой осуществляется в

КОНТРОЛЯ		соответствии с Порядком принятия решений о разработке,

ЗА ХОДОМ		формировании  и  реализации  долгосрочных   целевых

РЕАЛИЗАЦИИ	          программ городского округа Тольятти (Постановление

ПРОГРАММЫ	 	мэра от 18.06.2008 N 1378-1/п)  и  направлена на

достижение поставленной Программой цели и задачи.

Общие координация и руководство реализацией Программы выполняется Департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти. Контроль за ходом реализации Программы производится в части достижения результатов выполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования. Инструментом управления реализацией Программы является мониторинг, проводимый на основании целевых     
индикаторов(показателей).                                         
Программа считается полностью реализованной при достижении заявленной цели.

ОЖИДАЕМЫЕ            1. Обеспечение транспортной доступности зоны застройки

СОЦИАЛЬНО-              индивидуальными жилыми домами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    2. Осуществление отвода ливневых и паводковых вод в (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ)   зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

ПОСЛЕДСТВИЯ           3. Строительство дорог, транспортно-эксплуатационные

РЕАЛИЗАЦИИ              показатели которых соответствуют требованиям                                     ПРОГРАММЫ               стандартов к эксплуатационным показателям

автомобильных дорог.

4. Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами,  в соответствии с нормативными требованиями.

5.Увеличение доли  автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности  автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

- Раздел I. Анализ проблемы и обоснование

- её решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства автомобильных дорог,  реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не могут быть выражены в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития страны. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что около 35-40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращаются в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.

Всего в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти находится 308 дорог и проездов, имеющих грунто-щебеночное покрытие, из них только 63 дороги (20%) имеют твердое покрытие. На этой территории расположен ряд социальных объектов — школы, детсады, поликлиники, к которым весной и осенью очень сложно подъехать. Устройство твердого покрытия на дорогах, примыкающих к объектам социальной сферы является первостепенной задачей Программы.

Одна из проблем автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти - это отсутствие системы ливневой канализации. Разработка проектно-сметной документации предусматривает выполнение работ по отводу ливневых  и паводковых вод.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти составляет 185,777 км общей площадью 822,9383 тыс.м2.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- отсыпка автодороги асфальтогранулятом;

- выполнение проектно-изыскательских работ, учитывая работы по отводу ливневых и паводковых вод;

- строительство автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту дорожных покрытий и напрямую зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества  не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.

В целях улучшения показателей состояния автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти необходимо увеличение финансовых средств, выделяемых для их ремонта и капитального ремонта.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности..

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, необходимо наиболее оптимальное использование  финансовых средств  с  целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

Областным бюджетом и местным бюджетом планируется в 2013-2020 г.г. выделение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, строительство и ремонт автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти в сумме 5 989 516,5 тыс. руб.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;

- риск задержки в финансировании работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, что не позволит в период реализации Программы достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел II. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующую задачу: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и  пропускной способности.

Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2020 годы и включает в себя 7 этапов:

I этап                 - 2013 г.                                 VI этап             - 2018 г.

II этап                - 2014 г.                                 VII этап            - 2019-2020 г.г.

III этап               - 2015 г.

IV этап               - 2016 г.

V этап               - 2017 г.

Раздел III. Перечень мероприятий Программы

Финансовые затраты на реализацию ДЦП                                                                          Таблица 1

| N п/п | Цель, задачи, наименование мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств И(исполнитель); сроки исполне-ния | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 2020 годы |  |  |  | Итого: |
|  |  |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Област-ной | местный |  | област-ной | местный |  | област-ной | местный |  | област-ной | местный | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | Местный бюджет | Всего | областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |
|  |  |  | Цель: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти (2013-2020г.г.) | 10 000,0 |  | 10 000,0 | 12143,2 |  | 12143,2 | 9295,2 |  | 9295,2 | 9360,2 |  | 9360,2 | 10665,0 |  | 10665,0 | 8567,1 |  | 8567,1 | 16586,3 |  | 16586,3 | 76617,0 |  |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти (2014-2020г.г.) | - |  | - | 34 781,3 |  | 34 781,3 | 46 692,5 |  | 46 692,5 | 46 989,1 |  | 46 989,1 | 49 503,1 |  | 49 503,1 | 46 519,9 |  | 46 519,9 | 21 706,9 |  | 21 706,9 | 246 192,8 |  |
| 3. | Капитальный ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами х | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти (2016-2020г.г.) | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 484501,7 | 460276,6 | 24 225,1 | 454 273,0 | 431 559,4 | 22 713,6 | 360 243,4 | 342 231,2 | 18 012,2 | 658 617,8 | 625 686,9 | 32 930,9 | 1 957 635,9 |  |
| 4. | Строительство автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти (2016-2020г.г.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009319,2 | 958853,3 | 50465,9 | 653454,9 | 620782,4 | 32 672,5 | 648 210,8 | 615 800,2 | 32 410,6 | 1100297,0 | 1 045 282,2 | 55 014,8 | 3411281,9 |  |
| 65 | Ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти (2016-2020г.г.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 368,5 | 66 850,0 | 3 518,5 | 63 865,8 | 60 672,4 | 3 193,4 | 49 394,4 | 46924,8 | 2 469,6 | 114 160,2 | 108 452,3 | 5707,9 | 297 788,9 |  |
|  | Всего: |  | 10000,0 |  | 10000,0 | 46924,5 |  | 46924,5 | 55987,7 |  | 55987,7 | 1620538,7 | 1485979,9 | 134558,8 | 1231761,8 | 1113014,2 | 118 747,6 | 1112935,6 | 1004956,2 | 107979,4 | 1911368,2 | 1779421,4 | 131946,8 | 5989516,5 |  |

Детализация каждого мероприятия Программы с указанием объемов работ, а также финансовых затрат по каждому объекту изложена в приложении №1 к настоящей Программе, стоимость работ определена исходя из цены за 1 км проектных работ, строительства, капитального ремонта дорог, а также исходя из стоимости 1 м2 ремонта дорог в ценах 2012 года.

Раздел IV. Целевые показатели Программы

- Показатели непосредственного результата

- Таблица 2

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изме-рения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 -2020 годы |
| Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом | Количество автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом. | тыс.м2 | 49,744 | 56,851 | 41,90 | 42,191 | 48,100 | 38,6 | 74,76 |
| Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | проект | - | 36 | 64 | 43 | 29 | 33 | 8 |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог , расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | проект | - | 11 | 21 | 14 | 17 | 23 | 5 |
| Строительство автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество построенных автодорог , расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | км | - | - | - | 30,254 | 20,061 | 19,900 | 33,779 |
| Капитальный ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами х | Количество отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | км | - | - | - | 20,142 | 19,285 | 14,976 | 27,4 |
| Ремонт автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | тыс.м2 | - | - | - | 108,575 | 98,539 | 76,214 | 176,110 |

- Показатели конечного результата

- Таблица 3

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Базовое значение на конец 2012 г. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2020 годы |
| Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 66 | 100 |
| Доля автомобильных дорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 62 | 100 |
| Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 60,0 | 70,8 | 81,6 | 100 |

- Раздел V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Объем финансирования Программы составляет   5 989 516,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств городского округа Тольятти – 605 144,8 тыс. руб.:

в 2013 году 		  -   10 000,0 тыс. руб.

в 2014 году 		  -   46 924,5 тыс. руб.

в 2015 году 		  -   55 987,7 тыс. руб.

в 2016 году 	           -  134 558,8 тыс. руб.

в 2017 году             -  118 747,6 тыс. руб.

в 2018 году             -  107 979,4 тыс. руб.

в 2019-2020 годах  -  131 946,8 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета  - 5 383 371,7 тыс. руб.:

в 2013 году 		  -   нет финансирования

в 2014 году 		  -   нет финансирования

в 2015 году 		  -   нет финансирования

в 2016 году 	           -  1 485 979,9 тыс. руб.

в 2017 году             -  1 113 014,2 тыс. руб.

в 2018 году             -  1 004 956,2 тыс. руб.

в 2019-2020 годах  -  1 779 421,4 тыс. руб.

Финансирование расходных обязательств по мероприятиям Программы за счет средств бюджета городского округа Тольятти осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных департаменту дорожного хозяйства и транспорта, как главному распорядителю бюджетных средств.

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий Программы указаны как предполагаемые, и не являются основанием для возникновения соответствующих расходных обязательств.

- Раздел VI. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка источников, объемов финансирования Программы и перечня объектов по результатам принятия городского и областного бюджетов;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти и  органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт, строительство и ремонт автомобильных дорог.

- Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические

- (экологические) последствия реализации Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- увеличение протяженности участков  автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет выполненного капитального ремонта на 81,803 км;

- увеличение протяженности участков автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет строительства автомобильных дорог  на 103,994 км.

-  увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет ремонта автомобильных дорог на 459,438 тыс.м2.

Реализация программных мероприятий позволит:

- обеспечить транспортную доступность зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- осуществить отвод ливневых и паводковых вод в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;

- осуществить строительство дорог, транспортно-эксплуатационные показатели  которых  соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- сохранить протяженность участков автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, транспортно-эксплуатационные показатели которых соответствуют категории дороги;

- поддерживать транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в соответствии с нормативными требованиями;

- увеличить долю  автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами  городского округа Тольятти за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог будет способствовать улучшению кшщачества жизни населения, улучшению экологической ситуации, снижению риска дорожно-транспортных происшествий.

______________________________