Об утверждении  
Плана мероприятий благоустройства 
внутриквартальных территорий
городского округа Тольятти на 2009 год
В целях создания комфортных условий проживания населения, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2009 год.

2. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) осуществлять 
в 2009 году финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти департаменту городского хозяйства мэрии, после предоставления документов на оплату. 
3. Департаменту городского хозяйства мэрии (Шабунин А.В.) обеспечить своевременное и качественное выполнение Плана мероприятий предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

4. Заместителям мэра – главам администраций районов Ладыке И.Н., Зимину В.А., Крымцеву С.С. обеспечить контроль за ходом и качеством выполнения работ по реализации Плана мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В..
Мэр                                                                


          А.Н.Пушков
	УТВЕРЖДЕН

	постановлением мэрии

	
	
	
	
	
	
	городского округа Тольятти

	
	
	
	
	
	
	№ 1446-п/1 от 24.06.2009 г.

	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

	благоустройства  внутриквартальных   территорий городского округа 
Тольятти на 2009 год

	№ п/п
	Код целевой статьи
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Объемы финансирования (тыс.руб.)
	Контрольные результаты
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	Всего средств
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Автозаводский район

	Благоустройство  2, 4, 31 кварталов

	1
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	2 707,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	2
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	400,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	3
	6 000 000
	Обустройство сквера семейного отдыха,                  б-р Кулибина:                                                                                    - установка детского игрового комплекса                                                                                          - устройство пешеходных дорожек, озеленение
	июль -декабрь
	1800,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	4
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                       - устройство парковки для а/машин                                         - устройство пешеходных тротуаров                                                                                                   
	июль -декабрь
	1500,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйствам мэрии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных   деревьев
	июль -декабрь
	200,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство 1, 3, 5, 32 кварталов

	6
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	3377,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	7
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                       - устройство ливневой канализации;                                         - устройство пешеходных тротуаров                                                                                                     
	июль -декабрь
	600,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	8
	6 000 000
	Установка , демонтаж и ремонт МАФ(скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	1720,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	9
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных   деревьев.
	июль -декабрь
	500,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	10
	6 000 000
	Ремонт ливневой канализации
	июль -декабрь
	60,00
	Обеспечение отвода скопления дождевых вод
	Департамент городского хозяйства

	11
	6 000 000
	Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт ограждения, устройство баскетбольных щитов)
	июль -декабрь
	350,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства

	 
	 
	Всего:
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство  6,7,8 кварталов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	1320,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	13
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных   деревьев.
	июль -декабрь
	600,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	14
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	3307,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	15
	6 000 000
	Проектные работы на устройство ливневой канализации 
	июль -декабрь
	280,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	16
	6 000 000
	Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (устройство асфальтового покрытия, ремонт ограждения)
	июль -декабрь
	1100,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство 4, 10, 12 кварталов

	17
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	1500,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	18
	6 000 000
	Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт и покраска ограждения) 
	июль -декабрь
	200,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	19
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев
	июль -декабрь
	100,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	20
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	3827,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	21
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                       - устройство парковки для а/машин                                         - расширение проездов                                                                                                     
	июль -декабрь
	780,00
	Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ
	Департамент городского хозяйства мэрии

	22
	6 000 000
	Устройство внутриквартального освещения на спортивно-игровом центре
	июль -декабрь
	200,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство 3а, 3б,  5, 9 кварталов

	23
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	4599,70
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	24
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	237,30
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	25
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                       - устройство парковки для а/машин                                         - расширение проездов                                                          - устройство ливневой канализации                                                                                                   
	июль -декабрь
	200,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	26
	6 000 000
	Устройство спортивно-игрового центра
	июль -декабрь
	1500,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	27
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев
	июль -декабрь
	70,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	28
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	2677,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	29
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                       - устройство площадки семейного отдыха                                         - расширение проездов                                                         - устройство ливневой канализации                                                                                                     
	июль -декабрь
	1480,00
	Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ
	Департамент городского хозяйства мэрии

	30
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев
	июль -декабрь
	450,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	31
	6 000 000
	Устройство площадки семейного отдыха(с элементами спортивно-игрового оборудования).                                           Перенос спортивного оборудования (скейт площадка).
	июль -декабрь
	1900,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	32
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	100,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство 15, 18 кварталов

	33
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	450,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	34
	6 000 000
	Реконструкция плоскостных сооружений
	июль -декабрь
	1900,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	35
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	2000,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	36
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                      - устройство парковки для а/машин;                                                                     - устройство пешеходных тротуаров;                                          - расширение проездов;                                                          - устройство ливневой канализации                                                                                                    
	июль -декабрь
	757,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	37
	6 000 000
	Устройство скверов семейного отдыха (завершение работ)
	июль -декабрь
	1500,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство 12, 13, 14 кварталов

	38
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	3000,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства

	39
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                      - устройство парковки для а/машин                                                                     - устройство освещения                                                            - расширение проездов                                                                                                                                                             
	июль -декабрь
	800,00
	Обеспечение проектно-сметной документацией на начало производста работ.
	Департамент городского хозяйства

	40
	6 000 000
	Ремонт и восстановление плоскостных сооружений
	июль -декабрь
	1000,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	41
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных   деревьев
	июль -декабрь
	400,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	42
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	1407,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Благоустройство 16, 19, 20 кварталов

	43
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	4 207,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	44
	6 000 000
	Благоустройство Рябинового б-ра: - устройство освещения - установка МАФ
	июль -декабрь
	300,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	45
	6 000 000
	Ремонт и восстановление плоскостных сооружений 
	июль -декабрь
	1300,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	46
	6 000 000
	Благоустройство сквера семейного отдыха                           б-р Рябиновой (район домов Южное шоссе, 35-37)
	июль -декабрь
	800,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство 16, 17, 21 кварталов

	47
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	1350,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	48
	6 000 000
	Благоустройство сквера семейного отдыха (завершение работ)
	июль -декабрь
	2117,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	49
	6 000 000
	Устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия.
	июль -декабрь
	1000,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	50
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	1080,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	51
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                                                                                                                                                      - расширение проездов                                                                                                                                                            
	июль -декабрь
	1000,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	52
	6 000 000
	Вывоз грунта
	июль -декабрь
	60,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Комсомольский район

	Благоустройство МКР-1, МКР-6, Прибрежный, МКР-3, КВ.2, КВ.3

	53
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин, лестничного марша  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	3918,60
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	54
	6 000 000
	Устройство площадки семейного отдыха 
	июль -декабрь
	1200,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	55
	6 000 000
	Проектные работы:                                                                                                                                           - устройство освещения;                                                                    - расширение проездов;                                                                   - устройство площадки семейного отдыха                                                                                                   
	июль -декабрь
	450,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	56
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев,озеленение (завоз земли)
	июль -декабрь
	400,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	57
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	638,40
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство МКР-3, МКР-4, КВ.1,  МКР. Жигулевское море,  МКР. Поволжский,  МКР. Новоматюшкино

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	58
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин, лестничного марша  по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	1538,20
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	59
	6 000 000
	Поверхностный отвод дождевых вод с территорий 
	июль -декабрь
	1214,50
	Обеспечение отвода скопления дождевых вод
	Департамент городского хозяйства мэрии

	60
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз земли)
	июль -декабрь
	100,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	61
	6 000 000
	Проектные работы (расширение проездов, перенос сетей, устройство освещения, устройство площадки семейного отдыха) 
	июль -декабрь
	300,00
	предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	62
	6 000 000
	Установка и ремонт МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	1600,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей.
	Департамент городского хозяйства мэрии

	63
	6 000 000
	Устройство щебеночного покрытия дороги в МКР. Новоматюшкино
	июль -декабрь
	354,30
	Обеспечение благоустройства и безопасного движения транспорта.
	Департамент городского хозяйства мэрии

	64
	6 000 000
	Устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия
	июль -декабрь
	1500,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство  МКР-2, КВ.1,2,2а,3-4,5,6,7,8,10 , МКР.Шлюзовой,  МКР. Федоровка

	65
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения
	июль -декабрь
	4011,80
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	66
	6 000 000
	Устройство щебеночного покрытия дороги в МКР. Федоровка
	июль -декабрь
	595,20
	Обеспечение благоустройства и безопасного движения транспорта
	Департамент городского хозяйства мэрии

	67
	6 000 000
	Проектные работы (расширение проездов, перенос сетей, устройство освещения, устройство площадки семейного отдыха) 
	июль -декабрь
	300,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	68
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз земли)
	июль -декабрь
	800,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	69
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	900,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Центральный  район

	Благоустройство кварталов 61, 89-55,  90, 91, 93, 94,  94а – 93а , 95, 96, 201-204, 75, 69, 62, 71, 72,  санаторий "Лесное"

	70
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода
	июль -декабрь
	4007,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	71
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев
	июль -декабрь
	650,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	72
	6 000 000
	Благоустройство сквера  у дома быта "Россия" (проект имеется)
	июль -декабрь
	500,00
	Обеспечение благоустройства  и комфортной среды отдыха жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	73
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	1300,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей.
	Департамент городского хозяйства

	74
	6 000 000
	Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий
	июль -декабрь
	150,00
	предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство  кварталов 27, 27а, 72, 73, 26, 14, 30    

	75
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода
	июль -декабрь
	3500,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	76
	6 000 000
	Ремонт и восстановление внутриквартального освещения 
	июль -декабрь
	2000,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	77
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	500,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	78
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев
	июль -декабрь
	607,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство  кварталов 32, 46-48; 88-54; 44-42; 36, 13, 12, 9-84, 83, 100,  10, 143, 122-121, 38, 85а, 9а-84а, 11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	79
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода
	июль -декабрь
	5298,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	80
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	1000,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мэрии

	81
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев
	июль -декабрь
	259,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	82
	6 000 000
	Проектные работы на устройство водоотвода
	июль -декабрь
	50,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии

	 
	 
	Всего :
	 
	6 607,00
	 
	 

	Благоустройство в кварталах 118, 127, 151, 159, 117, 136, 151, 137, 158, 19, 19а, 111, 21, 1-17, 4, 16, 1а, 110а, 107, 108, 5а, 104-112,  МКР№8, пос. "Загородный", жилого  массива индивидуальной застройки, расположенного в северо-западной части района 

	83
	6 000 000
	Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки а/машин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода
	июль -декабрь
	5 212,00
	Обеспечение благоустройства кварталов, безопасного движения транспорта и пешеходов
	Департамент городского хозяйства мэрии

	84
	6 000 000
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев
	июль -декабрь
	400,00
	Создание устойчивых и высокодекоративных объектов озеленения. Обеспечение комфортных условий проживания и безопасности
	Департамент городского хозяйства мэрии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	85
	6 000 000
	Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.)
	июль -декабрь
	800,00
	Обеспечение благоустройства кварталов и комфортной среды проживания жителей
	Департамент городского хозяйства мзрии

	86
	6 000 000
	Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий
	июль -декабрь
	200,00
	Предоставление  согласованной проектно-сметной  документации 
	Департамент городского хозяйства мэрии 

	 
	 
	Всего :
	 
	6 617,00
	 
	 

	 
	 
	Итого по городу:
	 
	112 324,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Руководитель департамента городского
	
	
	
	

	
	хозяйства  мэрии 
	
	
	
	А.В.Шабунин

	
	
	
	
	
	
	
	


