PAGE  
17

Мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.03.2013 г. № 698-п/1
Об утверждении 

Отчета о выполнении долгосрочной  целевой 
программы   «Повышение безопасности дорожного 
движения на период 2012-2020 гг.», утвержденной 
постановлением мэрии городского округа Тольятти 
от 30.12.2011 г. № 4200-п/1,  за 2012 год

В соответствии с  Порядком  принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п, Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной  целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020 гг.»  за 2012 год.

Мэр        




                                                          С.И.Андреев                                                                                              


 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА  ПЕРИОД                           

                                             2012-2020 гг.",  за 2012 год

Анализ достижения поставленных целей и задач.
Цель программы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.
Для достижения указанной  цели программы   обеспечивается  решение следующих задач:
- проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;

-совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных  происшествий;

-оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации  дорожного движения, технических средств организации  дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения;

-повышение эффективности планирования работ по строительству,  реконструкции,  ремонту и содержанию автодорог.


Решение поставленных задач осуществляется  путем реализации комплекса мероприятий по повышению правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП
         В рамках реализации долгосрочной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020 гг.»  в 2012 году  в соответствии  с поставленными задачами и ресурсным обеспечением   осуществлялось:

1) Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти.
2) Устройство светофорных объектов.

3) Приобретение специальной техники.

4)Приобретение специального оборудования
5) Модернизация светофорных объектов.
Также в рамках совершенствования системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при участии сотрудников департамента общественной безопасности, ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти были проведены следующие акции:
 «Внимание дети!», «Внимание пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра». 
Проведен XIV городской конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, посвященный 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

В рамках реализации мероприятий ДЦП утверждено финансирование за счет средств бюджета городского округа  Тольятти в объеме   21 798,00 тыс. руб.,  освоены  средства в объеме  18 396,26 тыс. руб., что составляет 84,39%.
В 2012 году запланировано финансирование на решение следующих задач:
- проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;

- оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации  дорожного движения, технических средств организации  дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения.
 В соответствии  с поставленными задачами и ресурсным обеспечением  выполнены следующие мероприятия: 
1). «Устройство светофорных объектов» утверждено финансирование в сумме 5858,34 тыс. руб. Фактические затраты составили – 5 778,26 тыс. руб.

 03.12.2012г. и 06.12.2012г. состоялись открытые  аукционы в электронной форме по результатам которых заключены муниципальные контракты с ООО «СтройТоргПоволжья»  на общую сумму 4 582,0 тыс. руб. на устройство светофорных объектов для нужд городского округа Тольятти с камерами видеонаблюдения и организацией дорожного движения на следующих объектах:

- ул. Ленина - ул. Ларина; - ул. Ларина – ул. Герцена.

07.12.2012г. состоялся открытый  аукцион в электронной форме по результатам которого заключен муниципальный контракт с ЗАО «ЛАДАТЕХНОСЕРВИС» на устройство светофорных объектов для нужд городского округа Тольятти в объеме 6 светофорных объектов на сумму 1196,27 тыс. руб. (в том числе установка дорожных знаков в количестве 24 шт. - 5.19.1/2), в том числе по объектам: 
- ул. 40 лет Победы пешеходный переход в районе жилого дома по ул.40 лет Победы 22;

- ул. 40 лет Победы пешеходный переход в районе жилого дома по ул.40 лет Победы 2;

- ул. Л. Толстого пешеходный переход в районе пересечения с ул. Интернациональная;

- ул. Мира, ООТ «Горсад»; - ул. Матросова пешеходный переход в районе д. 21;
- ул. Матросова пешеходный переход в районе д. 12.


В целях повышения безопасности на дорогах городского округа Тольятти на нерегулируемых пешеходных переходах установлены светодиодные светофоры желтого 
цвета. Такие светофоры установлены над дорожными знаками «Пешеходный переход» в режиме желтого мигания, которые хорошо видны, как водителям транспортных средств, так и пешеходам.

 
Применяемые в светофоре светодиоды являются наиболее долговечными источниками света и обладают низким энергопотреблением, что, в свою очередь, позволяет осуществлять их автономное питание от солнечных батарей (аккумуляторных батарей с фотоэлектрическими преобразователями).

 2). «Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке»  утверждено финансирование в сумме 3257,66 тыс.руб.
 07.12.2012года состоялся открытый  аукцион в электронной форме победителем аукциона на выполнение работ на приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти на сумму 668,92 тыс. руб.  признано ИП «Р.Р. Сафаев». 

Согласно Протоколу отказа от заключения контракта от 18.12.12 г., в связи с уклонением победителя открытого аукциона в электронной форме ИП «Сафаева Р.Р.» от заключения муниципального контракта, заключение муниципального контракта было предложено участнику открытого аукциона, занявшему второе место – ЗАО «Атлантика Групп», заключен муниципальный контракт  от 29.12.12 г.  № 0142300010012000778-0124583-02 на приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти на сумму 1 330,0 тыс. руб. с ЗАО «Атлантика Групп». Работы не выполнены и согласно условиям муниципального контракта к оплате не приняты.

29.12.2012года  направлена претензия  № 2830/4.2 в адрес ЗАО «Атлантика Групп» и КБ «Трансинвестбанк» (ООО) о выплате Мэрии городского округа Тольятти 456,36 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту согласно банковской гарантии от 20.12.12 г. № БГ 0158934. Ведется исковая работа.
3). «Модернизация светофорных объектов» утверждено финансирование в сумме 11688,00 тыс.руб. Фактические затраты составили -  11 630,00 тыс. руб.
 06.12.2012 года состоялся открытый  аукцион в электронной форме по результатам которого заключены муниципальные контракты с ООО «СтройТоргПоволжъя»  №0142300010012000746-0099932-01 в сумме 2269733,58 руб.; №0142300010012000747-0099932-01 в сумме 1971650,66 руб.; №0142300010012000756-0099932-01 в сумме 2200350,27
руб.; №  0142300010012000758-0099932-01 в сумме 2908709,94 руб.; 
№ 0142300010012000760-0099932-01   в  сумме   2279101,55 руб. 

Указанные ниже объекты модернизированы по заключенным муниципальным контрактам МКУ «ЦОДД ГОТ»:

- Южное шоссе – ул. Тополиная;

- Южное шоссе, ООТ «20 - й квартал»;

- ул. Северная, ООТ «ПТО ВАЗа»;

- Южное шоссе – Автозаводское шоссе;

- ул. Борковская – Борковский проезд «АТП»;

- ул. Тополиная – ул. 70 лет Октября;

- ул. Коммунальная – ул. Фабричная;

- Автозаводское шоссе – ул. Мичурина;

-  ул. Заставная, ООТ «НТЦ»;

- Автозаводское шоссе –  ТРЦ «Парк - Хаус» - «КВД»;

- ул. Северная – ГУЗЧ «ВАЗа».

4).  «Приобретение специальной техники» утверждено финансирование в сумме 631,00 тыс. руб. Фактические затраты составили –  625,00 тыс.руб.

18.12.2012г. заключен муниципальный контракт с ООО "СтройТоргПоволжья" в сумме 625000,0 руб.  на приобретение спецтехники (газели) для осуществления уставных функций  МКУ «ЦОДД ГОТ».

5). «Приобретение специального оборудования» (инструмента)»  утверждено финансирование в сумме 363,00 тыс. руб. Фактические затраты составили -  363,00 тыс.руб.

Заключены договора с ООО «Технология» на поставку перфоратора, бетоносмесителя, пускозарядного устройства, ножниц по металлу, ножа по металлу, электрогенератор,  с ООО «Торговый дом СЭМ»  на поставку дрели, с ООО «ТРиос-Техно» на поставку электростанции с функцией сварки и с ООО «Интузиаст-С» на поставку ножей, эл.инсрумент  в общем кол-ве 10 видов.

Таким образом, фактически  закуплено спецтехники и спецоборудования в общей сумме 988,00 тыс. руб.
Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлены в приложении № 1 к Отчету.
III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.


В соответствии с утвержденным финансированием планировалось:
1) установить пешеходных ограждений протяженностью 2270 тыс.м.п. Был заключен муниципальный контракт с ЗАО «Атлантика Групп» на сумму 1 330,0 тыс. руб. с объемом работ 1060 тыс.м.п. Работы не выполнены.

2) установить 8 светофорных объектов. Были заключены муниципальные контракты с ООО «СтройТоргПоволжья»  на сумму 4 582,0 тыс. руб. в объеме 2 объектов и с ЗАО «ЛАДАТЕХНОСЕРВИС» на сумму 1196,3 тыс. руб. на устройство светофорных объектов в объеме 6 шт. (светодиодные светофоры желтого цвета в режиме желтого мигания). Работы выполнены в полном объеме.
3) модернизировать 11 светофорных объектов. Работы выполнены в полном объеме.

4) приобрести 1 единицу техники.
   5) приобрести оборудование (инструменты) в количестве 10 видов.

В рамках совершенствования  системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по показателям:

- Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.
Сотрудниками департамента общественной безопасности совместно с  ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти проведены  мероприятия «Внимание дети!», «Внимание пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра». 

         Данные акции были направлены на предупреждение детского дорожного травматизма, формирования стереотипа законопослушного поведения пешеходов и негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения.  Инспекторами ГИБДД и сотрудниками МБУ «ООП» проводились профилактические  беседы с несовершеннолетними по правилам перехода проезжей части в установленных местах.

- Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства.
С целью популяризации профессии водителей автобусов среди молодежи, выявления лучших водителей, повышения их мастерства и обеспечения безопасности перевозки пассажиров 4-5 мая 2012 года проведен XIV городской конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, посвященный 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 


Конкурс проводился в номинациях МАЗ-103, ЛиАЗ-5256, НеФАЗ-5299, МАЗ-206, Богдан, Форд. В конкурсе принимали участие команды предприятий пассажирского транспорта МП «ТПАТП-3», ООО «Авто-Фарт», ООО «Сити-ТРАНС-Сервис», ООО «Альянс», ОАО «КуйбышевАзот».


28-29 июня 2012 г. в городском округе Самара проводился XI областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.


В Конкурсе принимали участие команды от городов Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, муниципального района Кинельский. Команда
водителей городского округа Тольятти, принимавшая участие в номинациях ЛиАЗ-5256, МАЗ-103, НефАЗ, Богдан, Форд – заняла 1 общекомандное место.


На реализацию мероприятий ДЦП, предусмотренных задачей 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных  происшествий» 4 «Повышение эффективности планирования работ по строительству,  реконструкции,  ремонту и содержанию автодорог» бюджетом городского округа Тольятти финансирование не утверждено.
         Целевые показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы в 2012 году приведены в таблице1, таблице 2.
                                                                             Таблица 1
Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата

	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Целевые  показатели

	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2012 год

(план)
	2012 год

(факт)
	Отклонение

в %



	Цель: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.



	Задача1: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий 



	1. Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти 

	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Протяженность установленных  пешеходных ограждений
	тыс.м.п.
	1,060
	0
	100

	Задача 2: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных  происшествий


	1. Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель" , "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. 
	Департамент общественной безопасности  мэрии городского округа Тольятти
	Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения
	мероприятие
	-
	4
	-

	2. Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства
	конкурс
	-
	1
	-

	Задача 3: Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации  дорожного движения, технических средств организации  дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения.

	1. Устройство светофорных объектов  
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Количество установленных светофорных объектов          
	объект
	8
	8
	0

	2. Модернизация светофорных объектов   
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Количество модернизированных светофорных объектов          
	объект
	11
	11
	0

	3. Приобретение специальной техники
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Количество единиц техники
	ед.
	1
	1
	0

	4. Приобретение специального оборудования 
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти 
	Количество видов оборудования (инструментов)
	оборудование
	10 


	10
	0


Таблица 2  

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	
	Целевые индикаторы и показатели


	
	
	
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
	базовое значение
	2012 год (план)
	2012 год (факт)
	отклонение в %

	Задача1: Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий


	1.
	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти

	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Дорожно-транспортная инфраструктура, отвечающая нормативным требованиям 
	%
	82
	82,5
	0
	100

	Задача 2: Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных  происшествий


	1.
	Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель" , "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения

	Департамент общественной безопасности  мэрии городского округа Тольятти
	Повышение правового сознания и предупреждение опасности поведения участников дорожного движения
	%
	100
	100
	100
	0

	2.
	Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти


	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации  дорожного движения, технических средств организации  дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения



	1
	Устройство светофорных объектов
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Ликвидация мест   концентрации  дорожно-транспортных происшествий путем оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления  дорожного движения
	%
	4,18
	4,18
	8,9
	4,7

	2
	Модернизация  светофорных объектов
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Приобретение специальной техники
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Приобретение специального оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение эффективности планирования работ по строительству,  реконструкции,  ремонту и содержанию автодорог.



	1.
	Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети)
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти
	Совершенствование системы комплексного содержания и  эксплуатации улично-дорожной сети
	%
	100
	100
	0
	100


IV.Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации долгосрочной целевой программы в отчетном периоде оценивается путем расчета показателя эффективности (Еj) через соотнесение степени достижения значений  целевых показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период.
Средний уровень достижения целевых индикаторов конечного результата составил 78,25%.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 84,39%.

[image: image1.wmf]%

7

,

92

%

100

*

0

,

21798

26

,

18396

18

,

4

9

,

8

5

,

82

0

100

100

100

0

4

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

=

å

E


Значение комплексного показателя эффективности реализации ДЦП составляет 92,7%, что говорит о том, что реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы представлена в приложении № 2 к Отчету.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации Программы.
В  2012 году  на выполнение мероприятий ДЦП бюджетом городского округа Тольятти утверждено финансирование в минимальной потребности. В результате этого установлено только  8 светофорных объектов, модернизировано 11 светофорных объектов, приобретено спецоборудования и спецтехники в количестве 11 единиц. 

Это позволило: 
- несколько снизить количество дорожно-транспортных происшествий в результате ликвидации очагов аварийности за счет реализации мероприятий ДЦП, в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года;
- незначительно повысить уровень  организации дорожного движения, влияющего на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

На выполнение мероприятий  задачи 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных  происшествий» и задачи 4 «Повышение эффективности планирования работ по строительству,  реконструкции,  ремонту и содержанию автодорог» бюджетных ассигнований  не предусмотрено. Что не позволило улучшить значение показателей аварийности на автодорогах.
Основные показатели аварийности

	Год
	ДТП (кол-во)
	Погибло(кол-во)
	Ранено(кол-во)

	2012
	1208
	60
	1535

	2011
	941
	47
	1099


Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в 2012 году в сравнении с 2011 годом также вызвано неудовлетворительным состоянием дорожных покрытий, нарушением участниками правил дорожного движения и увеличением общего количества транспортных единиц в городе. Относительное отклонение составило – (+28,4%).
Положительная динамика отмечается по показателю: тяжесть последствий, которая составила 3,8 погибших на 100 пострадавших (в сравнении 2011год – 4,1). 
      _________________________________________________
Приложение 1

к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  на период 2012-2020 гг.» за 2012 год

Финансовые затраты на реализацию ДЦП
за 2012 год
	N
	Наименование   
мероприятий    
	Главный 
распоря-
дитель  
средств 
(испол- 
нитель) 
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	% исполнения                 
(факт / уточнен. План х 100%)

	
	
	
	План на 2012 год.
	Факт за 2012 год.
	

	
	
	
	Бюджет
г.о. 
	Обл. 
бюджет
	Фед. 
бюджет
	Внебюдж.
	Бюджет
г.о. 
	Обл. 
бюджет
	Фед. 
бюджет
	Внебюдж.
	Бюджет
г.о. 
	Обл. 
бюджет
	Фед. 
бюджет
	Внебюдж.

	1
	2         
	3    
	4   
	5   
	6   
	7    
	8   
	9  
	10  
	11   
	12  
	13  
	14  
	15   

	Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.



	
	Задача 1. Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии
	3257,66
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	Итого по задаче 1.
	
	3257,66
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	Задача 3. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации  дорожного движения, технических средств организации  дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство светофорных объектов
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии
	5858,34
	-
	-
	-
	5778,26
	-
	-
	-
	98,63
	-
	-
	-

	
	Модернизация  светофорных объектов
	
	11688,00
	-
	-
	-
	11630,00
	-
	-
	-
	99,50
	-
	-
	-

	
	Приобретение специальной техники
	
	631,00
	-
	-
	-
	625,00
	-
	-
	-
	99,04
	-
	-
	-

	
	Приобретение специального оборудования
	
	363,00
	-
	-
	-
	363,00
	-
	-
	-
	100,00
	-
	-
	-

	
	Итого по задаче 3
	
	18540,34
	-
	-
	-
	18396,26
	-
	-
	-
	99,22
	-
	-
	-

	
	ИТОГО по программе
	
	21 798,00
	-
	-
	-
	18396,26
	-
	-
	-
	84,39
	-
	-
	-


Приложение 2
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020 гг.» за 2012 год

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020 гг." за  2012 год
	Наименование мероприятия (проект)
	Объем финансирования,  тыс.руб.
	Целевые индикаторы и показатели
	

	
	утвержден-


ный 

план
	уточ-

ненный 

план
	исполнено
	уровень исполнения заплани-рованного объема финансирования, 

% (Ci)
	наименование
	ед.

изм.
	прямой/ обратный
	базовое
значение
	утверж-денный план
	уточ-

ненный

план


	факти-чески достиг-нуто
	уровень достижения

целевого индикатора или показателя

% (Ii)
	Эффективность реализации программы % (Ei )

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.



	Задача 1. Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти
	6585,00

	3257,66
	-
	0,00

	Протяженность установленных  пешеходных ограждений
	тыс.м.п.
	-
	-
	1,330
	1,060
	-
	0
	0

	Задача 3. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации  дорожного движения, технических средств организации  дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения. оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

	Устройство светофорных объектов
	2531,00
	5858,34
	5778,26
	98,63
	Количество установленных светофорных объектов          
	объект
	-
	-
	4
	8
	8
	100
	101,39

	Модернизация светофорных объектов
	11688,00

	11688,00

	11630,00
	99,50


	Количество модернизированных светофорных объектов          
	объект 
	-
	-
	18
	11
	11
	100
	100,50

	Закупка специальной техники и оборудования
	631,00
	631,00
	625,00
	99,05
	Количество единиц техники, 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	100


	100,96



	Закупка специального  оборудования
	363,00
	363,00
	363,00
	100,00
	Количество видов оборудования (инструментов)
	оборудование
	-
	-
	-
	10
	10
	100
	100,0

	ИТОГО за период реализации
	21798,00
	21798,00
	18396,26
	84,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,79


__________________________________________________________
Утвержден


постановлением мэрии


от 07.03.2013 г. № 698-п/1











PAGE  

_1422250412.unknown

