PAGE  
2

О подготовке городского

хозяйства к работе в осенне–зимний

период 2007– 2008 гг.

Учитывая результаты анализа прошедшего отопительного сезона, в целях подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007–2008 гг., обеспечения бесперебойной и экономичной работы объектов теплоэнергетики и осуществления надежного теплоснабжения жилых домов и других объектов на территории городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

постановляю:
1. Утвердить Мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007–2008 гг. (Приложение № 1). Рекомендовать к исполнению указанные Мероприятия перечисленным в них немуниципальным организациям.

2. Поручить департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) финансирование выполненных работ производить в пределах утвержденного бюджета на 2007 год.

3. Создать городскую комиссию по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне–зимний период 2007–2008 гг. и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:


Иванов В.В.
- и.о. первого заместителя мэра городского округа Тольятти.
Заместитель председателя комиссии:


Князькин А.Ф.
  - руководитель управления городского хозяйства мэрии.
Члены комиссии:


Крымцев С.С.

- глава администрации Центрального района  (территориальный орган мэрии);

Ладыка И.Н.
- глава администрации Автозаводского района (территориальный орган мэрии);

Зимин В.А.
- глава администрации Комсомольского района (территориальный орган мэрии);

Попов В.И.
- директор МП городского округа Тольятти




«Департамент ЖКХ»;

Прошкин О.И.
- директор То ТЭЦ (по согласованию);

Рождествин О.И.
- директор ТЭЦ ВАЗа (по согласованию);

Копин Д.П.
- директор филиала «Тольяттигаз» ОАО 



«Средневолжская газовая компания» 


(по согласованию);

Андреева С.Н.
- начальник Тольяттинского отдела по общепромышленному надзору Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области (по согласованию).

4. Поручить главам администраций районов (территориальных органов мэрии) Ладыке И.Н., Зимину В.А., Крымцеву С.С. осуществление координации действий предприятий, контроля за выполнением Мероприятий по подготовке хозяйства районов к работе в осенне-зимний период 2007–2008 гг. и регулярной отчетности перед городской комиссией.

5. Поручить руководителю управления городского хозяйства мэрии 
Князькину А.Ф.:
5.1. Подготовить проект Положения, определяющего порядок работы городской комиссии.

5.2. Организовать контроль за ходом выполнения Мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007–2008 гг.

5.3. Организовать формирование статистической отчетности по выполнению Мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2007–2008 гг. перечисленными в них организациями.

6. Департаменту образования мэрии (Еремина Е.И.), департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) и департаменту культуры мэрии (Колосов В.А.) подготовить школы, дошкольные и лечебные учреждения, учреждения культуры и искусства к приему тепла не позднее 10.09.2007 г.

7. Рекомендовать Территориальному управлению министерства образования и науки Самарской области (Шендерей П.Э.) подготовить государственные образовательные учреждения городского округа Тольятти к приему тепла не позднее 10.09.2007 г. 
8. Рекомендовать директору филиала Тольяттинские тепловые сети 
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» Агапову В.Н., генеральному директору ОАО «ТЕВИС» Урюпину С.А., генеральному директору 
МУП «Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти» Дружинину А.А., управляющему ЗАО «Поволжская ТЭК» Дементьеву В.Н. оформление актов готовности котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 
2007–2008 гг. завершить до 01.09.2007 г. Подключение тепла к объектам производить по предъявлению Заключений о технической готовности.

9. Главам администраций районов (территориальных органов мэрии) Ладыке И.Н., Зимину В.А., Крымцеву С.С, руководителю управления городского хозяйства мэрии Князькину А.Ф., директору МП городского округа Тольятти «Департамент ЖКХ» 
Попову В.И. доложить городской комиссии о готовности районных и городских хозяйств к работе в осенне–зимний период 2007–2008 гг. в срок до 01.09.2007 г.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. первого заместителя мэра





В.В. Иванов
Приложение №1

к Постановлению мэра

городского округа

№ 1579-1/п от 03.07.2007 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по  подготовке  городского  хозяйства

к работе в осенне-зимний   период 2007 - 2008 г.г.

	
	Наименование  мероприятий
	Объем  работ
	Срок  исполне-

ния
	Исполнитель
	Источник финансирова-ния
	Примеча-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Подготовка теплоисточников



	
	ТЭЦ ВАЗа
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный и средний  ремонт   основного  энергетического оборудования согласно плана предприятия :

-котлоагрегатов ТГМ 84 ст.№1,ст.№2, ТГМЕ 464 ст.№10

-турбин Т-100-130 ст.№4, ст.№5
	3 ед.

2ед.
	апрель- октябрь
	ОАО « Во ТГК»

Филиал ТЭЦ ВАЗа
	Собственные средства   предприятия
	

	2.
	Текущий ремонт котла ТГМ-84ст.№3, ст№6,ТГМЕ-464 ст.№11


	3 ед.
	март-

июль
	-«-
	-«-
	

	3.
	Ремонт  зимней  схемы  подпитки  тепловых  сетей

 ( насосов, арматуры, трубопроводов) 
	
	31.09.2007 г.
	-«-
	-«-
	

	4.
	Контроль металла сетевых трубопроводов
	
	31.10.2007 г.
	-«-
	-«-
	

	
	ТоТЭЦ
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт основного энергетического оборудования: согласно   плана  предприятия:

· энергетических  котлов ст. № 6, ст.№2

· турбогенераторов ТГ ст. № 5,ст.№7
	2 ед.

2 ед.
	31.10.2007 г.

01.08.2007 г.
	ОАО « Во ТГК»

Филиал ТоТЭЦ
	Собственные  средства  предприятия
	

	2.
	Текущий  ремонт  основного энергетического оборудования:

· турбогенераторов ТГ- 1,2,6,8 
	4 ед.


	24.04.07 г.- 14.10.07 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Подготовка пылевого оборудования котлов  № 9-13
	5 ед.
	30.10.07 г.


	-«-
	-«-
	

	4.
	Ревизия  арматуры  на сетевых  трубопроводах  пиковых  котлов  и узла переключения
	
	30.10.07 г.
	-«-
	-«-
	

	
	ЦОК
	
	
	
	
	

	1.
	Текущий  ремонт  котельного оборудования :

- котлов паровых ДЕ-25-14ГМ ст.№1,2

-котлов водогрейных КВГМ-100 ст.3,4,5,6,7

-дымососов котлов паровых и водогрейных

-вентиляторов котлов паровых и водогрейных

-насосного  оборудования

-деаэраторов

-подогревателей ХВО

-механических  и Nа-катионитных фильтров

- газовое оборудование котлов

-подогревателей мазута
	2ед.

5 ед.

7 ед.

22 ед.

63 ед.

3 ед.

13ед.

13 ед.

80 ед.

7ед.
	По графику ППР предприятия
	ТоТС

ОАО «ВоТГК»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Текущий ремонт тепловых узлов
	3 ед.
	28.09.07 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Текущий ремонт  электрооборудования:

· РУ – 6 кВ, 

· ТП  №№ 1,2,3
	28 ячеек

3 ед.
	II-IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Ремонт, ревизия и госповерка приборов КИП и А
	1258 шт.
	I-IVквартал
	-«-
	-«-
	

	
	Котельные МУП  «ПО КХ г.Тольятти» Комсомольского р-на
	
	
	
	
	

	1.


	Мероприятия по  ремонту  технологического оборудования  котельных:

-      внутренний осмотр и гидравлические испытания ( при необходимости) паровых и водогрейных котлов

· техническое диагностирование и  экспертиза промышленной безопасности котлов котельных №2,8

· техническое диагностирование емкостей мазута кот.№2

· монтаж электрооборудования и наладки эл.схемы газовой задвижки к/а ПТВМ-30 №2

· капитальный ремонт трансформатора ТМЗ-1/6 в КТП котельной №8

· капитальный ремонт оборудования ТП-549 котельной №2

· реконструкция узлов учета расхода газа с монтажом на котельных №4,7

· ремонт фундамента бака РВС №3 и отмостки бака РВС №2 на кот. №2
	45шт.

5ед.

2ед.

1 ед.

1 ед.

1 ед.

4 ед.

2 ед.
	II-III квартал
	ПК « Тепловые сети»

МУП «ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные  средства  предприятия
	

	2.
	Ремонт кровли и стен здания котельной №7
	340 м2
	29.06.07 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Оформление паспортов готовности котельных к работе в ОЗП
	8 шт.
	01.10.07г.
	-«-
	-«-
	

	
	Котельные МУП «ПО КХ г.Тольятти» Центрального  р-на
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятия по  ремонту  технологического оборудования  котельных

-      диагностика ГРУ котельной №3

-       реконструкция узлов учета расхода газа на котельных №3,№14
	1 ед.

4 ед.
	II-III квартал


	ПК «Тепловые сети»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Внутренний осмотр и гидравлические испытания ( при необходимости) паровых и водогрейных котлов
	25 шт.
	01.10.07 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Оформление паспортов готовности котельных к работе в ОЗП
	4 шт.
	01.10.07 г.
	-«-
	-«-
	

	
	Котельная ЗАО «Поволжская ТЭК»


	
	
	
	
	

	1.
	Установка циркуляционного насоса на теплообменник деаэратора
	1шт.
	III  квартал
	ЗАО «СУТЭК»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Установка насоса для усиления резерва сетевых насосов 
	1 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Замена подпиточного насоса на большую производительность
	1 шт.
	III  квартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Монтаж резервного топливного хозяйства
	1 ед.
	III -  IVквартал
	-«-
	-«-
	

	5.
	Выполнение контура заземления котельной
	1 ед.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	II. Обеспечение   резервным запасом  топлива 



	1.
	Обеспечение  резервным топливом муниципальных котельных №2и №8 МУП «ПО КХ г.Тольятти»   -мазутом
	6589тн
	До 

01.09.07 г.
	ПК«Тепловые сети» МУП «ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные ср-ва предприятия
	

	2.
	Обеспечение  резервным топливом    ведомственных котельных:

ЗАО « Поволжская ТЭК» - сжиженным газом

ЦОК - мазутом
	8000м3

3300 тн
	До 

01.09.07г

До 

01.09.07г.
	ЗАО «Поволжская ТЭК »

 ОАО «ВоТГК»


	Собственные ср-ва предприятия
	

	III. Тепловые сети  и  ЦТП



	
	ОАО «ТЕВИС»


	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия:

· гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Автозаводского района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей

· текущий ремонт оборудования ЦТП

· текущий ремонт оборудования ПНС
	248 км

42 ед.

3 ед.
	10.05.07г.-14.05.07г.

До 15.09.07 г.

До 15.09.07 г. До 15.09.07 г.
	ОАО “ТЕВИС”
	Собственные ср-ва предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей


	847м.п.
	Апрель-октябрь
	ОАО “ТЕВИС”
	 -«-
	

	3.
	Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей


	3000м.п.
	Апрель-октябрь
	ОАО “ТЕВИС”
	 -«-
	

	4.
	Ремонт теплоизоляции на действующих теплосетях


	1500 м.п
	Апрель-октябрь
	ОАО “ТЕВИС”
	 -«-
	

	5.
	Капитальный ремонт технологического оборудования ЦТП №62,№21
	2 ед.
	10.09.07 г.
	ОАО “ТЕВИС”
	 Бюджетные средства
	

	
	ТоТС  ОАО «ВоТГК»
	
	
	
	
	

	1.
	Общие  мероприятия:

· гидравлические  испытания магистральных и внутриквартальных тепловых  сетей Центрального района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных  тепловых сетей

· гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей перед отопительным сезоном
	173,7км
	21.05.07г.-25.05.07г

II-III квартал

03.09.07г.-07.09.07г.
	ТоТС 

ОАО« ВоТГК»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт  магистральных и внутриквартальных тепловых сетей


	1003м.п.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Строительство тепловых сетей


	1300м.п.
	II-IV квартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Техперевооружение  тепловых сетей


	1059м.п.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	5.
	Капитальный ремонт конструкций тепловых камер
	4 шт.
	I-IV квартал
	-«-
	-«-
	

	
	МУП “ПО КХ г. Тольятти” ПК “Тепловые  сети”

 Комсомольский район


	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия :

-    гидравлические  испытания магистральных и внутриквартальных тепловых  сетей Комсомольского района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей

· текущий ремонт  и опрессовка оборудования ЦТП 
	96,78 км

36ед.
	До 31.05.07 г.

II-IIIквартал

По графику

до 01.10.07 г.
	ПК«Тепловые сети»

МУП « ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей ( в 2-х трубном исчислении)
	1047м.п
	II-IV квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт магистральной камеры ТК3
	1шт.
	06.08.07 г.
	-«-
	-«-
	

	4.
	Замена сальниковых компенсаторов Ду 500 в ТК5/14и ТК16
	4 шт.
	31.07.07 г.
	-«-
	-«-
	

	5.
	Ремонт кровли на ЦТП №№8,17,20,23
	5 ед.
	28.12.07 г.
	-«-
	-«-
	

	6.
	Ремонт здания и кровли ЦТП №13
	1 ед.
	31.08.07 г.
	
	
	

	
	МУП “ПО КХ г. Тольятти “ ПК “Тепловые  сети”

Центральный  район
	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия :

· гидравлические  испытания  тепловых сетей от малых котельных

-      текущий ремонт и опрессовка оборудования ЦТП
	95,96 км

35ед.
	До 31.05.07 г.

По графику  до 01.10.07 г.
	ПК«Тепловые сети»МУП 

« ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные

средства предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей 

( в 2-х трубном исчислении)


	452м.п
	28.12.07 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Ремонт наружных стен здания ЦТП №21
	1 ед.
	31.08.07 г.
	-«-
	-«-
	

	4.
	Ремонт  кровли на ЦТП №15


	5 ед.
	28.12.07 г.
	-«-
	-«-
	

	
	МУП “ПО КХ г. Тольятти “ ПК «Поволжский»


	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети по ул.60 лет СССР
	600пм
	04.05.07-10.10.07 г.
	ПК«Повол-жский » МУП 

« ПО КХ»
	Собственные

средства

предприятия
	

	
	IV . Водоснабжение и канализация



	
	ОАО «ТЕВИС»


	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия

- текущий ремонт  магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей
	369,9 км
	январь-декабрь
	ОАО «ТЕВИС»
	
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей
	220 м.п.
	май--сентябрь
	-»-
	Собств. ср-ва предприятия
	

	3.
	Замена внутриквартальных водопроводных сетей 
	2000м.п.
	январь-декабрь
	-«-
	-«-
	

	
	МУП  ПО  КХ г.Тольятти

ПК «Водоканал»
	
	
	
	
	

	1.
	Промывка  сетей:

- водопроводных с последующим хлорированием

- канализационных
	16197 п.м.

11966 п.м.
	май-сентябрь
	ПК

«Водоканал»
	Собств. ср-ва предприятия
	

	2.
	Замена и ремонт задвижек Ду 50-300мм
	55 шт.
	май - сентябрь
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт ВРК


	19 ед.
	май - сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4.
	Капитальный ремонт сетей водопровода
	702 пм.
	май - сентябрь
	-«-
	-«-
	

	5.
	Капитальный ремонт  сетей   водоотведения
	1396 пм.
	май - сентябрь
	-«-
	-«-
	

	6.
	Восстановление асфальтового покрытия  после капремонта  сетей


	4220м2
	май-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	7.
	Ремонт, подготовка  зданий  и  оборудования  :

-  на  КНС и РНС( согласно плана  подготовки )

на водозаборных сооружениях 


	9 ед.
	июнь-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	8.
	Капитальный ремонт водоводов 


	130 пм
	май-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	
	МУП  ПО  КХ г.Тольятти

ПК «Поволжский»
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт водопровода по ул.Олимпийской
	105 мп
	05.05.07г.-02.07.07 г.
	ПК 

« Поволжский»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт повысительной установки на ВНС-3
	1ед.
	02.07.07г.-01.10.07
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт повысительной установки на КНС-6, КНС-9
	2ед.
	02.07.07г.-01.10.07
	-«-
	-«-
	

	4.
	Капитальный ремонт  пусковой аппаратуры и шкафов управления на ВНС-1,2,3, КНС-6,9
	29 шт.
	05.07.07г.-01.10.07
	-«-
	-«-
	

	
	Водозабор ЗАО «Поволжская ТЭК»


	
	
	
	
	

	1.
	Выполнить электрокабельный обогрев наружных трубопроводов на аккумуляторных баках  водозабора
	2 ед
	III  квартал
	ЗАО « СУТЭК»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2.
	Выполнить звуковую сигнализацию по уровням в баках и давлению напорном трубопроводе водозабора
	2 ед.
	II квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Выполнить наружное освещение водозабора
	
	IV квартал
	-«-
	-«-
	

	
	V.Электроснабжение



	
	МУП «ПО КХ  г. Тольятти» ПК «Горэлектросеть»


	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт  кабельных   линий 0,4-6 кВ
	3 км.
	II-III квартал
	ПК « Горэлек-тросеть»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2.
	Испытание кабелей


	720 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный  ремонт  воздушных  линий  0,4 – 6 кВ:

· замена провода

· замена опор и подкосов
· замена вводов
· перетяжка провода
	35 км.

180шт.

300 щт.

20км
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Капитальный ремонт электрической части ТП, КТП, РЯ
	114шт.


	II –IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	5.
	Капитальный ремонт  МВ-6,10кВ, релейной защиты и телемеханики
	66 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	6.
	Текущий ремонт,  ревизия   электрической   части  и  строительных конструкций  ТП , РП, МВ-6,10кВ
	102шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	7.


	Капитальный ремонт шин ШР6-10кВ РП


	11шт.
	II-III квартал


	-«-


	-«-
	

	8.
	Капитальный ремонт сборок наружного освещения
	71 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	9.
	Замена светильников
	1511 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	10.
	Капитальный ремонт  МВ-6,10кВ, релейной защиты и телемеханики
	66 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	
	МУП «ПО КХ  г. Тольятти» ПК «Поволжский»
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт кабельной линии 0,4-10кВ
	880мп
	До 01.10.07 г.
	ПК 

« Поволжский»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2
	Капитальный ремонт кабельных перемычек концевых муфт
	8 шт.
	04.05.07 – 10.10.07 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт ВН РУ -10кВ на ТП
	10 шт.
	04.05.07 – 10.10.07 г.
	-«-
	-«-
	

	4.
	Капитальный ремонт щитов освещения на ТП
	16 шт.
	04.05.07 – 10.10.07 г.
	-«-
	-«-
	

	
	ОАО «Электросеть»
	
	
	
	
	

	1.
	Замена  участков  кабельных  линий   10/0,4 кВ
	2780м.п.


	май-октябрь


	ОАО

« Электросеть»


	Собств.  ср-ва предприятия


	

	2.
	Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110кВ ГПП-Опорная
	4ед.
	апрель-июль
	-«-
	-«-


	

	3.
	Герметизация подпиточных пунктов
	10 шт..
	сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4.
	Ремонт строительной части ТП и РП


	53ед.
	май -октябрь
	-«-
	-«-
	

	5.
	Проведение  испытаний  кабелей 10 кВ 
	542 шт.
	апрель- ноябрь
	-«-
	-«-
	

	6.
	Ремонт кровли ТП и РП
	67 шт.
	май-октябрь
	
	
	

	VI. Газоснабжение

	1
	Перекладка газопроводов
	808,5 пм
	апрель-сентябрь
	Филиал «Тольяттигаз»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2
	Окраска надземных газопроводов


	35,1 км
	01.12.07 г.
	-«-
	-«-
	

	3
	Замена арматуры на газопроводах и  в газовых колодцах
	13шт.
	апрель-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4
	Замена  оборудования в ГРП
	2 ГРП
	апрель-сентябрь


	-«-
	-«-
	

	5
	Текущий /капитальный ремонт газовых колодцев
	74 шт.
	апрель-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	6
	Восстановление поврежденной изоляции на подземных газопроводах
	96 пм
	01.12.07 г.
	-«-
	-«-
	

	VII. Подготовка учреждений  образования.

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	Капитальный  ремонт  кровли

Замена водоподогревателей и ремонт тепловых узлов

Капитальный ремонт внутренней системы  отопления

Гидравлическая опрессовка и промывка отопительных систем

Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации

Восстановление  теплоизоляции

Герметизация межпанельных швов


	55 учр.

6 учр.

17 учр.

204учр.

22 учр.

6 учр.

4 учр.
	II-III квартал


	Департамент

образования

и администрации школ


	Бюджет  по отрасли

“Образование”


	Объем работ по утвержден-ному финансирова-нию

	VIII.Подготовка учреждений культуры 

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


	Продувка, промывка и опрессовка отопительных систем

Ревизия и восстановление запорной арматуры

Замена участков отопления , непригодных к эксплуатации

Восстановление и частичная замена теплоизоляции  на трубопроводах отопления

Разборка и прочистка элеваторных узлов и восстановление отдельных элементов

Сдача манометров и счетчиков на поверку

Замена чугунных задвижек на стальные


	25учр.

25 учр.

18 п.м..

93п.м.

25шт.

25учр.

2учр.


	II-III квартал
	Департамент культуры
	Бюджет по отрасли «Культура и искусство»
	Объем работ по 

утвержден-ному финансирова-нию

	IХ. Подготовка лечебных учреждений.

	1.

2.

3.

4.

5.
	Замена и ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения

канализации

Ремонт кровли

Капитальный ремонт тепловых узлов с установкой автоматики
Ремонт наружных швов стеновых панелей

Ремонт гидроизоляции фундаментов
	17 корп.

7,9 тыс.кв.м

5 узлов

4,1 тыс.м.п.

 48 кв.м
	II-III квартал


	Департамент здравоохране-ния
	 Бюджет  по отрасли

“Здравоохранение”
	Объем работ по утвержден-ному финансирова-нию

	X. Подготовка дорожного хозяйства

	1.

2.

3.

4.
	Капитальный ремонт 

Текущий ремонт магистральных автодорог

Подготовка снегоуборочной техники, механизмов и транспортных средств для уборки снега

Заготовка  солянопесчаной  смеси  в  необходимом  количестве


	64000 м2

19684 м2
200 ед.

39000 т.
	II – III квартал
	Дорожно-коммунальные предприятия


	Городской бюджет по отрасли

“ Жилищно –

коммунальное

хозяйство”
	

	XI . Подготовка жилищного фонда

	1.
	Опрессовка систем отопления в жилых домах
	1224ед.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК»,
	Ст. «Содержание ж/ф», раздел «Обслуживание внутридомового  инже-нерного оборудования»
	

	2.
	Ревизия и опрессовка тепловых пунктов и элеваторных узлов


	5261 ед.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»,

МП «УК»
	Ст.«Содержание ж/ф», раздел «Обслуживание внутридомового  инже-нерного оборудования»
	

	3.
	Замена приборов отопления


	296 шт.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»,

МП «УК»
	Ст.«Содержание ж/ф», раздел «Обслуживание внутридомового  инже-нерного оборудования»
	

	4.
	Замена водоподогревателей


	6 шт.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК,

подрядные организации
	Ст.«Кап. ремонт аварий-ного ж/ф»,

Титульный список «Внутридомовое инж. оборудование»
	

	5.
	Ревизия и замена запорной арматуры
	62090 шт.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»,

МП «УК
	Ст.«Содержание ж/ф», раздел «Обслуживание внутридомового  инже-нерного оборудования»
	

	6.
	Текущий ремонт кровли
	60990м2
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК»,

подрядные организации
	Ст.«Содержание ж/ф», Титульный список «Текущий ремонт подрядным способом»
	

	7.
	Капитальный ремонт кровли
	39228 м2
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК,

подрядные организации
	Ст.«Кап. ремонт аварий-ного ж/ф»,Титульный список «Ремонт кровли»


	

	8.


	Герметизация межпанельных швов


	71715 п.м.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК,

подрядные организации
	Ст. «Содержание ж/ф»  раздел «Текущий ремонт подрядным способом». 
	

	9
	Восстановление теплоизоляции


	4061 м.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК,

подрядные организации
	Ст. «Содержание ж/ф»  раздел «Текущий ремонт подрядным способом». 
	

	10.
	Ремонт отмосток жилых зданий
	12048 м2
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК,

подрядные организации
	Ст. «Содержание ж/ф»  раздел «Текущий ремонт подрядным способом». 
	

	11.
	Замена внутридомовых труб при капитальном ремонте:

-   систем теплоснабжения

-   систем водоснабжения
	24105п.м.

4554 п.м.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК,

подрядные организации
	Ст.«Кап. ремонт аварий-ного ж/ф»,

Титульный список «Внутридомовое инж. оборудование»
	

	12.
	Текущий ремонт систем теплоснабжения
	6011 п.м.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК,

подрядные организации
	Ст. «Содержание ж/ф»  раздел «Текущий ремонт подрядным способом». 
	

	13.
	Промывка систем отопления в жилых домах
	1328 ед.
	II – III квартал
	МП  «ДЖКХ»,

МП «УК»
	Ст. «Содержание ж/ф»  
	

	14. 
	Оформление паспортов готовности жилых домов к ОЗП
	2042 ед.
	До 01.10.07 г.
	МП  «ДЖКХ»

МП «УК»
	Ст. «Содержание ж/ф»  
	


Руководитель Управления городского 

хозяйства мэрии городского округа Тольятти








        А.Ф. Князькин

