14

О подготовке городского хозяйства 
к работе в осенне-зимний период

2008-2009 гг.

Учитывая результаты анализа прошедшего отопительного сезона, 
в целях подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг., обеспечения бесперебойной и экономичной работы объектов теплоэнергетики и осуществления надежного теплоснабжения жилых домов и других объектов на территории городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. Рекомендовать указанные Мероприятия перечисленным в них немуниципальным организациям к исполнению.

2. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) финансирование выполненных работ производить в пределах утвержденного бюджета городского округа Тольятти на 2008 год.
3. Создать городскую комиссию по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. 
и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:

Иванов В.В.
- заместитель мэра по городскому хозяйству. 
Заместитель председателя комиссии:

Шабунин А.В.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии.
Члены комиссии:

Зимин В.А.

- заместитель мэра - глава администрации Комсомольского района; 

Крымцев С.С.

- заместитель мэра - глава администрации Центрального района;
Ладыка И.Н.

- заместитель мэра - глава администрации Автозаводского района;
Андреева С.Н.

- начальник Тольяттинского отдела 
по общепромышленному надзору Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области 
(по согласованию);
Копин Д.П.

- директор филиала «Тольяттигаз» 
ОАО «Средневолжская газовая компания» 
(по согласованию);
Прошкин О.И.

- директор То ТЭЦ (по согласованию);
Рождествин О.И.

- директор ТЭЦ ВАЗа (по согласованию).
4. Поручить заместителям мэра - главам администраций районов Ладыке И.Н., Зимину В.А., Крымцеву С.С. создать при администрациях районов комиссии под председательством заместителей мэра - глав администраций районов, на которые возложить обязанности по координации действий предприятий, контролю выполнения Мероприятий по подготовке хозяйства районов городского округа Тольятти к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. и регулярной отчетности перед городской комиссией 
по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

5. Поручить руководителю департамента городского хозяйства мэрии  Шабунину А.В.:

5.1. Разработать положение, в котором определить порядок работы городской комиссии по контролю за подготовкой городского хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

5.2. Организовать контроль за ходом выполнения Мероприятий 
по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2008-2009 гг.

5.3. Организовать формирование статистической отчетности 
по выполнению Мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2008-2009 гг. перечисленными в них организациями.

5.4. Внести изменения в постановление мэра г. Тольятти 
от 18.05.2004 г. № 56-1п «Об утверждении временного порядка оценки готовности к работе в осенне-зимний период организаций г. Тольятти».

6. Департаменту образования мэрии (Кочукина И.В.), департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) и департаменту культуры мэрии (Колосов В.А.) подготовить школы, дошкольные и лечебные учреждения, учреждения культуры и искусства городского округа Тольятти к приему тепла не позднее 10.09.2008 г.

7. Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии (Таранов Г.Ф.) обеспечить заготовку противогололедных средств и подготовить специализированную технику для работы в осенне-зимний период 2008-2009 гг., а также проработать вопрос по закупке дополнительной снегоуборочной техники с обслуживающими организациями.

8. Поручить Земскову А.Е, Шабунину А.В., Таранову Г.Ф. в срок до 13.10.2008. г. подготовить план мероприятий по взаимодействию всех городских служб при возникновении чрезвычайной ситуации (в том числе снегопада в 2008-2009 гг.). 

9. Рекомендовать директору филиала ОАО ВоТГК «Территориальное управление теплоснабжения в г. Тольятти» Гребенникову Ю.А., генеральному директору ОАО «ТЕВИС» Урюпину С.А., генеральному директору МУП «Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти» Дружинину А.А., управляющему ЗАО «Поволжская теплоэнергетическая компания» Дементьеву В.Н. оформление актов готовности котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. завершить до 01.10.2008 г. Подключение тепла к объектам производить по предъявлению заключений о технической готовности.

10. Заместителям мэра - главам администраций районов Ладыке И.Н., Зимину В.А., Крымцеву С.С., руководителю департамента городского хозяйства мэрии Шабунину А.В. доложить городской комиссии по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2008-2009 гг. о готовности районных и городских хозяйств к работе 
в осенне-зимний период 2008-2009 гг. до 01.10.2008 г.
Мэр










А.Н.Пушков

Утвержден постановлением мэра
городского округа Тольятти

от 29.07.2008 г. № 1866-1/п

МЕРОПРИЯТИЯ

по  подготовке  городского  хозяйства

к работе в осенне-зимний   период 2008-2009 гг.

	
	Наименование  мероприятий
	Объем  работ
	Срок  исполне-

ния
	Исполнитель
	Источник финансирова-ния
	Примеча-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Подготовка теплоисточников

	
	ТЭЦ ВАЗа
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный и средний  ремонт   основного  энергетического оборудования согласно плана предприятия :

-котлоагрегатов ТГМ 84 ст.№5,ст.№7, ст.№ 8ТГМЕ 464 ст.№14

-турбин Т-100-130 ст.№3, 
	4 ед.

1ед.
	апрель- ноябрь

июль
	ОАО « Во ТГК»

Филиал ТЭЦ ВАЗа
	Собственные средства   предприятия
	

	2.
	Текущий ремонт котла ТГМ-84ст.№9, 
	1 ед.
	август
	-«-
	-«-
	

	3.
	Ремонт  зимней  схемы  подпитки  тепловых  сетей

 ( насосов, арматуры, трубопроводов) 
	
	сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4.
	Контроль металла сетевых трубопроводов
	
	сентябрь
	-«-
	-«-
	

	
	ТоТЭЦ
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт основного энергетического оборудования: согласно   плана  предприятия:

· энергетических  котлов ст. № 3 ТП-87, ст.№9 ТП-87

· турбогенераторов ТГ ст. №2,ст.№9  
	2 ед.

2 ед.
	До 17.12.08г.

До 06.-9.08г..
	ОАО « Во ТГК»

Филиал ТоТЭЦ
	Собственные  средства  предприятия
	

	2.
	Текущий  ремонт  основного энергетического оборудования:

· турбогенераторов ТГ- 1,5,6,7,8. 
	5 ед.


	До 24.08.08г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Подготовка пылевого оборудования котлов  № 9-13
	5 ед.
	До 30.10.08 г.


	-«-
	-«-
	

	4.
	Ревизия  арматуры  на сетевых  трубопроводах  пиковых  котлов  и узла переключения
	
	До 30.10.08г.
	-«-
	-«-
	

	
	ЦОК
	
	
	
	
	

	1.
	Текущий  ремонт  котельного оборудования :

- котлов паровых ДЕ-25-14ГМ ст.№1,2

-котлов водогрейных КВГМ-100 ст.3,4,5,6,7

-дымососов котлов паровых и водогрейных

-вентиляторов котлов паровых и водогрейных

-насосного  оборудования

-деаэраторов

-подогревателей ХВО

-механических  и Nа-катионитных фильтров

- газовое оборудование котлов

-подогревателей мазута
	2ед.

5 ед.

7 ед.

7 ед.

63 ед.

3 ед.

13ед.

13 ед.

80 ед.

7ед.
	По графику ППР предприятия
	Филиал ОАО «ВоТГК» ТУ теплоснабжения в г.Тольятти
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Текущий ремонт тепловых узлов
	3 ед.
	28.09.08 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Текущий ремонт  электрооборудования:

· РУ – 6 кВ, 

· ТП  №№ 1,2,3
	28 ячеек

3 ед.
	II-IIIквартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Ремонт, ревизия и госповерка приборов КИП и А
	1258 шт.
	I-IVквартал
	-«-
	-«-
	

	
	Котельные МУП  «ПО КХ г.Тольятти» Комсомольского р-на
	
	
	
	
	

	1.


	Мероприятия по  ремонту  технологического оборудования  котельных:

-      внутренний осмотр и гидравлические испытания ( при необходимости) паровых и водогрейных котлов

· техническое диагностирование и  экспертиза промышленной безопасности котлов котельных №1,2,8

· техническое диагностирование емкостей мазута кот.№2

· монтаж электрооборудования и наладки эл.схемы газовой задвижки к/а ПТВМ-30 №2

· капитальный ремонт котла ДКВР на котельной №8

· капитальный ремонт оборудования ТП-549 котельной №2

· реконструкция узлов учета расхода газа с монтажом на котельных №4,7

· ремонт и проверка газоходов от котлов в котельных № 1, 2, 4, 5, 7, 8


	41шт.

5ед.

1ед.

1 ед.
1 ед.

1 ед.

4 ед.

6 ед.
	II-III квартал
	ПК « Тепловые сети»

МУП «ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные  средства  предприятия
	

	2.
	Оформление паспортов готовности котельных к работе в ОЗП
	8 шт.
	01.10.08г.
	-«-
	-«-
	

	
	Котельные МУП «ПО КХ г.Тольятти» Центрального  р-на
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятия по  ремонту  технологического оборудования  котельных

-    ремонт и периодическая проверка газоходов от котлов в котельных № 3, 14
	2 ед.
	08.01.08-31.12.08
	ПК «Тепловые сети»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Внутренний осмотр и гидравлические испытания ( при необходимости) паровых и водогрейных котлов
	17 шт.
	По графику
	-«-
	-«-
	

	3.
	Оформление паспортов готовности котельных к работе в ОЗП
	2 шт.
	До 30.09.08
	-«-
	-«-
	

	
	Котельная ЗАО «Поволжская ТЭК»
	
	
	
	
	

	1.
	Монтаж дополнительного датчика температуры на теплообменник подогрева подпиточной воды
	1шт.
	III  квартал
	ЗАО «Поволжская ТЭК»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Монтаж промышленного воздухоотводчика на грязевиках теплосети 


	1 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	3.
	Монтаж сосуда воздухосборника на обратном трубопроводе ГВС


	1 шт.
	III  квартал
	-«-
	-«-
	

	4.
	Монтаж эстакады для хранения баллонов


	1 ед.
	III -  IVквартал
	-«-
	-«-
	

	5.
	Монтаж схемы подпитки теплосети от системы горячего водоснабжения


	1 схема
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	6
	Текущий ремонт:

-  котлов 

- насосов

- замена задвижек
	1 ед.

6 шт.

10 шт.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	7
	Перемонтаж точек присоединения трубопроводов от «ВК» до калориферов
	1 схема
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	8 
	Монтаж на калориферах дренажа и воздушных кранов
	8 точек
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	9
	Приобретение ЗИП
	10 ед.
	
	-«-
	-«-
	

	II. Обеспечение   резервным запасом  топлива 



	1.
	Обеспечение  резервным топливом муниципальных котельных №2и №8 МУП «ПО КХ г.Тольятти»   -мазутом
	6589тн
	До 

01.09.08 г.
	ПК«Тепловые сети» МУП «ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные ср-ва предприятия
	

	2.
	Обеспечение  резервным топливом    ведомственных котельных:

ЗАО « Поволжская ТЭК» - сжиженным газом

ЦОК - мазутом
	400м3

3300 тн
	До 

01.09.08г

До 

01.09.08г.
	ЗАО «Поволжская ТЭК »

Филиал ОАО «ВоТГК» ТУ теплоснабжения в г.Тольятти
	Собственные ср-ва предприятия
	

	III. Тепловые сети  и  ЦТП



	
	ОАО «ТЕВИС»


	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия:

-      испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя

· гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Автозаводского района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей

· текущий ремонт оборудования ЦТП

· текущий ремонт оборудования ПНС


	255,7 км

42 ед.

3 ед.
	апрель

май

До 15.09.08

До 15.09.07 г. До 15.09.07 г.
	ОАО “ТЕВИС”
	Собственные ср-ва предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей


	2416 м.п.
	январь-декабрь
	ОАО “ТЕВИС”
	 -«-
	

	3.
	Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей


	6500м.п.
	январь-декабрь
	ОАО “ТЕВИС”
	 -«-
	

	4.
	Ремонт теплоизоляции на действующих теплосетях


	1500 м.п
	январь-декабрь
	ОАО “ТЕВИС”
	 -«-
	

	
	Филиал ОАО «ВоТГК» ТУ теплоснабжения в г.Тольятти
	
	
	
	
	

	1.
	Общие  мероприятия:

· гидравлические  испытания магистральных и внутриквартальных тепловых  сетей Центрального района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных  тепловых сетей

· гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей перед отопительным сезоном


	173,7км
	15.04.08г.-18.04.08г

II-III квартал

31.08.08г.-06.09.08г.
	Филиал ОАО 

« ВоТГК» ТУ теплоснабжения в г.Тольятти
	Собственные  средства предприятия
	

	2
	Строительство тепловых сетей


	3700м.п.
	I-IV квартал
	-«-
	-«-
	

	3
	Техперевооружение  тепловых сетей


	254 м..
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	4
	Капитальный ремонт тепловых сетей


	1401п м
	II-IV квартал
	-«-
	-«-
	

	5
	Замена водоподогревателей на ЦТП


	11 ед.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	6
	Замена насосных агрегатов по ЦТП


	20 ед.
	II-III квартал
	-«-
	-«-
	

	7
	Проведение текущих ремонтов оборудования на ЦТП


	34 ед.
	I-IV квартал
	-«-
	-«-
	

	
	МУП “ПО КХ г. Тольятти” ПК “Тепловые  сети”

 Комсомольский район


	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия :

-    гидравлические  испытания магистральных и внутриквартальных тепловых  сетей Комсомольского района после отопительного сезона

· текущий ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей

· текущий ремонт  и опрессовка оборудования ЦТП 
	99,462 км

36ед.
	До 31.05.08 г.

II-IIIквартал

По графику

до 01.10.08 г.
	ПК«Тепловые сети»

МУП « ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные  средства предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей ( в 2-х трубном исчислении)
	830м.п
	до 01.10.08 г.
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт магистральной камеры ТК3
	1шт.
	06.08.07 г.
	-«-
	-«-
	

	4.
	Замена сальниковых компенсаторов Ду 500 в ТК5/14и ТК16
	4 шт.
	31.07.07 г.
	-«-
	-«-
	

	5.
	Ремонт кровли на ЦТП №№51,52,54,55,56,58,70,61,5,16
	10 ед.
	08.01.08.-31.12.08
	-«-
	-«-
	

	
	МУП “ПО КХ г. Тольятти “ ПК “Тепловые  сети”

Центральный  район
	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия :

· гидравлические  испытания  тепловых сетей от малых котельных


	9,753 км


	До 31.05.08 г.


	ПК«Тепловые сети»МУП 

« ПО КХ г.Тольятти»
	Собственные

средства предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей 

( в 2-х трубном исчислении)
	385м.п
	До 30.09.08
	-«-
	-«-
	

	
	IV . Водоснабжение и канализация



	
	ОАО «ТЕВИС»


	
	
	
	
	

	1.
	Общие мероприятия

- текущий ремонт  магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей
	406,2 км
	январь-декабрь
	ОАО «ТЕВИС»
	
	

	2.
	Капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей
	1210м.п.
	январь-декабрь
	-»-
	Собств. ср-ва предприятия
	

	3.
	Замена внутриквартальных водопроводных сетей 


	2800м.п.
	январь-декабрь
	-«-
	-«-
	

	
	Объекты ПКС
	1650 м.п.
	январь-декабрь
	-«-
	-«-
	

	
	МУП  ПО  КХ г.Тольятти

ПК «Водоканал»
	
	
	
	
	

	1.
	Промывка  сетей:

- водопроводных с последующим хлорированием

- канализационных
	15495 п.м.

10650 п.м.
	До 01.10.08
	ПК

«Водоканал»
	Собств. ср-ва предприятия
	

	2.
	Замена и ремонт задвижек Ду 50-300мм
	130 шт.
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт ВРК
	19 ед.
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	4.
	Капитальный ремонт сетей водопровода


	916 пм.
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	5.
	Капитальный ремонт  сетей   водоотведения
	1486 пм.
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	6.
	Восстановление асфальтового покрытия  после капремонта  сетей


	1610 м2
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	7.
	Ремонт, подготовка  зданий  и  оборудования  :

-  на  КНС и РНС( согласно плана  подготовки )


	22 шт.
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	
	МУП ПО КХ г.Тольятти

ПК «Поволжский»
	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт водопровода по ул.Олимпийской
	130 мп
	15.01.08-01.03.08
	ПК 

« Поволжский»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2.
	Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-9 
	50 м.п..
	15.01.08-01.03.08
	-«-
	-«-
	

	
	Водозабор  ЗАО ««Поволжская ТЭК»


	
	
	
	
	

	1.
	Выполнение проекта автоматизации  и диспетчеризации технологических процессов на водозаборе 
	1ед
	До 15.10.08 г.
	ЗАО «Поволжская ТЭК»


	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2.
	Приобретение глубинных насосов в резерв
	1шт.
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	3.
	Устройство трубопровода Ду100мм от напорного коллектора до уравнительных труб баков - аккумуляторов
	80пм
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	4.
	Приобретение и установка частотного привода для насосв 2 подъема


	1шт.
	До 01.10.08
	-«-
	-«-
	

	5.
	Устройство наружного освещения на скважинах и насоной 2-го подъема
	4 светильника
	До 15.10.08
	-«-
	-«-
	

	
	V.Электроснабжение



	
	МУП «ПО КХ  г. Тольятти» ПК «Горэлектросеть»


	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт  кабельных   линий 0,4-6 кВ
	2,6 км.
	До 15.10.08
	ПК « Горэлек-тросеть»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2.
	Испытание кабелей


	470 шт.
	До 15.10.08
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный  ремонт  воздушных  линий  0,4 – 6 кВ:

· замена провода

· замена опор и подкосов
· замена вводов
· перетяжка провода
	28 км.

180шт.

260 щт.

20км
	До 15.10.08
	-«-
	-«-
	

	4.
	Капитальный ремонт электрической части ТП, КТП, РЯ
	111шт.


	До 15.10.08
	-«-
	-«-
	

	5.
	Капитальный ремонт  МВ-6,10кВ, релейной защиты и телемеханики
	120к-т.
	До 15.10.08
	-«-
	-«-
	

	6.


	Капитальный ремонт шин ШР6-10кВ РП


	18шт.
	До 15.10.08
	-«-


	-«-
	

	7.
	Капитальный ремонт сборок наружного освещения
	82 шт.
	До 15.10.08
	-«-
	-«-
	

	8.
	Замена светильников
	890 шт.
	До 15.10.08
	-«-
	-«-
	

	
	МУП «ПО КХ  г. Тольятти» ПК «Поволжский»


	
	
	
	
	

	1.
	Капитальный ремонт кабельной линии 0,4-10кВ
	450м.п
	До 01.10.08 г.
	ПК 

« Поволжский»
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2
	Капитальный ремонт ВЛ-04 кВ по ул. 60 лет СССР
	200м.п.
	01.04.08 – 05.05.08
	-«-
	-«-
	

	3.
	Капитальный ремонт ВН -10кВ на ТП-60,61
	2шт.
	01.07.08 – 01.10.08 г.
	-«-
	-«-
	

	4.
	 Замена ячеек КСО на ТП-60, 61
	2 шт.
	01.07.08 – 01.10.08 г.
	-«-
	-«-
	

	
	ОАО «Электросеть»
	
	
	
	
	

	1.
	Замена  участков  кабельных  линий   10/0,4 кВ
	5245п.м


	май-октябрь


	ОАО

« Электросеть»


	Собств.  ср-ва предприятия


	

	2.
	Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110кВ ГПП-Опорная
	4ед.
	апрель-июль
	-«-
	-«-


	

	3.
	Герметизация подпиточных пунктов
	10 шт..
	сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4.
	Ремонт строительной части ТП и РП


	58ед.
	май -октябрь
	-«-
	-«-
	

	5.
	Проведение  испытаний  кабелей 10 кВ 
	517 шт.
	апрель- ноябрь
	-«-
	-«-
	

	6.
	Ремонт кровли ТП и РП


	63 шт.
	май-октябрь
	-«-
	-«-
	

	VI. Газоснабжение

	1
	Перекладка газопроводов
	689,2 п.м
	апрель-сентябрь
	Филиал ООО СВГК»

Тольяттигаз
	Собств.  ср-ва предприятия
	

	2
	Замена участка газопровода с ремонтом опор над автодорогами


	28 шт.
	01.12.08 г.
	-«-
	-«-
	

	3
	Замена арматуры на газопроводах и  в газовых колодцах
	19 шт.
	апрель-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	4
	Замена  и ремонт оборудования в ГРП
	24 ГРП
	апрель-сентябрь


	-«-
	-«-
	

	5
	Текущий /капитальный ремонт газовых колодцев


	94 шт.
	апрель-сентябрь
	-«-
	-«-
	

	6
	Восстановление поврежденной изоляции на подземных газопроводах
	153,8 пм
	01.12.08 г.
	-«-
	-«-
	

	7
	Замена котла в ГРП
	6 шт.
	01.12.08 г.
	-«-
	-«-
	

	8
	Ремонт системы отопления ГРП
	35 м.
	01.12.08 г.
	-«-
	-«-
	

	VII. Подготовка учреждений  образования.

	1.

2.

3.

4
	Капитальный  ремонт  кровли

Ремонт инженерных систем (отопления, приточной вентиляции, водопровода, канализации)

Гидравлическая опрессовка и промывка отопительных систем с ревизией тепловых узлов

Замена оконных блоков


	11 учр.

87 учр.

208 зданий (196учр).

60 учр.
	До 25.08.08.


	Департамент

образования

и администрации школ


	Бюджет  по отрасли

“Образование”


	Объем работ по утвержден-ному финансирова-нию

	VIII.Подготовка учреждений культуры 

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10


	Продувка, промывка и опрессовка отопительных систем

Ревизия и восстановление запорной арматуры

Замена участков отопления , непригодных к эксплуатации

Восстановление и частичная замена теплоизоляции  на трубопроводах отопления

Разборка и прочистка элеваторных узлов и восстановление отдельных элементов

Сдача манометров и счетчиков на поверку

Замена чугунных задвижек на стальные

Покраска теплового узла.

Замена счетчика газа

Стационарная промывка батарей и всей системы
	23учр.

23 учр.

18.м., 6 приборов

36 п.м.

23шт.

23учр.

1учр.

23 учр.

1 учр.

23 учр.
	II-III квартал
	Департамент культуры
	Бюджет по отрасли «Культура и искусство»
	Объем работ по 

утвержден-ному финанси-рованию

	IХ. Подготовка лечебных учреждений.

	1.

2.

3.

4.

5.

6.


	Замена и ремонт внутренних систем отопления, водоснабжения

канализации

Ремонт кровли

Ремонт цоколя

Ремонт наружных швов стеновых панелей

Ремонт систем вентиляции, изоляция трубопроводов

Ремонт водостоков.


	14 корп.

3,096 тыс.кв.м

296,3 кв.м.

1,25 тыс.м.п.

2 корпуса

110 м.п.


	II-III квартал


	Департамент здравоохране-ния
	 Бюджет  по отрасли

“Здравоохранение”
	Объем работ по утвержден-ному финансирова-нию

	X. Подготовка дорожного хозяйства

	1

2

3.
	Текущий ремонт магистральных автодорог

Подготовка снегоуборочной техники, механизмов и транспортных средств для уборки снега

Заготовка  солянопесчаной  смеси  в  необходимом  количестве


	18,7 м2
200 ед.

39000 т.
	II – III квартал
	Департамент дорожного хозяйства,транс-порта и связи

	Городской бюджет по отрасли

“ Жилищно –

коммунальное

хозяйство”
	

	XI . Подготовка жилищного фонда

	1.
	Опрессовка систем отопления в жилых домах
	1346ед.
	II – III квартал
	Управляющие компании 
	Средства населения
	

	2.
	Ревизия и опрессовка тепловых пунктов и элеваторных узлов


	5651 ед.
	II – III квартал
	Управляющие компании, 
	Средства населения
	

	3.
	Замена приборов отопления


	436 шт.
	II – III квартал
	Управляющие компании, 
	Средства населения
	

	4.
	Опрессовка  водоподогревателей


	180 шт.
	II – III квартал
	Управляющие компании
	Средства населения
	

	5.
	Ревизия и замена запорной арматуры
	76663 шт.
	II – III квартал
	Управляющие компании
	Средства населения
	

	6.
	Текущий ремонт кровли
	76337м2
	II – III квартал
	Управляющие компании
	Средства населения
	

	7.
	Капитальный ремонт кровли
	14689 м2
	II – III квартал
	Управляющие компании 
	Средства собственников жилых помещений
	

	8.


	Герметизация межпанельных швов


	88565п.м.
	II – III квартал
	Управляющие компании 
	Средства населения
	

	9
	Восстановление теплоизоляции


	4011 м.
	II – III квартал
	Управляющие компании 
	Средства населения
	

	10.
	Ремонт отмосток жилых зданий
	6590 м2
	II – III квартал
	Управляющие компании
	Средства населения
	

	11.
	Замена внутридомовых труб при капитальном ремонте:

-   систем теплоснабжения

-   систем водоснабжения
	600пм

4554 пм.
	II – III квартал
	Управляющие компании
	Средства собственников жилых помещений
	

	12.
	Текущий ремонт систем теплоснабжения
	5444 п.м.
	II – III квартал
	Управляющие компании 
	Средства населения
	

	13.
	Промывка систем отопления в жилых домах
	1530 ед.
	II – III квартал
	Управляющие компании
	Средства населения
	

	14. 
	Оформление паспортов готовности жилых домов к ОЗП
	2170ед.
	До 15.09.08 г.
	Управляющие компании, ТСЖ,ЖСК
	
	


Руководитель Департамента городского хозяйства 

мэрии городского округа Тольятти








                        
А. В. Шабунин





