мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2012 г. №1375-п/1
Об утверждении 

Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» за 2011 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.06.2009 г. 
№ 1292-п/1 (далее - Отчет), за 2011 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

Мэр                                                                                                                       С.И.Андреев 

3

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

НА 2009-2015 ГОДЫ" 
за 2011 год

I. Анализ выполнения поставленных целей и задач.
Цель программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» далее (Программы)  является  содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети. 

Для достижения указанной  цели в 2011 году  обеспечивалось решение следующих задач: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти.

Решение поставленных задач осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по проектированию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти.
  В 2011 году мероприятия по Программе выполняются за счет средств бюджета городского округа Тольятти  и  за счет субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке средств областного бюджета.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.
В рамках реализации мероприятий Программы утверждено финансирование в  сумме 259335 тыс. руб., кассовые расходы составили 258338 тыс. руб.

В соответствии  с поставленными задачами и ресурсным обеспечением  выполнены следующие мероприятия:
- по разделу 5 программы: Ремонт  дорог местного значения городского округа Тольятти. Финансирование  на 2011 год утверждено  в общей сумме 259335 тыс. руб., в том числе  за счет средств местного бюджета в сумме 60180 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 199155 тыс. руб. 

         В 2011 году  решением Думы  городского  округа  Тольятти 
  № 520 от 20.04.2011г.  «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 г. №425  «О бюджете 
городского округа Тольятти на 2011г. и плановый период  2012-2013гг.» департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии было утверждено финансирование в размере -  100 000,0 тыс. руб. на ремонт автодорог г.о. Тольятти, в том числе на 2011 г. – 50 000,0 тыс. руб., на  2012 г. – 50 000,0 тыс.руб. 

По итогам открытого аукциона на выполнение работ по ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ОАО «ДРСУ» на сумму 99 500 тыс. руб. со сроком исполнения работ до 30.09.2011г.  По условиям аукционной документации выполнение работ в 2011 году, оплата выполненных работ  в 2 
-4-

этапа в 2011 году – 49 750 тыс. руб., оставшаяся задолженность погашена в январе 2012г. Работы выполнены в установленный 
муниципальным контрактом срок на площади 149,995 тыс.м2.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2011г. №301 (в редакции от 22.12.2011г.) «Об утверждении Распределения в 2011 году местным бюджетам субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, предусмотренных областной целевой программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 г. №399», городскому округу Тольятти распределены субсидии на ремонт дорог местного значения на 2011 год в сумме 198369,5 тыс.руб. С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области подписано соглашение о предоставлении в 2011 году  бюджету городского округа Тольятти субсидий из областного бюджета на ремонт дорог местного значения. Доля финансирования за счет средств бюджета городского округа предусмотрена в сумме  10 430 тыс.руб.  

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Самараавтодорстрой» на сумму 208 588 тыс. руб. (экономия составила 1 048 тыс. руб.), в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 198 159 тыс. руб. и софинансирования из городского бюджета – 10 429 тыс. руб. (экономия в сумме 52 тыс. руб.), со сроком исполнения работ до 30.10.2011 г. Работы выполнены на площади  295,802 тыс. м2 в установленный муниципальным контрактом срок и профинансированы в полном объеме в сумме 208 588 тыс. руб.

          Всего на автодорогах городского округа Тольятти в 2011 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» выполнен ремонт дорожных покрытий в объеме 445,797 тыс. м2., в т.ч. по объектам:

- ул. Автостроителей (на участке от Южного шоссе до кольцевой развязки 
с ул. 70 лет Октября);
-  Кольцевая развязка ул. Офицерской, ул. 70 лет Октября, 

ул. Ворошилова, ул. Полякова, в т.ч. ул. Офицерская на участке от кольцевой развязки в сторону ул. Ботаническая;
-  пр. Ст. Разина (от улицы Дзержинского до Ленинского проспекта);

-  ул. Свердлова (от ул. Революционной до ул. Юбилейной);
-  Кольцевая развязка пр. Ст. Разина - Ленинский проспект;
-  ул. Спортивная, в районе пересечения с проспектом Ст. Разина;
-  Пересечение автодорог ул. Ворошилова и ул. Дзержинского;
- ул. Жукова (от пересечения с Приморским бульваром до ул. 
Спортивная);
- ул. Тополиная (от Южного шоссе до кольцевой развязки с ул. 40 лет 
Победы, 

ул. Дзержинского);
-  ул. Ушакова;
-  ул. Лесная;
-  ул. Комсомольская;
-  ул. Ленинградская;
-  ул. К. Маркса;
-  ул. Железнодорожная (от ул. Никонова до трассы М-5);
-  ул. Никонова (от ул. Железнодорожной до автодороги  на п. 
Федоровку).

-  ул. Фрунзе (от ул. Юбилейной до Московского проспекта);
- ул. Борковская (от ул. Дзержинского до ул. Северной);
- ул.70 лет Октября (от ул. Офицерской до ул. Яшина);
-5-
- ул. Воскресенская (от Южного шоссе до ул. Дзержинского);
- ул.40 лет Победы (от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта);
- ул. Северная (от Хрящевского шоссе до ул. Цеховая);
- Пересечение автодорог: ул. Автостроителей-ул. Дзержинского;
-  ул. Дзержинского (от ул. Тополиной до ул. Ворошилова);
-  ул. Ворошилова (от ул. Дзержинского до ул. Свердлова);
- ул. 50 лет Октября;
- ул. Мира (от ул. Родины до ул. Победы);
- ул. Ленина;
- ул. Горького;

- ул. Коммунистическая (от трассы М-5 до ул. Ярославской);
- ул. Чайкиной;
- ул. Механизаторов (от ул. Коммунистической до ул. Чайкиной).
По данным контрактам закончены и приняты работы с оформлением 
исполнительной документации (актов скрытых работ, результатов лабораторных испытаний, журналов производства работ, исполнительных схем и др.). 

В результате реализации Программы в 2011 году произошло  увеличение  пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 445,797 тыс.м2.
Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлены в приложении № 1 к Отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.
В соответствии с внесенными изменениями в Программу плановые и фактические значения показателей по разделам №№ 1-3 таблицы «Целевые индикаторы и показатели» отсутствуют:

- прогнозируемое увеличение площади дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства дорог;

- прогнозируемое увеличение площади реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- прогнозируемое увеличение площади отремонтированных путем капитального ремонта  дорог местного значения городского округа Тольятти;

Для оценки эффективности реализации Программы используется следующий показатель: прогнозируемое увеличение площади отремонтированных путем ремонта  дорог местного значения городского округа Тольятти.

На ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ОАО «ДРСУ» на сумму 99 500 тыс. руб. со сроком исполнения работ до 30.09.2011 г. Работы выполнены в установленный 
муниципальным контрактом срок на площади 149,995 тыс. м2.

         На ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ООО «Самараавтодорстрой» на сумму 208 588 тыс. руб. со сроком исполнения работ до 30.10.2011г. Работы выполнены на площади   295,802 тыс.м2 в установленный муниципальным контрактом срок.
         Таким образом, плановое значение показателя на 2011 год по ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти составило - 445,8 тыс.м2. Фактическое значение – 445,8 тыс. м2.

         Целевые индикаторы и показатели (базовые и прогнозируемые значения) характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы приведены в таблице.

-6-

Целевые индикаторы и показатели

	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Целевые индикаторы и показатели

	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	базовое значение за период 2004-2008 годы
	2011 год

(план)
	2011 год

(факт)
	Отклонение

в %

	Цель: Содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети

	Задача: Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог  местного значения городского округа Тольятти 

	1.Строительство дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площади дорог местного значения городского округа Тольятти  
	тыс.м2
	
	-
	-
	-

	2.Реконструкция дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площади реконструирован-ных дорог местного значения городского округа Тольятти
	тыс.м2
	
	-
	-
	-

	3.Капитальный ремонт дорог местного
значения городского округа Тольятти 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтирован-ных путем капитального ремонта       дорог местного значения городского округа Тольятти          
	тыс.м2
	657,52
	-
	-
	-

	4.Ремонт дорог местного
значения городского округа Тольятти, в т.ч. устройство и ремонт пешеходных дорожек 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтированных путем ремонта       дорог местного значения городского округа Тольятти          
	тыс.м2
	526,73
	445,8 


	445,8
	-


-7-

IV. Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности, через соотношение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период.
При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.

Уровень достижения целевого индикатора (показателя) на 2011 год составил 100%.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования за 2011 год составил 99,62%.

Значение показателя эффективности реализации Программы составило 100,38%,  что говорит о том, что реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов и представлено в приложении № 2 к Отчету. 

V. Социально-экономический эффект по  результатам реализации Программы.
К прямым и косвенным социально- экономическим эффектам развития сети автодорог можно отнести:
- увеличение  пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти и как следствие снижение аварийности на дорогах;

-снижение эксплуатационных затрат на содержание и текущий ремонт магистральной улично-дорожной сети;
- улучшение благоустройства городских территорий;
- улучшение экологической обстановки.

В рамках благоустройства городских территорий за 12 месяцев 2011 года департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти обеспечивалось комплексное  содержание объектов дорожного хозяйства на площади  6006,0424 тыс. м2 (за 12 месяцев 2010 года – 5617,9579 тыс.м2), в том числе магистральных  – 5131,7841тыс. м2 (за 12 месяцев 2010 года – 4752,2176 тыс.м2), внутриквартальных  – 874,2583тыс.м2 (за 12 месяцев 2010 года -  865,7403 тыс. м2). 

Также  выполнен аварийно-восстановительный ремонт в объеме – 13,5 тыс. м2, выполнен текущий ремонт (ремонт) дорожных покрытий на площади -509,111 тыс. м2.
В 2011 году не отмечается снижение экплуатационных затрат на содержание и текущий ремонт магистральной улично-дорожной сети за счет принятия  на баланс городского округа Тольятти автодороги по Поволжскому шоссе в объеме 263,0273 тыс. м2, автодороги на базисный склад хлора в объеме 6,268 тыс. м2, автодороги на ПЧ-69 в объеме 0,6 тыс.м2, автодороги на ПЧ-98 в объеме 0,25 тыс. м2, ул. Нижегородской в объеме 1,4 тыс.м2 и автодорог по периметру ОАО «АВТОВАЗ» в объеме 379,5665 тыс. м2. Всего увеличение площади комплексного содержания автодорог городского округа Тольятти произошло на площади 651,1118 тыс. м2  и отсутствием финансирования в 2010-2011 годах на капитальный ремонт автомобильных дорог.
-8-

Улучшить  экологическую обстановку в городском округе Тольятти можно за счет строительства новых дорог и реконструкции существующих. За предшествующий период финансирование на указанные виды работ не выделено.

Информация о состоянии аварийности на территории городского  округа Тольятти (отн. откл. числа раненых в произошедших ДТП в сравнении с 2010 годом составило (-4,8%) представлена в таблице.
Основные показатели аварийности ( в т.ч. детского травматизма)

	Год
	ДТП (кол-во)
	Погибло(кол-во)
	Ранено(кол-во)

	2011
	940(121)
	47(1)
	1097(120)

	2010
	919(104)
	40(0)
	1152(115)


Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в 2011 году в сравнении с 2010 годом вызвано неудовлетворительным состоянием дорожных покрытий, нарушением участниками правил дорожного движения и увеличением общего количества транспортных единиц в городе.
Снижение числа травматизма в 2011 году отмечается в части числа раненых в результате произошедших ДТП в сравнении с 2010 годом (отн. откл. составило (-4,8%).

За 2011 год пассажирскими предприятиями было перевезено 37 512,1 тыс. пассажиров, что составляет 96,8% к соответствующему периоду прошлого года.
-9-
Приложение 1















к Отчету о выполнении долгосрочной целевой
















программы «Модернизация и развитие автомо

бильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015годы» за 2011 год
Финансовые затраты на реализацию ДЦП

	N
	Наименование   
мероприятий    
	Главный 
распоря-
дитель  
средств 
(испол- 
нитель) 
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	% исполнения                 
(факт / уточнен. План х 100%)

	
	
	
	План на 2011 год.
	Факт за 2011 год.
	

	
	
	
	Бюджет
г.о. 
	Обл. 
бюджет
	Фед. 
бюджет
	Внебюдж.
	Бюджет
г.о. 
	Обл. 
бюджет
	Фед. 
бюджет
	Внебюдж.
	Бюджет
г.о. 
	Обл. 
бюджет
	Фед. 
бюджет
	Внебюдж.

	1
	2         
	3    
	4   
	5   
	6   
	7    
	8   
	9  
	10  
	11   
	12  
	13  
	14  
	15   

	Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети                                                                                                               

	
	Задача 1. Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти

        
	Департамент дорожного хозяйства транспорта и связи


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе:

-ремонт автодорог (местный бюджет)

(областной бюджет)

-устройство ИДН 

-устройство и ремонт пешеходных дорожек


	Департамент дорожного хозяйства транспорта и связи
	60 180
	199 155
	
	
	60 179
	198 159
	
	
	100
	99,5
	
	

	
	ИТОГО по программе
	
	60 180
	199 155
	
	
	60 179
	198 159
	
	
	100
	99,5
	
	


-10-

Приложение 2
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой
















программы «Модернизация и развитие автомо

бильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015годы» за 2011 год
Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" за  2011 год
	Наименование мероприятия (проект)
	Объем финансирования,  тыс.руб.
	Целевые индикаторы и показатели
	Эффективность реализации мероприятия, % (Ri)

	
	утвержден-


ный 

план
	уточ-

ненный 

план
	исполнено
	уровень исполне-ния заплани-рованного объема финансирования, 

% 

(Ci)

	наименование
	ед.

изм.
	прямой/ обратный
	базовое
значение
	утверж-денный план
	уточ-

ненный

план


	факти-чески достиг-нуто
	уровень достижения 

целевого индикатора или проказателя 

% 

(Ii)
	Эффективность реализации программы % (Ei )

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети.

	Задача: Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти

	1.Строительство дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	-
	-
	-
	-
	Прогнозируемое увеличение площади дорог местного значения городского округа Тольятти  
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.Реконструкция дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	-
	-
	-
	-
	Прогнозируемое увеличение площади реконструирован-ных дорог местного значения городского округа Тольятти
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти, в т.ч.

средства местного бюджета (проектные работы по капитальному ремонту автодорог)


	-
	-
	-
	-
	Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтирован-ных путем капитального ремонта       дорог местного значения городского округа Тольятти          
	
	-
	657,52
	-
	-
	-
	-


	-



	Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе:

-ремонт автодорог (местный бюджет)

(областной бюджет)
	259636,4
60 481,8
199154,6
	259335

60 180

199 155


	258338

60 179

198 159
	99,62
 99,5
	Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтированных путем ремонта 
дорог местного значения г.о.  Тольятти
	тыс.м2
	-
	526,73


	445,8
	445,8
	445,8
	100
	100,38

	ИТОГО за период реализации
	259 636,4
	259335
	258338
	99,62


	
	
	
	526,73


	445,8
	445,8
	445,8
	100
	100,38


________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение


к постановлению мэрии


от «04» 05.2012г. №1375-п/1











