УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти от 24.01.2012 г.№131-п/1

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» за 2009-2011 год

- АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», утвержденной Постановлением мэра городского округа Тольятти от 04.12.2008 № 2994-п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы “Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции от 27.07.2010 № 2029-п/1), (далее - Программа) является организация работы по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования в городском округе Тольятти.

Финансирование расходов на реализацию Программы определяется согласно с постановлением от 05.06.2008 № 1252-п/1 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», в соответствии с решением о бюджете городского округа Тольятти на планируемый трехлетний период.

Общая сумма финансирования мероприятий Программы составила 10580,0 тыс. руб., в том числе:

1. В 2009 году – 2500 тыс. руб., согласно которых были проведены следующие работы:

- модернизация 1-го лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Революционная 56, под.10. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 1 145 тыс.руб;

- замена 1 лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Л. Чайкиной 63 под.1. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 1 355 тыс.руб.

2. В 2010 году – 4 000 тыс. руб, согласно которых были проведены следующие работы:

- модернизация 4-х лифтов в многоквартирных домах, расположенных по адресам:           б-р Кулибина 11 под.1,2; ул. Горького 29А; ул. Л.Чайкиной 63, под.2 . Объем расходов на реализацию мероприятия составил 3 200 тыс. руб.

- капитальный ремонт 10-ти лифтов в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Полевая 11, под.1,2; ул. Ярославская 27 под.1, (г/пас); ул. Коммунистическая 34, под.1(г/пас);         ул. Железнодорожная 23, под.1(г/пас.);  ул. Гидротехническая 24, под.1 (пас.); ул. Л.Чайкиной 55, под.2; ул. Л.Чайкиной 43а, под.1 (г/пас.); ул. Коммунистическая 26, под.1 (г/пас); ул. Ярославская 61, под.1 (пас.). Объем расходов на реализацию мероприятия составил 800 тыс. руб.

3. В 2011 году –  4 080 тыс. руб, согласно которых были проведены следующие работы:

- модернизация 4-х лифтов в многоквартирных домах, расположенных по адресам:         ул.Матросова 58, под.1; ул. Мира 79, под.5; б-р Королева 4, под.4; ул.Горького 92, под.4 . Объем расходов на реализацию мероприятия составил 3 264 тыс. руб.

- модернизация системы диспетчерского контроля по адресу: ул.Мурысева 48, под.1, что позволило усовершенствовать прием сигналов с 15 лифтов. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 816 тыс. руб.

- ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

В ходе реализации Программы путем решения поставленных задач и выполнения запланированных мероприятий достигнуты следующие результаты (приложение 1):

1. По задаче 1  «Восстановление ресурса лифта»:

- запланированные мероприятия по модернизации лифтов в 9-ти в многоквартирных домах, расположенных по адресам:   ул.Революционная 56, под.10, б-р Кулибина 11 под.1,2; ул. Горького 29А; ул. Л.Чайкиной 63 под.2; ул. Матросова 58 под.1; ул. Мира 79 под.5; б-р Королева 4 под.4; ул. Горького 92 под.4 выполнены в полном объеме;

- запланированные мероприятия по замене 1 лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Л. Чайкиной 63 под.1 выполнены в полном объеме.

2. По задаче 2 «Способствовать предотвращению повреждений лифтовых

конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта»:

- запланированные мероприятия по капитальному ремонту 10-ти лифтов в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Полевая 11, под.1,2; ул. Ярославская 27 под.1, (г/пас); ул. Коммунистическая 34, под.1(г/пас);    ул. Железнодорожная 23, под.1(г/пас.);  ул. Гидротехническая 24, под.1 (пас.); ул. Л.Чайкиной 55, под.2; ул. Л.Чайкиной 43а, под.1 (г/пас.); ул. Коммунистическая 26, под.1 (г/пас); ул. Ярославская 61, под.1 (пас.) выполнены в полном объеме.

3. По задаче 3 « Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения»:

- запланированные мероприятия по установке связи в 15 лифтах в результате модернизации одного диспетчерского пункта связи по адресу: ул. Мурысева 48, под.1 выполнены в полном объеме.

Достигнутые показатели соответствуют запланированным, что говорит о 100% выполнении мероприятий.

- ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2009-2011 годах реализация программы, решение поставленных задач и выполнение запланированных мероприятий выполнено в рамках предусмотренного финансирования в объеме 10580,0 тыс. руб (приложение 2), в том числе:

1. По задаче 1  «Восстановление ресурса лифта» на сумму 8964,0 тыс. руб, из них:

- запланированные мероприятия по модернизации 9-ти лифтов, внедрив новейшие образцы лифтового оборудования и новые технологии с применением экологически чистых, теплостойких материалов, выполнены в полном объеме на сумму, в том числе:

в 2009 году – 1145,0 тыс. руб, в 2010 году – 3200,0 тыс.руб, в 2011 году -  3264 тыс. руб;

- запланированная замена 1-го лифта в 2009 году выполнена в полном объеме на сумму 1355,0 тыс. руб.

2. По задаче 2 «Способствовать предотвращению повреждений лифтовых

конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта» выполнен капитальный ремонт 10-ти лифтов в 2010 году на сумму 800,0 тыс.руб.

3. По задаче 3 « Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения»:

- запланированные мероприятия по модернизации диспетчерского пункта связи лифтов и инженерного оборудования выполнены в 2011 году в полном объеме на сумму 816,0 тыс. руб.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализация Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3).

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств и составил 100 % исполнение по выполнению поставленных задач. В ходе реализации Программы:

- выполнены работы по модернизации лифтов на сумму 7609,0 тыс. руб из запланированных 8964,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по замен лифта на сумму 1355,0 тыс. руб из запланированных 1355,0 тыс.руб;

- выполнены работы по капитальному ремонту лифтов на сумму 800,0 тыс.руб из запланированных 800,0 тыс.руб;

- модернизирован диспетчерский пункт связи лифтов и инженерного оборудования на сумму 816,0 тыс.руб. из запланированных 816,0 тыс.руб

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя, характеризующего выполнение мероприятия к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнением мероприятия.  В ходе реализации программы:

- выполнена модернизация 9-ти лифтов из 9-ти запланированных;

- выполнена замена 1-го лифта из 1-го запланированного;

- выполнен капитальный ремонт 10-ти лифтов из 10-ти запланированных;

- установлена система связи в 15 лифтах в результате модернизации 1-го диспетчерского пункта, что соответствует запланированным показателям.

Эффективность реализации Программы оценена путем расчета комплексного показателя эффективности через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составляет 100 %.

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы является достижение социально и экономически значимых результатов в эксплуатации лифтового хозяйства на территории городского округа Тольятти, в том числе снижение доли отработавших эксплуатационный срок лифтов с 39,6% до 39,2% и повышение безопасности использования лифтов и качества предоставляемых услуг. Достижение поставленной цели позволило обеспечить сохранность лифтового хозяйства, привести его в соответствие требованиям ГОСТа 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" (утвержден Международным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол N 8-85 от12.10.1995), Постановлению Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПБ 10-558-03) и другим правовым актам.

Выполненные работы по модернизации лифтов - это наиболее экономически выгодный способ решения проблемы замены изношенного лифтового оборудования, так как включили в себя достаточно объемный список наименований работ, что позволило продлить срок службы лифтов до 25 лет и сократить расходы на текущий ремонт и содержание. Использование новых экологически чистых и безопасных материалов, отвечающих требованиям огнестойкости и  защиты от хулиганских действий, позволило обеспечить повышенный уровень пожарной безопасности и снизить количество разукомплектований и хищений оборудования лифтовых установок.

Выполненные работы по капитальному ремонту 10-ти лифтов являются экономически выгодным мероприятием, обеспечивающим восстановление исправности полного или близкого к полному ресурса лифта.

Модернизация диспетчерского оборудования связи лифтов позволила улучшить прием сигналов с 15-ти лифтов, повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения: обеспечить контроль за работой лифтов, двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию для вызова.

Руководитель

департамента городского хозяйства                                                                         В.А. Ерин

Приложение 1

к итоговому отчету ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация

лифтового хозяйства жилищного фонда

в городском округе Тольятти на 2009 года

и плановый период 2010 и 2011 годов»  за 2009-2011 годы

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти

на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

за 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение (на период начала реализации) | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) | Факти-ческое значение | Откло-нение (%) |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество модернизированных лифтов | шт. | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 1.2 | Количество лифтов, подлежащих полной замене | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Задача 2: Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем диагностики металлоконструкций и замены оборудования лифта. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лифтов, подлежащих капитальному ремонту | шт. | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество лифтов, на которых будет установлена система связи в результате модернизации диспетчерских пунктов | шт. | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 3.2 | Количество диспетчерских пунктов, подлежащих модернизации | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |

Приложение 2

к итоговому отчету ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация

лифтового хозяйства жилищного фонда

в городском округе Тольятти на 2009 года

и плановый период 2010 и 2011 годов»  за 2009-2011 годы

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

за 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (на 2009-2011гг) | Факт (за 2009-2011гг) | % отклоне-ния |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы по модернизации лифтов, внедрив новейшие образцы лифтового оборудования и новые технологии с применением экологически чистых, теплостойких материалов. | 2009-2011 | 7609 2009г – 1145 2010г – 3200 2011г – 3264 | 7609 2009г – 1145 2010г – 3200 2011г – 3264 | 0 |
| 1.2 | Полная замена старого лифта на новый лифт | 2009 | 1355 | 1355 | 0 |
|  | Итого по задаче 1: |  | 8964 | 8964 | 0 |
| Задача 2: Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем диагностики металлоконструкций и замены оборудования лифта. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт лифтового оборудования, заменить основные узлы и механизмы. | 2010 | 800 | 800 | 0 |
|  | Итого по задаче 2: |  | 800 | 800 | 0 |
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по модернизации диспетчерских пунктов связи лифтов и инженерного оборудования | 2011 | 816 | 816 | 0 |
|  | Итого по задаче 3: |  | 816 | 816 | 0 |
|  | Всего по программе: |  | 10580 | 10580 | 0 |

Приложение 3

к итоговому отчету ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация

лифтового хозяйства жилищного фонда

в городском округе Тольятти на 2009 года

и плановый период 2010 и 2011 годов»  за 2009-2011 годы

Оценка эффективности реализации

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

за 2009-2011 годы

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденный план | уточненный план | исполнено | уровень исполне-ния запланирован-ного объема финансирования, % (Сi) | наименование | ед. изм. | прямой | базовое значение | утвержденный план | уточненный план | фактически достигнуто | уровень достиже-ния целевого индикатора или показателя, % (Ii) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по модернизации лифтов, внедрив новейшие образцы лифтового оборудования и новые технологии с применением экологически чистых, теплостойких материалов. | 7609 | 7609 | 7609 | C1=76097609⋅⋅100%=100% | Количество модернизи-рованных лифтов | шт. |  | 1 | 9 | 9 | 9 | I1=99⋅100%=100% | R1=100100⋅100%=100% |
| Полная замена старого лифта на новый лифт | 1355 | 1355 | 1355 | C1=13551355⋅⋅100%=100% | Количество лифтов, подлежащих полной замене | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | I1=11⋅100%=100% | R1=100100⋅100%=100% |
| Задача 2: Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт лифтового оборудования, заменить основные узлы и механизмы. | 800 | 800 | 800 | C2=800800⋅⋅100%=100% | Количество лифтов, под-лежащих капитальному ремонту | шт. |  | 1 | 10 | 10 | 10 | I2=1010⋅100%=100% | R2=100100⋅100%=100% |
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по модернизации диспетчерских пунктов связи лифтов и инженерного оборудования | 816 | 816 | 816 | C2=816816⋅⋅100%=100% | Количество лифтов, на которых будет установлена система связи в результате модернизации диспетчерских пунктов | шт. |  | 1 | 15 | 15 | 15 | I2=1515⋅100%=100% | R2=100100⋅100%=100% |
|  |  |  |  |  | Количество диспетчерских пунктов, подлежащих модернизации | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | I2=11⋅100%=100% | R2=100100⋅100%=100% |