PAGE  
2

Об утверждении

долгосрочной целевой программы 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы»

В целях создания качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы».

2. Установить, что возникающие на основании настоящего постановления расходные обязательства городского округа Тольятти исполняются городским округом Тольятти самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах, предусматриваемых на соответствующий финансовый год департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы, предусмотренной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Мэр 









          А.Н.Пушков

Утверждена

Постановлением

мэрии городского округа Тольятти

от 04.06.2009 г. № 1292-1/п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

 Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ
- долгосрочная целевая программа "Модернизация ПРОГРАММЫ

и развитие автомобильных дорог местного значения

городского округа Тольятти на 2009 -2015 годы" (далее Программа).

	ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
	- решение принято в соответствии с Постановлением первого заместителя мэра городского округа Тольятти № 950-п/1 от 28.04.09 года «О разработке долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» и критериями отбора муниципальных образований Самарской области для предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Самарской области (Постановление Правительства Самарской области № 399 от 01.10.2008 года), предусмотренными областной целевой программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015годы».


ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ

- Мэрия городского округа Тольятти 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
- Цель  Программы:

ПРОГРАММЫ
 содействие созданию качественной среды

  городского    округа Тольятти за счет реконструкции

  и развития    улично-дорожной сети. 
 Задачи долгосрочной целевой  Программы:

                                         увеличение площади, пропускной способности и                      приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти

СРОКИ И ЭТАПЫ
- 2009 - 2015 годы

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 





I этап (2009 г.)





II этап (2010 г.)





III этап (2011 г.)





IV этап (2012-2015г.г.)

ВАЖНЕЙШИЕ

- увеличение площади дорог местного значения

ЦЕЛЕВЫЕ 

           городского округа Тольятти за счет строительства

ИНДИКАТОРЫ
И 
дорог на 111,9 тыс.м2;

ПОКАЗАТЕЛИ, 
- увеличение площади реконструированных дорог

ПРОГРАММЫ,
местного значения городского округа Тольятти

СУЩЕСТВУЮЩИЕ,
 на  231,6 тыс.м2;

И ОЖИДАЕМЫЕ
- увеличение площади отремонтированных путем


ЗНАЧЕНИЯ
капитального ремонта дорог местного значения

(В РЕЗУЛЬТАТЕ
городского округа Тольятти на 2207,5 тыс.м2;

РЕАЛИЗАЦИИ 
- увеличение площади отремонтированных путем

ПРОГРАММЫ)
ремонта дорог местного значения городского  


округа Тольятти на 232,5 тыс.м2.

ОБЪЕМЫ И
- реализация Программы осуществляется из средств

ИСТОЧНИКИ
бюджета городского округа Тольятти, возможно за

ФИНАНСИРО-
счет субсидий областного бюджета в пределах

ВАНИЯ
лимитов бюджетных обязательств по реализации


мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке. 

Объем финансирования Программы составляет            9 065,255 млн. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета –                              3 049,133 млн. руб.:

в 2009 году 

-   50,313  млн. рублей;
в 2010 году 

-     42,086  млн. рублей;
в 2011 году 

-     86,334  млн. рублей;

в 2012-2015 годах 
-    2 870,4  млн. рублей.
за счет средств областного бюджета  -                          6 016,122 млн. рублей:
в 2009 году           
-    112,602  млн. рублей;
в 2010 году           
-      76,019  млн. рублей;
в 2011 году          

-     235,873 млн. рублей;

в 2012-2015 годах   
-  5 591,628 млн. рублей.

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ

- управление и контроль за реализацией Программы 

КОНТРОЛЯ

осуществляется заказчиком Программы – мэрией 

ЗА ХОДОМ

городского округа Тольятти и исполнителем – РЕАЛИЗАЦИИ

департаментом дорожного хозяйства, транспорта и ПРОГРАММЫ

связи мэрии городского округа Тольятти.

1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского округа Тольятти, является развитие (реконструкция) сети автомобильных дорог.

 Общая протяженность автомобильных дорог в городском округе Тольятти составляет 1498 км, общая площадь автомобильных дорог в городском округе Тольятти – 14345,589 тыс.м2.

Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что ряд автодорог городского округа Тольятти находятся в неудовлетворительном состоянии.

Уровень автомобилизации городского округа Тольятти значительно вырос. Основными транспортными проблемами городского округа Тольятти являются:

- несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности движения транспортных средств, в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;

- отсутствие вдоль дорог местного значения подземных и надземных паркингов для остановки и хранения транспортных средств, вблизи крупных торговых и развлекательных центров, промышленных и продовольственных рынков;

- отсутствие заездных остановочных карманов на ряде автомагистралей, не оборудование мест отстоя маршрутных такси;

- качество дорожных покрытий ряда магистралей городского округа Тольятти не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих автодорог не производился десять и более лет;

- необходима реконструкция ливневой канализации Центрального и части Комсомольского района. Существующая система ливневой канализации не справляется с функцией по отводу ливневых вод в период выпадения осадков. Проблема усугублена тем, что ряд автодорог не имеет необходимых поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия, что приводит к образованию застоев воды и грязи;

- изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий автодорог. 

На территории городского округа  Тольятти в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост перевозок. В городском округе Тольятти уровень обеспеченности автомобилями составляет 354 автомобиля на 1 000 человек, постоянно проживающих на территории городского округа. Тольятти. Согласно прогнозу, в 2015 году он возрастет до 390 автомобилей на 1000 жителей. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения городского округа Тольятти.

Анализ современного состояния магистральной УДС городского округа Тольятти показал, что существующая УДС практически исчерпала свою пропускную способность и не обеспечивает необходимую пропускную способность без заторов в движении, по причине незначительной ширины улиц в «красных линиях» и проезжих частей, большого количества безсветофорных перекрестков, большеместных автобусов и троллейбусов, что зачастую создает «пробки». Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети городского округа Тольятти привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств. Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности. На решение существующих проблем нацелены мероприятия долгосрочной целевой  программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы».

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009-2015 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства в развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Цель Программы:

- содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети. 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти, которые составляют соответствующие разделы перечня мероприятий.

Комплекс мероприятий по проектированию включает в себя разработку проектно-сметной документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти.

Комплекс мероприятий по строительству включает в себя работы по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Комплекс мероприятий по реконструкции включает в себя комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту и ремонту включает в себя комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Реализация Программы рассчитана на период с 2009 по 2015 годы и включает в себя четыре этапа:

I этап    - 2009 год;

II этап   - 2010 год;

III этап  -2011 год;

IV этап  -2012-2015 годы.

3. Перечень мероприятий Программы и финансовые затраты на их реализацию

	N  
п/п
	Цель, задачи, наименование мероприятия 
	Исполни-тель; сроки исполне-ния
	Финансовые затраты по годам, млн. рублей




	
	
	
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012-2015 годы
	Итого:

	
	
	
	Всего:
	бюджет
	Всего:
	бюджет
	Всего:
	бюджет
	Всего:
	бюджет
	

	
	
	
	
	област-ной
	местный
	
	област-ной
	местный
	
	област-ной
	местный
	
	област-ной
	местный
	

	
	Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети

	
	Задача: Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог  местного значения городского округа Тольятти 

	1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения
дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа
Тольятти
	Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	30,341
	
	30,341
	23,159
	
	23,159
	10,025
	
	10,025
	125,475
	43,750
	81,725
	189,000

	2.
	Строительство дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	
	
	
	13,443
	9,410
	4,033
	36,583
	25,608
	10,975
	3480,387
	2436,271
	1044,116
	3 530,413

	3.
	Реконструкция дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	
	
	
	8,273
	5,791
	2,482
	145,793
	102,055
	43,738
	1439,948
	1007,964
	431,984
	1 594,014

	4.
	Капитальный ремонт дорог местного
значения городского округа Тольятти 
	Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	132,574
	112,602
	19,972
	73,23
	60,818
	12,412
	129,806
	108,210
	21,596
	3236,706
	1951,058
	1285,648
	3 572,315

	5.
	Ремонт дорог местного
значения городского округа Тольятти 
	Департа-мент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,513
	152,586
	26,927
	179,513

	
	Всего:    
	
	162,915
	112,602
	50,313
	118,105
	76,019
	42,086
	322,207
	235,873
	86,334
	8462,028
	5591,628
	2870,4
	9065,255


Стоимость работ определена исходя из цены за 1 м2 реконструкции и ремонта дорог, а также фактических цен на проектные работы, действующие в 2009 году. Стоимость работ на 2010-2011 годы определена с учетом дефляторов роста цен,  на  2012-2015 годы -  в ценах 2011 года.

Детализация каждого раздела Перечня мероприятий Программы с указанием объемов работ, а также финансовых затрат по каждому объекту  изложена в приложении №1 к настоящей Программе. 

4. Целевые индикаторы и показатели: базовые и прогнозируемые значения, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

 - прогнозируемое увеличение площади дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства дорог;

- прогнозируемое увеличение площади реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- прогнозируемое увеличение площади отремонтированных путем капитального ремонта  дорог местного значения городского округа Тольятти;

- прогнозируемое увеличение площади отремонтированных путем ремонта  дорог местного значения городского округа Тольятти.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются целевые индикаторы и показатели (базовые и прогнозируемые значения) характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих показателей с их целевыми значениями.

При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.

Целевые индикаторы и показатели

	Цель, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Целевые индикаторы и показатели

	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	базовое значение за период 2004-2008 годы
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 -
2015 годы
	Прог-нози-руе-мое значе-ние

	Цель: Содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети

	Задача: Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог  местного значения городского округа Тольятти 

	1.Строительство дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площади дорог местного значения городского округа Тольятти  
	тыс.м2
	-
	-
	1,9
	5,2
	104,8
	111,9

	2.Реконструкция дорог местного значения
городского округа Тольятти 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площади реконструирован-ных дорог местного значения городского округа Тольятти
	тыс.м2
	-
	-
	1,3
	24,1
	206,2
	231,6

	3.Капитальный ремонт дорог местного
значения городского округа Тольятти 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтирован-ных путем капитального ремонта       дорог местного значения городского округа Тольятти          
	тыс.м2
	657,52
	90,3
	47,7
	79,3
	1990,2
	2207,5

	4.Ремонт дорог местного
значения городского округа Тольятти 
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти
	Прогнозируемое увеличение площадей, отремонтирован-ных путем ремонта       дорог местного значения городского округа Тольятти          
	тыс.м2
	526,73
	-
	-
	-
	232,53
	232,53


5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет               9 065,255 млн. рублей, в том числе:  

за счет средств местного бюджета -  3 049,133 млн. рублей:

в 2009 году 
-       50,313  млн. рублей;
в 2010 году 
-       42,086  млн. рублей;
в 2011 году 
-       86,334  млн. рублей;

в 2012-2015 г.г.
-    2 870,4  млн. рублей, 

за счет средств областного бюджета  - 6 016,122 млн. рублей:
в 2009 году           -    112,602  млн. рублей;
в 2010 году           -      76,019  млн. рублей;
в 2011 году           -     235,873 млн. рублей;

в 2012-2015 г.г.    -   5 591,628млн. рублей.

Финансирование расходных обязательств по мероприятиям Программы за счет средств бюджета городского округа осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи как главному распорядителю бюджетных средств.

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий Программы указаны как предполагаемые, и не являются основанием для возникновения соответствующих расходных обязательств.

6. Механизм реализации Программы


Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется:

- на основании разработанных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- по итогам проведенных заказчиком Программы – мэрией городского округа Тольятти и исполнителем – департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти аукционов по отбору исполнителей выполнения программных мероприятий в соответствии с требованиями федерального закона РФ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- на основании заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ для муниципальных нужд с исполнителями программных мероприятий.

При необходимости исполнитель долгосрочной целевой программы выносит мэру предложение о внесении изменений в действующую Программу. 

Исполнитель долгосрочной целевой программы подготавливает и направляет в департамент экономического развития мэрии и департамент финансов мэрии на рассмотрение отчет о ходе реализации Программы.

7. Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации Программы.

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения городского округа Тольятти.

К прямым и косвенным социально- экономическим эффектам развития сети автодорог можно отнести:
- улучшение качества дорожных покрытий и как следствие снижение аварийности на дорогах;

- сокращение числа погибших и раненых в ДТП;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание и текущий ремонт магистральной улично-дорожной сети;

- увеличение пассажиропотоков до 15%;

- улучшение благоустройства городских территорий;

- улучшение экологической обстановки.

Площадь дорог местного значения увеличится на 111,9 тыс.м2, возрастет их надежность и улучшатся их эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения городского округа  Тольятти, в том числе будет реконструировано            231,6 тыс.м2 дорог, отремонтировано путём капитального ремонта          2207,5 тыс.м2 дорог и путём ремонта 232,5 тыс.м2 дорог.

_____________________________________________________

       Приложение №1

        





                           к Программе

Перечень объектов

по модернизации и развитию автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы.

	Наименование товаров, работ, услуг
	Общий объем работ на период 2009-2015гг.тыс.м2
	Общая стоимость работ на период 2009-2015гг., тыс.руб.
	Финансовые затраты на 2009г.
	Финансовые затраты на 2010г.
	Финансовые затраты на 2011г.
	Финансовые затраты на 2012-2015гг.

	
	
	
	Объем работ
	Общая стоимость работ, тыс.руб.
	в том  числе
	Объем работ
	Общая стои-мость работ, тыс.руб.
	в том  числе
	Объем работ
	Общая стоимость работ, тыс.руб.
	в том  числе
	Объем работ
	Общая стоимость работ**, тыс.руб.
	в том  числе

	
	
	
	
	
	средства областного бюджета
	средства городского бюджета
	
	
	средства областно-го бюджета
	средства городского бюджета
	
	
	средства областного бюджета
	средства городского бюджета
	
	
	средства областного бюджета
	средства городского бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1. Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа  Тольятти:

	Проектирование ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской
	 
	3935,0
	 
	3935,0
	 
	3935,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектирование дублера Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе
	 
	6383,0
	 
	6383,0
	 
	6383,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектирование автомагистрали Н-2 (дублер Южного шоссе) вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района 
	 
	6546,0
	 
	6546,0
	 
	6546,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектирование многоуровневой развязки на пересечении Южного, Автозаводского, Хрящевского шоссе


	 
	17736,0
	 
	13477,0
	 
	13477,0
	 
	4259,0
	 
	4259,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Проектирование строительства автодороги  от ул. Громовой до ул. Чайкиной


	 
	4355,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4355,0
	 
	4355,0

	Проектирование реконструкции автодорогипо ул. Мира от ул. К.Маркса до ул. Индустриальной
	 
	10000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,0
	 
	10000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектирование реконструкции автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до  Комсомольского шоссе
	 
	16387,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16387,0
	 
	16387,0

	Проектирование реконструкции автодороги по ул. Комсомольской  от ул. Ушакова до ул. Родины
	 
	1031,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1031,0
	 
	1031,0

	Проектирование строительства автодорог в пос. Поволжский, в т.ч. с. Новоматюшкино
	 
	3074,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3074,0
	 
	3074,0

	Проектирование строительства автодороги на ст. Канал


	 
	738,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738,0
	 
	738,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Проектирование строительства надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал", на Автозаводском шоссе, в районе т/к "Парк-Хаус", ул. Борковской, в районе рынка Автозаводского района, реконструкции пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с заменой кольцевой развязки  на прямой участок с организацией  пешеходного движения
	
	8400,0
	
	
	
	
	
	8400,0
	
	8400,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование строительства лесной автодороги от Ленинского проспекта до ул. Баныкина с устройством 2-х развязок
	 
	50000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50000,0
	35000,0
	15000,0

	Проектирование строительства продолжения Южного шоссе в восточном направлении до ул. Ленина
	 
	12500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12500,0
	8750,0
	3750,0

	Проектирование реконструкции кольцевой развязки автодорог по ул. Лесной, ул. 50 лет Октября, Автозаводского шоссе
	 
	10025,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10025,0
	 
	10025,0
	 
	 
	 
	 

	Проектирование реконструкции Хрящевского шоссе 
	 
	7100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7100,0
	 
	7100,0

	Проектирование реконструкции Тимофеевского шоссе


	 
	9400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9400,0
	 
	9400,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Проектирование реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения (ул. Офицерской) в Автозаводском районе г. Тольятти. Первая очередь пускового комплекса (от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе)
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектирование реконструкции автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5
	 
	3290,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3290,0
	 
	3290,0

	Проектирование реконструкции автодороги по Комсомольскому шоссе на участке от  ул. Комзина до ул. Есенина


	
	17000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17000,0
	
	17000,0

	Проектирование реконструкции пересечений автодорог с уширением проезжей части
	 
	600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,0
	 
	600,0

	Итого по разделу 1:
	 
	189000,0
	 
	30341,0
	 
	30341,0
	 
	23159,0
	 
	23159,0
	 
	10025,0
	 
	10025,0
	 
	125475,0
	43750,0
	81725,0

	2. Строительство дорог  местного значения городского округа Тольятти:

	Строительство автомагистрали Н-21 (ул.40 лет Победы) в Автозаводском районе г. Тольятти
	64,480
	456013,3
	 
	 
	 
	 
	1,9
	13443,3
	9410,3
	4033,0
	5,2
	36583,3
	25608,3
	10975,0
	57,4
	405986,7
	284190,7
	121796,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Строительство автомагистрали Н-2 (дублер Южного шоссе) вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района 
	25,900
	215000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,9
	215000,0
	150500,0
	64500,0

	Строительство дублера Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе
	15,400
	215000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,4
	215000,0
	150500,0
	64500,0

	Строительство многоуровневой развязки на пересечении Южного, Автозаводского, Хрящевского шоссе
	 
	2228000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2228000,0
	1559600,0
	668400,0

	Строительство автодороги  от ул. Громовой до ул. Чайкиной
	6,100
	26400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,1
	26400,0
	18480,0
	7920,0

	Строительство надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал", на Автозаводском шоссе, в районе т/к "Парк-Хаус",ул. Борковской, в районе рынка Автозаводского района, реконструкции пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией  пешеходного движения
	 
	390000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390000,0
	273000,0
	117000,0

	Итого по разделу 2:
	111,88
	3530413,3
	 
	
	 
	
	1,9
	13443,3
	9410,3
	4033,0
	5,2
	36583,3
	25608,3
	10975,0
	104,8
	3480386,7
	2436270,7
	1044116,0

	3. Реконструкция дорог  местного значения городского округа Тольятти:



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Реконструкция Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки
	16,800
	107066,6
	 
	 
	 
	 
	1,3
	8273,3
	5791,3
	2482,0
	11,1
	70793,3
	49555,3
	21238,0
	4,4
	28000,0
	19600,0
	8400,0

	Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения (ул. Офицерской) в Автозаводском районе г. Тольятти. Первая очередь пускового комплекса (от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе)
	2,900
	50000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,9
	50000,0
	35000,0
	15000,0

	Реконструкция ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской
	33,900
	199970,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,0
	75000,0
	52500,0
	22500,0
	20,9
	124970,0
	87479,0
	37491,0

	Реконструкция автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5
	12,500
	100728,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,5
	100728,0
	70509,6
	30218,4

	Реконструкция автодороги по ул. Мира от ул. К.Маркса до ул. Индустриальной
	38,000
	267550,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,0
	267550,0
	187285,0
	80265,0

	Реконструкция автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до  Комсомольского шоссе
	75,100
	375000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,1
	375000,0
	262500,0
	112500,0

	Реконструкция автодороги в Зоне отдыха (от ул. Спортивной до Комсомольского шоссе)
	42,900
	450000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,9
	450000,0
	315000,0
	135000,0

	Реконструкция автодороги по ул. Комсомольской от ул. Ушакова до ул. Родины
	4,700
	23700,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	23700,0
	16590,0
	7110,0

	Строительство транспортной развязки на пересечении обводной дороги г.о. Тольятти и Южного шоссе


	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	######
	 
	0,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Реконструкция пересечений автодорог с уширением проезжей части
	4,800
	20000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	20000,0
	14000,0
	6000,0

	Итого по разделу 3:
	231,60
	1594014,6
	 
	 
	 
	 
	1,3
	8273,3
	5791,3
	2482,0
	24,1
	145793,3
	102055,3
	43738,0
	206,2
	1439948,0
	1007963,6
	431984,4

	4. Капитальный ремонт дорог местного значения  городского округа Тольятти:

	ул. Жукова (Ленинский пр-т - ул. Фрунзе)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ул. Баныкина (ул. Голосова - ул. Фрунзе)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ул. Гидротехническая (ул. Вокзальная - ул. Шлюзовая)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ул. Юбилейная (ул. Свердлова - ул. Дзержинского)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ул. Фрунзе 
	50,0
	80218,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0
	80218,0
	68185,3
	12032,7

	ул. Победы
	41,1
	61347,3
	41,1
	61347,22
	52147,137
	9202,083
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ул. Юбилейная (Борковская)
	32,7
	47492,6
	21,3
	29268,0
	24877,8
	4390,2
	 
	 
	 
	 
	11,4
	18224,6
	15490,9
	2733,7
	 
	 
	 
	 

	ул. Ярославская
	27,9
	41857,3
	27,9
	41857,301
	35578,706
	6278,595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул. Ленинградская
	17,6
	26400,0
	
	
	
	
	17,6
	26400,0
	22440,0
	3960,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул. Механизаторов
	14,0
	22491,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,0
	22491,0
	19117,4
	3373,7
	
	
	
	

	ул. Громовой
	37,0
	59250,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,0
	59250,0
	50362,5
	8887,5

	ул. Горького
	43,1
	69240,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,1
	69240,0
	58854,0
	10386,0

	Московский пр-т (Заставная)
	193,8
	310613,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	193,8
	310613,0
	264021,1
	46592,0

	Пр-т Ст. Разина
	99,4
	159377,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,4
	159377,0
	135470,5
	23906,6

	ул. Революционная (Воскресенская)
	107,9
	169969,0
	
	
	
	
	30,1
	45150,0
	38377,5
	6772,5
	
	
	
	
	77,8
	124819,0
	106096,2
	18722,9

	ул. К. Маркса
	35,1
	56160,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,1
	56160,0
	47736,0
	8424,0

	ул. Чайкиной
	35,7
	57120,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,7
	57120,0
	48552,0
	8568,0

	Автодорога по 7 -му троллейбусному маршруту
	53,9
	86590,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,9
	86590,4
	73601,8
	12988,6
	
	
	
	

	Молодежный б-р
	15,6
	27130,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,6
	27130,0
	23060,5
	4069,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ул.Комсомольская
	48,7
	77952,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,7
	77952,0
	66259,2
	11692,8

	б-р Ленина
	8,0
	12800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	12800,0
	10880,0
	1920,0

	ул. Украинская
	3,1
	5003,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,1
	5003,2
	4252,7
	750,5

	ул. Мурысева
	14,2
	22720,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,2
	22720,0
	19312,0
	3408,0

	ул. Плотинная
	3,5
	5600,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,5
	5600,0
	4760,0
	840,0

	Автодорога "0" пикет
	6,5
	10400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,5
	10400,0
	8840,0
	1560,0

	Автодорога на ПЧ-13
	0,9
	1440,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	1440,0
	1224,0
	216,0

	Автодорога к д/с Олимпия
	1,2
	1920,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2
	1920,0
	1632,0
	288,0

	а/д на п-ов Копылово
	26,0
	41600,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,0
	41600,0
	35360,0
	6240,0

	ул. Макарова
	7,6
	12160,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,6
	12160,0
	10336,0
	1824,0

	ул. Громовой (дублер)
	3,0
	4800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	4800,0
	4080,0
	720,0

	ул. Ярославской (дублер)
	2,4
	3840,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,4
	3840,0
	3264,0
	576,0

	ул. Краснодонцев
	2,9
	4640,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,9
	4640,0
	3944,0
	696,0

	ул. Энергетиков
	4,5
	7200,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,5
	7200,0
	6120,0
	1080,0

	ул. Никонова
	8,9
	14240,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	14240,0
	12104,0
	2136,0

	дороги пос. Федоровка
	42,4
	67840,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,4
	67840,0
	57664,0
	10176,0

	ул. Железнодорожной (дублер)
	13,8
	22080,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,8
	22080,0
	18768,0
	3312,0

	дороги пос. Жиг.Море
	28,4
	45440,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,4
	45440,0
	38624,0
	6816,0

	ул. Железнодорожная
	43,1
	68960,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,1
	68960,0
	58616,0
	10344,0

	ул. Автостроителей
	41,2
	65920,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,2
	65920,0
	56032,0
	9888,0

	ул. Дзержинского
	44,5
	71200,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,5
	71200,0
	60520,0
	10680,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Приморский б-р
	51,4
	82240,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,4
	82240,0
	69904,0
	12336,0

	ул. Ворошилова
	56,4
	90240,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,4
	90240,0
	76704,0
	13536,0

	ул. 50 лет Октября
	45,6
	72960,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,6
	72960,0
	62016,0
	10944,0

	ул. Новозаводская
	98,3
	157280,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,3
	157280,0
	133688,0
	23592,0

	ул. Ларина
	146,7
	234720,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,7
	234720,0
	199512,0
	35208,0

	Ленинский пр-т
	91,4
	146240,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,4
	146240,0
	124304,0
	21936,0

	б-р Баумана
	10,4
	16710,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,4
	16710,4
	
	16710,4

	б-р Кулибина
	13,8
	22064,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,8
	22064,0
	
	22064,0

	Новый проезд
	7,0
	11200,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,0
	11200,0
	
	11200,0

	б-р Курчатова
	15,8
	25344,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,8
	25344,0
	
	25344,0

	б-р Орджоникидзе
	11,5
	18368,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,5
	18368,0
	
	18368,0

	б-р Королева
	9,8
	15654,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,8
	15654,4
	
	15654,4

	б-р Буденого
	8,0
	12800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	12800,0
	
	12800,0

	б-р Гая
	8,8
	14080,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,8
	14080,0
	
	14080,0

	б-р Туполева
	18,9
	30171,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,9
	30171,2
	
	30171,2

	б-р Луначарского
	11,3
	18022,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,3
	18022,4
	
	18022,4

	б-р Космонавтов
	8,1
	12960,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,1
	12960,0
	
	12960,0

	б-р Цветной
	6,9
	11078,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,9
	11078,4
	
	11078,4

	б-р Татищева
	5,7
	9121,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,7
	9121,6
	
	9121,6

	б-р Рябиновый
	6,1
	9758,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,1
	9758,4
	
	9758,4

	дороги частного сектора Центрального района
	208,0
	332800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,0
	332800,0
	
	332800,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	дороги частного сектора Комсомольского района
	208,0
	332800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,0
	332800,0
	
	332800,0

	Проектные работы по ремонту автодорог в т.ч. экспертиза проектов
	
	52691,4
	
	101,122
	
	101,122
	
	1679,5
	
	1679,5
	
	2500,0
	
	2500,0
	
	48410,8
	
	48410,8

	Итого по разделу 4:
	2207,5
	3572314,843
	90,3
	132573,643
	112601,643
	19972,000
	47,7
	73229,5
	60817,5
	12412,0
	79,3
	129806,0
	108210,1
	21596,0
	1990,2
	3236705,8
	1951057,9
	1285647,9

	5. Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти:

	ул. Жукова 
	3,2
	2470,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,2
	2470,4
	2099,8
	370,6

	ул. Патрульная
	1,5
	1142,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	1142,6
	971,2
	171,4

	ул. Тополиная
	2,6
	2030,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,6
	2030,4
	1725,8
	304,6

	ул. 40 лет Победы
	4,2
	3242,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,2
	3242,4
	2756,0
	486,4

	ул. Ленинградская
	2,5
	1930,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5
	1930,0
	1640,5
	289,5

	ул. Советская
	2,2
	1721,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,2
	1721,6
	1463,3
	258,2

	ул. Республиканская
	1,2
	926,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2
	926,4
	787,4
	139,0

	ул. К. Маркса
	4,2
	3250,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,2
	3250,1
	2762,6
	487,5

	ул. Чайкиной
	4,3
	3319,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,3
	3319,6
	2821,7
	497,9

	Автодорога по 7 -му троллейбусному маршруту
	5,5
	4246,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,5
	4246,0
	3609,1
	636,9

	ул. Льва Яшина
	1,3
	1003,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1003,6
	853,1
	150,5

	ул.Комсомольская
	4,8
	3705,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8
	3705,6
	3149,8
	555,8

	Дорога на "Алые паруса"
	3,5
	2702,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,5
	2702,0
	2296,7
	405,3

	ул. Вокзальная 


	1,3
	1003,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1003,6
	853,1
	150,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Дорога от Московского проспекта до  микрорайона "Приморский"
	1,9
	1466,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	1466,8
	1246,8
	220,0

	ул. 70 лет Октября
	3,3
	2547,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,3
	2547,6
	2165,5
	382,1

	Разворотное кольцо в 11 кв-ле
	1,0
	772,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	772,0
	656,2
	115,8

	ул. Гагарина
	0,9
	694,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	694,8
	590,6
	104,2

	ул. Никонова
	1,1
	849,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,1
	849,2
	721,8
	127,4

	дороги пос. Федоровка
	5,1
	3937,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,1
	3937,2
	3346,6
	590,6

	ул. Железнодорожной (дублер)
	1,7
	1312,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7
	1312,4
	1115,5
	196,9

	дороги пос. Жигулевское море
	3,4
	2624,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,4
	2624,8
	2231,1
	393,7

	ул. Железнодорожная
	2,0
	1544,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	1544,0
	1312,4
	231,6

	ул. Автостроителей
	2,5
	1930,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5
	1930,0
	1640,5
	289,5

	ул. Дзержинского
	2,6
	2007,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,6
	2007,2
	1706,1
	301,1

	Приморский б-р
	3,1
	2393,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,1
	2393,2
	2034,2
	359,0

	ул. Ворошилова
	3,4
	2624,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,4
	2624,8
	2231,1
	393,7

	ул. 50 лет Октября
	4,0
	3088,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,0
	3088,0
	2624,8
	463,2

	ул. Новозаводская
	3,0
	2316,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	2316,0
	1968,6
	347,4

	ул. Ларина
	4,2
	3242,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,2
	3242,4
	2756,0
	486,4

	Ленинский пр-т
	4,3
	3319,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,3
	3319,6
	2821,7
	497,9

	ул. Голосова


	1,5
	1158,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	1158,0
	984,3
	173,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ул. Матросова
	1,2
	926,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2
	926,4
	787,4
	139,0

	б-р Курчатова
	1,7
	1312,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7
	1312,4
	1115,5
	196,9

	ул. Куйбышева
	0,8
	648,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	648,5
	551,2
	97,3

	ул. Жилина
	2,9
	2238,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,9
	2238,8
	1903,0
	335,8

	б-р Туполева
	2,3
	1775,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,3
	1775,6
	1509,3
	266,3

	б-р Космонавтов
	1,0
	772,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	772,0
	656,2
	115,8

	б-р Цветной
	0,8
	617,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	617,6
	525,0
	92,6

	б-р Татищева
	0,7
	540,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,7
	540,4
	459,3
	81,1

	б-р Рябиновый
	0,7
	540,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,7
	540,4
	459,3
	81,1

	Автодороги Пром. Коммунальной зоны ВАЗа
	35,0
	27050,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,0
	27050,88
	22993,248
	4057,632

	ул. Индустриальная
	2,0
	1544,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	1544
	1312,4
	231,6

	Дорога на элеватор
	1,1
	849,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,1
	849,2
	721,82
	127,38

	Площадь речного Вокзала
	1,3
	1003,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1003,6
	853,06
	150,54

	41-44 автобусные маршруты
	3,8
	2933,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,8
	2933,6
	2493,56
	440,04

	ул. Ингельберга и Кооперативная
	2,1
	1621,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,1
	1621,2
	1378,02
	243,18

	дорога на Федоровку
	9,5
	7334,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,5
	7334
	6233,9
	1100,1

	автодорога к троллейбусному депо №3
	1,3
	1003,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	1003,6
	853,06
	150,54

	ул. Льва Толстого
	6,0
	4632,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	4632
	3937,2
	694,8

	автодорога на Поволжский
	4,8
	3705,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8
	3705,6
	3149,76
	555,84

	ул. Шлютова
	1,5
	1158,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	1158
	984,3
	173,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ул. Октябрьская
	1,7
	1312,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7
	1312,4
	1115,54
	196,86

	Шлюзовая
	1,9
	1466,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	1466,8
	1246,78
	220,02

	ул. Радищева
	0,7
	540,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,7
	540,4
	459,34
	81,06

	ул. Кошеля
	0,8
	617,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	617,6
	524,96
	92,64

	ул. Новопромышленная
	2,9
	2238,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,9
	2238,8
	1902,98
	335,82

	ул. Самарская
	0,8
	617,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	617,6
	524,96
	92,64

	ул. Украинская
	0,5
	386,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	386
	328,1
	57,9

	ул. Кирова
	1,0
	772,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	772
	656,2
	115,8

	ул. Карбышева
	1,0
	772,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	772
	656,2
	115,8

	автодорога вдоль кладбища
	1,6
	1235,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,6
	1235,2
	1049,92
	185,28

	ул. Уральская
	0,5
	386,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	386
	328,1
	57,9

	ул. Герцена
	0,5
	386,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	386
	328,1
	57,9

	Енисейский проезд
	0,5
	386,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	386
	328,1
	57,9

	ул. Ушакова
	1,8
	1389,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	1389,6
	1181,16
	208,44

	ул. Гидростроевская
	0,8
	617,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	617,6
	524,96
	92,64

	ул. Тимирязева
	0,5
	386,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	386
	328,1
	57,9

	а/дорога на многопрофильную больницу
	0,5
	386,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	386
	328,1
	57,9

	проезды Портпоселка и Индомов
	2,3
	1775,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,3
	1775,6
	1509,26
	266,34

	Площадь у станции Жигулевское море


	0,5
	386,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	386
	328,1
	57,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Дорога, проходящая вдоль дачных  массивов "Федоровские луга"
	3,6
	2779,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,6
	2779,2
	2362,32
	416,88

	ул. Краснознаменная
	1,1
	849,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,1
	849,2
	721,82
	127,38

	Дорога к УР 65/16
	1,0
	772,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	772
	656,2
	115,8

	Дорога на мелкооптовый рынок
	1,0
	772,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	772
	656,2
	115,8

	ул. Зеленая
	1,0
	772,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	772
	656,2
	115,8

	а/дороги п. Поволжский
	4,2
	3242,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,2
	3242,4
	2756,04
	486,36

	а/дорога от ул. Ярославской до ГСК-48
	1,5
	1158,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	1158
	984,3
	173,7

	ул. Газовиков
	6,1
	4709,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,1
	4709,2
	4002,82
	706,38

	ул. Базовая
	5,0
	3860,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,0
	3860
	3281
	579

	ул. Спортивная
	2,8
	2161,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8
	2161,6
	1837,36
	324,24

	ул. Свердлова
	12,5
	9650,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,5
	9650
	8202,5
	1447,5

	Итого по разделу 5:
	232,53
	179513,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,5
	179513,16
	152586,19
	26926,97

	Всего по разделам 1 - 5:
	
	9065255,9
	
	162914,64
	112601,64
	50313,00
	
	118105,12
	76019,12
	42085,98
	
	322207,55
	235873,68
	86333,87
	
	8462028,61
	5591628,35
	2870400,26


Примечание: ** - стоимость работ в ценах 2011 г. (с учетом планируемых коэффициентов инфляции 2010, 2011 годов)

__________________________________________________________________________________________
PAGE  

