Приложение

к постановлению мэра

от 09.10.2012 г. № 2819-п/1

ПЛАН

мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2010– 2012 г.г.

| № | Код целевой статьи | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Натур. показатели | Срок исполнения | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Контрольные результаты | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего средств | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Всего |  |  |  | 383865 | 128928,0 | 98008,0 | 156929 |  |  |
| 1 |  | Содержание улично-дорожной сети |  |  |  | 304277 | 100377,0 | 77870,0 | 126030 |  |  |
| 1.1 | 6000000 | Содержание тротуаров: Зимнее - сгребание и подметание снега на 100% площади; посыпка песко-соляной смесью на 60% площади; расчистка тротуаров и формирование снежных валов за пределами пешеходных тротуаров с применением специальной техники; погрузка и вывоз снега; патрулирование спецмашин; ручная уборка снега; подметание покрытий при длительном отсутствии снегопада; при выполнении ручной уборки на тротуарах вдоль бульваров подходы к скамейкам и скамейки должны быть очищены от снега; тротуары должны быть очищены от снега на всю ширину, по необходимости обработаны ПГМ. посыпка покрытий песко-соляной смесью перед снегопадом или вначале его; ежедневная очистка урн от мусора, погрузка на автотранспорт и транспортировка мусора в установленное место; Летнее - механизированное подметание твердых покрытий с предварительным увлажнением на 60% площади; ручное подметание твердых покрытий; ручная уборка грязи вдоль бортового камня с твердых покрытий (очистка скребком и лопатой, погрузка); ручная уборка грязи вдоль бортового | м2 | 1178805.15 | Январь-март, ноябрь- декабрь (2010-2011г.) Январь-март, ноябрь-декабрь (2012г.) Апрель-октябрь (2010-2011г.) Апрель-июнь, август-октябрь (2012г.) |  |  |  |  | Зимний период- тротуары очищены от снега, обработаны противогололедными средствами, обеспечен свободный проход пешеходов; Летний период – обеспечено влажное подметание, подобран и вывезен мусор. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| 1.1 | 6000000 | камня с прилегающих газонов на ширину 0,25м; ручная уборка грязи и мусора под скамейками (ежедневно) ежедневная очистка урн от мусора; вывоз смета; утилизация мусора на полигонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 6000000 | Санитарное содержание газонов (очистка газонов от мусора, удаление сорняков, сгребание листвы, погрузка на автотранспорт, транспортировка в установленное место и утилизация мусора). | м2 | 5225333,2 | Апрель-октябрь (2010-2011г.) Апрель-июнь, август-октябрь (2012г.) |  |  |  |  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям - отсутствует мусор. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |
| 1.3 | 6000000 | Содержание автодорог: Зимнее - сгребание и подметание снега; посыпка проезжей части песко–соляной смесью в соответствии с технологией; механизированная очистка проезжей части; обработка проезжей части жидкими хлоридами; расчистка проезжей части и формирование снежных валов за пределами проезжей части с применением специальной техники; подметание дорожных покрытий при длительном отсутствии снегопада; патрулирование спецмашин; Летнее - мойка дорожных покрытий с применением поливомоечных машин; уборка грязи у борта на 0,5м с помощью специальной техники, в т.ч.: ручная уборка (очистка скребком и лопатой, погрузка); вывоз смета; утилизация мусора. уборка смета, мусора, песчаных наносов с проезжей части дорог с помощью спецтехники, в т.ч.: погрузка вручную; вывоз смета, мусора; утилизация мусора | м2 | 1356578,7 | Январь-март, ноябрь- декабрь (2010-2011г.) Январь-март, ноябрь-декабрь (2012г.) Апрель-октябрь (2010-2011г.) Апрель-июнь, август-октябрь (2012г.) |  |  |  |  | Зимний период - автодороги очищены от снега, обработаны противо -гололедными средствами, обеспечен безопасный проезд транспортных средств и свободный проход пешеходов. Летний период – обеспечено влажное подметание, подобран и вывезен мусор, отсутствует прибордюрная грязь. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 6000000 | Содержание ливневой канализации (очистка ливневых колодцев и ливневой канализации от ила и грязи; Промывка колодца с помощью спецтехники; Извлечение ила; Вывоз мусора на полигоны) | шт./м.п | 1149,0/ 17890,7 | Апрель, октябрь (2010-2011г.) Апрель (2012г.) |  |  |  |  | Обеспечен отвод паводковых вод. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |
| 1.5 | 6000000 | Текущий ямочный ремонт | м2 | 8674,94 | Апрель, октябрь (2010-2011г.) Апрель-июнь (2012г.) |  |  |  |  | Обеспечено безопасное движение транспорта и пешеходов. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |
| 2 |  | Озеленение |  |  |  | 38274,0 | 14958,0 | 11371,0 | 11945,0 |  |  |
| 2.1 | 6000000 | Косьба газонов | м2 | 5088266,3 | Май-сентябрь (2010-2011г.) Май-июнь (2012г.) |  |  |  |  | Обеспечены условия для создания устойчивых высоко-декоративных элементов, комфортные условия проживания, безопасность движения транспорта и пешеходов. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |
| 2.2 | 6000000 | Стрижка живой изгороди | м.п. | 72443,0 | Май-сентябрь (2010-2011г.) Май-июнь (2012г.) |  |  |  |  | Улучшен внешний эстетический облик города, удалены сорняки, обеспечена безопасность движения транспорта и пешеходов. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |
| 3 |  | Мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий проживания и отдыха горожан |  |  |  | 41314 | 13593,0 | 8767,0 | 18954 |  |  |
| 3.1 | 6000000 | Ремонт и покраска МАФ | шт. | 2918 | Апрель, май |  |  |  |  | Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания и отдыха горожан. | Департамет городского хозяйства (В.А. Ерин) |
| 3.2 | 6000000 | Содержание катков и кортов: Летнее - подметание территории, уборка мусора, погрузка мусора на автотранспорт вручную, транспортировка мусора в установленное место; ремонт щитов ограждения Зимнее - заливка катков и кортов; очистка от снега, случайного мусора и посторонних предметов | м2 | 136174,4 | Апрель-октябрь (2010-2011г.) Апрель-июнь, август-октябрь (2012г.) Январь- март, ноябрь-декабрь (2010-2011г.) Январь- март, ноябрь-декабрь (2012г.) |  |  |  |  | Созданы условия для развития массовых форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, для здорового образа жизни и укрепления здоровья населения. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 6000000 | Содержание площадок семейного отдыха: Зимнее - подметание снега на тротуарах ; посыпка песком и хлоридами; скалывание наледи – по мере необходимости; уборка мусора ежедневно; очистка скамеек и урн от мусора и снега, погрузка на автотранспорт и транспортировка мусора в установленное место; Летнее - подметание тротуаров, ежедневная санитарная очистка газонов от мусора и листвы, ежедневная очистка урн, погрузка на автотранспорт, транспортировка в установленное место и утилизация мусора | м2 | 414564,0 | Январь- март, ноябрь-декабрь (2010-2011г.) Январь-март (2012г.) Апрель-октябрь (2010-2011г.) Апрель-июнь (2012г.) |  |  |  |  | Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания и отдыха горожан. | Департамент городского хозяйства (В.А. Ерин) |

Руководитель

департамента городского хозяйства                                                                                                                                                                                                                                  В.А. Ерин