УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 31.08.2012 г № 2406-п/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,

В 2013-2015 Г.Г.»

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.». |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа) | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
| Цель и задачи программы | Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. Задача: 1. Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. |
| Важнейшие целевые индикаторы ВЦП (показатели достижения цели и задач) | - Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающим требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям – 965,5 кв.м, из них: 2013 год – 389,5 кв.м 2014 год – 306,6 кв.м 2015 год – 269,4 кв.м - Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания – 37 ед., из них: 2013 год – 23 ед. 2014 год – 9 ед. 2015 год – 5 ед. |
| Сроки реализации | 2013 - 2015 гг. |
| Объемы финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы составят 8 156 275,92 рублей, в том числе по годам: 2013 год – 3 156 275,92 руб.; 2014 год – 2 500 000,00 руб.; 2015 год – 2 500 000,00 руб.; |
| Социально-экономические последствия реализации ВЦП | - приведение жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти в нормативное состояние, отвечающего требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям; - увеличение количества жилых помещений пригодных для проживания и предоставляемых мэрией городского округа Тольятти согласно действующего законодательства. |

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации мэрия городского округа Тольятти предоставляет:

- - жилые помещения малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма;

- - специализированные жилые помещения гражданам по договорам найма, а именно: служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

- - жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования.

- В настоящее время большая часть муниципальных жилых помещений находится в состоянии, не пригодном для использования по их прямому назначению, что существенно замедляет процесс обеспечения вышеуказанных граждан жилыми помещениями и напрямую воздействует на повышение социального напряжения.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственник жилого помещения несёт бремя содержания данного помещения, обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним.

При передаче муниципальным образованием жилого помещения Нанимателю, Наймодатель обязан предоставить помещение, пригодное для дальнейшей его эксплуатации, в котором произведён текущий ремонт, отвечающий требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям. Имеются жилые помещения, находящиеся в собственности городского округа Тольятти, не соответствующие данным требованиям.

В ходе осмотра муниципальных жилых помещений, расположенных по адресам пр-т Ст.Разина, 18, ул.Ушакова, 64, ул.Карбышева, 7,                    ул.Никонова, 14, ул.Революционная, 11 , ул.Куйбышева, 22, выявлено, что необходимо выполнить следующие виды работ по:

- ремонту внутренней отделки помещения;

- замене заполнений дверных и оконных проёмов;

- ремонту и замене инженерных коммуникаций;

- замене или установке сантехнического оборудования;

- восстановлению внутренних не несущих стен;

- кладке отдельных участков кирпичных стен.

В целях приведения  жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в технически исправное состоянии отвечающим Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года N 170, и для дальнейшего предоставления данных помещений нуждающимся гражданам, а также надлежащего исполнения Наймодателем своих обязанностей, необходима разработка и реализация ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.».

Потребность в финансовых средствах на ремонт муниципальных жилых помещений, переданных по договору социального найма, приведена в  приложении 1 к настоящей Программе.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Задача: Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Решение задачи предполагает проведение следующего мероприятия:

- проведение ремонтных работ, в том числе: ремонт внутренней отделки помещений, замена заполнений дверных и оконных проёмов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, восстановление внутренних не несущих стен, кладка отдельных участков кирпичных стен.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В ходе реализации программы путем решения поставленной задачи будут достигнуты следующие результаты:

- отремонтировано 965,50 м2 жилой площади;

- отремонтировано 37 помещений.

Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.» отображен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти,

в 2013-2015 гг.»

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающим требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям | кв. м | - | 389,5 | 306,6 | 269,4 |
| 1.2. | Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания | ед. | - | 23 | 9 | 5 |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы  «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.» отображен в таблице 2.

Адресный перечень жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на ремонтные работы в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.» представлен в приложениях №№ 1,2,3.

Таблица 2

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.».

| № п/п | Наименование цели, задач и мероприятий | Срок исполнения | Объем средств, направляемых на реализацию муниципальной адресной программы, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ремонтных работ в том числе: ремонт внутренней отделки помещений, замена заполнений дверных и оконных проёмов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, восстановление внутренних не несущих стен, кладка отдельных участков кирпичных стен. | 2013-2015гг. | 8 156,27 | 3156,27 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | Итого по задаче: | 2013-2015гг. | 8 156,27 | 3156,27 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | Итого по программе: | 2013-2015гг. | 8 156,27 | 3156,27 | 2500,00 | 2500,00 |

V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит к 2015 году:

- привести жилые помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти в нормативное состояние, отвечающего требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;

- увеличить количество жилых помещений пригодных для проживания и предоставляемых мэрией городского округа Тольятти согласно действующего законодательства.

VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств. Результативность оценивается через систему показателей (индикаторов), позволяющих в количественном выражении оценить результат.

При оценке эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

- Ci - уровень исполнения запланированного объема финансирования;

- Ii  - уровень достижения целевого показателя (индикатора);

- Ri - эффективность реализации мероприятия;

- Еобщ. - эффективность реализации целевой программы.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитывается исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнения мероприятия к плановому (утвержденному) объему финансовых средств.

Расчет показателя Ci по соответствующему мероприятию i  осуществляется по формуле:

, где

CFi – фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия i;

CPi – плановый (утвержденный) объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия i.

Уровень достижения целевого показателя рассчитывается исходя из соотношения фактического показателя к плановому (утвержденному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятий.

Расчет целевого индикатора или показателя Ii  по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

,

где IFi – фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

IPi – плановое (утвержденное) значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i.

Эффективность реализации мероприятий оценивается путем расчета через соотнесение уровня достижения значения целевого индикатора (показателя результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия.

Расчет показателя Ri по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

, где

Ii  – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

Ci  – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i.

Расчет  эффективности  реализации  Программы  за отчетный период осуществляется  посредством  расчета средней арифметической от всех значений показателя эффективности   реализации для каждого мероприятия.

Эффективность реализации Программы за отчетный период осуществляется по формуле:

Еобщ.=Rin,    где   n – количество мероприятий.

Расчет эффективности реализации Программы за период с 2013 по 2015 годы производится по данной методике с использованием суммарных значений целевых показателей и объёмов финансовых средств по каждому мероприятию за указанный период.

Оценка эффективности реализации Программы производится в  таблице 3 «Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.»

При завершении расчетов показателей департаментом городского хозяйства формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Eобщ) более 110 % – эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Eобщ) от 90 % до 110 % – реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации Программы);

- значение показателя (Eобщ) от 50 % до 90 % – эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Eобщ) менее 50 % – Программа реализуется неэффективно.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013-2015 гг.».

(отчетный период)

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  | Эффективность реализации, % (Ri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденный объем финансовых средств, (CPi) | фактический объем финансовых средств, (CFi) | уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Сi) | наименование | ед. изм. | плановое (утвержденное) значение целевого индикатора, (IPi) | фактическое значение целевого индикатора, (IFi) | уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ремонтных работ в том числе: ремонт внутренней отделки помещений, замена заполнений дверных и оконных проёмов, ремонт и замена инженерных коммуникаций, замена сантехнического оборудования, восстановление внутренних не несущих стен, кладка отдельных участков кирпичных стен. |  |  |  | Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающим требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям | кв.м. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания | ед. |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти несет ответственность за выполнение задачи, запланированной для реализации Программы, реализацию мероприятий, достижение утвержденных значений целевых индикаторов, а также конечный результат реализации Программы.

Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти осуществляет организационно-правовое обеспечение реализации Программы и мониторинг на протяжении всего хода реализации Программы.

Исполнители мероприятия Программы готовят и предоставляют в департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти отчеты о проделанной работе, а департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти готовит отчеты о ходе реализации Программы и направляет их вместе с пояснительной запиской на рассмотрение в департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти согласно Порядка утвержденного Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти».

__________________________________________________________________