УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

от 27.02.2013 г. № 589-п/1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2013 годы" за 2012 год

I. Анализ выполнения поставленных целей и задач.

Целью  программы " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2013 годы"  (далее – Программа)  является  обеспечение сохранности жилищного фонда, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, жилые помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным. Оптимизация  использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания.

Для достижения указанной  цели в 2012 году  обеспечивалось решение следующих задач:

- Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным;

- Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

- Ликвидация  аварийного  жилищного  фонда, признанного таковым в 2011-2012 годах.

- В 2012 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы проводились следующие мероприятия:

- Приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений  путем проведения аукционов (в соответствии со сроками, установленными 94-ФЗ от 21.07.2005г.).

Управлением по жилищным вопросам мэрии осуществлялись следующие функции:

-обеспечивалось приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений путём проведения открытых аукционов в электронной форме   в   соответствии    с   Федеральным  законом   РФ   от   21.07.2005  г.  № 94-ФЗ  «О размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-осуществлялись мероприятия по обеспечению граждан-нанимателей, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, жилыми помещениями по договорам социального найма;

- осуществлялись мероприятия по заключению договоров мены с собственниками, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным;

-разрабатывались проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы.

В ходе осуществления мероприятия по приобретению жилых помещений путём проведения открытых аукционов в электронной форме в 2012 году из 16 необходимых для переселения граждан в рамках реализации Программы жилых помещений (плановый показатель) мэрия городского округа Тольятти приобрела 16 жилых помещений (фактическое значение показателя) для переселения граждан из первого подъезда аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова.

Фактический объём средств, затраченных мэрией городского округа Тольятти на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в период 2012 года составил 30921,7 тыс. руб., что соответствует плановому объёму средств, предусмотренных Программой  на 2012 год (для переселения граждан из аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова).

В ходе осуществления задачи 2 Программы (Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам) из 70 человек, которые должны быть переселены из аварийного жилищного фонда  в 2012 году  переселены 67 человек (процент исполнения планового показателя составил 96%):

- 47 граждан из запланированных  47 граждан  из аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова (100% от планового показателя);

- 20 граждан из запланированных 20-ти граждан из аварийного дома № 52 по ул. Советской (100% от планового показателя).

- не переселены 3 граждан из аварийного дома № 2 по ул. Блюхера в связи с переносом мероприятий по приобретению жилых помещений путём проведения аукционов и последующему переселению граждан оставшихся двух квартир аварийных домов по ул. Ворошилова – 55  и ул. Блюхера – 2 на 2013 год (изменения внесены в Программу постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 г. № 3834-п/1).

- Компенсация затрат, гражданам  помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с  переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения.

Единовременная денежная выплата на переезд, гражданам, лишенным возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным, производится в соответствии с постановлением Мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008 N 515-1/п (ред. от 16.05.2012) "Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти".

Единовременная денежная выплата на переезд представляется однократно. Размер выплаты составляет:

а) 3000 (три тысячи) рублей (в общей сумме 3000 рублей при переезде из однокомнатной квартиры). Выплата предоставляется в равных долях от общей суммы на каждого из заявителей;

- 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей (в общей сумме 4500 рублей при переезде из двухкомнатной квартиры). Выплата предоставляется в равных долях от общей суммы на каждого из заявителей;

- 5000 (пять тысяч) рублей (в общей сумме 5000 рублей при переезде из трехкомнатной квартиры). Выплата предоставляется в равных долях от общей суммы на каждого из заявителей.

За 2012 год  75 жителей из многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55  подали заявление и получили  единовременную денежную выплату на переезд (из 94 зарегистрированных жителей),  и 23 жителя из многоквартирного дома по ул. Советская, 52 (из 34 зарегистрированных жителей).

-   Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения.

В ходе осуществления мероприятия  департамент городского хозяйства, от лица мэрии, проводит мероприятия по заключению договоров управления многоквартирными домами с управляющими компаниями и ТСЖ в целях погашения задолженности за содержание, ремонт и отопление пустующих квартир, с момента регистрации права муниципальной собственности до момента получения гражданами свидетельств о регистрации права собственности (заключения договора социального найма). Процент исполнения планового показателя составил 89,9%:

- заключено договоров и дополнительных соглашений на вновь приобретенные 25 квартир;  по оставшимся квартирам в 1 квартале 2013 года ведется работа по заключению договоров; из них по 8 квартирам отсутствуют свидетельства граждан о регистрации права собственности и по 2 квартирам отсутствуют договоры социального найма;

- заключены дополнительные соглашения к договору на управление многоквартирным домом по адресу: ул. Ворошилова, д.55,

- заключен договор управления многоквартирным домом №52 по ул. Советская, оплачено содержание и отопление двух пустующих квартир за период с даты заключения договоров социального найма по 30 ноября 2012 года.

- Меры социальной поддержки граждан, лишенных возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным.

Ежемесячные денежные выплаты на оплату проживания в гостинице и ежемесячные денежные выплаты на питание гражданам, лишенным возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным,  производились в соответствии с постановлением Мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008 N 515-1/п (ред. от 16.05.2012) "Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти".

За отчетный период, на основании заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проживания в гостинице и питания, произведены выплаты 29 жителям аварийных жилых домов.

- Подготовка разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55, в том числе проектной документации, и проведение инженерных изысканий.

В рамках Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы» за отчетный период разработаны следующие документы:

- «Сплошное инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций панельного девятиэтажного жилого дома по ул. Ворошилова, 55, подъезд №1 и визуальное обследование подъездов № 2-5» (том 1);

-«Оценка технического состояния фундаментов и надземных несущих конструкций жилого дома-вставки, расположенного между жилыми домами  №55 по ул. Ворошилова и № 104 по ул. 40 лет Победы» (том 2);

-«Причины возникновения аварии и рекомендации по безопасной эксплуатации» (том 3).

На выполненную проектную документацию получено  положительное заключение государственной экспертизы,  что даст возможность приступить к реализации мероприятий, направленных на устранение причин разрушения конструкций дома по ул. Ворошилова, 55.

- Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, д. 52.

Мероприятие выполнено в полном объеме, аварийный многоквартирный жилой дом снесен.

- Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Блюхера, д.2

Мероприятие выполнено в полном объеме, аварийный многоквартирный жилой дом снесен.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Общий объем затрат на  реализацию мероприятий Программы в 2012 году утвержден в сумме 38281,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный    период    на   финансирование   мероприятий   направлено   37193,7 тыс. руб. или 97,2% от плана.

Плановый объём средств, предусмотренный Программой на мероприятие по приобретению мэрией жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, составлял 30921,7 тыс. руб. для приобретения жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме: на финансирование мероприятий по приобретению 16 –ти жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда направлено 30921,7 тыс. руб.

На компенсацию затрат гражданам, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с  переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения, главному распорядителю бюджетных средств – департаменту экономического развития мэрии предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  202,0 тыс. руб.

МБУ «МФЦ» предоставлена субсидия на цели, связанные с реализацией этих мероприятий Программы в объеме 202,0 тыс. руб. Так как выплаты производятся по заявительному принципу: в 2012 году  97 жителей подали заявление и получили  единовременную денежную выплату на переезд, в том числе  75 жителей из многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55  (затраты составили 132,4 тыс. руб.) и  23 жителя из многоквартирного дома по ул. Советская, 52 (затраты 31,0 тыс. руб.).

Департаменту городского хозяйства в 2012 г. выделены  ассигнования в сумме 559,0 тыс. руб. для оплаты коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в части помещений муниципальной собственности.

Процент исполнения планового показателя составил 89,9%:

- заключено договоров и дополнительных соглашений на вновь приобретенные 25 квартир на общую сумму 101,2 тыс. руб. (90,4% от планового показателя); по оставшимся квартирам в 1 квартале 2013 года ведется работа по заключению договоров; из них по 8 квартирам отсутствуют свидетельства граждан о регистрации права собственности и по 2 квартирам отсутствуют договоры социального найма;

- заключены дополнительные соглашения к договору на управление многоквартирным домом по адресу: ул.Ворошилова, д.55, на сумму 411,2 тыс. руб. (процент выполнения составил 98,6%), в т.ч. произведена оплата содержания, отопления и освещения мест общего пользования на сумму 375,7 тыс. руб. Вследствие  образования  кредиторской  задолженности в сумме 35, 5 тыс.  руб.  (оплата за декабрь 2012 года), которая будет погашена в 1 квартале 2013 года, плановый показатель снизился до 90,1 %.

- заключен договор управления многоквартирным домом №52 по ул. Советская, оплачено содержание и отопление двух пустующих квартир в сумме 25,8 тыс.рублей (86 % от планового показателя) за период с даты заключения договоров социального найма по 30 ноября 2012 года, т.к. в декабре, согласно полученной информации, планировался снос аварийного дома.

На реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан, лишенных возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным Программой предусмотрены ассигнования в сумме 3420,0 тыс. руб.

За отчетный период  произведены выплаты 29 жителям аварийных жилых домов  в сумме 3420,0 тыс. руб., в том числе 2979,0 тыс. руб. на оплату проживания в гостинице и 438,0 тыс. руб. на оплату питания.

Также в 2012 году оплачено   комиссионное вознаграждение банку за обеспечение выплат и расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на оплату питания и переезд.

На реализацию мероприятий по подготовке разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55, в том числе проектной документации, и проведение инженерных изысканий  в 2012 году предусмотрено 1583,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 1582,9 тыс. руб. или 100%.

На финансирование мероприятия по сносу аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, д. 52 направлено 550,9 тыс. руб.  при плане 1498,0 тыс. руб.  Расходы исполнены на  36,8%. Неосвоение составило 947,1 тыс. руб., в том числе 925,5 тыс. руб. – экономия от проведенных торгов  и 21,6 тыс. руб. – не предъявлены для оплаты возмещение затрат, связанных с отключением инженерных сетей от жилого дома по ул. Советская, 52 (в соответствии с заключенным контрактом, указанные затраты оплачиваются по факту).

По мероприятию «Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Блюхера, д. 2» расходы исполнены на сумму 53,0 тыс. руб. при плане 98,0 тыс. руб. , что составляет 54,1% к утвержденному плану года. Неосвоение в сумме 44,8 тыс. руб. – экономия в результате проведенных торгов.

Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлен в приложении № 1 к отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка социально-экономической эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей.

Критериями оценки результативности реализации Программы являются целевые индикаторы и показатели (базовые и прогнозируемые значения), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведенные в таблице.

Показатели конечного результата.

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Базовое значение (уровень 2010 года) | План 2012 год | Факт 2012 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам | Чел. | 128 | 70 | 69 | 98,6 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2234,1 | 1843 | 1843 | 100 |

Показатели непосредственного результата.

| Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | План 2012 год | Факт 2012 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений путем проведения аукционов | Число жителей, планируемых к переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Чел. | 70 | 67 | 96 |
| Компенсация затрат гражданам, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения | Число жителей, получивших компенсацию | Чел. | 128 | 123 | 96 |
| Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения, приобретенные мэрией городского округа Тольятти (до момента передачи их в собственность (пользование) гражданам) | Доля предъявленных к оплате платежей к общему объему | % | 100 | 100 | 0 |
| Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания в связи с признанием многоквартирного дома аварийным (с момента поступления их в муниципальную собственность (освобождения нанимателями) до момента сноса многоквартирного дома или его реконструкции и предоставления гражданам) | Доля предъявленных к оплате платежей к общему объему | % | 100 | 100 | 0 |
| Социальная поддержка граждан, лишенных возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в установленном порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным | Доля предъявленных к оплате заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проживания в гостинице и питания к общему объему предусмотрен-ных выплат | % | 100 | 100 | 100% |
| Подготовка разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55, в том числе проектной документации, и проведение инженерных изысканий | проект | шт. | 1 | 1 | 100% |
| Реконструкция аварийного многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55 | Количество домов | шт. | - | - | 0 |
| Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, д.52 | Количество домов | шт. | 1 | 1 | 100% |
| Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Блюхера, д. 2 | Количество домов | шт. | 1 | 1 | 100% |

IV. Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности (Еj), через соотношение среднего уровня достижения запланированных значений целевых показателей (Х) к уровню исполнения запланированного объема финансирования (F).

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

факт

Х

1    N      n

--- СУММА -------

N  n = 1   План

Х

n

Еj = ------------------ x 100%,

Факт

F

------

План

F

|  | Наименование показателя | Формула расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, жилые помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным. Цель 2. Оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания. |  |  |  |
|  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования |  | C=CfCp×100%==37193,737311,4*×100%=99,7% | Cf - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнения мероприятия Программы; Cp - плановый объем финансовых средств. |
|  | Уровень достижения целевого индикатора – обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  | I1=IfIp×100%==6970×100%=98,6% | If - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; Ip - плановое значение индикатора. |
|  | Уровень достижения целевого индикатора – ликвидация аварийного жилищного фонда |  | I2=IfIp×100%==18431843×100%=100% | If - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; Ip - плановое значение индикатора. |
|  | Средний уровень достижения целевых индикаторов |  | I=(I1+I2) : 2=(98,6+100):2 =99,3 | I - уровень достижения целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия. |
|  | Эффективность реализации программы |  | R=IC×100%==99,399,7×100%=99,6% | I - уровень достижения целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия. |

*Годовой лимит бюджетных ассигнований уменьшен на 970,3 тыс. руб. – на сумму полученной в результате проведения торгов экономии.

В соответствии с критериями «Методики оценки эффективности программы» значение показателя 99,6% означает, что реализация Программы соответствует  запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

- V. Социально-экономический эффект по  результатам

- реализации Программы.

На основании анализа достижений значений показателей конечного результата и оценки эффективности реализации программы в 2012 году, представленных в разделе IV «Оценка эффективности реализации Программы», следует сделать следующие выводы:

- обеспечены жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим  правилам и нормам  69 граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания  многоквартирного дома аварийным;

- приобретено мэрией городского округа Тольятти 67 жилых помещений  для расселения граждан, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания  многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55 аварийным;

- выплачена компенсация затрат 123 гражданам (по заявлениям), помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанная с  переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения;

- оказана социальная поддержка в виде ежемесячных денежных выплат на оплату проживания в гостинице и оплату питания 29 гражданам, лишенным возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания  в установленном порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным;

- ликвидировано (снесено) 2 аварийных жилых многоквартирных дома из 3-х, признанных аварийными на территории городского округа Тольятти;

- выполнена проектная документация на реконструкцию многоквартирного жилого дома по ул. Ворошилова, 55, получено  положительное заключение государственной экспертизы,  что даст возможность приступить к реализации мероприятий, направленных на устранение причин разрушения конструкций указанного дома.