| Приложение к постановлению мэрии городского округа Тольятти 02.09.2011 г. № 2650-п/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код целевой статьи | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  | Контрольные результаты | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Всего средств |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Автозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство 2, 4, 31 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 5 330.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 2 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 2 500.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 3 | 6 000 000 | Благоустройство скверов семейного отдыха (бульвар Кулибина) | 15 ноября | 800.00 |  | Увеличение благоустроенных скверов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 4 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 240.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 5 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 15 октября | 100.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 6 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 15 ноября | 1 030.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 10 000.00 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Благоустройство 1, 3, 5, 32 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 3 860.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 8 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 300.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 9 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 2 480.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 10 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 15 октября | 250.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 11 | 6 000 000 | Устройство внутриквартального освещения | 15 октября | 100.00 |  | Увеличение освещенных внутриквартальных территорий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 12 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 15 ноября | 1 280.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего: |  | 8 270.00 |  |  |  |
| Благоустройство 6,7,8 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 4 550.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 14 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 15 октября | 300.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 15 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 400.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 16 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 150.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 17 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 15 ноября | 1 200.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 6 600.00 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Благоустройство 4, 10, 12 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 4 440.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 19 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 15 ноября | 900.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 20 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 15 октября | 150.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 21 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1 400.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 22 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 210.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 7 100.00 |  |  |  |
| Благоустройство 3а, 3б, 5, 9 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 4 510.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 24 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 940.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 25 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 300.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 26 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 15 ноября | 700.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 27 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 15 октября | 150.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 6 600.00 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Благоустройство 7, 8, 11 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 2 500.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 29 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев. | 15 октября | 440.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 2 940.00 |  |  |  |
| Благоустройство 15, 18 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 6 245.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 31 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений. | 15 ноября | 1 000.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 32 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1 200.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 33 | 6 000 000 | Реконструкция ливневой канализации | 15 октября | 55.00 |  | Увеличение объема ливневой системы | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 8 500.00 |  |  |  |
| Благоустройство 12, 13, 14 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 30 октября | 7575.0 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 35 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 30.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 36 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений. | 15 ноября | 700.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 37 | 6 000 000 | Устройство внутриквартального освещения | 15 октября | 300.00 |  | Увеличение освещенных внутриквартальных территорий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 38 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 2 530.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 11 135.00 |  |  |  |
| Благоустройство 16, 19, 20 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 1 183.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 40 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1 141.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 41 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 15 ноября | 700.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 42 | 6 000 000 | Благоустройство сквера семейного отдыха (Южное шоссе) | 15 ноября | 576.00 |  | Увеличение благоустроенных скверов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 43 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 150.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 44 | 6 000 000 | Устройство внутриквартального освещения | 15 октября | 250.00 |  | Увеличение освещенных внутриквартальных территорий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 4 000.00 |  |  |  |
| Благоустройство 16, 17, 21 кварталов |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 4 527.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 46 | 6 000 000 | Благоустройство скверов семейного отдыха (бульвар Цветной, ул. 40 лет Победы) | 15 ноября | 1 200.00 |  | Увеличение благоустроенных скверов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 47 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений. | 15 ноября | 1 350.00 |  | Увеличение количества обустроенных плоскостных сооружений. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 48 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1 000.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 49 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 210.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 8 287.00 |  |  |  |
| Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство МКР-1, МКР-2, МКР-6, Прибрежный, МКР-3, КВ.2, КВ.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 580.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 51 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 100.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 52 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 15 октября | 300.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 53 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 5 020.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 6 000.00 |  |  |  |
| Благоустройство МКР-3, МКР-4, КВ.1, МКР. Жигулевское море, МКР. Поволжский, МКР. Новоматюшкино |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 5 750.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 55 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 600.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 56 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 15 октября | 500.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 57 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1 650.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 8 500.00 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Благоустройство МКР-2, КВ.1,2,2а,3-4,5,6,7,8,10 , МКР. Шлюзовой, МКР. Федоровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 4917.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 59 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 300.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 60 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 15 октября | 100.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 61 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1033.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 6 350.00 |  |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство кварталов 61, 89-55, 90, 91,93, 94, 94а-93а, 95, 96, 201-204, 75, 69, 62, 71, 72, санаторий "Лесное" |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 6 800.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 63 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление внутриквартального освещения | 15 октября | 300.00 |  | Увеличение освещенных внутриквартальных территорий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 64 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 15 октября | 350.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 65 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 50.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 66 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 2 500.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 10 000.00 |  |  |  |
| Благоустройство кварталов № 27, 27а, 72, 73, 26, 14, 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 4 000.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 68 | 6 000 000 | Ремонт и восстановление внутриквартального освещения | 15 октября | 3 000,0 |  | Увеличение освещенных внутриквартальных территорий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 69 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 80.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 70 | 6 000 000 | Проектные работы на ремонт сетей наружного освещения в 26 квартале | 20 августа | 210,8 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 71 | 6 000 000 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 15 октября | 920.00 |  | Уменьшение количества аварийно-опасных деревьев. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 72 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1 000.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 9 210,8 |  |  |  |
| Благоустройство кварталов № 32, 46-48, 88-54, 44-42, 36, 13, 12, 9-84, 83, 100, 10, 143, 122-121, 38, 85а, 9а-84а, 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 8 800.00 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 74 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 1 000.00 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 75 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 200.00 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего : |  | 10 000.00 |  |  |  |
| Благоустройство кварталов № 118, 127, 151, 159, 117, 136, 151, 137, 158, 19, 19а, 111, 21, 1-17, 4, 16, 1а, 110а, 107, 108, 5а, 104-112, МКР №8, пос. Загородный, жилого массива индивидуальной застройки, расположенного в северо-западной части района |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 6 000 000 | Восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки а/машин, расширения проездов | 15 октября | 7 100.0 |  | Увеличение количества отремонтированных твердых покрытий. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 77 | 6 000 000 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.) | 15 ноября | 2 300.0 |  | Увеличение количества МАФ. Обеспечение благоустройства кварталов. | Департамент городского хозяйства мэрии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 78 | 6 000 000 | Проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для а/машин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) | 15 октября | 400.0 |  | Предоставление согласованных проектов | Департамент городского хозяйства мэрии |
|  |  | Всего: |  | 9 800.0 |  |  |  |
|  |  | Итого по городу: |  | 133 292.80 |  |  |  |
| * натуральные показатели, характеризующие объем работ и услуг будут определены при подготовке аукционной документации Руководитель департамента городского хозяйства мэрии В.А. Ерин Брыкина 40 23 52 Шаповалова 40 23 39 |  |  |  |  |  |  |  |