мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2011 г. № 981-п/1
Об утверждении отчёта
о выполнении ведомственной целевой программы
«Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.», утвержденной

постановлением мэра городского округа Тольятти

от 24.10.2008 г. № 2645-п/1, за 2010 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти
от 05.06.2008 г. № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.», утвержденной постановлением мэра городского округа Тольятти от 24.10.2008 г.
№ 2645-п/1, за 2010 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр   
    
                  
        



                     А.Н.Пушков

Утвержден

Постановлением мэрии

Городского округа Тольятти

От 01.04.2011 г. № 981-п/1 

Отчет

О выполнении ведомственной целевой программы

«Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.» за 2010 год
Анализ поставленных целей и  задач
 С целью создания социально-экономических условий для обеспечения пожарной безопасности в городском округе Тольятти, сокращения гибели,  травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, совершенствования работы по профилактике и тушению пожаров, повышения пожарно-технических знаний населения постановлением мэра г.о. Тольятти № 2645-п/1 от 24.10.2008 г. утверждена  ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.» (далее – программа).

Программа рассчитана на период с 01.01.2009 по 31.12.2011 и осуществляется в 6 этапов. Этапы соответствуют календарным полугодиям.

Ведомственная целевая программа состоит из двух частей: 

1. Мероприятия по профилактике пожаров на территории городского округа Тольятти на 2009-2011 г.г., не требующие финансовых затрат. Осуществляется в рамках текущей деятельности.

2. Обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях мэрии, муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Тольятти.

Объемы финансирования мероприятий Программы были распределены следующим образом: 2009 год – 91882,5 тыс. руб.; 2010 год – 54968,65 тыс. руб.; 2011 год – 55860,19 тыс. руб;  Итого за 2009-2011гг. – 202711,34 тыс. руб.


На реализацию мероприятий программы в 2010 году предусмотрено выделение из бюджета городского округа Тольятти 54 млн. 968  тыс. руб. Вместе с тем, постановлением мэрии г.о. Тольятти от 23.08.2010г. № 2303-П/1 объемы финансирования в ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.» были сокращены до 10 млн. 284 тыс. руб., из которых на 01.01.2011г. освоено  -   с учетом экономии за счет проведенных котировок 10 млн. 203 тыс. 225 руб. (100 %).
Приложение N 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

городского округа Тольятти

Отчет о выполнении мероприятий ВЦП «Пожарная безопасность на 2009-2011гг»
за ________2010 г._________
(указать отчетный период)

	N 
п/п
	Наименование    
мероприятий    
	Срок 
испол-
нения 
	Объем средств бюджета городского округа, 
направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. 

	
	
	
	План (на 2010 год)    
	Факт (за    
отчетный период)
	%     
отклонения

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Задача 1:  «Улучшение уровня пожарно-технических знаний жителей г.о. Тольятти»:

	1.
	Мероприятия,       
направленные на    
решение задачи 1   
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности 
	-

	2.
	Проведение анализа оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров на территории городского округа Тольятти.
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	3.
	Организация и проведение ежегодного методического совещания по вопросам пожарной безопасности с руководителями структурных подразделений мэрии городского округа Тольятти.
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	4.
	Разработка и утверждение нормативных документов при установлении особого противопожарного режима  на территории городского округа Тольятти.

	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	5.
	Создание и организация работы добровольных пожарных дружин в  структурных подразделениях мэрии городского округа Тольятти.
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	6.
	Организация и проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных в образовательных учреждениях городского округа Тольятти.
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	7.
	Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений и их родителей о мерах пожарной безопасности при проведении досуговых мероприятий в лесах.
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	8.
	Проведение с учащимися образовательных учреждений занятий, по вопросам пожарной безопасности, в рамках учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности».
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	9.
	Проведение сотрудниками социальных структур разъяснительной работы, о мерах пожарной безопасности в быту, с подопечными категориями граждан.
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	
	Итого по задаче 1: 
	2010 г.
	В рамках текущей деятельности
	-

	Задача 2:   «Снижение числа возникновения пожаров. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных объектов».

	1.
	Мероприятия,       
направленные на    
решение задачи 2   


	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	2.
	Затраты на эл.сети, оборудование 
	2010 г
	5914
	5914
	-

	3.
	Пожарные рукава 
	2010 г
	10
	9,98
	-0,2

	4.
	Огнетушители (ОП, ОУ) 
	2010 г
	10
	9,86
	-1,4

	5.
	АПС, СО и ДУ
	2010 г
	3857,08
	3776,565
	-2,08

	6.
	Знаки ПБ 
	2010 г
	4
	3,9
	-2,5

	7.
	Шкафы ПК, ПГ 
	2010 г
	368,8
	368,8
	-

	8.
	Изготовление, установка сертифицированных дверей, люков, мет. решеток  
	2010 г
	20,12
	20,12
	-

	9.
	Затраты на доведение до требований ПБ строительных конструкций 
	2010 г
	100
	100
	-

	
	Итого по задаче 2: 
	2010 г
	10 284
	10203,225
	-0,78

	
	ВСЕГО по программе:
	2010 г.
	10 284
	10203,225
	-0,78


Приложение N 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

городского округа Тольятти

Оценка достижения прогнозных значений целевых

индикаторов ВЦП «Пожарная безопасность на 2009-2011гг»
за ______2010 г_________
(указать отчетный период)

	N 
п/п
	Наименование  
цели, задач   
и целевых    
индикаторов   
(показателей)  
	Единица 
измерения
	Значение показателя            

	
	
	
	Текущее значение
(на период   
начала     
реализации)   
	Отчетный период     

	
	
	
	
	Плановое 
значение 
(прогноз)
	Фактиче-
ское  
значение
	Откло-
нение 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Цель: создание социально-экономических условий для обеспечения пожарной безопасности в городском округе Тольятти, сокращение гибели, травматизма людей и  материальных потерь от пожаров совершенствование работы    по профилактике и тушению пожаров, повышение пожарно-технических знаний населений.                            

	
	Показатели      
достижения цели 
	
	0
	0
	0
	0

	1.
	Пожары на муниципальных объектах 
	кол-во
	0
	0
	0
	0

	2.
	Травма
	чел.
	0
	0
	0
	0

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	3.
	Гибель 
	чел. 
	0
	0
	0
	0

	4.
	Материальный ущерб 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Задача 1:                                

	
	Показатели дос- 
тижения задачи 1
	
	В рамках текущей деятельности
	

	Задача 2:                                

	
	Показатели дос- 
тижения задачи 2
	тыс. руб. 
	10284
	10284
	10203,225


	-0,7%


Следует отметить, что ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.» в основном сводится к финансированию и реализации мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием и средствами противопожарной защиты муниципальных объектов, а именно:

Затраты на эл. сети, оборудование - 5млн. 914 тыс. руб. освоено  - 5млн. 914 тыс. руб. (100%)

Пожарные рукава - 10 тыс. руб. освоено  - 9 тыс. 98 руб. (100%); экономия составила за  счет проведения котировок.
Огнетушители (ОП, ОУ) - 10 тыс. руб. освоено  - 9 тыс. 86 руб. (100%); экономия составила  за счет проведения котировок.
АПС, СО и ДУ - 3млн. 857 тыс. руб. освоено  - 3 млн. 776 тыс.  565  руб.(100%); экономия составила  за счет проведения котировок.
Знаки ПБ - 4 тыс. руб. освоено  - 3 тыс. 90 руб. (100%);  экономия составила   счет проведения котировок.
Шкафы ПК, ПГ - 368 тыс. руб. освоено  - 368, тыс. 8 руб. (100%);

Изготовление, установка сертифицированных дверей, люков, мет. решеток  - 20  тыс. руб. - освоено  - 20 тыс. 12 руб. (100%)

Затраты на доведение до требований ПБ строительных конструкций - 100  тыс. руб.  освоено  -  100 тыс. руб. (100%)

В 2010 году в полном объеме сокращены и не отстояли  бюджетные средства на выполнение программы департаменты образования, здравоохранения, культуры, а также управление физкультуры и спорта мэрии г.о. Тольятти. 

По выполнению   мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011гг», не требующих финансовых затрат в 2010 году, проделана следующая работа:

На  заседаниях КЧС и ОПБ была рассмотрена ситуация с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальными потерями от пожаров. 

Приняты постановления мэрии г.о. Тольятти по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе  от 12.05.2010 № 1217-п/1 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти».

Проводились совещания, организовано взаимодействие ответственных служб мэрии с Федеральной противопожарной службой, Тольяттинским лесничеством, УВД по г.о. Тольятти, иными организациями, участвующими в предупреждении и ликвидации лесных пожаров. 

В целях профилактики лесных пожаров, а также своевременного обнаружения возгораний и принятия мер по тушению пожаров, осуществлялись рейды силами Тольяттинского лесничества, УВД по г.о. Тольятти, департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии, муниципального учреждения городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» и МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти». В ходе рейдов проводилась разъяснительная работа с гражданами, с целью недопущения разжигания костров, с составлением протоколов при наличии оснований. За весь период было проведено в общей сложности 102 профилактических рейда.

Проводились проверки наружных водоисточников (пожарных гидрантов). По результатам проведенных проверок проведены совещания и организована работа по восстановлению наружных пожарных водоемов, расположенных по адресам Комсомольское шоссе, 22; Инженерная, 41 и Специалистов 6. Более 60% бесхозяйственных пожарных гидранта взято на обслуживание.

Проведены проверки работоспособности систем дымоудоления и противопожарной автоматики на муниципальных объектах. 

Проведены обследования  всех объектов летнего отдыха, организовано и проведено совещание о состоянии пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей в 2010 г., на котором рассмотрен вопрос о готовности объектов летнего отдыха детей к летнему сезону, а также поставлены задачи по выполнению в полном объёме комплекса мероприятий по противопожарной защите зданий объектов летнего отдыха детей, поддержанию в рабочем состоянии системы раннего обнаружения пожаров и чрезвычайных ситуаций, системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, обеспечению,  первичными средствами пожаротушения (огнетушители, и т.п.), недопущению использования повреждённой электропроводки и т.д. Приказами руководителей определены ответственные лица  за пожарную безопасность. 

Департаментом общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии г.о. Тольятти совместно с ответственными лицами  за пожарную безопасность в органах мэрии и сотрудниками отдела надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский проверено 165 объектов муниципальной собственности в части  соблюдения норм и правил пожарной безопасности, в том числе: объектов культуры - 1,  здравоохранения – 3, жилых домов – 88, в том числе повышенной этажности  – 59, МДОУ - 5, объектов летнего отдыха - 8, баз отдыха – 3, объектов задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздников – 52, объектов образования - 5.

В период проведения проверок противопожарного состояния муниципальных учреждений с ответственными лицами за пожарную безопасность  проводились инструктажи, занятия по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и применения федеральных законов, норм и правил пожарной безопасности. 
Организованы и проведены практические занятия по эвакуации людей из 52 зданий мэрии и муниципальных учреждений.

 Проведена работа с руководителями муниципальных учреждений по организации устранения нарушений пожарной безопасности, указанных в представлениях прокуратуры г. Тольятти и отдела надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский. 

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду разработан и утвержден мэром План борьбы с лесными пожарами. Планом был предусмотрен порядок взаимодействия Тольяттинского лесничества и организаций городского округа Тольятти, выделяющих силы и средства для тушения возникших пожаров в лесу.

В целях своевременного реагирования на пожарную ситуацию на муниципальных объектах, расположенных в Ягодинском лесу (в районе санатория «Алые паруса») организовано и осуществляется дежурство спасательно-пожарного поста МУ «ЦГЗ г.о. Тольятти».

В качестве оказания помощи Тольяттинскому лесничеству, в обнаружении пожаров в лесах и принятия мер по их ликвидации в районах расположения баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и мест массового отдыха граждан, распоряжением по департаменту общественной безопасности и мобилизационной подготовки  мэрии был  организован мониторинг пожаров в лесах, который предусматривал ежедневное патрулирование лесного массива, взаимодействие с ГУ «31 ОФПС по Самарской области» и своевременное реагирование и организацию тушения возгораний (пожаров). 

С целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, сотрудниками муниципальных учреждений МУ «ООП», «ЦГЗ г.о. Тольятти»  ежедневно осуществлялось патрулирование вдоль лесных массивов Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов. Инспектора профилактики проводили разъяснительную работу с населением г.о. Тольятти о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о порядке действия при возникновении пожаров.
На базе МОУ ДПО (ПК) «Курсы ГО г.о. Тольятти» проведено обучение 612 должностных лиц и работников пожароопасных профессий по вопросам пожарной безопасности.

 Мэрией г.о. Тольятти был разработан и принят медиа-план на 2010 год, предусматривающий комплекс мероприятий по освещению вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти в средствах массовой информации. 

В рамках агитации и пропаганды среди населения сотрудниками МУ «Центр гражданской зашиты г.о. Тольятти», подведомственного департаменту общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии:

· проинструктированы 17309 человека;
· в ходе обхода индивидуальных жилых домов (2831 дом), садово-дачных кооперативов (23 СНТ) было распространено свыше 10000 листовок и памяток на противопожарную тематику;

· распространены памятки на объектах культа и объектах с массовым пребыванием людей – 144 объекта;

· опубликовано 15 информаций в газетах с разъяснением необходимых мер безопасности;     

· прозвучало 213 выступлений на радиостанциях: ООО «ВИКО-РАДИО» - «АВГУСТ», ЗАО «Интеррадио Тольятти» - «АВТОРАДИО», ООО «Бизнес-Эскорт-1» - «РУССКОЕ радио ТОЛЬЯТТИ», ООО «Радио Омега» - «ОМЕГА», МУ «Радио Тольятти», ООО «Два капитана» - радио «ВАНЯ», ООО «два капитана» - «Дорожное радио», ООО телекомпания «ЛИК» - «Love Radio», по вопросам о пожарной обстановке, профилактики пожаров вблизи лесов и об участившихся случаях загораний сухой травы и листьев на территории г.о.Тольятти, связанных с неосторожным обращением с огнем;

· проведено 34 выступления по телевидению: все кабельные каналы, ОРТ 1, ЗАО «Лада ТВ» - «ЗВЕЗДА», компания радиотелевещания и печати ОАО АВТОВАЗ.        


Таким образом, реализация Ведомственной целевой программ «Пожарная безопасность на 2009-2011гг» позволила:

· Устранить более 60% нарушений в области обеспечения пожарной безопасности,  предложенных сотрудниками отдела  надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский. 
· не допустить пожаров на объектах муниципальной собственности;

· укомплектовать муниципальные учреждения в полном объеме  первичными средствами пожаротушения;

· подключить 90 школ и 81 дошкольное образовательное учреждение к системам раннего обнаружения пожаров (100%); 

· подключить к системам раннего обнаружения пожаров 67 учреждений культуры;

· разработать планы эвакуации; 

· оборудовать шкафы пожарных кранов; 

· установить сертифицированные противопожарные двери;
· провести замеры сопротивления изоляции;

· разработать и распространить 10000 памяток по правилам пожарной безопасности; 

· изготовить и распространить 685 знаков пожарной безопасности и 122 стенда.

_________________________________________________

