УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

от 26.02.2013 г. № 544-п/1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД 2012-2017 ГГ.»

за 2012 год

- Анализ выполнения целей и задач

Основной целью долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.» (далее Программы) является обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения.

Задачами Программы являются:

- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;

- оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава.

В целях достижения поставленных задач в 2012 году производилось обновление подвижного состава Муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» и установка табличек на остановках общественного транспорта.

Мероприятие по обновлению подвижного состава предусмотрено в долгосрочной целевой программе в рамках реализации областной целевой программы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года».

На основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 22.11.2012 № 3273-п/1 «Об увеличении уставного фонда муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти направлены 187 677 тыс. рублей на  увеличение  уставного фонда Муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие  № 3» на приобретение Муниципальным предприятием «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» автобусов вместимостью более 18 мест на  условиях  лизинга.

На основании распоряжения заместителя мэра от 22.11.2012 № 11180-р/4 «О внесении изменений в Устав Муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие  № 3» внесены соответствующие изменения в Устав МП «ТПАТП № 3».

В 2012 году мероприятия по Программе выполнялись за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке средств областного бюджета.

- Финансовые затраты на реализацию ДЦП

В рамках реализации Программы утверждено финансирование в сумме 1 158 712,1 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа Тольятти – 575 643,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 334 355,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 248 713,2 тыс. рублей.

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2012 году выполнены следующие мероприятия:

В соответствии с задачей 1 Программы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания, в 2012 году установлены информационные таблички о расписании маршрутов городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта. За счет средств Муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» за 2012 год установлено 73 таблички на общую сумму 43 тыс. рублей. За счет средств Муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие  № 3» за 2012 год установлено 127 табличек на общую сумму 112 тыс. рублей. Фактическая сумма затрат на изготовление и установку табличек составила 155 тыс. рублей, при запланированных расходах в размере 225 тыс. рублей. Снижение затрат обусловлено тем, что работы произведены силами предприятий без привлечения сторонних организаций.

В соответствии с задачей 2 Программы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления.

Выполнение мероприятий по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году, финансируемых  за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем предоставления бюджетных инвестиций, в том числе за счет субсидий бюджетам городских округов в Самарской области из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с осуществлением мероприятий по оказанию содействия организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Самарской области, в целях обновления подвижного состава автобусами вместимостью более 18 мест,  на  увеличение  уставного фонда Муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие  № 3» на приобретение Муниципальным предприятием «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» автобусов вместимостью более 18 мест на  условиях  лизинга, на общую сумму в 2012 году 187 677,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на  условиях  лизинга произведено в 2012 году за счет средств областного бюджета в размере 185 800 тыс. рублей и средств бюджета городского округа – 1 877 тыс. рублей (99% и 1% соответственно).

В декабре 2012 года в рамках реализации указанной программы по договору лизинга, заключенного сроком на 5 лет между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и МП «ТПАТП №3» закуплены 102 автобуса на сумму 464 606 314 руб. (без учета лизинговых платежей), в том числе: 62 единицы марки  МАЗ 103465 по цене 5 042 807 руб. и 40 единиц МАЗ 206067 по цене 3 798 807 руб. за единицу.

Первоначальный платеж по данному договору произведен за счет средств бюджета Самарской области на условиях софинансирования (185 800 тыс. руб.) и бюджета городского округа Тольятти (1 877 тыс. руб.). Последующие платежи будут осуществляться МП «ТПАТП №3» за счет средств, поступающих равными долями из бюджета городского округа Тольятти и в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору от 29.06.2012г. № 253608 с ОАО «АВТОВАЗ» на осуществление перевозок.

Информация по плановому и фактическому объему средств, процент запланированного объема финансирования представлен в приложении № 1 к Отчету.

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В декабре 2012 года в рамках реализации указанной Программы по договору лизинга, заключенного сроком на 5 лет между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и МП «ТПАТП №3» закуплены 102 автобуса на сумму 464 606 314 руб. (без учета лизинговых платежей), с низким (пониженным) уровнем пола.

Таким образом, плановое значение показателей на 2012 год по изготовлению и установке табличек на остановочных пунктах составило 200 шт., фактическое значение – 200 шт.; количество приобретенных автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга – 102 шт., фактическое значение – 102 шт.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в таблице1 и таблице 2.

Таблица 1

Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год (план) | 2012 год (факт) | отклонение |
| Задача 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Количество установленных табличек | шт. | 200 | 200 | 0 |
| Задача 2. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение троллейбусов | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Количество приобретенных троллейбусов | шт. | - | - | - |
| 3. | Приобретение автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Количество приобретенных автобусов | шт. | 102 | 102 | 0 |
| 4. | Организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов и приобретение кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Количество проведенных капитально восстановительных ремонтов кузовов троллейбусов | ед. | - | - | - |

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | базовое значение | 2012 год (план) | 2012 год (факт) | отклонение в % |
| Задача: Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Количество доли подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации. | % | 16 | 38 | 38 | - |
|  |  | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3» | % | 40,62 | 49,12 | 49,12 | - |
| 2. | Приобретение троллейбусов | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Количество доли подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации. | % | 5 | - | - | - |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | % | 5,29 | - | - | - |

- Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы представлена в приложении № 2 к Отчету.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности, через соотношение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели конечного результата: количество доли подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации, обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола.

E=123838+49,1249,12187832,0187902,0∗100%=100%

Вывод: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы составило 100 %, следовательно, реализация Программы в 2012 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

- Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП

В 2012 году установлены информационные таблички о расписании маршрутов городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта, что позволило повысить качество обслуживания пассажиров за счет их осведомленности об интервалах движения пассажирского транспорта определенного маршрута.

Также появление информационных табличек расписания движения маршрутов  пассажирского транспорта непосредственно на остановках общественного транспорта, имеет большое социальное значение, так как пассажиры имеют возможность выбора между муниципальным транспортом и частными перевозчиками.

В декабре 2012 года в рамках реализации указанной программы по договору лизинга закуплены 102 автобуса. Экологические параметры, закупленных в рамках реализации указанной программы по договору лизинга автобусов, соответствуют европейским стандартам ЕВРО-3 и  ЕВРО-4. Данные автобусы также оснащены дополнительным оборудованием, в том числе: информационной системой с внутрисалонным табло, независимым воздушным отопителем кабины водителя 2,0-2,2кВт, системой навигации (ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), цифровым тахографом, системой пожаротушения в моторном отсеке.

Приобретение автобусов позволит:

- увеличить долю обеспеченности парка  муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;

- увеличить долю нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, в связи с чем, увеличится привлекательность пассажирского транспорта, и создадутся более комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и гостей города;

- улучшить экологические параметры подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, за счет использования транспортных средств, содержание вредных веществ в выхлопных газах  которых соответствует европейским стандартам ЕВРО-3 и  ЕВРО-4.

Приложение 1

к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.» за 2012 год

Финансовые затраты на реализацию ДЦП

за 2012 год

| N | Наименование мероприятий | Главный распоря- дитель средств (испол- нитель) | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения (факт / уточнен. План х 100%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2012 год. |  |  |  | Факт за 2012 год. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Внебюдж. | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Внебюдж. | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Внебюдж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах 2012г. - 200шт. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | - | - | - | 225,0 | - | - | - | 155,0 | - | - | - | 68,9 |
|  | Итого по задаче 1. |  | - | - | - | 225,0 | - | - | - | 155,0 | - | - | - | 68,9 |
|  | Задача 2. оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012г.-102ед. | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 1 877,0 | 185 800,0 | - | - | 1 877,0 | 185 800,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Итого по задаче 2. |  | 1 877,0 | 185 800,0 | - | - | 1 877,0 | 185 800,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | ИТОГО по программе |  | 1 877,0 | 185 800,0 | - | 225,0 | 1 877,0 | 185 800,0 | - | 155,0 | 100,0 | 100,0 | - | 68,9 |

Приложение 2

к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.» за 2012 год

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 годы" за  2012 год

| Наименование мероприятия (проект) | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации мероприятия, % (Ri) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержден- ный план | уточ- ненный план | исполнено | уровень исполнения заплани-рованного объема финансирования, % (Ci) | наименование | ед. изм. | прямой/ обратный | базовое значение | утверж-денный план | уточ- ненный план | факти-чески достиг-нуто | уровень достижения целевого индикатора или показателя % (Ii) |  | Эффективность реализации программы % (Ei ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Цель: Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах, в том числе: - внебюджет | 225,0 225,0 | 225,0 225,0 | 155,0 155,0 | 68,9 68,9 | Количество установленных табличек | шт. | - | - | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 2. оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение троллейбусов | - | - | - | - | Количество приобретенных троллейбусов | шт. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Приобретение автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга, в том числе: - местный бюджет - областной бюджет | 187 677,0 1 877,0 185 800,0 | 187 677,0 1 877,0 185 800,0 | 187 677,0 1 877,0 185 800,0 | 100,0 100,0 100,0 | Количество приобретенных автобусов | шт. | - | - | 102 | 102 | 102 | 100,0 | 100,0 |  |
| Организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов и приобретение кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта. | - | - | - | - | Количество проведенных капитально восстановительных ремонтов кузовов троллейбусов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО за период реализации | 187 902,0 | 187 902,0 | 187 832,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |