УТВЕРЖДЕНА:

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от ___________ № ____________

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД 2012-2017г.г."

- Паспорт ДЦП

| - Наименование ДЦП. | Долгосрочная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017г.г.". |
| --- | --- |
| - Дата и номер распоряжения мэрии о принятии решения о разработке ДЦП | - Протокол аппаратного совещания мэрии городского округа Тольятти от 20.08.2012г. № 25-пр/1 |
| - Заказчик ДЦП. | Заказчик ДЦП – Департамент дорожного хозяйства и транспорта |
| - Цель и задачи ДЦП. | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения. Задачи Программы: - совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания; - оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава. |
| - Сроки и этапы реализации ДЦП. | 2012-2017гг. |
| - Объемы и источники финансирования. | Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе, с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств бюджета Самарской области и внебюджетных средств. Объем финансирования Программы за счет всех источников составит 1158712,1 тыс. руб., в том числе: 575643,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 334355,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, планируемые к поступлению из бюджета Самарской области; 248713,2 тыс. руб. – внебюджетные средства. Указанная Программа не является основанием для возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Самарской области. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации. |
| тыс. руб. По источникам финансирования; 2012 год; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; Всего. Бюджет городского округа Тольятти; 1 877,0; 42 507,3; 39 500,2; 36 493,1; 226 943,6; 228 322,0; 575 643,2. Областной бюджет; 185 800,0; -; -; -; 74 277,8; 74 277,8; 334 355,7. Внебюджет-ные средства; 225,0; 57 114,6; 54 130,0; 55 962,0; 39 951,6; 41 330,0; 248 713,2. Итого:; 187 902,0; 99 621,9; 93 630,2; 92 455,1; 341 173,1; 343 929,8; 1 158 712,1. |
| - Система организации контроля за ходом реализации ДЦП. | Механизм управления реализацией Программы и контроля за ходом ее исполнения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, формировании долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии от 18.06.2008г. № 1378-1/п. Текущее управление реализацией Программы осуществляется департаментом дорожного хозяйства и транспорта и департаментом по управлению муниципальным имуществом. Заказчик Программы отслеживает отклонения фактических показателей от утвержденных в Программе, устанавливает причины отклонения и готовит предложения по корректировке целевых показателей, механизму реализации Программы и составу исполнителей. |
| - Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП. | - увеличению доли обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола. - увеличению доли нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий. - улучшению экологических параметров подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, за счет использования транспортных средств, содержание вредных веществ в выхлопных газах которых соответствует европейским стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4. |

- Анализ проблемы и обоснование

- ее решения программными методами:

Проблема совершенствования внутримуниципального транспортного обслуживания населения города находит отражение в таких стратегических направлениях развития городского округа Тольятти, как обеспечение интенсивного развития экономики за счет организации качественных внутримуниципальных пассажирских перевозок, а также сохранение и улучшение среды жизнеобитания через оптимизацию маршрутной сети города и развитие транспортной инфраструктуры (дорожно-транспортной сети, общественного пассажирского транспорта, логистических технологий в обслуживании грузовых и пассажирских потоков города). Таким образом, модернизация транспортного комплекса и пассажирских муниципальных предприятий является приоритетным направлением территориального развития городского округа Тольятти.

Согласно инвестиционного паспорта г.о. Тольятти в 2011 г. регулярные пассажирские перевозки по тарифам, утвержденным мэром городского округа Тольятти и с предоставлением льгот по оплате проезда (учащиеся, студенты, пенсионеры) осуществляются:

- МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие           № 3» (МП «ТПАТП № 3») по 44 внутримуниципальным маршрутам, выпуск на линию составляет 345 подвижных единиц, также по 30 маршрутам на садово-дачные массивы (63 автобуса);

- МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») по 22 внутримуниципальным маршрутам, выпуск на линию составляет 154 подвижных единицы;

- ООО «Авто-Фарт» по 3 внутримуниципальным маршрутам, выпуск – 22 подвижных единицы.

Муниципальные предприятия выполняют перевозки пассажиров транспортными средствами большой и особо большой вместимости марок НеФАЗ, ЛиАЗ, МАЗ (низкопольные), ЗиУ-682, ЗиУ-683. ООО «Авто-Фарт» осуществляет перевозки автобусами средней вместимости марки «Богдан».

Дополнительно перевозки пассажиров осуществляют 23 фирмы-перевозчиков по 69 маршрутам на коммерческой основе (64 внутримуниципальных и 5 на садово-дачные массивы).

Перевозки на коммерческой основе осуществляются подвижным составом малой и средней вместимости. В последнее время наблюдается тенденция замены транспортных средств малой вместимости марки «Газель» на транспортные средства средней вместимости марки Hyundai, Ford, Fiat, Peugeot, Богдан.

Средний возраст автобусного парка на 01.01.2012г. составил 8,8 лет, троллейбусного парка - 18 лет. Количество собственных автобусов МП «ТПАТП № 3» на 01.01.2012г. составляло 275 единиц или 66,3% от общего количества подвижного состава, обеспечивающего городские перевозки. В настоящее время в вопросе обеспечения транспортного обслуживания населения городского округа Тольятти и перевозки рабочих смен на производства ОАО «АВТОВАЗ» МП «ТПАТП № 3» испытывает дефицит подвижного состава в количестве 100 ед. Дефицит автобусов компенсируется за счёт аренды в МП «ТПАТП № 1», находящегося в стадии банкротства, 63 единиц автобусов марок ЛИАЗ 5256, Икарус-260, со сроком эксплуатации от 15 до 30 лет, которые морально и физически устарели,  неэффективны и высокозатратны в части технического обслуживания. При этом,  принятый в аренду транспорт не может обеспечить необходимое качество перевозок. Кроме того, 72 единицы автобусов привлекается на условиях договоров подряда с коммерческими перевозчиками.

Нормативный срок эксплуатации автобусов (срок амортизации) составляет от 5 до 10 лет (в зависимости от марки автобуса). На 01.01.2012г. самортизировано 120 единиц автобусов (35%).

Необходимость обновления парка автобусов обусловлена  увеличением затрат на техническое обслуживание. При сроке эксплуатации автобуса более 10 лет стоимость его содержания в технически исправном состоянии по сравнению с автобусом со сроком эксплуатации до 10 лет увеличиваются до 25%

Одной из острейших проблем городского пассажирского транспорта является  состояние электрического транспорта как наиболее экологически чистого и социально значимого вида транспорта. Из 178 единиц троллейбусов на 01.01.2012г. самортизировано 169 единиц троллейбусов или 94,9%. Учитывая, что нормативный срок эксплуатации (срок амортизации) троллейбусов 10 лет, практически все троллейбусы в городе выработали свой ресурс и эксплуатируются сверх нормативного срока.

Приобретение новых троллейбусов даст возможность экономить электроэнергию на движение за счет оборудования нового подвижного состава асинхронными двигателями, что по техническим характеристикам позволит снизить расход электроэнергии на движение.

В 2010 году приобретение подвижного состава осуществлялось в рамках софинансирования закупок автотранспортных средств и коммунальной техники у отечественных производителей. Всего было закуплено 8 автобусов и 9 троллейбусов. Для поддержания автобусного парка в рабочем состоянии предприятием за счет собственных средств было приобретено в лизинг 24 автобуса бывших в употреблении.

Анализ деятельности муниципальных транспортных предприятий наблюдается снижение коэффициента технической готовности, который отражает техническую возможность транспортного средства выйти на линию без угрозы безопасности пассажиров и срыва расписания движения, его совокупное снижение для обоих предприятий достигло 10 %.. Также из анализа можно определить, что в части троллейбусных перевозок происходит уменьшение коэффициента использования парка, которое за 5 лет составило 9 %.

Таблица – Эксплуатационные показатели работы муниципальных транспортных предприятий городского округа Тольятти

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (ожид.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП ТПАТП №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент использования парка | % | 75 | 73 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| 2. | Коэффициент технической готовности | % | 82 | 82 | 83 | 78 | 80 | 80 |
| 3. | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола | % | 34,88 | 39,47 | 32,14 | 22,90 | 23,56 | 40,62 |
|  | МП ТТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент использования парка | % | 76 | 78 | 77 | 74 | 69 | 67 |
| 2. | Коэффициент технической готовности | % | 81 | 85 | 85 | 81 | 74 | 61 |
| 3. | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,41% | 5,06% | 5,29% |

Корнем описанных выше транспортных проблем городского округа Тольятти является крайняя степень изношенности подвижного состава (особенно троллейбусного парка) и низкий процент его обновления в связи с недостатком бюджетных средств.

Подвижной состав будет пополняться современными моделями, предоставляющими пассажирам более высокий уровень комфорта с улучшенными экологическими и экономическими характеристиками. Все автобусы будут приобретаться с двигателями, соответствующими нормам ЕВРО-3 ЕВРО-4 и выше, часть из них будет оборудована аппарелями для перевозки маломобильных категорий населения. Подвижной состав электротранспорта будет иметь тяговые установки с энергосберегающими технологиями. Будет внедряться подвижной состав с низким уровнем пола, обеспечивающий комфортные условия пассажирам при посадке и высадке, повышение скорости сообщения. Это позволит обеспечить доступность транспортных услуг маломобильным группам населения.

Организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов с приобретением кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта

Средний срок службы троллейбуса в МП «ТТУ» на текущий момент составляет 18,5 лет. В 2001 г. приобретено 20 троллейбусов, срок службы которых составляет 11,5 лет. Следовательно, является целесообразным проведение капитально-восстановительных ремонтов (далее – КВР) для этих троллейбусов. Приобретая кузов первой комплектации по цене 3200 тыс. руб. и организуя сборочные работы силами МП «ТТУ», один КВР будет стоить 4839,1 тыс. руб. с учетом НДС. Троллейбусы после КВР будут иметь аналогичные новым троллейбусам технические характеристики, а также нормативный срок их эксплуатации будет не менее 7 лет.

Таблица – Плановые затраты на полное восстановление троллейбуса с заменой всех узлов и агрегатов

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материалы, в том числе |  |
|  | Кузов первой комплектации | 3 200 000 |
|  | Энергосберегающее оборудование | 560 000 |
|  | Восстановленные узлы и агрегаты | 175 000 |
|  | Печь салона и кабины | 60 000 |
|  | Автошины | 56 000 |
| 2. | Авторский надзор | 50 000 |
| 3. | Итого без учета НДС | 4 101 000 |
| 4. | Итого с учетом НДС 1,18 % | 4 839 180 |

Для КВР троллейбусов в троллейбусно-ремонтных мастерских обоих депо оборудованы машино-места, имеются ремонтные рабочие высокой квалификации, необходимые оборудование, инструменты и приспособления. МП «ТТУ» сотрудничает с различными организациями и заводами-изготовителями по поставке отдельных узлов, агрегатов, деталей и материалов для производства капитально-восстановительного ремонта. В МП «ТТУ» организовано изготовление более 100 наименований запасных частей и деталей. Ремонтный персонал прошёл обучение особенностям производства КВР и имеет достаточный уровень подготовки для его проведения, полностью укомплектован во всех ремонтных мастерских.

Плановое проведение КВР в 2013, 2014, 2015 годах будет осуществляться за счет средств предприятия, в 2016, 2017 годах приобретение кузовов троллейбусов первой комплектации – за счет бюджета г.о. Тольятти, а выполнение работ – за счет средств предприятия.

Также необходимо развивать систему информирования пассажиров о работе пассажирского транспорта, в частности продолжить работу по установке на остановках общественного транспорта информационных табличек. Мероприятие позволит повысить качество обслуживания пассажиров за счет повышения их осведомленности об интервалах движения пассажирского транспорта определенного маршрута.

- Цель и задачи ДЦП.

Основной целью Программы является Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения.

Задачами Программы являются:

- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;

- оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава.

В целях достижения поставленных задач предполагается 1 этап выполнения Программы: 2012-2017гг. – обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов троллейбусов и установка табличек на остановках общественного транспорта.

IV. Целевые показатели ДЦП.

Таблица 1

Целевые показатели конечного результата

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| 1. | Количество доли подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации. |  | % | 16 | 38 | - | - | - | - | - |
| 2. | Количество доли подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации. |  | % | 5 | - | - | - | - | 18 | 28 |
| 3. | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола* | МП «ТПАТП №3» | % | 40,62 | 49,12 | - | - | - | - | - |
|  |  | МП «ТТУ» | % | 5,29 | - | - | - | - | 22,94 | 40,59 |

*Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола предприятий МП «ТПАТП №3» / МП «ТТУ»

Таблица 2

Показатели непосредственного результата

| N | Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| 1. | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах. | Количество установленных табличек | шт. | 200 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Приобретение троллейбусов | Количество приобретенных троллейбусов | шт. | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 3. | вместимостью более 18 мест на условиях лизинга | Количество приобретенных автобусов | шт. | 102 | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов и приобретение кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта. | Количество проведенных капитально восстановительных ремонтов кузовов троллейбусов | ед. | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |

- V. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти,  средств областного бюджета и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования – 1 158 712,1 тыс. руб.:

на 2012г. – 187 902,0 тыс. руб.

на 2013г. – 99 621,9 тыс. руб.

на 2014г. – 93 630,2 тыс. руб.

на 2015г. – 92 455,1 тыс. руб.

на 2016г. – 341 173,1 тыс. руб.

на 2017г. – 343 929,8 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:                                   тыс. руб.

| По источникам финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет городского округа Тольятти | 1 877,0 | 42 507,3 | 39 500,2 | 36 493,1 | 226 943,6 | 228 322,0 | 575 643,2 |
| Областной бюджет | 185 800,0 | - | - | - | 74 277,8 | 74 277,8 | 334 355,7 |
| Внебюджетные средства | 225,0 | 57 114,6 | 54 130,0 | 55 962,0 | 39 951,6 | 41 330,0 | 248 713,2 |
| Итого: | 187 902,0 | 99 621,9 | 93 630,2 | 92 455,1 | 341 173,1 | 343 929,8 | 1 158 712,1 |

Выполнение мероприятий по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году, финансируемых  за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем предоставления бюджетных инвестиций, в том числе за счет субсидий бюджетам городских округов в Самарской области из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с осуществлением мероприятий по оказанию содействия организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Самарской области, в целях обновления подвижного состава автобусами вместимостью более 18 мест,  на  увеличение  уставного фонда Муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие  № 3» на приобретение Муниципальным предприятием «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» автобусов вместимостью более 18 мест на  условиях  лизинга, на общую сумму 376 828,3 тыс. руб.,  из них:

2012 год -  187 677,0 тыс. руб. , 2013 год – 42 507,3 тыс. руб., 2014 год – 39 500,2 тыс.руб., 2015 год – 36 493,1 тыс.руб., 2016 год – 34 636,2 тыс.руб., 2017 год – 36 014,5 тыс.руб.

Финансирование мероприятий по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на  условиях  лизинга осуществляется в 2012 году за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа (99% и 1% соответственно), в 2013-2017гг. за счет средств бюджета городского округа и средств ОАО «АВТОВАЗ» в равных долях.

- VI. Механизм реализации ДЦП

Исполнителями мероприятий Программы является Департамент дорожного хозяйства и транспорта Мэрии городского округа Тольятти и Департамент по управлению муниципальным имуществом Мэрии городского округа Тольятти.

Исполнители  осуществляет текущую деятельность по выполнению мероприятий Программы при информационной поддержки муниципальных транспортных предприятий МП «ТПАТП №3» и МП «ТТУ»:

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- уточняют механизм реализации и суммы затрат по мероприятиям Программы.

- VII. Ожидаемые социально-экономические                                      (экологические) последствия ДЦП

Городской пассажирский транспорт (далее – ГПТ) в целом обеспечивает транспортное обслуживание населения городского округа Тольятти. Однако на условиях его функционирования существенное влияние оказывает следующие факторы:

- отставание ГПТ от требуемого уровня развития, вызванное недостаточным количеством бюджетных средств,

- большая изношенность парка транспортных средств,

Учитывая отмеченное отставание в развитии транспортного комплекса городского округа Тольятти, на первый план выдвигаются задачи приоритетного развития муниципального общественного пассажирского транспорта.

В целях обеспечения обновления подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения, разработана Программа, реализация которой приведет к:

- увеличению доли обеспеченности парка  муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;

- увеличению доли нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, в связи с чем увеличится привлекательность пассажирского транспорта и создадутся более комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и гостей города.

- - улучшению экологических параметров подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, за счет использования транспортных средств, содержание вредных веществ в выхлопных газах  которых соответствует европейским стандартам ЕВРО-3 и  ЕВРО-4.

- __________________________________________________________________________