Утверждена

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 26.10.2011 г.№ 3303-п/1

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА 2012 – 2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование ДЦП | Долгосрочная целевая программа «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 – 2015 годы» |
| --- | --- |
| Дата и номер распоряжения мэрии о принятии решения о разработке ДЦП | Распоряжение мэрии от 29.08.2011г. №9242-р/1 |
| Заказчик ДЦП | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
| Цель и задачи ДЦП | Цель Программы: обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы. Задачи Программы: - снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов; - повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти. |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | Реализация программы рассчитана на период с 2012 по 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования ДЦП | Финансовые затраты на реализацию Программы составят 3953339,91 тыс. рублей, в том числе: 1.Средства местного бюджета – 3 755672,91 тыс. руб., из них: 2012 год – 4 080,00 тыс. руб.; 2013 год – 251250,57 тыс. руб.; 2014 год – 206763,83 тыс. руб.; 2015 год – 3293578,51 тыс. руб. 2.Средства из внебюджетных источников – 197667,00 тыс. руб., из них: 2012 год – 214,74 тыс. руб.; 2013 год – 13223,71 тыс. руб.; 2014 год – 10 882,31 тыс. руб.; 2015 год – 173346,24 тыс. руб. |
| Система организации контроля за ходом реализации ДЦП | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти осуществляет контроль за ходом реализации ДЦП, представляет отчеты о ходе реализации ДЦП в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра от 18.06.2008 г. №1378-1/п. |
| Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП | - полная замена или модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти; - повышение уровня безопасности граждан и их комфортного передвижения при пользовании лифтами; - внедрение энергосберегающих технологий; - организация диспетчерского контроля работы лифтов. |

1. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из видов инженерного оборудования современных городских жилых, общественных и промышленных зданий является лифт. Лифт, являясь транспортным средством, которым управляет непосредственно пользователь при подъеме и спуске с одного уровня на другой, требует повышенного внимания к вопросам его эксплуатации. Совершенно необходимо, чтобы работа лифтов была надежной и безопасной.

14.10.2010 г. вступил в силу «Технический регламент о безопасности лифтов», утверждённый Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 (далее – Технический регламент), который применяется в целях защиты жизни и здоровья граждан, защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды и предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

В соответствии с положениями Технического регламента назначенный срок службы лифта установлен равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. По истечении назначенного срока службы, эксплуатация лифта не допускается без продления срока его безопасной эксплуатации по результатам оценки соответствия лифта требованиям данного технического регламента.

В Российской Федерации эксплуатируется около 500 тыс. лифтов, из них 90% – пассажирских, ежедневно обеспечивающих перевозку населения в жилых домах и административных зданиях. Непосредственно в жилищном фонде Российской Федерации используется около 430 тыс. лифтов, из них в целом по России более 35 % лифтов выработали свой ресурс и не соответствуют современным требованиям безопасности, ресурсосбережения, пожарозащищенности. С учетом массовой застройки жилых многоэтажных домов в 80-ые годы прошлого века доля лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет, и не соответствующих современным требованиям безопасности и комфорта, ежегодно значительно возрастает.

Наибольшее количество введённых в эксплуатацию многоквартирных домов городского округа Тольятти, оборудованных лифтами, также приходится на 70 – 80-е годы 20-го века.

По состоянию на III квартал 2011 года на территории городского округа Тольятти расположены 1108 многоквартирных домов (49,7 % жилищного фонда), оборудованных лифтами в количестве 4630 ед. Из них отработали нормативный срок службы – 1953 ед. (42,2 %). Доля лифтов в многоквартирных домах повышенной этажности, отработавших нормативный срок службы, в нашем городе превышает данную величину в столице региона – городе Самара, в котором оборудовано лифтами 15 % жилищного фонда в количестве 5695 ед., из которых отработали нормативный срок службы 2278 ед., что составляет 40%.

К 2015 году лифты, введённые в эксплуатацию до 1990 года включительно, выработают назначенный срок службы. За период действия Программы с 2012 по 2015 годы количество эксплуатируемых лифтов, достигших окончания назначенного срока службы составит 2281 ед.

Уровень безопасности при эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет, постоянно снижается, не обеспечивается их бесперебойная работа, растут затраты на техническое обслуживание и ремонт, что в ближайшей перспективе может отразиться на безопасности и жизнедеятельности населения.

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации лифты отнесены к общедомовому имуществу, обязанность содержания которого относится к полномочиям собственников помещений в многоквартирных домах.

Вместе с тем лифты, имеющие значительный срок эксплуатации и, как следствие, требующие значительных финансовых средств на проведение ремонтов, устранение аварий и эксплуатационных затрат, расположены в многоквартирных домах, в числе собственников и нанимателей жилых помещений которых большая доля малообеспеченных граждан и пенсионеров, которые не имеют денежных средств для финансирования дорогостоящих мероприятий по замене или модернизации лифтов. Учитывая дефицит финансовых средств, в основном проводятся мероприятия по ремонту оборудования и замене отдельных узлов. После выполнения ремонтных работ экспертная организация проводит частичное техническое освидетельствование и определяет дальнейший срок эксплуатации, который  составляет, как правило, 1 год, максимум 3 года. Однако эти мероприятия носят малоэффективный характер.

Значительная финансовая поддержка в решении вопроса замены лифтов в жилищном фонде города была оказана Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». При выполнении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы» с использованием средств Фонда, софинансированием из средств бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти и средств собственников многоквартирных домов, в течение 2009 – 2010 г.г. было заменено 224 лифта.

На текущий момент в многоквартирных домах, расположенных в  городском округе Тольятти остается достаточно большое количество лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, которое составляет 42,2 % от общего количества лифтов. Ежедневно большое количество лифтовых установок находится в простое по техническим причинам, неисправности в результате хулиганских действий и по причине хищения оборудования. В 2010 году 462 лифта находились в простое в течение 2776 суток. За 1-ую половину 2011 года количество простаивающих лифтов уменьшилось до 188 ед. – что в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году, однако длительность простоев – 1398 суток характеризует серьезность проблемы и связана с выходом из строя основных узлов лифтовых установок (электродвигателя главного привода, канатоведущего шкива, тормозного устройства, ограничителя скорости, панели управления лифтом и др.). Усугубляется проблема тем, что 70% от общего количества домов, оснащенных лифтами, составляют 9-ти этажные многоквартирные дома, имеющие один лифт в подъезде.

В соответствии с положениями Технического регламента о безопасности лифтов установлен следующий порядок оценки соответствия лифта требованиям данного технического регламента.

Лифт, отработавший назначенный срок службы, подлежит оценке соответствия лифта, выполняемой органом по сертификации с проведением работ по определению состояния оборудования лифта, выявлением дефектов, неисправностей и степени его износа. По результатам оценки соответствия выдаётся заключение, содержащее выводы о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта, либо рекомендации по замене, модернизации лифта или ремонту (замене) оборудования и отдельных узлов в зависимости от их фактического состояния.

Модернизация лифта – мероприятия по повышению безопасности и технического уровня находящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного Техническим регламентом, в том числе вандалозащищенности, безопасности, энергоэффективности.

Выполнение работ по  модернизации лифтов заключается в замене  основных комплектующих деталей лифта: купе кабины, лебедки, панели управления, канатоведущего шкива, ограничителя скорости,  канатов и т.д. Возможна и частичная замена оборудования, однако при этом вероятны сложности в эксплуатации и обслуживании. Так при замене купе кабины необходима замена панели управления (НКУ), т.к. современные купе кабины снабжены электронными панелями приказов, замена КВШ (канатоведущего шкива) влечет за собой замену канатов и т.д. То есть замена одного оборудования косвенно «тянет» за собой замену с ним сопряженного. После проведения модернизации экспертная организация  также проводит техническое освидетельствование лифта, в котором дает заключение о продлении срока эксплуатации на основании обследования и проведения расчета остаточного ресурса ответственных металлоконструкций. Обязательным условием при выполнении работ по модернизации лифта, предусмотренного Программой, является предоставление паспорта лифта. Выполнение данного условия продлит срок дальнейшей эксплуатации модернизированного лифта на 25 лет.

Для нового (заменённого) лифта определена необходимость проведения аккредитованным испытательным центром оценки соответствия в форме полного технического освидетельствования при вводе в эксплуатацию лифта, смонтированного в многоквартирном доме. Назначенный срок службы такого лифта равен 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию.

Замена лифтового оборудования – комплекс производственно-технических мер по замене лифта, а проведение работ по его ремонту и модернизации признаны нецелесообразными. При замене лифта предусматриваются мероприятия по сохранности лифтового оборудования: установка металлических дверей в машинные помещения лифтов с выводом охранной сигнализации на диспетчерские пульты, установка устройств безопасности от проникновения посторонних лиц в шахту и установка лифтовых узлов в антивандальном исполнении. В соответствии с требованиями энергоэффективности замена лифтов производится на энергосберегающие. Энергосберегающие лифты комплектуются двигателем с частотным преобразователем, что позволяет экономить электроэнергию в объеме до 25 %.

После замены лифта обязательно меняется паспорт лифта, срок службы автоматически продлевается на 25 лет, снимаются вопросы с технадзорными органами, лифту присваивается новый регистрационный номер.  Владелец лифта на 25 лет «забывает» о проблемах, связанных со сложностями в его обслуживании и эксплуатации.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, замена лифта представляется предпочтительной по сравнению с его модернизацией, как по количеству проведения процедур оценки соответствия лифта, проводимых экспертными организациями на договорной основе, так и по общему уровню надёжности, достигаемого в итоге произведённых на лифте работ.

Лифты в многоквартирных домах городского округа Тольятти имеют безлифтерное обслуживание с применением комплекса дистанционного контроля. Необходима модернизация диспетчерских систем, введенных в эксплуатацию в 70-е годы 20-ого века, в связи с их моральным и физическим износом. Данные системы не обеспечивают в полном объеме контроль за работой лифтового оборудования, а следовательно безопасность лифта, так как обслуживающий лифты персонал не имеет возможности оперативно реагировать на имеющие место случаи нарушения Правил пользования лифтами.

Диспетчерский контроль обеспечивает наличие следующих сигналов:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию для вызова диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей шахты лифта при отсутствии кабины на этаже;

- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения;

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;

- сигнализацию по обнаружению несанкционированного доступа в машинное помещение, в шахту посторонних лиц;

- сигнализацию об автоматическом отключении лифта при обнаружении неисправностей, способных повлечь за собой несчастные случаи.

Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов осуществляется независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа.

Проблемы в многоквартирных домах повышенной этажности, расположенных в городском округе Тольятти могут быть эффективно решены с применением программно-целевого метода при разработке Программы за счет реализации комплекса программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

2. Цель и задачи Программы

Целью долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти» на 2012 – 2015 годы является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Для достижения поставленной в Программе цели определены следующие задачи:

1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов.

2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти.

Для решения задачи «Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов» Программой планируется реализовать следующие мероприятия:

- Осуществление замены лифтов в многоквартирных домах.

Замена лифта на новый предусмотрена в том случае, если модернизация лифта не целесообразна. Замена лифтов предусматривает применение новейших образцов лифтов, выполненных в антивандальном и энергоресурсосберегающем исполнении, с применением экологически чистых и теплостойких материалов.

- Проведение модернизации лифтов в многоквартирных домах.

Целью модернизации является выполнение мероприятий по повышению безопасности и технического уровня находящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного техническим регламентом.  Выполнение модернизации лифтов с использованием новых экологически чистых и безопасных материалов, отвечающих требованиям огнестойкости и вандало-защищенности, позволит обеспечить повышенный уровень пожарной безопасности и снизить количество разукомплектований и хищений оборудования лифтовых установок.

Для решения задачи «Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти» планируется выполнить  мероприятие «Выполнение замены систем диспетчерского контроля». Программой запланирована замена 6-ти систем диспетчерского контроля, введенных в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века, в связи с их моральным и физическим износом. Замена устаревших систем диспетчеризации предусматривает внедрение новых технологий организации диспетчерского контроля работы лифтов.

Реализация программы рассчитана на период с 2012 по 2015 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. Перечень лифтов с адресной разбивкой и стоимостью работ по мероприятиям приведен в приложениях №№ 3, 4, 5, 6).

4. Целевые показатели программы

Для оценки задачи 1 Программы «Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов» используются следующие показатели:

- доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти;

- количество лифтовых установок, находившихся в простое за отчетный период.

Для оценки задачи 2 Программы «Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти» используются следующие показатели:

- уровень повышения безопасности и качества (надёжности, комфортности) оказания жилищно-коммунальных услуг по пользованию лифтами гражданам, проживающим в многоквартирных домах, определяемое по количеству квартир в подъезде, жильцы которых обеспечены возможностью пользования заменёнными или модернизированными лифтами, расположенными в этом подъезде;

- количество лифтов, подключенных к современным системам диспетчерского контроля.

Базовые и прогнозируемые значения показателей приведены в приложении № 2.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация ДЦП осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

После утверждения обласной целевой программы по замене и модернизации лифтов в ДЦП будут внесены изменения с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области.

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 3 953 339,91 тыс. рублей, в том числе финансирование из средств местного бюджета – 3 755 672,91 тыс. руб., из внебюджетных источников 197 667,00 тыс. руб.

Обоснование затрат на замену и модернизацию лифтов в зависимости от этажности многоквартирного дома и соответственно груподъемности  лифта приведено в подготовленных сметных расчетах. Обоснование затрат на замену систем диспетчерского контроля будет приведено после разработки проектно – сметной документации по адресам, включенным в Программу.

Для вовлечения собственников помещений в многоквартирных домах в решение вопросов капитального ремонта общего имущества, а также обеспечения его сохранности, запланировано участие собственников в софинансировании затрат при выполнении мероприятий Программы в объеме 5%.

Распределение объемов по источникам финансирования следующее:

- 95 % - средства бюджета городского округа Тольятти;

- 5 % - внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу).

Кадровое обеспечение предприятий, осуществляющих обслуживание и ремонт лифтов в городском округе Тольятти достаточное. Восполнение потребностей в трудовых ресурсах осуществляется учебным центром профессионального образования по специальности «Электромеханик лифтовых установок». Инженеров по электротехническим специальностям готовит Тольяттинский государственный университет.

Для обеспечения преемственности процесса управления предприятиями, осуществляющими обслуживание и ремонт лифтов,  формируется кадровый резерв. Руководящий состав повышает квалификацию на курсах повышения квалификации.

В рамках реализации Программы планируется проведение информационно-разъяснительной работы с населением о современных технологиях изготовления лифтового оборудования, о бережном отношении к лифтам, о Правилах пользования лифтами, о предприятиях лифтового хозяйства в городском округе Тольятти.

На сайте мэрии в разделе «Городское хозяйство» планируется проведение опроса населения о качестве оказания жилищно-коммунальных услуг при пользовании лифтами в высотных многоквартирных домах.

6. Механизм реализации Программы

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Реализация ДЦП осуществляется на основании разработанных мэрией городского округа Тольятти нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы.

Средства бюджета городского округа Тольятти направляются в управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы в форме субсидий на возмещение затрат в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии.

Организация управления и контроль за реализацией долгосрочной целевой программы осуществляются заказчиком ДЦП – департаментом городского хозяйства мэрии в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18 июня 2008 г. N 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти" (в ред. Постановления мэрии городского округа Тольятти от 29.07.2010 N 2071-п/1).

При необходимости заказчик долгосрочной целевой программы – департамент городского хозяйства мэрии в установленном порядке вносит мэру предложение о внесении изменений в действующую Программу.

7. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить качество жизни населения городского округа Тольятти, проживающего в многоквартирных домах повышенной этажности. Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, позволит обеспечить безопасность и сохранение здоровья населения, способствует предотвращению смертности и травматизма.

Эффект реализации ДЦП представляется возможным оценить с учетом следующих основных направлений:

– повышение безопасности использования лифтов;

– повышение качества предоставляемых услуг населению, пользующемуся лифтами;

– снижение доли отработавших нормативный срок лифтов с 41,4 % до 0%.

Достижение результатов обеспечивается выполнением мероприятий, запланированных Программой:

-  осуществление замены лифтов в количестве 1310 ед., в том числе по годам:

- в 2012 году – 2 ед.;

- в 2013 году – 137 ед.;

- в 2014 году – 90 ед.;

- в 2015 году – 1081 ед.

- проведение модернизации 933 ед. лифтов, в том числе по годам:

- в 2013 году – 10 ед.;

- в 2014 году – 27 ед.;

- в 2015 году – 896 ед.

- выполнение работ по замене 6-ти систем диспетчерского контроля, в том числе по годам:

- в 2013 году – 1 система (кварталы 11 и 3Б в Автозаводском районе);

- в 2014 году – 2 системы (кварталы 1 и 3 в Автозаводском районе, ул. Зеленая, 9 в Комсомольском районе);

- в 2015 году –  3 системы (8, 13, 14 кварталы в Автозаводском районе).

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению состояния лифтового обрудования и систем диспетчеризации в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти.