20

Приложение №2

к долгосрочной целевой программе

«Замена и модернизация лифтов в многоквартирных  домах

городского округа Тольятти на 2012-2015 годы»

Показатели конечного результата

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лифтов, отработавших нормативный срок в жилищном фонде городского округа Тольятти. | % | 41,4 | 42,7* | 41,3* | 40,8* | 0 |
| 1.2 | Количество лифтов, находившихся в простое за отчетный период. | % | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 |
| Задача 2 Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень повышения безопасности и качества (надёжности, комфортности) оказания жилищно-коммунальных услуг по пользованию лифтами гражданам, проживающим в многоквартирных домах, определяемое по количеству квартир в подъезде, жильцы которых обеспечены возможностью пользования заменёнными или модернизированными лифтами, расположенными в этом подъезде. | Ед. | 0 | 162 | 9260** | 11456** | 91773** |
| 2.2 | Количество лифтов, подключенных к современным системам диспетчерского контроля | Ед. | 3959 | - | 4133** | 4278** | 4630** |

21

Примечания:

1. Значения показателей со знаком * учитывают ежегодный прирост количества лифтов, отработавших нормативный срок службы.

2. Значения показателей со знаком ** приведены с нарастающим итогом.

22

Показатели непосредственного результата

| № п.п. | Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление замены лифтов в многоквартирных домах | Количество замененных лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти. | Ед. | 2 | 137 | 90 | 1081 |
| 1.2 | Проведение модернизации лифтов в многоквартирных домах | Количество модернизированных лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти. | Ед. | - | 10 | 27 | 896 |
| Задача 2 Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение замены систем диспетчерского контроля | Количество замененных систем диспетчерского контроля | Ед. | - | 1 | 2 | 3 |