УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 19.03.2013 г. № 831-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

"Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."   за 2012 год

- АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Ведомственная целевая программа "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.", утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 № 3039-п/1 (далее - Программа). Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продление срока их эксплуатации.

Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи по усилению и восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) путем проведения следующих мероприятий:

- восстановление балконных плит;

- восстановление козырьков подъездов.

В объемах предусмотренного финансирования в 2012 году были выполнены мероприятия:

- по восстановлению балконных плит путем усиления стальными конструкциями, восстановления бетонного слоя, ремонта ограждающих конструкций в количестве 158 ед. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 4 942,28 тыс. руб.

- по восстановлению козырьков подъездов путем усиления козырьков подъездов, бетонирования плит, замены (установки) колонн-подпорок в количестве 64 ед. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 689,72 тыс. руб.

- ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

В ходе реализации Программы в 2012 году,  путем решения поставленной задачи завершено выполнение работ по восстановлению балконных плит и восстановлению козырьков подъездов в объемах выделенного финансирования.  Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

- ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2012 году реализация Программы, решение поставленной задачи и выполнение запланированных мероприятий выполнено в рамках предусмотренного финансирования в объеме 5 632,00 тыс. руб (приложение 2), в том числе:

По задаче   «Усиление и восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)»:

- запланированные мероприятия по восстановлению балконных плит  выполнены в 100% объеме на сумму 4 942,28 тыс.руб., что составило 0% отклонения от планового объема финансирования;

- запланированные мероприятия по восстановлению козырьков подъездов выполнены в 100% объеме на сумму 689,72 тыс.руб., что составило 0% отклонения от планового объема финансирования.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализация Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3).

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств.

В ходе реализации Программы:

- выполнены мероприятия по восстановлению балконных плит  на сумму 4 942,28 тыс.руб из запланированных 4 942,28 тыс.руб., что составляет 100% выполнение;

- выполнены мероприятия по восстановлению козырьков подъездов на сумму 689,72 тыс.руб. из запланированных 689,72 тыс.руб., что составляет 100% выполнение.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя, характеризующего выполнение мероприятия к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнением мероприятия. В ходе реализации Программы:

- из запланированного показателя «количество отремонтированных балконных плит»  158 ед. балконных плит  отремонтировано 158 ед. балконных плит,  что составляет 100% выполнение;

- из запланированного показателя «количество отремонтированных козырьков подъездов» 64 ед. козырьков подъездов отремонтировано 64 ед. козырьков подъездов,  что составляет 100% выполнение.

Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования мероприятия и составила:

- по мероприятию «восстановление балконных плит» -100%;

- по мероприятию «восстановление козырьков подъездов» - 100%.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем  расчета средней арифметической от всех значений показателя эффективности   реализации для каждого мероприятия и составила:

E2012=(100+100)2=100%.

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель

департамента городского хозяйства                                                 В.А. Ерин

Приложение 1

к Отчету ведомственной целевой программы

"Восстановление поврежденных конструктивных

элементов многоквартирных домов городского округа

Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов

ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных

элементов многоквартирных домов городского округа

Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение (на период начала реализации) | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) | Факти-ческое значение | Откло-нение (%) |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных балконных плит | шт. | - | 158 | 158 | 0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных козырьков подъездов | шт. | - | 64 | 64 | 0 |

___________________________

Приложение 2

к Отчету ведомственной целевой программы

"Восстановление поврежденных конструктивных

элементов многоквартирных домов городского округа

Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных

элементов многоквартирных домов городского округа

Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (на 2012 год) | Факт (за отчетный период) | % отклоне-ния |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление балконных плит | 2012 | 4 942,28 | 4 942,28 | 0 |
| 1.2 | Восстановление козырьков подъездов | 2012 | 689,72 | 689,72 | 0 |
|  | Итого по задаче: |  | 5 632,00 | 5 632,00 | 0 |
|  | Всего по программе: |  | 5 632,00 | 5 632,00 | 0 |

____________________

Приложение 3

к Отчету ведомственной целевой программы

"Восстановление поврежденных конструктивных

элементов многоквартирных домов городского округа

Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

Оценка эффективности реализации

ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных

элементов многоквартирных домов городского округа

Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденный план | уточненный план | исполнено | уровень исполнения запланирован-ного объема финансирования, % (Сi) | наименование | ед. изм. | прямой | базовое значение | утвержденный план | уточненный план | фактически достигнуто | уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление балконных плит | 4942,28 | 4942,28 | 4942,28 | C1=4942,284942,28.100%=100% | Количество отремонтированных балконных плит | шт. | 158 |  | 158 | 158 | 158 | I1=158158⋅100%=100% | R1=100100⋅100%=100% |
| Восстановление козырьков подъездов | 689,72 | 689,72 | 689,72 | C2=689,72689,72⋅⋅100%=100% | Количество отремонтированных козырьков подъездов | шт. | 64 |  | 64 | 64 | 64 | I2=64164⋅100%=100% | R2=100100⋅100%=100% |

_______________________