PAGE  
2

О подготовке

городского хозяйства к безаварийному 

пропуску весенних паводковых вод 

в 2006 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты жилищного фонда, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, оборудования и других материальных ценностей, расположенных в зонах возможного затопления паводковыми водами, а также бесперебойной работы транспорта и предприятий в период весеннего паводка 2006 года, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,
постановляю:

1. Создать городскую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на 2006 год.

2. Утвердить персональный состав комиссии:

Председатель комиссии:

Ковальчук М.А.


- заместитель мэра городского округа Тольятти.
Заместители председателя:

Попов В.И.

- директор МУ «Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи 
г. Тольятти».

Иванов В.В. 

- глава администрации Автозаводского района 
г. Тольятти.
Князькин А.Ф.

- первый заместитель главы администрации Комсомольского района г. Тольятти.   

Кореньков Е.В.

- первый заместитель главы администрации Центрального района г. Тольятти.

Члены комиссии:

Погорелов М.М.

-директор МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти». 

Румянцев Е.В.

-начальник отдела по обеспечению задач ГО, ЧС и ПБ управления общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии городского округа Тольятти.

Рыбкин А.С.

- директор ГУ «Самарской ЦГМСР» филиала Тольяттинской гидрометобсерватории 
(по согласованию).
Безделин С.М. 

- начальник Территориального отдела территориального управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в 
г. Тольятти (по согласованию).

Егоров М.Н.

-заместитель начальника - начальник МОБ УВД г. Тольятти (по согласованию).

Перешивайлов Л.А. 

- начальник управления природопользования и охраны окружающей среды мэрии городского округа Тольятти.
3. Утвердить мероприятия по подготовке городского хозяйства к безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2006 году (Приложение № 1).
4. Главам администраций районов г. Тольятти Иванову В.В., Косинову Е.С., Крымцеву С.С. обеспечить контроль за проведением мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод на территориях районов в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

5. МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» 
(Погорелов М.М.) уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, план эвакуации и расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

6. Городской комиссии по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод обеспечить:

6.1. Постоянный контроль за выполнением мероприятий, утвержденных пунктом 3 настоящего постановления.

6.2. Привлечение необходимых сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций.

7. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) предусмотреть резервирование на период паводка денежных средств на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весенних паводковых вод.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, разработать и выполнить мероприятия по предотвращению затопления паводковыми водами зданий, сооружений и инженерных коммуникаций по принадлежности.

9. МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» определить порядок сбора информации при защите населения и территорий от паводка.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя мэра Ковальчука М.А.
Мэр                       






  
 Н.Д. Уткин
Приложение № 1

          к постановлению мэра 

городского округа Тольятти

№ 1406-1/п от 16.03.2006 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по безаварийному пропуску весенних паводковых вод

по г. Тольятти  в 2006 году

	№№
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные исполнители
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 Организовать и выполнить работы по подготовке жилого фонда городского округа к пропуску паводковых вод:

- выполнить работы по очистке кровель домов от снега и ледяных образований;

- обеспечить отвод паводковых вод от зданий;

- установить контроль за состоянием подвальных

 помещений жилых домов и административных зданий
	март-апрель
	- МУ «Департамент Э, ЖКХ  и С  г. Тольятти»;

- МП «УК№1, 2, 3, 4, 5»;  МЖРЭП –13,14,15; 

ПК «Поволжский»; ОАО ПЖРТ;  МП «ЖЭК №15,16,17,18,20,21»

- Руководители жилищных предприятий и

организаций различных форм собственности  всех районов города.


	

	2.
	 Организовать и выполнить работы по защите подземных инженерных коммуникаций систем отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения, связи, газоснабжения от возможного затопления паводковыми водами:

- выполнить герметизацию камер, колодцев;

- выполнить герметизацию вводов коммуникаций в  здания;

- производить откачку воды из камер, колодцев;

- устранять размывы трасс коммуникаций
	март
	- МУ «Департамент Э, ЖКХ  и  С  г. Тольятти»;

- МП «УК№1, 2, 3, 4, 5»; МЖРЭП –13,14,15; 

ПК «Поволжский»; ОАО ПЖРТ;   МП «ЖЭК №15,16,17,18,20,21»

- Руководители предприятий, организаций,

эксплуатирующих инженерные сети – электро -, тепло -, водоснабжения и канализации, связи и газоснабжения города  (МУП «ПО КХ 

г. Тольятти»;  ТоТС ОАО «Самараэнерго»,    ОАО«ТЕВИС»,  ОАО «Электросеть»,   филиал  «Тольяттигаз» ООО СВГК,  Тольяттинский МРЦЭС).


	

	3.
	Организовать и выполнить работы по защите объектов

дорожно-мостового хозяйства:

- произвести очистку прилотковой части автодорог от

снега и ледяных образований;

- очистить обочины от снега и организовать отвод талых вод с проезжей части улиц;

- организовать бригады для своевременного устранения разрушений, размывов проезжей части улиц и дорог;

- выполнить аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна автомагистралей
	март-апрель
	- МУ «Департамент  Э, ЖКХ  и С  г. Тольятти»;

- ПК «Поволжский»; 

- Руководители предприятий, выполняющих

работы по содержанию автодорог города

(МП «Автоградтранс», МП «ДРСУ», ЗАО «ТСТ», 

ООО  «Промкомстрой»,  МУП  «Зеленстрой»)
	

	4.
	- Организовать выполнение работ по подготовке ливневой

  канализации к пропуску паводковых вод:

- очистить дождеприемники от снега и льда;

- заменить разбитые дождеприемные решетки;

- произвести пролив ливнестоков горячей водой.


	 март
	- МУ «Департамент  Э, ЖКХ  и С   г. Тольятти»;

- МП «УК№1, 2, 3»;  

- МП «ЖЭК №15,16,17,18,20,21»

- Руководители предприятий, выполняющие

работы по содержанию сетей ливневой

канализации  (МП «Автоградтранс», ЗАО «ТСТ»,

МП «ДРСУ», ООО  «Промкомстрой», 

ОАО «ТЕВИС»)
	

	5.
	-Обеспечить отвод паводковых вод с дорожной развязки км. 986+300 магистрали М-5 ( поворот на п. Поволжский).
	март-апрель
	-ДЭУ Ставропольского района


	

	6.
	- Организовать взаимодействие с руководством  Жигулевской ГЭС по режиму пропуска паводковых вод.
	март
	-МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»; Управление общественной безопасности и мобилизационной подготовки.


	

	7.
	Организовать работу аварийно-спасательных служб города (районов):

- обеспечить их необходимыми машинами, насосным

  оборудованием,  инструментом;

- обеспечить средствами связи;

- обеспечить спецодеждой и спасательными средствами.


	март
	- МП «УК№1, 2, 3, 4, 5»;  МЖРЭП – 13,14,15; 

ПК «Поволжский»;  ОАО ПЖРТ;   МП «ЖЭК №15,16,17,18,20,21»

- Руководители предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (МУП «ПО КХ 

г. Тольятти», ТоТС ОАО «Самараэнерго», ОАО «ТЕВИС», ОАО «Электросеть», МП «ДРСУ»,  МП «Автоградтранс»,  ЗАО «ТСТ», ООО  «Промкомстрой», МП «УК №3», ООО  «Ливнесток»   и др.)


	

	8.
	Обеспечить техническую готовность специальной техники:

- асбойлеров, необходимых для откачки скопившейся воды

из колодцев и приямков;

- насосного оборудования для откачки вод из прудов-

накопителей;

- машин и механизмов для проведения дорожно-восстановительных работ.
	март
	- Руководители предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (МУП «ПО КХ      

 г. Тольятти», ТоТС ОАО «Самараэнерго», ОАО «ТЕВИС», ОАО «Электросеть»,  МП«ДРСУ»,  МП «Автоградтранс»,ЗАО «ТСТ», ООО  «Промкомстрой» и др.)


	

	9.
	- Организовать работу спасательных служб на водных

акваториях и обеспечить их необходимыми техническими

 средствами
	март-апрель
	- МУ АСС «Служба спасения Тольятти».

- МУП «Спасательная станция»

- ГИМС
	

	10.
	Организовать выполнение работ по подготовке

магистрального канала условно-чистых стоков к

безаварийному пропуску стоков в период паводка
	март
	- ОАО «ТЕВИС», ЭП ВАЗа
	

	11.
	Разработать и задействовать мероприятия по снижению

сброса стоков в магистральный канал в период паводка
	март
	-АО «Синтезкаучук», АО «Куйбышевазот»,

-ТоТЭЦ ОАО «Самараэнерго»,

-АО «Волгоцеммаш»,  АО «КБШфосфор» др.
	

	12.
	Произвести осмотр коллектора d - 1000мм от РНС-4 до

очистных сооружений АО «Тольяттиазот» с ревизией

наружных задвижек d - 600, 800 и 1000мм
	март
	-МУП «ПО КХ  г. Тольятти»
	

	13.
	Организовать контроль за техническим состоянием

водопроводных напорных коллекторов от РНС в районах
	на период

паводка
	-МУП «ПО КХ  г. Тольятти»,  ОАО «ТЕВИС»,

-ЭП ВАЗа


	

	14.
	Обеспечить безаварийную работу комплекса водоотведения

и городских стоков в нижний бьеф реки Волга (РНС,

коллектора, ОСК)
	на период

паводка
	-МУП «ПО КХ  г. Тольятти»,  

-ОАО «Тольяттиазот», АО «Синтезкаучук»,

-ЭП ВАЗа
	

	15.
	Установить дежурство по наблюдению за уровнем воды :

-в прудах-накопителях в районе ул. Лесной, ул. Баныкина;

-озерах в районе с. Васильевка;

-протоках на Федоровских лугах;

-за работой дренажных и водоотводящих устройств 

 п. Федоровка;

- п/о Копылово;

-в пруде-накопителе на ул. Гидротехнической;

Организовать контроль за развитием обстановки на водных акваториях.


	на период

паводка
	- МП «УК№ 3», МП «ДРСУ»

- МУП «ПО КХ  г. Тольятти» 

- Администрация п. Федоровка

 - ГУ «Самарский ЦГМСР» филиал Тольяттинская СГМО

- МУ АСС «Служба спасения Тольятти»
	

	16.
	Организовать работы по очистке:

-водоотводного лотка и водоотводной трубы по ул.    Гидротехнической;

-водоотводного лотка в районе рынка «Фаэтон» по 

  ул. Громовой;

- обеспечить отвод паводковых вод с ул. Никонова (напротив ВАО «Опытный завод СМ и К»)

- п. Федоровка;

- с поворота с магистрали М-5 на в/ч №6622
	на период

паводка
	- МУ «Департамент  Э, ЖКХ  и  С   г. Тольятти»

- МП «ДРСУ»

- Администрация п. Федоровка

- ГДП - 7
	

	17.
	Организовать работу по обеспечению отвода паводковых

вод в кв. 100 и 100а. Принять меры по недопущению

затопления инженерных коммуникаций и жилых домов

этих кварталов.
	на период

паводка
	- МУ «Департамент  Э, ЖКХ  и  С   г. Тольятти»

- МП «ДРСУ»

- МУП «ПО КХ  г. Тольятти»
	

	18.
	Установить контроль  за  состоянием проезжей части

автодорог в местах вскрытий дорожных одежд после

производства земляных работ в осенне-зимний период.

Принять меры по обеспечению безопасного движения

автотранспорта на всех дорогах.
	на период

паводка
	- МУ «Департамент  Э, ЖКХ  и С   г. Тольятти»;

- МП «УК№1, 2, 3, 4, 5»;  МЖРЭП –13,14,15;  ПК  «Поволжский»;   ОАО ПЖРТ;  МП ЖЭК  №15,16,17,18,20,21

- Руководители предприятий, выполняющих

работы по содержанию автодорог города

(МП «Автоградтранс», МП «ДРСУ», ЗАО «ТСТ», 

ООО «Промкомстрой» и  др.)
	

	19.
	Организовать и провести работы по обеспечению пропуска

паводковых вод и сохранности благоустройства

мемориального комплекса им. Баныкина и памятника        В.Н. Татищеву
	на период

паводка
	-  МП «УК №3»;  ООО «Ливнесток»  


	

	20.
	Организовать и провести работы по замерам уровня вибрации, на грунтах и жилых домах в период паводкового периода (по отдельному плану)
	на период

паводка
	-МУ «Департамент Э, ЖКХ  и  С г. Тольятти»
	


Директор 

МУ «Департамент энергетики, ЖКХ и связи г .Тольятти»                                                   

В.И. Попов

Вислин

28 32 00

