мэрия городского округа Тольятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2011 г. №2647-п/1

О внесении изменений

в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 06.05.2009 г. № 1041-п/1 «Об утверждении

Долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)

приборов учета в многоквартирных домах

городского округа Тольятти на 2009-2015 годы"»

В целях уточнения Долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы", в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести в ДЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1.	Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.	Таблицу № 1 в разделе 1 Программы «Характеристика проблемы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

| Наименование коммунального ресурса | Кол-во приборов учета, необходимых для установки в МКД, шт. | Всего МКД, подлежащих оснащению приборами учета, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТЭ | 1586 | 1448 |
| ГВС | 1582 | 1448 |
| ХВС | 1666 | 1448 |
| Всего: | 4834 | 1498 |

».

1.3.	В разделе 3 Программы «Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:

«В процессе реализации программных мероприятий планируется установка 4834 прибора учета в 1498 многоквартирных домах.»;

- третий абзац изложить в следующей редакции:

«На втором этапе (2010-2015 годы) – 4335 общедомовых приборов учета (далее - ОПУ) в 1334 многоквартирных домах, в том числе:

в 2010 году – 1091 приборов учета в 339 многоквартирных домах;

в 2011 году – 274 прибора учета в 77 многоквартирных домах;

в 2012 году – 435 приборов учета в 126 многоквартирных домах;

в 2013 году – 441 приборов учета в 145 многоквартирных домах;

в 2014 году – 1092 прибора учета в 347 многоквартирных домах;

в 2015 году – 1002 прибора учета в 300 многоквартирных домах.».

1.4.	В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»:

- второй абзац изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет всех источников составит 904,13502 млн.руб.»;

- четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«На реализацию мероприятий 2 этапа Программы (2010-2015 годы) планируются средства в объеме 830,18802 млн.руб., в том числе:

в 2010 году – 159,79247 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 151,8028 млн.руб., средства собственников – 7,98967 млн.руб.;

в 2011 году – 39,69543 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 23,85178 млн.руб., средства собственников – 0,65965 млн.руб.;

в 2012 году – 90,06216 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 62,725 млн.руб., средства собственников – 4,50316 млн.руб., средства управляющих компаний - 7,65 млн.руб.;

в 2013 году – 87,687 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 63,019 млн.руб., средства собственников – 4,384 млн.руб., средства управляющих компаний - 5,1 млн.руб.;

в 2014 году – 231,968 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 64,815 млн.руб., средства собственников – 11,598 млн.руб., средства управляющих компаний - 140,371 млн.руб.;

в 2015 году – 220,98296 млн.руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 15,184 млн.руб., средства бюджета Самарской области – 65,574 млн.руб., средства собственников – 11,04836 млн.руб., средства управляющих компаний - 129,1766 млн.руб.».

1.5.	Абзацы 9-13 раздела 6 «Механизм реализации Программы» заменить абзацем следующего содержания:

«Исполнители мероприятий Программы по запросу готовят и предоставляют в ДГХ отчеты о проделанной работе. Управление за ходом реализации Программы будет осуществляться ДГХ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти
(утв. постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г.
№ 1378-1/п).».

1.6. Абзацы 13-23 раздела 7 «Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации Программы» начиная со слов «Далее приведена методика оценки эффективности реализации Программы методику оценки эффективности реализации Программы…» исключить.

1.7. Приложения №№ 2, 3, 8, 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 2-5 к настоящему постановлению.

2.	В Паспорте Программы, в разделах 1, 3 и 5 Программы, а также в приложениях №№ 2, 8 и 9 показатели за 2010 год скорректированы с учетом произведенных в 2011 году возвратов в бюджет городского округа Тольятти неиспользованных бюджетных средств и фактически выполненных работ в 2010 году.

3.	Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Абрамов С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Мэр											А.Н.Пушков