УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 07.10.2011 г. № 3039-п/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  НА 2012-2014 ГГ.»

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012-2014 гг.» |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа) | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
| Цель и задачи программы | Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации. Задача: 1. Усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) |
| Важнейшие целевые индикаторы ВЦП (показатели достижения цели и задач) | Показатели достижения задачи 1: - Количество отремонтированных балконов, лоджий, козырьков многоквартирных домов: - 593 балкона и балконных плит; - 82 козырька подъездов многоквартирных домов. |
| Сроки реализации | 2012 - 2014 гг. |
| Объемы финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы составят 19 476,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 6 002,97 тыс. руб.; 2013 год – 5 984,97 тыс. руб.; 2014 год – 7 488,39 тыс. руб.; |
| Социально-экономические последствия реализации ВЦП | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - устранение повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков). |

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Балконы, лоджии, козырьки являются конструктивными элементами многоквартирного дома. Вовремя не устраненные повреждения несущих конструкций приводят к дальнейшему разрушению, что создает угрозу здоровью и жизни жителей.

В ходе обследования многоквартирных домов городского округа Тольятти выявлены следующие поврежденные конструкции, требующие восстановления:

- Балконные плиты многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию более 40 лет назад находятся в неисправном состоянии, имеется выкрашивание бетона до 50%, расслоение плит, арматура оголена и нарушено сварочное соединение арматуры. Данная ситуация ведет к их разрушению, что может повлечь травмирование прохожих.

- Козырьки подъездов многоквартирных домов, находящиеся в поврежденном состоянии, представляют угрозу жителям и требуют усиления конструкций либо в некоторых случаях замены колонн-подпорок.

- Наличие трещин и разрушений гидроизоляционного слоя примыкания к наружной стене балконного козырька на последних этажах многоквартирных домов приводит к образованию течи внутрь лоджии.

Причинами возникновения повреждений конструктивных элементов являются следующие факторы:

- физический износ конструкций в результате длительной эксплуатации более 40 лет;

- износ конструкций в результате поражения коррозией;

- локальные или полные повреждения конструкций в результате погодных условий и температурных воздействий;

- повреждения конструкций в результате нарушения правил эксплуатации.

По состоянию на 01.06.2011г. на основании актов технического обследования балконов и козырьков многоквартирных домов, проведенного специалистами управляющих организаций городского округа Тольятти в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", требуют восстановления:

- 593 балкона и балконных плит;

- 82 козырька подъездов многоквартирных домов.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и устранения поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти необходима разработка ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.».

Потребность в финансовых средствах на восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов приведена в  приложениях 1, 2, 3 к настоящей Программе.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов  (балконов, лоджий, козырьков) и продление срока их эксплуатации.

Задача: Усиление и восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов  (балконов, лоджий, козырьков).

Решение задачи предполагает проведение следующих мероприятий:

- усиление поврежденных балконных плит стальными конструкциями, восстановление бетонного слоя, ремонт ограждающих конструкций;

- усиление козырьков подъездов, бетонирование плит, замена (установка) колонн-подпорок;

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В ходе реализации программы путем решения поставленной задачи будут достигнуты следующие результаты:

- 593 отремонтированные балконные плиты в многоквартирных домах;

- 82 отремонтированных козырька подъездов многоквартирных домов.

Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.» отображен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.»

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков). |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных балконных плит | шт. | - | 180 | 168 | 245 |
| 1.2. | Количество отремонтированных козырьков подъездов | шт. | - | 61 | 12 | 9 |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.» отображен в таблице 2.

Перечень многоквартирных домов, имеющих повреждения конструктивных элементов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт балконных плит и козырьков подъездов в рамках ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012-2014 гг.»  представлен в приложениях 1, 2, 3.

Таблица 2

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.»

| № п/п | Наименование цели, задач и мероприятий | Срок исполнения | Объем средств, направляемых на реализацию муниципальной адресной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков). |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановление балконных плит | 2012-2014гг. | 17726,03 | 5552,67 | 5264,97 | 6908,39 |
| 1.2. | Восстановление козырьков подъездов | 2012-2014гг. | 1750,3 | 450,3 | 720,0 | 580,0 |
|  | Итого по задаче: |  | 19476,33 | 6002,97 | 5984,97 | 7488,39 |
|  | Итого по программе: |  | 19476,33 | 6002,97 | 5984,97 | 7488,39 |

V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить к 2015 году:

- создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан;

- устранить повреждения конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти (балконов, лоджий,  козырьков подъездов);

VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При оценке эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

уровень исполнения запланированного объема финансирования (C);

уровень достижения целевого индикатора или показателя (I);

эффективность реализации мероприятия (R);

эффективность реализации целевой программы за весь период реализации (Eобщ).

Для расчета уровня достижения целевого индикатора или показателя (I) используются прямые показатели (положительной динамикой является увеличение значения показателя).

Оценка эффективности реализации Программы производится в таблице 3 «Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 – 2014 г.г.»» для мероприятия, в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий целевой индикатор.

Расчет показателя Ri по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

, где

Ii  – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

Ci  – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i.

Расчет целевого индикатора или показателя Ii  по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

,

где IFi – фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

IPi – плановое (уточненное) значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i.

Расчет показателя Ci по соответствующему мероприятию i  осуществляется по формуле:

, где

CFi – фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия i;

CPi – плановый (уточненный) объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия i.

Эффективность реализации  Программы за весь период (Еобщ) равна эффективности реализации мероприятия (Ri).

При завершении расчетов показателей департаментом городского хозяйства формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Eобщ) от 90 % до 110 % – реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации Программы);

значение показателя (Eобщ) более 110 % – эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Eобщ) от 50 % до 90 % – эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Eобщ) менее 50 % – Программа реализуется неэффективно.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 – 2014 г.г.» ___________________

(отчетный период)

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации, % (Ri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденный план | уточненный план | исполнено | уровень исполне-ния запланирован-ного объема финансирования, % (Сi) | наименование | ед. изм. | прямой | базовое значение | утвержденный план | уточненный план | фактически достигнуто | уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти несет ответственность за выполнение задачи, запланированной для реализации Программы, реализацию мероприятий, достижение утвержденных значений целевых индикаторов, а также конечный результат реализации Программы.

Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти осуществляет организационно-правовое обеспечение реализации Программы и мониторинг на протяжении всего хода реализации Программы.

Исполнители мероприятия Программы готовят и предоставляют в департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти отчеты о проделанной работе, а департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти готовит отчеты о ходе реализации Программы и направляет их вместе с пояснительной запиской на рассмотрение в департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти согласно Порядка утвержденного Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти».

__________________________________________________________________